CONTRACT DE LUCRĂRI

(PROIECTARE SI  EXECUŢIE)

12958/28.01.2020

- Preambul

Având ca temei legal: Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice cu modificările şi completările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice cu modificările şi completările ulterioare, s-a încheiat prezentul contract de achiziţie publică de lucrări (proiectare si execuţie) denumit în continuare “Contractul”, între

SECTORUL 2 al Municipiului Bucureşti, strada Chiristigiilor nr. 11-13, sector 2, Telefon/Fax: 021.209.60.00, 021.252.44.46, Cod Fiscal 4204038, Număr Cont: R037TREZ7025006XXX000197, deschis la Trezoreria Sector 2, reprezentată prin Primar Toader Mugur Mihai, în calitate de Autoritate Contractanta, denumita in continuare Autoritate, pe de o parte,

şi

SC ELMAS SRL, cu sediul in Brasov, blvd. Grivitei, nr.1Y, judet Brasov, cod postal 500177, telefon/fax ……………., e-mail: …………………, număr de înmatriculare la Registrul Comertului J08/840/1991, cod fiscal RO 1115033, cont ………………….. deschis la Trezoreria Brasov, reprezentată prin dl. ……………….. – Director General, în calitate de Executant, denumit in continuare Executant, pe de altă parte.

- Definiţii

  - - în prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:

- contract- reprezintă prezentul contract şi toate Anexele sale.

- Autoritate si Executant - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite in prezentul contract;

- preţul contractului - preţul plătibil contractantului de către autoritate, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract;

- executant - persoana juridică sau orice asociere de persoane juridice, legal constituită, responsabilă cu realizarea obiectului Contractului.

- lucrări - toate serviciile de proiectare si lucrările de execuţie care urmează să fie realizate de către Executant conform Contractului, precum şi orice modificare a acestora în condiţiile legislatiei achizitiilor publice.

- produse - echipamentele, maşinile, utilajele, piesele de schimb şi orice alte bunuri cuprinse în anexa/anexele la prezentul contract şi pe care contractantul are obligaţia de a le furniza aferent serviciilor prestate conform contractului;

- standard - o specificație tehnică adoptată ca standard internațional, standard european sau standard național de către un organism de standardizare recunoscut, pentru aplicare repetată sau continuă, care nu este obligatorie;

- specificaţii tehnice - cerinţe, prescripţii, caracteristici de natură tehnică ce permit fiecărui produs, serviciu sau lucrare să fie descris, în mod obiectiv, într-o manieră corespunzătoare îndeplinirii necesităţii autorităţii contractante;

- data de începere a proiectării - data notificata de către Autoritate cu privire la începerea activității de proiectare.

- data de începere a lucrărilor de execuţie - data precizată în Ordinul de începere a lucrărilor de execuţie emis de Autoritate.

- durata de Execuţie - durata de realizare a serviciilor de proiectare și a lucrărilor de execuţie, conform Graficului general de realizare a investiției, calculată de la Data de începere a lucrărilor;

- forţa majoră - un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează greşelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargo, enumerarea nefiind exhaustivă ci enunţiativă. Nu este considerat forţa majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi;

- zi - zi calendaristică; an - 365 de zile.

- Obiectul si preţul contractului

3.1. - Executantul se obligă să proiecteze, să execute, să finalizeze şi să întreţină pe perioada garanţiei lucrările de  modernizare ascensor apartinand sediului administrativ al Primăriei Sector 2 Bucuresti, prin inlocuire sistem actionare hidraulica cu sistem actionare electrica, în conformitate cu obligaţiile asumate în Caietul de sarcini, anexa la contract.

3.2. - Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil executantului de către autoritate, este de 172.447,00 lei, la care se adauga TVA in suma de 32.764,93  lei, din care:

- pentru servicii de proiectare de specialitate  suma de 7.164,00 lei, la care se adauga TVA in suma de 1.361,16 lei;

- pentru executie lucrări de modernizare ascensor suma de 165.283,00 lei, la care se adauga TVA in suma de 31.403,77 lei;

Plata taxei pe valoarea adăugată se va face la cota TVA prevăzută de legislația în vigoare la data emiterii facturii.

3.3. – Plata se va efectua în termen de 30 de zile de la semnarea procesului verbal de recepţie, pentru fiecare etapă prevăzută la art. 3.2 pentru punctele a) şi b), şi inregistrarea facturii la registratura sediului administrativ al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti.

3.4. -  Plata produselor se va efectua cu Ordin de Plată, în contul ……………………….. deschis de executant la Trezoreria Brasov, conform art. 6 alin 1. din O.G. nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului.

- Durata contractului

- -  Durata contractului este de 6 luni calendaristice de la data semnării contractului de către ambele părţi.

- -  Durata de executie a prezentului contract este de 16 saptamani (din care 7 saptamani proiectarea şi 9 saptamani  executia) începând cu emiterea Ordinului de începere.

- - Pe perioada contractului executantul se obligă:

- să presteze serviciile de proiectare de specialitate imediat după semnarea contractului si notificarea de catre Autoritate cu privire la începerea activitatii de proiectare. Durata de proiectare începe de la data precizata in ordinul de începere a proiectării şi este de 7 saptamani

- să execute si să finalizeze lucrările care fac obiectul contractului în termen de 9 saptamani  de la data precizată în Ordinul de începere a lucrărilor de execuţie emis de Autoritate.

- să întreţină lucrările care fac obiectul contractului pe perioada de garanţie care va fi de 24 de luni de la semnarea procesului verbal la terminarea lucrărilor sipunerea in functiune.

- Aplicabilitate

- – Prezentul contract intră în vigoare la data semnării acestuia de către ambele părţi contractante.

- Documentele contractului

- - Documentele prezentului contract sunt:

- Caietul de sarcini

- Dovada depunerii garanţiei de bună execuţie conform art. nr.8 din prezentul contract

- Autorizaţia eliberată de Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat (ISCIR)

- Oferta tehnică

- Oferta financiară

- Standarde

- - Executantul garantează ca la data recepţiei lucrarea executata va avea calităţile declarate de către acesta in contract, va corespunde reglementarilor tehnice in vigoare si nu va fi afectata de vicii care ar diminua sau ar anula valoarea ori posibilitatea de utilizare, conform condiţiilor normale de folosire sau celor specificate in contract.

- Garanţia de bună execuţie a contractului

8.1  - Valoarea garanţiei de bună execuţie aferenta acestui contract este de 8.622,35 lei, reprezentând 5% din valoarea contractului fără TVA şi va fi constituită in termen de 5 zile lucrătoare de la semnarea prezentului contract.

- - Autoritatea are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de buna execuţie, în limita prejudiciului creat, dacă executantul de lucrări nu îsi execută, execută cu întarziere sau execută necorespunzator obligatiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna executie, Autoritatea are obligatia de a notifica atât Executantului cât şi emitentului instrumentului de garantare pretenţia sa, precizând totodata obligaţiile care nu au fost respectate.

8.3 - În situaţia executării garanţiei de bună execuţie, parţial sau total, executantul are obligaţia de a reîntregi garanţia în cauză raportat la restul rămas de executat, în termen de 5 zile lucrătoare de la data notificării emise de către Autoritate.

  - - Restituirea garanţiei de buna execuţie se va face astfel:

- 70% din valoarea garanţiei, în termen de 14 zile de la data încheierii-procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, fără obiecţiuni;

- restul de 30% din valoarea garanţiei, la expirarea duratei de garanţie a lucrărilor executate, pe baza procesului verbal de recepţie finală, fără obiecţiuni.

- Responsabilităţile executantului

- - Executantul are obligaţia de a presta serviciile de proiectare şi de a executa si finaliza lucrările, precum si de a remedia viciile ascunse, cu atenţia si promptitudinea cuvenite, in concordantă cu obligaţiile asumate prin contract şi caietul de sarcini.

- - Executantul va răspunde de activitățile de proiectare aferente lucrărilor. Proiectul va fi elaborat de către personal calificat, care corespunde cerinţelor Autorităţii şi prevederilor legale referitoare la exercitarea acestei profesii.

- - Solutia tehnica de proiectare va pastra amplasamentul existent  al ascensorului.

- Cerinţe minime proiect, conform caiet de sarcini:

- Înlocuire cabină existentă cu una mai ușoară în vederea creșterii capacității de transport (cel puțin 6 persoane) – rigidizarea podelei cabinei;

- Înlocuire acționare – din hidraulică în electrică cu motoare sincron fără reductor comandat și controlat cu panouri de comandă;

- Echipare cu convertizor de frecvenţă care asigură şi funcţia de Emergență (în cazul întreruperii alimentării cu energie electrică cabina coboară în staţia cea mai apropiată și deschide ușile de acces) – se va dimensiona corespunzător UPS-ul și comunicatorul GSM;

- Amplasare, poziționare și concepție dinamică motor de acționare (se va avea în vedere ventilarea motorului și montarea unui capac (amplasat deasupra motorului pentru a împiedica accesul la troliu și protecția la apă);

- Climatizarea, ventilarea cabinei;

- Soluție tehnică de avertizare acustică și acționare mecanică (liftul rămâne cu ușile deschise în stație) în cazul depășirii sarcinii maxim admise;

- Se va păstra numărul de stații existente pe vechiul amplasament, 4 stații;

- Sarcina maximă va fi de minim 6 persoane, minim 450 kg.

- – Cerinţe minime executie, conform caiet de sarcini:

- Lucrările de construcții aferente montajului vor cădea în sarcina executantului cu mențiunea că acesta va asigura și posibilele reparații ale zidăriilor acolo unde se impune acest lucru (Lucrările de reparații aferente montajului (ex: reparații paliere, finisaje puț și camera mașinilor, precum și alte lucrări de fabricație sau montare-demontare) se vor executa de către executant fără alte costuri suplimentare);

- Dirigenția de șantier va cădea, de asemenea, tot în sarcina executantului. Predarea amplasamentului dintre beneficiar și executant se consemnează inițial și ulterior terminării lucrărilor de modernizare în procesul verbal al semnatarilor;

- Executantul va implementa proiectul întocmai, în așa fel încât partea scrisă a proiectului să corespundă cu ceea ce s-a montat în teren, orice modificare tehnică de montaj urmând a fi consemnată în proiectul tehnic;

- Se va avansa către beneficiar o listă nominală cu autoturismele și personalul care va asigura execuția;

- Beneficiarul va sprijni executantul cu informațiile tehnice cerute de acesta;

- Orarul de lucru se va încadra în intervalul L-J : 8.00-16.00,  V: 8.00- 13.30;

- Executantul se obligă să asigure certificările, avizele și autorizațiile de funcționare aferente ascensorului și să le livreze beneficiarului;

- În cazul în care adiacent locului unde se fac operațiunile de montaj vor avea loc activități oficiale, executantul se obligă să protejeze estetic zona de lucru (copertine, benere etc);

- Pentru operațiunile de montaj care implică sudura se vor semna de către personalul implicat documentele interne procedurate de către departamentul de specialitate (Direcția Management Resurse Umane-Biroul de Prevenire);

- Nivelul acustic al operaținilor de montaj nu va depăși valoarea maximă de 75 dB.

- - Executantul are obligaţia de a supraveghea lucrările, de a asigura forţa de munca, materialele, instalaţiile, echipamentele si toate celelalte obiecte, fie de natura provizorie, fie definitive, cerute de si pentru contract, în măsura in care necesitatea asigurării acestora este prevăzută in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.

- - Executantul are obligaţia să asigure instrumentele, utilajele si materialele necesare pentru verificarea, măsurarea si testarea lucrărilor. Costul probelor si încercărilor, inclusiv al manoperei aferente acestora, revine exclusiv executantului.

- -   a)   Executantul are obligaţia de a nu acoperi lucrările care devin ascunse, fără aprobarea autoritatii.

b) Executantul are obligaţia de a notifica autoritatii, ori de cate ori astfel de lucrări sunt finalizate pentru a fi examinate si măsurate.

c) Executantul are obligaţia de a dezveli orice parte sau părţi din lucrare, la dispoziţia autoritatii, si de a reface aceasta parte sau aceste părţi din lucrare, daca este cazul.

- - Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea si siguranţa tuturor operaţiunilor executate pe şantier, precum si pentru procedeele de execuţie utilizate, cu respectarea prevederilor si a reglementarilor legii privind calitatea in construcţii.

- - Executantul are obligaţia de a respecta si de a executa dispoziţiile autoritatii in orice problema menţionată sau nemenţionată in contract, referitoare la lucrare. In cazul in care executantul considera ca dispoziţiile autoritatii sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiecţii în scris, fără ca obiecţiile respective sa îl absolve de obligaţia de a executa dispoziţiile primite, cu excepţia cazului in care acestea contravin prevederilor legale.

- - a) Executantul este responsabil de trasarea corecta a lucrărilor fata de reperele date de autoritate, precum si de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor si resurselor umane necesare in vederea îndeplinirii responsabilităţii respective.

b) In cazul in care pe parcursul execuţiei lucrărilor survine o eroare in poziţia, cotele, dimensiunile sau aliniamentul oricărei părţi a lucrărilor, executantul are obligaţia sa rectifice eroarea constatata, pe cheltuiala sa.

c) Autoritatea are dreptul de a supraveghea desfăşurarea execuţiei lucrărilor si de a stabili conformitatea lor cu specificaţiile cuprinse in anexele la contract. Părţile contractante au obligaţia de a notifica, in scris, una celeilalte, identitatea reprezentanţilor lor atestaţi profesional pentru acest scop, si anume a responsabilului tehnic cu execuţia si a dirigintelui de şantier din partea executantului si a persoanelor responsabile de supravhegherea, verificarea si receptia lucrarilor, din partea autoritatii.

- - Pe parcursul execuţiei lucrărilor si al remedierii viciilor ascunse executantul are obligaţia:

- de a lua toate masurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a căror prezenta pe şantier este autorizata si de a menţine şantierul (atâta timp cat acesta este sub controlul sau) si lucrările (atâta timp cat acestea nu sunt finalizate si ocupate de către autoritate) in starea de ordine necesara pentru evitarea oricărui pericol pentru respectivele persoane;

- alimentarea cu energie electrică a echipamentelor se va face în conformitate cu normele actuale si în functie de reţeaua electrică de distributie existentă sau, în situatia în care echipamentele necesită conditii speciale de alimentare, furnizorul va efectua toate lucrările necesare pentru asigurarea utilitătilor conform specificatiilor producătorilor;

- –  Lucrările de reparatii aferente montajului (ex: reparatii paliere, finisaje put si camera masinilor, precum si alte lucrări de fabricatie sau montare-demontare) se vor executa de către executant fără alte costuri suplimentare.

- - Pentru fiecare echipament, care necesită, se va prevedea software-ul aferent instalării/configurării fără alte costuri suplimentare pentru Autoritate.

- - Executantul garantează că la data recepţiei lucrarea executată va avea cel puţin caracteristicile tehnice si calităţile solicitate de Autoritate în Caietul de sarcini si declarate de către executant în propunerea tehnică, va corespunde reglementărilor tehnice în vigoare şi nu va fi afectată de vicii aparente si/sau ascunse care ar diminua sau ar anula valoarea ori posibilitatea de utilizare, conform condiţiilor normale de folosire sau celor specificate în contract.

- - La finalizarea lucrărilor executantul are obligaţia de a preda Autoritatii documentaţia de funcţionare a echipamentelor autorizate de Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalaţiilor de Ridicat (ISCIR) .

- Responsabilităţile autoritatii

  - -  Autoritatea se obliga sa receptioneze lucrarile in conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul contract.

  - -  Autoritatea se obliga sa plateasca pretul lucrarilor care fac obietul prezentului contract in termenul prevazut la art. 3.3.

  - -  Autoritatea are obligaţia de a pune la dispoziţie executantului întreaga documentaţie de care dispune şi pe care o consideră necesara pentru execuţia lucrărilor contractate, fără plată.

  - - Autoritatea va sprijni executantul cu informaţiile tehnice cerute de acesta.

  - - Autoritatea are obligaţia de a examina şi de a măsura lucrările care devin ascunse în cel mult 5 zile de la notificarea executantului.

- Durata de Execuţie

11.1 Executantul va începe proiectarea de la data prevazuta in ordinul de începere a proiectării si execuţia de la data prevazuta in ordinul de începere a lucrărilor, va acţiona cu promptitudine şi fără întârziere şi va termina lucrările în timpul afectat duratei de execuţie, prevazut la art. 4.2 din contract.

11.2 Emiterea Ordinului privind data de începere a proiectării este condiționată de îndeplinirea condiţiei privind  constituirea garanţiei de buna execuţie a contractului;

11.3 Emiterea Ordinului privind data de începere a lucrărilor de execuţie este condiţionată de aprobarea proiectului.

11.4 Durata de proiectare începe conform ordinului de începere a proiectării şi este de 7 saptamani. In acest termen Executantul se obligă să presteze toate serviciile ce fac obiectul „Proiectării”, să obțină şi să prezinte achizitorului toate avizele si autorizatiile, după caz.

11.5 Durata de execuţie a lucrărilor începe conform ordinului de începere a lucrărilor de executie si este de 9 saptamani.

- Finalizarea lucrărilor

  - - Ansamblul lucrărilor sau, daca este cazul, oricare parte din acestea, prevăzut sa fie finalizat intr-un termen stabilit, trebuie finalizat in termenul convenit de părţi, termen care se calculează de la data începerii lucrărilor.

  - - a) La finalizarea lucrărilor executantul are obligaţia de a notifica în scris autoritatii că sunt îndeplinite condiţiile de recepţie, solicitand acestuia convocarea comisiei de receptie.

b) Pe baza situatiilor de lucrari executate confirmate si a constatarilor efectuate pe teren, Autoritatea va aprecia daca sunt intrunite conditiile pentru a convoca comisia de receptie. In cazul in care se constata ca sunt lipsuri sau deficiente acestea vor fi notificate executantului, stabilindu-se si termenele pentru remediere si finalizare. Dupa constatarea remedierii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noua solicitare a executantului, autoritatea va convoca comisia de receptie.

  - - Comisia de receptie are obligatia de a constata stadiul indeplinirii contractului prin corelarea prevederilor acestuia cu documentatia de executie si cu reglementarile in vigoare. In functie de constatarile facute autoritatea are dreptul de a aproba sau de a respinge receptia.

- Perioada de garanţie acordată lucrărilor

  - - Perioada de garantie decurge de la data receptiei la terminarea lucrarilor, pana la receptia finala si este de 24 de luni.

  - - a) In perioada de garantie executantul are obligatia, in urma dispozitiei date de autoritate, de a executa toate lucrarile de modificare, reconstructie si remediere a viciilor si altor defecte aparute in perioada de exploatare a ascensorului.

b) Executantul are obligatia de a executa toate activitatile prevazute la lit. a), pe cheltuiala proprie, in cazul in care ele sunt necesare ca urmare a:

- utilizarii de materiale, de instalatii sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului; sau

- neglijentei sau neindeplinirii de catre executant a oricareia dintre obligatiile explicite sau implicite care ii revin in baza contractului.

  - - In cazul in care executantul nu executa lucrările prevăzute la art. 13.2 lit. a), autoritatea este îndreptăţita sa angajeze si sa plătească alte persoane care sa le execute. Cheltuielile aferente acestor lucrări vor fi recuperate de către autoritate de la executant sau reţinute din sumele cuvenite.

- Modalităţi de plata

14.1. a)- Plata facturii fiscale privind prestarea serviciilor de proiectare se va face după aprobarea proiectului tehnic de către Autoritate si încheierea procesului verbal de receptie. Plata facturii fiscale privind executarea lucrarilor de modernizare se va face dupa finalizarea lucrarilor respectiv dupa semnarea procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor.

b)- Plata facturii fiscale se va face după verificarea şi acceptarea situaţiei de plata de către autoritate (si numai după încheierea procesului verbal de recepţie). Daca verificarea se prelungeşte din diferite motive, dar in special ca urmare a unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care sunt in litigiu nu va fi plătită.

14.2. - Autoritatea are obligaţia de a efectua plata către executant, prin Ordin de plată, în termen maxim de 30 de zile de la data inregistrarii următoarelor documente :

- factura fiscală - în original;

- procesul verbal de recepţie a serviciilor de proiectare, respectiv procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, semnat de reprezentanţii executantului de lucrări şi reprezentanţii autoritatii;

  - - Contractul nu va fi considerat terminat pana când procesul-verbal de recepţie finală nu va fi semnat de comisia de recepţie. Recepţia finală va fi efectuata conform prevederilor legale, după expirarea perioadei de garanţie.

- Actualizarea preţului contractului

  - - Pretul contractului de achizitie publica poate fi ajustat in functie de modificarile actelor normative incidente in materie, potrivit prevederilor art. 164 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la contractul de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

- Amendamente

  - - Părţile contractante au dreptul, pe durata perioadei de valabilitate a  contractului, de a conveni modificarea clauzelor acestuia, in limitele dispoztiilor art. 221 din Legea 98 / 2016, cu modificarile si completarile ulterioare.

  - - În situaţia în care orice clauză din prezentul contract este considerată ca fiind lipsită de efecte juridice, ori neexecutabilă, o atare calificare, dar şi înlăturarea clauzei în speţă (în cazul în care există una) nu va afecta restul prevederilor contractuale, ce vor rămâne integral în vigoare şi vor antrena consecinţele ce decurg din acestea, situaţie ce nu va afecta validitatea sau forţa executorie a celorlalte clauze contractuale în faţa oricărui alt organ jurisdicţional.

- Penalitati, daune-interese

  - - In cazul in care, din vina sa exclusiva, executantul nu reuseste sa isi indeplineasca obligatiile asumate prin contract, autoritatea are dreptul de a deduce din pretul contractului, ca penalitati, o suma echivalenta cu 0,1%, pentru fiecare zi de întârziere, din valoarea lucrărilor neexecutate pana la indeplinirea efectiva a obligaţiilor.

  - - În cazul în care, din vina sa exclusiva,  autoritatea nu îşi onorează obligaţiile de plata in termen de 30 de zile de la expirarea perioadei convenite la art. 3.3 atunci executantul are dreptul de a deduce ca penalităţi , o suma echivalenta cu 0,1%, pentru fiecare zi de întârziere, calculata la suma restanta.

- Prevederi privind protectia datelor cu caracter personal

În scopul executarii Contractului, fiecare Parte trebuie sa prelucreze date cu caracter personal privind angajatii si/sau reprezentantii celeilalte Părti;

- Părțile au luat cunoștință că, la data de 25 mai 2018, Regulamentul nr. 679 din 27 aprilie 2016 al Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (cunoscut sub denumirea Regulamentul General privind Protecția Datelor) (Regulamentul) a intrat în vigoare, și fac toate eforturile rezonabile pentru a se asigura că se conformează cu prevederile Regulamentului;

- Atunci când prelucrează date cu caracter personal în legătură cu prezentul contract, fiecare Parte se obligă să se conformeze cu legislația aplicabilă privind protecția datelor cu caracter personal, incluzând, dar fără a se limita la, prevederile Regulamentului, legislația de punere în aplicare și deciziile pe care autoritatea de supraveghere din România (ANSPDCP) le poate emite din când în când în legătură cu acestea.

- Fiecare Parte va divulga celeilalte Părți date cu caracter personal privind angajații sau reprezentanții săi responsabili cu executarea prezentului contract. Aceste date vor consta în: [datele de identificare, poziție, angajator, număr de telefon, adresa de email a angajaților/reprezentanților legali].

- Pentru evitarea oricărui dubiu, Părțile iau cunoștință și convin ca fiecare Parte să determine, în mod independent, scopul/scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal în legatură cu acest contract. Mai precis, Părțile convin prin prezenta și confirmă că nu o să acționeze  ca operatori asociați sau să fie într-o relatie de tip operator-persoană împuternicită de operator, fiecare Parte acționând ca un operator de date independent pentru propria prelucrare a datelor în legătură cu prezentul contract, și niciuna dintre Părți nu acceptă vreo răspundere pentru o încălcare de către cealaltă Parte a legislației aplicabile.

- În cazul în care apar circumstanțe în care oricare dintre Părți acționează ca o persoană împuternicită a celeilalte Părți, sau ca un operator asociat împreună cu cealaltă Parte în legătură cu acest contract, Părțile se obligă să încheie un acord cu caracter obligatoriu în conformitate cu prevederile din articolele 28 și 26 din Regulament, precum și cu alte prevederi legale relevante.

- Rezilierea contractului

  - - Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti în mod culpabil şi repetat, dă dreptul partii lezate de a considera contractul de lucrari de drept reziliat si de a pretinde plata de daune-interese.

  - - Autoritatea isi rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul de lucrari in cel mult 30 de zile de la aparitia unor circumstante care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului si care conduc la modificarea clauzelor contractuale astfel incat indeplinirea contractului respectiv ar fi contrara interesului public.

  - - In cazul prevazut la art. 19.2 executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din contract indeplinita pana la data denuntarii unilaterale a contractului.

  - - Prezentul contract încetează de plin drept, făra a mai fi necesară intervenţia unui tribunal arbitral sau a unei instanţe judecătoreşti, în cazul in care una dintre părţi:

- nu îşi execută obligaţiile esenţiale din prezentul contract;

- îşi incalcă vreuna din obligaţiile sale, după ce a fost avertizată printr-o notificare, de către cealaltă parte, că o noua nerespectare a acestora va duce la rezoluţiunea sau rezilierea prezentului contract; sau

- în termen de 30 de zile de la data primirii notificării prin care i s-a adus la cunoştinţă că nu şi- a executat ori îşi execută necorespunzator oricare dintre obligaţiile ce-i revin.

  - - Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligaţiilor deja scadente între părţile contractuale.

  - - Prevederile prezentului capitol nu înlatura răspunderea părţii care în mod culpabil a cauzat încetarea contractului.

- Forta majora

  - -   Forta majora este constatata de o autoritate competenta.

  - - Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul contract, pe toata perioada in care actioneaza aceasta.

  - - Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fara a prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.

  - - Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat si in mod complet, producerea acesteia si de a lua orice masuri care ii stau la dispozitie, in vederea limitarii consecintelor.

  - - Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de 2 luni, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului contract, fara ca vreuna dintre parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese.

- Soluţionarea litigiilor

  - - Autoritatea si executantul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura cu indeplinirea contractului.

  - - Daca dupa 15 zile de la începerea acestor tratative neoficiale autoritatea si executantul nu reuşesc sa rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se soluţioneze de către instanţele judecătoreşti din România.

- Masuri de securitate si sănătate în muncă

  - - Executantul va îndeplini funcţia de coordonator de securitate si sănătate in munca potrivit H.G. Nr. 300 / 2006, privind cerinţele minime de securitate si sănătate pentru şantierele temporare sau mobile, cu completările si modificările ulterioare.

- Limba care guvernează contractul

  - - Limba care guvernează contractul este limba Română.

- Comunicări

  - -  a) Orice comunicare intre părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie transmisa in scris.

b) Orice document scris trebuie înregistrat atât in momentul transmiterii, cat si in momentul primirii.

24.2. - Comunicările dintre părţi se pot face si prin telefon, fax sau e-mail, cu condiţia confirmării in scris a primirii comunicării.

- Legea aplicabila contractului

25.1.  - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

Autoritate,                                                                                              Executant,

SECTORUL 2

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI                                                SC ELMAS SRL