Nr. 240280 / 12.12.2022

ACT ADIŢIONAL nr. 3

la Contractul de execuție lucrări nr. 197601 / 16.12.2021,

având ca obiect

Achiziție execuție lucrări de reabilitare/modernizare corp C1 aferente proiectului

“Reabilitarea termica a sediului Direcției Publice de Evidență Persoane și Stare Civilă

Sector 2, București, strada Olari nr. 19” - cod SMIS 120943

Între,

SECTORUL 2 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, cu sediul în București, Str. Chiristigiilor, nr. 11-13, Sector 2, telefon: 021 209 60 00, fax: 021 209 62 82, cod fiscal 4204038, cont RO37TREZ7025006XXX000197, deschis la Trezoreria Sectorului 2, Bucureşti, reprezentată legal prin d-nul Radu-Nicolae Mihaiu, având funcția de PRIMAR, în calitate de Autoritate contractantă, denumită în continuare Autoritate,  pe de o parte,

Şi

S.C. COLUMNA R1 S.R.L., cu sediul …………………………………..,  telefon/fax ……………………., inregistrat la Registrul Comertului cu numarul............................, cod fiscal……………….., cont…………………… deschis la Trezoreria ……………., reprezentată prin ………………… – ……………., în calitate de Contractant, pe de altă parte,

Având în vedere:

- Nota justificativă nr. 239320/09.12.2022 privind incheierea unui act aditional la Contractul de lucrări nr. 197601 / 16.12.2021, având ca obiect „Achiziție execuție lucrări de reabilitare/modernizare corp C1 aferente proiectului “Reabilitarea termica a sediului Direcției Publice de Evidență Persoane și Stare Civilă Sector 2, București, strada Olari nr. 19”” - cod SMIS 120943;

- Prevederile art. 221 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare;

      - Instrucțiunea nr. 1/2021 privind modificarea contractului de achiziție publică/contractului de achiziție sectorială/acordului-cadru;

      - Prevederile art. 21.1 din Contractul de execuție lucrări  nr. 197601 / 16.12.2021,

părțile, de comun acord, convin încheierea prezentului Act Adițional, în condițiile mai jos precizate:

Art. 1. Prețul inițial convenit pentru îndeplinirea Contractului de execuție lucrări nr. 197601/16.12.2021 de 2.135.805,34 lei fără TVA, in valoare de 2.454.131,49 lei fără TVA , astfel cum a fost actualizat prin Actului aditional nr. 1 inregistrat cu nr. 169174/30.08.2022 si Actul aditional nr. 2 inregistrat cu nr. 222413/11.11.2022, se majorează cu suma de 50.468,01 lei fără TVA, aferentă executării unor lucrări suplimentare faţă de cele din ofertă, ȋn vederea finalizării în condiții de calitate corespunzătoare a lucrărilor.

-    Oferta revizuită devine anexă la contract.

-    Dispoziția de șantier nr. 3/noiembrie.2022 devine anexă la contract.

Valoarea lucrărilor suplimentare conform N.C.S. este de 50.468,01 lei fără TVA, in conformitate cu Nota de constatare nr. 03/31.10.2022 întocmită de constructor şi dirigintele de şantier si documentele aferente emise de proiectant (Dispoziţia de şantier nr. 3/noiembrie.2022 si Memoriul tehnic justificativ), si a fost determinată pe baza preţurilor unitare din oferta financiară care a stat la baza atribuirii Contractului de lucrări nr. 197601/16.12.2021, precum si cu cele prevazute in Procesul Verbal de negociere nr. 237538/07.12.2022.

Astfel, valoarea totala a Contractului de execuţie lucrări nr. 197601/16.12.2021 devine 2.504.599,50 lei,  la care se adauga TVA in valoare de 475.873,90 lei.

Art. 2. Contractantul se obliga sa suplimenteze garantia de buna executie a contractului, in cuantum de 10% din valoarea actului aditional fara TVA, respectiv suma de 5.046,80 lei,  conform art. 14.1 din Contract în termen de 5 zile lucrătoare de la semnarea prezentului act aditional.

Art. 3. Toate celelalte prevederi contractuale rămân neschimbate.

Prezentul act adiţional a fost încheiat în 2 (două) exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte, astăzi   ……………….

Autoritate,                                                               		    Contractant,

SECTORUL 2

al MUNICIPIULUI BUCUREŞTI                                  	 	     SC COLUMNA R1 SRL