Act adiţional nr. 1

la CONTRACTUL DE PRESTĂRI SERVICII

Nr. 210736/26.10.2022

Încheiat azi, …21.09.2023………

Având în vedere Referatul nr. 166650/11.09.2023

În conformitate cu prevederile articolului 6.2 din Contractul de prestări servicii nr. 210736/26.10.2022, a intervenit prezentul act adiţional, între:

Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti cu sediul în Bucureşti, Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Sector 2, telefon: fax: 021.209.60.00, 021.252.44.46, cod de înregistrare fiscală 4204038, cont IBAN nr. ………………………….. deschis la Trezoreria Sector 2, reprezentată prin dl. RADU-NICOLAE MIHAIU, PRIMARUL SECTORULUI 2 BUCUREŞTI, în calitate de Autoritate Contractantă și denumită în continuare „Autoritate Contractantă”, pe de o parte

şi

S.C. Perform Soft Development S.R.L. cu sediul în Bragadiru, Strada Celofibrei, nr. 9A, judeţ Ilfov, telefon:……………, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J23/2236/2017, CUI RO37574878, cont nr. ……………………………… deschis la Trezoreria Ilfov, reprezentată prin …………., având funcţia de Administrator, în calitate de Prestator și denumită în continuare „Prestator”, pe de altă parte, au convenit încheierea prezentului Act adiţional.

Art. 1 Părţile convin, de comun acord, modificarea Art. 6.1 din Contractul de prestări servicii nr. 210736/26.10.2022 care va avea următorul conţinut:

,,6.1 Durata contractului este de 13 luni calendaristice şi 27 de zile, începând de la data emiterii ordinului de începere pentru prestarea serviciilor, respectiv până la data de 29.12.2023, după cum urmează:

- analiză şi documentare de specialitate a proceselor/nevoilor specifice relaţiei dintre instituţie şi asociaţiile de proprietari – 15 de zile de la primirea ordinului de începere;

- asigurarea de expertiză tehnică şi consultanţă în elaborarea documentelor premergătoare achiziţiei (elaborarea caietului de sarcini pentru sistemul informatic, elaborarea documentelor pentru obţinerea avizului Comitetului Tehnico-Economic pentru Societatea Informaţională, criterii tehnice ale draftului de contract) – 30 de zile de la acceptanța serviciilor de la pct.a)

- asigurarea de expertiză tehnică în derularea procesului de atribuire a achiziţiei (evaluarea criteriilor tehnice ale ofertelor, clarificări, raport de evaluare tehnică expert cooptat) – pe toată durata derulării procedurii de achiziție;

- asigurarea de expertiză în implementare - urmărirea realizării etapelor, identificarea şi prevenirea riscurilor, consultanţă pentru asigurarea interoperabilităţii şi a optimizării infrastructurii de transport date, conformitatea tehnică a livrabilelor – până la finalizarea implementării proiectului.”

Art. 2 Celelalte clauze contractuale rămân valabile şi nu se modifică.

Art. 3 Prezentul act adiţional a fost încheiat în 2 (două) exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.

Autoritate Contractantă,                                                                 Prestator,

Sectorul 2 al Municipiului București                         S.C. Perform Soft Development SRL

Primar,                                                                         Administrator,