Nr. 198859 / 24.10.2023

ACT ADIŢIONAL NR. 5

la Contractul de prestări servicii nr. 106766 / 26.07.2019,

având ca obiect prestarea serviciilor în cadrul „Achiziției servicii publicitate pentru proiectul „Reabilitarea termica a sediului Direcției Publice de Evidenta Persoane si Stare Civila Sector 2, București, strada Olari nr. 19>>,  cod SMIS 120943

Între,

SECTORUL 2 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, cu sediul în București, Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Sector 2, telefon: 021.209.60.00, fax 021.252.44.46, cod unic de înregistrare 4204038, cont de trezorerie RO37TREZ 7025006XXX000197, deschis la Trezoreria Sector 2,  reprezentată legal prin Primar RADU-NICOLAE MIHAIU, ȋn calitate de Autoritate, pe de o parte,

și

S.C. LEMINGS S.R.L., cu sediul în ……………….., str. ………….. nr. ….., telefon: ……………., Fax: ……………., Cod Unic de înregistrare ……………, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului sub numărul ……………… Cont Trezorerie ……………, deschis la TREZORERIA ………………., reprezentată prin …………………, având funcția de administrator, în calitate de Prestator, pe de altă parte.

Având în vedere:

- Nota justificativă nr. 191908/13.10.2023 privind incheierea unui act aditional la Contractul de prestari servicii nr. 106766/26.07.2019, având ca obiect „Achiziție servicii publicitate pentru proiectul “Reabilitarea termica a sediului Direcției Publice de Evidență Persoane și Stare Civilă Sector 2, București, strada Olari nr. 19”” - cod SMIS 120943;

      - Prevederile art. 21.1 din Contractul de prestari servicii nr. 106766/26.07.2019,

părțile, de comun acord, convin încheierea prezentului Act Adițional, în condițiile mai jos precizate:

Art. 1  Se modifică şi se completează art. 6.2. din Contract, după cum urmează:

6.2. – Contractul se va derula pe durata a 53 luni începând cu data semnării contractului de ambele părți și rămâne valabil până la finalizarea proiectului și prestarea ultimelor servicii ce fac obiectul contractului. Durata contractului poate fi prelungită prin act adițional, după caz.

Art. 2  Se modifică şi se completează art. 7.1. din Contract, după cum urmează:

7.1. – Perioada de execuție a contractului este de 53 luni și se va încheia odată cu data publicării comunicatului de presă privind finalizarea proiectului.

Art. 3 Toate celelalte clauze din contract rămân neschimbate și își păstrează aplicabilitatea. Orice clauză din contract care cuprinde dispoziții care contravin celor stipulate în prezentul Act adițional se modifică în mod corespunzător.

Art. 4 Prezentul Act adițional produce efecte de la data semnării acestuia de către                  ambele părți contractante.

Prezentul act adițional a fost semnat astăzi, ……………………..  în două exemplare originale, câte un exemplar pentru fiecare parte contractantă.

| AUTORITATE CONTRACTANTA | PRESTATOR |
| --- | --- |
| SECTORUL 2 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI | S.C. LEMINGS S.R.L. |