ROMÂNIA

MUNICIPIUL BUCURESTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  2

ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Șos.  Electronicii   nr. 44   Tel    021 252 77 12 / 021 252 77 89    Fax  021 252 79 77

www.adp2-bucuresti.ro  e-mail:  office@adp2-bucuresti.ro

Nr. înreg. ADP S2 …………………/………………… 2019

ACT ADIȚIONAL NR. 1

la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 5/14.11.2019

la Acordul-Cadru de Lucrări nr. 8587/17.05.2019

„Proiectarea si executia lucrarilor de reparatii si modernizari strazi, alei si parcari – Lot 1”

Între,

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2 BUCUREŞTI, cu sediul în Bucureşti, şos. Electronicii nr. 44, Sector 2, telefon 021.252.77.12/ 021.252.77.89, fax  021.252.79.77, cod fiscal  4266260, cont cont RO16TREZ24G845000200200X, deschis la Trezoreria Sector 2, reprezentată prin Director General …în calitate de Achizitor, pe de o parte,

şi

Asocierea formata din:

S.C. TERZIN COMPANY S.R.L., cu sediul in Bucuresti, Strada Dambovita, nr 61, Etaj 3, Ap 11, Birou 4, Sectorul 6, cod postal 061047, telefon 0765.262.127, email terzin.company@gmail.com, număr de înmatriculare J40/3945/2015, cod unic de inregistrare RO34311346, cont RO57TREZ7065069XXX014869, deschis la Trezoreria Bucuresti, reprezentată prin … funcţia Administrator – Lider de asociere,

S.C. EAST WATER DRILLINGS S.R.L. (asociat), cu sediul in Bucuresti, b-dul Chisinau, nr. 8, bloc M2, Scara B, Sector 2, cod postal 022142, telefon 0723 300 688, e-mail: ewdofertare@gmail.com, cod unic de inregistrare RO28694883, cont RO44TREZ7025069 XXX020395, deschis la Trezoreria Sector 2, reprezentată prin ……… funcţia Administrator – Asociat 1, în calitate de Executant, pe de altă parte, a intervenit prezentul act adițional.

Având în vedere adresa nr. 29831/06.12.2019 si referatul de necesitate nr. 29832/06.12.2019, întocmit de Secția Străzi și Urmărire Investiții, în conformitate cu prevederile art. 221 lit. c) din Legea 98/2016 a achizițiilor publice, și în baza art. 23 din contract, părțile, de comun acord, au hotărât modificarea Contractului Subsecvent de Lucrări nr. 5/14.11.2019, după cum urmează:

Art. 1. Se va elimina din continutul contractului o parte din Anexa nr. 2 care cuprinde executia lucrarii Reabilitare Al. Lungulețu – parcare.

Art. 2. Se modifica Art.5. din contractual subsecvent care va avea urmatorul continut:

,,5.1. (1)  Valoarea lucrarilor ce se vor executa in baza acestui contract subsecvent este de 256.964,96 lei fara TVA.

(2) Pretul total pentru indeplinirea contractului subsecvent, platibil Executantului de catre Achizitor se stabileste folosind preturile unitare si tarifele din propunerea financiara, document al prezentului contract subsecvent, aplicate la cantitatile comandate de Achizitor pentru indeplinirea prezentului contract subsecvent si este de 305.788,30 lei, din care 256.964,96 lei fara TVA, la care se adaugă TVA 19%, in valoare de 48.823,34 lei, dupa cum urmeaza:

| Denumire | Proiectare | C+M | Total Lei fara TVA | TVA (19%) Lei | Total Lei cu TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Reabilitare Str. Cobiliței | 4.086,35 | 136.211,65 | 140.298,00 | 26.656,62 | 166.954,62 |
| Reabilitare Al. Lungulețu - parcare | 5.031,07 | - | 5.031,07 | 955,90 | 5.986.97 |
| Reabilitare Str. Oteșani față blocuri – parcare | 3.251,53 | 108.384,36 | 111.635,89 | 21.210,82 | 132.846,71 |
| TOTAL | 12.368,95 | 244.596,01 | 256.964,96 | 48.823,34 | 305.788,30 |

3) Lucrarile vor fi decontate pe baza verificarii si certificarii de catre reprezentantii Achizitorului a prestatiilor realizate, avandu-se in vedere prestatiile efectiv (real) indeplinite, calitatea lucrarilor si alte elemente necesare."

Art. 3. Celelalte clauze contractuale rămân nemodificate.

Prezentul act adiţional s-a încheiat în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

ACHIZITOR,                                                                              EXECUTANT,

ADMINISTRATIA DOMENIULUI                               S.C. TERZIN COMPANY S.R.L.     PUBLIC SECTOR  2                                                                   (Lider asociere)