ROMÂNIA

MUNICIPIUL BUCURESTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  2

ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Șos.  Electronicii   nr. 44   Tel    021 252 77 12 / 021 252 77 89    Fax  021 252 79 77

www.adp2-bucuresti.ro  e-mail:  office@adp2-bucuresti.ro

Nr. înreg. ADP S2 …………………/………………… 2019

ACT ADIȚIONAL NR. 1

la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 2/13.11.2019

la Acordul-Cadru de Lucrări nr. 15883/08.08.2019

„Lucrări de reparații locale asfalt - Lot 2”

Între,

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2 BUCUREŞTI, cu sediul în Bucureşti, Șos. Electronicii nr. 44, Sector 2, telefon 021.252.77.12, fax 021.252.70.79, cod fiscal 4266260, cont ................, deschis la ...................., reprezentată prin ........................., în calitate de Achizitor, pe de o parte, si

Asocierea formata din:

a) S.C. DRUM CONCEPT S.R.L., cu sediul în Bucuresti, str. Chiciurei, nr. 39-45, Mezanin, biroul 2, Sector 3, tel. ..................., număr de înmatriculare J40/8739/2009, cod unic de inregistrare RO25872722, cont ................., deschis la ................., reprezentată prin ..................., în calitate de Lider de asociere,

b) S.C. ALPENSIDE S.R.L., cu sediul în Bucureşti, Sector 1, str. Grigore Manolescu nr. 7A, et. 1, ................, înmatriculata la Registrul Comerţului din Bucureşti sub nr. J40/13289/2012, cod unic de înregistrare RO22842662, cont ................., deschis la ............., reprezentată de ..........., în calitate de Asociat 1,

c) S.C. DANUBE TOTAL GROUP S.R.L., cu sediul în Otopeni. jud. Ilfov, str. lon Mihalache, nr. 3, ......................, înmatriculata la Registrul Comerţului Ilfov sub nr. J23/954/2012, cod de identificare fiscala RO3323790, cont .................., deschis la ................,  reprezentata de ......................, in calitate de asociat - Asociat 2,

d) S.C. DOMARCONS S.R.L., cu sediul în Craiova. str. Inginerilor, nr. 22, ......................, înmatriculata la Registrul Comerţului din Craiova sub nr. J16/488/1994, cod unic de înregistrare RO5470895, cont ....................... deschis la .................., reprezentata de ....................., în calitate de asociat - Asociat 3,

e) S.C. IRIMAT CONS S.R.L., cu sediul în Ploieşti, str. Sipote, bl. 151B, ..................... înmatriculata la Registrul Comerţului din Ploieşti sub nr. J/29/191/2005, cod unic de înregistrare RO17171510, cont .............., deschis la ..................., reprezentata de ........................ în calitate de asociat- Asociat 4,

în calitate de Executant, pe de altă parte, a intervenit prezentul act adițional.

Având în vedere referatul de necesitate nr. 27455/21.11.2019, întocmit de Secția Străzi și Urmărire Investiții, în conformitate cu prevederile art. 221 lit. c) din Legea 98/2016 a achizițiilor publice, și în baza art. 22, pct. 22.4 si pct. 22.7 (1) din contract, părțile, de comun acord, au hotărât modificarea Contractului Subsecvent de Lucrări nr. 2/13.11.2019, după cum urmează:

Art. 1. Se vor diminua cantitățile de la pozițiile prevăzute în Anexele nr. 1 și 12, la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 2/13.11.2019, astfel:

Anexa nr. 1: cap. 1 “Lucrari carosabil” - poz. 9; cap. 2 “Lucrari la trotuare” – poz. 1, 2, 3, 5, 6;

Anexa nr. 12: cap. 1 “Lucrari refacere alei” - poz. 3; cap. 2 “Lucrari alei noi” – poz. 2, 5, 6;

valoarea lor fiind de 77.325,08 lei fără T.V.A.;

Art. 2.  Se vor suplimenta cantitățile de la pozițiile prevăzute în Anexele nr. 1 și 12, la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 2/13.11.2019, astfel:

Anexa nr. 1: cap. 1 “Lucrari carosabil” - poz. 1, 2, 4, 6, 7, 8;

Anexa nr. 12: cap. 1 “Lucrari refacere alei” - poz. 1, 2, 3, 4, 5, 6;

valoarea lor fiind de 77.325,08 lei fără T.V.A.;

Art. 3. Valoarea contractului rămâne neschimbată și anume 3.448.587,09 lei fără T.V.A., la care se adaugă T.V.A. 19% în valoare de 655.231,55 lei, respectiv 4.103.818,64 lei inclusiv T.V.A..

Art. 4. Celelalte clauze contractuale rămân nemodificate.

Prezentul act adiţional s-a încheiat în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

| ANEXA NR. 1 LA CONTRACTUL SUBSECVENT NR.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STRADA DOAMNA GHICA NR. 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. Crt. | Nr. Crt. | Cod pret | CATEGORII DE LUCRARI | U.M. | PRET UNITAR (lei fara T.V.A.) | VALOARE CONTRACT SUBSECVENT |  | NOTA DE RENUNTARE |  | NOTA DE COMANDA SUPLIMENTARA |  | VALOARE FINALA CONTRACT SUBSECVENT |  |
|  |  |  |  |  |  | Cantitate | Valoare | Cantitate | Valoare | Cantitate | Valoare | Cantitate | Valoare |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. LUCRARI CAROSABIL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | P1 | 1D1 | decapare (frezare) mixturi asfaltice 5 cm | mp | 15,66 | 321,58 | 5.035,95 | 0,00 | 0,00 | 54,16 | 848,14 | 375,74 | 5.884,09 |
| 2 | P1 | 1D1 | decapare (frezare) mixturi asfaltice 5 cm | mp | 15,66 | 321,58 | 5.035,95 | 0,00 | 0,00 | 54,16 | 848,14 | 375,74 | 5.884,09 |
| 3 | P30 | 1R5 | colmatare rosturi cu mortar asfaltic | m | 49,06 | 129,91 | 6.373,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129,91 | 6.373,38 |
| 4 | P31 | 1R6 | reparatii suprafete betonate cu mortar acrilic | mp | 145,79 | 99,76 | 14.544,01 | 0,00 | 0,00 | 8,02 | 1.168,57 | 107,78 | 15.712,59 |
| 5 | P33 | 1I2 | demontare si montare borduri mari vechi | m | 50,28 | 17,00 | 854,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,00 | 854,76 |
| 6 | P19 | 1S12 | asternere geocompozit | mp | 16,16 | 321,58 | 5.196,74 | 0,00 | 0,00 | 54,16 | 875,22 | 375,74 | 6.071,96 |
| 7 | P17 | 1S10 | asternere mixtura asfaltica BAD25 | to | 322,31 | 46,31 | 14.926,18 | 0,00 | 0,00 | 7,80 | 2.514,01 | 54,11 | 17.440,19 |
| 8 | P15 | 1S8 | asternere mixtura asfaltica BA 16 - 5 cm | mp | 51,32 | 321,58 | 16.503,49 | 0,00 | 0,00 | 54,16 | 2.779,49 | 375,74 | 19.282,98 |
| 9 | P58 | 1E7 | ridicare la cota camine (capac nou) cu prefabricate si mortar cu intarire rapida | buc | 498,99 | 5,00 | 2.494,95 | 1,00 | 498,99 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 1.995,96 |
| 10 | P89 | 2D10 | taxa groapa | to | 10,00 | 100,33 | 1.003,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,33 | 1.003,30 |
| TOTAL - LEI |  |  |  |  |  |  | 71.968,72 |  | 498,99 |  | 9.033,57 |  | 80.503,30 |
| 2. LUCRARI LA TROTUARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | P3 | 1D3 | decapare mixturi asfaltice la trotuar | mp | 17,64 | 285,57 | 5.037,46 | 74,21 | 1.309,07 | 0,00 | 0,00 | 211,36 | 3.728,39 |
| 2 | P30 | 1R5 | colmatare rosturi cu mortar asfaltic | m | 49,06 | 95,19 | 4.670,03 | 24,73 | 1.213,26 | 0,00 | 0,00 | 70,46 | 3.456,77 |
| 3 | P31 | 1R6 | reparatii suprafete betonate cu mortar acrilic | mp | 145,79 | 79,39 | 11.574,27 | 20,63 | 3.007,65 | 0,00 | 0,00 | 58,76 | 8.566,62 |
| 4 | P35 | 1I4 | demontare si montare borduri mici vechi | m | 31,76 | 32,00 | 1.016,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,00 | 1.016,32 |
| 5 | P44 | 2T7 | strat de mixtura asfaltica BA 8 - 4 cm la trotuare | mp | 39,24 | 285,57 | 11.205,77 | 74,21 | 2.912,00 | 0,00 | 0,00 | 211,36 | 8.293,77 |
| 6 | P89 | 2D10 | taxa groapa | to | 10,00 | 35,64 | 356,40 | 9,26 | 92,60 | 0,00 | 0,00 | 26,38 | 263,80 |
| TOTAL - LEI |  |  |  |  |  |  | 33.860,25 |  | 8.534,58 |  | 0,00 |  | 25.325,67 |
| TOTAL LUCRARI fara TVA |  |  |  |  |  |  | 105.828,97 |  | 9.033,57 |  | 9.033,57 |  | 105.828,97 |
| TVA |  |  |  |  |  |  | 20.107,50 |  | 1.716,38 |  | 1.716,38 |  | 20.107,50 |
| TOTAL LUCRARI cu TVA |  |  |  |  |  |  | 125.936,47 |  | 10.749,95 |  | 10.749,95 |  | 125.936,47 |

| ANEXA NR. 12 LA CONTRACTUL SUBSECVENT NR. 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ALEE PARC LUNCA FLORILOR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. Crt. | Nr. Crt. | Cod pret | CATEGORII DE LUCRARI | U.M. | PRET UNITAR (lei fara T.V.A.) | VALOARE CONTRACT SUBSECVENT |  | NOTA DE RENUNTARE |  | NOTA DE COMANDA SUPLIMENTARA |  | VALOARE FINALA CONTRACT SUBSECVENT |  |
|  |  |  |  |  |  | Cantitate | Valoare | Cantitate | Valoare | Cantitate | Valoare | Cantitate | Valoare |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. LUCRARI REFACERE ALEI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | P3 | 1D3 | decapare mixturi asfaltice la trotuar | mp | 17,64 | 2.859,91 | 50.448,82 | 0,00 | 0,00 | 416,04 | 7.338,95 | 3.275,95 | 57.787,76 |
| 2 | P30 | 1R5 | colmatare rosturi cu mortar asfaltic | m | 49,06 | 953,30 | 46.768,90 | 0,00 | 0,00 | 138,68 | 6.803,64 | 1.091,98 | 53.572,54 |
| 3 | P4 | 1D4 | desfacere betoane degradate | mc | 220,62 | 325,99 | 71.919,92 | 250,78 | 55.327,60 | 75,21 | 16.592,32 | 150,42 | 33.184,65 |
| 4 | P31 | 1R6 | reparatii suprafete betonate cu mortar acrilic | mp | 145,79 | 973,77 | 141.965,93 | 0,00 | 0,00 | 141,45 | 20.622,00 | 1.115,22 | 162.587,92 |
| 5 | P44 | 2T7 | strat de mixtura asfaltica BA 8 - 4 cm la trotuare | mp | 39,24 | 2.859,91 | 112.222,87 | 0,00 | 0,00 | 416,04 | 16.325,40 | 3.275,95 | 128.548,28 |
| 6 | P89 | 2D10 | taxa groapa | to | 10,00 | 356,92 | 3.569,20 | 0,00 | 0,00 | 51,92 | 519,20 | 408,84 | 4.088,40 |
| TOTAL - LEI |  |  |  |  |  |  | 426.895,64 |  | 55.327,60 |  | 68.201,51 |  | 439.769,55 |
| 1. LUCRARI ALEI NOI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | P22 | 1T1 | săpătură manuala | mc | 36,53 | 97,30 | 3.554,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,30 | 3.554,37 |
| 2 | P4 | 1D4 | desfacere betoane degradate | mc | 220,62 | 26,95 | 5.945,71 | 26,95 | 5.945,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | P24 | 1T3 | pregătire pat drum (nivelare si compactare) | 100 mp | 208,41 | 2,49 | 518,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,49 | 518,94 |
| 4 | P38 | 2T1 | asternere balast la trotuare | mc | 111,23 | 24,95 | 2.775,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,95 | 2.775,19 |
| 5 | P39 | 2T2 | asternere nisip la trotuare | mc | 111,01 | 12,47 | 1.384,30 | 12,47 | 1.384,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | P41 | 2T4 | strat balast stabilizat 4% ciment la trotuare | mc | 222,20 | 24,95 | 5.543,89 | 24,95 | 5.543,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | P43 | 2T6 | strat din beton C12/15 (B 200) la trotuare | mc | 291,16 | 24,95 | 7.264,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,95 | 7.264,44 |
| 8 | P44 | 2T7 | strat de mixtura asfaltica BA 8 - 4 cm la trotuare | mp | 39,24 | 249,49 | 9.789,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 249,49 | 9.789,99 |
| 9 | P89 | 2D10 | taxa groapa | to | 10,00 | 31,14 | 311,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,14 | 311,40 |
| TOTAL - LEI |  |  |  |  |  |  | 37.088,24 |  | 12.873,91 |  | 0,00 |  | 24.214,33 |
| TOTAL LUCRARI fara T.V.A. |  |  |  |  |  |  | 463.983,88 |  | 68.201,51 |  | 68.201,51 |  | 463.983,88 |
| T.V.A. 19% |  |  |  |  |  |  | 88.156,94 |  | 12.958,29 |  | 12.958,29 |  | 88.156,94 |
| TOTAL LUCRARI cu T.V.A. |  |  |  |  |  |  | 552.140,82 |  | 81.159,80 |  | 81.159,80 |  | 552.140,82 |