R  O  M  Â  N  I  A

MUNICIPIUL BUCURESTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 2

ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Șos. Electronicii nr. 44   Tel: 021.252.77.12 / 021.252.77.89   Fax: 021.252.79.77   www.adp2.ro  e-mail: office@adp2.ro

CONTRACT  DE  LUCRĂRI

CU PROIECTARE INCLUSĂ

nr. ......................../..............................

1. PREAMBUL

În conformitate cu Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice și Hotărârea nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice cu modificările şi completările ulterioare, s-a încheiat prezentul contract de lucrări, între:

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2, cu sediul în Bucureşti, Șos. Electronicii nr. 44, Sector 2, cod poștal 023254, telefon 021.252.77.12, fax  021.252.70.79, e-mail: office@adp2.ro, cod fiscal 4266260, cont RO30TREZ24G675000710102X, deschis la Trezoreria Sector 2, reprezentată prin Director General          , în calitate de Achizitor, pe de o parte,

si

S.C. SUPRASEC IMPEX S.R.L., cu sediul în București, str. Sebastian nr. 136, bloc V90, scara 4, ap. 93, sector 5, tel.      , fax.          , e-mail office@suprasec.ro, numar de ordine în Registrul Comerțului J40/8290/2009, cod unic de inregistrare RO25823843, cont virament        , deschis la         , reprezentată prin Administrator        , în calitate de Executant, pe de altă parte.

2.  DEFINIŢII

2.1. În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:

a. contract - prezentul contract şi toate anexele sale;

b. Achizitor si Executant - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract;

c. preţul contractului - preţul plătibil Executantului de către Achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract;

d. lucrări – înseamnă lucrările de execuție care urmează să fie realizate de către Executant conform contractului, precum și orice modificare a acestora în condițiile legislației achizițiilor publice/sectoriale;

e. amplasamentul lucrării – locul unde Executantul execută lucrarea, respectiv Parcul Ion Creangă, str. Munții Buzăului nr. 58-60, Sectorul 2, București;

f. forţa majoră - un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează greşelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi;

g. zi - zi calendaristică; an - 365 de zile.

3. INTERPRETARE

3.1. În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural şi viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2. Termenul "zi" ori "zile" sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice, dacă nu se specifică în mod diferit.

CLAUZE OBLIGATORII

4. OBIECTUL PRINCIPAL AL CONTRACTULUI

4.1. Lucrari de instalare ”Sistem monitorizare video” Parc Ion Creangă (execuție cu proiectare inclusă), cod CPV 32323500-8/Sistem video de supraveghere (Rev.2), 45314310-7/Instalare de cabluri (Rev.2), 79930000-2/Servicii de proiectare specializata (Rev.2), conform Anexa nr. 1, care devine parte integrantă din prezentul contract, pe amplasamentul indicat de Achizitor, în perioada/perioadele convenite şi în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract. Predarea amplasamentului se va face pe baza de proces verbal de predare-primire.

5.  PREŢUL CONTRACTULUI

5.1. Prețul convenit pentru execuția lucrărilor de instalare a unui sistem de monitorizare video la Parcul Ion Creangă este de 126.307,96 lei fără T.V.A., la care se adaugă T.V.A. 19% în valoare de 23.998,51, respectiv 150.306,47 lei inclusiv T.V.A. (conform Anexa nr. 1), după cum urmează:

- proiectare: 22.500,00 lei fără T.V.A.;

- investiția (lucrarea) de bază: 103.807,96 lei fără T.V.A.

6. DURATA CONTRACTULUI

6.1. Durata Contractului este după cum urmează:

a) durata maximă a serviciilor de proiectare este de 5 zile de la data semnării Contractului; asistența tehnică din partea proiectantului va fi acordată pe toată durata execuției contractului;

b) durata maximă de execuție (inclusiv servicii de proiectare): 25 de zile de la emiterea ordinului de începere al lucrărilor.

6.2.  Prezentul Contract încetează să producă efecte la data încheierii procesului-verbal de recepţie finală.

6.2. Durata prezentului contract poate fi prelungită prin act adiţional numai cu acordul părţilor şi numai în cazuri temeinic justificate, în aceleaşi condiţii si termeni contractuali.

7. EXECUTAREA CONTRACTULUI

7.1. Durata de executare a lucrărilor prevăzute la art. 4.1 este de 20 de zile, din momentul emiterii ordinului de începere, transmis de Achizitor în scris către Executant.

7.2. Lucrările de instalare a sistemului de monitorizares video se vor executa la Parcul Ion Creangă, din str. Munții Buzăului nr. 58-60, Sector 2, București, aflat în administrarea Administrației Domeniului Public Sector 2.

8.  DOCUMENTELE CONTRACTULUI

8.1. Documentele contractului:

- propunerea tehnico-financiară;

- caietul de sarcini;

- garanția de bună execuție;

- Anexa nr. 1;

9. PROTECŢIA PATRIMONIULUI CULTURAL NAŢIONAL

9.1. Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de interes arheologic descoperite pe amplasamentul lucrării sunt considerate, în relaţiile dintre părţi, ca fiind proprietatea absolută a Achizitorului şi vor fi încredinţate în grija şi sub autoritatea acesteia.

9.2. Executantul are obligaţia de a lua toate precauţiile necesare pentru ca muncitorii săi sau oricare alte persoane să nu îndepărteze sau să deterioreze obiectele prevăzute la clauza 9.1, iar imediat după descoperirea şi înainte de îndepărtarea lor, de a înştiinţa Achizitorul despre această descoperire şi de a îndeplini dispoziţiile primite de la Achizitor privind îndepărtarea acestora. Dacă din cauza unor astfel de dispoziţii Executantul suferă întârzieri şi/sau cheltuieli suplimentare, atunci, prin consultare, părţile vor stabili:

a) orice prelungire a duratei de execuţie la care Executantul are dreptul;

b) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adăuga la preţul contractului.

9.3. Autoritatea contractantă are obligaţia, de îndată ce a luat la cunoştinţă despre descoperirea obiectelor prevăzute la clauza 9.1, de a înştiinţa în acest sens organele de poliţie şi comisia monumentelor istorice.

10. OBLIGAŢIILE PRINCIPALE ALE EXECUTANTULUI

*Pentru Proiectare:

10.1. Executantul se obligă să presteze serviciile la standardele şi/sau performanţele prezentate în propunerea tehnică, conform legislatiei in vigoare.

10.2. Să presteze, în condiţiile demonstrării de către Executant a caracterului imprevizibil, la cererea Achizitorului şi alte servicii legate de proiect şi necuprinse în prezentul Contract, pe bază de acte adiţionale.

10.3. Să coreleze documentaţia (cote, solutie) pe care o elaborează cu reţelele ROMGAZ, APA NOVA, ELECTRICA, ROMTELECOM, RADET, RATB.

10.4. La elaborarea proiectului să ţină cont de Legea nr. 519/2002 pentru aprobarea O.U.G. nr. 102/1999 privind protecția specială şi încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap.

10.5. Să participe pe şantier la toate fazele de execuţie menţionate in documentaţie: faze determinante, lucrări ascunse etc.

10.6. Să participe la recepţia lucrărilor.

10.7. Prezentele obligaţii contactuale îşi menţin valabilitatea până la finalizarea lucrărilor de C+M.

*Pentru Execuţie Lucrări:

10.8. (1) Executantul are obligaţia de a executa şi finaliza lucrările la termenul stabilit, de a întreţine, de a remedia după caz, lucrările executate în perioada de garanţie, precum şi de a remedia viciile ascunse, cu atenţia şi promptitudinea cuvenită, în concordanţă cu obligaţiile asumate prin Contract.

(2) Executantul are obligaţia de a supraveghea lucrările, de a asigura forţa de muncă calificată pentru îndeplinirea Contractului la termenul contractat, materialele, instalaţiile, echipamentele şi toate celelalte obiecte, fie de natură provizorie, fie definitive, cerute de şi pentru contract, de a delimita şi semnaliza zonele de lucru, precum şi de a asigura personalul muncitor împotriva accidentelor şi de a asigura acestuia echipament de protecţie şi de semnalizare în perimetrul de lucru.

10.9. (1) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea şi siguranţa tuturor operaţiunilor executate pe şantier, precum şi pentru procedeele de execuţie utilizate, cu respectarea prevederilor şi a reglementărilor legii privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Un exemplar din documentaţie elaborată va fi ţinut de Executant  în vederea consultării de către Inspecţia de Stat în Construcţii, Lucrări Publice, Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, precum şi de către persoane autorizate de Achizitor, la cererea acestora.

(3) Executantul are obligaţia de a pune la dispoziţia Achizitorului, caietele de măsurători (ataşamentele) şi, după caz, în situaţiile convenite, desenele, calculele, verificările calculelor şi orice alte documente pe care Executantul trebuie să le întocmească sau care sunt cerute de Achizitor, inclusiv documentele de calitate pentru Cartea tehnică a construcţiei:

- procese-verbale de lucrări ascunse;

- procese-verbale pe faze determinante;

- buletine de analiză si încercări pentru materialele puse în operă;

- certificate de calitate.

10.10. (1) Executantul are obligaţia de a respecta şi executa dispoziţiile Achizitorului în orice problemă, menţionată sau nu în Contract, referitoare la lucrare. În cazul în care Executantul consideră că dispoziţiile Achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiecţii, în scris, fără ca obiecţiile respective să îl absolve de obligaţia de a executa dispoziţiile primite, cu excepţia cazului în care acestea contravin prevederilor legale.

(2) În cazul în care respectarea şi executarea dispoziţiilor prevăzute la alin. (1) determină dificultăţi în execuţie care generează costuri suplimentare, atunci aceste costuri vor fi acoperite pe cheltuiala Achizitorului.

10.11. (1) Executantul este responsabil de trasarea corectă a lucrărilor faţă de reperele date de Achizitor, precum şi de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor şi resurselor umane necesare îndeplinirii responsabilităţii respective.

(2) În cazul în care, pe parcursul execuţiei lucrărilor, survine o eroare în poziţia, cotele, dimensiunile sau aliniamentul oricărei părţi a lucrărilor, Executantul are obligaţia de a rectifica eroarea constatată, pe cheltuiala sa. Pentru verificarea trasării, Executantul are obligaţia de a proteja şi păstra cu grijă toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

10.12. Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi remedierii viciilor ascunse, Executantul are obligaţia:

i) de a lua toate măsurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a căror prezenţă pe şantier este autorizată şi de a menţine şantierul (atât timp cât acesta este sub controlul său) şi lucrările (atât timp cât acestea nu sunt finalizate) în starea de ordine necesară evitării oricărui pericol pentru respectivele persoane;

ii) de a procura şi de a întreţine, pe cheltuiala sa, toate dispozitivele de iluminare, protecţie, îngrădire, alarmă şi pază, în scopul protejării lucrărilor sau al asigurării confortului riveranilor;

iii) de a lua toate măsurile rezonabil necesare pentru a proteja mediul pe şi în afara şantierului şi pentru a evita orice pagubă sau neajuns provocate persoanelor, proprietăţilor publice sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau alţi factori generaţi de metodele sale de lucru.

10.13. Executantul este responsabil pentru menţinerea în bună stare a lucrărilor, materialelor, echipamentelor şi instalaţiilor care urmează a fi puse în operă, de la data primirii ordinului de începere a lucrării până la data semnării procesului-verbal de recepţie finală a lucrării.

10.14. (1) Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi al remedierii viciilor ascunse, Executantul are obligaţia, în măsura permisă de respectarea prevederilor Contractului, de a nu stânjeni inutil sau în mod abuziv:

a) confortul riveranilor; sau

b) căile de acces, prin folosirea şi ocuparea drumurilor şi căilor publice sau private care deservesc proprietăţile aflate în posesia Achizitorului sau a oricărei alte persoane.

Executantul va despăgubi Achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor, acţiunilor în justiţie, daunelor-interese, costurilor, taxelor şi cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultând din sau în legătură cu obligatiile ce-i revin Executantului prin prezentul contract.

10.15. (1) Executantul are obligaţia de a utiliza în mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunică cu sau sunt pe traseul şantierului şi de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de către traficul propriu sau al oricăruia dintre subcontractanţii săi; Executantul va selecta traseele, va alege şi va folosi vehiculele, va limita şi repartiza încărcăturile, în aşa fel încât traficul suplimentar ce va rezulta în mod inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, de pe şi pe şantier, să fie limitat, în măsura în care este posibil, astfel încât să nu producă deteriorări sau distrugeri ale drumurilor şi podurilor respective.

(2) În cazul în care natura lucrărilor impune utilizarea de către Executant a transportului pe apă, atunci prevederile de la alin. (1) vor fi interpretate în maniera în care prin "drum" se înţelege inclusiv ecluză, doc, dig sau orice altă structură aferentă căii navigabile şi prin "vehicul" se înţelege orice ambarcaţiune, iar prevederile respective se vor aplica în consecinţă.

(3) În cazul în care se produc deteriorări sau distrugeri ale oricărui pod sau drum care comunică cu sau care se află pe traseul şantierului, datorită transportului materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, Executantul are obligaţia de a despăgubi Achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor privind avarierea respectivelor poduri sau drumuri.

(4) Executantul este responsabil şi va plăti consolidarea, modificarea sau îmbunătăţirea, în scopul facilitării transportului materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, a oricăror drumuri sau poduri care comunică cu sau care se află pe traseul şantierului.

10.16. (1) Pe parcursul execuţiei lucrării, executantul are obligaţia:

i) de a evita, pe cât posibil, acumularea de obstacole inutile pe şantier;

ii) de a nu depozita sau de a retrage orice utilaje, echipamente, instalaţii, surplus de materiale;

iii) de a aduna şi îndepărta de pe şantier dărâmăturile, molozul sau lucrările provizorii de orice fel, care nu mai sunt necesare.

10.17. Executantul se obligă de a despăgubi Achizitorul împotriva oricăror:

i) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu execuţia lucrărilor sau încorporate în acestea; şi

ii) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente.

10.18. Executantul trebuie să verifice şi să instruiască personalul propriu asupra măsurilor de securitate şi sănătate în muncă, asupra tehnologiei de lucru ce trebuie respectate, înainte de începerea execuţiei şi pe fiecare etapă a lucrărilor.

10.19. In incinta sediului Achizitorului personalul Executantului este obligat să respecte prevederile aplicabile ale regulamentului intern al Achizitorului.

10.20. Pentru execuţia lucrărilor în condiţii de securitate, va verifica permanent starea echipamentelor tehnice (instalaţii, utilaje, scule si dispozitive) utilizate, ce trebuie să fie corespunzatoare din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă.

10.21. Pe durata execuţiei lucrărilor, Executantul va asigura curăţenia şi deblocarea căilor de acces şi circulaţie şi a locurilor de muncă, prin înlăturarea, colectarea şi transportul deşeurilor rezultate din activitatea proprie.

10.22. Personalului Executantului i se interzice să efectueze intervenţii sau manevre în instalaţiile Achizitorului sau să recurgă la improvizaţii în instalaţii.

10.23. Este interzis accesul personalului sau mijloacelor de transport ale Executantului în alte zone sau pe căi de acces şi de circulaţie care nu au fost nominalizate de către Achizitor.

10.24. Să remedieze toate deficienţele constatate cu ocazia efectuării probelor, precum şi cele constatate la recepţia lucrărilor.

10.25. Să desemneze un conducător al locului de muncă şi să comunice numele şi datele de contact ale acestuia Achizitorului la data semnării prezentului Contract.

10.26. Să ia toate măsurile necesare pentru a proteja mediul şi pentru a evita orice pagubă sau neajuns provocat persoanelor, proprietăţilor publice sau altora, rezultat din poluare, zgomot sau alţi factori generate de metodele sale de lucru.

10.27. Să doteze personalul propriu cu echipament individual de protecţie adecvat factorilor de risc şi să urmărească folosirea acestuia.

10.28. Să folosească, la execuţia lucrărilor, numai proceduri inofensive care, dacă legislaţia prevede aceasta, trebuie sa fie certificate.

10.29. Accidentele de muncă ce se pot produce asupra personalului Achizitorului sau asupra personalului propriu din cauza neluării măsurilor necesare de către personalul ce aparţine Executantului, se înregistrează şi se raportează ca accident de muncă de către Executant.

11. OBLIGAŢIILE PRINCIPALE ALE ACHIZITORULUI

11.1. Achizitorul se obligă sa efectueze plata către Executant în termen de maximum 30 zile de la primirea (înregistrarea) facturilor emise de către acesta, însoțite de procese verbale de recepție și situații de lucrări, pentru fiecare lucrare în parte, semnate de către reprezentanții Achizitorului.

11.2. Achizitorul se obligă să anunțe Executantul pentru orice deteriorare, survenită în timpul sau după finalizarea lucrărilor (în perioada de garanție), în cel mai scurt timp și să nu intervină în niciun fel în vederea remedierii deteriorării.

# 12. RĂSPUNDEREA EXECUTANTULUI

12.1. Executantul are obligaţia de a executa şi finaliza lucrările aşa cum sunt stabilite în prezentul contract, menţinând un înalt standard de profesionalism şi este responsabil pentru orice inacţiune legată de cerinţele scrise ale Achizitorului, precum şi pentru calitatea lucrarilor care urmează a fi executate de către acesta sau de către orice reprezentant desemnat conform prezentului contract ori angajat al acestuia.

12.2. Executantul este răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de executie utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.

12.3. Toate activităţile, acţiunile şi inacţiunile efectuate sau neefectuate de către Executant şi/sau angajaţii acestuia şi/sau agenţii acestuia şi/sau oricine care acţionează pe seama şi/sau pentru Executant în cursul executarii lucrărilor, incluzând toate activităţile descrise aici vor fi efectuate sau neefectuate în calitate de contractant independent, lucrând pe riscul şi răspunderea sa. Executantul renunţă expres la orice revendicare sau plângere împotriva Achizitorului în ceea ce priveşte orice daune aduse angajaţilor acestuia sau oricărei alte persoane care îşi desfăşoară activitatea în numele sau pe seama sa, sau care lucrează pentru el şi în legătură cu lucrarile ce fac obiectul prezentului contract.

12.4. Executantul va fi, de asemenea, responsabil pentru plata despăgubirilor către Achizitor, rezultând în legătură cu acest contract în cazul în care o încălcare a obligaţiilor sale este stabilită printr-o hotărâre emisă de către o instanţă de judecată. Cuantumul despăgubirilor la care se angajează Executantul este cel instituit prin hotărâre irevocabilă, chiar dacă data pronunţării şi rămânerii irevocabile a hotărârii este ulterioară încetării contractului sau chiar a expirării perioadei de garanţie.

12.5. Executantul este răspunzător pentru pagubele directe aduse Achizitorului şi pentru orice pierdere sau cheltuială care poate fi cauzată acestuia şi/sau oricărei terţe părţi, ca urmare a executarii neglijente sau a neexecutarii lucrarilor în conformitate cu acest contract sau ca rezultat ori în legătură cu prevederile prezentului contract.

# 13. SANCŢIUNI PENTRU NEÎNDEPLINIREA CULPABILĂ A OBLIGAŢIILOR

13.1. În cazul în care Executantul nu îşi îndeplineşte obligaţiile în conformitate cu prevederile prezentului contract, Achizitorul este îndreptăţit să-i fixeze Executantului un termen până la care activitatea să intre în normal. În situaţia nerespectării acestui termen, contractul este reziliat de plin drept, fără a fi necesară punerea în întârziere sau orice formalitate prealabilă. În această situație Executantul datorează Achizitorului daune-interese, în cuantum de 10% din prețul contractului.

13.2. În cazul în care, din vina sa exclusivă, Executantul nu îşi execută obligaţiile asumate prin contract, atunci Achizitorul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi 0,1 % pe zi de întârziere, din valoarea prestaţiei neefectuate la timp, până la îndeplinirea obligaţiilor.

13.3. În cazul în care Achizitorul nu onorează facturile în termen de 30 de zile de la expirarea perioadei convenite la art. 11.1, atunci acesta are obligaţia de a plăti ca penalităţi 0,1 % pe zi din plata neefectuată.

13.4. Nerespectarea obligaţiilor de execuție a lucrărilor, la termenul şi în condiţiile asumate prin prezentul contract de către Executant, dă dreptul Achizitorului de a considera contractul reziliat de plin drept, fără a fi necesară punerea în întârziere sau orice formalitate prealabilă şi fără intervenţia instanţei de judecată şi de a pretinde plata de daune-interese.

13.5. Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa oricând la contract, printr-o notificare scrisă, adresată Executantului, fără nicio altă compensaţie, dacă acesta din urmă este în stare de faliment, precum şi în caz de fuziune a Executantului cu o alta societate, fuziune în urma căreia Executantul, ca societate comercială, urmează să nu mai existe sau în cazul reducerii fondurilor alocate pentru realizarea contractului.  În acest caz, Executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului, precum si daune interese.

CLAUZE SPECIFICE

14. GARANŢIA DE BUNĂ EXECUŢIE A CONTRACTULUI

14.1. Garanţia de bună execuţie este în procent de 10% din valoarea contractului fără T.V.A..

Până la recepţia finală a lucrării, Executantul va garanta lucrările executate şi, după caz, va suporta toate cheltuielile pentru întreținere, remediere sau înlocuire. În perioada de garanție, ofertantul va realiza toate reparațiile (lucrări pentru îndepărtarea degradărilor apărute) pe cheltuiala proprie (materiale și manoperă). Nu vor fi incluse degradările produse din cauze accidentale: calamități naturale sau intervenția omului. Achizitorul nu va fi obligat la nici o plată în vederea menținerii nivelului calitativ al lucrărilor consemnat în procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor.

14.2. Modul de constituire a garanţiei de bună execuţie

Garanţia de bună execuţie a contractului se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis în condițiile legii de o societate bancară sau de o societate de asigurări. Garanţia de bună execuţie se poate constitui și prin reţineri succesive din sumele datorate pentru facturi parţiale. Contractantul are obligaţia de a deschide un cont la dispoziţia Achizitorului, la unităţile Trezoreriei Statului corespunzătoare organelor fiscale în a căror administrare se află Executantul. Suma iniţială care se depune de către contractant în contul astfel deschis nu trebuie să fie mai mică de 0,5 % din preţul Contractului.

14.3. Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în limita prejudiciului creat, dacă Executantul:

- nu îşi îndeplineşte obligaţiile de întreţinere sau remediere a defectelor apărute la lucrările executate, în perioada de garanţie,

- nu începe lucrările la termenele fixate prin Contract din culpa sa;

- nu finalizează lucrările la termenul stabilit şi nu are motive temeinice pentru prorogarea lor; prorogarea termenelor poate interveni numai în situaţiile prevăzute la art. 18.

Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, Achizitorul are obligaţia de a notifica acest lucru Executantului, precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate. In această situaţie, Achizitorul va reţine din contul bancar deschis cu titlu de garanţie bancară, fără a fi necesar acceptul Executantului, sumele pe care le consideră satisfacătoare în vederea acoperirii prejudiciului creat.

14.4. Achizitorul are obligaţia de a restitui garanţia de bună execuţie, după cum urmează:

a) 70% din valoarea garanţiei, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenţii asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse este minim;

b) restul de 30% din valoarea garanţiei, la expirarea perioadei de garanţie a lucrărilor executate, pe baza procesului-verbal de recepţie finală.

Procesele-verbale de recepţie finală pot fi întocmite şi pentru părţi din lucrare, dacă acestea sunt distincte din punct de vedere fizic şi funcţional.

14.5. Valoarea garanţiei de bună execuţie aferentă proiectului tehnic şi/sau detaliilor de execuţie, se restituie în termen de 14 zile de la data încheierii procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor executate în baza proiectului respectiv, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenţii asupra ei.

15. PERIOADA DE GARANŢIE ACORDATĂ LUCRĂRILOR

15.1. Perioada de garanție a sistemului de monitorizare video este de 24 de luni.

15.2. Perioada de garanţie curge de la data semnării procesului-verbal de punere în funcțiune.

15.3. (1) În perioada de garanţie, Executantul are obligaţia de a executa toate lucrările de remediere a viciilor şi a altor defecte a căror cauză este nerespectarea clauzelor contractuale.

(2) Executantul are obligaţia de a executa toate activităţile prevăzute la alin. (1), pe cheltuiala proprie, în cazul în care ele sunt necesare datorită:

i) utilizării de materiale, de instalaţii sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului; sau

ii) unui viciu de tehnologie de executie a lucrărilor; sau

iii) neglijenţei sau neîndeplinirii de către Executant a oricăreia dintre obligaţiile explicite sau implicite care îi revin în baza contractului.

16. PERIOADA DE GARANȚIE ACORDATĂ PRODUSELOR

16.1. Executantul are obligația de a garanta că produsele furnizate prin contract sunt noi, nefolosite. De asemenea, Executantul are obligația de a garanta ca produsele furnizate prin contract vor funcționa la parametrii solicitați, în conditii normale de funcționare, specificate în instrucțiunile de folosire.

16.2. (1) Perioada de garanţie acordată produselor este de minim 24 de luni și nu va implica cheltuieli suplimentare din partea Achizitorului cu excepția consumabilelor, manoperei, pieselor și materialelor aferente reviziilor, fiind cea declarată în certificatul de garanţie al produsului. În perioada de garanţie Executantul va suporta atât costul manoperei, cât și contravaloarea pieselor de schimb care le înlocuiesc pe cele defecte, dacă acestea fac obiectul garanţiei. Intervenția tehnică va fi efectuată în cel mult 48 ore de la solicitare.

(2) Perioada de garanţie a produselor începe cu data recepţiei efectuate după punerea în funcțiune a acestora la destinaţia finală.

(3) Executantul va asigura, la cerere, livrarea pieselor de schimb, însoțite de declarația de conformitate, certificat de calitate și certificat de garanție pe toată perioada de exploatare.

16.3. Achizitorul are dreptul de a notifica imediat Executantului, în scris, orice plângere sau reclamație ce apare în conformitate cu această garanție.

16.4. La primirea unei astfel de notificări, dacă defecţiunea face obiectul garanţiei, lucrările de reparaţii şi înlocuirea pieselor defecte este gratuită, Executantul având obligaţia de a remedia defecţiunea sau de a înlocui produsul (dacă nu există soluţie tehnică de reparaţie) în perioada convenită, fără costuri suplimentare pentru Achizitor.

16.5. Dacă Executantul, după ce a fost înștiințat, nu reușește să remedieze defectul în perioada convenită, Achizitorul are dreptul de a lua măsuri de remediere, pe riscul și pe cheltuiala Executantul și fără a aduce niciun prejudiciu oricăror alte drepturi pe care Achizitorul le poate avea față de Executant prin contract.

# 17. RECEPŢIE ŞI VERIFICĂRI

17.1. Achizitorul are dreptul de a verifica, în orice moment, modul de execuție al lucrărilor.

17.2. Achizitorul va recepţiona serviciile prestate si lucrările executate, încheindu-se un proces verbal de predare- primire documentație, un proces verbal de punere în functiune și un proces verbal de recepţie la terminarea lucrărilor.

# 18. ÎNCEPERE, FINALIZARE, ÎNTÂRZIERI, SISTARE

18.1. Executantul are obligaţia de a începe execuția lucrărilor la data primirii în scris a ordinului de începere de la Achizitor.

18.2. (1) Lucrările stabilite la art. 4.1 trebuie finalizate în termenul convenit de părţi, termen care se calculează de la data primirii ordinului de începere.

(2) În cazul în care orice motive de întârziere, ce nu se datorează Executantului şi care nu sunt rezultate din încălcarea contractului de către Executant, îndreptăţesc pe acesta de a solicita prelungirea perioadei de executare a lucrărilor sau a oricărei faze a acestora, atunci părţile pot revizui, de comun acord, perioada de executare.

18.3. În afara cazului în care Achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de executare, orice întârziere în îndeplinirea executării lucrărilor solicitate prin ordin de începere, dă dreptul Achizitorului de a solicita penalităţi de întârziere Executantului.

# 19. ÎNCETAREA. REZILIEREA CONTRACTULUI

19.1. Contractul încetează la expirarea duratei prevăzute în prezentul contract, dacă nu a fost prelungită prin act adiţional semnat de ambele părţi.

19.2. Contractul poate înceta înainte de expirarea termenului stipulat de părţi, prin acordul ambelor părţi.

19.3. Contractul încetează prin realizarea obiectului său.

19.4. În cazul în care Executantul nu respectă obligaţiile prevăzute de prezentul contract, acesta va fi reziliat de plin drept, fără a fi nevoie de somaţia, notificarea sau punerea în întârziere a debitorului obligaţiei neexecutate. Această clauză nu înlătură dreptul Achizitorului de a cere executarea silită a obligaţiilor neîndeplinite de către Executant.

# 20. MODALITĂŢI DE PLATĂ

20.1. Plăţile către Executant se vor face, pentru lucrările executate recepționate de către Achizitor, pe baza facturilor emise de acesta, însoțite de procese verbale de recepție și situații de lucrări pentru fiecare tip de lucrare în parte, confirmate de către reprezentanții Achizitorului.

20.2. Nu se vor efectua plăţi pentru perioadele în care contractul de lucrări a fost suspendat.

20.3. În cazul în care, indiferent de motive, creditele bugetare necesare acoperirii contravalorii acestui contract nu vor fi alocate, autoritatea contractanta, după primirea notificării cu privire la neacordarea finanţării, în condiţiile în care nu există o altă sursă de finanţare, își rezervă dreptul de a înceta prezentul contract subsecvent, fiind imposibilă ducerea la îndeplinire a obligaţiilor prezentului contract.

Executantul acestui contract înţelege ca autoritatea contractanta nu poate fi considerată răspunzătoare pentru vreun prejudiciu, în cazul in care creditele bugetare nu vor fi aprobate si alocate, indiferent de motiv, asumându-și întreaga răspundere in raport cu eventualele prejudicii pe care le-ar putea suferi in situaţia descrisă. Totodată, autoritatea contractanta este obligata sa facă dovada efectuării tuturor diligențelor necesare pentru asigurarea finanţării prezentului contract.

21. AJUSTAREA PREŢULUI CONTRACTULUI

21.1. Pentru lucrările executate, plăţile datorate de Achizitor Executantului sunt cele corespunzătoare prețului unitar declarat în propunerea financiară și în Anexa nr. 1, parte integrantă din prezentul contract.

21.2. Preţul declarat în propunerea financiară nu se actualizează și rămâne ferm pe toată perioada derulării contractului.

# 22. AMENDAMENTE

22.1. Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act adiţional, numai în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează interesele legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului.

# 23. CESIUNEA

23.1. Într-un contract de achizitie publică este permisă doar cesiunea creanţelor născute din acel contract, obligaţiile născute rămânând în sarcina părţilor contractante, astfel cum au fost stipulate şi asumate iniţial.

23.2. Cedentul are obligaţia de a obţine, în prealabil, acordul scris al Autoritatii contractante.

23.3. Cesiunea nu va exonera Cedentul de nicio responsabilitate privind garanţia sau orice alte obligaţii asumate prin Contract.

24. FORŢA MAJORĂ

24.1. Forţa majoră este constatată prin documente emise de o autoritate competentă (cu indicarea naturii şi duratei cazului de forţă majoră invocat) şi într-un termen de 5 zile calendaristice de la apariţia acestuia.

24.2. Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.

24.3. Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.

242.4. Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.

24.5. Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 2 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre părţi să poată pretindă celeilalte daune-interese.

25. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR

25.1. Achizitorul şi Executantul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.

25.2. Dacă, după 5 zile de la începerea acestor tratative, Achizitorul şi Executantul nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze de către instanţele judecătoreşti din Bucureşti.

26. COMUNICĂRI

26.1. (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris.

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul primirii.

(3) Orice modificare a adreselor menţionate în partea introductivă va fi comunicată de îndată celeilalte părţi, sub sancţiunea valabilităţii comunicărilor făcute la ultima adresă cunoscută.

26.2. Comunicările între părţi se pot face şi prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, fax sau e-mail, cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării.

27. LEGEA APLICABILĂ CONTRACTULUI

27.1. Contractul este guvernat şi interpretat după legea română.

28. ALTE CLAUZE

28.1. În cazul în care orice articol sau termen cuprins în prezentul contract este nul, nu poate produce efecte sau contravine legii, atunci toate celelalte prevederi ale contractului vor fi considerate ca având existenţa de sine stătătoare şi vor ramâne în vigoare şi pe deplin aplicabile.

28.2. În acest caz, părţile vor negocia de bună credinţă pentru a conveni, într-un termen rezonabil, cu privire la modificările sau amendamentele prezentului contract, în vederea înlocuirii prevederii nule, inaplicabile sau contradictorie legii aplicabile, cu o prevedere în acelaşi sens care să fie valabilă, aplicabilă şi în conformitate cu legea română.

28.3. În cazul în care una dintre părţi nu îşi exercită oricare dintre drepturile acordate în baza prezentului contract sau prin lege sau, în cazul în care nu îşi exercită aceste drepturi la timp, acest lucru nu va fi considerat o renunţare de către respectiva parte la drepturile respective.

28.4. Nicio modificare, amendare sau adăugire la acest contract nu va avea efect sau forţă juridică, în afara cazului în care este făcută în scris şi semnată de către părţi (sau de către reprezentanţii legali ai acestora), sub forma unui act adiţional la contract.

28.5. Acest document, împreună cu toate anexele sale, constituie întreaga voinţă a părţilor referitoare la cele exprimate în aceste clauze.

28.6. Toate prevederile acestui contract, aşa cum acestea sunt aplicabile părţilor vor produce efecte şi faţă de succesorii în drepturi ai acestuia sau cesionarilor acestora.

28.7. Executantul garantează că este o societate constituită în mod valabil şi este legal reprezentată la încheierea prezentului contract.

28.8. Partile au cunostință de dispozițiile Regulamentului European nr. 697/2016 (GDPR) privind protecția datelor cu caracter personal, și prin semnarea prezentului contract își exprimă în mod expres consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal (nume, prenume, funcție, telefon) în intervalul de timp în care contractul produce efecte juridice, cu scopul desfășurării raporturilor contractuale.

# Părţile au înţeles să încheie prezentul contract în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

| ACHIZITOR, ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2 | EXECUTANT, S.C. SUPRASEC IMPEX S.R.L. |
| --- | --- |

ANEXA NR. 1

PROPUNERE TEHNICO-FINANCIARĂ

Lucrări de instalare sistem monitorizare video Parc Ion Creangă (execuție cu proiectare inclusă)

| cod CPV: | 32323500-8/Sistem video de supraveghere (Rev.2), |
| --- | --- |
|  | 45314310-7/Instalare de cabluri (Rev.2), |
|  | 79930000-2/Servicii de proiectare specializata (Rev.2) |

| Nr. Crt. | Denumire | U.M. | Cantitate | Pret Unitar | Valoare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | NVR 4K panou frontal cu touch cu 32 de canale IP Video, 1 IN/1 OUT Ch Audio; Ieşiri Video: HDMI, VGA, MAIN; Rezoluţie HDMI / VGA: 4K (3840 x 2160)/60Hz, 4K (3840 x 2160)/30Hz, 1920x1080P; Rezoluţie inregistrare/redare: 12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3MP/1080p/UXGA/ 720p/VGA/4CIF/DCIF/ 2CIF/CIF/QCIF; Decodare:4-ch @ 4K sau 16-ch @ 1080p; Redare Sincrona: 16 Ch; 4 HDD Port SATA/6TB; 2 USB2.0; 1 USB3.0; 2 RJ45 10M/100M/1000M Ethernet; 1 RS-485; 1 RS-232; Alimentare: 220VAC; Temperatura: -10°C~+55°C; Umiditate: 10%~90%; Dimensiuni: 445(W) x 390(D) x 70(H)mm; 19-inch rack-mounted 1,5U; Greutate: 5Kg; | buc. | 1 | 2.238,60 | 2.238,60 |
| 2 | Camera de supraveghere cu rezoluţie de 8 Megapixel, cu ExIR 80m; 1/2,5" Progressive scan CMOS; 0.01 Lux/F1.2; Lentila fixa: 2.8 / 4/ 6 mm; Day&Night, WDR 120dB, BLC, 3D DNR; ROI; Compresie: H.265+/H.265/H.264+/H.264/ MJPEG; Rezoluţie max.: 20 fps (3840 x 2160), 25 fps (2560 x 1920, 2560 x 1440, 1920 x 1080); Dual stream; Network: 10M/100M Ethemet;Posibilitate stocare pe card SD/SDHC; NAS; Detecţie mişcare; Alimentare: DC 12V, PoE; Temperatura de operare: -30°C ~ +60°C; EP67; Standard: ONVIF, PSIA, CGI | buc. | 29 | 815,60 | 23.652,40 |
| 3 | Suport montare a camerelor de supraveghere (doza metalica) | buc. | 29 | 82,00 | 2.378,00 |
| 4 | HDD 8TB Surveillance | buc. | 4 | 1.161,25 | 4.645,00 |
| 5 | Switch 8 porturi PoE, carcasa metal | buc. | 8 | 450,80 | 3.606,40 |
| 6 | Media convertor Gigabyte 10/100/1000 Mbps | buc. | 16 | 156,00 | 2.496,00 |
| 7 | Patch cord fibra optica | buc. | 16 | 9,75 | 156,00 |
| 8 | Fibra optica 8 fibre SM 9/125 | m | 750 | 3,40 | 2.550,00 |
| 9 | Caseta sudura | buc. | 12 | 8,50 | 102,00 |
| 10 | Sudura fibra optica | buc. | 25 | 75,00 | 1.875,00 |
| 11 | Sursa alimentare camere 12V/5Ah | buc. | 4 | 96,60 | 386,40 |
| 12 | Cutie pentru protecţie conexiuni camera, switch, cu priza si siguranţa | buc. | 5 | 325,70 | 1.628,50 |
| 13 | Soclu beton pentru cutie legaturi | buc. | 5 | 230,00 | 1.150,00 |
| 14 | Cablu alimentare cutii protecţie 3x2.5mm | m | 800 | 3,60 | 2.880,00 |
| 15 | Cablu date tip FTP CAT5e cupru integral plus sufa | m | 950 | 2,94 | 2.793,00 |
| 16 | Tub gofrat 40mm | m | 950 | 3,10 | 2.945,00 |
| 17 | Swtich L2 24 porturi 10/100/1000 Mbps | buc. | 1 | 558,36 | 558,36 |
| 18 | Rack metalic | buc. | 1 | 750,00 | 750,00 |
| 19 | UPS2000VA / 1200W | buc. | 1 | 596,70 | 596,70 |
| 20 | Săpături + astupare pamant | m | 800 | 11,20 | 8.960,00 |
| 21 | Decopertat si remontat gazon | m | 350 | 8,00 | 2.800,00 |
| 22 | Proiectare | buc. | 1 | 22.500,00 | 22.500,00 |
| 23 | Accesorii montaj (prelungitor, mufe RJ-45, banda OBO, cleme, bride plastic, etc.) | buc. | 1 | 2.555,00 | 2.555,00 |
| 24 | Instalare dispecerat comanda, camere de supraveghere, cutii metalice, surse de alimentare, configurare reţea, punere in funcţiune | buc. | 1 | 32.105,60 | 32.105,60 |
|  | TOTAL, LEI FĂRĂ T.V.A. |  |  |  | 126.307,96 |
|  | T.V.A. 19% |  |  |  | 23.998,51 |
|  | TOTAL, LEI INCLUSIV T.V.A. |  |  |  | 150.306,47 |

| ACHIZITOR, ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2 | EXECUTANT, S.C. SUPRASEC IMPEX S.R.L. |
| --- | --- |