R  O  M  A  N  I  A

MUNICIPIUL  BUCURESTI

CONSILIUL  LOCAL  AL  SECTORULUI  2

ADMINISTRATIA  DOMENIULUI  PUBLIC  SECTOR 2

Sos.  Electronicii   nr. 44   Tel    021 252 77 12 / 021 252 77 89    Fax  021 252 79 77

www.adp2.ro  e-mail:  office@adp2.ro

Nr. înreg. ADP S2............................/...................2020

ACT ADITIONAL NR. 1

la contractul de lucrari cu proiectare inclusa nr.  9935/22.09.2015

“Fântâni furnizare apă potabilă din puţuri de mare adâncime –3 bucati – 3 loturi –

Lot 1: Strada Răscoala 1907, bl. 24”

Preambul intre

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2 BUCUREŞTI, cu sediul în Bucureşti, şos. Electronicii nr. 44, Sector 2, cod poștal 023254, telefon 021.252.77.12, fax  021.252.70.79, cod fiscal  4266260, cont virament ……, deschis la ….., reprezentată prin ….., în calitate de Achizitor, pe de o parte,

şi

Asocierea S.C. GARDEN CENTER GRUP S.R.L. și S.C. RECON ȘI DOJE S.R.L., având ca lider de asociere pe S.C. GARDEN CENTER GRUP S.R.L. - cu sediul în Localitatea Măgurele, Oraș Măgurele, Str. Atomiștilor, nr. 127-135, Județ Ilfov, tel/fax.: 021.313.54.55, număr de înmatriculare la registrul comerțului J23/614/25.02.2005, cod unic de înregistrare RO 15148952, cont virament …… ., deschis la ….., reprezentată  prin . și S.C. RECON ȘI DOJE S.R.L. cu  sediul  în  Bucureşti,  str. Maica Domnului, nr. 3, sector 2, telefon 021.210.70.06, fax 021.210.70.81, cod unic de inregistrare RO 3145464, număr de înmatriculare la registrul comerțului J/40/26450/1992, reprezentată prin ….., în calitate de Executant, pe de altă parte,

avand in vedere Referatul de necesitate nr. 686/15.01.2020, intocmit de Sectia Intretinere si Dotare Domeniu Public si adresa nr. 17274/R/09.12.2019, prin care S.C. GARDEN CENTER S.R.L. transmite Notele de renuntare si Notele de comanda suplimentara, in conformitate cu Dispozitia de santier nr. 1, prin care, de comun acord, au stabilit urmatoarele:

Art. 1. Diminuarea valorii contractului nr. 9935 /22.09.2015 cu 1.558,21 lei fara TVA, conform notei de renuntare prezentata;

Art. 2.  Suplimentarea cantitatilor de lucrari din contractul nr. 9935/ 22.09.2015 cu suma de 22.028,75 lei fara TVA, conform notelor de comanda suplimentara prezentate.

Art. 3. Avand in vedere Art. 1, Art. 2 si tinand cont de cota standard de TVA care, incepand cu data de 01.01.2017, a scazut de la 24% la 19%, în conformitate cu Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, se modifica art. 5, pct. 5.1 din contractul nr. 9935/22.089.2015, care va avea urmatorul continut:

5. Preţul Contractului

5.1. Preţul convenit pentru îndeplinirea Contractului, plătibil Executantului de către Achizitor, este de 374.814,54 lei inclusiv TVA, respectiv 314.970,20 lei fără TVA, la care se adaugă TVA în valoare de 59.844,34 lei, din care cheltuieli diverse si neprevazute in valoare de 18.430,58 lei fără TVA, după cum urmează:

- proiectare (PAC+PT+DE), inclusiv elaborare documentaţie pentru obţinere avize/acorduri/ autorizaţii şi achitarea acestora, începând de la data semnării contractului – 9.922,57 lei inclusiv TVA, respectiv 8.338,29 lei fără TVA, la care se adaugă TVA (19%) în valoare de 1.584,28 lei, din care cheltuieli diverse si neprevazute in valoare de 545,50 lei fără TVA.

- investiția (lucrarea) de bază, servicii de testare a apei si notificarea eliberata de Administratia Nationala APELE ROMANE a punerii in functiune pentru furnizare apa potabila din puturi de mare adancime – 364.891,97 lei inclusiv TVA, respectiv 306.631,91 lei fără TVA, la care se adaugă TVA (19%) în valoare de 58.260,06 lei, din care cheltuieli diverse si neprevazute in valoare de 17.885,08 lei fără TVA.

LOT 1: STRADA RĂSCOLA 1907 BL. 24

|  | Denumirea capitolelor | Valoarea, cheltuielilor / obiect exclusiv TVA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | C+M | PROIECTARE | D+N |  |
| 1.1 | Obţinerea de avize, acorduri şi autorizaţii (0,05% din 2) |  | 127,75 |  |  |
| 1.2 | Proiectare (3% din 2) |  | 7.665,04 |  |  |
| 1. | Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică (1.2+1.2) |  | 7.792,79 |  |  |
| 4.1 | DIVERSE SI NEPREVAZUTE (7% din 1) |  |  | 545,50 |  |
| 2.1 | CONSTRUCTII (REZISTENTA ) | 30.339,66 |  |  |  |
|  | CONSTRUCTII (ARHITECTURA) | 22.970,95 |  |  |  |
|  | INSTALATII ALIMENTARE APA SI HIDRAULICE | 154.420,29 |  |  |  |
|  | INSTALATII ELECTRICE | 6.160,67 |  |  |  |
| 2.2 | MONTAJ UTILAJE | 4.458,24 |  |  |  |
| 2.3 | PROCURARE UTILAJE | 57.621,96 |  |  |  |
| 2. | Cheltuieli pentru investiţia de bază (2.1+2.2+2.3) | 275.971,77 |  |  |  |
| 4.2 | DIVERSE SI NEPREVAZUTE (7% din 2) |  |  | 17.885,08 |  |
| 3. | ORGANIZARE SANTIER (5% din 2) | 12.775,06 |  |  |  |
| 4. | DIVERSE SI NEPREVAZUTE (7% din 1+2) |  |  | 18.430,58 |  |
|  | TOTAL FARA TVA | 288.746,83 | 7.792,79 | 18.430,58 |  |
|  |  | 296.539,62 |  |  | 18.430,58 |
|  |  | 314.970,20 |  |  |  |

Din valoarea fixa aferenta procentului de diverse si neprevazute vor fi decontate, doar daca apar, cheltuielile cu lucrari care pot fi incidente pe parcursul derularii contractului.

Din valoarea aferenta procentului de diverse si neprevazute, se suporta, fara aplicarea unei proceduri de atribuire, respectiv in baza contractului incheiat, prin acte aditionale, acele cheltuieli ce provin din “clauze de variatie”, pentru acele articole care au fost initial ofertate de operatorii economici si care au fost cunoscute de toti participantii la procedura de atribuire.

Clauzele de variatie se refera la eventualele cresteri ale cantitatilor estimate la data elaborarii Studiului de fezabilitate doar pentru executia lucrarilor, respectiv cantitatile cuprinse in formularele:

- Categorie 01 Constructii LISTA CUPRINZAND CANTITATILE DE LUCRARI

- Categorie 02 Instalatii si echipamente LISTA CUPRINZAND CANTITATILE DE LUCRARI

- Categorie: 02 Instalatii si echipamente LISTA cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari”.

Art. 4. Se adauga punctul 33.7. la Art. 33 Alte clauze din contractul nr. 9935/ 22.09.2015, cu urmatorul continut:

„Partile au cunostinta de dispozitiile Regulamentului European nr. 697/2016 (GDPR) privind protectia datelor cu caracter personal, si prin semnarea prezentului contract subsecvent isi exprima in mod expres consimtamantul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal (nume, prenume, functie, telefon) in intervalul de timp in care contractul produce efecte juridice, cu scopul desfasurarii raporturilor contractuale.”

Art. 5. Celelalte clauze contractuale raman neschimbate.

Prezentul Act Aditional s-a incheiat in 2 (două) exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

ACHIZITOR				                                       EXECUTANT

Asocierea

ADMINISTRATIA DOMENIULUI                   S.C. GARDEN CENTER GRUP S.R.L. și

PUBLIC SECTOR 2         				      S.C. RECON ȘI DOJE S.R.L.

Director General

Prin lider asociere

S.C. GARDEN CENTER GRUP S.R.L.