R  O  M  A  N  I  A

MUNICIPIUL  BUCURESTI

CONSILIUL  LOCAL  AL  SECTORULUI  2

ADMINISTRATIA  DOMENIULUI  PUBLIC  SECTOR 2

Sos.  Electronicii   nr. 44   Tel    021 252 77 12 / 021 252 77 89    Fax  021 252 79 77   www.adp2.ro  e-mail:  office@adp2.ro

Act aditional nr. 4

la Contractul de achizitie publica de lucrari nr. 7188/06.05.2019

,,Reabilitare sistem rutier Strada Maior Ion Coravu, Strada Sergent Serbanica Vasile, Strada Sublocotent Gheorghe Stanescu, Strada Sublocotenent Dima Cristescu – Sector 2, Bucuresti (proiectare si executie)’’

Intre,

Autoritatea contractanta ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2, cu sediul în Bucureşti, şos. Electronicii nr. 44, Sector 2, telefon 021.252.77.12, fax  021.252.79.77, cod fiscal  4266260, email: office@adp2.ro, cont …………………….  , deschis la …………………….  , reprezentată prin …………………….  în calitate de Achizitor

şi

Asocierea formata din:

S.C. SCADEC CONSTRUCT S.R.L. si S.C. CONSCUT CONSTRUCTII S.R.L., adresă Strada Anastasie Panu nr. 2, bloc A1, scara 3, etaj 2, apartament 72, telefon ……………, fax 021.320.04.66, email scadecconstruct@yahoo.ro, număr de înmatriculare J40/10535/13.09.2012, cod fiscal RO30661608, cont ……………….., reprezentată prin …………………….., în calitate de Executant, pe de altă parte,

În baza referatelor de necesitate nr. 4804 si 4805/05.03.2020, a notei justificative nr. 5392/16.03.2020, in conformitate cu prevederile art. 221 lit. e) si f) din Legea 98/2016 a achizitiilor publice si in baza art. 28, pct. 28.4 din contract,  părțile, de comun acord au hotărât:

Art. 1. Suplimentarea cu urmatoarele activitati:

- 2D8 Semnalizare rutiera verticala – indicatoare rutiere – 26 buc., la strada Sublocotenent Dima Cristescu, a carei valoare este 9.394,32 lei fara T.V.A.

- 2D8 Semnalizare rutiera verticala – indicatoare rutiere – 36 buc., la strada Sublocotenent Gheorghe Stanescu, a carei valoare este 13.007,52 lei fara T.V.A.

Art. 2. Valoarea lucrarilor pentru:

- Strada Sublocotenent Gheorghe Stănescu, creste cu 13.007,52 lei fara TVA, devenind  695.693,92 lei fara TVA la care se adauga T.V.A. (19%) in valoare de 132.181,84 lei, respectiv 827.875,76 lei inclusiv TVA (Anexa nr. 1).

- Strada Sublocotenent Dima Cristescu creste cu 9.394,32 lei fara TVA, devenind  824.529,04 lei fara TVA la care se adauga T.V.A. (19%) in valoare de 156.660,52 lei, respectiv 981.189,56 lei inclusiv TVA (Anexa nr. 2).

Art. 3. Se modifica art. 5, pct. 5.1. si 5.2. din contractul 7188/06.05.2019, care vor avea urmatorul continut:

,,5. Pretul contractului

5.1. Valoarea contractului este de 11.801.914,60 fara T.V.A. la care se adauga T.V.A. 19% in valoare de 2.242.363,78, respectiv 14.044.278,38 lei inclusiv T.V.A., din care:

- costul serviciilor de proiectare este de 310.000,00  fara T.V.A. la care se adauga T.V.A. 19% in valoare de 58.900,00, respectiv 368.900,00 lei inclusiv T.V.A.

- costul lucrarilor de reabilitare este de 11.491.914,60 fara T.V.A. la care se adauga T.V.A. 19% in valoare de 2.183.463,77, respectiv 13.675.378,37 lei inclusiv T.V.A., conform anexelor la contract si la prezentul act aditional.

5.2. Valoarea totala a contractului este defalcata pe obiective, dupa cum urmeaza:

| Nr. crt. | Denumire | Executie lucrari Lei fara TVA | Proiectare | Total | TVA | Valoare finala Lei cu TVA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Strada Maior Ion Coravu (32891 mp) | 9.206.843,20 | 211.500,00 | 9.418.343,20 | 1.789.485,21 | 11.207.828,41 |  |  |  |  |  |
| 2 | Strada Sergent Serbanica Vasile (2622 mp) | 734.083,66 | 35.000,00 | 769.083,66 | 146.125,90 | 915.209,56 |  |  |  |  |  |
| 3 | Strada Sublocotenent Gheorghe Stanescu (1927 mp) | 695.693,92 | 31.500,00 | 727.193,92 | 138.166,84 | 865.360,76 |  |  |  |  |  |
| 4 | Strada Sublocotenent Dima Cristescu (2270 mp) | 824.529,04 | 32.000,00 | 856.529,04 | 162.740,52 | 1.019.269,56 |  |  |  |  |  |
| TOTAL |  | 11.461.149,82 | 310.000,00 | 11.771.149,82 | 2.236.518,47 | 14.007.668,29 |  |  |  |  |  |
|  | Organizare de santier - Lucrari de constructii | 30.764,78 |  | 30.764,78 | 5.845,31 | 36.610,09 |  |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL |  | 11.491.914,60 | 310.000,00 | 11.801.914,60 | 2.242.363,78 | 14.044.278,38 |  |  |  |  |  |

Art. 4. Se modifica Anexele 1, 3, 5 si 7 la contractul 7188/06.05.2019, in conformitate cu valoarea actualizata a contractului, rezultata din notele de comanda suplimentare la sistemul rutier, aferente strazii Sublocotenent Dima Cristescu si strazii Sublocotenent Gheorghe Stănescu, din Sectorul 2.

Art. 5. Celelalte clauze ale contractului raman neschimbate.

Prezentul act adiţional s-a încheiat în 2 (două)  exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

ACHIZITOR, 						                                EXECUTANT,

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC   	                    Asocierea S.C. SCADEC CONSTRUCT S.R.L.

SECTOR 2                                                                                          si CONSCUT CONSTRUCTII S.R.L.

Anexa nr. 1 la Actul aditional nr. 4

la Contractul de achizitie publica de lucrari nr. 7188/06.05.2019

Reabilitare sistem rutier strada Sublocotenent Gheorghe Stănescu

| Nr. crt. | Cod art. | Lucrare | U.M. | P.U. | Valoare contract |  |  | NR |  |  |  | NCS |  |  | Valoare finala contract |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Cantitate | Total |  | Cantitate |  | Total |  | Cantitate |  | Total | Cantitate | Total |  |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4*5 |  | 7 |  | 8=4*7 |  | 9 |  | 10=4*9 | 11=(5-7)+9 | 12=(6-8)+10 |  |
| 1 | 1D2 | Decapare (frezare) mixturi asfaltice 9 cm | mp | 44,32 | 1.277,00 | 56.596,64 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.277,00 | 56.596,64 |  |
| 2 | 1D3 | Decapare mixturi asfaltice la trotuare | mp | 11,50 | 650,00 | 7.475,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 650,00 | 7.475,00 |  |
| 3 | 1D4 | Desfacere betoare degradate | mc | 56,30 | 320,40 | 18.038,52 |  |  |  |  |  |  |  |  | 320,40 | 18.038,52 |  |
| 4 | 1D5 | Demontare borduri mari | ml | 19,60 | 303,00 | 5.938,80 |  |  |  |  |  |  |  |  | 303,00 | 5.938,80 |  |
| 5 | 1D6 | Demontare borduri mici | ml | 9,65 | 307,00 | 2.962,55 |  |  |  |  |  |  |  |  | 307,00 | 2.962,55 |  |
| 6 | 1T1 | Sapatura manuala | mc | 85,33 | 87,07 | 7.429,68 |  |  |  |  |  |  |  |  | 87,07 | 7.429,68 |  |
| 7 | 1T2 | Sapatura mecanica | mc | 32,60 | 348,26 | 11.353,28 |  |  |  |  |  |  |  |  | 348,26 | 11.353,28 |  |
| 8 | 1T3 | Pregatire pat drum (nivelare si compactare) | 100 mp | 405,65 | 19,27 | 7.816,88 |  |  |  |  |  |  |  |  | 19,27 | 7.816,88 |  |
| 9 | 1I1 | Montare borduri mari noi beton | ml | 70,58 | 303,00 | 21.385,74 |  |  |  |  |  |  |  |  | 303,00 | 21.385,74 |  |
| 10 | 1S1 | Asternere balast la carosabil | mc | 94,90 | 383,10 | 36.356,19 |  |  |  |  |  |  |  |  | 383,10 | 36.356,19 |  |
| 11 | 1S3 | Asternere piatra sparta la carosabil | mc | 161,00 | 191,55 | 30.839,55 |  |  |  |  |  |  |  |  | 191,55 | 30.839,55 |  |
| 12 | 1S8 | Asternere mixtura asfaltica BA16 5 cm | mp | 79,64 | 1.277,00 | 101.700,28 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.277,00 | 101.700,28 |  |
| 13 | 1S10 | Asternere mixtura asfaltica BAD25 | to | 542,81 | 171,63 | 93.162,48 |  |  |  |  |  |  |  |  | 171,63 | 93.162,48 |  |
| 14 | 1I3 | Montare borduri mici noi beton | ml | 33,01 | 307,00 | 10.134,07 |  |  |  |  |  |  |  |  | 307,00 | 10.134,07 |  |
| 15 | 2T1 | Asternere balast la trotuare | mc | 94,78 | 65,00 | 6.160,70 |  |  |  |  |  |  |  |  | 65,00 | 6.160,70 |  |
| 16 | 2T6 | Strat din beton C16/20 la trotuare | mc | 612,05 | 65,00 | 39.783,25 |  |  |  |  |  |  |  |  | 65,00 | 39.783,25 |  |
| 17 | 2TP10 | Montare pavele beton 6 cm | mp | 198,44 | 650,00 | 128.986,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 650,00 | 128.986,00 |  |
| 18 | 2T8 | Strat mixtura asfaltica turnata - 4 cm la trotuare | mp | 45,59 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 19 | 1E8 | Ridicare la cota camine (capac nou) cu prefabricate si mortar cu intarire rapida | buc | 1.633,88 | 9,00 | 14.704,92 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,00 | 14.704,92 |  |
| 20 | 1E11 | Guri de scurgere noi inclusiv racord la camin | buc | 1.301,44 | 2,00 | 2.602,88 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,00 | 2.602,88 |  |
| 21 | 2D3 | Semnalizare rutiera pe timpul executiei lucrarilor | km | 31.994,06 | 0,40 | 12.797,62 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,40 | 12.797,62 |  |
| 22 | 2D4 | Semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere longitudinale | km | 11.121,56 | 0,20 | 2.224,31 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,20 | 2.224,31 |  |
| 23 | 2D5 | Semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere transversale | mp | 346,22 | 11,00 | 3.808,42 |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,00 | 3.808,42 |  |
| 24 | CM | Confectie metalica - parapet pietonal | ml | 172,74 | 87,00 | 15.028,38 |  |  |  |  |  |  |  |  | 87,00 | 15.028,38 |  |
| 25 | 2D6 | Stalpisori protectie pietoni | buc | 290,60 | 121,00 | 35.162,60 |  |  |  |  |  |  |  |  | 121,00 | 35.162,60 |  |
| 26 | 2D10 | Transport la groapa de gunoi | to | 11,14 | 919,00 | 10.237,66 |  |  |  |  |  |  |  |  | 919,00 | 10.237,66 |  |
| 27 | 2D8 | Semnalizare rutiera – indicatoare rutiere | buc | 361,32 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 36,00 |  | 13.007,52 | 36,00 | 13.007,52 |  |
| TOTAL (Lei fara TVA) |  |  |  |  |  |  | 647.523,80 |  |  |  |  |  |  | 13.007,52 |  |  | 695.693,92 |
| TVA (Lei) |  |  |  |  |  |  | 123.029,52 |  |  |  |  |  |  | 2.471,43 |  |  | 132.181,84 |
| TOTAL (Lei cu TVA inclus) |  |  |  |  |  |  | 770.553,32 |  |  |  |  |  |  | 15.478,95 |  |  | 827.875,76 |

ACHIZITOR, 						                                                                                                                   EXECUTANT,

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC   	                                                                                                       Asocierea S.C. SCADEC CONSTRUCT S.R.L.

SECTOR 2                                                                                                                                                                                  si CONSCUT CONSTRUCTII S.R.L.

Anexa nr. 2 la Actul aditional nr. 4

la Contractul de achizitie publica de lucrari nr. 7188/06.05.2019

Reabilitare sistem rutier strada Dima Cristescu

| Nr. crt. | Cod art. | Lucrare | U.M. | P.U. | Valoare contract |  |  | NCS |  | Valoare finala contract |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Cantitate | Total |  | Cantitate | Total | Cantitate | Total |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4*5 |  | 7 | 8=4*7 | 9=5+7 | 10=6+8 |
| 1 | 1D2 | Decapare (frezare) mixturi asfaltice 9 cm | mp | 44,32 | 1.658,00 | 73.482,56 |  |  |  | 1.658,00 | 73.482,56 |
| 2 | 1D3 | Decapare mixturi asfaltice la trotuare | mp | 11,50 | 612,00 | 7.038,00 |  |  |  | 612,00 | 7.038,00 |
| 3 | 1D4 | Desfacere betoare degradate | mc | 56,30 | 392,80 | 22.114,64 |  |  |  | 392,80 | 22.114,64 |
| 4 | 1D5 | Demontare borduri mari | m | 19,60 | 399,50 | 7.830,20 |  |  |  | 399,50 | 7.830,20 |
| 5 | 1D6 | Demontare borduri mici | m | 9,65 | 497,40 | 4.799,91 |  |  |  | 497,40 | 4.799,91 |
| 6 | 1T1 | Sapatura manuala | mc | 85,33 | 108,40 | 9.249,77 |  |  |  | 108,40 | 9.249,77 |
| 7 | 1T2 | Sapatura mecanica | mc | 32,60 | 433,62 | 14.136,01 |  |  |  | 433,62 | 14.136,01 |
| 8 | 1T3 | Pregatire pat drum (nivelare si compactare) | 100 mp | 405,65 | 22,70 | 9.208,26 |  |  |  | 22,70 | 9.208,26 |
| 9 | 1I1 | Montare borduri mari noi beton | ml | 70,58 | 399,50 | 28.196,71 |  |  |  | 399,50 | 28.196,71 |
| 10 | 1S1 | Asternere balast la carosabil | mc | 94,90 | 497,40 | 47.203,26 |  |  |  | 497,40 | 47.203,26 |
| 11 | 1S3 | Asternere piatra sparta la carosabil | mc | 161,00 | 248,70 | 40.040,70 |  |  |  | 248,70 | 40.040,70 |
| 12 | 1S8 | Asternere mixtura asfaltica BA16 5 cm | mp | 79,64 | 1.658,00 | 132.043,12 |  |  |  | 1.658,00 | 132.043,12 |
| 13 | 1S10 | Asternere mixtura asfaltica BAD25 | to | 542,81 | 222,84 | 120.959,78 |  |  |  | 222,84 | 120.959,78 |
| 14 | 1I3 | Montare borduri mici noi beton | ml | 33,01 | 497,40 | 16.419,17 |  |  |  | 497,40 | 16.419,17 |
| 15 | 2T1 | Asternere balast la trotuare | mc | 94,78 | 61,20 | 5.800,54 |  |  |  | 61,20 | 5.800,54 |
| 16 | 2T6 | Strat din beton C16/20 la trotuare | mc | 612,05 | 61,20 | 37.457,46 |  |  |  | 61,20 | 37.457,46 |
| 17 | 2TP10 | Montare pavele beton 6 cm | mp | 198,44 | 612,00 | 121.445,28 |  |  |  | 612,00 | 121.445,28 |
| 18 | 1E8 | Ridicare la cota camine (capac nou) cu prefabricate si mortar cu intarire rapida | buc | 1.633,88 | 13,00 | 21.240,44 |  |  |  | 13,00 | 21.240,44 |
| 19 | 1E11 | Guri de scurgere noi inclusiv racord la camin | buc | 1.301,44 | 2,00 | 2.602,88 |  |  |  | 2,00 | 2.602,88 |
| 20 | 2D3 | Semnalizare rutiera pe timpul executiei lucrarilor | km | 37.067,48 | 0,44 | 16.309,69 |  |  |  | 0,44 | 16.309,69 |
| 21 | 2D4 | Semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere longitudinale | km | 11.121,56 | 0,22 | 2.446,74 |  |  |  | 0,22 | 2.446,74 |
| 22 | 2D5 | Semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere transversale | mp | 346,22 | 15,00 | 5.193,30 |  |  |  | 15,00 | 5.193,30 |
| 23 | 2D6 | Stalpisori protectie pietoni | buc | 290,60 | 199,00 | 57.829,40 |  |  |  | 199,00 | 57.829,40 |
| 24 | 2D10 | Transport la groapa de gunoi | to | 11,14 | 1.085,00 | 12.086,90 |  |  |  | 1.085,00 | 12.086,90 |
| 25 | 2D8 | Semnalizare rutiera verticala – indicatoare rutiere | buc | 361,32 | 0,00 | 0,00 |  | 26,00 | 9.394,32 | 26,00 | 9.394,32 |
| Total (Lei fara TVA) |  |  |  |  |  |  | 815.134,72 |  | 9.394,32 |  | 824.529,04 |
| TVA (Lei) |  |  |  |  |  |  | 154.875,60 |  | 1.784,92 |  | 156.660,52 |
| Total (Lei cu TVA inclus) |  |  |  |  |  |  | 970.010,32 |  | 11.179,24 |  | 981.189,56 |

ACHIZITOR, 						                                                                                                         EXECUTANT,

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC   	                                                                                              Asocierea S.C. SCADEC CONSTRUCT S.R.L.

SECTOR 2                                                                                                                                                                        si CONSCUT CONSTRUCTII S.R.L.

Anexa 1

la Contractul de achizitie publica de lucrari nr. 7188/06.05.2019

,,Reabilitare sistem rutier Strada Maior Ion Coravu, Strada Sergent Serbanica Vasile, Strada Sublocotent Gheorghe Stanescu, Strada Sublocotenent Dima Cristescu – Sector 2, Bucuresti (proiectare si executie)’’

(actualizata)

| Nr. Crt. | Denumirea operatiunii | Valoare fara TVA | TVA | Valoare inclusiv TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | lei | lei | lei |
| 1 | 1. Proiectare | 310.000,00 | 58.900,00 | 368.900,00 |
|  | 1.1 Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor | 105.500,00 | 20.045,00 | 125.545,00 |
|  | 1.2 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie | 13.000,00 | 2.470,00 | 15.470,00 |
|  | 1.3 Proiect tehnic si detalii de executie | 177.000,00 | 33.630,00 | 210.630,00 |
|  | 1.4 Asistenta tehnica din partea proiectantului din care: | 14.500,00 | 2.755,00 | 17.255,00 |
|  | 1.4.1 pe perioada de executie a lucrarilor | 8.000,00 | 1.520,00 | 9.520,00 |
|  | 1.4.2 pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre ISC | 6.500,00 | 1.235,00 | 7.735,00 |
| 2. | 2. Cheltuieli pentru investitia de baza | 11.461.149,82 | 2.177.618,47 | 13.638.768,29 |
|  | 2.1 Reabilitare sitem rutier | 11.461.149,82 | 2.177.618,47 | 13.638.768,29 |
| 3. | Organizare de santier | 30.764,78 | 5.845,31 | 36.610,09 |
|  | 3.1. Lucrari de constructii | 30.764,78 | 5.845,31 | 36.610,09 |
|  | 3.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GENERAL |  | 11.491.914,60 | 2.183.463,78 | 13.675.378,38 |

ACHIZITOR, 						                                                                 EXECUTANT,

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC   	                                                Asocierea S.C. SCADEC CONSTRUCT S.R.L.

SECTOR 2                                                                                                                           si CONSCUT CONSTRUCTII S.R.L.

Anexa 3

la Contractul de achizitie publica de lucrari nr. 7188/06.05.2019

,,Reabilitare sistem rutier Strada Maior Ion Coravu, Strada Sergent Serbanica Vasile, Strada Sublocotent Gheorghe Stanescu, Strada Sublocotenent Dima Cristescu – Sector 2, Bucuresti (proiectare si executie)’’

(actualizata)

| Nr. crt. | Denumire | Valoare Lei fara TVA | TVA | Valoare finala Lei cu TVA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Strada Maior Ion Coravu | 9.206.843,20 | 1.749.300,21 | 10.956.143,41 |  |  |  |  |  |
| 2 | Strada Sergent Serbanica Vasile | 734.083,66 | 139.475,90 | 873.559,56 |  |  |  |  |  |
| 3 | Strada Sublocotenent Gheorghe Stanescu | 695.693,92 | 132.181,84 | 827.875,76 |  |  |  |  |  |
| 4 | Strada Sublocotenent Dima Cristescu | 824.529,04 | 156.660,52 | 981.189,56 |  |  |  |  |  |
| TOTAL |  | 11.461.149,82 | 2.177.618,47 | 13.638.768,29 |  |  |  |  |  |

ACHIZITOR, 						                                                               EXECUTANT,

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC   	                                                Asocierea S.C. SCADEC CONSTRUCT S.R.L.

SECTOR 2                                                                                                                           si CONSCUT CONSTRUCTII S.R.L.

Anexa 5

la contractul de achizitie publica de lucrari

”Reabilitare sistem rutier strada Maior Ion Coravu, strada Sergent Serbanică Vasile, strada Sublocotenent Gheorghe Stănescu, strada Sublocotenent Dima Cristescu - sector 2, Bucuresti (proiectare si execuţie)”

Reabilitare sistem rutier strada sublocotenent Dima Cristescu

| Nr. crt. | Cod art. | Lucrare | U.M. | Cantitate | P.U. | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1D2 | Decapare (frezare) mixturi asfaltice 9 cm | mp | 1.658,00 | 44,32 | 73.482,56 |
| 2 | 1D3 | Decapare mixturi asfaltice la trotuare | mp | 612,00 | 11,50 | 7.038,00 |
| 3 | 1D4 | Desfacere betoare degradate | mc | 392,80 | 56,30 | 22.114,64 |
| 4 | 1D5 | Demontare borduri mari | m | 399,50 | 19,60 | 7.830,20 |
| 5 | 1D6 | Demontare borduri mici | m | 497,40 | 9,65 | 4.799,91 |
| 6 | 1T1 | Sapatura manuala | mc | 108,40 | 85,33 | 9.249,77 |
| 7 | 1T2 | Sapatura mecanica | mc | 433,62 | 32,60 | 14.136,01 |
| 8 | 1T3 | Pregatire pat drum (nivelare si compactare) | 100 mp | 22,70 | 405,65 | 9.208,26 |
| 9 | 1I1 | Montare borduri mari noi beton | m | 399,50 | 70,58 | 28.196,71 |
| 10 | 1S1 | Asternere balast la carosabil | mc | 497,40 | 94,90 | 47.203,26 |
| 11 | 1S3 | Asternere piatra sparta la carosabil | mc | 248,70 | 161,00 | 40.040,70 |
| 12 | 1S8 | Asternere mixtura asfaltica BA16 5 cm | mp | 1.658,00 | 79,64 | 132.043,12 |
| 13 | 1S10 | Asternere mixtura asfaltica BAD25 | to | 222,84 | 542,81 | 120.959,78 |
| 14 | 1I3 | Montare borduri mici noi beton | m | 497,40 | 33,01 | 16.419,17 |
| 15 | 2T1 | Asternere balast la trotuare | mc | 61,20 | 94,78 | 5.800,54 |
| 16 | 2T6 | Strat din beton C16/20 la trotuare | mc | 61,20 | 612,05 | 37.457,46 |
| 17 | 2TP10 | Montare pavele beton 6 cm | mp | 612,00 | 198,44 | 121.445,28 |
| 18 | 1E8 | Ridicare la cota camine (capac nou) cu prefabricate si mortar cu intarire rapida | buc | 13,00 | 1.633,88 | 21.240,44 |
| 19 | 1E11 | Guri de scurgere noi inclusiv racord la camin | buc | 2,00 | 1.301,44 | 2.602,88 |
| 20 | 2D3 | Semnalizare rutiera pe timpul executiei lucrarilor | km | 0,44 | 37.067,48 | 16.309,69 |
| 21 | 2D4 | Semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere longitudinale | km | 0,22 | 11.121,56 | 2.446,74 |
| 22 | 2D5 | Semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere transversale | mp | 15,00 | 346,22 | 5.193,30 |
| 23 | 2D6 | Stalpisori protective pietoni | buc | 199,00 | 290,60 | 57.829,40 |
| 24 | 2D10 | Transport la groapa de gunoi | to | 1.085,00 | 11,14 | 12.086,90 |
| 25 | 2D8 | Semnalizare rutiera verticala – indicatoare rutiere | buc | 26,00 | 361,32 | 9.394,32 |
| Total (Lei fara TVA) |  |  |  |  |  | 824.529,04 |
| TVA (Lei) |  |  |  |  |  | 156.660,52 |
| Total (Lei cu TVA inclus) |  |  |  |  |  | 981.189,56 |

ACHIZITOR, 						                                                                EXECUTANT,

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC   	                                                Asocierea S.C. SCADEC CONSTRUCT S.R.L.

SECTOR 2                                                                                                                           si CONSCUT CONSTRUCTII S.R.L.

Anexa 7

la contractul de achizitie publica de lucrari

”Reabilitare sistem rutier strada Maior Ion Coravu, strada Sergent Serbanică Vasile, strada Sublocotenent Gheorghe Stănescu, strada Sublocotenent Dima Cristescu - sector 2, Bucuresti (proiectare si execuţie)”

Reabilitare sistem rutier strada Stanescu Gheorghe

| Nr. crt. | Cod art. | Lucrare | U.M. | Cantitate | P.U. | Total |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1D2 | Decapare (frezare) mixturi asfaltice 9 cm | mp | 1.277,00 | 44,32 | 56.596,64 |  |
| 2 | 1D3 | Decapare mixturi asfaltice la trotuare | mp | 650,00 | 11,50 | 7.475,00 |  |
| 3 | 1D4 | Desfacere betoare degradate | mc | 320,40 | 56,30 | 18.038,52 |  |
| 4 | 1D5 | Demontare borduri mari | m | 303,00 | 19,60 | 5.938,80 |  |
| 5 | 1D6 | Demontare borduri mici | m | 307,00 | 9,65 | 2.962,55 |  |
| 6 | 1T1 | Sapatura manuala | mc | 87,07 | 85,33 | 7.429,68 |  |
| 7 | 1T2 | Sapatura mecanica | mc | 348,26 | 32,60 | 11.353,28 |  |
| 8 | 1T3 | Pregatire pat drum (nivelare si compactare) | 100 mp | 19,27 | 405,65 | 7.816,88 |  |
| 9 | 1I1 | Montare borduri mari noi beton | m | 303,00 | 70,58 | 21.385,74 |  |
| 10 | 1S1 | Asternere balast la carosabil | mc | 383,10 | 94,90 | 36.356,19 |  |
| 11 | 1S3 | Asternere piatra sparta la carosabil | mc | 191,55 | 161,00 | 30.839,55 |  |
| 12 | 1S8 | Asternere mixtura asfaltica BA16 5 cm | mp | 1.277,00 | 79,64 | 101.700,28 |  |
| 13 | 1S10 | Asternere mixtura asfaltica BAD25 | to | 171,63 | 542,81 | 93.162,48 |  |
| 14 | 1I3 | Montare borduri mici noi beton | m | 307,00 | 33,01 | 10.134,07 |  |
| 15 | 2T1 | Asternere balast la trotuare | mc | 65,00 | 94,78 | 6.160,70 |  |
| 16 | 2T6 | Strat din beton C16/20 la trotuare | mc | 65,00 | 612,05 | 39.783,25 |  |
| 17 | 2TP10 | Montare pavele beton 6 cm | mp | 650,00 | 198,44 | 128.986,00 |  |
| 18 | 2T8 | Strat mixtura asfaltica turnata - 4cm la trotuare | mp | 0,00 | 45,59 | 0,00 |  |
| 19 | 1E8 | Ridicare la cota camine (capac nou) cu prefabricate si mortar cu intarire rapida | buc | 9,00 | 1.633,88 | 14.704,92 |  |
| 20 | 1E11 | Guri de scurgere noi inclusiv racord la camin | buc | 2,00 | 1.301,44 | 2.602,88 |  |
| 21 | 2D3 | Semnalizare rutiera pe timpul executiei lucrarilor | km | 0,40 | 31.994,06 | 12.797,62 |  |
| 22 | 2D4 | Semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere longitudinale | km | 0,20 | 11.121,56 | 2.224,31 |  |
| 23 | 2D5 | Semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere transversale | mp | 11,00 | 346,22 | 3.808,42 |  |
| 24 | CM | Confectie metalica - parapet pietonal | ml | 87,00 | 172,74 | 15.028,38 |  |
| 25 | 2D6 | Stalpisori protectie pietoni | buc | 121,00 | 290,60 | 35.162,60 |  |
| 26 | 2D10 | Transport la groapa de gunoi | to | 919,00 | 11,14 | 10.237,66 |  |
| 27 | 2D8 | Semnalizare rutiera – indicatoare rutiere | buc | 36,00 | 361,32 | 13.007,52 |  |
| Total (Lei fara TVA) |  |  |  |  |  |  | 695.693,92 |
| TVA (Lei) |  |  |  |  |  |  | 132.181,84 |
| Total (Lei cu TVA inclus) |  |  |  |  |  |  | 827.875,76 |

ACHIZITOR, 						                                                               EXECUTANT,

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC   	                                                Asocierea S.C. SCADEC CONSTRUCT S.R.L.

SECTOR 2                                                                                                                           si CONSCUT CONSTRUCTII S.R.L.