ROMÂNIA

MUNICIPIUL BUCURESTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  2

ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Șos. Electronicii nr. 44   Tel: 021.252.77.12 / 021.252.77.89   Fax: 021.252.79.77   www.adp2.ro   e-mail: office@adp2.ro

Nr. înreg. ADP S2 …………………/………………… 2020

ACT ADIȚIONAL NR. 3

la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 1/10.09.2019

la Acordul-Cadru de Lucrări nr. 8587/17.05.2019

„Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - Lot 1”

Între,

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2 BUCUREŞTI, cu sediul în Bucureşti, şos. Electronicii nr. 44, Sector 2, telefon 021.252.77.12/ 021.252.77.89, fax  021.252.79.77, cod fiscal 4266260, cont RO36TREZ24G845000710300X, deschis la Trezoreria Sector 2, reprezentată prin Director General                             , în calitate de Achizitor, pe de o parte,

şi

Asocierea formata din:

S.C. TERZIN COMPANY S.R.L., cu sediul in Bucuresti, Strada Dambovita, nr 61, Etaj 3, Ap 11, Birou 4, Sectorul 6, cod postal 061047, telefon 0765.262.127, email terzin.company@gmail.com, număr de înmatriculare J40/3945/2015, cod unic de inregistrare RO34311346, cont                                 , deschis la                    , reprezentată prin                            , funcţia Administrator – Lider de asociere,

S.C. EAST WATER DRILLINGS S.R.L. (asociat), cu sediul in Bucuresti, b-dul Chisinau, nr. 8, bloc M2, Scara B, Sector 2, cod postal 022142, telefon 0723 300 688, e-mail: ewdofertare@gmail.com, cod unic de inregistrare RO28694883, cont                                , deschis la                               , reprezentată prin                          , funcţia Administrator – Asociat 1, în calitate de Executant, pe de altă parte, a intervenit prezentul act adițional.

Având în vedere referatul de necesitate nr. 5813/20.03.2020, întocmit de Secția Străzi și Urmărire Investiții, în conformitate cu prevederile art. 221 lit. c) din Legea 98/2016 a achizițiilor publice, și în baza art. 23, pct. 23.4 si pct. 23.7 (1) din contract, părțile, de comun acord, au hotărât modificarea Contractului Subsecvent de Lucrări nr. 1/10.09.2019, după cum urmează:

Art. 1.  Se vor diminua cantitățile de la pozițiile prevăzute în Anexele nr. 1, 3, 4, 6, 7, 8 și 9 la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 1/10.09.2019, astfel:

Anexa nr. 1: 1D3, 1D4, 1D5, 1D6, 1S1, 1S2, 1S3, 1T1, 1T2, 1T3, 1I1, 1I3, 2T1, 2T2, 2T6’, 1PX, 1E1, 1E8, 1E11, 2D10, 2DX;

Anexa nr. 3: 1D2, 1D3, 1D4, 1D5, 1D6, 1S1, 1S2, 1S3, 1S8, 1S10, 1T1, 1T2, 1T3, 1I1, 1I3, 2T1, 2T2, 2T6’, 1PX, 1E8, 1E11, 2D10;

Anexa nr. 4: 1D3, 1D4, 1D5, 1D6, 1S1, 1S2, 1S3, 1T1, 1T2, 1T3, 1I1, 1I3, 2T1, 2T2, 2T6’, 1PX, 1E1, 1E8, 1E11, 2D4, 2D5, 2D10, 2DX;

Anexa nr. 6: 1D2, 1D5, 1D6, 1S1, 1S2, 1S3, 1S8, 1S10, 1T1, 1T2, 1T3, 1I1, 1I3, 1E1, 1E8, 1E11, 2D10, 2DX;

Anexa nr. 7: 1D3, 1D4, 1D5, 1D6, 1S1, 1S2, 1S3, 1T1, 1T2, 1T3, 1I1, 1I3, 2T1, 2T2, 2T6’, 1PX, 1E8, 1E9, 2D10, 2DX;

Anexa nr. 8: 1D3, 1D4, 1D5, 1D6, 1S1, 1S2, 1S3, 1T1, 1T2, 1T3, 1I1, 1I3, 2T1, 2T2, 2T6’, 1PX, 1E1, 1E8, 1E11, 2D10, 2DX;

Anexa nr. 9: 1D3, 1D4, 1D5, 1D6, 1S1, 1S2, 1S3, 1T1, 1T2, 1T3, 1I1, 1I3, 2T1, 2T2, 2T6’, 1PX, 1E1, 1E8, 1E11, 2D10, valoarea lor fiind de 1.457.468,31 lei fără T.V.A.;

Art. 2. Se vor suplimenta cantitățile de la pozițiile prevăzute în Anexele nr. 6 si 9, la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 1/10.09.2019, astfel:

Anexa nr. 6: 1D3, 1D4, 2T1, 2T2, 2T6’, 1PX;

Anexa nr. 9: 1D2, 1S8, 1S10, 2DX, valoarea lor fiind de 63.816,49 lei fără T.V.A.

Art. 3. Se modifică art. 5 din Contractul Subsecvent nr. 1/10.09.2019, care va avea următorul conținut:

„5. Prețul contractului subsecvent

5.1. Valoarea lucrărilor ce se vor executa în baza acestui contract subsecvent este de 3.899.409,30 lei fără T.V.A.,

5.2. Prețul total pentru îndeplinirea contractului subsecvent, plătibil Executantului de către Achizitor se stabilește folosind prețurile unitare și tarifele din propunerea financiară, document al prezentului contract subsecvent, aplicate la cantitatile comandate de Achizitor pentru îndeplinirea prezentului contract subsecvent și este de 4.640.297,06 lei, din care 3.899.409,30 lei fără T.V.A., la care se adaugă T.V.A. 19%, în valoare de 740.887,76 lei, după cum urmează:

| Nr. Anexa | Denumire | Proiectare |  | C+M | Total (lei fara TVA) | T.V.A. (19%) | Total (lei cu TVA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Reabilitare sistem rutier Strada Av. Gh. Banciulescu | 15.091,85 |  | 503.061,74 | 518.153,59 | 98.449,18 | 616.602,77 |
| 2 | Reabilitare Alee de legatura Al. Circului si Str. Dinu Vintila | 17.877,72 |  | 0,00 | 17.877,72 | 3.396,77 | 21.274,49 |
| 3 | Reabilitare Al. Circului nr. 1, bl. 1 - alee spate bloc | 7.307,23 |  | 243.574,24 | 250.881,47 | 47.667,48 | 298.548,95 |
| 4 | Reabilitare Al. Circului nr. 2, bl. 2 - alee spate bloc | 22.873,83 |  | 762.460,93 | 785.334,76 | 149.213,60 | 934.548,36 |
| 5 | Reabilitare Strada Banu Costache | 5.146,84 |  | 0,00 | 5.146,84 | 977,90 | 6.124,74 |
| 6 | Reabilitare Strada Bela Bartok | 5.526,57 |  | 184.218,96 | 189.745,53 | 36.051,65 | 225.797,18 |
| 7 | Reabilitare Strada Dinu Lipatti | 5.271,77 |  | 175.725,51 | 180.997,28 | 34.389,48 | 215.386,76 |
| 8 | Reabilitare Strada Botez Eugen | 36.018,47 |  | 1.200.615,55 | 1.236.634,02 | 234.960,46 | 1.471.594,48 |
| 9 | Reabilitare Strada Joagarului | 19.817,39 |  | 660.579,56 | 680.396,95 | 129.275,42 | 809.672,37 |
| 10 | Reabilitare Strada Nada Florilor | 34.241,14 |  | 0,00 | 34.241,14 | 6.505,82 | 40.746,96 |
| TOTAL |  | 169.172,81 | 3.730.236,49 |  | 3.899.409,30 | 740.887,76 | 4.640.297,06 |

5.3. Lucrările vor fi decontate pe baza verificării și certificării de către reprezentanții Achizitorului a prestațiilor realizate, avându-se în vedere prestațiile efectiv (real) îndeplinite, calitatea lucrărilor și alte elemente necesare.”

Art. 4. Celelalte clauze contractuale rămân nemodificate.

Prezentul act adiţional s-a încheiat în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

| ACHIZITOR, ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2 | EXECUTANT, S.C. TERZIN COMPANY S.R.L. (Lider asociere) |
| --- | --- |
|  | S.C. EAST WATER DRILLINGS S.R.L. (Asociat 1) |

| ANEXA NR. 1 la Actul Adițional nr. 3 la Contractul Subsecvent nr. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| la Acordul-Cadru de Lucrari nr. 8587/17.05.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REABILITARE SISTEM RUTIER - STR. AV. GHEORGHE BĂNCIULESCU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod pret | Denumire activitate | U.M. | Pret Unitar | Cantitate contractata |  | Cantitate actualizata |  | Diferenta cantitati |  | Valoare renuntari |  | Valoare suplimentari |  | Valoare contractata |  | Valoare actualizata |  |
|  | DESFACERI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1D2 | decapare (frezare) mixturi asfaltice 9 cm | mp | 7,91 | 1.634,00 |  | 1.634,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 12.924,94 |  | 12.924,94 |  |
| 1D3 | decapare mixturi asfaltice la trotuare | mp | 10,58 | 555,00 |  | 528,00 |  | -27,00 |  | -285,66 |  | 0,00 |  | 5.871,90 |  | 5.586,24 |  |
| 1D4 | desfacere betoane degradate | mc | 130,52 | 55,50 |  | 52,80 |  | -2,70 |  | -352,40 |  | 0,00 |  | 7.243,86 |  | 6.891,46 |  |
| 1D5 | demontare borduri mari | m | 11,41 | 413,00 |  | 410,00 |  | -3,00 |  | -34,23 |  | 0,00 |  | 4.712,33 |  | 4.678,10 |  |
| 1D6 | demontare borduri mici | m | 8,12 | 394,00 |  | 0,00 |  | -394,00 |  | -3.199,28 |  | 0,00 |  | 3.199,28 |  | 0,00 |  |
|  | SISTEM RUTIER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1S1 | asternere balast la carosabil | mc | 90,40 | 490,20 |  | 222,30 |  | -267,90 |  | -24.218,16 |  | 0,00 |  | 44.314,08 |  | 20.095,92 |  |
| 1S2 | asternere nisip la carosabil | mc | 93,75 | 114,38 |  | 51,87 |  | -62,51 |  | -5.860,32 |  | 0,00 |  | 10.723,13 |  | 4.862,81 |  |
| 1S3 | asternere piatra sparta la carosabil | mc | 199,23 | 326,80 |  | 148,20 |  | -178,60 |  | -35.582,48 |  | 0,00 |  | 65.108,36 |  | 29.525,88 |  |
| 1S8 | asternere mixtura asfaltica BA 16 - 5 cm | mp | 75,56 | 1.634,00 |  | 1.634,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 123.465,04 |  | 123.465,04 |  |
| 1S10 | asternere mixtura asfaltica BAD 25 | t | 226,46 | 235,30 |  | 235,30 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 53.286,03 |  | 53.286,03 |  |
|  | TERASAMENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1T1 | sapatura manuala | mc | 52,13 | 226,91 |  | 112,96 |  | -113,95 |  | -5.940,22 |  | 0,00 |  | 11.828,82 |  | 5.888,60 |  |
| 1T2 | sapatura mecanica | mc | 14,48 | 907,65 |  | 451,84 |  | -455,81 |  | -6.600,13 |  | 0,00 |  | 13.142,77 |  | 6.542,64 |  |
| 1T3 | pregatire pat drum (nivelare si compactare) | 100 mp | 300,60 | 21,89 |  | 12,69 |  | -9,20 |  | -2.765,52 |  | 0,00 |  | 6.580,13 |  | 3.814,61 |  |
|  | INCADRARI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1I1 | montare borduri mari noi beton | m | 40,04 | 413,00 |  | 410,00 |  | -3,00 |  | -120,12 |  | 0,00 |  | 16.536,52 |  | 16.416,40 |  |
| 1I3 | montare borduri mici noi beton | m | 17,03 | 394,00 |  | 168,50 |  | -225,50 |  | -3.840,27 |  | 0,00 |  | 6.709,82 |  | 2.869,55 |  |
|  | TROTUARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2T1 | asternere balast la trotuare | mc | 98,35 | 55,50 |  | 52,80 |  | -2,70 |  | -265,55 |  | 0,00 |  | 5.458,43 |  | 5.192,88 |  |
| 2T2 | asternere nisip la trotuare | mc | 101,70 | 22,20 |  | 21,12 |  | -1,08 |  | -109,84 |  | 0,00 |  | 2.257,74 |  | 2.147,90 |  |
| 2T6' | strat din beton C16/20 (B 250) la trotuare | mc | 298,07 | 55,50 |  | 52,80 |  | -2,70 |  | -804,79 |  | 0,00 |  | 16.542,89 |  | 15.738,10 |  |
| 1PX | lucrari de montare pavele prefabricate din beton 6 cm cu suprafata superioara finisata din beton de protectie rezistent la uzura si inghet/dezghet, antiderapante, montate pe nisip | mp | 195,64 | 555,00 |  | 528,00 |  | -27,00 |  | -5.282,28 |  | 0,00 |  | 108.580,20 |  | 103.297,92 |  |
|  | EDILITARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1E1 | ridicare la cota rasuflatori de gaze - capace noi | buc | 162,22 | 5,00 |  | 0,00 |  | -5,00 |  | -811,10 |  | 0,00 |  | 811,10 |  | 0,00 |  |
| 1E8 | ridicare la cota camine (capac nou) cu prefabricate si mortar cu intarire rapida si cu inlocuirea tubului de beton | buc | 1.187,68 | 9,00 |  | 0,00 |  | -9,00 |  | -10.689,12 |  | 0,00 |  | 10.689,12 |  | 0,00 |  |
| 1E11 | guri de scurgere noi inclusiv racordul la camin | buc | 1.025,82 | 7,00 |  | 0,00 |  | -7,00 |  | -7.180,74 |  | 0,00 |  | 7.180,74 |  | 0,00 |  |
|  | DIVERSE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2D3 | semnalizare rutiera pe timpul executiei lucrarilor | km | 6.819,00 | 0,40 |  | 0,40 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 2.727,60 |  | 2.727,60 |  |
| 2D4 | semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere longitudinale | km | 1.774,47 | 0,20 |  | 0,20 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 354,90 |  | 354,90 |  |
| 2D5 | semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere transversale | mp | 31,45 | 18,00 |  | 18,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 566,10 |  | 566,10 |  |
| 2D10 | taxa groapa | to | 16,85 | 2.739,68 |  | 1.654,77 |  | -1.084,91 |  | -18.280,74 |  | 0,00 |  | 46.163,61 |  | 27.882,87 |  |
| 2DX | stalpisori protectie pietoni | buc | 122,64 | 264,00 |  | 241,00 |  | -23,00 |  | -2.820,72 |  | 0,00 |  | 32.376,96 |  | 29.556,24 |  |
| 2DY | semnalizare rutiera verticala (indicatoare rutiere) | buc | 986,79 | 19,00 |  | 19,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 18.749,01 |  | 18.749,01 |  |
|  | Total C+M (lei fara T.V.A.) |  |  |  |  |  |  |  |  | -135.043,67 |  | 0,00 |  | 638.105,41 |  | 503.061,74 |  |
|  | Total Proiectare - 3% din C+M (lei fara T.V.A.) |  |  |  |  |  |  |  |  | -4.051,31 |  | 0,00 |  | 19.143,16 |  | 15.091,85 |  |
|  | Total (lei fara T.V.A.) |  |  |  |  |  |  |  |  | -139.094,98 |  | 0,00 |  | 657.248,57 |  | 518.153,59 |  |
|  | T.V.A. 19% |  |  |  |  |  |  |  |  | -26.428,05 |  | 0,00 |  | 124.877,23 |  | 98.449,18 |  |
|  | Total (lei inclusiv T.V.A.) |  |  |  |  |  |  |  |  | -165.523,03 |  | 0,00 |  | 782.125,80 |  | 616.602,77 |  |
|  | ACHIZITOR, |  |  |  |  |  |  |  | EXECUTANT, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2 |  |  |  |  |  |  |  | S.C. TERZIN COMPANY S.R.L. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | (Lider asociere) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | S.C. EAST WATER DRILLINGS S.R.L. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | (Asociat 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ANEXA NR. 3 la Actul Adițional nr. 3 la Contractul Subsecvent nr. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| la Acordul-Cadru de Lucrari nr. 8587/17.05.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REABILITARE ALEEA CIRCULUI NR. 1, BLOC 1 - ALEE SPATE BLOC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod pret | Denumire activitate | U.M. | Pret Unitar | Cantitate contractata |  | Cantitate actualizata |  | Diferenta cantitati |  | Valoare renuntari |  | Valoare suplimentari |  | Valoare contractata |  | Valoare actualizata |  |  |
|  | DESFACERI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1D2 | decapare (frezare) mixturi asfaltice 9 cm | mp | 7,91 | 730,54 |  | 725,00 |  | -5,54 |  | -43,82 |  | 0,00 |  | 5.778,57 |  | 5.734,75 |  |  |
| 1D3 | decapare mixturi asfaltice la trotuare | mp | 10,58 | 216,76 |  | 166,00 |  | -50,76 |  | -537,04 |  | 0,00 |  | 2.293,32 |  | 1.756,28 |  |  |
| 1D4 | desfacere betoane degradate | mc | 130,52 | 21,68 |  | 16,60 |  | -5,08 |  | -663,04 |  | 0,00 |  | 2.829,67 |  | 2.166,63 |  |  |
| 1D5 | demontare borduri mari | m | 11,41 | 349,00 |  | 339,00 |  | -10,00 |  | -114,10 |  | 0,00 |  | 3.982,09 |  | 3.867,99 |  |  |
| 1D6 | demontare borduri mici | m | 8,12 | 179,00 |  | 157,00 |  | -22,00 |  | -178,64 |  | 0,00 |  | 1.453,48 |  | 1.274,84 |  |  |
| 1D7 | desfacere pavaj din pavele de piatra sau bolovani de rau | mp | 5,13 | 254,10 |  | 254,10 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 1.303,53 |  | 1.303,53 |  |  |
|  | SISTEM RUTIER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1S1 | asternere balast la carosabil | mc | 90,40 | 219,16 |  | 217,50 |  | -1,66 |  | -150,06 |  | 0,00 |  | 19.812,06 |  | 19.662,00 |  |  |
| 1S2 | asternere nisip la carosabil | mc | 93,75 | 51,14 |  | 50,75 |  | -0,39 |  | -36,56 |  | 0,00 |  | 4.794,38 |  | 4.757,81 |  |  |
| 1S3 | asternere piatra sparta la carosabil | mc | 199,23 | 146,11 |  | 145,00 |  | -1,11 |  | -221,15 |  | 0,00 |  | 29.109,50 |  | 28.888,35 |  |  |
| 1S8 | asternere mixtura asfaltica BA16 - 5 cm | mp | 75,56 | 730,54 |  | 725,00 |  | -5,54 |  | -418,60 |  | 0,00 |  | 55.199,60 |  | 54.781,00 |  |  |
| 1S10 | asternere mixtura asfaltica BAD 25 | t | 226,46 | 105,20 |  | 104,40 |  | -0,80 |  | -181,17 |  | 0,00 |  | 23.823,59 |  | 23.642,42 |  |  |
|  | TERASAMENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1T1 | sapatura manuala | mc | 52,13 | 77,89 |  | 75,61 |  | -2,28 |  | -118,86 |  | 0,00 |  | 4.060,41 |  | 3.941,55 |  |  |
| 1T2 | sapatura mecanica | mc | 14,48 | 311,58 |  | 302,47 |  | -9,11 |  | -131,91 |  | 0,00 |  | 4.511,68 |  | 4.379,77 |  |  |
| 1T3 | pregatire pat drum (nivelare si compactare) | 100 mp | 300,60 | 9,47 |  | 8,91 |  | -0,56 |  | -168,34 |  | 0,00 |  | 2.846,68 |  | 2.678,35 |  |  |
|  | INCADRARI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1I1 | montare borduri mari noi beton | m | 40,04 | 349,00 |  | 339,00 |  | -10,00 |  | -400,40 |  | 0,00 |  | 13.973,96 |  | 13.573,56 |  |  |
| 1I3 | montare borduri mici noi beton | m | 17,03 | 179,00 |  | 157,00 |  | -22,00 |  | -374,66 |  | 0,00 |  | 3.048,37 |  | 2.673,71 |  |  |
|  | TROTUARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2T1 | asternere balast la trotuare | mc | 98,35 | 21,68 |  | 16,60 |  | -5,08 |  | -499,62 |  | 0,00 |  | 2.132,23 |  | 1.632,61 |  |  |
| 2T2 | asternere nisip la trotuare | mc | 101,70 | 8,67 |  | 6,64 |  | -2,03 |  | -206,45 |  | 0,00 |  | 881,74 |  | 675,29 |  |  |
| 2T6' | strat din beton C16/20 (B 250) la trotuare | mc | 298,07 | 21,68 |  | 16,60 |  | -5,08 |  | -1.514,20 |  | 0,00 |  | 6.462,16 |  | 4.947,96 |  |  |
| 1PX | lucrari de montare pavele prefabricate din beton 6 cm cu suprafata superioara finisata din beton de protectie rezistent la uzura si inghet/dezghet, antiderapante, montate pe nisip | mp | 195,64 | 216,76 |  | 166,00 |  | -50,76 |  | -9.930,69 |  | 0,00 |  | 42.406,93 |  | 32.476,24 |  |  |
|  | EDILITARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1E8 | ridicare la cota camine (capac nou) cu prefabricate si mortar cu intarire rapida si cu inlocuirea tubului de beton | buc | 1.187,68 | 3,00 |  | 0,00 |  | -3,00 |  | -3.563,04 |  | 0,00 |  | 3.563,04 |  | 0,00 |  |  |
| 1E11 | guri de scurgere noi inclusiv racordul la camin | buc | 1.025,82 | 2,00 |  | 0,00 |  | -2,00 |  | -2.051,64 |  | 0,00 |  | 2.051,64 |  | 0,00 |  |  |
|  | DIVERSE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2D3 | semnalizare rutiera pe timpul executiei lucrarilor | km | 6.819,00 | 0,32 |  | 0,32 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 2.182,08 |  | 2.182,08 |  |  |
| 2D10 | taxa groapa | to | 16,85 | 1.234,04 |  | 1.189,53 |  | -44,51 |  | -749,99 |  | 0,00 |  | 20.793,58 |  | 20.043,58 |  |  |
| 2DX | stalpisori protectie pietoni | buc | 122,64 | 5,00 |  | 5,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 613,20 |  | 613,20 |  |  |
| 2DY | semnalizare rutiera verticala (indicatoare rutiere) | buc | 986,79 | 6,00 |  | 6,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 5.920,74 |  | 5.920,74 |  |  |
|  | Total C+M (lei fara T.V.A.) |  |  |  |  |  |  |  |  | -22.253,98 |  | 0,00 |  | 265.828,22 |  | 243.574,24 |  |  |
|  | Total Proiectare - 3% din C+M (lei fara T.V.A.) |  |  |  |  |  |  |  |  | -667,62 |  | 0,00 |  | 7.974,85 |  | 7.307,23 |  |  |
|  | Total (lei fara T.V.A.) |  |  |  |  |  |  |  |  | -22.921,60 |  | 0,00 |  | 273.803,07 |  | 250.881,47 |  |  |
|  | T.V.A. 19% |  |  |  |  |  |  |  |  | -4.355,10 |  | 0,00 |  | 52.022,58 |  | 47.667,48 |  |  |
|  | Total (lei inclusiv T.V.A.) |  |  |  |  |  |  |  |  | -27.276,70 |  | 0,00 |  | 325.825,65 |  | 298.548,95 |  |  |
|  | ACHIZITOR, |  |  |  |  |  |  |  | EXECUTANT, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2 |  |  |  |  |  |  |  | S.C. TERZIN COMPANY S.R.L. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | (Lider asociere) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | S.C. EAST WATER DRILLINGS S.R.L. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | (Asociat 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ANEXA NR. 4 la Actul Adițional nr. 3 la Contractul Subsecvent nr. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| la Acordul-Cadru de Lucrari nr. 8587/17.05.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REABILITARE ALEEA CIRCULUI NR. 2, BLOC 2 - ALEE SPATE BLOC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod pret |  | Denumire activitate | U.M. | Pret Unitar |  |  |  | Cantitate contractata |  |  | Cantitate actualizata |  |  | Diferenta cantitati |  |  | Valoare renuntari |  |  | Valoare suplimentari |  |  | Valoare contractata |  |  |  | Valoare actualizata |  |  |
|  |  | DESFACERI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1D2 |  | decapare (frezare) mixturi asfaltice 9 cm | mp | 7,91 |  |  |  | 2.128,25 |  |  | 2.128,25 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 16.834,46 |  |  |  | 16.834,46 |  |  |
| 1D3 |  | decapare mixturi asfaltice la trotuare | mp | 10,58 |  |  |  | 2.003,26 |  |  | 1.305,00 |  |  | -698,26 |  |  | -7.387,59 |  |  | 0,00 |  |  | 21.194,49 |  |  |  | 13.806,90 |  |  |
| 1D4 |  | desfacere betoane degradate | mc | 130,52 |  |  |  | 200,33 |  |  | 130,50 |  |  | -69,83 |  |  | -9.114,21 |  |  | 0,00 |  |  | 26.147,07 |  |  |  | 17.032,86 |  |  |
| 1D5 |  | demontare borduri mari | m | 11,41 |  |  |  | 1.022,00 |  |  | 79,00 |  |  | -943,00 |  |  | -10.759,63 |  |  | 0,00 |  |  | 11.661,02 |  |  |  | 901,39 |  |  |
| 1D6 |  | demontare borduri mici | m | 8,12 |  |  |  | 1.116,00 |  |  | 59,00 |  |  | -1.057,00 |  |  | -8.582,84 |  |  | 0,00 |  |  | 9.061,92 |  |  |  | 479,08 |  |  |
|  |  | SISTEM RUTIER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1S1 |  | asternere balast la carosabil | mc | 90,40 |  |  |  | 638,48 |  |  | 199,50 |  |  | -438,98 |  |  | -39.683,79 |  |  | 0,00 |  |  | 57.718,59 |  |  |  | 18.034,80 |  |  |
| 1S2 |  | asternere nisip la carosabil | mc | 93,75 |  |  |  | 148,98 |  |  | 46,55 |  |  | -102,43 |  |  | -9.602,81 |  |  | 0,00 |  |  | 13.966,88 |  |  |  | 4.364,06 |  |  |
| 1S3 |  | asternere piatra sparta la carosabil | mc | 199,23 |  |  |  | 425,65 |  |  | 133,00 |  |  | -292,65 |  |  | -58.304,66 |  |  | 0,00 |  |  | 84.802,25 |  |  |  | 26.497,59 |  |  |
| 1S8 |  | asternere mixtura asfaltica BA16 - 5 cm | mp | 75,56 |  |  |  | 2.128,25 |  |  | 2.128,25 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 160.810,57 |  |  |  | 160.810,57 |  |  |
| 1S10 |  | asternere mixtura asfaltica BAD 25 | t | 226,46 |  |  |  | 306,47 |  |  | 306,47 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 69.403,19 |  |  |  | 69.403,19 |  |  |
|  |  | TERASAMENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1T1 |  | sapatura manuala | mc | 52,13 |  |  |  | 332,26 |  |  | 125,55 |  |  | -206,71 |  |  | -10.775,79 |  |  | 0,00 |  |  | 17.320,71 |  |  |  | 6.544,92 |  |  |
| 1T2 |  | sapatura mecanica | mc | 14,48 |  |  |  | 1.329,06 |  |  | 502,20 |  |  | -826,86 |  |  | -11.972,93 |  |  | 0,00 |  |  | 19.244,79 |  |  |  | 7.271,86 |  |  |
| 1T3 |  | pregatire pat drum (nivelare si compactare) | 100 mp | 300,60 |  |  |  | 41,32 |  |  | 19,70 |  |  | -21,62 |  |  | -6.498,97 |  |  | 0,00 |  |  | 12.420,79 |  |  |  | 5.921,82 |  |  |
|  |  | INCADRARI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1I1 |  | montare borduri mari noi beton | m | 40,04 |  |  |  | 1.022,00 |  |  | 79,00 |  |  | -943,00 |  |  | -37.757,72 |  |  | 0,00 |  |  | 40.920,88 |  |  |  | 3.163,16 |  |  |
| 1I3 |  | montare borduri mici noi beton | m | 17,03 |  |  |  | 1.116,00 |  |  | 59,00 |  |  | -1.057,00 |  |  | -18.000,71 |  |  | 0,00 |  |  | 19.005,48 |  |  |  | 1.004,77 |  |  |
|  |  | TROTUARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2T1 |  | asternere balast la trotuare | mc | 98,35 |  |  |  | 200,33 |  |  | 130,50 |  |  | -69,83 |  |  | -6.867,78 |  |  | 0,00 |  |  | 19.702,46 |  |  |  | 12.834,68 |  |  |
| 2T2 |  | asternere nisip la trotuare | mc | 101,70 |  |  |  | 80,13 |  |  | 52,20 |  |  | -27,93 |  |  | -2.840,48 |  |  | 0,00 |  |  | 8.149,22 |  |  |  | 5.308,74 |  |  |
| 2T6' |  | strat din beton C16/20 (B 250) la trotuare | mc | 298,07 |  |  |  | 200,33 |  |  | 130,50 |  |  | -69,83 |  |  | -20.814,23 |  |  | 0,00 |  |  | 59.712,36 |  |  |  | 38.898,14 |  |  |
| 1PX |  | lucrari de montare pavele prefabricate din beton 6 cm cu suprafata superioara finisata din beton de protectie rezistent la uzura si inghet/dezghet, antiderapante, montate pe nisip | mp | 195,64 |  |  |  | 2.003,26 |  |  | 1.305,00 |  |  | -698,26 |  |  | -136.607,59 |  |  | 0,00 |  |  | 391.917,79 |  |  |  | 255.310,20 |  |  |
|  |  | EDILITARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1E1 |  | ridicare la cota rasuflatori de gaze - capace noi | buc | 162,22 |  |  |  | 5,00 |  |  | 0,00 |  |  | -5,00 |  |  | -811,10 |  |  | 0,00 |  |  | 811,10 |  |  |  | 0,00 |  |  |
| 1E8 |  | ridicare la cota camine (capac nou) cu prefabricate si mortar cu intarire rapida si cu inlocuirea tubului de beton | buc | 1.187,68 |  |  |  | 22,00 |  |  | 0,00 |  |  | -22,00 |  |  | -26.128,96 |  |  | 0,00 |  |  | 26.128,96 |  |  |  | 0,00 |  |  |
| 1E11 |  | guri de scurgere noi inclusiv racordul la camin | buc | 1.025,82 |  |  |  | 19,00 |  |  | 0,00 |  |  | -19,00 |  |  | -19.490,58 |  |  | 0,00 |  |  | 19.490,58 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  | DIVERSE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2D3 |  | semnalizare rutiera pe timpul executiei lucrarilor | km | 6.819,00 |  |  |  | 1,01 |  |  | 1,01 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 6.887,19 |  |  |  | 6.887,19 |  |  |
| 2D4 |  | semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere longitudinale | km | 1.774,47 |  |  |  | 0,07 |  |  | 0,00 |  |  | -0,07 |  |  | -124,21 |  |  | 0,00 |  |  | 124,21 |  |  |  | 0,00 |  |  |
| 2D5 |  | semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere transversale | mp | 31,45 |  |  |  | 11,00 |  |  | 0,00 |  |  | -11,00 |  |  | -345,95 |  |  | 0,00 |  |  | 345,95 |  |  |  | 0,00 |  |  |
| 2D10 |  | taxa groapa | to | 16,85 |  |  |  | 4.538,20 |  |  | 2.068,31 |  |  | -2.469,89 |  |  | -41.617,65 |  |  | 0,00 |  |  | 76.468,67 |  |  |  | 34.851,02 |  |  |
| 2DX |  | stalpisori protectie pietoni | buc | 122,64 |  |  |  | 515,00 |  |  | 274,00 |  |  | -241,00 |  |  | -29.556,24 |  |  | 0,00 |  |  | 63.159,60 |  |  |  | 33.603,36 |  |  |
| 2DY |  | semnalizare rutiera verticala (indicatoare rutiere) | buc | 986,79 |  |  |  | 23,00 |  |  | 23,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 22.696,17 |  |  |  | 22.696,17 |  |  |
|  |  | Total C+M (lei fara T.V.A.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -513.646,42 |  |  | 0,00 |  |  | 1.276.107,35 |  |  |  | 762.460,93 |  |  |
|  |  | Total Proiectare - 3% din C+M (lei fara T.V.A.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -15.409,39 |  |  | 0,00 |  |  | 38.283,22 |  |  |  | 22.873,83 |  |  |
|  |  | Total (lei fara T.V.A.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -529.055,81 |  |  | 0,00 |  |  | 1.314.390,57 |  |  |  | 785.334,76 |  |  |
|  |  | T.V.A. 19% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -100.520,60 |  |  | 0,00 |  |  | 249.734,21 |  |  |  | 149.213,60 |  |  |
|  |  | Total (lei inclusiv T.V.A.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -629.576,42 |  |  | 0,00 |  |  | 1.564.124,78 |  |  |  | 934.548,36 |  |  |
| ACHIZITOR,; EXECUTANT,. ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2; S.C. TERZIN COMPANY S.R.L.. (Lider asociere). S.C. EAST WATER DRILLINGS S.R.L.. (Asociat 1). ANEXA NR. 6 la Actul Adițional nr. 3 la Contractul Subsecvent nr. 1 |
| la Acordul-Cadru de Lucrari nr. 8587/17.05.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REABILITARE STRADA BELLA BARTOK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod pret | Denumire activitate |  | U.M. |  | Pret Unitar | Cantitate contractata |  |  | Cantitate actualizata |  |  | Diferenta cantitati |  |  | Valoare renuntari |  |  | Valoare suplimentari |  |  | Valoare contractata |  |  | Valoare actualizata |  |  |  |
|  | DESFACERI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1D2 | decapare (frezare) mixturi asfaltice 9 cm |  | mp |  | 7,91 | 729,82 |  |  | 694,00 |  |  | -35,82 |  |  | -283,34 |  |  | 0,00 |  |  | 5.772,88 |  |  | 5.489,54 |  |  |  |
| 1D3 | decapare mixturi asfaltice la trotuare |  | mp |  | 10,58 | 200,33 |  |  | 269,00 |  |  | 68,67 |  |  | 0,00 |  |  | 726,53 |  |  | 2.119,49 |  |  | 2.846,02 |  |  |  |
| 1D4 | desfacere betoane degradate |  | mc |  | 130,52 | 20,03 |  |  | 26,90 |  |  | 6,87 |  |  | 0,00 |  |  | 896,67 |  |  | 2.614,32 |  |  | 3.510,99 |  |  |  |
| 1D5 | demontare borduri mari |  | m |  | 11,41 | 225,00 |  |  | 0,00 |  |  | -225,00 |  |  | -2.567,25 |  |  | 0,00 |  |  | 2.567,25 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 1D6 | demontare borduri mici |  | m |  | 8,12 | 188,00 |  |  | 22,00 |  |  | -166,00 |  |  | -1.347,92 |  |  | 0,00 |  |  | 1.526,56 |  |  | 178,64 |  |  |  |
|  | SISTEM RUTIER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1S1 | asternere balast la carosabil |  | mc |  | 90,40 | 218,95 |  |  | 0,00 |  |  | -218,95 |  |  | -19.793,08 |  |  | 0,00 |  |  | 19.793,08 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 1S2 | asternere nisip la carosabil |  | mc |  | 93,75 | 51,09 |  |  | 0,00 |  |  | -51,09 |  |  | -4.789,69 |  |  | 0,00 |  |  | 4.789,69 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 1S3 | asternere piatra sparta la carosabil |  | mc |  | 199,23 | 145,96 |  |  | 0,00 |  |  | -145,96 |  |  | -29.079,61 |  |  | 0,00 |  |  | 29.079,61 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 1S8 | asternere mixtura asfaltica BA16 - 5 cm |  | mp |  | 75,56 | 729,82 |  |  | 694,00 |  |  | -35,82 |  |  | -2.706,56 |  |  | 0,00 |  |  | 55.145,20 |  |  | 52.438,64 |  |  |  |
| 1S10 | asternere mixtura asfaltica BAD 25 |  | t |  | 226,46 | 105,09 |  |  | 99,94 |  |  | -5,15 |  |  | -1.166,27 |  |  | 0,00 |  |  | 23.798,68 |  |  | 22.632,41 |  |  |  |
|  | TERASAMENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1T1 | sapatura manuala |  | mc |  | 52,13 | 102,75 |  |  | 8,61 |  |  | -94,14 |  |  | -4.907,52 |  |  | 0,00 |  |  | 5.356,36 |  |  | 448,84 |  |  |  |
| 1T2 | sapatura mecanica |  | mc |  | 14,48 | 410,99 |  |  | 34,43 |  |  | -376,56 |  |  | -5.452,58 |  |  | 0,00 |  |  | 5.951,13 |  |  | 498,55 |  |  |  |
| 1T3 | pregatire pat drum (nivelare si compactare) |  | 100 mp |  | 300,60 | 9,30 |  |  | 2,69 |  |  | -6,61 |  |  | -1.986,97 |  |  | 0,00 |  |  | 2.795,58 |  |  | 808,61 |  |  |  |
|  | INCADRARI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1I1 | montare borduri mari noi beton |  | m |  | 40,04 | 225,00 |  |  | 0,00 |  |  | -225,00 |  |  | -9.009,00 |  |  | 0,00 |  |  | 9.009,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 1I3 | montare borduri mici noi beton |  | m |  | 17,03 | 188,00 |  |  | 22,00 |  |  | -166,00 |  |  | -2.826,98 |  |  | 0,00 |  |  | 3.201,64 |  |  | 374,66 |  |  |  |
|  | TROTUARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2T1 | asternere balast la trotuare |  | mc |  | 98,35 | 20,03 |  |  | 26,90 |  |  | 6,87 |  |  | 0,00 |  |  | 675,67 |  |  | 1.969,95 |  |  | 2.645,62 |  |  |  |
| 2T2 | asternere nisip la trotuare |  | mc |  | 101,70 | 8,01 |  |  | 10,76 |  |  | 2,75 |  |  | 0,00 |  |  | 279,68 |  |  | 814,61 |  |  | 1.094,29 |  |  |  |
| 2T6' | strat din beton C16/20 (B 250) la trotuare |  | mc |  | 298,07 | 20,03 |  |  | 26,90 |  |  | 6,87 |  |  | 0,00 |  |  | 2.047,74 |  |  | 5.970,34 |  |  | 8.018,08 |  |  |  |
| 1PX | lucrari de montare pavele prefabricate din beton 6 cm cu suprafata superioara finisata din beton de protectie rezistent la uzura si inghet/dezghet, antiderapante, montate pe nisip |  | mp |  | 195,64 | 200,33 |  |  | 269,00 |  |  | 68,67 |  |  | 0,00 |  |  | 13.434,60 |  |  | 39.192,56 |  |  | 52.627,16 |  |  |  |
|  | EDILITARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1E1 | ridicare la cota rasuflatori de gaze - capace noi |  | buc |  | 162,22 | 18,00 |  |  | 0,00 |  |  | -18,00 |  |  | -2.919,96 |  |  | 0,00 |  |  | 2.919,96 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 1E8 | ridicare la cota camine (capac nou) cu prefabricate si mortar cu intarire rapida si cu inlocuirea tubului de beton |  | buc |  | 1.187,68 | 5,00 |  |  | 0,00 |  |  | -5,00 |  |  | -5.938,40 |  |  | 0,00 |  |  | 5.938,40 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 1E11 | guri de scurgere noi inclusiv racordul la camin |  | buc |  | 1.025,82 | 4,00 |  |  | 0,00 |  |  | -4,00 |  |  | -4.103,28 |  |  | 0,00 |  |  | 4.103,28 |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  | DIVERSE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2D3 | semnalizare rutiera pe timpul executiei lucrarilor |  | km |  | 6.819,00 | 0,17 |  |  | 0,17 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 1.159,23 |  |  | 1.159,23 |  |  |  |
| 2D4 | semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere longitudinale |  | km |  | 1.774,47 | 0,09 |  |  | 0,09 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 159,70 |  |  | 159,70 |  |  |  |
| 2D5 | semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere transversale |  | mp |  | 31,45 | 18,00 |  |  | 18,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 566,10 |  |  | 566,10 |  |  |  |
| 2D10 | taxa groapa |  | to |  | 16,85 | 1.231,43 |  |  | 303,42 |  |  | -928,01 |  |  | -15.636,97 |  |  | 0,00 |  |  | 20.749,60 |  |  | 5.112,63 |  |  |  |
| 2DX | stalpisori protectie pietoni |  | buc |  | 122,64 | 147,00 |  |  | 104,00 |  |  | -43,00 |  |  | -5.273,52 |  |  | 0,00 |  |  | 18.028,08 |  |  | 12.754,56 |  |  |  |
| 2DY | semnalizare rutiera verticala (indicatoare rutiere) |  | buc |  | 986,79 | 11,00 |  |  | 11,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 10.854,69 |  |  | 10.854,69 |  |  |  |
|  | Total C+M (lei fara T.V.A.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -119.788,90 |  |  | 18.060,89 |  |  | 285.946,97 |  |  | 184.218,96 |  |  |  |
|  | Total Proiectare - 3% din C+M (lei fara T.V.A.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -3.593,67 |  |  | 541,83 |  |  | 8.578,41 |  |  | 5.526,57 |  |  |  |
|  | Total (lei fara T.V.A.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -123.382,57 |  |  | 18.602,72 |  |  | 294.525,38 |  |  | 189.745,53 |  |  |  |
|  | T.V.A. 19% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -23.442,69 |  |  | 3.534,52 |  |  | 55.959,82 |  |  | 36.051,65 |  |  |  |
|  | Total (lei inclusiv T.V.A.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -146.825,25 |  |  | 22.137,23 |  |  | 350.485,20 |  |  | 225.797,18 |  |  |  |
|  | ACHIZITOR, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | EXECUTANT, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | S.C. TERZIN COMPANY S.R.L. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (Lider asociere) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | S.C. EAST WATER DRILLINGS S.R.L. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (Asociat 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ANEXA NR. 7 la Actul Adițional nr. 3 la Contractul Subsecvent nr. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| la Acordul-Cadru de Lucrari nr. 8587/17.05.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REABILITARE STRADA DINU LIPATTI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod pret | Denumire activitate | U.M. | Pret Unitar | Cantitate contractata | Cantitate actualizata | Diferenta cantitati | Valoare renuntari | Valoare suplimentari | Valoare contractata | Valoare actualizata |  |
|  | DESFACERI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1D2 | decapare (frezare) mixturi asfaltice 9 cm | mp | 7,91 | 417,39 | 417,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.301,55 | 3.301,55 |  |
| 1D3 | decapare mixturi asfaltice la trotuare | mp | 10,58 | 323,23 | 302,00 | -21,23 | -224,61 | 0,00 | 3.419,77 | 3.195,16 |  |
| 1D4 | desfacere betoane degradate | mc | 130,52 | 32,32 | 30,20 | -2,12 | -276,70 | 0,00 | 4.218,41 | 3.941,70 |  |
| 1D5 | demontare borduri mari | m | 11,41 | 239,00 | 230,00 | -9,00 | -102,69 | 0,00 | 2.726,99 | 2.624,30 |  |
| 1D6 | demontare borduri mici | m | 8,12 | 248,00 | 72,00 | -176,00 | -1.429,12 | 0,00 | 2.013,76 | 584,64 |  |
|  | SISTEM RUTIER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1S1 | asternere balast la carosabil | mc | 90,40 | 125,22 | 0,00 | -125,22 | -11.319,89 | 0,00 | 11.319,89 | 0,00 |  |
| 1S2 | asternere nisip la carosabil | mc | 93,75 | 29,22 | 0,00 | -29,22 | -2.739,38 | 0,00 | 2.739,38 | 0,00 |  |
| 1S3 | asternere piatra sparta la carosabil | mc | 199,23 | 83,48 | 0,00 | -83,48 | -16.631,72 | 0,00 | 16.631,72 | 0,00 |  |
| 1S8 | asternere mixtura asfaltica BA16 - 5 cm | mp | 75,56 | 417,39 | 417,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.537,99 | 31.537,99 |  |
| 1S10 | asternere mixtura asfaltica BAD 25 | t | 226,46 | 60,10 | 60,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.610,24 | 13.610,24 |  |
|  | TERASAMENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1T1 | sapatura manuala | mc | 52,13 | 62,10 | 9,66 | -52,44 | -2.733,70 | 0,00 | 3.237,27 | 503,57 |  |
| 1T2 | sapatura mecanica | mc | 14,48 | 248,40 | 38,66 | -209,74 | -3.037,04 | 0,00 | 3.596,83 | 559,80 |  |
| 1T3 | pregatire pat drum (nivelare si compactare) | 100 mp | 300,60 | 7,41 | 3,02 | -4,39 | -1.319,63 | 0,00 | 2.227,45 | 907,81 |  |
|  | INCADRARI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1I1 | montare borduri mari noi beton | m | 40,04 | 239,00 | 230,00 | -9,00 | -360,36 | 0,00 | 9.569,56 | 9.209,20 |  |
| 1I3 | montare borduri mici noi beton | m | 17,03 | 248,00 | 72,00 | -176,00 | -2.997,28 | 0,00 | 4.223,44 | 1.226,16 |  |
|  | TROTUARE |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 2T1 | asternere balast la trotuare | mc | 98,35 | 32,32 | 30,20 | -2,12 | -208,50 | 0,00 | 3.178,67 | 2.970,17 |  |
| 2T2 | asternere nisip la trotuare | mc | 101,70 | 12,93 | 12,08 | -0,85 | -86,45 | 0,00 | 1.314,98 | 1.228,54 |  |
| 2T6' | strat din beton C16/20 (B 250) la trotuare | mc | 298,07 | 32,32 | 30,20 | -2,12 | -631,91 | 0,00 | 9.633,62 | 9.001,71 |  |
| 1PX | lucrari de montare pavele prefabricate din beton 6 cm cu suprafata superioara finisata din beton de protectie rezistent la uzura si inghet/dezghet, antiderapante, montate pe nisip | mp | 195,64 | 323,23 | 302,00 | -21,23 | -4.153,44 | 0,00 | 63.236,72 | 59.083,28 |  |
|  | EDILITARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1E8 | ridicare la cota camine (capac nou) cu prefabricate si mortar cu intarire rapida si cu inlocuirea tubului de beton | buc | 1.187,68 | 3,00 | 0,00 | -3,00 | -3.563,04 | 0,00 | 3.563,04 | 0,00 |  |
| 1E9 | ridicare la cota guri de scurgere (gratar existent) | buc | 315,41 | 2,00 | 0,00 | -2,00 | -630,82 | 0,00 | 630,82 | 0,00 |  |
|  | DIVERSE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2D3 | semnalizare rutiera pe timpul executiei lucrarilor | km | 6.819,00 | 0,23 | 0,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.568,37 | 1.568,37 |  |
| 2D5 | semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere transversale | mp | 31,45 | 15,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 471,75 | 471,75 |  |
| 2D10 | taxa groapa | to | 16,85 | 851,64 | 348,12 | -503,52 | -8.484,31 | 0,00 | 14.350,13 | 5.865,82 |  |
| 2DX | stalpisori protectie pietoni | buc | 122,64 | 139,00 | 126,00 | -13,00 | -1.594,32 | 0,00 | 17.046,96 | 15.452,64 |  |
| 2DY | semnalizare rutiera verticala (indicatoare rutiere) | buc | 986,79 | 9,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.881,11 | 8.881,11 |  |
|  | Total C+M (lei fara T.V.A.) |  |  |  |  |  | -62.524,91 | 0,00 | 238.250,42 | 175.725,51 |  |
|  | Total Proiectare - 3% din C+M (lei fara T.V.A.) |  |  |  |  |  | -1.875,75 | 0,00 | 7.147,51 | 5.271,77 |  |
|  | Total (lei fara T.V.A.) |  |  |  |  |  | -64.400,66 | 0,00 | 245.397,93 | 180.997,28 |  |
|  | T.V.A. 19% |  |  |  |  |  | -12.236,12 | 0,00 | 46.625,61 | 34.389,48 |  |
|  | Total (lei inclusiv T.V.A.) |  |  |  |  |  | -76.636,78 | 0,00 | 292.023,54 | 215.386,76 |  |
|  | ACHIZITOR, |  |  |  |  | EXECUTANT, |  |  |  |  |  |  |
|  | ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2 |  |  |  |  | S.C. TERZIN COMPANY S.R.L. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (Lider asociere) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | S.C. EAST WATER DRILLINGS S.R.L. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (Asociat 1) |  |  |  |  |  |  |

| ANEXA NR. 8 la Actul Adițional nr. 3 la Contractul Subsecvent nr. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| la Acordul-Cadru de Lucrari nr. 8587/17.05.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REABILITARE STRADA EUGEN BOTEZ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod pret |  | Denumire activitate |  | U.M. |  | Pret Unitar |  |  | Cantitate contractata |  | Cantitate actualizata |  |  |  | Diferenta cantitati |  |  |  | Valoare renuntari |  |  |  | Valoare suplimentari |  |  |  | Valoare contractata |  |  |  | Valoare actualizata |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | DESFACERI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1D2 |  | decapare (frezare) mixturi asfaltice 9 cm |  | mp |  | 7,91 |  |  | 3.869,46 |  | 3.869,46 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 30.607,43 |  |  |  | 30.607,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1D3 |  | decapare mixturi asfaltice la trotuare |  | mp |  | 10,58 |  |  | 1.511,75 |  | 1.436,00 |  |  |  | -75,75 |  |  |  | -801,44 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 15.994,32 |  |  |  | 15.192,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1D4 |  | desfacere betoane degradate |  | mc |  | 130,52 |  |  | 151,18 |  | 143,60 |  |  |  | -7,58 |  |  |  | -989,34 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 19.732,02 |  |  |  | 18.742,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1D5 |  | demontare borduri mari |  | m |  | 11,41 |  |  | 1.036,00 |  | 1.015,50 |  |  |  | -20,50 |  |  |  | -233,90 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 11.820,76 |  |  |  | 11.586,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1D6 |  | demontare borduri mici |  | m |  | 8,12 |  |  | 978,00 |  | 0,00 |  |  |  | -978,00 |  |  |  | -7.941,36 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 7.941,36 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SISTEM RUTIER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1S1 |  | asternere balast la carosabil |  | mc |  | 90,40 |  |  | 1.160,84 |  | 451,50 |  |  |  | -709,34 |  |  |  | -64.124,34 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 104.939,94 |  |  |  | 40.815,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1S2 |  | asternere nisip la carosabil |  | mc |  | 93,75 |  |  | 270,86 |  | 105,35 |  |  |  | -165,51 |  |  |  | -15.516,56 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 25.393,13 |  |  |  | 9.876,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1S3 |  | asternere piatra sparta la carosabil |  | mc |  | 199,23 |  |  | 773,89 |  | 301,00 |  |  |  | -472,89 |  |  |  | -94.213,87 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 154.182,10 |  |  |  | 59.968,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1S8 |  | asternere mixtura asfaltica BA16 - 5 cm |  | mp |  | 75,56 |  |  | 3.869,46 |  | 3.869,46 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 292.376,40 |  |  |  | 292.376,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1S10 |  | asternere mixtura asfaltica BAD 25 |  | t |  | 226,46 |  |  | 557,20 |  | 557,20 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 126.183,51 |  |  |  | 126.183,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TERASAMENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1T1 |  | sapatura manuala |  | mc |  | 52,13 |  |  | 528,19 |  | 232,57 |  |  |  | -295,62 |  |  |  | -15.410,67 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 27.534,54 |  |  |  | 12.123,87 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1T2 |  | sapatura mecanica |  | mc |  | 14,48 |  |  | 2.112,76 |  | 930,29 |  |  |  | -1.182,47 |  |  |  | -17.122,17 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 30.592,76 |  |  |  | 13.470,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1T3 |  | pregatire pat drum (nivelare si compactare) |  | 100 mp |  | 300,60 |  |  | 53,81 |  | 29,41 |  |  |  | -24,40 |  |  |  | -7.334,64 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 16.175,29 |  |  |  | 8.840,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | INCADRARI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1I1 |  | montare borduri mari noi beton |  | m |  | 40,04 |  |  | 1.036,00 |  | 1.015,50 |  |  |  | -20,50 |  |  |  | -820,82 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 41.481,44 |  |  |  | 40.660,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1I3 |  | montare borduri mici noi beton |  | m |  | 17,03 |  |  | 978,00 |  | 0,00 |  |  |  | -978,00 |  |  |  | -16.655,34 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 16.655,34 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TROTUARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2T1 |  | asternere balast la trotuare |  | mc |  | 98,35 |  |  | 151,18 |  | 143,60 |  |  |  | -7,58 |  |  |  | -745,49 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 14.868,56 |  |  |  | 14.123,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2T2 |  | asternere nisip la trotuare |  | mc |  | 101,70 |  |  | 60,47 |  | 57,44 |  |  |  | -3,03 |  |  |  | -308,15 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 6.149,80 |  |  |  | 5.841,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2T6' |  | strat din beton C16/20 (B 250) la trotuare |  | mc |  | 298,07 |  |  | 151,18 |  | 143,60 |  |  |  | -7,58 |  |  |  | -2.259,37 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 45.062,22 |  |  |  | 42.802,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1PX |  | lucrari de montare pavele prefabricate din beton 6 cm cu suprafata superioara finisata din beton de protectie rezistent la uzura si inghet/dezghet, antiderapante, montate pe nisip |  | mp |  | 195,64 |  |  | 1.511,75 |  | 1.436,00 |  |  |  | -75,75 |  |  |  | -14.819,73 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 295.758,77 |  |  |  | 280.939,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | EDILITARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1E1 |  | ridicare la cota rasuflatori de gaze - capace noi |  | buc |  | 162,22 |  |  | 22,00 |  | 0,00 |  |  |  | -22,00 |  |  |  | -3.568,84 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 3.568,84 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1E8 |  | ridicare la cota camine (capac nou) cu prefabricate si mortar cu intarire rapida si cu inlocuirea tubului de beton |  | buc |  | 1.187,68 |  |  | 27,00 |  | 0,00 |  |  |  | -27,00 |  |  |  | -32.067,36 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 32.067,36 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1E11 |  | guri de scurgere noi inclusiv racordul la camin |  | buc |  | 1.025,82 |  |  | 24,00 |  | 0,00 |  |  |  | -24,00 |  |  |  | -24.619,68 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 24.619,68 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | DIVERSE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2D3 |  | semnalizare rutiera pe timpul executiei lucrarilor |  | km |  | 6.819,00 |  |  | 1,08 |  | 1,08 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 7.364,52 |  |  |  | 7.364,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2D4 |  | semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere longitudinale |  | km |  | 1.774,47 |  |  | 0,54 |  | 0,54 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 958,21 |  |  |  | 958,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2D5 |  | semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere transversale |  | mp |  | 31,45 |  |  | 17,00 |  | 17,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 534,65 |  |  |  | 534,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2D10 |  | taxa groapa |  | to |  | 16,85 |  |  | 6.493,82 |  | 3.679,69 |  |  |  | -2.814,13 |  |  |  | -47.418,09 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 109.420,87 |  |  |  | 62.002,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2DX |  | stalpisori protectie pietoni |  | buc |  | 122,64 |  |  | 570,00 |  | 499,00 |  |  |  | -71,00 |  |  |  | -8.707,44 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 69.904,80 |  |  |  | 61.197,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2DY |  | semnalizare rutiera verticala (indicatoare rutiere) |  | buc |  | 986,79 |  |  | 45,00 |  | 45,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 44.405,55 |  |  |  | 44.405,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total C+M (lei fara T.V.A.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -375.678,60 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 1.576.294,15 |  |  |  | 1.200.615,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total Proiectare - 3% din C+M (lei fara T.V.A.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -11.270,36 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 47.288,82 |  |  |  | 36.018,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total (lei fara T.V.A.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -386.948,95 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 1.623.582,97 |  |  |  | 1.236.634,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | T.V.A. 19% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -73.520,30 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 308.480,76 |  |  |  | 234.960,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total (lei inclusiv T.V.A.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -460.469,26 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 1.932.063,73 |  |  |  | 1.471.594,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ACHIZITOR, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | EXECUTANT, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | S.C. TERZIN COMPANY S.R.L. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (Lider asociere) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | S.C. EAST WATER DRILLINGS S.R.L. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (Asociat 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ANEXA NR. 9 la Actul Adițional nr. 3 la Contractul Subsecvent nr. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| la Acordul-Cadru de Lucrari nr. 8587/17.05.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REABILITARE STRADA JOAGĂRULUI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod pret | Denumire activitate |  | U.M. |  | Pret Unitar |  |  | Cantitate contractata |  |  |  |  |  | Cantitate actualizata |  |  |  | Diferenta cantitati |  |  |  | Valoare renuntari |  |  |  | Valoare suplimentari |  |  |  | Valoare contractata |  |  |  |  |  | Valoare actualizata |  |  |  |
|  | DESFACERI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1D2 | decapare (frezare) mixturi asfaltice 9 cm |  | mp |  | 7,91 |  |  | 1.924,28 |  |  |  |  |  | 2.017,00 |  |  |  | 92,72 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 733,42 |  |  |  | 15.221,05 |  |  |  |  |  | 15.954,47 |  |  |  |
| 1D3 | decapare mixturi asfaltice la trotuare |  | mp |  | 10,58 |  |  | 999,74 |  |  |  |  |  | 916,00 |  |  |  | -83,74 |  |  |  | -885,97 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 10.577,25 |  |  |  |  |  | 9.691,28 |  |  |  |
| 1D4 | desfacere betoane degradate |  | mc |  | 130,52 |  |  | 99,97 |  |  |  |  |  | 91,60 |  |  |  | -8,37 |  |  |  | -1.092,45 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 13.048,08 |  |  |  |  |  | 11.955,63 |  |  |  |
| 1D5 | demontare borduri mari |  | m |  | 11,41 |  |  | 631,00 |  |  |  |  |  | 627,00 |  |  |  | -4,00 |  |  |  | -45,64 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 7.199,71 |  |  |  |  |  | 7.154,07 |  |  |  |
| 1D6 | demontare borduri mici |  | m |  | 8,12 |  |  | 678,00 |  |  |  |  |  | 55,00 |  |  |  | -623,00 |  |  |  | -5.058,76 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 5.505,36 |  |  |  |  |  | 446,60 |  |  |  |
|  | SISTEM RUTIER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1S1 | asternere balast la carosabil |  | mc |  | 90,40 |  |  | 577,28 |  |  |  |  |  | 199,50 |  |  |  | -377,78 |  |  |  | -34.151,31 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 52.186,11 |  |  |  |  |  | 18.034,80 |  |  |  |
| 1S2 | asternere nisip la carosabil |  | mc |  | 93,75 |  |  | 134,70 |  |  |  |  |  | 46,55 |  |  |  | -88,15 |  |  |  | -8.264,07 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 12.628,13 |  |  |  |  |  | 4.364,06 |  |  |  |
| 1S3 | asternere piatra sparta la carosabil |  | mc |  | 199,23 |  |  | 384,86 |  |  |  |  |  | 160,00 |  |  |  | -224,86 |  |  |  | -44.798,86 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 76.675,66 |  |  |  |  |  | 31.876,80 |  |  |  |
| 1S8 | asternere mixtura asfaltica BA16 - 5 cm |  | mp |  | 75,56 |  |  | 1.924,28 |  |  |  |  |  | 2.152,00 |  |  |  | 227,72 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 17.206,52 |  |  |  | 145.398,60 |  |  |  |  |  | 162.605,12 |  |  |  |
| 1S10 | asternere mixtura asfaltica BAD 25 |  | t |  | 226,46 |  |  | 277,10 |  |  |  |  |  | 290,45 |  |  |  | 13,35 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 3.023,24 |  |  |  | 62.752,07 |  |  |  |  |  | 65.775,31 |  |  |  |
|  | TERASAMENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1T1 | sapatura manuala |  | mc |  | 52,13 |  |  | 286,00 |  |  |  |  |  | 144,09 |  |  |  | -141,91 |  |  |  | -7.397,77 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 14.909,18 |  |  |  |  |  | 7.511,41 |  |  |  |
| 1T2 | sapatura mecanica |  | mc |  | 14,48 |  |  | 1.143,99 |  |  |  |  |  | 468,37 |  |  |  | -675,62 |  |  |  | -9.782,98 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 16.564,98 |  |  |  |  |  | 6.782,00 |  |  |  |
| 1T3 | pregatire pat drum (nivelare si compactare) |  | 100 mp |  | 300,60 |  |  | 29,24 |  |  |  |  |  | 17,16 |  |  |  | -12,08 |  |  |  | -3.631,25 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 8.789,54 |  |  |  |  |  | 5.158,30 |  |  |  |
|  | INCADRARI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1I1 | montare borduri mari noi beton |  | m |  | 40,04 |  |  | 631,00 |  |  |  |  |  | 627,00 |  |  |  | -4,00 |  |  |  | -160,16 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 25.265,24 |  |  |  |  |  | 25.105,08 |  |  |  |
| 1I3 | montare borduri mici noi beton |  | m |  | 17,03 |  |  | 678,00 |  |  |  |  |  | 55,00 |  |  |  | -623,00 |  |  |  | -10.609,69 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 11.546,34 |  |  |  |  |  | 936,65 |  |  |  |
|  | TROTUARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2T1 | asternere balast la trotuare |  | mc |  | 98,35 |  |  | 99,97 |  |  |  |  |  | 91,60 |  |  |  | -8,37 |  |  |  | -823,19 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 9.832,05 |  |  |  |  |  | 9.008,86 |  |  |  |
| 2T2 | asternere nisip la trotuare |  | mc |  | 101,70 |  |  | 39,99 |  |  |  |  |  | 36,64 |  |  |  | -3,35 |  |  |  | -340,70 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 4.066,99 |  |  |  |  |  | 3.726,29 |  |  |  |
| 2T6' | strat din beton C16/20 (B 250) la trotuare |  | mc |  | 298,07 |  |  | 99,97 |  |  |  |  |  | 91,60 |  |  |  | -8,37 |  |  |  | -2.494,85 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 29.798,06 |  |  |  |  |  | 27.303,21 |  |  |  |
| 1PX | lucrari de montare pavele prefabricate din beton 6 cm cu suprafata superioara finisata din beton de protectie rezistent la uzura si inghet/dezghet, antiderapante, montate pe nisip |  | mp |  | 195,64 |  |  | 999,74 |  |  |  |  |  | 916,00 |  |  |  | -83,74 |  |  |  | -16.382,89 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 195.589,13 |  |  |  |  |  | 179.206,24 |  |  |  |
|  | EDILITARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1E1 | ridicare la cota rasuflatori de gaze - capace noi |  | buc |  | 162,22 |  |  | 6,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | -6,00 |  |  |  | -973,32 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 973,32 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 1E8 | ridicare la cota camine (capac nou) cu prefabricate si mortar cu intarire rapida si cu inlocuirea tubului de beton |  | buc |  | 1.187,68 |  |  | 5,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | -5,00 |  |  |  | -5.938,40 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 5.938,40 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 1E11 | guri de scurgere noi inclusiv racordul la camin |  | buc |  | 1.025,82 |  |  | 6,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | -6,00 |  |  |  | -6.154,92 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 6.154,92 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  | DIVERSE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2D3 | semnalizare rutiera pe timpul executiei lucrarilor |  | km |  | 6.819,00 |  |  | 0,59 |  |  |  |  |  | 0,59 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 4.023,21 |  |  |  |  |  | 4.023,21 |  |  |  |
| 2D4 | semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere longitudinale |  | km |  | 1.774,47 |  |  | 0,29 |  |  |  |  |  | 0,29 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 514,60 |  |  |  |  |  | 514,60 |  |  |  |
| 2D5 | semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere transversale |  | mp |  | 31,45 |  |  | 13,00 |  |  |  |  |  | 13,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 408,85 |  |  |  |  |  | 408,85 |  |  |  |
| 2D10 | taxa groapa |  | to |  | 16,85 |  |  | 3.578,02 |  |  |  |  |  | 1.970,06 |  |  |  | -1.607,96 |  |  |  | -27.094,13 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 60.289,64 |  |  |  |  |  | 33.195,51 |  |  |  |
| 2DX | stalpisori protectie pietoni |  | buc |  | 122,64 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 187,00 |  |  |  | 187,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 22.933,68 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 22.933,68 |  |  |  |
| 2DY | semnalizare rutiera verticala (indicatoare rutiere) |  | buc |  | 986,79 |  |  | 7,00 |  |  |  |  |  | 7,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 6.907,53 |  |  |  |  |  | 6.907,53 |  |  |  |
|  | Total C+M (lei fara T.V.A.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -186.081,31 |  |  |  | 43.896,86 |  |  |  | 802.764,01 |  |  |  |  |  | 660.579,56 |  |  |  |
|  | Total Proiectare - 3% din C+M (lei fara T.V.A.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -5.582,44 |  |  |  | 1.316,91 |  |  |  | 24.082,92 |  |  |  |  |  | 19.817,39 |  |  |  |
|  | Total (lei fara T.V.A.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -191.663,75 |  |  |  | 45.213,77 |  |  |  | 826.846,93 |  |  |  |  |  | 680.396,95 |  |  |  |
|  | T.V.A. 19% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -36.416,11 |  |  |  | 8.590,62 |  |  |  | 157.100,92 |  |  |  |  |  | 129.275,42 |  |  |  |
|  | Total (lei inclusiv T.V.A.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -228.079,86 |  |  |  | 53.804,38 |  |  |  | 983.947,85 |  |  |  |  |  | 809.672,37 |  |  |  |
|  | ACHIZITOR, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | EXECUTANT, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | S.C. TERZIN COMPANY S.R.L. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (Lider asociere) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | S.C. EAST WATER DRILLINGS S.R.L. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (Asociat 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |