R  O  M  Â  N  I  A

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 2

ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Șos. Electronicii nr. 44   Tel: 021.252.77.12 / 021.252.77.89   Fax: 021.252.79.77   www.adp2.ro   e-mail: office@adp2.ro

Nr. înreg. ADP S2    ......................../.....................2020

ACT ADIȚIONAL NR. 1 la

CONTRACTUL SUBSECVENT DE SERVICII NR. 3/31.12.2019

LA ACORDUL – CADRU NR. 11995/13.07.2018

,,Toaletări și defrișări de arbori - LOT 1: Zona 1+3”

Între ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2, cu sediul in Șos. Electronicii, nr. 44, Sector 2, cod poștal 023254, telefon 021.252.77.96, fax 021.252.79.77, cod fiscal 4266260, cont …….., deschis la …….., reprezentată prin …….., în calitate de Achizitor, pe de o parte

și

Asocierea S.C. CRIS GARDEN S.R.L. - S.C. RO-VERDE LANDSCAPING S.R.L. - S.C. GECA IMPEX P.M. S.R.L. prin lider asociere S.C. CRIS GARDEN S.R.L., cu sediul în București, str. General Berthelot, nr. 57, Sector 1, telefon/fax 021.252.01.20, e-mail: secretariat@crisgarden.ro, cod unic de înregistrare RO 15425816, număr înregistrare Registrul Comerțului J40/6322/2003, cont trezorerie ……., deschis la …….., reprezentată prin …….., în calitate de Prestator, pe de altă parte, a intervenit  prezentul act adiţional.

Art. 1. Având în vedere referatul de necesitate nr. 5675/18.03.2020, părțile prezentului contract, de comun acord, au hotărât modificarea Contractului Subsecvent de Servicii nr. 3/31.12.2019 și Anexei nr. 1 la acest contract, astfel:

- se vor diminua anumite cantități de operațiuni prevăzute în Contractul Subsecvent de Servicii nr. 3, în valoare totală de 191.228,12 lei fără T.V.A., respectiv 227.561,46 lei inclusiv T.V.A.;

- se vor suplimenta anumite cantități de operațiuni prevăzute în Contractul Subsecvent de Servicii nr. 3, în valoare totală de 191.221,06 lei fără T.V.A., respectiv 227.553,06 lei inclusiv T.V.A..

Art. 2. Valoarea contractului devine 1.174.478,24 lei fără T.V.A., la care se adaugă T.V.A. 19%,  în valoare de 223.150,87 lei, respectiv 1.397.629,11 lei inclusiv T.V.A.

Art. 3. Celelalte clauze contractuale rămân neschimbate.

Prezentul Act Adiţional s-a încheiat în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

| ACHIZITOR, ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2 | PRESTATOR, Asocierea S.C. CRIS GARDEN S.R.L. – S.C. RO-VERDE LANDSCAPING S.R.L. - S.C. GECA IMPEX PM S.R.L. Prin lider asociere S.C. CRIS GARDEN S.R.L. |
| --- | --- |

| ANEXA NR. 1 la Act aditional nr. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| la Contractul Subsecvent nr. 3/31.12.2019 la Acordul-Cadru nr. 11995/13.07.2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "Toaletări și defrișări de arbori - Lot 1: Zona 1+3" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. Crt. | Denumire lucrare | U.M. | Preț/U.M. | Cantitate contractată | Valoare contractată | Cantitate renunțări | Valoare renunțări | Cantitate suplimentări | Valoare suplimentări | Cantitate actualizată contract | Valoare actualizată contract |
| 1 | Defrisare manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pana la 10 cm | 100 mp | 22,08 | 900,00 | 19.872,00 | 700,00 | 15.456,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 4.416,00 |
| 2 | Defrisare arbori si/sau arbusti cu Ø10-15 cm indiferent de inaltime | buc. | 70,72 | 45,00 | 3.182,40 | 0,00 | 0,00 | 37,00 | 2.616,64 | 82,00 | 5.799,04 |
| 3 | Defrisare arbori cu Ø15-30 cm indiferent de inaltime executata cu PRB | buc. | 141,48 | 150,00 | 21.222,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 21.222,00 | 300,00 | 42.444,00 |
| 4 | Defrisare arbori cu Ø15-30 cm indiferent de inaltime executate cu alpinist | buc. | 109,36 | 120,00 | 13.123,20 | 0,00 | 0,00 | 122,00 | 13.341,92 | 242,00 | 26.465,12 |
| 5 | Defrisare arbori cu Ø30-60 cm indiferent de inaltime executate cu PRB | buc. | 295,57 | 240,00 | 70.936,80 | 50,00 | 14.778,50 | 0,00 | 0,00 | 190,00 | 56.158,30 |
| 6 | Defrisare arbori cu Ø30-60 cm indiferent de inaltime executate cu alpinist | buc. | 225,73 | 90,00 | 20.315,70 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 22.573,00 | 190,00 | 42.888,70 |
| 7 | Defrisare arbori cu Ø>60 cm indiferent de inaltime executate cu PRB | buc. | 426,48 | 90,00 | 38.383,20 | 20,00 | 8.529,60 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 29.853,60 |
| 8 | Defrisare arbori cu Ø>60 cm indiferent de inaltime executate cu alpinist | buc. | 334,80 | 120,00 | 40.176,00 | 40,00 | 13.392,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 26.784,00 |
| 9 | Arbori doborati de conditii meteo extreme | buc. | 515,17 | 100,00 | 51.517,00 | 56,00 | 28.849,52 | 0,00 | 0,00 | 44,00 | 22.667,48 |
| 10 | Ridicare de coronament si eliminare ramuri uscate bazale indiferent de diametru si inaltime | buc. | 92,62 | 1.800,00 | 166.716,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 46.310,00 | 2.300,00 | 213.026,00 |
| 11 | Toaletare arbori si/sau arbusti cu H sub 10 m executate cu PRB | buc. | 159,52 | 900,00 | 143.568,00 | 200,00 | 31.904,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 111.664,00 |
| 12 | Toaletare arbori si/sau arbusti cu H sub 10 m executate cu alpinist | buc. | 125,05 | 900,00 | 112.545,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 50.020,00 | 1.300,00 | 162.565,00 |
| 13 | Toaletare arbori cu H 10-20 m executate cu PRB | buc. | 293,81 | 900,00 | 264.429,00 | 190,00 | 55.823,90 | 0,00 | 0,00 | 710,00 | 208.605,10 |
| 14 | Toaletare arbori cu H 10-20 m executate cu alpinist | buc. | 234,25 | 650,00 | 152.262,50 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 35.137,50 | 800,00 | 187.400,00 |
| 15 | Toaletare arbori cu inaltimea peste 20 m | buc. | 374,91 | 150,00 | 56.236,50 | 60,00 | 22.494,60 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 33.741,90 |
|  | VALOARE TOTALĂ FĂRĂ T.V.A. |  |  |  | 1.174.485,30 |  | 191.228,12 |  | 191.221,06 |  | 1.174.478,24 |
|  | T.V.A. (19%) |  |  |  | 223.152,21 |  | 36.333,34 |  | 36.332,00 |  | 223.150,87 |
|  | VALOARE TOTALĂ CU T.V.A. |  |  |  | 1.397.637,51 |  | 227.561,46 |  | 227.553,06 |  | 1.397.629,11 |

| ACHIZITOR, ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2 |  | PRESTATOR, Asocierea S.C. CRIS GARDEN S.R.L. – S.C. RO-VERDE LANDSCAPING S.R.L. - S.C. GECA IMPEX PM S.R.L. Prin lider asociere S.C. CRIS GARDEN S.R.L. |
| --- | --- | --- |