ROMÂNIA

MUNICIPIUL BUCURESTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  2

ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Șos. Electronicii nr. 44   Tel: 021.252.77.12 / 021.252.77.89   Fax: 021.252.79.77   www.adp2.ro   e-mail: office@adp2.ro

Nr. înreg. ADP S2 …………………/………………… 2020

ACT ADIȚIONAL NR. 2

la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 2/17.10.2019

la Acordul-Cadru de Lucrări nr. 8587/17.05.2019

„Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - Lot 1”

Între,

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2 BUCUREŞTI, cu sediul în Bucureşti, Șos. Electronicii nr. 44, Sector 2, telefon 021.252.77.12 / 021.252.77.89, fax 021.252.79.77, cod fiscal 4266260, cont RO36TREZ24G845000710300X, deschis la Trezoreria Sector 2, reprezentată prin Director General ….., în calitate de Achizitor, pe de o parte,

şi

a) S.C. DRUM CONCEPT S.R.L., cu sediul în Bucuresti, str. Chiciurei, nr. 39-45, Mezanin, biroul 2, Sector 3, telefon 021.346.22.23, fax 021.346.22.23, email office@drumconcept.ro, număr de înmatriculare J40/8739/2009, cod unic de inregistrare RO 25872722, cont ….., deschis la ….,  reprezentată prin …..- Director General, în calitate de – Lider de asociere,

b) S.C. ALPENSIDE S.R.L., cu sediul în Bucureşti, Sector 1, str. Grigore Manolescu nr. 7A, et. 1, telefon: 0377.885.100, fax: 0370.50.90.90, înmatriculata la Registrul Comerţului din Bucureşti sub nr. J40/13289/2012. cod unic de înregistrare RO22842662, cont …., deschis la ….., reprezentata de ….., având funcţia de Administrator, în calitate de asociat – Asociat 1,

c) S.C. DANUBE TOTAL GROUP S.R.L., cu sediul în Otopeni. jud. Ilfov, str. lon Mihalache, nr.3, telefon 0374 202 105, fax 0374 202 105, înmatriculata la Registrul Comerţului Ilfov sub nr J23/954/2012, cod de identificare fiscala RO3323790, cont:…., deschis la …..,  reprezentata de ……, având funcţia de Administrator, in calitate de asociat - Asociat 2,

d) S.C. DOMARCONS S.R.L., cu sediul în Craiova. str. Inginerilor, nr. 22, telefon 0251/483.652, fax 0251/482.731, înmatriculata la Registrul Comerţului din Craiova sub nr. J16/488/1994, cod unic de înregistrare RO5470895, cont ….deschis la …., reprezentata de ……, având funcţia de Administrator, în calitate de asociat - Asociat 3,

e) S.C. IRIMAT CONS S.R.L., cu sediul în Ploieşti, str. Sipote, bl. 151B, telefon 0244/595.086, fax 0351 428 003, înmatriculata la Registrul Comerţului din Ploieşti sub nr. J/29/191/2005, cod unic de înregistrare RO 17171510, cont …., deschis la …., reprezentata de ….., având funcţia de Administrator, în calitate de de asociat- Asociat 4,

în calitate de Executant, pe de altă parte, a intervenit prezentul act adițional.

Având în vedere referatul de necesitate nr. 5386/16.03.2020, întocmit de Secția Străzi și Urmărire Investiții, în conformitate cu prevederile art. 221 lit. c) din Legea 98/2016 a achizițiilor publice, și în baza art. 23, pct. 23.4 si pct. 23.7 (1) din contract, părțile, de comun acord, au hotărât modificarea Contractului Subsecvent de Lucrări nr. 2/17.10.2019, după cum urmează:

Art. 1. Se vor diminua cantitățile de la pozițiile 1I5 și 2DZ, prevăzute în Anexele nr. 2 și 3 la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 2/17.10.2019, valoarea lor fiind de 72.974,46 lei fără T.V.A.;

Art. 2.  Se vor suplimenta cantitățile de la poziția 2DX, prevăzută în Anexele nr. 2 și 3 la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 2/17.10.2019, valoarea lor fiind de 196.982,40 lei fără T.V.A.;

Art. 3. Se modifică art. 5 din Contractul Subsecvent nr. 2/17.10.2019, care va avea următorul conținut:

„5. Prețul contractului subsecvent

5.1. Valoarea lucrărilor ce se vor executa în baza acestui contract subsecvent este de 2.307.900,47 lei fără T.V.A., la care se adaugă T.V.A. (19%), în valoare de 438.501,08 lei, respectiv 2.746.401,56 lei inclusiv TVA .

5.2. Prețul total, prevăzut la pct. 5.1 din prezentul contract, este alcătuit astfel:

| Nr. Anexa | Denumire | Proiectare | C+M | Total lei fără T.V.A. | T.V.A. (19%) Lei | Total Lei cu T.V.A. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Anexa 1 | Reabilitare Aleea Brasoveni | 16.060,91 | 535.918,43 | 551.979,34 | 104.876,07 | 656.855,42 |
| Anexa 2 | Reabilitare Strada Brațului | 23.803,04 | 793.765,08 | 817.568,12 | 155.337,94 | 972.906,06 |
| Anexa 3 | Reabilitare Strada Ocolului | 13.660,88 | 455.575,50 | 469.236,38 | 89.154,91 | 558.391,29 |
| Anexa 4 | Reabilitare Aleea Petre Antonescu | 13.652,44 | 455.464,19 | 469.116,63 | 89.132,16 | 558.248,79 |
| TOTAL |  | 67.177,27 | 2.240.723,20 | 2.307.900,47 | 438.501,08 | 2.746.401,56 |

5.3. Lucrările vor fi decontate pe baza verificării și certificării de către reprezentanții Achizitorului a prestațiilor realizate, avându-se în vedere prestațiile efectiv (real) îndeplinite, calitatea lucrărilor și alte elemente necesare.

5.4. Lucrările care fac obiectul prezentului contract subsecvent vor fi executate de catre Executant, pe baza de comanda scrisa transmisa de Achizitor, in functie de sursele financiare ale Achizitorului.”

Art. 5. Celelalte clauze contractuale rămân nemodificate.

Prezentul act adiţional s-a încheiat în 6 (șase) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

| ACHIZITOR, | EXECUTANT, |
| --- | --- |

| ANEXA 2 la Actul Aditional nr. 2 la Contractul Subsecvent nr. 2/17.10.2019 la Acordul-Cadru de lucrari nr. 8587/17.05.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| REABILITARE STRADA BRAȚULUI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod pret | CATEGORII DE LUCRARI | U.M. | PRET UNITAR (lei fara T.V.A.) |  |  |  |  |  | Cantitate contractată cf. Act Aditional 1 |  | Valoare contractată cf. Act Aditional 1 |  | Cantitate NR |  | Valoare NR |  | Cantitate NCS |  | Valoare NCS |  | Cantitate actualizată |  | Valoare actualizată |  |
|  |  |  | Proiectare |  | C+M |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (lei) |  |  |  | (lei) |  |  |  | (lei) |  |  |  | (lei) |  |
|  | 1. LUCRĂRI CAROSABIL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1D2 | Decapare (frezare) mixturi asfaltice 9cm | mp | 0,55 |  | 18,44 |  | 18,99 |  | 1.807,30 |  | 34.320,63 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 1.807,30 |  | 34.320,63 |  |
| 1D4 | Desfacere betoane degradate | mc | 6,62 |  | 220,62 |  | 227,24 |  | 104,28 |  | 23.696,59 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 104,28 |  | 23.696,59 |  |
| 1D5 | Demontare borduri mari | ml | 0,42 |  | 14,01 |  | 14,43 |  | 475,00 |  | 6.854,25 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 475,00 |  | 6.854,25 |  |
| 1T1 | Sapatura manuala | mc | 1,10 |  | 36,53 |  | 37,63 |  | 104,28 |  | 3.924,06 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 104,28 |  | 3.924,06 |  |
| 1T3 | Pregatire pat drum (nivelare si compactare) | 100mp | 6,25 |  | 208,41 |  | 214,66 |  | 5,21 |  | 1.119,24 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 5,21 |  | 1.119,24 |  |
| 1S13 | Asternere geotextil | mp | 0,43 |  | 14,36 |  | 14,79 |  | 521,40 |  | 7.711,51 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 521,40 |  | 7.711,51 |  |
| 1S1 | Asternere balast la carosabil | mc | 3,19 |  | 106,37 |  | 109,56 |  | 104,28 |  | 11.424,92 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 104,28 |  | 11.424,92 |  |
| 1S3 | Asternere piatra sparta la carosabil | mc | 5,91 |  | 197,02 |  | 202,93 |  | 78,21 |  | 15.871,16 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 78,21 |  | 15.871,16 |  |
| 1I5 | Montare borduri mari noi granit | ml | 6,27 |  | 208,90 |  | 215,17 |  | 475,00 |  | 102.205,75 |  | 49,50 |  | 10.650,92 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 425,50 |  | 91.554,84 |  |
| 1S10 | Asternere mixtura asfaltica BAD25 | to | 9,67 |  | 322,31 |  | 331,98 |  | 234,62 |  | 77.889,15 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 234,62 |  | 77.889,15 |  |
| 1S12 | Asternere geocompozit | mp | 0,48 |  | 16,16 |  | 16,64 |  | 1.643,00 |  | 27.339,52 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 1.643,00 |  | 27.339,52 |  |
| 1S8 | Asternere mixtura asfaltica Ba16-5cm | mp | 1,54 |  | 51,32 |  | 52,86 |  | 1.643,00 |  | 86.848,98 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 1.643,00 |  | 86.848,98 |  |
| 1E5 | Ridicare la cota camine (capac existent) cu prefabricate si mortar cu intarire rapida si cu inlocuirea tubului de beton | buc | 10,15 |  | 338,19 |  | 348,34 |  | 26,00 |  | 9.056,84 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 26,00 |  | 9.056,84 |  |
| 2D10 | Taxa groapa | to | 0,30 |  | 10,00 |  | 10,30 |  | 928,73 |  | 9.565,92 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 928,73 |  | 9.565,92 |  |
|  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 417.828,49 |  |  |  | 10.650,92 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 407.177,58 |  |
|  | 2. LUCRĂRI LA TROTUARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1D3 | Decapare mixturi asfaltice la trotuare | mp | 0,53 |  | 17,64 |  | 18,17 |  | 865,00 |  | 15.717,05 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 865,00 |  | 15.717,05 |  |
| 1D4 | Desfacere betoane degradate | mc | 6,62 |  | 220,62 |  | 227,24 |  | 103,80 |  | 23.587,51 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 103,80 |  | 23.587,51 |  |
| 1T1 | Sapatura manuala | mc | 1,10 |  | 36,53 |  | 37,63 |  | 129,75 |  | 4.882,49 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 129,75 |  | 4.882,49 |  |
| 1D6 | Demontare borduri mici | ml | 0,38 |  | 12,68 |  | 13,06 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 1T3 | Pregatire pat drum (nivelare si compactare) | 100mp | 6,25 |  | 208,41 |  | 214,66 |  | 8,65 |  | 1.856,81 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 8,65 |  | 1.856,81 |  |
| 1I6 | Montare borduri mici noi granit | ml | 3,10 |  | 103,37 |  | 106,47 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 2T1 | Asternere balast la trotuare | mc | 3,34 |  | 111,23 |  | 114,57 |  | 129,75 |  | 14.865,46 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 129,75 |  | 14.865,46 |  |
| 2T4 | Strat balast stabilizat 4% ciment la trotuare | mc | 6,67 |  | 222,20 |  | 228,87 |  | 103,80 |  | 23.756,71 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 103,80 |  | 23.756,71 |  |
| 2T2 | Asternere nisip la trotuare | mc | 3,33 |  | 111,01 |  | 114,34 |  | 34,60 |  | 3.956,16 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 34,60 |  | 3.956,16 |  |
| 1PX | Imbracaminte din pavele pref. beton 6cm rez. la inghet/dezghet antiderap. | mp | 5,79 |  | 193,03 |  | 198,82 |  | 865,00 |  | 171.979,30 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 865,00 |  | 171.979,30 |  |
| 2DZ | montare stalpisori antiparcare | buc | 4,25 |  | 141,53 |  | 145,78 |  | 237,50 |  | 34.622,75 |  | 237,50 |  | 34.622,75 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 2DX | Montare bolarzi | buc | 17,93 |  | 597,64 |  | 615,57 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 198,00 |  | 121.882,86 |  | 198,00 |  | 121.882,86 |  |
| 2D10 | Taxa groapa | to | 0,30 |  | 10,00 |  | 10,30 |  | 555,33 |  | 5.719,90 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 555,33 |  | 5.719,90 |  |
|  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300.944,14 |  |  |  | 34.622,75 |  |  |  | 121.882,86 |  |  |  | 388.204,25 |  |
|  | 3. LUCRĂRI PENTRU SIGURANȚA CIRCULAȚIEI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2D4 | semnalizare rutiera orizontala-marcaje rutiere longitudinale | km | 58,57 |  | 1.952,49 |  | 2.011,06 |  | 0,23 |  | 462,54 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,23 |  | 462,54 |  |
| 2D5 | semnalizare rutiera orizontala-marcaje rutiere transversale | mp | 0,72 |  | 23,91 |  | 24,63 |  | 64,72 |  | 1.594,05 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 64,72 |  | 1.594,05 |  |
| 2DY | semnalizare rutiera verticala (indicatoare rutiere) | buc | 29,14 |  | 971,34 |  | 1.000,48 |  | 20,00 |  | 20.009,60 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 20,00 |  | 20.009,60 |  |
| 2D3 | semnalizare rutiera pe timpul executiei lucrarilor | km | 15,21 |  | 506,93 |  | 522,14 |  | 0,23 |  | 120,09 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,23 |  | 120,09 |  |
|  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22.186,29 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 22.186,29 |  |
|  | TOTAL (LEI FARA T.V.A) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 740.958,92 |  |  |  | 45.273,67 |  |  |  | 121.882,86 |  |  |  | 817.568,12 |  |
|  | T.V.A 19% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 140.782,20 |  |  |  | 8.602,00 |  |  |  | 23.157,74 |  |  |  | 155.337,94 |  |
|  | TOTAL (LEI INCLUSIV T.V.A.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 881.741,12 |  |  |  | 53.875,66 |  |  |  | 145.040,60 |  |  |  | 972.906,06 |  |

| ANEXA 3 la Actul Aditional nr. 2 la Contractul Subsecvent nr. 2/17.10.2019 la Acordul-Cadru de lucrari nr. 8587/17.05.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| REABILITARE STRADA OCOLULUI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod pret | CATEGORII DE LUCRARI | U.M. | PREȚ UNITAR (lei fără T.V.A.) |  |  |  |  |  | Cantitate contractată cf. Act Aditional 1 |  | Valoare contractată cf. Act Aditional 1 |  | Cantitati NR |  | Valoare NR |  | Cantitate NCS |  | Valoare NCS |  | Cantitate actualizată |  | Valoare actualizată |  |
|  |  |  | Proiectare |  | C+M |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (lei) |  |  |  | (lei) |  |  |  | (lei) |  |  |  | (lei) |  |
|  | 1. LUCRĂRI CAROSABIL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1D2 | Decapare (frezare) mixturi asfaltice 9 cm | mp | 0,55 |  | 18,44 |  | 18,99 |  | 1.248,00 |  | 23.699,52 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 1248,00 |  | 23.699,52 |  |
| 1D4 | Desfacere betoane degradate | mc | 6,62 |  | 220,62 |  | 227,24 |  | 61,08 |  | 13.879,82 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 61,08 |  | 13.879,82 |  |
| 1D5 | Demontare borduri mari | ml | 0,42 |  | 14,01 |  | 14,43 |  | 290,00 |  | 4.184,70 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 290,00 |  | 4.184,70 |  |
| 1T1 | Sapatura manuala | mc | 1,10 |  | 36,53 |  | 37,63 |  | 76,35 |  | 2.873,05 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 76,35 |  | 2.873,05 |  |
| 1T3 | Pregatire pat drum (nivelare si compactare) | 100mp | 6,25 |  | 208,41 |  | 214,66 |  | 3,05 |  | 655,57 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 3,05 |  | 655,57 |  |
| 1S13 | Asternere geotextil | mp | 0,43 |  | 14,36 |  | 14,79 |  | 305,40 |  | 4.516,87 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 305,40 |  | 4.516,87 |  |
| 1S1 | Asternere balast la carosabil | mc | 3,19 |  | 106,37 |  | 109,56 |  | 61,08 |  | 6.691,92 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 61,08 |  | 6.691,92 |  |
| 1S3 | Asternere piatra sparta la carosabil | mc | 5,91 |  | 197,02 |  | 202,93 |  | 45,81 |  | 9.296,22 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 45,81 |  | 9.296,22 |  |
| 1I5 | Montare borduri mari noi granit | ml | 6,27 |  | 208,90 |  | 215,17 |  | 290,00 |  | 62.399,30 |  | 30,50 |  | 6.562,69 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 259,50 |  | 55.836,62 |  |
| 1S10 | Asternere mixtura asfaltica BAD25 | to | 9,67 |  | 322,31 |  | 331,98 |  | 137,09 |  | 45.511,14 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 137,09 |  | 45.511,14 |  |
| 1S12 | Asternere geocompozit | mp | 0,48 |  | 16,16 |  | 16,64 |  | 960,00 |  | 15.974,40 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 960,00 |  | 15.974,40 |  |
| 1S8 | Asternere mixtura asfaltica BA16-5cm | mp | 1,54 |  | 51,32 |  | 52,86 |  | 960,00 |  | 50.745,60 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 960,00 |  | 50.745,60 |  |
| 1E5 | Ridicare la cota camine (capac existent) cu prefabricate si mortar cu intarire rapida si cu inlocuirea tubului de beton | buc | 10,15 |  | 338,19 |  | 348,34 |  | 15,00 |  | 5.225,10 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 15,00 |  | 5.225,10 |  |
| 2D10 | Taxa groapa | to | 0,30 |  | 10,00 |  | 10,30 |  | 618,34 |  | 6.368,90 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 618,34 |  | 6.368,90 |  |
|  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 252.022,12 |  |  |  | 6.562,69 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 245.459,43 |  |
|  | 2. LUCRĂRI LA TROTUARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1D3 | Decapare mixturi asfaltice la trotuare | mp | 0,53 |  | 17,64 |  | 18,17 |  | 432,00 |  | 7.849,44 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 432,00 |  | 7.849,44 |  |
| 1D4 | Desfacere betoane degradate | mc | 6,62 |  | 220,62 |  | 227,24 |  | 51,84 |  | 11.780,12 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 51,84 |  | 11.780,12 |  |
| 1T1 | Sapatura manuala | mc | 1,10 |  | 36,53 |  | 37,63 |  | 64,80 |  | 2.438,42 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 64,80 |  | 2.438,42 |  |
| 1D6 | Demontare borduri mici | ml | 0,38 |  | 12,68 |  | 13,06 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 1T3 | Pregatire pat drum (nivelare si compactare) | 100mp | 6,25 |  | 208,41 |  | 214,66 |  | 4,32 |  | 927,33 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 4,32 |  | 927,33 |  |
| 1I6 | Montare borduri mici noi granit | ml | 3,10 |  | 103,37 |  | 106,47 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 2T1 | Asternere balast la trotuare | mc | 3,34 |  | 111,23 |  | 114,57 |  | 64,80 |  | 7.424,14 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 64,80 |  | 7.424,14 |  |
| 2T4 | Strat balast stabilizat 4% ciment la trotuare | mc | 6,67 |  | 222,20 |  | 228,87 |  | 51,84 |  | 11.864,62 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 51,84 |  | 11.864,62 |  |
| 2T2 | Asternere nisip la trotuare | mc | 3,33 |  | 111,01 |  | 114,34 |  | 17,28 |  | 1.975,80 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 17,28 |  | 1.975,80 |  |
| 1PX | Imbracaminte din pavele pref. beton 6cm rez. la inghet/dezghet antiderap. | mp | 5,79 |  | 193,03 |  | 198,82 |  | 432,00 |  | 85.890,24 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 432,00 |  | 85.890,24 |  |
| 2DZ | montare stalpisori antiparcare | buc | 4,25 |  | 141,53 |  | 145,78 |  | 145,00 |  | 21.138,10 |  | 145,00 |  | 21.138,10 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 2DX | Montare bolarzi | buc | 17,93 |  | 597,64 |  | 615,57 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 122,00 |  | 75.099,54 |  | 122,00 |  | 75.099,54 |  |
| 2D10 | Taxa groapa | to | 0,30 |  | 10,00 |  | 10,30 |  | 277,34 |  | 2.856,60 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 277,34 |  | 2.856,60 |  |
|  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 154.144,81 |  |  |  | 21.138,10 |  |  |  | 75.099,54 |  |  |  | 208.106,25 |  |
|  | 3. LUCRĂRI PENTRU SIGURANȚA CIRCULAȚIEI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2D4 | semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere longitudinale | km | 58,57 |  | 1.952,49 |  | 2.011,06 |  | 0,14 |  | 281,55 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,14 |  | 281,55 |  |
| 2D5 | semnalizare rutiera orizontala-marcaje rutiere transversale | mp | 0,72 |  | 23,91 |  | 24,63 |  | 53,16 |  | 1.309,33 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 53,16 |  | 1.309,33 |  |
| 2DY | semnalizare rutiera verticala (indicatoare rutiere) | buc | 29,14 |  | 971,34 |  | 1.000,48 |  | 14,00 |  | 14.006,72 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 14,00 |  | 14.006,72 |  |
| 2D3 | semnalizare rutiera pe timpul executiei lucrarilor | km | 15,21 |  | 506,93 |  | 522,14 |  | 0,14 |  | 73,10 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,14 |  | 73,10 |  |
|  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.670,70 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 15.670,70 |  |
|  | TOTAL LEI FĂRĂ T.V.A. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 421.837,63 |  |  |  | 27.700,79 |  |  |  | 75.099,54 |  |  |  | 469.236,38 |  |
|  | T.V.A. 19% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80.149,15 |  |  |  | 5.263,15 |  |  |  | 14.268,91 |  |  |  | 89.154,91 |  |
|  | TOTAL LEI INCLUSIV T.V.A. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 501.986,77 |  |  |  | 32.963,93 |  |  |  | 89.368,45 |  |  |  | 558.391,29 |  |