R  O  M  A  N  I  A

MUNICIPIUL  BUCURESTI

CONSILIUL  LOCAL  AL  SECTORULUI  2

ADMINISTRATIA  DOMENIULUI  PUBLIC  SECTOR 2

Sos.  Electronicii   nr. 44   Tel    021 252 77 12 / 021 252 77 89    Fax  021 252 79 77   www.adp2.ro  e-mail:  office@adp2.ro

Act aditional nr. 1

la Contract subsecvent de lucrari nr. 9 la acordul-cadru nr. 8587/17.05.2019, cod CPV: 45233140-2/ Lucrari de drumuri (Rev.2), 45233142-6/Lucrări de reparare a drumurilor (Rev.2), 45233252-0/Lucrări de îmbrăcare a străzilor (Rev.2), 45233253-7 Lucrări de îmbrăcare a trotuarelor, 45233222-1/Lucrari de pavare si de asfaltare (Rev.2)

Intre,

Autoritatea contractanta ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2, cu sediul în Bucureşti, şos. Electronicii nr. 44, Sector 2, telefon 021.252.77.12, fax  021.252.79.77, cod fiscal  4266260, email: office@adp2.ro, cont …………, deschis la …………, reprezentată prin ……………………. în calitate de Achizitor

şi

Asocierea formata din:

a) S.C. DRUM CONCEPT S.R.L., cu sediul în Bucuresti, str. Chiciurei, nr. 39-45, Mezanin, biroul 2, Sector 3, telefon 021.346.22.23, fax 021.346.22.23, email office@drumconcept.ro, număr de înmatriculare J40/8739/2009, cod unic de inregistrare RO 25872722, cont ………………., deschis la ………………..,  reprezentată prin ……………….., în calitate de – Lider de asociere,

b) S.C. ALPENSIDE S.R.L., cu sediul în Bucureşti, Sector 1, str. Grigore Manolescu nr. 7A, et. 1, telefon: 0377.885.100, fax: 0370.50.90.90, înmatriculata la Registrul Comerţului din Bucureşti sub nr. J40/13289/2012. cod unic de înregistrare RO22842662, cont …………………, deschis la …………………,  reprezentata de …………………, având funcţia de ……………………., în calitate de asociat – Asociat 1,

c) S.C. DANUBE TOTAL GROUP S.R.L., cu sediul în Otopeni. jud. Ilfov, str. lon Mihalache, nr.3, telefon 0374 202 105, fax 0374 202 105, înmatriculata la Registrul Comerţului Ilfov sub nr J23/954/2012, cod de identificare fiscala RO3323790, cont: …………………., deschis la ……………….,  reprezentata de …………………, având funcţia de …………………, in calitate de asociat - Asociat 2,

d) S.C. DOMARCONS S.R.L., cu sediul în Craiova. str. Inginerilor, nr. 22, telefon 0251/483.652, fax 0251/482.731, înmatriculata la Registrul Comerţului din Craiova sub nr. J16/488/1994, cod unic de înregistrare RO5470895, cont ………………. deschis la ………………….., reprezentata de ………………, având funcţia de ………., în calitate de asociat - Asociat 3,

e) S.C. IRIMAT CONS S.R.L., cu sediul în Ploieşti, str. Sipote, bl. 151B, telefon 0244/595.086, fax 0351 428 003, înmatriculata la Registrul Comerţului din Ploieşti sub nr. J/29/191/2005, cod unic de înregistrare RO 17171510, cont …………………., deschis la …………….., reprezentata de …………………., având funcţia de ……………….., în calitate de de asociat- Asociat 4, în calitate de Executant, pe de altă parte.

În baza referatului de necesitate nr. 6986/31.03.2020, emis de catre Sectia Strazi si Urmarire Investitii, prin care se solicita, la obiectivul de investitii ,,Executia lucrarilor de reparatii si modernizari strazi, alei si parcari  – Lot 1’’ - Contract subsecvent de lucrari nr. 9 la acordul-cadru nr. 8587/17.05.2019,  părțile, de comun acord au hotărât:

Art. 1. Renunțarea la cantități de la operațiuni prevăzute în contractul de executie lucrari:

- 1D5 Demontare borduri mari – 26 ml,

- 1D6 Demontare borduri mici – 13 ml,

- 1T3 Pregatire pat drum (nivelare si compactare) 100 mp – 1,11,

- 1I1 Montare borduri mari noi beton – 26,00 ml,

- 1I3 Montare borduri mici noi beton – 3,00 ml,

- 2T1 Asternere balast la trotuare – 0,40 mc,

- 2T2 Asternere nisip la trotuare – 0,16 mc,

- 2T6 Strat din beton C 12/15 (B 200) la trotuare – 0,40 mc, la Sos. Colentina nr. 4, bl. 3 – parcare – 43 locuri,  în valoare totală (C+M) de 2.465,96 lei fara T.V.A., respectiv 2.934,49 lei inclusiv T.V.A.

- 1D3 Decapare mixturi asfaltice la trotuare – 4,60 mp,

- 1D5 Demontare borduri mari – 57,50 ml,

- 1D6 Demontare borduri mici – 89,00 ml,

- 1T3 Pregatire pat drum (nivelare si compactare) 100 mp – 0,03,

- 1I1 Montare borduri mari noi beton – 129,55 ml,

- 2T1 Asternere balast la trotuare – 0,46 mc,

- 2T6 Strat din beton C 12/15 (B 200) la trotuare – 0,46 mc,

- 2T8 Strat din asfalt turnat 4 cm la trotuare – 4,60 mp,

- 1E11 Guri de scurgere noi inclusiv racordul de camin – 2 buc,

- 2D10 Taxa groapa – 227,29 to la Sos. Colentina nr. 1, bl. 3 – parcare – 27 locuri, în valoare totală (C+M) de 13.431,93 lei fara T.V.A., respectiv 15.984,00 lei inclusiv T.V.A.

- 1D5 Demontare borduri mari – 35,50 ml,

- 1D6 Demontare borduri mici – 36,00 ml,

- 1S1 Asternere balast la carosabil – 14,37 mc,

- 1S2 Asternere nisip la carosabil - 6,90 mc,

- 1S5 Strat de beton – C 20/25 la carosabil – 11,50 mc,

- 1S12 Asternere geocompozit – 57,50 mp,

- T1 Sapatura manuala – 13,95 mc,

- 1T2 Sapatura mecanica – 55,79 mc,

- 1T3 Pregatire pat drum (nivelare si compactare) 100 mp – 1,47,

- 1I1 Montare borduri mari noi beton – 35,50 ml,

- 1E1 Ridicare la cota rasuflatori de gaze capace noi – 1 buc.,

- 2D10 Taxa groapa – 125,35 to, la Str. Teiul Doamnei nr. 1, bl. 19 – parcare – 50 locuri, în valoare totală (C+M) de 13.183,24 lei fara T.V.A., respectiv  15.688,06 lei inclusiv T.V.A.

Art. 2. Suplimentarea de cantitati la operatiunile prevazute in contractul de executie lucrari:

- 1S8 Asternere mixtura asfaltica BA16 5 cm (asim) – 474 mp, la Strada Otesani fata blocuri - parcare în valoare totală (C+M) de 24.325,68 lei fara T.V.A., respectiv 28.947,56 lei inclusiv T.V.A.;

- 1S8 Asternere mixtura asfaltica BA16 5 cm (asim) – 937 mp,

- 2T8 Strat de asfalt turnat 4 cm la trotuare – 137 mp,  la Sos. Colentina nr. 4, bl. 3 – parcare – 43 locuri, în valoare totală (C+M) de 53.462,72 lei fara T.V.A., respectiv 63.620,64 lei inclusiv T.V.A.;

- 2T8 Strat de asfalt turnat 4 cm la trotuare – 415 mp,  la Sos. Colentina nr. 1, bl. 3 – parcare – 27 locuri,  în valoare totală (C+M) de 21.297,80 lei fara T.V.A., respectiv 25.344,38 lei inclusiv T.V.A.;

- 1S8 Asternere mixtura asfaltica BA16 5 cm (asim) – 455 mp,

- 2T8 Strat din asfalt turnat 4 cm la turnare – 89 mp, la Str. Teiul Doamnei nr. 1, bl. 19 – parcare – 50 locuri, în valoare totală (C+M) de 26.842,96 lei fara T.V.A., respectiv 31.943,12 lei inclusiv T.V.A., conform anexelor nr. 1-5 , ce devin parte integrantă la prezentul act adițional.

Art. 3. Valoarea contractului (C+M) devine 1.314.729,68 lei fara T.V.A., la care se adaugă T.V.A. 19%,  în valoare de 249.798,64 lei, respectiv 1.564.528,32 lei inclusiv T.V.A.

Art. 4. Celelalte clauze ale contractului raman neschimbate.

Prezentul act adiţional s-a încheiat în 2 (două)  exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Achizitor                                                                             Executant

ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC

SECTOR 2                                                                           S.C. DRUM CONCEPT S.R.L. (Lider de asociere)

Anexa nr. 1 la Actul aditional nr. 1

la Contract subsecvent de lucrari nr. 9 la acordul-cadru nr. 8587/17.05.2019

Reabilitare Strada Otesani fata blocuri - parcare

| Nr. crt. | Cod art. | Lucrare | U.M. | P.U. (C+M) | Valoare contract subsecvent nr. 9 |  | NR |  | NCS |  | Valoare finala contract |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Cantitate | Total (C+M) | Cantitate | Total (C+M) | Cantitate | Total (C+M) | Cantitate | Total (C+M) |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4*5 | 7 | 8=4*7 | 9 | 10=4*9 | 11=(5-7)+9 | 12=(6-8)+10 |
| 1 | 1D2 | decapare (frezare) mixturi asfaltice 9 cm | mp | 18,44 | 296,25 | 5.462,85 |  |  |  |  | 296,25 | 5.462,85 |
| 2 | 1D3 | decapare mixturi asfaltice la trotuare | mp | 17,64 | 177,75 | 3.135,51 |  |  |  |  | 177,75 | 3.135,51 |
| 3 | 1D4 | desfacere betoane degradate | mc | 220,62 | 53,78 | 11.864,94 |  |  |  |  | 53,78 | 11.864,94 |
| 4 | 1D5 | demontare borduri mari | m | 14,01 | 182,00 | 2.549,82 |  |  |  |  | 182,00 | 2.549,82 |
| 5 | 1D6 | demontare borduri mici | m | 12,68 | 112,00 | 1.420,16 |  |  |  |  | 112,00 | 1.420,16 |
| 6 | 1S1 | asternere balast la carosabil | mc | 106,37 | 118,50 | 12.604,85 |  |  |  |  | 118,50 | 12.604,85 |
| 7 | 1S2 | asternere nisip la carosabil | mc | 106,15 | 56,88 | 6.037,81 |  |  |  |  | 56,88 | 6.037,81 |
| 8 | 1S5 | strat din beton - C20/25 la carosabil | mc | 329,76 | 94,80 | 31.261,25 |  |  |  |  | 94,80 | 31.261,25 |
| 9 | 1S8 | asternere mixtura asfaltica BA16 5 cm (asim) | mp | 51,32 | 0,00 | 0,00 |  |  | 474,00 | 24.325,68 | 474,00 | 24.325,68 |
| 10 | 1S12 | asternere geocompozit | mp | 16,16 | 474,00 | 7.659,84 |  |  |  |  | 474,00 | 7.659,84 |
| 11 | 1T1 | săpătură manuala | mc | 36,53 | 55,76 | 2.036,91 |  |  |  |  | 55,76 | 2.036,91 |
| 12 | 1T2 | săpătură mecanica | mc | 19,39 | 223,02 | 4.324,36 |  |  |  |  | 223,02 | 4.324,36 |
| 13 | 1T3 | pregătire pat drum (nivelare si compactare) | 100 mp | 208,41 | 5,26 | 1.096,24 |  |  |  |  | 5,26 | 1.096,24 |
| 14 | 1I1 | montare borduri mari noi beton | m | 55,69 | 182,00 | 10.135,58 |  |  |  |  | 182,00 | 10.135,58 |
| 15 | 1I3 | montare borduri mici noi beton | m | 26,29 | 166,00 | 4.364,14 |  |  |  |  | 166,00 | 4.364,14 |
| 16 | 2T1 | asternere balast la trotuare | mc | 111,23 | 5,20 | 578,40 |  |  |  |  | 5,20 | 578,40 |
| 17 | 2T6 | strat din beton C12/15 (B 200) la trotuare | mc | 291,16 | 5,20 | 1.514,03 |  |  |  |  | 5,20 | 1.514,03 |
| 18 | 2T8 | strat din asfalt turnat 4 cm la trotuare | mp | 39,24 | 52,00 | 2.040,48 |  |  |  |  | 52,00 | 2.040,48 |
| 19 | IE11 | guri de scurgere noi inclusiv racordul la cămin | buc | 778,65 | 2,00 | 1.557,30 |  |  |  |  | 2,00 | 1.557,30 |
| 20 | 2D3 | semnalizare rutiera pe timpul execuţiei lucrărilor | km | 506,93 | 0,26 | 131,80 |  |  |  |  | 0,26 | 131,80 |
| 21 | 2D4 | semnalizare rutiera orizontala marcaje rutiere longitudinale | km | 1.952,49 | 0,35 | 683,37 |  |  |  |  | 0,35 | 683,37 |
| 22 | 2D5 | semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere transversale | mp | 23,91 | 4,00 | 95,64 |  |  |  |  | 4,00 | 95,64 |
| 23 | 2D10 | taxa groapa | to | 10,00 | 642,75 | 6.427,50 |  |  |  |  | 642,75 | 6.427,50 |
| Total (Lei fara TVA) |  |  |  |  |  | 116.982,78 |  |  | 24.325,68 |  |  | 141.308,46 |
| TVA (Lei) |  |  |  |  |  | 22.226,73 |  |  | 4.621,88 |  |  | 26.848,61 |
| Total (Lei cu TVA inclus) |  |  |  |  |  | 139.209,51 |  |  | 28.947,56 |  |  | 168.157,07 |

Achizitor                                                                                                                                                       Executant

ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC

SECTOR 2                                                                                         S.C. DRUM CONCEPT S.R.L. (Lider de asociere)

Anexa nr. 2 la Actul aditional nr. 1

la Contract subsecvent de lucrari nr. 9 la acordul-cadru nr. 8587/17.05.2019

Reabilitare Sos. Colentina nr. 4, bl. 3 – parcare – 43 locuri

| Nr. crt. | Cod art. | Lucrare | U.M. | P.U. (C+M) | Valoare contract subsecvent nr. 9 |  | NR |  | NCS |  | Valoare finala contract |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Cantitate | Total (C+M) | Cantitate | Total (C+M) | Cantitate | Total (C+M) | Cantitate | Total (C+M) |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4*5 | 7 | 8=4*7 | 9 | 10=4*9 | 11=(5-7)+9 | 12=(6-8)+10 |
| 1 | 1D3 | decapare mixturi asfaltice la trotuare | mp | 17,64 | 137,00 | 2.416,68 |  |  |  |  | 137,00 | 2.416,68 |
| 2 | 1D4 | desfacere betoane degradate | mc | 220,62 | 209,60 | 46.241,95 |  |  |  |  | 209,60 | 46.241,95 |
| 3 | 1D5 | demontare borduri mari | m | 14,01 | 166,00 | 2.325,66 | 26,00 | 364,26 |  |  | 140,00 | 1.961,40 |
| 4 | 1D6 | demontare borduri mici | m | 12,68 | 112,00 | 1.420,16 | 13,00 | 164,84 |  |  | 99,00 | 1.255,32 |
| 5 | 1S1 | asternere balast la carosabil | mc | 106,37 | 227,75 | 24.225,77 |  |  |  |  | 227,75 | 24.225,77 |
| 6 | 1S2 | asternere nisip la carosabil | mc | 106,15 | 109,32 | 11.604,32 |  |  |  |  | 109,32 | 11.604,32 |
| 7 | 1S5 | strat din beton - C20/25 la carosabil | mc | 329,76 | 182,20 | 60.082,27 |  |  |  |  | 182,20 | 60.082,27 |
| 8 | 1S8 | asternere mixture asfaltica BA16 5 cm (asim) | mp | 51,32 | 0,00 | 0,00 |  |  | 937,00 | 48.086,84 | 937,00 | 48.086,84 |
| 9 | 1S12 | asternere geocompozit | mp | 16,16 | 911,00 | 14.721,76 |  |  |  |  | 911,00 | 14.721,76 |
| 10 | 1T1 | săpătură manuala | mc | 36,53 | 102,05 | 3.727,89 |  |  |  |  | 102,05 | 3.727,89 |
| 11 | 1T2 | săpătură mecanica | mc | 19,39 | 408,18 | 7.914,61 |  |  |  |  | 408,18 | 7.914,61 |
| 12 | 1T3 | pregătire pat drum (nivelare si compactare) | 100 mp | 208,41 | 10,48 | 2.184,14 | 1,11 | 231,34 |  |  | 9,37 | 1.952,80 |
| 13 | 1I1 | montare borduri mari noi beton | m | 55,69 | 166,00 | 9.244,54 | 26,00 | 1.447,94 |  |  | 140,00 | 7.796,60 |
| 14 | 1I3 | montare borduri mici noi beton | m | 26,29 | 102,00 | 2.681,58 | 3,00 | 78,87 |  |  | 99,00 | 2.602,71 |
| 15 | 2T1 | asternere balast la trotuare | mc | 111,23 | 13,70 | 1.523,85 | 0,40 | 44,49 |  |  | 13,30 | 1.479,36 |
| 16 | 2T2 | asternere nisip la trotuare | mc | 111,01 | 5,48 | 608,33 | 0,16 | 17,76 |  |  | 5,32 | 590,57 |
| 17 | 2T6 | strat din beton C12/15 (B 200) la trotuare | mc | 291,16 | 13,70 | 3.988,89 | 0,40 | 116,46 |  |  | 13,30 | 3.872,43 |
| 18 | 2T8 | strat din asfalt turnat 4 cm la trotuare | mp | 39,24 | 0,00 | 0,00 |  |  | 137,00 | 5.375,88 | 137,00 | 5.375,88 |
| 19 | 1E8 | ridicare la cota camine (capac nou) cu prefabricate si mortar cu intarire rapida si cu inlocuirea tubului de beton | buc | 684,80 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| 20 | IE11 | guri de scurgere noi inclusiv racordul la cămin | buc | 778,65 | 1,00 | 778,65 |  |  |  |  | 1,00 | 778,65 |
| 21 | 2D3 | semnalizare rutiera pe timpul execuţiei lucrărilor | km | 506,93 | 0,14 | 70,97 |  |  |  |  | 0,14 | 70,97 |
| 22 | 2D4 | semnalizare rutiera orizontala marcaje rutiere longitudinale | km | 1.952,49 | 0,26 | 507,65 |  |  |  |  | 0,26 | 507,65 |
| 23 | 2D5 | semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere transversale | mp | 23,91 | 4,00 | 95,64 |  |  |  |  | 4 | 95,64 |
| 24 | 2D10 | taxa groapa | to | 10,00 | 1.424,75 | 14.247,50 |  |  |  |  | 1.424,75 | 14.247,50 |
| Total (Lei fara TVA) |  |  |  |  |  | 210.612,81 |  | 2.465,96 | 53.462,72 |  |  | 261.609,57 |
| TVA (Lei) |  |  |  |  |  | 40.016,43 |  | 468,53 | 10.157,92 |  |  | 49.705,82 |
| Total (Lei cu TVA inclus) |  |  |  |  |  | 250.629,24 |  | 2.934,49 | 63.620,64 |  |  | 311.315,39 |

Achizitor                                                                                                                                                      Executant

ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC

SECTOR 2                                                                                          S.C. DRUM CONCEPT S.R.L. (Lider de asociere)

Anexa nr. 3 la Actul aditional nr. 1

la Contract subsecvent de lucrari nr. 9 la acordul-cadru nr. 8587/17.05.2019

Sos. Colentina nr. 1, bl. 3 – parcare – 27 locuri

| Nr. crt. | Cod art. | Lucrare | U.M. | P.U. (C+M) | Valoare contract subsecvent nr. 9 |  | NR |  | NCS |  | Valoare finala contract |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Cantitate | Total (C+M) | Cantitate | Total (C+M) | Cantitate | Total (C+M) | Cantitate | Total (C+M) |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4*5 | 7 | 8=4*7 | 9 | 10=4*9 | 11=(5-7)+9 | 12=(6-8)+10 |
| 1 | 1D1 | decapare (frezare) mixturi asfaltice 5 cm | mp | 15,66 | 138,33 | 2.166,25 |  |  |  |  | 138,33 | 2.166,25 |
| 2 | 1D3 | decapare mixturi asfaltice la trotuare | mp | 17,64 | 17,00 | 299,88 | 4,60 | 81,14 |  |  | 12,40 | 218,74 |
| 3 | 1D4 | desfacere betoane degradate | mc | 220,62 | 55,33 | 12.206,90 |  |  |  |  | 55,33 | 12.206,90 |
| 4 | 1D5 | demontare borduri mari | m | 14,01 | 131,00 | 1.835,31 | 57,50 | 805,58 |  |  | 73,50 | 1.029,74 |
| 5 | 1D6 | demontare borduri mici | m | 12,68 | 112,00 | 1.420,16 | 89,00 | 1.128,52 |  |  | 23,00 | 291,64 |
| 6 | 1S1 | asternere balast la carosabil | mc | 106,37 | 103,75 | 11.035,89 |  |  |  |  | 103,75 | 11.035,89 |
| 7 | 1S2 | asternere nisip la carosabil | mc | 106,15 | 49,80 | 5.286,27 |  |  |  |  | 49,80 | 5.286,27 |
| 8 | 1S5 | strat din beton - C20/25 la carosabil | mc | 329,76 | 83,00 | 27.370,08 |  |  |  |  | 83,00 | 27.370,08 |
| 9 | 1S8 | asternere mixture asfaltica BA16 5 cm (asim) | mp | 51,32 | 0,00 | 0,00 |  |  | 415,00 | 21.297,80 | 415,00 | 21.297,80 |
| 10 | 1S12 | asternere geocompozit | mp | 16,16 | 415,00 | 6.706,40 |  |  |  |  | 415,00 | 6.706,40 |
| 11 | 1T1 | săpătură manuala | mc | 36,53 | 44,67 | 1.631,80 |  |  |  |  | 44,67 | 1.631,80 |
| 12 | 1T2 | săpătură mecanica | mc | 19,39 | 178,68 | 3.464,61 |  |  |  |  | 178,68 | 3.464,61 |
| 13 | 1T3 | pregătire pat drum (nivelare si compactare) | 100 mp | 208,41 | 4,32 | 900,33 | 0,03 | 6,25 |  |  | 4,29 | 894,08 |
| 14 | 1I1 | montare borduri mari noi beton | m | 55,69 | 203,05 | 11.307,85 | 129,55 | 7.214,64 |  |  | 73,50 | 4.093,22 |
| 15 | 1I3 | montare borduri mici noi beton | m | 26,29 | 19,00 | 499,51 |  |  |  |  | 19,00 | 499,51 |
| 16 | 2T1 | asternere balast la trotuare | mc | 111,23 | 1,70 | 189,09 | 0,46 | 51,17 |  |  | 1,24 | 137,93 |
| 17 | 2T6 | strat din beton C12/15 (B 200) la trotuare | mc | 291,16 | 1,70 | 494,97 | 0,46 | 133,93 |  |  | 1,24 | 361,04 |
| 18 | 2T8 | strat din asfalt turnat 4 cm la trotuare | mp | 39,24 | 17,00 | 667,08 | 4,60 | 180,50 |  |  | 12,40 | 486,58 |
| 19 | 1E8 | ridicare la cota camine (capac nou) cu prefabricate si mortar cu intarire rapida si cu inlocuirea tubului de beton | buc | 684,80 | 1,00 | 684,80 |  |  |  |  | 1,00 | 684,80 |
| 20 | IE11 | guri de scurgere noi inclusiv racordul la cămin | buc | 778,65 | 2,00 | 1.557,30 | 2,00 | 1.557,30 |  |  | 0,00 | 0,00 |
| 21 | 2D3 | semnalizare rutiera pe timpul execuţiei lucrărilor | km | 506,93 | 0,06 | 30,42 |  |  |  |  | 0,06 | 30,42 |
| 22 | 2D4 | semnalizare rutiera orizontala marcaje rutiere longitudinale | km | 1.952,49 | 0,20 | 390,50 |  |  |  |  | 0,20 | 390,50 |
| 23 | 2D5 | semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere transversale | mp | 23,91 | 2,00 | 47,82 |  |  |  |  | 2,00 | 47,82 |
| 24 | 2D10 | taxa groapa | to | 10,00 | 540,27 | 5.402,70 | 227,29 | 2.272,90 |  |  | 312,98 | 3.129,80 |
| Total (Lei fara TVA) |  |  |  |  |  | 95.595,92 |  | 13.431,93 | 21.297,80 |  |  | 103.461,79 |
| TVA (Lei) |  |  |  |  |  | 18.163,22 |  | 2.552,07 | 4.046,58 |  |  | 19.657,74 |
| Total (Lei cu TVA inclus) |  |  |  |  |  | 113.759,14 |  | 15.984,00 | 25.344,38 |  |  | 123.119,53 |

Achizitor                                                                                                                                                          Executant

ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC

SECTOR 2                                                                                    S.C. DRUM CONCEPT S.R.L. (Lider de asociere)

Anexa nr. 4 la Actul aditional nr. 1

la Contract subsecvent de lucrari nr. 9 la acordul-cadru nr. 8587/17.05.2019

Str. Teiul Doamnei nr. 1, bl. 19 – parcare – 50 locuri

| Nr. crt. | Cod art. | Lucrare | U.M. | P.U. (C+M) | Valoare contract subsecvent nr. 9 |  | NR |  | NCS |  | Valoare finala contract |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Cantitate | Total (C+M) | Cantitate | Total (C+M) | Cantitate | Total (C+M) | Cantitate | Total (C+M) |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4*5 | 7 | 8=4*7 | 9 | 10=4*9 | 11=(5-7)+9 | 12=(6-8)+10 |
| 1 | 1D1 | decapare (frezare) mixturi asfaltice 5 cm | mp | 15,66 | 303,33 | 4.750,15 |  |  |  |  | 303,33 | 4.750,15 |
| 2 | 1D3 | decapare mixturi asfaltice la trotuare | mp | 17,64 | 89,00 | 1.569,96 |  |  |  |  | 89,00 | 1.569,96 |
| 3 | 1D4 | desfacere betoane degradate | mc | 220,62 | 54,71 | 12.070,12 |  |  |  |  | 54,71 | 12.070,12 |
| 4 | 1D5 | demontare borduri mari | m | 14,01 | 147,00 | 2.059,47 | 35.50 | 497,36 |  |  | 111,50 | 1.562,12 |
| 5 | 1D6 | demontare borduri mici | m | 12,68 | 112,00 | 1.420,16 | 36.00 | 456,48 |  |  | 76,00 | 963,68 |
| 6 | 1S1 | asternere balast la carosabil | mc | 106,37 | 113,75 | 12.099,59 | 14.37 | 1.528,54 |  |  | 99,38 | 10.571,05 |
| 7 | 1S2 | asternere nisip la carosabil | mc | 106,15 | 54,60 | 5.795,79 | 6.90 | 732,44 |  |  | 47,70 | 5.063,36 |
| 8 | 1S5 | strat din beton - C20/25 la carosabil | mc | 329,76 | 91,00 | 30.008,16 | 11.50 | 3.792,24 |  |  | 79,50 | 26.215,92 |
| 9 | 1S8 | asternere mixture asfaltica BA16 5 cm (asim) | mp | 51,32 | 0,00 | 0,00 |  |  | 455,00 | 23.350,60 | 455,00 | 23.350,60 |
| 10 | 1S12 | asternere geocompozit | mp | 16,16 | 455,00 | 7.352,80 | 57.50 | 929,20 |  |  | 397,50 | 6.423,60 |
| 11 | 1T1 | săpătură manuala | mc | 36,53 | 51,79 | 1.891,89 | 13.95 | 509,59 |  |  | 37,84 | 1.382,30 |
| 12 | 1T2 | săpătură mecanica | mc | 19,39 | 207,16 | 4.016,83 | 55.79 | 1.081,77 |  |  | 151,37 | 2.935,06 |
| 13 | 1T3 | pregătire pat drum (nivelare si compactare) | 100 mp | 208,41 | 5,44 | 1.133,75 | 1.47 | 306,36 |  |  | 3,97 | 827,39 |
| 14 | 1I1 | montare borduri mari noi beton | m | 55,69 | 147,00 | 8.186,43 | 35.50 | 1.977,00 |  |  | 111,50 | 6.209,44 |
| 15 | 1I3 | montare borduri mici noi beton | m | 26,29 | 74,00 | 1.945,46 |  |  |  |  | 74,00 | 1.945,46 |
| 16 | 2T1 | asternere balast la trotuare | mc | 111,23 | 8,90 | 989,95 |  |  |  |  | 8,90 | 989,95 |
| 17 | 2T2 | asternere nisip la trotuare | mc | 111,01 | 3,56 | 395,20 |  |  |  |  | 3,56 | 395,20 |
| 18 | 2T6 | strat din beton C12/15 (B 200) la trotuare | mc | 291,16 | 8,90 | 2.591,32 |  |  |  |  | 8,90 | 2.591,32 |
| 19 | 2T8 | Strat din asfalt turnat 4 cm la trotuare | mp | 39,24 | 0,00 | 0,00 |  |  | 89,00 | 3.492,36 | 89,00 | 3.492,36 |
| 20 | 1E1 | ridicare la cola rasuflatori de gaze capace noi | buc | 118,76 | 1,00 | 118,76 | 1,00 | 118,76 |  |  | 0,00 | 0,00 |
| 21 | 1E8 | ridicare la cota camine (capac nou) cu prefabricate si mortar cu intarire rapida si cu inlocuirea tubului de beton | buc | 684,80 | 1,00 | 684,80 |  |  |  |  | 1,00 | 684,80 |
| 22 | IE11 | guri de scurgere noi inclusiv racordul la cămin | buc | 778,65 | 1,00 | 778,65 |  |  |  |  | 1,00 | 778,65 |
| 23 | 2D3 | semnalizare rutiera pe timpul execuţiei lucrărilor | km | 506,93 | 0,10 | 50,69 |  |  |  |  | 0,10 | 50,69 |
| 24 | 2D4 | semnalizare rutiera orizontala marcaje rutiere longitudinale | km | 1.952,49 | 0,16 | 312,40 |  |  |  |  | 0,16 | 312,40 |
| 25 | 2D5 | semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere transversale | mp | 23,91 | 6,00 | 143,46 |  |  |  |  | 6,00 | 143,46 |
| 26 | 2D10 | taxa groapa | to | 10,00 | 554,56 | 5.545,60 | 125.35 | 1.253,50 |  |  | 429,21 | 4.292,10 |
| Total (Lei fara TVA) |  |  |  |  |  | 105,911.39 |  | 13.183,24 | 26.842,96 |  |  | 119.571,11 |
| TVA (Lei) |  |  |  |  |  | 20.123,16 |  | 2.504,82 | 5.100,16 |  |  | 22.718,51 |
| Total (Lei cu TVA inclus) |  |  |  |  |  | 126.034,55 |  | 15.688,06 | 31.943,12 |  |  | 142.289,62 |

Achizitor                                                                                                                                                          Executant

ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC

SECTOR 2                                                                                      S.C. DRUM CONCEPT S.R.L. (Lider de asociere)

Anexa 5

la Contract subsecvent de lucrari nr. 9 la acordul-cadru nr. 8587/17.05.2019

| Nr. crt. | Denumire | Executie lucrari C.S.9 (Lei fara TVA) (C+M) | NR (Lei fara TVA) | NCS (Lei fara TVA) | Executie lucrari A.A.1 (Lei fara TVA) (C+M) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Reabilitare Str. Oteșani față blocuri – parcare (474.00 mp) | 116,982.78 | 0,00 | 24.325,68 | 141.308,46 |  |  |  |  |  |
| 2 | Reabilitare Șos. Colentina nr. 4, bl. 3 - parcare – 43 locuri (911.00 mp) | 210,612.81 | 2.465,96 | 53.462,72 | 261.609,57 |  |  |  |  |  |
| 3 | Reabilitare Șos. Colentina nr. 1, bl. 3 - parcare – 27 locuri (415.00 mp) | 95,595.92 | 13.431,93 | 21.297,80 | 103.461,79 |  |  |  |  |  |
| 4 | Reabilitare Str. Teiul Doamnei nr. 1, bl. 19 – parcare – 50 locuri (455.00 mp) | 105,911.39 | 13.183,24 | 26.842,96 | 119.571,11 |  |  |  |  |  |
| 5 | Reabilitare Str. Cobilitei | 139.034,32 | 0,00 | 0,00 | 139.034,32 |  |  |  |  |  |
| 6 | Reabilitare Str. Banu Costache | 111.317,01 | 0,00 | 0,00 | 111.317,01 |  |  |  |  |  |
| 7 | Reabilitare Alee de legatura Al. Circului si str. Dinu Vintila | 438.427,42 | 0,00 | 0,00 | 438.427,42 |  |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL |  | 1.217.881,65 | 29.081,13 | 125.929,16 | 1.314.729,68 |  |  |  |  |  |

Achizitor                                                                             Executant

ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC

SECTOR 2                                                                           S.C. DRUM CONCEPT S.R.L. (Lider de asociere)