ROMÂNIA

MUNICIPIUL BUCURESTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  2

ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Șos. Electronicii nr. 44   Tel: 021.252.77.12 / 021.252.77.89   Fax: 021.252.79.77   www.adp2.ro   e-mail: office@adp2.ro

Nr. înreg. ADP S2 …………………/………………… 2020

ACT ADIȚIONAL NR. 1

la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 16/31.01.2020

la Acordul-Cadru de Lucrări nr. 15883/08.08.2019

„Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - Lot 2”

Între,

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2 BUCUREŞTI, cu sediul în Bucureşti, şos. Electronicii nr. 44, Sector 2, telefon 021.252.77.12/ 021.252.77.89, fax  021.252.79.77, cod fiscal  4266260, cont RO36TREZ24G845000710300X, deschis la Trezoreria Sector 2, reprezentată prin Director General……, în calitate de Achizitor, pe de o parte,

şi

Asocierea formata din:

S.C. TERZIN COMPANY S.R.L., cu sediul in Bucuresti, Strada Dambovita, nr 61, Etaj 3, Ap 11, Birou 4, Sectorul 6, cod postal 061047, telefon ……., email terzin.company@gmail.com, număr de înmatriculare J40/3945/2015, cod unic de inregistrare RO34311346, cont……….., deschis la Trezoreria ……., reprezentată prin ………., funcţia Administrator – Lider de asociere,

S.C. EAST WATER DRILLINGS S.R.L. (asociat), cu sediul in Bucuresti, b-dul Chisinau, nr. 8, bloc M2, Scara B, Sector 2, cod postal 022142, telefon ….., e-mail: ewdofertare@gmail.com, cod unic de inregistrare RO28694883, cont ….., deschis la ….., reprezentată prin ……, funcţia Administrator – Asociat 1, în calitate de Executant, pe de altă parte, a intervenit prezentul act adițional.

Având în vedere referatul de necesitate nr. 7434/07.04.2020, întocmit de Secția Străzi și Urmărire Investiții, în conformitate cu prevederile art. 221 lit. c) din Legea 98/2016 a achizițiilor publice, și în baza art. 23, pct. 23.4 si pct. 23.7 (1) din contract, părțile, de comun acord, au hotărât modificarea Contractului Subsecvent de Lucrări nr. 16/31.01.2020, după cum urmează:

Art. 1.  Se vor diminua cantitățile de la pozițiile prevăzute în Anexa nr. 1, la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 16/31.01.2020, astfel:

Anexa nr. 1: 1D5, 1D6, 1S5, 1T2, 1I3, 2T6, 1P4, 1E6, valoarea lor fiind de 89.812,71 lei fără T.V.A.;

Art. 2. Se vor suplimenta cantitățile de la pozițiile prevăzute în Anexa nr. 1, la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 16/31.01.2020, astfel:

Anexa nr. 1: 1D2, 1D3, 1D4, 1S1, 1S3, 1SX”, 1S8, 1S10, 1T3, 1I1, 2T1, 2T2, 2T6’, 1PX, 1E1, 1E9, 1E11, 2D3, 2D4, 2D5, 2D10, 2DY, valoarea lor fiind de 145.601,43 lei fără T.V.A.

Art. 3. Se modifică art. 5 din Contractul Subsecvent nr. 16/31.01.2020, care va avea următorul conținut:

„5. Prețul contractului subsecvent

5.1.(1) Valoarea lucrărilor ce se vor executa în baza acestui contract subsecvent este de 658.047,23 lei fără T.V.A.,

(2) Prețul total pentru îndeplinirea contractului subsecvent, plătibil Executantului de către Achizitor se stabilește folosind prețurile unitare și tarifele din propunerea financiară, document al prezentului contract subsecvent, aplicate la cantitatile comandate de Achizitor pentru îndeplinirea prezentului contract subsecvent și este de 783.076,20 lei, din care 658.047,23 lei fără T.V.A., la care se adaugă T.V.A. 19%, în valoare de 125.028,97 lei, după cum urmează:

| Nr. Anexa | Denumire | Proiectare | C+M | Total lei fără T.V.A. | T.V.A. (19%) | Total Lei cu T.V.A. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Anexa 1 | Reabilitare sistem rutier Șos. Ștefan cel Mare nr. 29 – alei+parcări | 19.166,42 | 638.880,81 | 658.047,23 | 125.028,97 | 783.076,20 |

(3) Lucrările vor fi decontate pe baza verificării și certificării de către reprezentanții Achizitorului a prestațiilor realizate, avându-se în vedere prestațiile efectiv (real) îndeplinite, calitatea lucrărilor și alte elemente necesare.”

Art. 4. Celelalte clauze contractuale rămân nemodificate.

Prezentul act adiţional s-a încheiat în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

| ACHIZITOR, | EXECUTANT, |
| --- | --- |

| ANEXA NR. 1 la Actul Adițional nr. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| la Contractul Subsecvent nr. 16 la Acordul-Cadru de Lucrari nr. 15883/08.08.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REABILITARE SISTEM RUTIER - ȘOS. ȘTEFAN CEL MARE NR. 29 – ALEI + PARCĂRI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod pret | Denumirea lucrării | U.M. | Preț unitar | Cantitate contractată | Cantitate cf. PT | Diferență cantități | Valoare renunțări | Valoare suplimentări | Valoare contractată | Valoare actualizată |
| 1D | Desfaceri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1D2 | Decapare (frezare) mixturi asfaltice 9 cm | mp | 7,91 | 2.482,14 | 2.497,00 | 14,86 | 0,00 | 117,54 | 19.633,73 | 19.751,27 |
| 1D3 | Decapare mixturi asfaltice la trotuare | mp | 10,58 | 117,91 | 118,00 | 0,09 | 0,00 | 0,95 | 1.247,49 | 1.248,44 |
| 1D4 | Desfacere betoane degradate | mc | 130,52 | 0,00 | 11,80 | 11,80 | 0,00 | 1.540,14 | 0,00 | 1.540,14 |
| 1D5 | Demontare borduri mari | m | 11,41 | 670,22 | 424,00 | -246,22 | -2.809,37 | 0,00 | 7.647,21 | 4.837,84 |
| 1D6 | Demontare borduri mici | m | 8,12 | 376,43 | 376,00 | -0,43 | -3,49 | 0,00 | 3.056,61 | 3.053,12 |
|  | Total Desfaceri |  |  |  |  |  |  |  | 31.585,04 | 30.430,81 |
| 1S | Sistem rutier |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1S1 | Asternere balast la carosabil | mc | 90,40 | 620,54 | 624,25 | 3,71 | 0,00 | 335,38 | 56.096,82 | 56.432,20 |
| 1S3 | Asternere piatra sparta la carosabil | mc | 199,23 | 372,28 | 372,40 | 0,12 | 0,00 | 23,91 | 74.169,34 | 74.193,25 |
| 1S5 | Strat din beton - C20/25 la carosabil | mc | 410,94 | 124,15 | 0,00 | -124,15 | -51.018,20 | 0,00 | 51.018,20 | 0,00 |
| 1SX'' | Strat din beton C25/30 la carosabil | mc | 424,83 | 0,00 | 127,00 | 127,00 | 0,00 | 53.953,41 | 0,00 | 53.953,41 |
| 1S8 | Asternere mixtura asfaltica BA16 - 5cm | mp | 75,56 | 2.482,14 | 2.497,00 | 14,86 | 0,00 | 1.122,82 | 187.550,50 | 188.673,32 |
| 1S10 | Asternere mixtura asfaltica BAD 25 | t | 226,46 | 358,92 | 359,57 | 0,65 | 0,00 | 147,20 | 81.281,02 | 81.428,22 |
|  | Total Sistem rutier |  |  |  |  |  |  |  | 450.115,88 | 454.680,40 |
| 1T | Terasamente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1T2 | Sapatura mecanica | mc | 14,48 | 1.276,44 | 1.233,96 | -42,48 | -615,11 | 0,00 | 18.482,85 | 17.867,74 |
| 1T3 | Pregatire pat drum (nivelare si compactare) | 100 mp | 300,60 | 26,00 | 26,15 | 0,15 | 0,00 | 45,09 | 7.815,60 | 7.860,69 |
|  | Total Terasamente |  |  |  |  |  |  |  | 26.298,45 | 25.728,43 |
| 1I | Incadrari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1I1 | Montare borduri mari noi beton | m | 40,04 | 670,22 | 701,00 | 30,78 | 0,00 | 1.232,43 | 26.835,61 | 28.068,04 |
| 1I3 | Montare borduri mici noi beton | m | 17,03 | 376,43 | 103,00 | -273,43 | -4.656,51 | 0,00 | 6.410,60 | 1.754,09 |
|  | Total Incadrari |  |  |  |  |  |  |  | 33.246,21 | 29.822,13 |
| 2T | Trotuare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2T1 | Asternere balast la trotuare | mc | 98,35 | 11,79 | 11,80 | 0,01 | 0,00 | 0,98 | 1.159,55 | 1.160,53 |
| 2T2 | Asternere nisip la trotuare | mc | 101,70 | 0,00 | 4,72 | 4,72 | 0,00 | 480,02 | 0,00 | 480,02 |
| 2T6 | Strat din beton C12/15 (B200) la trotuare | mc | 287,62 | 11,79 | 0,00 | -11,79 | -3.391,04 | 0,00 | 3.391,04 | 0,00 |
| 2T6' | Strat din beton C16/20 (B250) la trotuare | mc | 298,07 | 0,00 | 11,80 | 11,80 | 0,00 | 3.517,23 | 0,00 | 3.517,23 |
|  | Total Trotuare |  |  |  |  |  |  |  | 4.550,59 | 5.157,78 |
| 1P | Pavaje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1P4 | Lucrari de montare pavele prefabricate din beton - 6 cm pe nisip | mp | 51,05 | 117,91 | 0,00 | -117,91 | -6.019,31 | 0,00 | 6.019,31 | 0,00 |
| 1PX | Lucrari de montare pavele prefabricate din beton 6 cm cu suprafata superioara finisata din beton de protectie rezistent la uzura si inghet/dezghet, antiderapante, montate pe nisip | mp | 195,64 | 0,00 | 118,00 | 118,00 | 0,00 | 23.085,52 | 0,00 | 23.085,52 |
|  | Total Pavaje |  |  |  |  |  |  |  | 6.019,31 | 23.085,52 |
| 1E | Edilitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1E1 | Ridicare la cota rasuflatori de gaze - capace noi | buc | 162,22 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 1.622,20 | 0,00 | 1.622,20 |
| 1E6 | Ridicare la cota camine (capac nou) cu prefabricate si mortar de zidarie | buc | 1.073,78 | 28,40 | 11,00 | -17,40 | -18.683,77 | 0,00 | 30.495,35 | 11.811,58 |
| 1E9 | Ridicare la cota guri de scurgere (gratar existent) | buc | 315,41 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 946,23 | 0,00 | 946,23 |
| 1E11 | Guri de scurgere noi inclusiv racordul la camin | buc | 1.025,82 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1.025,82 | 0,00 | 1.025,82 |
|  | Total Edilitare |  |  |  |  |  |  |  | 30.495,35 | 15.405,83 |
| 2D | Diverse |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2D3 | Semnalizare rutiera pe timpul executiei lucrarilor | km | 6.819,00 | 0,28 | 0,56 | 0,28 | 0,00 | 1.909,32 | 1.909,32 | 3.818,64 |
| 2D4 | Semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere longitudinale | km | 1.774,47 | 0,28 | 0,56 | 0,28 | 0,00 | 496,85 | 496,85 | 993,70 |
| 2D5 | Semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere transversale | mp | 31,45 | 0,00 | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 188,70 | 0,00 | 188,70 |
| 2D10 | Taxa groapa | to | 16,85 | 0,00 | 2.707,52 | 2.707,52 | 0,00 | 45.621,71 | 0,00 | 45.621,71 |
| 2DY | Semnalizare rutiera verticala (indicatoare rutiere) | buc | 986,79 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 3.947,16 | 0,00 | 3.947,16 |
|  | Total Diverse |  |  |  |  |  |  |  | 2.406,17 | 54.569,91 |
| TOTAL C+M |  |  |  |  |  |  |  |  | 584.717,00 | 638.880,81 |
| Total Proiectare - 3% din C+M |  |  |  |  |  |  |  |  | 17.541,51 | 19.166,42 |
| TOTAL, lei fără T.V.A. |  |  |  |  |  |  |  |  | 602.258,51 | 658.047,23 |
| T.V.A. 19% |  |  |  |  |  |  |  |  | 114.429,12 | 125.028,97 |
| TOTAL, lei inclusiv T.V.A. |  |  |  |  |  |  |  |  | 716.687,63 | 783.076,20 |