ROMÂNIA

MUNICIPIUL BUCURESTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  2

ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Șos. Electronicii nr. 44   Tel: 021.252.77.12 / 021.252.77.89   Fax: 021.252.79.77   www.adp2.ro   e-mail: office@adp2.ro

Nr. înreg. ADP S2 …………………/………………… 2020

ACT ADIȚIONAL NR. 1

la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 12/02.04.2020

la Acordul-Cadru de Lucrări nr. 8587/17.05.2019

„Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - Lot 1”

Între,

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2 BUCUREŞTI, cu sediul în Bucureşti, Șos. Electronicii nr. 44, Sector 2, telefon 021.252.77.12/ 021.252.77.89, fax  021.252.79.77, cod fiscal  4266260, cont RO36TREZ24G845000710300X, deschis la Trezoreria Sector 2, reprezentată prin Director General                               , în calitate de Achizitor, pe de o parte,

şi

Asocierea S.C. ACVATOT S.R.L., S.C. VIA STRADE INTERNATIONAL S.R.L., S.C. ABC EXPERT CONREP S.R.L. și S.C. SIRIUS PROIECTARE STUDII S.R.L prin  lider asociere S.C. ACVATOT S.R.L., cu sediul în București, str. Dinu Vintilă nr. 11, clădirea EURO TOWER, et. 5, birourile 1-12, Sector 2, cod poștal 021101, telefon 021.252.08.60, fax 021.252.09.34, email contact@acvatot.ro, număr de înmatriculare J40/6629/1991, cod unic de înregistrare RO13906, cont RO67TREZ7005069XXX001675, deschis la ATCPMB, reprezentată prin Dl.                            , funcția Administrator, în calitate de Executant, pe de altă parte, a intervenit prezentul act adițional.

Având în vedere referatul de necesitate nr. 8548/27.04.2020, întocmit de Secția Străzi și Urmărire Investiții, în conformitate cu prevederile art. 221 lit. c) din Legea 98/2016 a achizițiilor publice, și în baza art. 23, pct. 23.4 si pct. 23.6 din contract, părțile, de comun acord, au hotărât modificarea Contractului Subsecvent de Lucrări nr. 12/02.04.2020, după cum urmează:

Art. 1.  Se vor diminua cantitățile de la pozițiile prevăzute în Anexele de la nr. 1-12, la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 12/02.04.2020, astfel:

Anexa nr. 1: 1D2, 1D3, 1D4, 1D5, 1D6, 1S1, 1S2, 1S4, 1S8, 1S10, 1T1, 1T2, 1T3, 1I1, 1I3, 2T1, 2T2, 2T4, 2T7, 1E1, 2D3, 2D10;

Anexa nr. 2: 1D3, 1D4, 1D6, 1T1, 1T3, 1I3, 2T1, 2T2, 2T4, 2T7, 1E1, 2D10;

Anexa nr. 3: 1D3, 1D4, 1D6, 1T1, 1T3, 1I3, 2T1, 2T2, 2T4, 2T7, 1E1, 2D10;

Anexa nr. 4: 1D3, 1D4, 1D6, 1T1, 1T3, 1I3, 2T1, 2T2, 2T4, 2T7, 1E1, 2D10;

Anexa nr. 5: 1D2, 1D3, 1D4, 1D5, 1D6, 1S1, 1S2, 1S4, 1S8, 1S10, 1T1, 1T2, 1T3, 1I1,1I3, 2T1, 2T2, 2T4, 2T7, 2D3, 2D10;

Anexa nr. 6: 1D3, 1D4, 1D5, 1D6, 1T1, 1T3, 1I1, 1I3, 2T1, 2T2, 2T4, 2T7, 1E1, 2D10;

Anexa nr. 7: 1D2, 1D3, 1D4, 1D6, 1S1, 1S2, 1S4, 1S8, 1S10, 1T1, 1T2, 1T3, 1I3, 2T1, 2T2, 2T4, 2T7, 1E1, 1E10, 2D10;

Anexa nr. 8: 1D3, 1D4, 1D6, 1T1, 1T3, 1I3, 2T1, 2T2, 2T4, 2T7, 2D10;

Anexa nr. 9: 1D2, 1D3, 1D4, 1D6, 1S1, 1S2, 1S4, 1S8, 1S10, 1T1, 1T2, 1T3, 1I3, 2T1, 2T2, 2T4, 2T7, 1E1, 1E10, 2D10;

Anexa nr. 10: 1D3, 1D4, 1D6, 1T1, 1T3, 1I3, 2T1, 2T2, 2T4, 2T7, 1E10, 2D10;

Anexa nr. 11: 1D3, 1D4, 1D5, 1D6, 1T1, 1T3, 1I1, 1I3, 2T1, 2T2, 2T4, 2T7, 2D10;

Anexa nr. 12: 1D2, 1D5, 1D6, 1S1, 1S2, 1S4, 1S8, 1S10, 1T2, 1T3, 1I1, 1I3, 1E1, 2D10;

valoarea lor fiind de 356.687,41 lei fără T.V.A.;

Art. 2. Se vor suplimenta cantitățile de la pozițiile prevăzute în Anexele de la nr. 1-12, la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 12/02.04.2020, astfel:

Anexa nr. 1: 1E6, 1E10, 2DY;

Anexa nr. 2: 1D2, 1D5, 1S1, 1S2, 1S4, 1S8, 1S10, 1T2, 1I1, 1E6, 2DY;

Anexa nr. 3: 1D2, 1D5, 1S1, 1S2, 1S4, 1S8, 1S10, 1T2, 1I1, 1E6, 2DY;

Anexa nr. 4: 1D2, 1D5, 1S1, 1S2, 1S4, 1S8, 1S10, 1T2, 1I1, 1E6, 1E10, 2DY;

Anexa nr. 5: 1E6, 2DY;

Anexa nr. 6: 1D2, 1S1, 1S2, 1S4, 1S8, 1S10, 1T2, 1E6, 1E10, 2D3, 2DY;

Anexa nr. 7: 1D5, 1I1, 1E6, 2DY;

Anexa nr. 8: 1D2, 1D5, 1S1, 1S2, 1S4, 1S8, 1S10, 1T2, 1I1, 1E6, 2D3, 2DY;

Anexa nr. 9: 1D5, 1I1, 1E6, 2DY;

Anexa nr. 10: 1D2, 1D5, 1S1, 1S2, 1S4, 1S8, 1S10, 1T2, 1I1, 1E6, 2DY;

Anexa nr. 11: 1D2, 1S1, 1S2, 1S4, 1S8, 1S10, 1S12, 1T2, 1I2, 1E1, 1E6, 1E10, 2D3, 2DY;

Anexa nr. 12: 1D3, 1D4, 1T1, 2T1, 2T4, 2T7, 2DY;

valoarea lor fiind de 236.384,68 lei fără T.V.A.

Art. 3. Se modifică art. 5 din Contractul Subsecvent nr. 12/02.04.2020, care va avea următorul conținut:

„5. Prețul contractului subsecvent

5.1.(1) Valoarea lucrărilor ce se vor executa în baza acestui contract subsecvent este de 4.301.630,12 lei fără T.V.A.,

(2) Prețul total pentru îndeplinirea contractului subsecvent, plătibil Executantului de către Achizitor se stabilește folosind prețurile unitare și tarifele din propunerea financiară, document al prezentului contract subsecvent, aplicate la cantitatile comandate de Achizitor pentru îndeplinirea prezentului contract subsecvent și este de 5.118.939,84 lei, din care 4.301.630,12 lei fără T.V.A., la care se adaugă T.V.A. 19%, în valoare de 817.309,72 lei, după cum urmează:

| Nr. anexa | Denumire | Proiectare | C+M | Total lei fără T.V.A. | T.V.A. (19%) - lei | Total lei cu T.V.A. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Anexa 1 | Reabilitare sistem rutier Strada Albișoarei | 11.335,73 | 393.095,57 | 404.431,30 | 76.841,95 | 481.273,25 |
| Anexa 2 | Reabilitare sistem rutier Strada Bibanului | 3.242,28 | 113.012,12 | 116.254,40 | 22.088,34 | 138.342,74 |
| Anexa 3 | Reabilitare sistem rutier Strada Ciortanului | 2.623,27 | 90.545,84 | 93.169,11 | 17.702,13 | 110.871,24 |
| Anexa 4 | Reabilitare sistem rutier Strada Crapului | 22.605,36 | 785.222,03 | 807.827,39 | 153.487,20 | 961.314,59 |
| Anexa 5 | Reabilitare sistem rutier Strada Linului | 3.035,57 | 105.404,49 | 108.440,06 | 20.603,61 | 129.043,67 |
| Anexa 6 | Reabilitare sistem rutier Strada Mrenei | 3.716,41 | 128.792,46 | 132.508,87 | 25.176,69 | 157.685,56 |
| Anexa 7 | Reabilitare sistem rutier Strada Obleților | 11.848,61 | 411.956,42 | 423.805,03 | 80.522,96 | 504.327,99 |
| Anexa 8 | Reabilitare sistem rutier Strada Plăticei | 3.026,14 | 105.289,06 | 108.315,20 | 20.579,89 | 128.895,09 |
| Anexa 9 | Reabilitare sistem rutier Strada Roșioarei | 2.827,49 | 98.628,81 | 101.456,30 | 19.276,70 | 120.733,00 |
| Anexa 10 | Reabilitare sistem rutier Strada Scoicilor | 5.384,47 | 186.985,37 | 192.369,84 | 36.550,27 | 228.920,11 |
| Anexa 11 | Reabilitare sistem rutier Strada Știucii | 48.789,59 | 1.704.254,28 | 1.753.043,87 | 333.078,34 | 2.086.122,21 |
| Anexa 12 | Reabilitare sistem rutier Intrarea Știucii | 1.681,09 | 58.327,66 | 60.008,75 | 11.401,66 | 71.410,41 |
| TOTAL |  | 120.116,01 | 4.181.514,11 | 4.301.630,12 | 817.309,72 | 5.118.939,84 |

(3) Lucrările vor fi decontate pe baza verificării și certificării de către reprezentanții Achizitorului a prestațiilor realizate, avându-se în vedere prestațiile efectiv (real) îndeplinite, calitatea lucrărilor și alte elemente necesare.”

Art. 4. Celelalte clauze contractuale rămân nemodificate.

Prezentul act adiţional s-a încheiat în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

| ACHIZITOR, ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2 | EXECUTANT, S.C. ACVATOT S.R.L. (Lider asociere) |
| --- | --- |

| ANEXA nr. 1 la Act Adițional nr. 1 la Contractul subsecvent de lucrări nr. 12 la Acordul-Cadru nr. 8587 din 17.05.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| „Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - Lot 1” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Reabilitare sistem rutier Strada ALBIȘOAREI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod preţ | Denumire activitate | U.M. | Cantitate contractata |  | Pret Unitar |  |  | Cantitate actualizata, cf. P.T. |  | Diferenta cantitati |  | Valoare renuntari |  | Valoare suplimentari |  | Valoare contractata, exclusiv proiectare | Valoare contractata, inclusiv proiectare | Valoare actualizata, exclusiv proiectare | Valoare actualizata, inclusiv proiectare |  |
|  |  |  |  |  | Proiectare | C + M | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DESFACERI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1D2 | decapare (frezare) mixturi asfaltice 9 cm | mp | 1.527,60 |  | 0,91 | 31,21 | 32,12 | 1.356,31 |  | -171,29 |  | -5.501,83 |  | 0,00 |  | 47.676,40 | 49.066,51 | 42.330,44 | 43.564,68 |  |
| 1D3 | decapare mixturi asfaltice la trotuare | mp | 617,00 |  | 0,24 | 9,74 | 9,98 | 585,96 |  | -31,04 |  | -309,78 |  | 0,00 |  | 6.009,58 | 6.157,66 | 5.707,25 | 5.847,88 |  |
| 1D4 | desfacere betoane degradate | mc | 61,70 |  | 1,37 | 52,57 | 53,94 | 58,60 |  | -3,10 |  | -167,21 |  | 0,00 |  | 3.243,57 | 3.328,10 | 3.080,60 | 3.160,89 |  |
| 1D5 | demontare borduri mari | m | 387,00 |  | 0,2 | 9,47 | 9,67 | 353,89 |  | -33,11 |  | -320,17 |  | 0,00 |  | 3.664,89 | 3.742,29 | 3.351,34 | 3.422,12 |  |
| 1D6 | demontare borduri mici | m | 393,00 |  | 0,15 | 7,52 | 7,67 | 94,41 |  | -298,59 |  | -2.290,19 |  | 0,00 |  | 2.955,36 | 3.014,31 | 709,96 | 724,12 |  |
|  | TOTAL DESFACERI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 63.549,80 | 65.308,87 | 55.179,59 | 56.719,69 |  |
|  | SISTEM RUTIER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1S1 | asternere balast la carosabil | mc | 91,66 |  | 2,22 | 75,46 | 77,68 | 81,38 |  | -10,28 |  | -798,55 |  | 0,00 |  | 6.916,66 | 7.120,15 | 6.140,93 | 6.321,60 |  |
| 1S2 | asternere nisip la carosabil | mc | 45,83 |  | 2,3 | 78,36 | 80,66 | 40,69 |  | -5,14 |  | -414,59 |  | 0,00 |  | 3.591,24 | 3.696,65 | 3.188,47 | 3.282,06 |  |
| 1S4 | asternere balast stabilizat la carosabil 4% | mc | 91,66 |  | 5,35 | 184,72 | 190,07 | 81,38 |  | -10,28 |  | -1.953,92 |  | 0,00 |  | 16.931,44 | 17.421,82 | 15.032,51 | 15.467,90 |  |
| 1S8 | asternere mixtura asfaltica BA16 - 5 cm | mp | 1.527,60 |  | 1,65 | 56,36 | 58,01 | 1.356,31 |  | -171,29 |  | -9.936,53 |  | 0,00 |  | 86.095,54 | 88.616,08 | 76.441,63 | 78.679,54 |  |
| 1S10 | asternere mixtura asfallica BAD25 | t | 219,97 |  | 12,47 | 420,25 | 432,72 | 195,31 |  | -24,66 |  | -10.670,88 |  | 0,00 |  | 92.442,39 | 95.185,42 | 82.079,03 | 84.514,54 |  |
|  | TOTAL SISTEM RUTIER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 205.977,27 | 212.040,12 | 182.882,57 | 188.265,64 |  |
|  | TERASAMENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1T1 | săpătură manuala | mc | 104,89 |  | 0,93 | 40,22 | 41,15 | 99,61 |  | -5,28 |  | -217,27 |  | 0,00 |  | 4.218,68 | 4.316,22 | 4.006,31 | 4.098,95 |  |
| 1T2 | săpătură mecanica | mc | 238,31 |  | 0,6 | 19,93 | 20,53 | 211,58 |  | -26,73 |  | -548,77 |  | 0,00 |  | 4.749,52 | 4.892,50 | 4.216,79 | 4.343,73 |  |
| 1T3 | pregătire pat drum (nivelare si compactare) | 100 mp | 21,45 |  | 2,92 | 125,68 | 128,6 | 9,93 |  | -11,52 |  | -1.481,47 |  | 0,00 |  | 2.695,84 | 2.758,47 | 1.248,00 | 1.277,00 |  |
|  | TOTAL TERASAMENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.664,04 | 11.967,19 | 9.471,10 | 9.719,68 |  |
|  | INCADRARI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1I1 | montare borduri mari noi beton | m | 387,00 |  | 1,27 | 50,94 | 52,21 | 353,89 |  | -33,11 |  | -1.728,67 |  | 0,00 |  | 19.713,78 | 20.205,27 | 18.027,16 | 18.476,60 |  |
| 1I3 | montare borduri mici noi beton | m | 393,00 |  | 0,67 | 28,8 | 29,47 | 94,41 |  | -298,59 |  | -8.799,45 |  | 0,00 |  | 11.318,40 | 11.581,71 | 2.719,01 | 2.782,26 |  |
|  | TOTAL INCADRARI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.032,18 | 31.786,98 | 20.746,17 | 21.258,86 |  |
|  | TROTUARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2T1 | asternere balast la trotuare | mc | 61,70 |  | 2,24 | 78,11 | 80,35 | 58,60 |  | -3,10 |  | -249,09 |  | 0,00 |  | 4.819,39 | 4.957,60 | 4.577,25 | 4.708,51 |  |
| 2T2 | asternere nisip la trotuare | mc | 43,19 |  | 2,31 | 81,01 | 83,32 | 41,02 |  | -2,17 |  | -180,80 |  | 0,00 |  | 3.498,82 | 3.598,59 | 3.323,03 | 3.417,79 |  |
| 2T4 | strat balast stabilizat 4% ciment la trotuare | mc | 61,70 |  | 5,48 | 191,28 | 196,76 | 58,60 |  | -3,10 |  | -609,96 |  | 0,00 |  | 11.801,98 | 12.140,09 | 11.209,01 | 11.530,13 |  |
| 2T7 | strat de mixtura asfaltica BA8 - 4 cm la trotuare | mp | 617,00 |  | 1,39 | 49,41 | 50,8 | 585,96 |  | -31,04 |  | -1.576,83 |  | 0,00 |  | 30.485,97 | 31.343,60 | 28.952,28 | 29.766,77 |  |
|  | TOTAL TROTUARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50.606,16 | 52.039,88 | 48.061,57 | 49.423,20 |  |
|  | EDILITARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1E1 | ridicare la cotă răsuflători de gaze capace noi | buc | 3,00 |  | 1,8 | 62,7 | 64,5 | 2,00 |  | -1,00 |  | -64,50 |  | 0,00 |  | 188,10 | 193,50 | 125,40 | 129,00 |  |
| 1E6 | ridicare la cota cămine (capac nou) cu prefabricate si mortar de zidărie | buc | 5,00 |  | 14,27 | 490,25 | 504,52 | 16,00 |  | 11,00 |  | 0,00 |  | 5.549,72 |  | 2.451,25 | 2.522,60 | 7.844,00 | 8.072,32 |  |
| 1E10 | ridicare la cotă guri de scurgere (gratar nou) | buc | 4,00 |  | 10,42 | 354,39 | 364,81 | 5,00 |  | 1,00 |  | 0,00 |  | 364,81 |  | 1.417,56 | 1.459,24 | 1.771,95 | 1.824,05 |  |
|  | TOTAL EDILITARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.056,91 | 4.175,34 | 9.741,35 | 10.025,37 |  |
|  | DIVERSE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2D3 | semnalizare rutiera pe timpul execuţiei lucrărilor | km | 0,21 |  | 217,00 | 7.930,92 | 8.147,92 | 0,20 |  | -0,01 |  | -81,48 |  | 0,00 |  | 1.665,49 | 1.711,06 | 1.586,18 | 1.629,58 |  |
| 2D4 | semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere longitudinale | km | 0,17 |  | 411,85 | 13.802,66 | 14.214,51 | 0,17 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 2.346,45 | 2.416,47 | 2.346,45 | 2.416,47 |  |
| 2D5 | semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere transversale | mp | 11,00 |  | 3,04 | 101,99 | 105,03 | 11,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 1.121,89 | 1.155,33 | 1.121,89 | 1.155,33 |  |
| 2D10 | taxa groapa | to | 1.199,12 |  | 1,50 | 50,00 | 51,50 | 1.095,87 |  | -103,25 |  | -5.317,38 |  | 0,00 |  | 59.956,00 | 61.754,68 | 54.793,50 | 56.437,31 |  |
| 2DY | semnalizare rutiera verticala (indicatoare rutiere) | buc | 0,00 |  | 30,71 | 1.023,60 | 1.054,31 | 7,00 |  | 7,00 |  | 0,00 |  | 7.380,17 |  | 0,00 | 0,00 | 7.165,20 | 7.380,17 |  |
|  | TOTAL DIVERSE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65.089,83 | 67.037,54 | 67.013,22 | 69.018,86 |  |
|  | Valoare fara T.V.A. - Proiectare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.379,73 |  | 11.335,73 |  |
|  | TOTAL, lei fără T.V.A. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 431.976,19 | 444.355,92 | 393.095,57 | 404.431,30 |  |
|  | T.V.A. 19% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 82.075,48 | 84.427,62 | 74.688,16 | 76.841,95 |  |
|  | TOTAL, lei inclusiv T.V.A. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 514.051,67 | 528.783,54 | 467.783,73 | 481.273,25 |  |
|  | ACHIZITOR, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | EXECUTANT, |  |  |  |  |  |  |
|  | ADMINISTRATIA DOMENIULUI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | S.C. ACVATOT S.R.L. |  |  |  |  |  |  |
|  | PUBLIC SECTOR 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (Lider asociere) |  |  |  |  |  |  |

| ANEXA nr. 2 la Act Adițional nr. 1 la Contractul subsecvent de lucrări nr. 12 la Acordul-Cadru nr. 8587 din 17.05.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| „Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - Lot 1” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Reabilitare sistem rutier Strada BIBANULUI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod preţ | Denumire activitate | U.M. | Cantitate contractata | Pret Unitar |  |  | Cantitate cf. P.T. |  | Diferenta cantitati | Valoare renuntari |  | Valoare suplimentari | Valoare contractata, exclusiv proiectare | Valoare contractata, inclusiv proiectare | Valoare actualizata, exclusiv proiectare | Valoare actualizata, inclusiv proiectare |  |
|  |  |  |  | Proiectare | C + M | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DESFACERI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1D2 | decapare (frezare) mixturi asfaltice 9 cm | mp | 324,60 | 0,91 | 31,21 | 32,12 | 325,08 |  | 0,48 | 0,00 |  | 15,42 | 10.130,77 | 10.426,15 | 10.145,75 | 10.441,57 |  |
| 1D3 | decapare mixturi asfaltice la trotuare | mp | 243,00 | 0,24 | 9,74 | 9,98 | 182,56 |  | -60,44 | -603,19 |  | 0,00 | 2.366,82 | 2.425,14 | 1.778,13 | 1.821,95 |  |
| 1D4 | desfacere betoane degradate | mc | 24,30 | 1,37 | 52,57 | 53,94 | 18,26 |  | -6,04 | -325,80 |  | 0,00 | 1.277,45 | 1.310,74 | 959,93 | 984,94 |  |
| 1D5 | demontare borduri mari | m | 175,00 | 0,2 | 9,47 | 9,67 | 176,43 |  | 1,43 | 0,00 |  | 13,83 | 1.657,25 | 1.692,25 | 1.670,79 | 1.706,08 |  |
| 1D6 | demontare borduri mici | m | 175,00 | 0,15 | 7,52 | 7,67 | 0,00 |  | -175,00 | -1.342,25 |  | 0,00 | 1.316,00 | 1.342,25 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | TOTAL DESFACERI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16.748,29 | 17.196,53 | 14.554,60 | 14.954,54 |  |
|  | SISTEM RUTIER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1S1 | asternere balast la carosabil | mc | 19,48 | 2,22 | 75,46 | 77,68 | 19,50 |  | 0,02 | 0,00 |  | 1,55 | 1.469,96 | 1.513,21 | 1.471,47 | 1.514,76 |  |
| 1S2 | asternere nisip la carosabil | mc | 9,74 | 2,3 | 78,36 | 80,66 | 9,75 |  | 0,01 | 0,00 |  | 0,81 | 763,23 | 785,63 | 764,01 | 786,44 |  |
| 1S4 | asternere balast stabilizat la carosabil 4% | mc | 19,48 | 5,35 | 184,72 | 190,07 | 19,50 |  | 0,02 | 0,00 |  | 3,80 | 3.598,35 | 3.702,56 | 3.602,04 | 3.706,36 |  |
| 1S8 | asternere mixtura asfaltica BA16 - 5 cm | mp | 324,60 | 1,65 | 56,36 | 58,01 | 325,08 |  | 0,48 | 0,00 |  | 27,84 | 18.294,46 | 18.830,05 | 18.321,51 | 18.857,89 |  |
| 1S10 | asternere mixtura asfaltica BAD25 | t | 46,74 | 12,47 | 420,25 | 432,72 | 46,81 |  | 0,07 | 0,00 |  | 30,29 | 19.642,49 | 20.225,33 | 19.671,90 | 20.255,62 |  |
|  | TOTAL SISTEM RUTIER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43.768,49 | 45.056,78 | 43.830,93 | 45.121,07 |  |
|  | TERASAMENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1T1 | săpătură manuala | mc | 41,31 | 0,93 | 40,22 | 41,15 | 31,04 |  | -10,27 | -422,61 |  | 0,00 | 1.661,49 | 1.699,91 | 1.248,43 | 1.277,30 |  |
| 1T2 | săpătură mecanica | mc | 50,64 | 0,6 | 19,93 | 20,53 | 50,71 |  | 0,07 | 0,00 |  | 1,44 | 1.009,26 | 1.039,64 | 1.010,65 | 1.041,08 |  |
| 1T3 | pregătire pat drum (nivelare si compactare) | 100 mp | 5,68 | 2,92 | 125,68 | 128,6 | 2,80 |  | -2,88 | -370,37 |  | 0,00 | 713,86 | 730,45 | 351,90 | 360,08 |  |
|  | TOTAL TERASAMENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.384,61 | 3.470,00 | 2.610,98 | 2.678,46 |  |
|  | INCADRARI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1I1 | montare borduri mari noi beton | m | 175,00 | 1,27 | 50,94 | 52,21 | 176,43 |  | 1,43 | 0,00 |  | 74,66 | 8.914,50 | 9.136,75 | 8.987,34 | 9.211,41 |  |
| 1I3 | montare borduri mici noi beton | m | 175,00 | 0,67 | 28,8 | 29,47 | 0,00 |  | -175,00 | -5.157,25 |  | 0,00 | 5.040,00 | 5.157,25 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | TOTAL INCADRARI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13.954,50 | 14.294,00 | 8.987,34 | 9.211,41 |  |
|  | TROTUARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2T1 | asternere balast la trotuare | mc | 24,30 | 2,24 | 78,11 | 80,35 | 18,26 |  | -6,04 | -485,31 |  | 0,00 | 1.898,07 | 1.952,51 | 1.426,29 | 1.467,20 |  |
| 2T2 | asternere nisip la trotuare | mc | 17,01 | 2,31 | 81,01 | 83,32 | 12,78 |  | -4,23 | -352,44 |  | 0,00 | 1.377,98 | 1.417,27 | 1.035,31 | 1.064,83 |  |
| 2T4 | strat balast stabilizat 4% ciment la trotuare | mc | 24,30 | 5,48 | 191,28 | 196,76 | 18,26 |  | -6,04 | -1.188,43 |  | 0,00 | 4.648,10 | 4.781,27 | 3.492,77 | 3.592,84 |  |
| 2T7 | strat de mixtura asfaltica BA8 - 4 cm la trotuare | mp | 243,00 | 1,39 | 49,41 | 50,8 | 182,56 |  | -60,44 | -3.070,35 |  | 0,00 | 12.006,63 | 12.344,40 | 9.020,29 | 9.274,05 |  |
|  | TOTAL TROTUARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19.930,78 | 20.495,45 | 14.974,66 | 15.398,92 |  |
|  | EDILITARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1E1 | ridicare la cotă răsuflători de gaze capace noi | buc | 1,00 | 1,8 | 62,7 | 64,5 | 0,00 |  | -1,00 | -64,50 |  | 0,00 | 62,70 | 64,50 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1E6 | ridicare la cotă cămine (capac nou) cu prefabricate si mortar de zidărie | buc | 2,00 | 14,27 | 490,25 | 504,52 | 6,00 |  | 4,00 | 0,00 |  | 2.018,08 | 980,50 | 1.009,04 | 2.941,50 | 3.027,12 |  |
| 1E10 | ridicare la cotă guri de scurgere (gratar nou) | buc | 2,00 | 10,42 | 354,39 | 364,81 | 2,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 708,78 | 729,62 | 708,78 | 729,62 |  |
|  | TOTAL EDILITARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.751,98 | 1.803,16 | 3.650,28 | 3.756,74 |  |
|  | DIVERSE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2D3 | semnalizare rutiera pe timpul execuţiei lucrărilor | km | 0,09 | 217,00 | 7.930,92 | 8.147,92 | 0,09 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 713,78 | 733,31 | 713,78 | 733,31 |  |
| 2D5 | semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere transversale | mp | 15,00 | 3,04 | 101,99 | 105,03 | 15,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 1.529,85 | 1.575,45 | 1.529,85 | 1.575,45 |  |
| 2D10 | taxa groapa | to | 344,58 | 1,50 | 50,00 | 51,50 | 299,89 |  | -44,69 | -2.301,54 |  | 0,00 | 17.229,00 | 17.745,87 | 14.994,50 | 15.444,33 |  |
| 2DX | stalpisori protectie pietoni | buc | 0,00 | 5,09 | 169,53 | 174,62 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2DY | semnalizare rutiera verticala (indicatoare rutiere) | buc | 0,00 | 30,71 | 1.023,60 | 1.054,31 | 7,00 |  | 7,00 | 0,00 |  | 7.380,17 | 0,00 | 0,00 | 7.165,20 | 7.380,17 |  |
|  | TOTAL DIVERSE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19.472,63 | 20.054,63 | 24.403,33 | 25.133,26 |  |
|  | Valoare fara T.V.A. - Proiectare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.359,27 |  | 3.242,28 |  |
|  | TOTAL, lei fără T.V.A. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 119.011,28 | 122.370,55 | 113.012,12 | 116.254,40 |  |
|  | T.V.A. 19% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22.612,14 | 23.250,40 | 21.472,30 | 22.088,34 |  |
|  | TOTAL, lei inclusiv T.V.A. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 141.623,42 | 145.620,95 | 134.484,42 | 138.342,74 |  |
|  | ACHIZITOR, |  |  |  |  |  |  |  |  |  | EXECUTANT, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ADMINISTRATIA DOMENIULUI |  |  |  |  |  |  |  |  |  | S.C. ACVATOT S.R.L. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PUBLIC SECTOR 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (Lider asociere) |  |  |  |  |  |  |  |

| ANEXA nr. 3 la Act Adițional nr. 1 la Contractul subsecvent de lucrări nr. 12 la Acordul-Cadru nr. 8587 din 17.05.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| „Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - Lot 1” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Reabilitare sistem rutier Strada CIORTANULUI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod preţ | Denumire activitate | U.M. | Cantitate contractata | Pret Unitar |  |  | Cantitate cf. P.T. | Diferenta cantitati | Valoare renuntari | Valoare suplimentari | Valoare contractata, exclusiv proiectare | Valoare contractata, inclusiv proiectare | Valoare actualizata, exclusiv proiectare |  | Valoare actualizata, inclusiv proiectare |  |
|  |  |  |  | Proiectare | C + M | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DESFACERI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1D2 | decapare (frezare) mixturi asfaltice 9 cm | mp | 297,00 | 0,91 | 31,21 | 32,12 | 317,95 | 20,95 | 0,00 | 672,91 | 9.269,37 | 9.539,64 | 9.923,22 |  | 10.212,55 |  |
| 1D3 | decapare mixturi asfaltice la trotuare | mp | 109,80 | 0,24 | 9,74 | 9,98 | 79,89 | -29,91 | -298,50 | 0,00 | 1.069,45 | 1.095,80 | 778,13 |  | 797,30 |  |
| 1D4 | desfacere betoane degradate | mc | 10,98 | 1,37 | 52,57 | 53,94 | 7,99 | -2,99 | -161,28 | 0,00 | 577,22 | 592,26 | 420,03 |  | 430,98 |  |
| 1D5 | demontare borduri mari | m | 100,00 | 0,2 | 9,47 | 9,67 | 102,35 | 2,35 | 0,00 | 22,72 | 947,00 | 967,00 | 969,25 |  | 989,72 |  |
| 1D6 | demontare borduri mici | m | 98,00 | 0,15 | 7,52 | 7,67 | 0,00 | -98,00 | -751,66 | 0,00 | 736,96 | 751,66 | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  | TOTAL DESFACERI |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.600,00 | 12.946,36 | 12.090,63 |  | 12.430,55 |  |
|  | SISTEM RUTIER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1S1 | asternere balast la carosabil | mc | 17,82 | 2,22 | 75,46 | 77,68 | 19,08 | 1,26 | 0,00 | 97,88 | 1.344,70 | 1.384,26 | 1.439,78 |  | 1.482,14 |  |
| 1S2 | asternere nisip la carosabil | mc | 8,91 | 2,3 | 78,36 | 80,66 | 9,54 | 0,63 | 0,00 | 50,82 | 698,19 | 718,68 | 747,55 |  | 769,50 |  |
| 1S4 | asternere balast stabilizat la carosabil 4% | mc | 17,82 | 5,35 | 184,72 | 190,07 | 19,08 | 1,26 | 0,00 | 239,49 | 3.291,71 | 3.387,05 | 3.524,46 |  | 3.626,54 |  |
| 1S8 | asternere mixtura asfaltica BA16 - 5 cm | mp | 297,00 | 1,65 | 56,36 | 58,01 | 317,95 | 20,95 | 0,00 | 1.215,31 | 16.738,92 | 17.228,97 | 17.919,66 |  | 18.444,28 |  |
| 1S10 | asternere mixtura asfaltica BAD25 | t | 42,77 | 12,47 | 420,25 | 432,72 | 45,78 | 3,01 | 0,00 | 1.302,49 | 17.974,09 | 18.507,43 | 19.239,05 |  | 19.809,92 |  |
|  | TOTAL SISTEM RUTIER |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40.047,61 | 41.226,39 | 42.870,50 |  | 44.132,38 |  |
|  | TERASAMENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1T1 | săpătură manuala | mc | 18,67 | 0,93 | 40,22 | 41,15 | 13,58 | -5,09 | -209,45 | 0,00 | 750,91 | 768,27 | 546,19 |  | 558,82 |  |
| 1T2 | săpătură mecanica | mc | 46,34 | 0,6 | 19,93 | 20,53 | 49,60 | 3,26 | 0,00 | 66,93 | 923,56 | 951,36 | 988,53 |  | 1.018,29 |  |
| 1T3 | pregătire pat drum (nivelare si compactare) | 100 mp | 4,07 | 2,92 | 125,68 | 128,6 | 1,75 | -2,32 | -298,35 | 0,00 | 511,52 | 523,40 | 219,94 |  | 225,05 |  |
|  | TOTAL TERASAMENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.185,99 | 2.243,03 | 1.754,66 |  | 1.802,16 |  |
|  | INCADRARI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1I1 | montare borduri mari noi beton | m | 100,00 | 1,27 | 50,94 | 52,21 | 102,35 | 2,35 | 0,00 | 122,69 | 5.094,00 | 5.221,00 | 5.213,71 |  | 5.343,69 |  |
| 1I3 | montare borduri mici noi beton | m | 98,00 | 0,67 | 28,8 | 29,47 | 0,00 | -98,00 | -2.888,06 | 0,00 | 2.822,40 | 2.888,06 | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  | TOTAL INCADRARI |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.916,40 | 8.109,06 | 5.213,71 |  | 5.343,69 |  |
|  | TROTUARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2T1 | asternere balast la trotuare | mc | 10,98 | 2,24 | 78,11 | 80,35 | 7,99 | -2,99 | -240,25 | 0,00 | 857,65 | 882,24 | 624,10 |  | 641,99 |  |
| 2T2 | asternere nisip la trotuare | mc | 7,69 | 2,31 | 81,01 | 83,32 | 5,59 | -2,10 | -174,97 | 0,00 | 622,97 | 640,73 | 452,85 |  | 465,76 |  |
| 2T4 | strat balast stabilizat 4% ciment la trotuare | mc | 10,98 | 5,48 | 191,28 | 196,76 | 7,99 | -2,99 | -588,31 | 0,00 | 2.100,25 | 2.160,42 | 1.528,33 |  | 1.572,11 |  |
| 2T7 | strat de mixtura asfaltica BA8 - 4 cm la trotuare | mp | 109,80 | 1,39 | 49,41 | 50,8 | 79,89 | -29,91 | -1.519,43 | 0,00 | 5.425,22 | 5.577,84 | 3.947,36 |  | 4.058,41 |  |
|  | TOTAL TROTUARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.006,09 | 9.261,23 | 6.552,64 |  | 6.738,27 |  |
|  | EDILITARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1E1 | ridicare la cotă răsuflători de gaze capace noi | buc | 2,00 | 1,8 | 62,7 | 64,5 | 0,00 | -2,00 | -129,00 | 0,00 | 125,40 | 129,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 1E6 | ridicare la cota cămine (capac nou) cu prefabricate si mortar de zidărie | buc | 2,00 | 14,27 | 490,25 | 504,52 | 3,00 | 1,00 | 0,00 | 504,52 | 980,50 | 1.009,04 | 1.470,75 |  | 1.513,56 |  |
| 1E10 | ridicare la cotă guri de scurgere (gratar nou) | buc | 3,00 | 10,42 | 354,39 | 364,81 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.063,17 | 1.094,43 | 1.063,17 |  | 1.094,43 |  |
|  | TOTAL EDILITARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.169,07 | 2.232,47 | 2.533,92 |  | 2.607,99 |  |
|  | DIVERSE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2D3 | semnalizare rutiera pe timpul execuţiei lucrărilor | km | 0,06 | 217,00 | 7.930,92 | 8.147,92 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 475,86 | 488,88 | 475,86 |  | 488,88 |  |
| 2D5 | semnalizare rutiera orizontala-marcaje rutiere transversale | mp | 18,00 | 3,04 | 101,99 | 105,03 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.835,82 | 1.890,54 | 1.835,82 |  | 1.890,54 |  |
| 2D10 | taxa groapa | to | 233,60 | 1,50 | 50,00 | 51,50 | 221,53 | -12,07 | -621,61 | 0,00 | 11.680,00 | 12.030,40 | 11.076,50 |  | 11.408,79 |  |
| 2DY | semnalizare rutiera verticala (indicatoare rutiere) | buc | 0,00 | 30,71 | 1.023,60 | 1.054,31 | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 6.325,86 | 0,00 | 0,00 | 6.141,60 |  | 6.325,86 |  |
|  | TOTAL DIVERSE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13.991,68 | 14.409,82 | 19.529,78 |  | 20.114,07 |  |
|  | Valoare fara T.V.A. - Proiectare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.511,52 |  |  | 2.623,27 |  |
|  | TOTAL, lei fără T.V.A. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 87.916,84 | 90.428,36 | 90.545,84 |  | 93.169,11 |  |
|  | T.V.A. 19% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16.704,20 | 17.181,39 | 17.203,71 |  | 17.702,13 |  |
|  | TOTAL, lei inclusiv T.V.A. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 104.621,04 | 107.609,75 | 107.749,55 |  | 110.871,24 |  |
|  | ACHIZITOR, |  |  |  |  |  |  |  |  | EXECUTANT, |  |  |  |  |  |  |
|  | ADMINISTRATIA DOMENIULUI |  |  |  |  |  |  |  |  | S.C. ACVATOT S.R.L. |  |  |  |  |  |  |
|  | PUBLIC SECTOR 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | (Lider asociere) |  |  |  |  |  |  |

| ANEXA nr. 4 la Act Adițional nr. 1 la Contractul subsecvent de lucrări nr. 12 la Acordul-Cadru nr. 8587 din 17.05.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| „Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - Lot 1” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Reabilitare sistem rutier Strada CRAPULUI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod preţ | Denumire activitate | U.M. | Cantitate contractata | Pret Unitar |  |  | Cantitate cf. P.T. | Diferenta cantitati | Valoare renuntari | Valoare suplimentari | Valoare contractata, exclusiv proiectare | Valoare contractata, inclusiv proiectare | Valoare actualizata, exclusiv proiectare | Valoare actualizata, inclusiv proiectare |
|  |  |  |  | Proiectare | C + M | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DESFACERI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1D2 | decapare (frezare) mixturi asfaltice 9 cm | mp | 2.572,20 | 0,91 | 31,21 | 32,12 | 2.724,06 | 151,86 | 0,00 | 4.877,74 | 80.278,36 | 82.619,06 | 85.017,91 | 87.496,80 |
| 1D3 | decapare mixturi asfaltice la trotuare | mp | 1.321,00 | 0,24 | 9,74 | 9,98 | 1.058,74 | -262,26 | -2.617,35 | 0,00 | 12.866,54 | 13.183,58 | 10.312,13 | 10.566,23 |
| 1D4 | desfacere betoane degradate | mc | 132,10 | 1,37 | 52,57 | 53,94 | 105,87 | -26,23 | -1.414,85 | 0,00 | 6.944,50 | 7.125,47 | 5.565,59 | 5.710,62 |
| 1D5 | demontare borduri mari | m | 1.040,00 | 0,2 | 9,47 | 9,67 | 1.053,57 | 13,57 | 0,00 | 131,22 | 9.848,80 | 10.056,80 | 9.977,31 | 10.188,02 |
| 1D6 | demontare borduri mici | m | 1.035,00 | 0,15 | 7,52 | 7,67 | 0,00 | -1.035,00 | -7.938,45 | 0,00 | 7.783,20 | 7.938,45 | 0,00 | 0,00 |
|  | TOTAL DESFACERI |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 117.721,40 | 120.923,36 | 110.872,94 | 113.961,67 |
|  | SISTEM RUTIER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1S1 | asternere balast la carosabil | mc | 154,33 | 2,22 | 75,46 | 77,68 | 163,44 | 9,11 | 0,00 | 707,66 | 11.645,74 | 11.988,35 | 12.333,18 | 12.696,01 |
| 1S2 | asternere nisip la carosabil | mc | 77,17 | 2,3 | 78,36 | 80,66 | 81,72 | 4,55 | 0,00 | 367,00 | 6.047,04 | 6.224,53 | 6.403,58 | 6.591,53 |
| 1S4 | asternere balast stabilizat la carosabil 4% | mc | 154,33 | 5,35 | 184,72 | 190,07 | 163,44 | 9,11 | 0,00 | 1.731,54 | 28.507,84 | 29.333,50 | 30.190,64 | 31.065,04 |
| 1S8 | asternere mixtura asfaltica BA16 - 5 cm | mp | 2.572,20 | 1,65 | 56,36 | 58,01 | 2.724,06 | 151,86 | 0,00 | 8.809,40 | 144.969,19 | 149.213,32 | 153.528,02 | 158.022,72 |
| 1S10 | asternere mixtura asfaltica BAD25 | t | 370,40 | 12,47 | 420,25 | 432,72 | 392,26 | 21,86 | 0,00 | 9.459,26 | 155.660,60 | 160.279,49 | 164.847,27 | 169.738,75 |
|  | TOTAL SISTEM RUTIER |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 346.830,41 | 357.039,19 | 367.302,69 | 378.114,05 |
|  | TERASAMENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1T1 | săpătură manuala | mc | 224,57 | 0,93 | 40,22 | 41,15 | 179,99 | -44,58 | -1.834,47 | 0,00 | 9.032,21 | 9.241,06 | 7.239,20 | 7.406,59 |
| 1T2 | săpătură mecanica | mc | 401,27 | 0,6 | 19,93 | 20,53 | 424,95 | 23,68 | 0,00 | 486,15 | 7.997,31 | 8.238,07 | 8.469,25 | 8.724,22 |
| 1T3 | pregătire pat drum (nivelare si compactare) | 100 mp | 38,93 | 2,92 | 125,68 | 128,6 | 18,76 | -20,17 | -2.593,86 | 0,00 | 4.892,72 | 5.006,40 | 2.357,76 | 2.412,54 |
|  | TOTAL TERASAMENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21.922,24 | 22.485,53 | 18.066,21 | 18.543,35 |
|  | INCADRARI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1I1 | montare borduri mari noi beton | m | 1.040,00 | 1,27 | 50,94 | 52,21 | 1.053,57 | 13,57 | 0,00 | 708,49 | 52.977,60 | 54.298,40 | 53.668,86 | 55.006,89 |
| 1I3 | montare borduri mici noi beton | m | 1.035,00 | 0,67 | 28,8 | 29,47 | 0,00 | -1.035,00 | -30.501,45 | 0,00 | 29.808,00 | 30.501,45 | 0,00 | 0,00 |
|  | TOTAL INCADRARI |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 82.785,60 | 84.799,85 | 53.668,86 | 55.006,89 |
|  | TROTUARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2T1 | asternere balast la trotuare | mc | 132,10 | 2,24 | 78,11 | 80,35 | 105,87 | -26,23 | -2.107,58 | 0,00 | 10.318,33 | 10.614,24 | 8.269,51 | 8.506,66 |
| 2T2 | asternere nisip la trotuare | mc | 92,47 | 2,31 | 81,01 | 83,32 | 74,11 | -18,36 | -1.529,76 | 0,00 | 7.490,99 | 7.704,60 | 6.003,65 | 6.174,84 |
| 2T4 | strat balast stabilizat 4% ciment la trotuare | mc | 132,10 | 5,48 | 191,28 | 196,76 | 105,87 | -26,23 | -5.161,01 | 0,00 | 25.268,09 | 25.992,00 | 20.250,81 | 20.830,99 |
| 2T7 | strat de mixtura asfaltica BA8 - 4 cm la trotuare | mp | 1.321,00 | 1,39 | 49,41 | 50,8 | 1.058,74 | -262,26 | -13.322,81 | 0,00 | 65.270,61 | 67.106,80 | 52.312,34 | 53.783,99 |
|  | TOTAL TROTUARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 108.348,02 | 111.417,64 | 86.836,31 | 89.296,48 |
|  | EDILITARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1E1 | ridicare la cotă răsuflători de gaze capace noi | buc | 2,00 | 1,8 | 62,7 | 64,5 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125,40 | 129,00 | 125,40 | 129,00 |
| 1E6 | ridicare la cota cămine (capac nou) cu prefabricate si mortar de zidărie | buc | 13,00 | 14,27 | 490,25 | 504,52 | 18,00 | 5,00 | 0,00 | 2.522,60 | 6.373,25 | 6.558,76 | 8.824,50 | 9.081,36 |
| 1E10 | ridicare la cotă guri de scurgere (gratar nou) | buc | 16,00 | 10,42 | 354,39 | 364,81 | 19,00 | 3,00 | 0,00 | 1.094,43 | 5.670,24 | 5.836,96 | 6.733,41 | 6.931,39 |
|  | TOTAL EDILITARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.168,89 | 12.524,72 | 15.683,31 | 16.141,75 |
|  | DIVERSE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2D3 | semnalizare rutiera pe timpul execuţiei lucrărilor | km | 0,55 | 217,00 | 7.930,92 | 8.147,92 | 0,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.362,01 | 4.481,36 | 4.362,01 | 4.481,36 |
| 2D5 | semnalizare rutiera orizontala-marcaje rutiere transversale | mp | 40,00 | 3,04 | 101,99 | 105,03 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.079,60 | 4.201,20 | 4.079,60 | 4.201,20 |
| 2D10 | taxa groapa | to | 2.288,03 | 1,50 | 50,00 | 51,50 | 2.159,45 | -128,58 | -6.621,87 | 0,00 | 114.401,50 | 117.833,55 | 107.972,50 | 111.211,68 |
| 2DY | semnalizare rutiera verticala (indicatoare rutiere) | buc | 0,00 | 30,71 | 1.023,60 | 1.054,31 | 16,00 | 16,00 | 0,00 | 16.868,96 | 0,00 | 0,00 | 16.377,60 | 16.868,96 |
|  | TOTAL DIVERSE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 122.843,11 | 126.516,11 | 132.791,71 | 136.763,20 |
|  | Valoare fara T.V.A. - Proiectare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23.086,73 |  | 22.605,36 |
|  | TOTAL, lei fără T.V.A. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 812.619,67 | 835.706,40 | 785.222,03 | 807.827,39 |
|  | T.V.A. 19% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 154.397,74 | 158.784,22 | 149.192,19 | 153.487,20 |
|  | TOTAL, lei inclusiv T.V.A. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 967.017,41 | 994.490,62 | 934.414,22 | 961.314,59 |
|  | ACHIZITOR, |  |  |  |  |  |  |  |  | EXECUTANT, |  |  |  |  |
|  | ADMINISTRATIA DOMENIULUI |  |  |  |  |  |  |  |  | S.C. ACVATOT S.R.L. |  |  |  |  |

| ANEXA nr. 5 la Act Adițional nr. 1 la Contractul subsecvent de lucrări nr. 12 la Acordul-Cadru nr. 8587 din 17.05.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| „Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - Lot 1” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Reabilitare sistem rutier Strada LINULUI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod preţ | Denumire activitate | U.M. | Cantitate contractata | Pret Unitar |  |  | Cantitate cf. P.T. |  | Diferenta cantitati |  | Valoare renuntari |  | Valoare suplimentari | Valoare contractata, exclusiv proiectare | Valoare contractata, inclusiv proiectare | Valoare actualizata, exclusiv proiectare | Valoare actualizata, inclusiv proiectare |
|  |  |  |  | Proiectare | C + M | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DESFACERI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1D2 | decapare (frezare) mixturi asfaltice 9 cm | mp | 337,20 | 0,91 | 31,21 | 32,12 | 326,88 |  | -10,32 |  | -331,48 |  | 0,00 | 10.524,01 | 10.830,86 | 10.201,92 | 10.499,38 |
| 1D3 | decapare mixturi asfaltice la trotuare | mp | 183,00 | 0,24 | 9,74 | 9,98 | 156,65 |  | -26,35 |  | -262,97 |  | 0,00 | 1.782,42 | 1.826,34 | 1.525,77 | 1.563,37 |
| 1D4 | desfacere betoane degradate | mc | 18,30 | 1,37 | 52,57 | 53,94 | 15,67 |  | -2,63 |  | -141,86 |  | 0,00 | 962,03 | 987,10 | 823,77 | 845,24 |
| 1D5 | demontare borduri mari | m | 142,00 | 0,2 | 9,47 | 9,67 | 136,02 |  | -5,98 |  | -57,83 |  | 0,00 | 1.344,74 | 1.373,14 | 1.288,11 | 1.315,31 |
| 1D6 | demontare borduri mici | m | 142,00 | 0,15 | 7,52 | 7,67 | 0,00 |  | -142,00 |  | -1.089,14 |  | 0,00 | 1.067,84 | 1.089,14 | 0,00 | 0,00 |
|  | TOTAL DESFACERI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.681,04 | 16.106,58 | 13.839,57 | 14.223,30 |
|  | SISTEM RUTIER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1S1 | asternere balast la carosabil | mc | 20,23 | 2,22 | 75,46 | 77,68 | 19,61 |  | -0,62 |  | -48,16 |  | 0,00 | 1.526,56 | 1.571,47 | 1.479,77 | 1.523,31 |
| 1S2 | asternere nisip la carosabil | mc | 10,12 | 2,3 | 78,36 | 80,66 | 9,81 |  | -0,31 |  | -25,00 |  | 0,00 | 793,00 | 816,28 | 768,71 | 791,28 |
| 1S4 | asternere balast stabilizat la carosabil 4% | mc | 20,23 | 5,35 | 184,72 | 190,07 | 19,61 |  | -0,62 |  | -117,84 |  | 0,00 | 3.736,89 | 3.845,12 | 3.622,36 | 3.727,28 |
| 1S8 | asternere mixtura asfaltica BA16 - 5 cm | mp | 337,20 | 1,65 | 56,36 | 58,01 | 326,88 |  | -10,32 |  | -598,66 |  | 0,00 | 19.004,59 | 19.560,97 | 18.422,96 | 18.962,31 |
| 1S10 | asternere mixtura asfaltica BAD25 | t | 48,56 | 12,47 | 420,25 | 432,72 | 47,07 |  | -1,49 |  | -644,75 |  | 0,00 | 20.407,34 | 21.012,88 | 19.781,17 | 20.368,13 |
|  | TOTAL SISTEM RUTIER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45.468,38 | 46.806,72 | 44.074,97 | 45.372,31 |
|  | TERASAMENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1T1 | săpătură manuala | mc | 31,11 | 0,93 | 40,22 | 41,15 | 26,63 |  | -4,48 |  | -184,35 |  | 0,00 | 1.251,24 | 1.280,18 | 1.071,06 | 1.095,83 |
| 1T2 | săpătură mecanica | mc | 52,61 | 0,6 | 19,93 | 20,53 | 50,99 |  | -1,62 |  | -33,26 |  | 0,00 | 1.048,52 | 1.080,08 | 1.016,23 | 1.046,82 |
| 1T3 | pregătire pat drum (nivelare si compactare) | 100 mp | 5,20 | 2,92 | 125,68 | 128,6 | 2,55 |  | -2,65 |  | -340,79 |  | 0,00 | 653,54 | 668,72 | 320,48 | 327,93 |
|  | TOTAL TERASAMENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.953,30 | 3.028,98 | 2.407,77 | 2.470,58 |
|  | INCADRARI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1I1 | montare borduri mari noi beton | m | 142,00 | 1,27 | 50,94 | 52,21 | 136,02 |  | -5,98 |  | -312,22 |  | 0,00 | 7.233,48 | 7.413,82 | 6.928,86 | 7.101,60 |
| 1I3 | montare borduri mici noi beton | m | 142,00 | 0,67 | 28,8 | 29,47 | 0,00 |  | -142,00 |  | -4.184,74 |  | 0,00 | 4.089,60 | 4.184,74 | 0,00 | 0,00 |
|  | TOTAL INCADRARI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.323,08 | 11.598,56 | 6.928,86 | 7.101,60 |
|  | TROTUARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2T1 | asternere balast la trotuare | mc | 18,30 | 2,24 | 78,11 | 80,35 | 15,67 |  | -2,63 |  | -211,32 |  | 0,00 | 1.429,41 | 1.470,41 | 1.223,98 | 1.259,09 |
| 2T2 | asternere nisip la trotuare | mc | 12,81 | 2,31 | 81,01 | 83,32 | 10,97 |  | -1,84 |  | -153,31 |  | 0,00 | 1.037,74 | 1.067,33 | 888,68 | 914,02 |
| 2T4 | strat balast stabilizat 4% ciment la trotuare | mc | 18,30 | 5,48 | 191,28 | 196,76 | 15,67 |  | -2,63 |  | -517,48 |  | 0,00 | 3.500,42 | 3.600,71 | 2.997,36 | 3.083,23 |
| 2T7 | strat de mixtura asfaltica BA8 - 4 cm la trotuare | mp | 183,00 | 1,39 | 49,41 | 50,8 | 156,65 |  | -26,35 |  | -1.338,58 |  | 0,00 | 9.042,03 | 9.296,40 | 7.740,08 | 7.957,82 |
|  | TOTAL TROTUARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.009,60 | 15.434,85 | 12.850,10 | 13.214,16 |
|  | EDILITARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1E6 | ridicare la cotă cămine (capac nou) cu prefabricate si mortar de zidărie | buc | 2,00 | 14,27 | 490,25 | 504,52 | 5,00 |  | 3,00 |  | 0,00 |  | 1.513,56 | 980,50 | 1.009,04 | 2.451,25 | 2.522,60 |
| 1E10 | ridicare la cotă guri de scurgere (gratar nou) | buc | 1,00 | 10,42 | 354,39 | 364,81 | 1,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 354,39 | 364,81 | 354,39 | 364,81 |
|  | TOTAL EDILITARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.334,89 | 1.373,85 | 2.805,64 | 2.887,41 |
|  | DIVERSE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2D3 | semnalizare rutiera pe timpul execuţiei lucrărilor | km | 0,08 | 217,00 | 7.930,92 | 8.147,92 | 0,07 |  | -0,01 |  | -81,48 |  | 0,00 | 634,47 | 651,83 | 555,16 | 570,35 |
| 2D5 | semnalizare rutiera orizontala-marcaje rutiere transversale | mp | 18,00 | 3,04 | 101,99 | 105,03 | 18,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 1.835,82 | 1.890,54 | 1.835,82 | 1.890,54 |
| 2D10 | taxa groapa | to | 307,18 | 1,50 | 50,00 | 51,50 | 279,30 |  | -27,88 |  | -1.435,82 |  | 0,00 | 15.359,00 | 15.819,77 | 13.965,00 | 14.383,95 |
| 2DY | semnalizare rutiera verticala (indicatoare rutiere) | buc | 0,00 | 30,71 | 1.023,60 | 1.054,31 | 6,00 |  | 6,00 |  | 0,00 |  | 6.325,86 | 0,00 | 0,00 | 6.141,60 | 6.325,86 |
|  | TOTAL DIVERSE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17.829,29 | 18.362,14 | 22.497,58 | 23.170,70 |
|  | Valoare fara T.V.A. - Proiectare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.112,10 |  | 3.035,57 |
|  | TOTAL, lei fără T.V.A. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 109.599,58 | 112.711,68 | 105.404,49 | 108.440,06 |
|  | T.V.A. 19% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.823,92 | 21.415,22 | 20.026,85 | 20.603,61 |
|  | TOTAL, lei inclusiv T.V.A. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 130.423,50 | 134.126,90 | 125.431,34 | 129.043,67 |
|  | ACHIZITOR, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | EXECUTANT, |  |  |  |  |
|  | ADMINISTRATIA DOMENIULUI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | S.C. ACVATOT S.R.L. |  |  |  |  |

| ANEXA nr. 6 la Act Adițional nr. 1 la Contractul subsecvent de lucrări nr. 12 la Acordul-Cadru nr. 8587 din 17.05.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| „Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - Lot 1” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Reabilitare sistem rutier Strada MRENEI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod preţ | Denumire activitate | U.M. | Cantitate contractata | Pret Unitar |  |  | Cantitate cf. P.T. | Diferenta cantitati | Valoare renuntari | Valoare suplimentari | Valoare contractata, exclusiv proiectare | Valoare contractata, inclusiv proiectare | Valoare actualizata, exclusiv proiectare | Valoare actualizata, inclusiv proiectare |
|  |  |  |  | Proiectare | C + M | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DESFACERI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1D2 | decapare (frezare) mixturi asfaltice 9 cm | mp | 413,00 | 0,91 | 31,21 | 32,12 | 417,14 | 4,14 | 0,00 | 132,98 | 12.889,73 | 13.265,56 | 13.018,94 | 13.398,54 |
| 1D3 | decapare mixturi asfaltice la trotuare | mp | 214,00 | 0,24 | 9,74 | 9,98 | 170,64 | -43,36 | -432,73 | 0,00 | 2.084,36 | 2.135,72 | 1.662,03 | 1.702,99 |
| 1D4 | desfacere betoane degradate | mc | 21,40 | 1,37 | 52,57 | 53,94 | 17,06 | -4,34 | -234,10 | 0,00 | 1.125,00 | 1.154,32 | 896,84 | 920,22 |
| 1D5 | demontare borduri mari | m | 158,00 | 0,2 | 9,47 | 9,67 | 157,63 | -0,37 | -3,58 | 0,00 | 1.496,26 | 1.527,86 | 1.492,76 | 1.524,28 |
| 1D6 | demontare borduri mici | m | 153,00 | 0,15 | 7,52 | 7,67 | 0,00 | -153,00 | -1.173,51 | 0,00 | 1.150,56 | 1.173,51 | 0,00 | 0,00 |
|  | TOTAL DESFACERI |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18.745,91 | 19.256,97 | 17.070,57 | 17.546,03 |
|  | SISTEM RUTIER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1S1 | asternere balast la carosabil | mc | 24,78 | 2,22 | 75,46 | 77,68 | 25,03 | 0,25 | 0,00 | 19,42 | 1.869,90 | 1.924,91 | 1.888,76 | 1.944,33 |
| 1S2 | asternere nisip la carosabil | mc | 12,39 | 2,3 | 78,36 | 80,66 | 12,51 | 0,12 | 0,00 | 9,68 | 970,88 | 999,38 | 980,28 | 1.009,06 |
| 1S4 | asternere balast stabilizat la carosabil 4% | mc | 24,78 | 5,35 | 184,72 | 190,07 | 25,03 | 0,25 | 0,00 | 47,52 | 4.577,36 | 4.709,93 | 4.623,54 | 4.757,45 |
| 1S8 | asternere mixtura asfaltica BA16 - 5 cm | mp | 413,00 | 1,65 | 56,36 | 58,01 | 417,14 | 4,14 | 0,00 | 240,16 | 23.276,68 | 23.958,13 | 23.510,01 | 24.198,29 |
| 1S10 | asternere mixtura asfaltica BAD25 | t | 59,47 | 12,47 | 420,25 | 432,72 | 60,07 | 0,60 | 0,00 | 259,63 | 24.992,27 | 25.733,86 | 25.244,42 | 25.993,49 |
|  | TOTAL SISTEM RUTIER |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55.687,09 | 57.326,21 | 56.247,01 | 57.902,62 |
|  | TERASAMENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1T1 | săpătură manuala | mc | 36,38 | 0,93 | 40,22 | 41,15 | 29,01 | -7,37 | -303,28 | 0,00 | 1.463,20 | 1.497,04 | 1.166,78 | 1.193,76 |
| 1T2 | săpătură mecanica | mc | 64,43 | 0,6 | 19,93 | 20,53 | 65,07 | 0,64 | 0,00 | 13,14 | 1.284,09 | 1.322,75 | 1.296,85 | 1.335,89 |
| 1T3 | pregătire pat drum (nivelare si compactare) | 100 mp | 6,27 | 2,92 | 125,68 | 128,6 | 2,96 | -3,31 | -425,67 | 0,00 | 788,01 | 806,32 | 372,01 | 380,65 |
|  | TOTAL TERASAMENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.535,30 | 3.626,11 | 2.835,64 | 2.910,30 |
|  | INCADRARI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1I1 | montare borduri mari noi beton | m | 158,00 | 1,27 | 50,94 | 52,21 | 157,63 | -0,37 | -19,32 | 0,00 | 8.048,52 | 8.249,18 | 8.029,67 | 8.229,86 |
| 1I3 | montare borduri mici noi beton | m | 153,00 | 0,67 | 28,8 | 29,47 | 0,00 | -153,00 | -4.508,91 | 0,00 | 4.406,40 | 4.508,91 | 0,00 | 0,00 |
|  | TOTAL INCADRARI |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.454,92 | 12.758,09 | 8.029,67 | 8.229,86 |
|  | TROTUARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2T1 | asternere balast la trotuare | mc | 21,40 | 2,24 | 78,11 | 80,35 | 17,06 | -4,34 | -348,72 | 0,00 | 1.671,55 | 1.719,49 | 1.332,56 | 1.370,77 |
| 2T2 | asternere nisip la trotuare | mc | 14,98 | 2,31 | 81,01 | 83,32 | 11,94 | -3,04 | -253,29 | 0,00 | 1.213,53 | 1.248,13 | 967,26 | 994,84 |
| 2T4 | strat balast stabilizat 4% ciment la trotuare | mc | 21,40 | 5,48 | 191,28 | 196,76 | 17,06 | -4,34 | -853,94 | 0,00 | 4.093,39 | 4.210,66 | 3.263,24 | 3.356,72 |
| 2T7 | strat de mixtura asfaltica BA8 - 4 cm la trotuare | mp | 214,00 | 1,39 | 49,41 | 50,8 | 170,64 | -43,36 | -2.202,69 | 0,00 | 10.573,74 | 10.871,20 | 8.431,32 | 8.668,51 |
|  | TOTAL TROTUARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17.552,21 | 18.049,48 | 13.994,38 | 14.390,84 |
|  | EDILITARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1E1 | ridicare la cotă răsuflători de gaze capace noi | buc | 2,00 | 1,8 | 62,7 | 64,5 | 0,00 | -2,00 | -129,00 | 0,00 | 125,40 | 129,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1E6 | ridicare la cota cămine (capac nou) cu prefabricate si mortar de zidărie | buc | 2,00 | 14,27 | 490,25 | 504,52 | 3,00 | 1,00 | 0,00 | 504,52 | 980,50 | 1.009,04 | 1.470,75 | 1.513,56 |
| 1E10 | ridicare la cotă guri de scurgere (gratar nou) | buc | 2,00 | 10,42 | 354,39 | 364,81 | 4,00 | 2,00 | 0,00 | 729,62 | 708,78 | 729,62 | 1.417,56 | 1.459,24 |
|  | TOTAL EDILITARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.814,68 | 1.867,66 | 2.888,31 | 2.972,80 |
|  | DIVERSE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2D3 | semnalizare rutiera pe timpul execuţiei lucrărilor | km | 0,08 | 217,00 | 7.930,92 | 8.147,92 | 0,09 | 0,01 | 0,00 | 81,48 | 634,47 | 651,83 | 713,78 | 733,31 |
| 2D5 | semnalizare rutiera orizontala-marcaje rutiere transversale | mp | 20,00 | 3,04 | 101,99 | 105,03 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.039,80 | 2.100,60 | 2.039,80 | 2.100,60 |
| 2D10 | taxa groapa | to | 367,04 | 1,50 | 50,00 | 51,50 | 335,69 | -31,35 | -1.614,53 | 0,00 | 18.352,00 | 18.902,56 | 16.784,50 | 17.288,03 |
| 2DY | semnalizare rutiera verticala (indicatoare rutiere) | buc | 0,00 | 30,71 | 1.023,60 | 1.054,31 | 8,00 | 8,00 | 0,00 | 8.434,48 | 0,00 | 0,00 | 8.188,80 | 8.434,48 |
|  | TOTAL DIVERSE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21.026,27 | 21.654,99 | 27.726,88 | 28.556,42 |
|  | Valoare fara T.V.A. - Proiectare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.723,13 |  | 3.716,41 |
|  | TOTAL, lei fără T.V.A. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 130.816,38 | 134.539,51 | 128.792,46 | 132.508,87 |
|  | T.V.A. 19% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24.855,11 | 25.562,51 | 24.470,57 | 25.176,69 |
|  | TOTAL, lei inclusiv T.V.A. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 155.671,49 | 160.102,02 | 153.263,03 | 157.685,56 |
|  | ACHIZITOR, |  |  |  |  |  |  |  |  | EXECUTANT, |  |  |  |  |
|  | ADMINISTRATIA DOMENIULUI |  |  |  |  |  |  |  |  | S.C. ACVATOT S.R.L. |  |  |  |  |

| ANEXA nr. 7 la Act Adițional nr. 1 la Contractul subsecvent de lucrări nr. 12 la Acordul-Cadru nr. 8587 din 17.05.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| „Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - Lot 1” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Reabilitare sistem rutier Strada OBLEȚILOR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod preţ | Denumire activitate | U.M. | Cantitate contractata | Pret Unitar |  |  | Cantitate cf. P.T. | Diferenta cantitati | Valoare renuntari | Valoare suplimentari | Valoare contractata, exclusiv proiectare | Valoare contractata, inclusiv proiectare | Valoare actualizata, exclusiv proiectare | Valoare actualizata, inclusiv proiectare |
|  |  |  |  | Proiectare | C + M | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DESFACERI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1D2 | decapare (frezare) mixturi asfaltice 9 cm | mp | 1.416,00 | 0,91 | 31,21 | 32,12 | 1.389,53 | -26,47 | -850,22 | 0,00 | 44.193,36 | 45.481,92 | 43.367,23 | 44.631,70 |
| 1D3 | decapare mixturi asfaltice la trotuare | mp | 618,00 | 0,24 | 9,74 | 9,98 | 584,08 | -33,92 | -338,52 | 0,00 | 6.019,32 | 6.167,64 | 5.688,94 | 5.829,12 |
| 1D4 | desfacere betoane degradate | mc | 61,80 | 1,37 | 52,57 | 53,94 | 58,41 | -3,39 | -182,86 | 0,00 | 3.248,83 | 3.333,49 | 3.070,61 | 3.150,63 |
| 1D5 | demontare borduri mari | m | 558,00 | 0,2 | 9,47 | 9,67 | 565,33 | 7,33 | 0,00 | 70,88 | 5.284,26 | 5.395,86 | 5.353,68 | 5.466,74 |
| 1D6 | demontare borduri mici | m | 551,00 | 0,15 | 7,52 | 7,67 | 10,60 | -540,40 | -4.144,87 | 0,00 | 4.143,52 | 4.226,17 | 79,71 | 81,30 |
|  | TOTAL DESFACERI |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 62.889,29 | 64.605,08 | 57.560,17 | 59.159,49 |
|  | SISTEM RUTIER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1S1 | asternere balast la carosabil | mc | 84,96 | 2,22 | 75,46 | 77,68 | 83,37 | -1,59 | -123,51 | 0,00 | 6.411,08 | 6.599,69 | 6.291,10 | 6.476,18 |
| 1S2 | asternere nisip la carosabil | mc | 42,48 | 2,3 | 78,36 | 80,66 | 41,69 | -0,79 | -63,72 | 0,00 | 3.328,73 | 3.426,44 | 3.266,83 | 3.362,72 |
| 1S4 | asternere balast stabilizat la carosabil 4% | mc | 84,96 | 5,35 | 184,72 | 190,07 | 83,37 | -1,59 | -302,21 | 0,00 | 15.693,81 | 16.148,35 | 15.400,11 | 15.846,14 |
| 1S8 | asternere mixtura asfaltica BA16 - 5 cm | mp | 1.416,00 | 1,65 | 56,36 | 58,01 | 1.389,53 | -26,47 | -1.535,52 | 0,00 | 79.805,76 | 82.142,16 | 78.313,91 | 80.606,64 |
| 1S10 | asternere mixtura asfaltica BAD25 | t | 203,90 | 12,47 | 420,25 | 432,72 | 200,09 | -3,81 | -1.648,66 | 0,00 | 85.688,98 | 88.231,61 | 84.087,82 | 86.582,95 |
|  | TOTAL SISTEM RUTIER |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 190.928,36 | 196.548,25 | 187.359,77 | 192.874,63 |
|  | TERASAMENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1T1 | săpătură manuala | mc | 105,06 | 0,93 | 40,22 | 41,15 | 99,29 | -5,77 | -237,44 | 0,00 | 4.225,51 | 4.323,22 | 3.993,44 | 4.085,78 |
| 1T2 | săpătură mecanica | mc | 220,90 | 0,6 | 19,93 | 20,53 | 216,77 | -4,13 | -84,79 | 0,00 | 4.402,54 | 4.535,08 | 4.320,23 | 4.450,29 |
| 1T3 | pregătire pat drum (nivelare si compactare) | 100 mp | 20,34 | 2,92 | 125,68 | 128,6 | 10,01 | -10,33 | -1.328,44 | 0,00 | 2.556,33 | 2.615,72 | 1.258,06 | 1.287,28 |
|  | TOTAL TERASAMENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.184,38 | 11.474,02 | 9.571,73 | 9.823,35 |
|  | INCADRARI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1I1 | montare borduri mari noi beton | m | 558,00 | 1,27 | 50,94 | 52,21 | 565,33 | 7,33 | 0,00 | 382,70 | 28.424,52 | 29.133,18 | 28.797,91 | 29.515,88 |
| 1I3 | montare borduri mici noi beton | m | 551,00 | 0,67 | 28,8 | 29,47 | 10,60 | -540,40 | -15.925,59 | 0,00 | 15.868,80 | 16.237,97 | 305,28 | 312,38 |
|  | TOTAL INCADRARI |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44.293,32 | 45.371,15 | 29.103,19 | 29.828,26 |
|  | TROTUARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2T1 | asternere balast la trotuare | mc | 61,80 | 2,24 | 78,11 | 80,35 | 58,41 | -3,39 | -272,39 | 0,00 | 4.827,20 | 4.965,63 | 4.562,41 | 4.693,24 |
| 2T2 | asternere nisip la trotuare | mc | 43,26 | 2,31 | 81,01 | 83,32 | 40,89 | -2,37 | -197,47 | 0,00 | 3.504,49 | 3.604,42 | 3.312,50 | 3.406,95 |
| 2T4 | strat balast stabilizat 4% ciment la trotuare | mc | 61,80 | 5,48 | 191,28 | 196,76 | 58,41 | -3,39 | -667,02 | 0,00 | 11.821,10 | 12.159,77 | 11.172,66 | 11.492,75 |
| 2T7 | strat de mixtura asfaltica BA8 - 4 cm la trotuare | mp | 618,00 | 1,39 | 49,41 | 50,8 | 584,08 | -33,92 | -1.723,14 | 0,00 | 30.535,38 | 31.394,40 | 28.859,39 | 29.671,26 |
|  | TOTAL TROTUARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50.688,17 | 52.124,22 | 47.906,96 | 49.264,20 |
|  | EDILITARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1E1 | ridicare la cotă răsuflători de gaze capace noi | buc | 2,00 | 1,8 | 62,7 | 64,5 | 0,00 | -2,00 | -129,00 | 0,00 | 125,40 | 129,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1E6 | ridicare la cotă cămine (capac nou) cu prefabricate si mortar de zidărie | buc | 8,00 | 14,27 | 490,25 | 504,52 | 12,00 | 4,00 | 0,00 | 2.018,08 | 3.922,00 | 4.036,16 | 5.883,00 | 6.054,24 |
| 1E10 | ridicare la cotă guri de scurgere (gratar nou) | buc | 8,00 | 10,42 | 354,39 | 364,81 | 7,00 | -1,00 | -364,81 | 0,00 | 2.835,12 | 2.918,48 | 2.480,73 | 2.553,67 |
|  | TOTAL EDILITARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.882,52 | 7.083,64 | 8.363,73 | 8.607,91 |
|  | DIVERSE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2D3 | semnalizare rutiera pe timpul execuţiei lucrărilor | km | 0,28 | 217,00 | 7.930,92 | 8.147,92 | 0,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.220,66 | 2.281,42 | 2.220,66 | 2.281,42 |
| 2D5 | semnalizare rutiera orizontala-marcaje rutiere transversale | mp | 29,00 | 3,04 | 101,99 | 105,03 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.957,71 | 3.045,87 | 2.957,71 | 3.045,87 |
| 2D10 | taxa groapa | to | 1.187,03 | 1,50 | 50,00 | 51,50 | 1.133,53 | -53,50 | -2.755,25 | 0,00 | 59.351,50 | 61.132,05 | 56.676,50 | 58.376,80 |
| 2DY | semnalizare rutiera verticala (indicatoare rutiere) | buc | 0,00 | 30,71 | 1.023,60 | 1.054,31 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 10.543,10 | 0,00 | 0,00 | 10.236,00 | 10.543,10 |
|  | TOTAL DIVERSE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64.529,87 | 66.459,34 | 72.090,87 | 74.247,19 |
|  | Valoare fara T.V.A. - Proiectare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.269,79 |  | 11.848,61 |
|  | TOTAL, lei fără T.V.A. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 431.395,91 | 443.665,70 | 411.956,42 | 423.805,03 |
|  | T.V.A. 19% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 81.965,22 | 84.296,48 | 78.271,72 | 80.522,96 |
|  | TOTAL, lei inclusiv T.V.A. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 513.361,13 | 527.962,18 | 490.228,14 | 504.327,99 |
|  | ACHIZITOR, |  |  |  |  |  |  |  |  | EXECUTANT, |  |  |  |  |
|  | ADMINISTRATIA DOMENIULUI |  |  |  |  |  |  |  |  | S.C. ACVATOT S.R.L. |  |  |  |  |
|  | PUBLIC SECTOR 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | (Lider asociere) |  |  |  |  |

| ANEXA nr. 8 la Act Adițional nr. 1 la Contractul subsecvent de lucrări nr. 12 la Acordul-Cadru nr. 8587 din 17.05.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| „Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - Lot 1” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Reabilitare sistem rutier Strada PLĂTICEI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod preţ | Denumire activitate | U.M. | Cantitate contractata | Pret Unitar |  |  | Cantitate cf. P.T. | Diferenta cantitati | Valoare renuntari | Valoare suplimentari | Valoare contractata, exclusiv proiectare | Valoare contractata, inclusiv proiectare | Valoare actualizata, exclusiv proiectare | Valoare actualizata, inclusiv proiectare |
|  |  |  |  | Proiectare | C + M | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DESFACERI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1D2 | decapare (frezare) mixturi asfaltice 9 cm | mp | 324,00 | 0,91 | 31,21 | 32,12 | 324,78 | 0,78 | 0,00 | 25,05 | 10.112,04 | 10.406,88 | 10.136,38 | 10.431,93 |
| 1D3 | decapare mixturi asfaltice la trotuare | mp | 162,00 | 0,24 | 9,74 | 9,98 | 140,28 | -21,72 | -216,77 | 0,00 | 1.577,88 | 1.616,76 | 1.366,33 | 1.399,99 |
| 1D4 | desfacere betoane degradate | mc | 16,20 | 1,37 | 52,57 | 53,94 | 14,03 | -2,17 | -117,05 | 0,00 | 851,63 | 873,83 | 737,56 | 756,78 |
| 1D5 | demontare borduri mari | m | 160,00 | 0,2 | 9,47 | 9,67 | 163,75 | 3,75 | 0,00 | 36,26 | 1.515,20 | 1.547,20 | 1.550,71 | 1.583,46 |
| 1D6 | demontare borduri mici | m | 80,00 | 0,15 | 7,52 | 7,67 | 0,00 | -80,00 | -613,60 | 0,00 | 601,60 | 613,60 | 0,00 | 0,00 |
|  | TOTAL DESFACERI |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14.658,35 | 15.058,27 | 13.790,98 | 14.172,16 |
|  | SISTEM RUTIER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1S1 | asternere balast la carosabil | mc | 19,44 | 2,22 | 75,46 | 77,68 | 19,49 | 0,05 | 0,00 | 3,88 | 1.466,94 | 1.510,10 | 1.470,72 | 1.513,98 |
| 1S2 | asternere nisip la carosabil | mc | 9,72 | 2,3 | 78,36 | 80,66 | 9,74 | 0,02 | 0,00 | 1,61 | 761,66 | 784,02 | 763,23 | 785,63 |
| 1S4 | asternere balast stabilizat la carosabil 4% | mc | 19,44 | 5,35 | 184,72 | 190,07 | 19,49 | 0,05 | 0,00 | 9,50 | 3.590,96 | 3.694,96 | 3.600,19 | 3.704,46 |
| 1S8 | asternere mixtura asfaltica BA16 - 5 cm | mp | 324,00 | 1,65 | 56,36 | 58,01 | 324,78 | 0,78 | 0,00 | 45,25 | 18.260,64 | 18.795,24 | 18.304,60 | 18.840,49 |
| 1S10 | asternere mixtura asfaltica BAD25 | t | 46,66 | 12,47 | 420,25 | 432,72 | 46,77 | 0,11 | 0,00 | 47,60 | 19.608,87 | 20.190,72 | 19.655,09 | 20.238,32 |
|  | TOTAL SISTEM RUTIER |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43.689,07 | 44.975,04 | 43.793,83 | 45.082,88 |
|  | TERASAMENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1T1 | săpătură manuala | mc | 27,54 | 0,93 | 40,22 | 41,15 | 23,85 | -3,69 | -151,84 | 0,00 | 1.107,66 | 1.133,27 | 959,25 | 981,43 |
| 1T2 | săpătură mecanica | mc | 50,55 | 0,6 | 19,93 | 20,53 | 50,66 | 0,11 | 0,00 | 2,26 | 1.007,46 | 1.037,79 | 1.009,65 | 1.040,05 |
| 1T3 | pregătire pat drum (nivelare si compactare) | 100 mp | 4,86 | 2,92 | 125,68 | 128,6 | 2,38 | -2,48 | -318,93 | 0,00 | 610,80 | 625,00 | 299,12 | 306,07 |
|  | TOTAL TERASAMENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.725,92 | 2.796,06 | 2.268,02 | 2.327,55 |
|  | INCADRARI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1I1 | montare borduri mari noi beton | m | 160,00 | 1,27 | 50,94 | 52,21 | 163,75 | 3,75 | 0,00 | 195,79 | 8.150,40 | 8.353,60 | 8.341,43 | 8.549,39 |
| 1I3 | montare borduri mici noi beton | m | 80,00 | 0,67 | 28,8 | 29,47 | 0,00 | -80,00 | -2.357,60 | 0,00 | 2.304,00 | 2.357,60 | 0,00 | 0,00 |
|  | TOTAL INCADRARI |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.454,40 | 10.711,20 | 8.341,43 | 8.549,39 |
|  | TROTUARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2T1 | asternere balast la trotuare | mc | 16,20 | 2,24 | 78,11 | 80,35 | 14,03 | -2,17 | -174,36 | 0,00 | 1.265,38 | 1.301,67 | 1.095,88 | 1.127,31 |
| 2T2 | asternere nisip la trotuare | mc | 11,34 | 2,31 | 81,01 | 83,32 | 9,82 | -1,52 | -126,65 | 0,00 | 918,65 | 944,85 | 795,52 | 818,20 |
| 2T4 | strat balast stabilizat 4% ciment la trotuare | mc | 16,20 | 5,48 | 191,28 | 196,76 | 14,03 | -2,17 | -426,97 | 0,00 | 3.098,74 | 3.187,51 | 2.683,66 | 2.760,54 |
| 2T7 | strat de mixtura asfaltica BA8 - 4 cm la trotuare | mp | 162,00 | 1,39 | 49,41 | 50,8 | 140,28 | -21,72 | -1.103,38 | 0,00 | 8.004,42 | 8.229,60 | 6.931,23 | 7.126,22 |
|  | TOTAL TROTUARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13.287,19 | 13.663,63 | 11.506,29 | 11.832,27 |
|  | EDILITARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1E6 | ridicare la cotă cămine (capac nou) cu prefabricate si mortar de zidărie | buc | 4,00 | 14,27 | 490,25 | 504,52 | 6,00 | 2,00 | 0,00 | 1.009,04 | 1.961,00 | 2.018,08 | 2.941,50 | 3.027,12 |
| 1E10 | ridicare la cotă guri de scurgere (gratar nou) | buc | 2,00 | 10,42 | 354,39 | 364,81 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 708,78 | 729,62 | 708,78 | 729,62 |
|  | TOTAL EDILITARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.669,78 | 2.747,70 | 3.650,28 | 3.756,74 |
|  | DIVERSE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2D3 | semnalizare rutiera pe timpul execuţiei lucrărilor | km | 0,08 | 217,00 | 7.930,92 | 8.147,92 | 0,09 | 0,01 | 0,00 | 81,48 | 634,47 | 651,83 | 713,78 | 733,31 |
| 2D5 | semnalizare rutiera orizontala-marcaje rutiere transversale | mp | 15,00 | 3,04 | 101,99 | 105,03 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.529,85 | 1.575,45 | 1.529,85 | 1.575,45 |
| 2D10 | taxa groapa | to | 287,06 | 1,50 | 50,00 | 51,50 | 271,06 | -16,00 | -824,00 | 0,00 | 14.353,00 | 14.783,59 | 13.553,00 | 13.959,59 |
| 2DY | semnalizare rutiera verticala (indicatoare rutiere) | buc | 0,00 | 30,71 | 1.023,60 | 1.054,31 | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 6.325,86 | 0,00 | 0,00 | 6.141,60 | 6.325,86 |
|  | TOTAL DIVERSE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16.517,32 | 17.010,87 | 21.938,23 | 22.594,21 |
|  | Valoare fara T.V.A. - Proiectare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.960,74 |  | 3.026,14 |
|  | TOTAL, lei fără T.V.A. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 104.002,03 | 106.962,77 | 105.289,06 | 108.315,20 |
|  | T.V.A. 19% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19.760,39 | 20.322,93 | 20.004,92 | 20.579,89 |
|  | TOTAL, lei inclusiv T.V.A. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 123.762,42 | 127.285,70 | 125.293,98 | 128.895,09 |
|  | ACHIZITOR, |  |  |  |  |  |  |  |  | EXECUTANT, |  |  |  |  |
|  | ADMINISTRATIA DOMENIULUI |  |  |  |  |  |  |  |  | S.C. ACVATOT S.R.L. |  |  |  |  |
|  | PUBLIC SECTOR 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | (Lider asociere) |  |  |  |  |

| ANEXA nr. 9 la Act Adițional nr. 1 la Contractul subsecvent de lucrări nr. 12 la Acordul-Cadru nr. 8587 din 17.05.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| „Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - Lot 1” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Reabilitare sistem rutier Strada ROȘIOAREI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod preţ | Denumire activitate | U.M. | Cantitate contractata | Pret Unitar |  |  | Cantitate cf. P.T. | Diferenta cantitati | Valoare renuntari | Valoare suplimentari | Valoare contractata, exclusiv proiectare | Valoare contractata, inclusiv proiectare | Valoare actualizata, exclusiv proiectare | Valoare actualizata, inclusiv proiectare |  |
|  |  |  |  | Proiectare | C + M | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DESFACERI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1D2 | decapare (frezare) mixturi asfaltice 9 cm | mp | 297,20 | 0,91 | 31,21 | 32,12 | 288,33 | -8,87 | -284,90 | 0,00 | 9.275,61 | 9.546,06 | 8.998,78 | 9.261,16 |  |
| 1D3 | decapare mixturi asfaltice la trotuare | mp | 165,00 | 0,24 | 9,74 | 9,98 | 153,69 | -11,31 | -112,87 | 0,00 | 1.607,10 | 1.646,70 | 1.496,94 | 1.533,83 |  |
| 1D4 | desfacere betoane degradate | mc | 16,50 | 1,37 | 52,57 | 53,94 | 15,37 | -1,13 | -60,95 | 0,00 | 867,41 | 890,01 | 808,00 | 829,06 |  |
| 1D5 | demontare borduri mari | m | 161,00 | 0,2 | 9,47 | 9,67 | 161,16 | 0,16 | 0,00 | 1,55 | 1.524,67 | 1.556,87 | 1.526,19 | 1.558,42 |  |
| 1D6 | demontare borduri mici | m | 162,00 | 0,15 | 7,52 | 7,67 | 0,00 | -162,00 | -1.242,54 | 0,00 | 1.218,24 | 1.242,54 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | TOTAL DESFACERI |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14.493,03 | 14.882,18 | 12.829,91 | 13.182,47 |  |
|  | SISTEM RUTIER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1S1 | asternere balast la carosabil | mc | 17,83 | 2,22 | 75,46 | 77,68 | 17,30 | -0,53 | -41,17 | 0,00 | 1.345,45 | 1.385,03 | 1.305,46 | 1.343,86 |  |
| 1S2 | asternere nisip la carosabil | mc | 8,92 | 2,3 | 78,36 | 80,66 | 8,65 | -0,27 | -21,78 | 0,00 | 698,97 | 719,49 | 677,81 | 697,71 |  |
| 1S4 | asternere balast stabilizat la carosabil 4% | mc | 17,83 | 5,35 | 184,72 | 190,07 | 17,30 | -0,53 | -100,74 | 0,00 | 3.293,56 | 3.388,95 | 3.195,66 | 3.288,21 |  |
| 1S8 | asternere mixtura asfaltica BA16 - 5 cm | mp | 297,20 | 1,65 | 56,36 | 58,01 | 288,33 | -8,87 | -514,55 | 0,00 | 16.750,19 | 17.240,57 | 16.250,28 | 16.726,02 |  |
| 1S10 | asternere mixtura asfaltica BAD25 | t | 42,80 | 12,47 | 420,25 | 432,72 | 41,52 | -1,28 | -553,88 | 0,00 | 17.986,70 | 18.520,42 | 17.448,78 | 17.966,54 |  |
|  | TOTAL SISTEM RUTIER |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40.074,87 | 41.254,46 | 38.877,99 | 40.022,34 |  |
|  | TERASAMENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1T1 | săpătură manuala | mc | 28,05 | 0,93 | 40,22 | 41,15 | 26,13 | -1,92 | -79,01 | 0,00 | 1.128,17 | 1.154,26 | 1.050,95 | 1.075,25 |  |
| 1T2 | săpătură mecanica | mc | 46,37 | 0,6 | 19,93 | 20,53 | 44,98 | -1,39 | -28,54 | 0,00 | 924,15 | 951,98 | 896,45 | 923,44 |  |
| 1T3 | pregătire pat drum (nivelare si compactare) | 100 mp | 4,62 | 2,92 | 125,68 | 128,6 | 2,40 | -2,22 | -285,49 | 0,00 | 580,64 | 594,13 | 301,63 | 308,64 |  |
|  | TOTAL TERASAMENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.632,96 | 2.700,37 | 2.249,03 | 2.307,33 |  |
|  | INCADRARI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1I1 | montare borduri mari noi beton | m | 161,00 | 1,27 | 50,94 | 52,21 | 161,16 | 0,16 | 0,00 | 8,35 | 8.201,34 | 8.405,81 | 8.209,49 | 8.414,16 |  |
| 1I3 | montare borduri mici noi beton | m | 162,00 | 0,67 | 28,8 | 29,47 | 0,00 | -162,00 | -4.774,14 | 0,00 | 4.665,60 | 4.774,14 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | TOTAL INCADRARI |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.866,94 | 13.179,95 | 8.209,49 | 8.414,16 |  |
|  | TROTUARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2T1 | asternere balast la trotuare | mc | 16,50 | 2,24 | 78,11 | 80,35 | 15,37 | -1,13 | -90,80 | 0,00 | 1.288,82 | 1.325,78 | 1.200,55 | 1.234,98 |  |
| 2T2 | asternere nisip la trotuare | mc | 11,55 | 2,31 | 81,01 | 83,32 | 10,76 | -0,79 | -65,82 | 0,00 | 935,67 | 962,35 | 871,67 | 896,53 |  |
| 2T4 | strat balast stabilizat 4% ciment la trotuare | mc | 16,50 | 5,48 | 191,28 | 196,76 | 15,37 | -1,13 | -222,34 | 0,00 | 3.156,12 | 3.246,54 | 2.939,97 | 3.024,20 |  |
| 2T7 | strat de mixtura asfaltica BA8 - 4 cm la trotuare | mp | 165,00 | 1,39 | 49,41 | 50,8 | 153,69 | -11,31 | -574,55 | 0,00 | 8.152,65 | 8.382,00 | 7.593,82 | 7.807,45 |  |
|  | TOTAL TROTUARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13.533,26 | 13.916,67 | 12.606,01 | 12.963,16 |  |
|  | EDILITARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1E1 | ridicare la cotă răsuflători de gaze capace noi | buc | 1,00 | 1,8 | 62,7 | 64,5 | 0,00 | -1,00 | -64,50 | 0,00 | 62,70 | 64,50 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1E6 | ridicare la cotă cămine (capac nou) cu prefabricate si mortar de zidărie | buc | 3,00 | 14,27 | 490,25 | 504,52 | 7,00 | 4,00 | 0,00 | 2.018,08 | 1.470,75 | 1.513,56 | 3.431,75 | 3.531,64 |  |
| 1E10 | ridicare la cotă guri de scurgere (gratar nou) | buc | 2,00 | 10,42 | 354,39 | 364,81 | 0,00 | -2,00 | -729,62 | 0,00 | 708,78 | 729,62 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | TOTAL EDILITARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.242,23 | 2.307,68 | 3.431,75 | 3.531,64 |  |
|  | DIVERSE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2D3 | semnalizare rutiera pe timpul execuţiei lucrărilor | km | 0,09 | 217,00 | 7.930,92 | 8.147,92 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 713,78 | 733,31 | 713,78 | 733,31 |  |
| 2D5 | semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere transversale | mp | 15,00 | 3,04 | 101,99 | 105,03 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.529,85 | 1.575,45 | 1.529,85 | 1.575,45 |  |
| 2D10 | taxa groapa | to | 278,75 | 1,50 | 50,00 | 51,50 | 261,26 | -17,49 | -900,74 | 0,00 | 13.937,50 | 14.355,63 | 13.063,00 | 13.454,89 |  |
| 2DY | semnalizare rutiera verticala (indicatoare rutiere) | buc | 0,00 | 30,71 | 1.023,60 | 1.054,31 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 5.271,55 | 0,00 | 0,00 | 5.118,00 | 5.271,55 |  |
|  | TOTAL DIVERSE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16.181,13 | 16.664,39 | 20.424,63 | 21.035,20 |  |
|  | Valoare fara T.V.A. - Proiectare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.881,28 |  | 2.827,49 |  |
|  | TOTAL, lei fără T.V.A. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 102.024,42 | 104.905,70 | 98.628,81 | 101.456,30 |  |
|  | T.V.A. 19% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19.384,64 | 19.932,08 | 18.739,47 | 19.276,70 |  |
|  | TOTAL, lei inclusiv T.V.A. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 121.409,06 | 124.837,78 | 117.368,28 | 120.733,00 |  |
|  | ACHIZITOR, |  |  |  |  |  |  |  |  | EXECUTANT, |  |  |  |  |  |  |
|  | ADMINISTRATIA DOMENIULUI |  |  |  |  |  |  |  |  | S.C. ACVATOT S.R.L. |  |  |  |  |  |  |
|  | PUBLIC SECTOR 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | (Lider asociere) |  |  |  |  |  |  |

| ANEXA nr. 10 la Act Adițional nr. 1 la Contractul subsecvent de lucrări nr. 12 la Acordul-Cadru nr. 8587 din 17.05.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| „Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - Lot 1” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Reabilitare sistem rutier Strada SCOICILOR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod preţ | Denumire activitate | U.M. | Cantitate contractata | Pret Unitar |  |  | Cantitate cf. P.T. | Diferenta cantitati | Valoare renuntari | Valoare suplimentari | Valoare contractata, exclusiv proiectare | Valoare contractata, inclusiv proiectare | Valoare actualizata, exclusiv proiectare | Valoare actualizata, inclusiv proiectare |
|  |  |  |  | Proiectare | C + M | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DESFACERI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1D2 | decapare (frezare) mixturi asfaltice 9 cm | mp | 619,00 | 0,91 | 31,21 | 32,12 | 633,53 | 14,53 | 0,00 | 466,70 | 19.318,99 | 19.882,28 | 19.772,47 | 20.348,98 |
| 1D3 | decapare mixturi asfaltice la trotuare | mp | 302,00 | 0,24 | 9,74 | 9,98 | 258,54 | -43,46 | -433,73 | 0,00 | 2.941,48 | 3.013,96 | 2.518,18 | 2.580,23 |
| 1D4 | desfacere betoane degradate | mc | 30,20 | 1,37 | 52,57 | 53,94 | 25,85 | -4,35 | -234,64 | 0,00 | 1.587,61 | 1.628,99 | 1.358,93 | 1.394,35 |
| 1D5 | demontare borduri mari | m | 247,00 | 0,2 | 9,47 | 9,67 | 248,05 | 1,05 | 0,00 | 10,15 | 2.339,09 | 2.388,49 | 2.349,03 | 2.398,64 |
| 1D6 | demontare borduri mici | m | 153,00 | 0,15 | 7,52 | 7,67 | 0 | -153,00 | -1.173,51 | 0,00 | 1.150,56 | 1.173,51 | 0,00 | 0,00 |
|  | TOTAL DESFACERI |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27.337,73 | 28.087,23 | 25.998,61 | 26.722,20 |
|  | SISTEM RUTIER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1S1 | asternere balast la carosabil | mc | 37,14 | 2,22 | 75,46 | 77,68 | 38,01 | 0,87 | 0,00 | 67,58 | 2.802,58 | 2.885,04 | 2.868,23 | 2.952,62 |
| 1S2 | asternere nisip la carosabil | mc | 18,57 | 2,3 | 78,36 | 80,66 | 19,01 | 0,44 | 0,00 | 35,49 | 1.455,15 | 1.497,86 | 1.489,62 | 1.533,35 |
| 1S4 | asternere balast stabilizat la carosabil 4% | mc | 37,14 | 5,35 | 184,72 | 190,07 | 38,01 | 0,87 | 0,00 | 165,36 | 6.860,50 | 7.059,20 | 7.021,21 | 7.224,56 |
| 1S8 | asternere mixtura asfaltica BA16 - 5 cm | mp | 619,00 | 1,65 | 56,36 | 58,01 | 633,53 | 14,53 | 0,00 | 842,89 | 34.886,84 | 35.908,19 | 35.705,75 | 36.751,08 |
| 1S10 | asternere mixtura asfaltica BAD25 | t | 89,14 | 12,47 | 420,25 | 432,72 | 91,23 | 2,09 | 0,00 | 904,38 | 37.461,09 | 38.572,66 | 38.339,41 | 39.477,04 |
|  | TOTAL SISTEM RUTIER |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83.466,16 | 85.922,95 | 85.424,22 | 87.938,65 |
|  | TERASAMENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1T1 | săpătură manuala | mc | 51,34 | 0,93 | 40,22 | 41,15 | 43,95 | -7,39 | -304,10 | 0,00 | 2.064,89 | 2.112,64 | 1.767,67 | 1.808,54 |
| 1T2 | săpătură mecanica | mc | 96,57 | 0,6 | 19,93 | 20,53 | 98,83 | 2,26 | 0,00 | 46,40 | 1.924,64 | 1.982,58 | 1.969,68 | 2.028,98 |
| 1T3 | pregătire pat drum (nivelare si compactare) | 100 mp | 9,21 | 2,92 | 125,68 | 128,6 | 4,49 | -4,72 | -606,99 | 0,00 | 1.157,51 | 1.184,41 | 564,30 | 577,42 |
|  | TOTAL TERASAMENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.147,04 | 5.279,63 | 4.301,65 | 4.414,94 |
|  | INCADRARI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1I1 | montare borduri mari noi beton | m | 247,00 | 1,27 | 50,94 | 52,21 | 248,05 | 1,05 | 0,00 | 54,82 | 12.582,18 | 12.895,87 | 12.635,67 | 12.950,69 |
| 1I3 | montare borduri mici noi beton | m | 153,00 | 0,67 | 28,8 | 29,47 | 0 | -153,00 | -4.508,91 | 0,00 | 4.406,40 | 4.508,91 | 0,00 | 0,00 |
|  | TOTAL INCADRARI |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16.988,58 | 17.404,78 | 12.635,67 | 12.950,69 |
|  | TROTUARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2T1 | asternere balast la trotuare | mc | 30,20 | 2,24 | 78,11 | 80,35 | 25,85 | -4,35 | -349,52 | 0,00 | 2.358,92 | 2.426,57 | 2.019,14 | 2.077,05 |
| 2T2 | asternere nisip la trotuare | mc | 21,14 | 2,31 | 81,01 | 83,32 | 18,1 | -3,04 | -253,29 | 0,00 | 1.712,55 | 1.761,38 | 1.466,28 | 1.508,09 |
| 2T4 | strat balast stabilizat 4% ciment la trotuare | mc | 30,20 | 5,48 | 191,28 | 196,76 | 25,85 | -4,35 | -855,91 | 0,00 | 5.776,66 | 5.942,15 | 4.944,59 | 5.086,24 |
| 2T7 | strat de mixtura asfaltica BA8 - 4 cm la trotuare | mp | 302,00 | 1,39 | 49,41 | 50,8 | 258,54 | -43,46 | -2.207,77 | 0,00 | 14.921,82 | 15.341,60 | 12.774,46 | 13.133,83 |
|  | TOTAL TROTUARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24.769,95 | 25.471,70 | 21.204,47 | 21.805,21 |
|  | EDILITARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1E6 | ridicare la cotă cămine (capac nou) cu prefabricate si mortar de zidărie | buc | 2,00 | 14,27 | 490,25 | 504,52 | 3 | 1,00 | 0,00 | 504,52 | 980,50 | 1.009,04 | 1.470,75 | 1.513,56 |
| 1E10 | ridicare la cotă guri de scurgere (gratar nou) | buc | 8,00 | 10,42 | 354,39 | 364,81 | 4 | -4,00 | -1.459,24 | 0,00 | 2.835,12 | 2.918,48 | 1.417,56 | 1.459,24 |
|  | TOTAL EDILITARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.815,62 | 3.927,52 | 2.888,31 | 2.972,80 |
|  | DIVERSE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2D3 | semnalizare rutiera pe timpul execuţiei lucrărilor | km | 0,13 | 217,00 | 7.930,92 | 8.147,92 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.031,02 | 1.059,23 | 1.031,02 | 1.059,23 |
| 2D5 | semnalizare rutiera orizontala-marcaje rutiere transversale | mp | 18,00 | 3,04 | 101,99 | 105,03 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.835,82 | 1.890,54 | 1.835,82 | 1.890,54 |
| 2D10 | taxa groapa | to | 536,57 | 1,50 | 50,00 | 51,50 | 510,48 | -26,09 | -1.343,64 | 0,00 | 26.828,50 | 27.633,36 | 25.524,00 | 26.289,72 |
| 2DY | semnalizare rutiera verticala (indicatoare rutiere) | buc | 0,00 | 30,71 | 1.023,60 | 1.054,31 | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 6.325,86 | 0,00 | 0,00 | 6.141,60 | 6.325,86 |
|  | TOTAL DIVERSE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29.695,34 | 30.583,13 | 34.532,44 | 35.565,35 |
|  | Valoare fara T.V.A. - Proiectare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.456,52 |  | 5.384,47 |
|  | TOTAL, lei fără T.V.A. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 191.220,42 | 196.676,94 | 186.985,37 | 192.369,84 |
|  | T.V.A. 19% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36.331,88 | 37.368,62 | 35.527,22 | 36.550,27 |
|  | TOTAL, lei inclusiv T.V.A. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 227.552,30 | 234.045,56 | 222.512,59 | 228.920,11 |
|  | ACHIZITOR, |  |  |  |  |  |  |  |  | EXECUTANT, |  |  |  |  |
|  | ADMINISTRATIA DOMENIULUI |  |  |  |  |  |  |  |  | S.C. ACVATOT S.R.L. |  |  |  |  |
|  | PUBLIC SECTOR 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | (Lider asociere) |  |  |  |  |

| ANEXA nr. 11 la Act Adițional nr. 1 la Contractul subsecvent de lucrări nr. 12 la Acordul-Cadru nr. 8587 din 17.05.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| „Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - Lot 1” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Reabilitare sistem rutier Strada ȘTIUCII |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod preţ | Denumire activitate | U.M. | Cantitate contractata | Pret Unitar |  |  | Cantitate cf. P.T. | Diferenta cantitati | Valoare renuntari | Valoare suplimentari | Valoare contractata, exclusiv proiectare | Valoare contractata, inclusiv proiectare | Valoare actualizata, exclusiv proiectare | Valoare actualizata, inclusiv proiectare |
|  |  |  |  | Proiectare | C + M | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DESFACERI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1D2 | decapare (frezare) mixturi asfaltice 9 cm | mp | 5.284,20 | 0,91 | 31,21 | 32,12 | 5.479,45 | 195,25 | 0,00 | 6.271,43 | 164.919,88 | 169.728,50 | 171.013,63 | 175.999,93 |
| 1D3 | decapare mixturi asfaltice la trotuare | mp | 2.425,00 | 0,24 | 9,74 | 9,98 | 2.125,23 | -299,77 | -2.991,70 | 0,00 | 23.619,50 | 24.201,50 | 20.699,74 | 21.209,80 |
| 1D4 | desfacere betoane degradate | mc | 559,55 | 1,37 | 52,57 | 53,94 | 541,29 | -18,26 | -984,94 | 0,00 | 29.415,54 | 30.182,13 | 28.455,62 | 29.197,19 |
| 1D5 | demontare borduri mari | m | 1.703,00 | 0,20 | 9,47 | 9,67 | 1.499,77 | -203,23 | -1.965,23 | 0,00 | 16.127,41 | 16.468,01 | 14.202,82 | 14.502,78 |
| 1D6 | demontare borduri mici | m | 1.615,00 | 0,15 | 7,52 | 7,67 | 116,78 | -1.498,22 | -11.491,35 | 0,00 | 12.144,80 | 12.387,05 | 878,19 | 895,70 |
|  | TOTAL DESFACERI |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 246.227,13 | 252.967,19 | 235.250,00 | 241.805,40 |
|  | SISTEM RUTIER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1S1 | asternere balast la carosabil | mc | 317,05 | 2,22 | 75,46 | 77,68 | 328,77 | 11,72 | 0,00 | 910,41 | 23.924,59 | 24.628,44 | 24.808,98 | 25.538,85 |
| 1S2 | asternere nisip la carosabil | mc | 158,53 | 2,30 | 78,36 | 80,66 | 164,38 | 5,85 | 0,00 | 471,86 | 12.422,41 | 12.787,03 | 12.880,82 | 13.258,89 |
| 1S5 | strat din beton - C20/25 la carosabil | mc | 317,05 | 6,53 | 224,69 | 231,22 | 328,77 | 11,72 | 0,00 | 2.709,90 | 71.237,96 | 73.308,30 | 73.871,33 | 76.018,20 |
| 1S8 | asternere mixtura asfaltica BA16 - 5 cm | mp | 5.284,20 | 1,65 | 56,36 | 58,01 | 5.479,45 | 195,25 | 0,00 | 11.326,45 | 297.817,51 | 306.536,44 | 308.821,80 | 317.862,89 |
| 1S10 | asternere mixtura asfaltica BAD25 | t | 760,92 | 12,47 | 420,25 | 432,72 | 789,04 | 28,12 | 0,00 | 12.168,09 | 319.776,63 | 329.265,30 | 331.594,06 | 341.433,39 |
| 1S12 | asternere geocompozit | mp | 5.284,20 | 0,36 | 14,84 | 15,20 | 5.479,45 | 195,25 | 0,00 | 2.967,80 | 78.417,53 | 80.319,84 | 81.315,04 | 83.287,64 |
|  | TOTAL SISTEM RUTIER |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 803.596,63 | 826.845,35 | 833.292,03 | 857.399,86 |
|  | TERASAMENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1T1 | săpătură manuala | mc | 412,25 | 0,93 | 40,22 | 41,15 | 361,29 | -50,96 | -2.097,00 | 0,00 | 16.580,70 | 16.964,09 | 14.531,08 | 14.867,09 |
| 1T2 | săpătură mecanica | mc | 824,34 | 0,60 | 19,93 | 20,53 | 854,80 | 30,46 | 0,00 | 625,34 | 16.429,10 | 16.923,70 | 17.036,16 | 17.549,04 |
| 1T3 | pregătire pat drum (nivelare si compactare) | 100 mp | 77,09 | 2,92 | 125,68 | 128,60 | 37,69 | -39,40 | -5.066,84 | 0,00 | 9.688,67 | 9.913,77 | 4.736,88 | 4.846,93 |
|  | TOTAL TERASAMENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42.698,47 | 43.801,56 | 36.304,12 | 37.263,06 |
|  | INCADRARI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1I1 | montare borduri mari noi beton | m | 1.703,00 | 1,27 | 50,94 | 52,21 | 1.499,77 | -203,23 | -10.610,64 | 0,00 | 86.750,82 | 88.913,63 | 76.398,28 | 78.302,99 |
| 1I2 | demontare si montare borduri mari | m | 0,00 | 0,89 | 40,65 | 41,54 | 188,43 | 188,43 | 0,00 | 7.827,38 | 0,00 | 0,00 | 7.659,68 | 7.827,38 |
| 1I3 | montare borduri mici noi beton | m | 1.615,00 | 0,67 | 28,80 | 29,47 | 116,78 | -1.498,22 | -44.152,54 | 0,00 | 46.512,00 | 47.594,05 | 3.363,26 | 3.441,51 |
|  | TOTAL INCADRARI |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 133.262,82 | 136.507,68 | 87.421,22 | 89.571,88 |
|  | TROTUARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2T1 | asternere balast la trotuare | mc | 242,50 | 2,24 | 78,11 | 80,35 | 212,52 | -29,98 | -2.408,89 | 0,00 | 18.941,68 | 19.484,88 | 16.599,94 | 17.075,99 |
| 2T2 | asternere nisip la trotuare | mc | 169,75 | 2,31 | 81,01 | 83,32 | 148,77 | -20,98 | -1.748,05 | 0,00 | 13.751,45 | 14.143,57 | 12.051,86 | 12.395,52 |
| 2T4 | strat balast stabilizat 4% ciment la trotuare | mc | 242,50 | 5,48 | 191,28 | 196,76 | 212,52 | -29,98 | -5.898,86 | 0,00 | 46.385,40 | 47.714,30 | 40.650,83 | 41.815,44 |
| 2T7 | strat de mixtura asfaltica BA8 - 4 cm la trotuare | mp | 2.425,00 | 1,39 | 49,41 | 50,80 | 2.125,23 | -299,77 | -15.228,32 | 0,00 | 119.819,25 | 123.190,00 | 105.007,61 | 107.961,68 |
|  | TOTAL TROTUARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 198.897,78 | 204.532,75 | 174.310,24 | 179.248,63 |
|  | EDILITARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1E1 | ridicare la cotă răsuflători de gaze capace noi | buc | 3,00 | 1,80 | 62,70 | 64,50 | 8,00 | 5,00 | 0,00 | 322,50 | 188,10 | 193,50 | 501,60 | 516,00 |
| 1E6 | ridicare la cotă cămine (capac nou) cu prefabricate si mortar de zidărie | buc | 21,00 | 14,27 | 490,25 | 504,52 | 62,00 | 41,00 | 0,00 | 20.685,32 | 10.295,25 | 10.594,92 | 30.395,50 | 31.280,24 |
| 1E10 | ridicare la cotă guri de scurgere (gratar nou) | buc | 16,00 | 10,42 | 354,39 | 364,81 | 18,00 | 2,00 | 0,00 | 729,62 | 5.670,24 | 5.836,96 | 6.379,02 | 6.566,58 |
|  | TOTAL EDILITARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16.153,59 | 16.625,38 | 37.276,12 | 38.362,82 |
|  | DIVERSE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2D3 | semnalizare rutiera pe timpul execuţiei lucrărilor | km | 0,85 | 217,00 | 7.930,92 | 8.147,92 | 0,86 | 0,01 | 0,00 | 81,48 | 6.741,28 | 6.925,73 | 6.820,59 | 7.007,21 |
| 2D4 | semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere longitudinale | km | 0,68 | 411,85 | 13.802,66 | 14.214,51 | 0,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.385,81 | 9.665,87 | 9.385,81 | 9.665,87 |
| 2D5 | semnalizare rutiera orizontala-marcaje rutiere transversale | mp | 45,00 | 3,04 | 101,99 | 105,03 | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.589,55 | 4.726,35 | 4.589,55 | 4.726,35 |
| 2D10 | taxa groapa | to | 5.205,47 | 1,50 | 50,00 | 51,50 | 5.059,82 | -145,65 | -7.500,98 | 0,00 | 260.273,50 | 268.081,71 | 252.991,00 | 260.580,73 |
| 2DY | semnalizare rutiera verticala (indicatoare rutiere) | buc | 0,00 | 30,71 | 1.023,60 | 1.054,31 | 26,00 | 26,00 | 0,00 | 27.412,06 | 0,00 | 0,00 | 26.613,60 | 27.412,06 |
|  | TOTAL DIVERSE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 280.990,14 | 289.399,66 | 300.400,55 | 309.392,22 |
|  | Valoare fara T.V.A. - Proiectare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48.853,01 |  | 48.789,59 |
|  | TOTAL, lei fără T.V.A. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.721.826,56 | 1.770.679,57 | 1.704.254,28 | 1.753.043,87 |
|  | T.V.A. 19% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 327.147,05 | 336.429,12 | 323.808,31 | 333.078,34 |
|  | TOTAL, lei inclusiv T.V.A. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.048.973,61 | 2.107.108,69 | 2.028.062,59 | 2.086.122,21 |
|  | ACHIZITOR, |  |  |  |  |  |  |  |  | EXECUTANT, |  |  |  |  |
|  | ADMINISTRATIA DOMENIULUI |  |  |  |  |  |  |  |  | S.C. ACVATOT S.R.L. |  |  |  |  |
|  | PUBLIC SECTOR 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | (Lider asociere) |  |  |  |  |

| ANEXA nr. 12 la Act Adițional nr. 1 la Contractul subsecvent de lucrări nr. 12 la Acordul-Cadru nr. 8587 din 17.05.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| „Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - Lot 1” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Reabilitare sistem rutier Intrarea ȘTIUCII |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod preţ | Denumire activitate | U.M. | Cantitate contractata | Pret Unitar |  |  | Cantitate cf. P.T. |  | Diferenta cantitati |  | Valoare renuntari |  | Valoare suplimentari |  | Valoare contractata, exclusiv proiectare | Valoare contractata, inclusiv proiectare | Valoare actualizata, exclusiv proiectare | Valoare actualizata, inclusiv proiectare |  |
|  |  |  |  | Proiectare | C + M | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DESFACERI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1D2 | decapare (frezare) mixturi asfaltice 9 cm | mp | 195,60 | 0,91 | 31,21 | 32,12 | 188,87 |  | -6,73 |  | -216,17 |  | 0,00 |  | 6.104,68 | 6.282,67 | 5.894,63 | 6.066,50 |  |
| 1D3 | decapare mixturi asfaltice la trotuare | mp | 65,00 | 0,24 | 9,74 | 9,98 | 70,70 |  | 5,70 |  | 0,00 |  | 56,89 |  | 633,10 | 648,70 | 688,62 | 705,59 |  |
| 1D4 | desfacere betoane degradate | mc | 6,50 | 1,37 | 52,57 | 53,94 | 7,07 |  | 0,57 |  | 0,00 |  | 30,75 |  | 341,71 | 350,61 | 371,67 | 381,36 |  |
| 1D5 | demontare borduri mari | m | 80,00 | 0,2 | 9,47 | 9,67 | 78,63 |  | -1,37 |  | -13,25 |  | 0,00 |  | 757,60 | 773,60 | 744,63 | 760,35 |  |
| 1D6 | demontare borduri mici | m | 67,00 | 0,15 | 7,52 | 7,67 | 2,66 |  | -64,34 |  | -493,49 |  | 0,00 |  | 503,84 | 513,89 | 20,00 | 20,40 |  |
|  | TOTAL DESFACERI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.340,93 | 8.569,47 | 7.719,55 | 7.934,20 |  |
|  | SISTEM RUTIER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1S1 | asternere balast la carosabil | mc | 11,74 | 2,22 | 75,46 | 77,68 | 11,33 |  | -0,41 |  | -31,85 |  | 0,00 |  | 885,90 | 911,96 | 854,96 | 880,11 |  |
| 1S2 | asternere nisip la carosabil | mc | 5,87 | 2,3 | 78,36 | 80,66 | 5,67 |  | -0,20 |  | -16,13 |  | 0,00 |  | 459,97 | 473,47 | 444,30 | 457,34 |  |
| 1S4 | asternere balast stabilizat la carosabil 4% | mc | 11,74 | 5,35 | 184,72 | 190,07 | 11,33 |  | -0,41 |  | -77,93 |  | 0,00 |  | 2.168,61 | 2.231,42 | 2.092,88 | 2.153,49 |  |
| 1S8 | asternere mixtura asfaltica BA16 - 5 cm | mp | 195,60 | 1,65 | 56,36 | 58,01 | 188,87 |  | -6,73 |  | -390,41 |  | 0,00 |  | 11.024,02 | 11.346,76 | 10.644,71 | 10.956,35 |  |
| 1S10 | asternere mixtura asfaltica BAD25 | t | 28,17 | 12,47 | 420,25 | 432,72 | 27,20 |  | -0,97 |  | -419,74 |  | 0,00 |  | 11.838,44 | 12.189,72 | 11.430,80 | 11.769,98 |  |
|  | TOTAL SISTEM RUTIER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26.376,94 | 27.153,33 | 25.467,65 | 26.217,27 |  |
|  | TERASAMENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1T1 | săpătură manuala | mc | 11,05 | 0,93 | 40,22 | 41,15 | 12,02 |  | 0,97 |  | 0,00 |  | 39,92 |  | 444,43 | 454,71 | 483,44 | 494,63 |  |
| 1T2 | săpătură mecanica | mc | 30,52 | 0,6 | 19,93 | 20,53 | 29,47 |  | -1,05 |  | -21,56 |  | 0,00 |  | 608,26 | 626,58 | 587,34 | 605,02 |  |
| 1T3 | pregătire pat drum (nivelare si compactare) | 100 mp | 2,61 | 2,92 | 125,68 | 128,6 | 1,27 |  | -1,34 |  | -172,32 |  | 0,00 |  | 328,02 | 335,65 | 159,61 | 163,33 |  |
|  | TOTAL TERASAMENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.380,71 | 1.416,94 | 1.230,39 | 1.262,98 |  |
|  | INCADRARI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1I1 | montare borduri mari noi beton | m | 80,00 | 1,27 | 50,94 | 52,21 | 78,63 |  | -1,37 |  | -71,53 |  | 0,00 |  | 4.075,20 | 4.176,80 | 4.005,41 | 4.105,27 |  |
| 1I3 | montare borduri mici noi beton | m | 67,00 | 0,67 | 28,8 | 29,47 | 2,66 |  | -64,34 |  | -1.896,10 |  | 0,00 |  | 1.929,60 | 1.974,49 | 76,61 | 78,39 |  |
|  | TOTAL INCADRARI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.004,80 | 6.151,29 | 4.082,02 | 4.183,66 |  |
|  | TROTUARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2T1 | asternere balast la trotuare | mc | 6,50 | 2,24 | 78,11 | 80,35 | 7,07 |  | 0,57 |  | 0,00 |  | 45,80 |  | 507,72 | 522,28 | 552,24 | 568,08 |  |
| 2T2 | asternere nisip la trotuare | mc | 0,00 | 2,31 | 81,01 | 83,32 | 4,95 |  | 4,95 |  | 0,00 |  | 412,43 |  | 0,00 | 0,00 | 401,00 | 412,43 |  |
| 2T4 | strat balast stabilizat 4% ciment la trotuare | mc | 6,50 | 5,48 | 191,28 | 196,76 | 7,07 |  | 0,57 |  | 0,00 |  | 112,15 |  | 1.243,32 | 1.278,94 | 1.352,35 | 1.391,09 |  |
| 2T7 | strat de mixtura asfaltica BA8 - 4 cm la trotuare | mp | 65,00 | 1,39 | 49,41 | 50,8 | 70,70 |  | 5,70 |  | 0,00 |  | 289,56 |  | 3.211,65 | 3.302,00 | 3.493,29 | 3.591,56 |  |
|  | TOTAL TROTUARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.962,69 | 5.103,22 | 5.798,88 | 5.963,16 |  |
|  | EDILITARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1E1 | ridicare la cotă răsuflători de gaze capace noi | buc | 3,00 | 1,80 | 62,70 | 64,50 | 0,00 |  | -3,00 |  | -193,50 |  | 0,00 |  | 188,10 | 193,50 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1E6 | ridicare la cotă cămine (capac nou) cu prefabricate si mortar de zidărie | buc | 3,00 | 14,27 | 490,25 | 504,52 | 3,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 1.470,75 | 1.513,56 | 1.470,75 | 1.513,56 |  |
| 1E10 | ridicare la cotă guri de scurgere (gratar nou) | buc | 2,00 | 10,42 | 354,39 | 364,81 | 2,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 708,78 | 729,62 | 708,78 | 729,62 |  |
|  | TOTAL EDILITARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.367,63 | 2.436,68 | 2.179,53 | 2.243,18 |  |
|  | DIVERSE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2D3 | semnalizare rutiera pe timpul execuţiei lucrărilor | km | 0,04 | 217,00 | 7.930,92 | 8.147,92 | 0,04 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 317,24 | 325,92 | 317,24 | 325,92 |  |
| 2D10 | taxa groapa | to | 150,93 | 1,50 | 50,00 | 51,50 | 148,76 |  | -2,17 |  | -111,76 |  | 0,00 |  | 7.546,50 | 7.772,90 | 7.438,00 | 7.661,14 |  |
| 2DY | semnalizare rutiera verticala (indicatoare rutiere) | buc | 0,00 | 30,71 | 1.023,60 | 1.054,31 | 4,00 |  | 4,00 |  | 0,00 |  | 4.217,24 |  | 0,00 | 0,00 | 4.094,40 | 4.217,24 |  |
|  | TOTAL DIVERSE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.863,74 | 8.098,82 | 11.849,64 | 12.204,30 |  |
|  | Valoare fara T.V.A. - Proiectare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.632,31 |  | 1.681,09 |  |
|  | TOTAL, lei fără T.V.A. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 57.297,44 | 58.929,75 | 58.327,66 | 60.008,75 |  |
|  | T.V.A. 19% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.886,51 | 11.196,65 | 11.082,26 | 11.401,66 |  |
|  | TOTAL, lei inclusiv T.V.A. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 68.183,95 | 70.126,40 | 69.409,92 | 71.410,41 |  |
|  | ACHIZITOR, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | EXECUTANT, |  |  |  |  |  |  |
|  | ADMINISTRATIA DOMENIULUI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | S.C. ACVATOT S.R.L. |  |  |  |  |  |  |
|  | PUBLIC SECTOR 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (Lider asociere) |  |  |  |  |  |  |

s