ROMÂNIA

MUNICIPIUL BUCURESTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  2

ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Șos. Electronicii nr. 44   Tel: 021.252.77.12 / 021.252.77.89   Fax: 021.252.79.77   www.adp2.ro   e-mail: office@adp2.ro

Nr. înreg. ADP S2 …………………/………………… 2020

ACT ADIȚIONAL NR. 1

la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 11/07.02.2020

la Acordul-Cadru de Lucrări nr. 8587/17.05.2019

„Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - Lot 1”

Între,

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2 BUCUREŞTI, cu sediul în Bucureşti, şos. Electronicii nr. 44, Sector 2, telefon 021.252.77.12/ 021.252.77.89, fax  021.252.79.77, cod fiscal  4266260, cont RO36TREZ24G845000710300X, deschis la Trezoreria Sector 2, reprezentată prin Director General                                         , în calitate de Achizitor, pe de o parte,

şi

Asocierea S.C. ACVATOT S.R.L., S.C. VIA STRADE INTERNATIONAL S.R.L., S.C. ABC EXPERT CONREP S.R.L. și S.C. SIRIUS PROIECTARE STUDII S.R.L prin  lider asociere S.C. ACVATOT S.R.L., cu sediul în București, str. Dinu Vintilă nr. 11, clădirea EURO TOWER, et. 5, birourile 1-12, Sector 2, cod poștal 021101, telefon 021.252.08.60, fax 021.252.09.34, email contact@acvatot.ro, număr de înmatriculare J40/6629/1991, cod unic de înregistrare RO13906, cont RO67TREZ7005069XXX001675, deschis la ATCPMB, reprezentată prin Dl.                           , funcția Administrator, în calitate de Executant, pe de altă parte, a intervenit prezentul act adițional.

Având în vedere referatul de necesitate nr. 11115/29.05.2020, întocmit de Secția Străzi și Urmărire Investiții, în conformitate cu prevederile art. 221 lit. c) din Legea 98/2016 a achizițiilor publice, și în baza art. 23, pct. 23.4 si pct. 23.7 (1) din contract, părțile, de comun acord, au hotărât modificarea Contractului Subsecvent de Lucrări nr. 11/07.02.2020, după cum urmează:

Art. 1.  Se vor diminua cantitățile de la pozițiile prevăzute în Anexa nr. 1, la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 11/07.02.2020, astfel:

Anexa nr. 1: 1D2, 1D3, 1D4, 1D6, 1S1, 1S2, 1S3, 1S8, 1S10, 1S12, 1T2, 1I5, 1I6, 2T1, 2T2, 2T6, 1E6, 1E10, 2D5, valoarea lor fiind de 188.414,41 lei fără T.V.A.;

Art. 2. Se vor suplimenta cantitățile de la pozițiile prevăzute în Anexa nr. 1, la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 11/07.02.2020, astfel:

Anexa nr. 1: 1D5, 1T3, 1PX, 2DX, 1E2, 2DY, valoarea lor fiind de 332.143,99 lei fără T.V.A.

Art. 3. Se modifică art. 5 din Contractul Subsecvent nr. 11/07.02.2020, care va avea următorul conținut:

„5. Prețul contractului subsecvent

5.1.(1) Valoarea lucrărilor ce se vor executa în baza acestui contract subsecvent este de 878.200,04 lei fără T.V.A.,

(2) Prețul total pentru îndeplinirea contractului subsecvent, plătibil Executantului de către Achizitor se stabilește folosind prețurile unitare și tarifele din propunerea financiară, document al prezentului contract subsecvent, aplicate la cantitatile comandate de Achizitor pentru îndeplinirea prezentului contract subsecvent și este de 1.045.058,05 lei, din care 878.200,04 lei fără T.V.A., la care se adaugă T.V.A. 19%, în valoare de 166.858,01 lei, după cum urmează:

| Nr. Anexa | Denumire | Proiectare | C+M | Total lei fără T.V.A. | T.V.A. (19%) Lei | Total Lei cu T.V.A. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Reabilitare Strada Pictor Ștefan Luchian | 24.905,09 | 853.294,95 | 878.200,04 | 166.858,01 | 1.045.058,05 |

(3) Lucrările vor fi decontate pe baza verificării și certificării de către reprezentanții Achizitorului a prestațiilor realizate, avându-se în vedere prestațiile efectiv (real) îndeplinite, calitatea lucrărilor și alte elemente necesare.”

Art. 4. Celelalte clauze contractuale rămân nemodificate.

Prezentul act adiţional s-a încheiat în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

| ANEXA NR. 1 la Actul Adițional nr. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| la Contractul Subsecvent nr. 11 la Acordul-Cadru de Lucrari nr. 8587/17.05.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REABILITARE STRADA PICTOR ȘTEFAN LUCHIAN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod pret | Denumirea lucrării | U.M. | Cantitate contractată | Preț unitar |  |  |  |  |  | Cantitate cf. PT |  |  | Diferență cantități | Valoare renunțări |  | Valoare suplimentări |  |  | Valoare contractată |  |  |  |  |  |  |  | Valoare actualizată |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Proiectare | C+M |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | exclusiv proiectare |  |  |  | inclusiv proiectare |  |  | exclusiv proiectare |  |  |  | inclusiv proiectare |  |  |  |
| 1D | Desfaceri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1D2 | Decapare (frezare) mixturi asfaltice 9 cm | mp | 2.214,06 | 0,91 | 31,21 |  | 32,12 |  | 1.787,00 |  | -427,06 |  |  | -13.717,17 | 0,00 |  |  | 69.100,81 |  |  |  | 71.115,61 |  |  | 55.772,27 |  |  |  | 57.398,44 |  |  |  |
| 1D3 | Decapare mixturi asfaltice la trotuare | mp | 1.092,33 | 0,24 | 9,74 |  | 9,98 |  | 716,00 |  | -376,33 |  |  | -3.755,77 | 0,00 |  |  | 10.639,29 |  |  |  | 10.901,45 |  |  | 6.973,84 |  |  |  | 7.145,68 |  |  |  |
| 1D4 | Desfacere betoane degradate | mc | 109,23 | 1,37 | 52,57 |  | 53,94 |  | 71,60 |  | -37,63 |  |  | -2.029,76 | 0,00 |  |  | 5.742,22 |  |  |  | 5.891,87 |  |  | 3.764,01 |  |  |  | 3.862,10 |  |  |  |
| 1D5 | Demontare borduri mari | m | 460,00 | 0,20 | 9,47 |  | 9,67 |  | 514,00 |  | 54,00 |  |  | 0,00 | 522,18 |  |  | 4.356,20 |  |  |  | 4.448,20 |  |  | 4.867,58 |  |  |  | 4.970,38 |  |  |  |
| 1D6 | Demontare borduri mici | m | 460,00 | 0,15 | 7,52 |  | 7,67 |  | 15,00 |  | -445,00 |  |  | -3.413,15 | 0,00 |  |  | 3.459,20 |  |  |  | 3.528,20 |  |  | 112,80 |  |  |  | 115,05 |  |  |  |
|  | Total Desfaceri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 93.297,73 |  |  |  | 95.885,33 |  |  | 71.490,50 |  |  |  | 73.491,65 |  |  |  |
| 1S | Sistem rutier |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1S1 | Asternere balast la carosabil | mc | 398,53 | 2,22 | 75,46 |  | 77,68 |  | 321,66 |  | -76,87 |  |  | -5.971,26 | 0,00 |  |  | 30.073,07 |  |  |  | 30.957,81 |  |  | 24.272,46 |  |  |  | 24.986,55 |  |  |  |
| 1S2 | Asternere nisip la carosabil | mc | 92,99 | 2,30 | 78,36 |  | 80,66 |  | 75,05 |  | -17,94 |  |  | -1.447,04 | 0,00 |  |  | 7.286,70 |  |  |  | 7.500,57 |  |  | 5.880,92 |  |  |  | 6.053,53 |  |  |  |
| 1S3 | Asternere piatra sparta la carosabil | mc | 265,69 | 5,37 | 181,82 |  | 187,19 |  | 214,44 |  | -51,25 |  |  | -9.593,49 | 0,00 |  |  | 48.307,76 |  |  |  | 49.734,51 |  |  | 38.989,48 |  |  |  | 40.141,02 |  |  |  |
| 1S8 | Asternere mixtura asfaltica BA16 - 5cm | mp | 2.214,06 | 1,65 | 56,36 |  | 58,01 |  | 1.787,00 |  | -427,06 |  |  | -24.773,75 | 0,00 |  |  | 124.784,42 |  |  |  | 128.437,62 |  |  | 100.715,32 |  |  |  | 103.663,87 |  |  |  |
| 1S10 | Asternere mixtura asfaltica BAD 25 | t | 318,82 | 12,47 | 420,25 |  | 432,72 |  | 257,33 |  | -61,49 |  |  | -26.607,95 | 0,00 |  |  | 133.984,11 |  |  |  | 137.959,79 |  |  | 108.142,93 |  |  |  | 111.351,84 |  |  |  |
| 1S12 | Asternere geocompozit | mp | 2.214,06 | 0,36 | 14,84 |  | 15,20 |  | 1.787,00 |  | -427,06 |  |  | -6.491,31 | 0,00 |  |  | 32.856,65 |  |  |  | 33.653,71 |  |  | 26.519,08 |  |  |  | 27.162,40 |  |  |  |
|  | Total Sistem rutier |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 377.292,70 |  |  |  | 388.244,02 |  |  | 304.520,19 |  |  |  | 313.359,21 |  |  |  |
| 1T | Terasamente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1T2 | Sapatura mecanica | mc | 1.035,01 | 0,60 | 19,93 |  | 20,53 |  | 768,64 |  | -266,37 |  |  | -5.468,58 | 0,00 |  |  | 20.627,75 |  |  |  | 21.248,76 |  |  | 15.319,00 |  |  |  | 15.780,18 |  |  |  |
| 1T3 | Pregatire pat drum (nivelare si compactare) | 100 mp | 13,28 | 2,92 | 125,68 |  | 128,60 |  | 17,88 |  | 4,60 |  |  | 0,00 | 591,56 |  |  | 1.669,03 |  |  |  | 1.707,81 |  |  | 2.247,16 |  |  |  | 2.299,37 |  |  |  |
|  | Total Terasamente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22.296,78 |  |  |  | 22.956,56 |  |  | 17.566,15 |  |  |  | 18.079,55 |  |  |  |
| 1R | Reparatii pe zonele afectate |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1R1 | Reparatii locale (plombe) | mp | 92,00 | 1,89 | 67,02 |  | 68,91 |  | 92,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 6.165,84 |  |  |  | 6.339,72 |  |  | 6.165,84 |  |  |  | 6.339,72 |  |  |  |
|  | Total Reparatii pe zonele afectate |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.165,84 |  |  |  | 6.339,72 |  |  | 6.165,84 |  |  |  | 6.339,72 |  |  |  |
| 1I | Incadrari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1I5 | Montare borduri mari noi granit | m | 460,00 | 5,28 | 189,45 |  | 194,73 |  | 455,00 |  | -5,00 |  |  | -973,65 | 0,00 |  |  | 87.147,00 |  |  |  | 89.575,80 |  |  | 86.199,75 |  |  |  | 88.602,15 |  |  |  |
| 1I6 | Montare borduri mici noi granit | m | 460,00 | 2,44 | 91,25 |  | 93,69 |  | 15,00 |  | -445,00 |  |  | -41.692,05 | 0,00 |  |  | 41.975,00 |  |  |  | 43.097,40 |  |  | 1.368,75 |  |  |  | 1.405,35 |  |  |  |
|  | Total Incadrari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 129.122,00 |  |  |  | 132.673,20 |  |  | 87.568,50 |  |  |  | 90.007,50 |  |  |  |
| 2T | Trotuare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2T1 | Asternere balast la trotuare | mc | 109,23 | 2,24 | 78,11 |  | 80,35 |  | 71,60 |  | -37,63 |  |  | -3.023,57 | 0,00 |  |  | 8.531,96 |  |  |  | 8.776,63 |  |  | 5.592,68 |  |  |  | 5.753,06 |  |  |  |
| 2T2 | Asternere nisip la trotuare | mc | 76,46 | 2,31 | 81,01 |  | 83,32 |  | 50,12 |  | -26,34 |  |  | -2.194,65 | 0,00 |  |  | 6.194,02 |  |  |  | 6.370,65 |  |  | 4.060,22 |  |  |  | 4.176,00 |  |  |  |
| 2T6 | Strat din beton C12/15 (B200) la trotuare | mc | 109,23 | 6,21 | 214,04 |  | 220,25 |  | 71,60 |  | -37,63 |  |  | -8.288,01 | 0,00 |  |  | 23.379,59 |  |  |  | 24.057,91 |  |  | 15.325,26 |  |  |  | 15.769,90 |  |  |  |
|  | Total Trotuare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38.105,57 |  |  |  | 39.205,19 |  |  | 24.978,16 |  |  |  | 25.698,96 |  |  |  |
| 1P | Pavaje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1PX | Lucrari de montare pavele prefabricate din beton 6 cm cu suprafata superioara finisata din beton de protectie rezistent la uzura si inghet/dezghet, antiderapante, montate pe nisip | mp | 0,00 | 5,88 | 195,87 |  | 201,75 |  | 716,00 |  | 716,00 |  |  | 0,00 | 144.453,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 140.242,92 |  |  |  | 144.453,00 |  |  |  |
| 2DX | Stalpisori protectie pietoni-bolarzi | buc | 0,00 | 17,97 | 598,96 |  | 616,93 |  | 276,00 |  | 276,00 |  |  | 0,00 | 170.272,68 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 165.312,96 |  |  |  | 170.272,68 |  |  |  |
|  | Total Pavaje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 305.555,88 |  |  |  | 314.725,68 |  |  |  |
| 1E | Edilitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1E2 | Ridicare la cota rasuflatori de gaze - capace existente | buc | 0,00 | 0,81 | 29,81 |  | 30,62 |  | 16,00 |  | 16,00 |  |  | 0,00 | 489,92 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 476,96 |  |  |  | 489,92 |  |  |  |
| 1E6 | Ridicare la cota camine (capac nou) cu prefabricate si mortar de zidarie | buc | 29,00 | 14,27 | 490,25 |  | 504,52 |  | 12,00 |  | -17,00 |  |  | -8.576,84 | 0,00 |  |  | 14.217,25 |  |  |  | 14.631,08 |  |  | 5.883,00 |  |  |  | 6.054,24 |  |  |  |
| 1E10 | Ridicare la cota guri de scurgere (gratar nou) | buc | 58,00 | 10,42 | 354,39 |  | 364,81 |  | 9,00 |  | -49,00 |  |  | -17.875,69 | 0,00 |  |  | 20.554,62 |  |  |  | 21.158,98 |  |  | 3.189,51 |  |  |  | 3.283,29 |  |  |  |
|  | Total Edilitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34.771,87 |  |  |  | 35.790,06 |  |  | 9.549,47 |  |  |  | 9.827,45 |  |  |  |
| 2D | Diverse |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2D3 | Semnalizare rutiera pe timpul executiei lucrarilor | km | 0,26 | 217,00 | 7.930,92 |  | 8.147,92 |  | 0,26 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 2.062,04 |  |  |  | 2.118,46 |  |  | 2.062,04 |  |  |  | 2.118,46 |  |  |  |
| 2D4 | Semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere longitudinale | km | 0,26 | 411,85 | 13.802,66 |  | 14.214,51 |  | 0,26 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 3.588,69 |  |  |  | 3.695,77 |  |  | 3.588,69 |  |  |  | 3.695,77 |  |  |  |
| 2D5 | Semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere transversale | mp | 72,00 | 3,04 | 101,99 |  | 105,03 |  | 48,00 |  | -24,00 |  |  | -2.520,72 | 0,00 |  |  | 7.343,28 |  |  |  | 7.562,16 |  |  | 4.895,52 |  |  |  | 5.041,44 |  |  |  |
| 2DY | Semnalizare rutiera verticala (indicatoare rutiere) | buc | 0,00 | 30,71 | 1.023,60 |  | 1.054,31 |  | 15,00 |  | 15,00 |  |  | 0,00 | 15.814,65 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 15.354,00 |  |  |  | 15.814,65 |  |  |  |
|  | Total Diverse |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.994,01 |  |  |  | 13.376,39 |  |  | 25.900,25 |  |  |  | 26.670,32 |  |  |  |
| Valoare fără T.V.A. - Proiectare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.423,97 |  |  |  |  |  |  | 24.905,09 |  |
| TOTAL, LEI FĂRĂ T.V.A. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 714.046,50 |  |  | 734.470,47 |  |  |  | 853.294,95 |  |  | 878.200,04 |  |  |
| T.V.A. 19% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 135.668,84 |  |  | 139.549,39 |  |  |  | 162.126,04 |  |  | 166.858,01 |  |  |
| TOTAL, LEI CU T.V.A. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 849.715,34 |  |  | 874.019,85 |  |  |  | 1.015.420,99 |  |  | 1.045.058,05 |  |  |