R  O  M  A  N  I  A

MUNICIPIUL  BUCURESTI

CONSILIUL  LOCAL  AL  SECTORULUI  2

ADMINISTRATIA  DOMENIULUI  PUBLIC  SECTOR 2

Sos.  Electronicii   nr. 44   Tel    021 252 77 12 / 021 252 77 89    Fax  021 252 79 77   www.adp2.ro  e-mail:  office@adp2.ro

Act adițional nr. 1 la contractul subsecvent nr. 2 la

ACORDUL – CADRU NR. 14377/24.07.2019

,,Lucrari de turnare covor tartan’’, in diverse locatii din Sector 2

Autoritatea contractantă ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2, cu sediul în Bucureşti, Sos. Electronicii nr. 44, Sector 2, cod poștal 023254, telefon 021.252.77.12, fax  021.252.70.79, e-mail:  office@adp2.ro   cod fiscal  4266260, cont ………….., deschis la ………….., reprezentată prin  .  .................., în calitate de Achizitor, pe de o parte,

si

S.C. GARDEN CENTER GRUP S.R.L., cu sediul în Ilfov, Oras Magurele, Loc. Magurele, Strada Atomistilor, nr. 127-135, E-mail: ofertare.garden@gmail.com, telefon: 021.313.54.55, fax: 021.313.54.55,  număr de înmatriculare J23/614/2015,  cod fiscal RO 15148952, cont trezorerie ..............., deschis la . .............., reprezentată prin ...................., funcţia ………………., în calitate de Executant, pe de altă parte, a intervenit prezentul act adiţional.

În baza referatului de necesitate nr. 9144/05.05.2020, întocmit de Secția Spații Verzi, Sere și Urmărire Investiții, părțile, de comun acord, au hotărât urmatoarele:

Art. 1. Renunțarea la cantități de la operațiuni prevăzute în contractul de executie lucrari, în valoare totală de 54.917,90 lei fara T.V.A., la care se adaugă T.V.A. 19%,  în valoare de 10.434,40 lei respectiv 65.352,30 lei inclusiv T.V.A., conform Anexa nr. 1, ce devine parte integrantă la prezentul act adițional.

Art. 2. Valoarea contractului devine 1.160.688,11 lei fara T.V.A., la care se adaugă T.V.A. 19%,  în valoare de 220.530,74 lei, respectiv 1.381.218,85 lei inclusiv T.V.A.

Art. 3. Celelalte clauze contractuale rămân neschimbate.

Prezentul act adiţional s-a încheiat în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Achizitor                                                                                                                                Executant

ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC	                                    S.C. GARDEN CENTER GRUP S.R.L.

SECTOR 2

Anexa 1 la act adițional nr. 1 la contractul subsecvent nr. 2 la ACORDUL – CADRU NR. 14377/24.07.2019

| Nr. Crt. | Denumire operatie | U.M. | Pret unitar | Cantitate contract subsecvent | Valoare contract subsecvent | Cantitate nota renuntare | Cantitate ramasa de executat |  | Valoare nota renuntare |  | Valoare ramasa de executat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DECOPERTARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Sapatura de pamant in spatii limitate sub 1,00 m latime si max. 1,5 adancime, mal nesprijinit | mc | 33,00 | 774,06 | 25.543,98 | 0,00 | 774,06 |  | 0,00 |  | 25.543,98 |
| 2 | Transportul materialului (pamantului ) cu roaba pe pneuri, incarcare, descarcare la 70 m | to | 15,16 | 829,35 | 12.572,95 | 30,00 | 799,35 |  | 454,80 |  | 12.118,15 |
| 3 | Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.20 km | to | 43,11 | 829,35 | 35.753,28 | 30,00 | 799,35 |  | 1.293,30 |  | 34.459,98 |
| REFACERE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Asternere manuala strat agregate ( balast ) grosime strat 10 cm | mc | 108,40 | 552,90 | 59.934,36 | 12,20 | 540,70 |  | 1.322,48 |  | 58.611,88 |
| 2 | Compactarea umpluturii executata pe strat, cu udarea fiecarui strat de 10 cm grosime | mc | 28,49 | 552,90 | 15.752,12 | 12,20 | 540,70 |  | 347,58 |  | 15.404,54 |
| 3 | Borduri prefabricate din beton pt. trotuare alei/spatii verzi, 10x15 cm, pe fundatie beton de 10x20cm | ml | 30,56 | 3.550,00 | 108.488,00 | 1.000,00 | 2.550,00 |  | 30.560,00 |  | 77.928,00 |
| 4 | Tartan turnat colorat grosime 4 cm | mp | 164,57 | 5.529,00 | 909.907,53 | 122,00 | 5.407,00 |  | 20.077,54 |  | 889.829,99 |
| 5 | Transportul rutier al materialelor cu autocamionul pe distanta de 20 km. | to | 43,11 | 1.105,40 | 47.653,79 | 20,00 | 1.085,40 |  | 862,20 |  | 46.791,59 |
|  | Valoare totala fara T.V.A. |  |  |  | 1.215.606,01 |  |  |  | 54.917,90 |  | 1.160.688,11 |
|  | T.V.A. (19 %) |  |  |  | 230.965,14 |  |  |  | 10.434,40 |  | 220.530,74 |
|  | Valoare totala cu T.V.A. |  |  |  | 1.446.571,15 |  |  |  | 65.352,30 |  | 1.381.218,85 |

Achizitor                                                                                                                                                                                                                 Executant

ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2	                                                                                                                   S.C. GARDEN CENTER GRUP S.R.L.

Anexa locatii la act adițional nr. 1 la contractul subsecvent nr. 2 la ACORDUL – CADRU NR. 14377/24.07.2019

| Nr. crt. | LOCATIE | Suprafata / mp |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cristea Mateescu x Brebu - Loc joacă | 276,00 |
| 2 | Aleea Sinaia nr. 2 | 220,00 |
| 3 | Parc Tei - fitness | 367,70 |
| 4 | Magura Vulturului 51 loc de joacă | 941,00 |
| 5 | Parc Creanga - fitness | 356,00 |
| 6 | Aleea Dobrina nr. 4, bl. 49 B | 390,00 |
| 7 | Rascoala 1907 nr. 12 bl 10 | 150,00 |
| 8 | Stănescu Gheorghe - extindere | 220,20 |
| 9 | Aleea Vergului nr. 4 | 363,00 |
| 10 | Gradina Engleză | 581,00 |
| 11 | Parc Ronda | 225,00 |
| 12 | Chisinau 17 - extindere | 87,00 |
| 13 | Chisinau 11 - extindere | 37,00 |
| 14 | Petre Antonescu nr. 8 | 300,00 |
| 15 | Popa Nicolae nr. 2-4 | 290,00 |
| 16 | Cremenita nr. 40 bl. 71 x Colentina | 288,10 |
| 17 | Zece Mese nr. 3 - extindere | 80,00 |
| 18 | Colentina nr. 1 bl. 34 | 235,00 |
| TOTAL suprafață ( mp ) 5.407,00 |  |  |

Achizitor                                                                                                                                Executant

ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC	                                    S.C. GARDEN CENTER GRUP S.R.L.

SECTOR