R  O  M  A  N  I  A

MUNICIPIUL  BUCURESTI

CONSILIUL  LOCAL  AL  SECTORULUI  2

ADMINISTRATIA  DOMENIULUI  PUBLIC  SECTOR 2

Sos.  Electronicii   nr. 44   Tel    021 252 77 12 / 021 252 77 89    Fax  021 252 79 77   www.adp2.ro  e-mail:  office@adp2.ro

ACT ADITIONAL NR. 1

la contractul nr. 4868 / 09.03.2020

Între,

Autoritatea contractantă ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2, cu sediul în Bucureşti, Sos. Electronicii nr. 44, Sector 2, cod poștal 023254, telefon 021.252.77.12, fax  021.252.70.79, e-mail:  office@adp2.ro   cod fiscal  4266260, reprezentată prin  …..  ……………….., în calitate de Achizitor, pe de o parte,

şi

S.C. GECA IMPEX PM S.R.L., cu  sediul  in Bucuresti, B-dul Expozitiei, nr. 5, Sector 1, telefon/fax: 021.665.50.25, cod  unic de inregistrare RO15071050, numar inregistrare Registrul Comertului J40/12742/06.12.2002, cont . ………………, deschis la . ………………., reprezentata  prin  ……. …………., în calitate de Executant, pe de altă parte.

În baza referatului de necesitate nr. 8149/21.04.2020, părțile, de comun acord au hotărât:

Art.1. Suplimentarea cu urmatoarele operatiuni noi in contractul de executie lucrari:

- montare 2 bucati dispozitive de baut apa + montaj – Parc Plumbuita II, respectiv 12.960,00 lei fara TVA

- montare 2 bucati dispozitive de baut apa + montaj – Parc Fabrica de Gheata, respectiv 12.960,00 lei fara TVA

- montare 1 dispozitiv de baut apa +montaj – Aleea Sinaia nr. 1, respectiv 6.480,00 lei fara TVA

Art.2. Valoarea contractului devine 262.388,00 lei fara T.V.A., la care se adaugă T.V.A. 19%,  în valoare de 49.853,72 lei, respectiv 312.241,72 lei inclusiv T.V.A.

Art. 3. Celelalte clauze contractuale rămân neschimbate.

Prezentul act adiţional s-a încheiat în 2 (două)  exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

ACHIZITOR, 						        PRESTATOR,

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2   		        S.C. GECA IMPEX PM S.R.L.

Anexa nr. 1

la Contract de lucrari nr. 4868/09.03.2020

| Nr. crt. | Denumire operatie | U.M. | P.U. (lei fara TVA) | Valoare contract |  | NCS |  | Valoare finala contract |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Cantitate | Total (lei fara TVA) | Cantitate | Total (lei fara TVA) | Cantitate | Total (lei fara TVA) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4*5 | 7 | 8=4*7 | 9=5+7 | 10=6+8 |
| 1 | Amenajare teren tarcuri existente | mp | 54,00 | 1.550,00 | 83.700,00 |  |  | 1.550,00 | 83.700,00 |
| 2 | Amenajare teren tarcuri noi | mp | 54,00 | 80,00 | 4.320,00 |  |  | 80,00 | 4.320,00 |
| 3 | Montare echipamente diverse | buc. | 328,00 | 35,00 | 11.480,00 |  |  | 35,00 | 11.480,00 |
| 4 | Mentenanta saptamanala | mp | 3,00 | 6.200,00 | 18.600,00 |  |  | 6.200,00 | 18.600,00 |
| 5 | Mentenanta lunara | mp | 5,90 | 1.550,00 | 9.145,00 |  |  | 1.550,00 | 9.145,00 |
| 6 | Evacuare gunoi | t | 50,00 | 35,00 | 1.750,00 |  |  | 35,00 | 1.750,00 |
| 7 | Tarif depozitare gunoi rezultat | t | 100,00 | 35,00 | 3.500,00 |  |  | 35,00 | 3.500,00 |
| 8 | Costul aferent taxei de zona pentru depozitarea cantitatii de gunoi | t | 7,00 | 35,00 | 245,00 |  |  | 35,00 | 245,00 |
| 9 | Costul taxei de mediu pentru cantitatea de gunoi transportata | t | 80,00 | 35,00 | 2.800,00 |  |  | 35,00 | 2.800,00 |
| 10 | Echipament tip 1 (Obstacol caine) | buc. | 750,00 | 6,00 | 4.500,00 |  |  | 6,00 | 4.500,00 |
| 11 | Echipament tip 2 (Banca ) | buc. | 1.510,00 | 12,00 | 18.120,00 |  |  | 12,00 | 18.120,00 |
| 12 | Echipament tip 3 (Ansamblu de obstacole pentru sarituri) | buc. | 5.500,00 | 5,00 | 27.500,00 |  |  | 5,00 | 27.500,00 |
| 13 | Echipament tip 4 (Tunel) | buc. | 4.850,00 | 6,00 | 29.100,00 |  |  | 6,00 | 29.100,00 |
| 14 | Echipament tip 5 (Sustinator lesa) | buc. | 758,00 | 6,00 | 4.548,00 |  |  | 6,00 | 4.548,00 |
| 15 | Echipament tip 6 (Cercuri sarituri) | buc. | 2.480,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Placuta prezentare tip 1 + montaj | buc. | 1.180,00 | 3,00 | 3.540,00 |  |  | 3,00 | 3.540,00 |
| 17 | Placuta prezentare tip 2 + montaj | buc. | 2.380,00 | 3,00 | 7.140,00 |  |  | 3,00 | 7.140,00 |
| 18 | Dispozitiv baut apa + montaj | buc. | 6.480,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 32.400,00 | 5,00 | 32.400,00 |
| Total (Lei fara TVA) |  |  |  |  | 229.988,00 | 32.400,00 |  | 262.388,00 |  |
| TVA (Lei) |  |  |  |  | 43.697,72 | 6.156,00 |  | 49.853,72 |  |
| Total (Lei cu TVA inclus) |  |  |  |  | 273.685,72 | 38.556,00 |  | 312.241,72 |  |

ACHIZITOR, 						                                                                                                                   PRESTATOR,

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2   		                                                                                                     S.C. GECA IMPEX PM S.R.L.