ROMÂNIA

MUNICIPIUL BUCURESTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  2

ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Șos.  Electronicii   nr. 44   Tel    021 252 77 12 / 021 252 77 89    Fax  021 252 79 77   www.adp2.ro  e-mail:  office@adp2.ro

Nr. înreg. ADP S2 …………………/………………… 2020

ACT ADIȚIONAL NR. 1

la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 12/27.01.2020

la Acordul-Cadru de Lucrări nr. 15883/08.08.2019

„Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - Lot 2”

Între,

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2 BUCUREŞTI, cu sediul în Bucureşti, Șos. Electronicii nr. 44, Sector 2, telefon 021.252.77.12/ 021.252.77.89, fax  021.252.79.77, cod fiscal  4266260, cont RO36TREZ24G845000710300X, deschis la Trezoreria Sector 2, reprezentată prin Director General ………., în calitate de Achizitor, pe de o parte,

şi

Asocierea S.C. RESTRA CONSTRUCT S.R.L., S.C. SCADEC CONSTRUCT S.R.L., S.C. DALEX UNIC CONSTRUCT S.R.L., S.C. PEGASUS ENGINEERING S.R.L., reprezentată prin lider de asociere S.C. RESTRA CONSTRUCT S.R.L., cu sediul în București, Calea 13 Septembrie, nr. 137, bloc T1C, sc. 1, et. 2, ap. 5, Sector 5, cod postal 050719, e-mail: office@restraconstruct.ro, telefon: …., număr de înmatriculare J40/11960/2008, cod fiscal RO 24169482, cont trezorerie ………., deschis la Trezoreria ……, reprezentată prin Administrator ……., în calitate de Executant, pe de altă parte.

Având în vedere referatul de necesitate nr. 16123/28.07.2020, întocmit de Secția Străzi și Urmărire Investiții, în conformitate cu prevederile art. 221 lit. c) din Legea 98/2016 a achizițiilor publice, și în baza art. 22, pct. 22.4 si pct. 22.7 (1) din contract, părțile, de comun acord, au hotărât modificarea Contractului Subsecvent de Lucrări nr. 12/27.01.2020, după cum urmează:

Art. 1.  Se vor diminua cantitățile de la pozițiile prevăzute în Anexa nr. 1 la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 12/27.01.2020, astfel:

Anexa nr. 1: 1D1, 1D3, 1D4, 1D5, 1D6, 1S3, 1T1, 1T2, 1T3, 1I1, 1I3, 2T1, 2T2, 2T6, 1E8, 1E11, 2D5, 2D10, valoarea lor fiind de 92.194,47 lei fără T.V.A.;

Art. 2.  Se vor suplimenta cantitățile de la pozițiile prevăzute în Anexa nr. 1 la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 12/27.01.2020, astfel:

Anexa nr. 1: 1D2, 1S8, 1S10, 1S12, 2T8, 1E7, 1E10, 2D4, 2DX, 2DY, valoarea lor fiind de 169.738,56 lei fără T.V.A.;

Art. 3. Se modifică art. 5 din Contractul Subsecvent nr. 12/27.01.2020, care va avea următorul conținut:

„5. Prețul contractului subsecvent

5.1. Valoarea lucrărilor ce se vor executa în baza acestui contract subsecvent este de 363.044,92 lei fără T.V.A.

5.2. Prețul total pentru îndeplinirea contractului subsecvent, plătibil Executantului de către Achizitor, se stabilește folosind prețurile unitare și tarifele din propunerea financiară, document al prezentului contract subsecvent, aplicate la cantitatile comandate de Achizitor pentru îndeplinirea prezentului contract subsecvent și este de 432.023,45 lei, din care 363.044,92 lei fără T.V.A., la care se adaugă T.V.A.19%, în valoare de 68.978,53 lei, după cum urmează:

| Nr. anexa | Denumire | Proiectare | C+M | Total | T.V.A. (19%) | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | -lei fără T.V.A.- | -lei- | -lei cu T.V.A.- |
| Anexa 1 | Reabilitare Strada Biserica Mărcuța | 10.559,50 | 352.485,42 | 363.044,92 | 68.978,53 | 432.023,45 |

5.3. Lucrările vor fi decontate pe baza verificării și certificării de către reprezentanții Achizitorului a prestațiilor realizate, avându-se în vedere prestațiile efectiv (real) îndeplinite, calitatea lucrărilor și alte elemente necesare.”

Art. 4. Celelalte clauze contractuale rămân nemodificate.

Prezentul act adiţional s-a încheiat în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

| ACHIZITOR, | EXECUTANT, |
| --- | --- |

| ANEXA NR. 1 la Act Aditional nr. 1 la Contractul Subsecvent nr. 12 la Acordul-Cadru de Lucrari nr. 15883/08.08.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STRADA BISERICA MĂRCUȚA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod pret | Denumirea lucrarii | U.M. | Cantitate contractata | Pret Unitar lei fara TVA |  |  | Valoare contractata, exclusiv proiectare | Valoare contractata, inclusiv proiectare | Cantitate actualizata | Diferenta cantitati | Valoare renuntari | Valoare suplimentari | Valoare actualizata, exclusiv proiectare | Valoare actualizata, inclusiv proiectare |
|  |  |  |  | Proiectare | C+M | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DESFACERI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1D1 | Decapare (frezare) mixturi asfaltice 5 cm | mp | 1.157,00 | 0,39 | 13,00 | 13,39 | 15.041,00 | 15.492,23 | 0,00 | -1.157,00 | -15.492,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1D2 | Decapare (frezare) mixturi asfaltice 9 cm | mp | 0,00 | 0,45 | 15,05 | 15,50 | 0,00 | 0,00 | 1.411,00 | 1.411,00 | 0,00 | 21.870,50 | 21.235,55 | 21.870,50 |
| 1D3 | Decapare mixturi asfaltice la trotuare | mp | 681,00 | 1,28 | 42,77 | 44,05 | 29.126,37 | 29.998,05 | 593,00 | -88,00 | -3.876,40 | 0,00 | 25.362,61 | 26.121,65 |
| 1D4 | Desfacere betoane degradate | mc | 68,10 | 4,21 | 140,36 | 144,57 | 9.558,52 | 9.845,23 | 59,00 | -9,10 | -1.315,59 | 0,00 | 8.281,24 | 8.529,64 |
| 1D5 | Demontare borduri mari | m | 414,00 | 0,62 | 20,68 | 21,30 | 8.561,52 | 8.818,20 | 410,00 | -4,00 | -85,20 | 0,00 | 8.478,80 | 8.733,00 |
| 1D6 | Demontare borduri mici | m | 390,00 | 0,40 | 13,40 | 13,80 | 5.226,00 | 5.382,00 | 165,00 | -225,00 | -3.105,00 | 0,00 | 2.211,00 | 2.277,00 |
|  | TOTAL DESFACERI |  |  |  |  |  | 67.513,41 | 69.535,71 |  |  |  |  | 65.569,20 | 67.531,79 |
|  | SISTEM RUTIER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1S3 | Asternere piatra sparta la carosabil | mc | 61,70 | 6,03 | 201,02 | 207,05 | 12.402,94 | 12.775,00 | 0,00 | -61,70 | -12.775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1S8 | Asternere mixt.asfaltica BA16-5cm | mp | 1.234,00 | 1,64 | 54,76 | 56,40 | 67.573,84 | 69.597,60 | 1.411,00 | 177,00 | 0,00 | 9.982,80 | 77.266,36 | 79.580,40 |
| 1S10 | Asternere mixt.asfaltica BAD 25 | t | 35,68 | 9,91 | 330,21 | 340,12 | 11.781,90 | 12.135,49 | 178,00 | 142,32 | 0,00 | 48.405,87 | 58.777,38 | 60.541,36 |
| 1S12 | Asternere geocompozit | mp | 0,00 | 0,41 | 13,71 | 14,12 | 0,00 | 0,00 | 1.622,00 | 1.622,00 | 0,00 | 22.902,64 | 22.237,62 | 22.902,64 |
|  | TOTAL SISTEM RUTIER |  |  |  |  |  | 91.758,68 | 94.508,09 |  |  |  |  | 158.281,36 | 163.024,40 |
|  | TERASAMENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1T1 | Sapatura manuala | mc | 145,34 | 1,46 | 48,76 | 50,22 | 7.086,78 | 7.298,98 | 0,00 | -145,34 | -7.298,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1T2 | Sapatura mecanica | mc | 218,01 | 0,63 | 21,09 | 21,72 | 4.597,83 | 4.735,18 | 0,00 | -218,01 | -4.735,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1T3 | Pregatire pat drum (nivelare si compactare) | 100mp | 12,50 | 7,50 | 249,99 | 257,49 | 3.124,88 | 3.218,63 | 0,00 | -12,50 | -3.218,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | TOTAL TERASAMENTE |  |  |  |  |  | 14.809,49 | 15.252,79 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
|  | INCADRARI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1I1 | Montare borduri mari noi beton | m | 414,00 | 1,62 | 54,15 | 55,77 | 22.418,10 | 23.088,78 | 410,00 | -4,00 | -223,08 | 0,00 | 22.201,50 | 22.865,70 |
| 1I3 | Montare borduri mici noi beton | m | 390,00 | 0,74 | 24,67 | 25,41 | 9.621,30 | 9.909,90 | 165,00 | -225,00 | -5.717,25 | 0,00 | 4.070,55 | 4.192,65 |
|  | TOTAL INCADRARI |  |  |  |  |  | 32.039,40 | 32.998,68 |  |  |  |  | 26.272,05 | 27.058,35 |
|  | TROTUARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2T1 | Asternere balast la trotuare | mc | 82,60 | 3,75 | 125,13 | 128,88 | 10.335,74 | 10.645,49 | 60,00 | -22,60 | -2.912,69 | 0,00 | 7.507,80 | 7.732,80 |
| 2T2 | Asternere nisip la trotuare | mc | 33,04 | 3,75 | 124,90 | 128,65 | 4.126,70 | 4.250,60 | 0,00 | -33,04 | -4.250,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2T6 | Strat din beton C12/15 (B200) la trotuare | mc | 82,60 | 11,04 | 367,95 | 378,99 | 30.392,67 | 31.304,58 | 60,00 | -22,60 | -8.565,18 | 0,00 | 22.077,00 | 22.739,40 |
| 2T8 | Strat de asfalt turnat - 4 cm la trotuare | mp | 0,00 | 1,55 | 51,78 | 53,33 | 0,00 | 0,00 | 593,00 | 593,00 | 0,00 | 31.624,69 | 30.705,54 | 31.624,69 |
|  | TOTAL TROTUARE |  |  |  |  |  | 44.855,11 | 46.200,67 |  |  |  |  | 60.290,34 | 62.096,89 |
|  | EDILITARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1E7 | ridicare la cota camine (capac nou) cu prefabricate si mortar cu intarire rapida | buc | 0,00 | 13,40 | 446,64 | 460,04 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 3.220,28 | 3.126,48 | 3.220,28 |
| 1E8 | ridicare la cota camine (capac nou) cu prefabricate si mortar cu intarire rapida si cu inlocuirea tubului de beton | buc | 7,00 | 23,10 | 769,90 | 793,00 | 5.389,30 | 5.551,00 | 0,00 | -7,00 | -5.551,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1E10 | ridicare la cota guri de scurgere (gratar nou) | buc | 0,00 | 14,91 | 496,88 | 511,79 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 2.558,95 | 2.484,40 | 2.558,95 |
| 1E11 | guri de scurgere noi inclusiv racordul la camin | buc | 5,00 | 26,65 | 888,45 | 915,10 | 4.442,25 | 4.575,50 | 0,00 | -5,00 | -4.575,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | TOTAL EDILITARE |  |  |  |  |  | 9.831,55 | 10.126,50 |  |  |  |  | 5.610,88 | 5.779,23 |
|  | DIVERSE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2D3 | Semnalizare rutiera pe timpul executiei lucrarilor | km | 0,42 | 14,84 | 494,52 | 509,36 | 207,70 | 213,94 | 0,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 207,70 | 213,94 |
| 2D4 | Semnalizare rutiera orizontala-marcaje rutiere longitudinale | km | 0,21 | 67,62 | 2.253,89 | 2.321,51 | 473,32 | 487,52 | 0,22 | 0,01 | 0,00 | 23,22 | 495,86 | 510,74 |
| 2D5 | Semnalizare rutiera orizontala-marcaje rutiere transversale | mp | 19,00 | 1,26 | 41,95 | 43,21 | 797,05 | 820,99 | 17,00 | -2,00 | -86,42 | 0,00 | 713,15 | 734,57 |
| 2D10 | taxa groapa | t | 906,49 | 0,49 | 16,45 | 16,94 | 14.911,76 | 15.355,94 | 410,00 | -496,49 | -8.410,54 | 0,00 | 6.744,50 | 6.945,40 |
| 2DX | stalpi protectie pietoni | buc | 0,00 | 5,09 | 169,62 | 174,71 | 0,00 | 0,00 | 151,00 | 151,00 | 0,00 | 26.381,21 | 25.612,62 | 26.381,21 |
| 2DY | semnalizare rutiera verticala (indicatoare rutiere) | buc | 0,00 | 8,96 | 298,64 | 307,60 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 9,00 | 0,00 | 2.768,40 | 2.687,76 | 2.768,40 |
|  | TOTAL DIVERSE |  |  |  |  |  | 16.389,83 | 16.878,39 |  |  |  |  | 36.461,59 | 37.554,26 |
|  | Valoare fără T.V.A. - Proiectare |  |  |  |  |  | 8.303,36 |  |  |  |  |  | 10.559,50 |  |
|  | TOTAL FĂRĂ T.V.A. |  |  |  |  |  | 277.197,47 | 285.500,83 |  |  | -92.194,47 | 169.738,56 | 352.485,42 | 363.044,92 |
|  | TVA 19% |  |  |  |  |  | 52.667,52 | 54.245,16 |  |  | -17.516,95 | 32.250,33 | 66.972,23 | 68.978,53 |
|  | TOTAL CU T.V.A. |  |  |  |  |  | 329.864,99 | 339.745,99 |  |  | -109.711,42 | 201.988,89 | 419.457,65 | 432.023,45 |