R  O  M  A  N  I  A

MUNICIPIUL  BUCURESTI

CONSILIUL  LOCAL  AL  SECTORULUI  2

ADMINISTRATIA  DOMENIULUI  PUBLIC  SECTOR 2

Sos.  Electronicii   nr. 44   Tel    021 252 77 12 / 021 252 77 89    Fax  021 252 79 77   www.adp2.ro  e-mail:  office@adp2.ro

Act adițional nr. 2 la contractul nr.

10473/22.05.2020

„Subtraversare pentru bransarea dispozitivelor de baut apa la tarcurile de caini – Parcul Plumbuita I, Parc Gradina Icoanei, Parc Florilor, Sachelarie Visarion x Magura Vulturului nr. 51, Parc Pasarari – Extensie Closani’’, Cod CPV 45221211-4 Subtraversare (Rev.2)’’

Autoritatea contractantă ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2, cu sediul în Bucureşti, Sos. Electronicii nr. 44, Sector 2, cod poștal 023254, telefon 021.252.77.12, fax  021.252.70.79, e-mail:  office@adp2.ro   cod fiscal  4266260, cont RO90TREZ24G675000710130X, deschis la Trezoreria Sector 2, reprezentată prin  Director General  ................, în calitate de Achizitor, pe de o parte,

si

S.C. GAV EXT INSTAL S.R.L., adresa sediului in Jud. Ilfov, Com. Dragomiresti-Vale, Sat Dragomiresti-Deal,  Strada Scolii nr. 12, parter, tel. .................. email: geantaalexandru69@yahoo.ro, numar de inmatriculare 37313538, cod fiscal J23/1361/2017,  cont ...................... deschis la Trezoreria ..., reprezentata prin ........................., functia de Administrator,  in calitate de Executant, pe de alta parte., a intervenit prezentul act adiţional.

Art. 1. În baza referatului de necesitate nr. 20883/18.09.2020, întocmit de Secția Spații Verzi, Sere și Urmărire Investiții, părțile, de comun acord, au hotărât prelungirea termenului de valabilitate a contractului nr. 10473/22.05.2020 cu 80 zile.

Art. 2. Celelalte clauze contractuale rămân neschimbate.

Prezentul act adiţional s-a încheiat în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Achizitor                                                                                                                                Executant

ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC	                                        S.C. GAV EXT INSTAL S.R.L.

SECTOR 2