ROMÂNIA

MUNICIPIUL BUCURESTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  2

ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Șos. Electronicii nr. 44   Tel: 021.252.77.12 / 021.252.77.89   Fax: 021.252.79.77   www.adp2.ro   e-mail: office@adp2.ro

Nr. înreg. ADP S2 …………………/………………… 2020

ACT ADIȚIONAL NR. 2

la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 15/16.06.2020

la Acordul-Cadru de Lucrări nr. 8587/17.05.2019

„Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - Lot 1”

Între,

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2 BUCUREŞTI, cu sediul în Bucureşti, şos. Electronicii nr. 44, Sector 2, telefon 021.252.77.12/ 021.252.77.89, fax  021.252.79.77, cod fiscal  4266260, cont …, deschis la Trezoreria Sector 2, reprezentată prin Director General ……, în calitate de Achizitor, pe de o parte,

şi

Asocierea S.C. ACVATOT S.R.L., S.C. VIA STRADE INTERNATIONAL S.R.L., S.C. ABC EXPERT CONREP S.R.L. și S.C. SIRIUS PROIECTARE STUDII S.R.L prin  lider asociere S.C. ACVATOT S.R.L., cu sediul în București, str. Dinu Vintilă nr. 11, clădirea EURO TOWER, et. 5, birourile 1-12, Sector 2, cod poștal 021101, telefon 021.252.08.60, fax 021.252.09.34, email contact@acvatot.ro, număr de înmatriculare J40/6629/1991, cod unic de înregistrare RO13906, cont ….., deschis la ….., reprezentată prin Dl. . ……., funcția Administrator, în calitate de Executant, pe de altă parte, a intervenit prezentul act adițional.

Având în vedere referatul de necesitate nr. 24116/27.10.2020, întocmit de Secția Străzi și Urmărire Investiții, în conformitate cu prevederile art. 221 lit. f) din Legea 98/2016 a achizițiilor publice, și în baza art. 23, pct. 23.4 si pct. 23.6 din contract, părțile, de comun acord, au hotărât modificarea Contractului Subsecvent de Lucrări nr. 15/16.06.2020, după cum urmează:

Art. 1.  Se va diminua cantitatea de la poziția 1I1, prevăzută în Anexa nr. 1, la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 15/16.06.2020, astfel:

Anexa nr. 1: 1I1, valoarea diminuării fiind de 16.968,25 lei fără T.V.A.;

Art. 2. Se vor suplimenta cantitățile de la pozițiile prevăzute în Anexa nr. 1, la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 15/16.06.2020, astfel:

Anexa nr. 1: 1D4, 1S1, 1S2, 1S4, 1T2, 1I3, 2T7, 2D10, valoarea lor fiind de 19.651,80 lei fără T.V.A.

Art. 3. Se modifică art. 5 din Contractul Subsecvent nr. 15/16.06.2020, care va avea următorul conținut:

„5. Prețul contractului subsecvent

5.1. Valoarea lucrărilor ce se vor executa în baza acestui contract subsecvent este de 430.566,22 lei fără T.V.A.

5.2. Prețul total pentru îndeplinirea contractului subsecvent, plătibil Executantului de către Achizitor se stabilește folosind prețurile unitare și tarifele din propunerea financiară, document al prezentului contract subsecvent, aplicate la cantitățile comandate de Achizitor pentru îndeplinirea prezentului contract subsecvent și este de 512.373,80 lei cu T.V.A., din care 430.566,22 lei fără T.V.A., la care se adaugă T.V.A. 19%, în valoare de 81.807,58 lei, după cum urmează:

| Nr. Anexa | Denumire | Proiectare | C+M | TOTAL -lei fără T.V.A.- | T.V.A. (19%) -lei- | TOTAL -lei cu T.V.A.- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Reabilitare sistem rutier Str. Nada Florilor - alei și parcări | 11.984,83 | 418.581,39 | 430.566,22 | 81.807,58 | 512.373,80 |

5.3. Lucrările vor fi decontate pe baza verificării și certificării de către reprezentanții Achizitorului a prestațiilor realizate, avându-se în vedere prestațiile efectiv (real) îndeplinite, calitatea lucrărilor și alte elemente necesare.”

Art. 4. Celelalte clauze contractuale rămân nemodificate.

Prezentul act adiţional s-a încheiat în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

| ACHIZITOR, | EXECUTANT, |
| --- | --- |

| ANEXA nr. 1 la Act aditional nr. 2 la Contractul subsecvent de lucrări nr. 15 la Acordul-Cadru nr. 8587 din 17.05.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| „Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - Lot 1” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Reabilitare sistem rutier Strada NADA FLORILOR - alei și parcări |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod preţ | Denumire activitate | U.M. | Preț Unitar |  |  | Cantitate contractată | Valoare contractată C+M | Valoare contractată, inclusiv proiectare | Cantitate actualizata | Diferență cantități | Valoare renunțări | Valoare suplimentări | Valoare actualizată, exclusiv proiectare | Valoare actualizată, inclusiv proiectare |
|  |  |  | Proiectare | C + M | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DESFACERI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1D1 | decapare (frezare) mixturi asfaltice 5 cm | mp | 0,57 | 19,77 | 20,34 | 1.067,00 | 21.094,59 | 21.702,78 | 1.067,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.094,59 | 21.702,78 |
| 1D4 | desfacere betoane degradate | mc | 1,37 | 52,57 | 53,94 | 43,00 | 2.260,51 | 2.319,42 | 52,38 | 9,38 | 0,00 | 505,96 | 2.753,62 | 2.825,38 |
| 1D5 | demontare borduri mari | m | 0,20 | 9,47 | 9,67 | 353,00 | 3.342,91 | 3.413,51 | 353,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.342,91 | 3.413,51 |
| 1D6 | demontare borduri mici | m | 0,15 | 7,52 | 7,67 | 814,50 | 6.125,04 | 6.247,22 | 814,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.125,04 | 6.247,22 |
|  |  |  |  |  |  |  | 32.823,05 | 33.682,93 |  |  |  |  | 33.316,16 | 34.188,89 |
|  | SISTEM RUTIER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1S1 | asternere balast la carosabil | mc | 2,22 | 75,46 | 77,68 | 320,10 | 24.154,75 | 24.865,37 | 329,48 | 9,38 | 0,00 | 728,64 | 24.862,56 | 25.594,01 |
| 1S2 | asternere nisip la carosabil | mc | 2,30 | 78,36 | 80,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,13 | 3,13 | 0,00 | 252,47 | 245,27 | 252,47 |
| 1S4 | asternere balast stabilizat la carosabil 4% | mc | 5,35 | 184,72 | 190,07 | 266,75 | 49.274,06 | 50.701,17 | 273,00 | 6,25 | 0,00 | 1.187,94 | 50.428,56 | 51.889,11 |
| 1S7 | strat din beton - C16/20 carosabil | mc | 6,40 | 220,45 | 226,85 | 43,00 | 9.479,35 | 9.754,55 | 43,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.479,35 | 9.754,55 |
| 1S8 | asternere mixtura asfaltica BA16 - 5 cm (asim) | mp | 1,65 | 56,36 | 58,01 | 1.067,00 | 60.136,12 | 61.896,67 | 1.067,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.136,12 | 61.896,67 |
| 1S10 | asternere mixtura asfaltica BAD 25 (asim) | t | 12,47 | 420,25 | 432,72 | 153,65 | 64.571,41 | 66.487,43 | 153,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.571,41 | 66.487,43 |
|  |  |  |  |  |  |  | 207.615,69 | 213.705,19 |  |  |  |  | 209.723,27 | 215.874,24 |
|  | TERASAMENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1T2 | săpătură mecanica | mc | 0,60 | 19,93 | 20,53 | 711,07 | 14.171,63 | 14.598,27 | 722,95 | 11,88 | 0,00 | 243,89 | 14.408,39 | 14.842,16 |
| 1T3 | pregătire pat drum (nivelare si compactare) | 100 mp | 2,92 | 125,68 | 128,60 | 14,97 | 1.881,43 | 1.925,14 | 14,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.881,43 | 1.925,14 |
|  |  |  |  |  |  |  | 16.053,06 | 16.523,41 |  |  |  |  | 16.289,82 | 16.767,30 |
|  | INCADRARI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1I1 | montare borduri mari noi beton | m | 1,27 | 50,94 | 52,21 | 353,00 | 17.981,82 | 18.430,13 | 28,00 | -325,00 | -16.968,25 | 0,00 | 1.426,32 | 1.461,88 |
| 1I3 | montare borduri mici noi beton | m | 0,67 | 28,80 | 29,47 | 814,50 | 23.457,60 | 24.003,32 | 1.202,00 | 387,50 | 0,00 | 11.419,62 | 34.617,60 | 35.422,94 |
|  |  |  |  |  |  |  | 41.439,42 | 42.433,45 |  |  |  |  | 36.043,92 | 36.884,82 |
|  | TROTUARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2T1 | asternere balast la trotuare | mc | 2,24 | 78,11 | 80,35 | 43,00 | 3.358,73 | 3.455,05 | 43,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.358,73 | 3.455,05 |
| 2T7 | strat de mixtura asfaltica BA 8 - 4 cm la trotuare | mp | 1,39 | 49,41 | 50,80 | 430,00 | 21.246,30 | 21.844,00 | 492,50 | 62,50 | 0,00 | 3.175,00 | 24.334,43 | 25.019,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 24.605,03 | 25.299,05 |  |  |  |  | 27.693,16 | 28.474,05 |
|  | DIVERSE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2D3 | semnalizare rutiera pe timpul execuţiei lucrărilor | km | 217,00 | 7.930,92 | 8.147,92 | 0,15 | 1.189,64 | 1.222,19 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.189,64 | 1.222,19 |
| 2D4 | semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere longitudinale | km | 411,85 | 13.802,66 | 14.214,51 | 0,15 | 2.070,40 | 2.132,18 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.070,40 | 2.132,18 |
| 2D5 | semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere transversale | mp | 3,04 | 101,99 | 105,03 | 8,40 | 856,72 | 882,25 | 8,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 856,72 | 882,25 |
| 2D10 | taxa groapa | to | 1,50 | 50,00 | 51,50 | 1.315,59 | 65.779,50 | 67.752,89 | 1.357,11 | 41,52 | 0,00 | 2.138,28 | 67.855,50 | 69.891,17 |
| 2DY | semnalizare rutiera verticala (indicatoare rutiere) | buc | 30,71 | 1.023,60 | 1.054,31 | 23,00 | 23.542,80 | 24.249,13 | 23,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.542,80 | 24.249,13 |
|  |  |  |  |  |  |  | 93.439,06 | 96.238,64 |  |  |  |  | 95.515,06 | 98.376,92 |
|  | Valoare Proiectare - lei fără T.V.A. |  |  |  |  |  | 11.907,36 |  |  |  |  |  | 11.984,83 |  |
|  | TOTAL, lei fără T.V.A. |  |  |  |  |  | 415.975,31 | 427.882,67 |  |  | -16.968,25 | 19.651,80 | 418.581,39 | 430.566,22 |
|  | T.V.A. 19% |  |  |  |  |  | 79.035,31 | 81.297,71 |  |  | -3.223,97 | 3.733,84 | 79.530,46 | 81.807,58 |
|  | TOTAL, lei inclusiv T.V.A. |  |  |  |  |  | 495.010,62 | 509.180,38 |  |  | -20.192,22 | 23.385,64 | 498.111,85 | 512.373,80 |