R  O  M  A  N  I  A

MUNICIPIUL  BUCURESTI

CONSILIUL  LOCAL  AL  SECTORULUI  2

ADMINISTRATIA  DOMENIULUI  PUBLIC  SECTOR 2

Sos.  Electronicii   nr. 44   Tel    021 252 77 12 / 021 252 77 89    Fax  021 252 79 77   www.adp2.ro  e-mail:  office@adp2.ro

Act adițional nr. 4 la contractul nr.

10473/22.05.2020

„Subtraversare pentru bransarea dispozitivelor de baut apa la tarcurile de caini – Parcul Plumbuita I, Parc Gradina Icoanei, Parc Florilor, Sachelarie Visarion x Magura Vulturului nr. 51, Parc Pasarari – Extensie Closani’’, Cod CPV 45221211-4 Subtraversare (Rev.2)’’

Autoritatea contractantă ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2, cu sediul în Bucureşti, Sos. Electronicii nr. 44, Sector 2, cod poștal 023254, telefon 021.252.77.12, fax  021.252.70.79, e-mail:  office@adp2.ro   cod fiscal  4266260, cont RO90TREZ24G675000710130X, deschis la Trezoreria Sector 2, reprezentată prin  Director General  ....................., în calitate de Achizitor, pe de o parte,

si

S.C. GAV EXT INSTAL S.R.L., adresa sediului in Jud. Ilfov, Com. Dragomiresti-Vale, Sat Dragomiresti-Deal,  Strada Scolii nr. 12, parter, tel. .................... email: geantaalexandru69@yahoo.ro, numar de inmatriculare 37313538, cod fiscal J23/1361/2017,  cont ............................... deschis la Trezoreria .................., reprezentata prin .................., functia de Administrator,  in calitate de Executant, pe de alta parte, a intervenit prezentul act adiţional.

Art. 1. În baza referatului de necesitate nr. 25809/19.11.2020, întocmit de Secția Spații Verzi, Sere și Urmărire Investiții, părțile, de comun acord, au hotărât urmatoarele:

- Renunțarea la cantități de la operațiuni prevăzute în contractul de executie lucrari, in valoare totala de 11.849,00 lei fără T.V.A., la care se adaugă T.V.A. 19% în valoare de 2.251,31 lei, respectiv 14.100,31 lei inclusiv T.V.A.,

- Suplimentarea de cantitati la operatiunile prevazute in contractul de executie lucrari, in valoare totala de 11.849,00 lei fără T.V.A., la care se adaugă T.V.A. 19% în valoare de 2.251,31 lei, respectiv 14.100,31 lei inclusiv T.V.A., conform Anexa nr. 1, ce devine parte integrantă la prezentul act adițional.

Art. 2. Valoarea contractului devine 194.497,00 lei fără T.V.A., la care se adaugă T.V.A. 19% în valoare de 36.954,43 lei, respectiv 231.451,43  lei inclusiv T.V.A.

Art. 3. Celelalte clauze contractuale rămân neschimbate.

Prezentul act adiţional s-a încheiat în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Achizitor                                                                                                                                Executant

ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC	                                        S.C. GAV EXT INSTAL S.R.L.

SECTOR 2

Anexa 1 la act adițional nr. 4 la contractul nr. 10473/22.05.2020

„Subtraversare pentru bransarea dispozitivelor de baut apa la tarcurile de caini – Parcul Plumbuita I, Parc Gradina Icoanei, Parc Florilor, Sachelarie Visarion x Magura Vulturului nr. 51, Parc Pasarari – Extensie Closani’’, Cod CPV 45221211-4 Subtraversare (Rev.2)’’

| Nr. Crt. | Denumire operatie | U.M. | Pret unitar | Cantitate contract | Valoare contract | Cantitate nota renuntare | Valoare nota renuntare | Cantitate nota suplimentare | Valoare nota suplimentare | Cantitate ramasa de executat | Valoare ramasa de executat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Subtraversare pentru bransarea dispozitivelor de baut apa la tarcurile de caini Parc Plumbuita 1 | ml | 289,00 | 354,00 | 102.306,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 354,00 | 102.306,00 |
| 2 | Subtraversare pentru bransarea dispozitivelor de baut apa la tarcurile de caini Gradina Icoanei | ml | 289,00 | 42,00 | 12.138,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,00 | 12.138,00 |
| 3 | Subtraversare pentru bransarea dispozitivelor de baut apa la tarcurile de caini Parc Florilor | ml | 289,00 | 51,00 | 14.739,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,00 | 14.739,00 |
| 4 | Subtraversare pentru bransarea dispozitivelor de baut apa la tarcurile de caini Sachelarie Visarion x Magura Vulturului nr. 51 | ml | 289,00 | 10,00 | 2.890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 2.890,00 |
| 5 | Subtraversare pentru bransarea dispozitivelor de baut apa la tarcurile de caini Parc Pasarari – Extensie Closani | ml | 289,00 | 57,00 | 16.473,00 | 41,00 | 11.849,00 | 0,00 | 0,00 | 16,00 | 4.624,00 |
| 6 | Subtraversare pentru bransarea dispozitivelor de baut apa la tarcurile de caini Aleea Sinaia nr. 1 | ml | 289,00 | 35,00 | 10.115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,00 | 10.115,00 |
| 7 | Subtraversare pentru bransarea dispozitivelor de baut apa la tarcurile de caini Parc Plumbuita II | ml | 289,00 | 37,00 | 10.693,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,00 | 10.693,00 |
| 8 | Subtraversare pentru bransarea dispozitivelor de baut apa la tarcurile de caini Parc Fabrica de Gheata | ml | 289,00 | 87,00 | 25.143,00 | 0,00 | 0,00 | 41,00 | 11.849,00 | 128,00 | 36.992,00 |
|  | Valoare totala fara T.V.A. |  |  |  | 194.497,00 |  | 11.849,00 |  | 11.849,00 |  | 194.497,00 |
|  | T.V.A. (19 %) |  |  |  | 36.954,43 |  | 2.251,31 |  | 2.251,31 |  | 36.954,43 |
|  | Valoare totala cu T.V.A. |  |  |  | 231.451,43 |  | 14.100,31 |  | 14.100,31 |  | 231.451,43 |

Achizitor                                                                                                                                                                                                                 Executant

ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2	                                                                                                                   S.C. GAV EXT INSTAL S.R.L.

Anexa locatii la act adițional nr. 4 la contractul nr. 10473/22.05.2020

„Subtraversare pentru bransarea dispozitivelor de baut apa la tarcurile de caini – Parcul Plumbuita I, Parc Gradina Icoanei, Parc Florilor, Sachelarie Visarion x Magura Vulturului nr. 51, Parc Pasarari – Extensie Closani’’, Cod CPV 45221211-4 Subtraversare (Rev.2)’’

| Nr. crt. | LOCATIE | Cantitate / ml |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Parcul Plumbuita I | 354,00 |  |  |  |
| 2 | Parc Gradina Icoanei | 42,00 |  |  |  |
| 3 | Parc Florilor | 51,00 |  |  |  |
| 4 | Sachelarie Visarion x Magura Vulturului nr. 51 | 10,00 |  |  |  |
| 5 | Parc Pasarari – Extensie Closani | 16,00 |  |  |  |
| 6 | Aleea Sinaia nr. 1 | 35,00 |  |  |  |
| 7 | Parcul Plumbuita II | 37,00 |  |  |  |
| 8 | Parc Fabrica de Gheata | 128,00 |  |  |  |
| TOTAL cantitate ( ml ) 673,00 |  |  |  |  |  |

Achizitor                                                                                                                                Executant

ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC	                                    S.C. GAV EXT INSTAL S.R.L.

SECTOR 2