MUNICIPIUL  BUCURESTI

CONSILIUL  LOCAL  AL  SECTORULUI  2

ADMINISTRATIA  DOMENIULUI  PUBLIC  SECTOR 2

Sos.  Electronicii   nr. 44   Tel    021 252 77 12 / 021 252 77 89    Fax  021 252 79 77  www.adp2.ro  e-mail:  office@adp2.ro

Nr. înreg. ADP S2 _ ………………/…….........2021

ACT ADIȚIONAL NR. 1 la

Contractul subsecvent de servicii nr. 4

la Acordul-cadru nr. 11995/13.07.2018

,,Toaletări și defrișări de arbori - LOT 1: Zona 1+3”

Între ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2, cu sediul in Șos. Electronicii, nr. 44, Sector 2, cod poștal 023254, reprezentată prin Director General, în calitate de Achizitor, pe de o parte

și

Asocierea S.C. CRIS GARDEN S.R.L. - S.C. RO-VERDE LANDSCAPING S.R.L. - S.C. GECA IMPEX P.M. S.R.L. prin lider asociere S.C. CRIS GARDEN S.R.L., cu sediul în București, str. General Berthelot, nr. 57, Sector 1, în calitate de Prestator, pe de altă parte, a intervenit  prezentul  Act adiţional.

Art. 1. Având în vedere referatul de necesitate nr. 4120/25.02.2021, intocmit de Sectia Spatii Verzi, Sere si Urmarire Investitii, părțile, de comun acord, au hotărât următoarele:

a) Renunțarea la cantități de la operațiuni prevăzute în Contractul subsecvent de servicii nr. 3, în valoare totală de 58.596,50 lei fara TVA, la care se adaugă TVA (19%) în valoare de 11.133,34 lei, respectiv 69.729,84 lei inclusiv TVA  (Anexa 1, parte integrantă la prezentul Act-Adițional) si anume:

| Nr. pozitie | Denumire operatiune |
| --- | --- |
| 11 | Toaletare arbori si/sau arbusti cu H sub 10 m executate cu PRB |
| 12 | Toaletare arbori si/sau arbusti cu H sub 10 m executate cu alpinist |
| 13 | Toaletare arbori cu H 10-20 m executate cu PRB |
| 14 | Toaletare arbori cu H 10-20 m executate cu alpinist |

b) Suplimentarea de cantitati la operatiunile prevazute in Contractul subsecvent de servicii nr. 3, în valoare totală de  58.595,63 lei fara TVA, la care se adaugă TVA (19%) în valoare de 11.133,17 lei, respectiv 69.728,80 lei inclusiv TVA (Anexa 1, parte integrantă la prezentul Act adițional), si anume:

| Nr. pozitie | Denumire operatiune |
| --- | --- |
| 2 | Defrisare arbori si/sau arbusti cu Ø 10 - 15 cm indiferent de inaltime |
| 3 | Defrisare arbori cu Ø 15 - 30 cm indiferent de inaltime executata cu PRB |
| 4 | Defrisare arbori cu Ø 15 - 30 cm indiferent de inaltime executate cu alpinist |
| 5 | Defrisare arbori cu Ø 30-60 cm indiferent de inaltime executate cu PRB |
| 10 | Ridicare de coronament si eliminare ramuri uscate bazale indiferent de diametru si inaltime |

# Art. 2. Se modifica Art. 5.1. al Contractului subsecvent nr. 4 la Acordul-cadru nr. 11995/13.07.2018, care va avea urmatorul continut:

# „5.1. Preţul total al contractului subsecvent este  de maxim 363.701,59 lei fara TVA, la care se adaugă TVA (19%),  în valoare de maxim 69.103,30 lei, respectiv maxim 432.804,89 lei inclusiv TVA, conform Anexei nr. 1 la prezentul contract subsecvent”.

Art. 3. Celelalte clauze contractuale rămân neschimbate.

Prezentul Act adiţional s-a încheiat în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

ACHIZITOR, 		                                                                          PRESTATOR,

ADMINISTRATIA DOMENIULUI 	                                        S.C. CRIS GARDEN S.R.L.-

PUBLIC SECTOR 2                                                           S.C.RO-VERDE LANDSCAPING  S.R.L.-

S.C. GECA IMPEX PM S.R.L.

ANEXA NR. 1

La Actul adițional nr. 1 la Contractul subsecvent de servicii nr. 4

la Acordul-cadru nr. 11995/13.07.2018 ,,Toaletări și defrișări de arbori - LOT 1: Zona 1+3”

| Nr. crt. | Denumire lucrare | U.M. | Pret/ U.M. | Cantitate contractata | Valoare contractata |  | Cantitate suplimentată | Valoare suplimentată | Cantitate renunțată | Valoare renunțată | Cantitate finala contract | Valoare finala contract |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=2*3 |  | 6 | 7=3*6 | 8 | 9=3*8 | 10=4+6-8 | 11=5+7-9 |
| 1 | Defrisare manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pana la 10 cm | 100 mp | 22,08 | 0 |  | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | Defrisare arbori si/sau arbusti cu Ø 10 - 15 cm indiferent de inaltime | buc | 70,72 | 0 |  | 0,00 | 60 | 4.243,20 | 0 | 0,00 | 60 | 4.243,20 |
| 3 | Defrisare arbori cu Ø 15 - 30 cm indiferent de inaltime executata cu PRB | buc | 141,48 | 50 |  | 7.074,00 | 90 | 12.733,20 | 0 | 0,00 | 140 | 19.807,20 |
| 4 | Defrisare arbori cu Ø 15 - 30 cm indiferent de inaltime executate cu alpinist | buc | 109,36 | 1 |  | 109,36 | 31 | 3.390,16 | 0 | 0,00 | 32 | 3.499,52 |
| 5 | Defrisare arbori cu Ø 30-60 cm indiferent de inaltime executate cu PRB | buc | 295,57 | 60 |  | 17.734,20 | 51 | 15.074,07 | 0 | 0,00 | 111 | 32.808,27 |
| 6 | Defrisare arbori cu Ø 30-60 cm indiferent de inaltime executate cu alpinist | buc | 225,73 | 60 |  | 13.543,80 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 60 | 13.543,80 |
| 7 | Defrisare arbori cu Ø > 60 cm indiferent de inaltime executate cu PRB | buc | 426,48 | 30 |  | 12.794,40 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 30 | 12.794,40 |
| 8 | Defrisare arbori cu Ø > 60 cm indiferent de inaltime executate cu alpinist | buc | 334,80 | 30 |  | 10.044,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 30 | 10.044,00 |
| 9 | Arbori doborati de conditii meteo extreme | buc | 515,17 | 15 |  | 7.727,55 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 15 | 7.727,55 |
| 10 | Ridicare de coronament si eliminare ramuri uscate bazale indiferent de diametru si inaltime | buc | 92,62 | 50 |  | 4.631,00 | 250 | 23.155,00 | 0 | 0,00 | 300 | 27.786,00 |
| 11 | Toaletare arbori si/sau arbusti cu H sub 10 m executate cu PRB | buc | 159,52 | 350 |  | 55.832,00 | 0 | 0,00 | 50 | 7.976,00 | 300 | 47.856,00 |
| 12 | Toaletare arbori si/sau arbusti cu H sub 10 m executate cu alpinist | buc | 125,05 | 350 |  | 43.767,50 | 0 | 0,00 | 100 | 12.505,00 | 250 | 31.262,50 |
| 13 | Toaletare arbori cu H 10-20 m executate cu PRB | buc | 293,81 | 350 |  | 102.833,50 | 0 | 0,00 | 50 | 14.690,50 | 300 | 88.143,00 |
| 14 | Toaletare arbori cu H 10-20 m executate cu alpinist | buc | 234,25 | 350 |  | 81.987,50 | 0 | 0,00 | 100 | 23.425,00 | 250 | 58.562,50 |
| 15 | Toaletare arbori cu inaltimea peste 20 m | buc | 374,91 | 15 |  | 5.623,65 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 15 | 5.623,65 |
| VALOARE TOTALA FARA TVA |  |  |  |  |  | 363.702,46 |  | 58.595,63 |  | 58.596,50 |  | 363.701,59 |
| TVA(19%) |  |  |  |  |  | 69.103,47 |  | 11.133,17 |  | 11.133,34 |  | 69.103,30 |
| VALOARE TOTALA CU TVA |  |  |  |  |  | 432.805,93 |  | 69.728,80 |  | 69.729,84 |  | 432.804,89 |

ACHIZITOR, 		                                   		                                      PRESTATOR,

ADMINISTRATIA DOMENIULUI 	                                                      S.C. CRIS GARDEN S.R.L.-

PUBLIC SECTOR 2                                                                      S.C.RO-VERDE LANDSCAPING  S.R.L.-

S.C. GECA IMPEX PM S.R.L.