[image: image1.png]



Sos. Electronicii nr. 44   Tel: 021.252.77.12 / 021.252.77.89   Fax: 021.252.79.77   www.adp2.ro   e-mail: office@adp2.ro
Nr. înreg. ADP S2 _ ………………/…….........2021 
ACT ADITIONAL NR. 1

 LA CONTRACTUL DE PRESTARI SERVICII NR. 13962/07.06.2021

„Servicii de curatare si igienizare a lacului din Parcul Sticlariei cu suprafata de 15.220 mp”
 Între

         ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2, cu sediul in sos. Electronicii, nr. 44, Sector 2, cod postal: 023254, telefon 021.252.77.96, fax 021.252.79.77, cod fiscal  4266260, cont RO73TREZ24G675000200109X, deschis la Trezoreria Sector 2, reprezentata prin ……………..de Achizitor, pe de o parte,
          și

          S.C. ROMWACLEAN CONSTRUCT S.R.L., cu sediul in Municipiul Pitesti, str. Garlei, bl. O4, sc. A, ap.1, Jud. Arges, e-mail:……………….., numar de înregistrare la Oficiul Registrul Comertului J3/2253/07.11.2007, cod unic de inregistrare RO 22704465, cont virament, deschis la Trezoreria …………….., reprezentata prin………………….., în calitate de Prestator, 
            Art. 1. Avand in vedere referatul de necesitate nr. 16482/05.07.2021, intocmit de Secția S.V.S.U.I., partile, de comun acord, au hotarat urmatoarele:

· prelungirea duratei contractului cu 30 zile, datorita activitatilor conexe curatarii lacului care sunt necesare;
· suplimentarea pretului contractului cu 6.302,52 lei fara TVA, la care se adauga TVA 19% in valoare de 1.197,48 lei, respectiv de 7.500,00 lei inclusiv TVA.
Art. 2. Se modifica art. 5, pct. 5.1. din contractul de prestari servicii mai sus mentionat, care va avea urmatorul continut: 

”5.  Preţul contractului

5.1. ,,Preţul total al contractului, respectiv prețul serviciilor prestate, este de 86.286,33 lei, din care 72.509,52 lei fără TVA, la care se adaugă T.V.A. 19% în valoare de 13.776,81 lei."
Art. 3. Celelalte clauze contractuale rămân neschimbate.
            Prezentul Act Adiţional s-a încheiat astazi, în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.
	ACHIZITOR,

ADMINISTRATIA DOMENIULUI

PUBLIC SECTOR 2


	PRESTATOR,

S.C. ROMWACLEAN CONSTRUCT S.R.L.



MUNICIPIUL  BUCURESTI


CONSILIUL  LOCAL  AL  SECTORULUI  2


ADMINISTRATIA  DOMENIULUI  PUBLIC  SECTOR 2








