[image: image1.png]



                                                                


Șos.  Electronicii   nr. 44   Tel: 021/252.77.12    021/252.77.89    Fax: 021/252.79.77     www.adp2.ro    e-mail:  office@adp2.ro
Nr. ____________ / ________________
 
ACT ADITIONAL NR. 6
la Acordul-cadru de servicii nr. 15067/05.09.2018
,,Intretinere si amenajare spatii verzi – 5 Loturi: LOT 1 – Zona 1”

Între ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2, cu sediul în Șos. Electronicii, nr. 44, Sector 2, cod postal: 023254, , reprezentată prin Director General, în calitate de Achizitor, pe de o parte,

si 

Asocierea S.C. CRIS GARDEN S.R.L., S.C. RO-VERDE LANDSCAPING S.R.L. si S.C. GECA IMPEX PM S.R.L. prin lider asociere S.C. CRIS GARDEN S.R.L., cu sediul in Bucuresti, str. General Berthelot, nr. 57, Sector 1, reprezentată prin prin Administrator, în calitate de Prestator, pe de alta parte, a  intervenit  prezentul  act adiţional.
Art.1. In baza referatului de necesitate nr. 27090/13.10.2020, întocmit de Sectia Spatii Verzi, Sere și Urmarire Investiții, părtile au hotarat, de comun acord, următoarele:
a) Renunțarea la o parte din cantitățile care nu mai pot fi efectuate până la finalizarea Acordului – Cadru nr.15067/05.09.2018, în valoare totală de 2.542.882,66 lei fără TVA, la care se adaugă T.V.A. (19%) în valoare de 483.147,71 lei, respectiv  3.026.030,37 lei inclusiv TVA, de la următoarele operațiuni :

ÎNTREȚINERE

-Greblat agrotehnic parcuri, scuaruri / platbande / ansambluri de locuinte (poz.2)

-Tunderea gazonului, iarba si buruieni  parcuri si scuaruri / platbande / ansambluri de locuințe (poz.3)


-Executarea cuvetelor in jurul arborilor, arbuştilor şi coniferilor parcuri, scuaruri / platbande (poz.4)


-Rectificat margini de borduri si rabate parcuri, scuaruri (poz.6)

-Scos flori trecute dupa sezon parcuri, scuaruri (poz 7)

-Udatul cu furtunul de la cisternă a arborilor si arbustilor parcuri, scuaruri / platbande (poz.8)

-Udatul cu furtunul de la cisternă a gardului viu parcuri, scuaruri / platbande (poz.9)


-Udatul cu furtunul de la cisternă a suprafetelor gazonate parcuri, scuaruri / platbande / ansambluri de locuinte (poz.10)

-Udat plantatii din spatii verzi  si scuaruri de la hidrant parcuri, scuaruri (poz.11)


-Aplicarea ingrasamintelor organice, chimice si foliare parcuri, scuaruri / platbande (poz.12) 

-Fertilizare arbori/arbusti si trandafiri parcuri, scuaruri / platbande (poz.13)

-Sapalugit rabate de flori si trandafiri parcuri, scuaruri / platbande / ansambluri de locuinte (poz.14)

-Plivit buruieni din rabate de flori si trandafiri parcuri, scuaruri / platbande (poz.15)

-Tuns gard viu borduri, chenare, forme ansambluri de locuinte (poz.16)

-Tunderea arbustilor si trandefirilor parcuri, scuaruri / platbande / ansambluri de locuinte (poz 20)

-Copilitul si indepartatul florilor trecute din rabate (poz.21)

-Aerisitul(scarificarea)gazonului parcuri, scuaruri / platbande (poz.22)

-Spalat alei si alte suprafete parcuri, scuaruri (poz.24)

-Întretinere prin curatarea suprafetelor acoperite cu nisip sau pietriș (poz.25)

-Evacuarea resturilor vegetale si a celor nebiodegradabile de pe spatiul verde (zona de taxare A) parcuri, scuaruri / platbande / ansambluri de locuinte (poz.29)

-Taxa acces zona A parcuri, scuaruri / platbande / ansambluri de locuinte (poz.29A)

-Igienizare posturi igiena pentru caini din parcuri,gradini publice platbande / ansambluri de locuinte (poz.34)

-Întretinere jardiniere de beton din parcuri, scuaruri / platbande (poz.36)

-Operatiuni de intretinere mobilier, jocuri, echipamente in perioada de timp friguros parcuri, scuaruri (poz.37)

-Operatiuni de intretinere garduri vii prin indepartarea manuala a zapezii parcuri, scuaruri / platbande (poz.38)

-Operatiuni de intretinere alei in parcuri, gradini publice, locuri de odihna si agrement in perioada de timp friguros, parcuri , scuaruri / asociatii de locatari (poz.39)

-Spart gheata de pe alei ansambluri de locuinte (poz.41)

-Spart gheata de pe scari parcuri,scuaruri (poz.42)

-Întretinerea arbustilor si coniferilor in perioada de timp friguros (poz.43)

AMENAJĂRI

-Carpinus sp Balot/container H 2,5-3m , circumferinta 14-16 cm (poz.4)

-Alte specii de foioase cu H 4-6 m , cu circumferinta 20-24 cm (poz.13)

-Buxus sempervirens forme balot/container H 40-60 cm (poz.18)

-Cornus sp. Balot/container H 40-60  cm (poz.19)

-Cotoneaster sp. Balot/container H 25-40 cm (poz.20)

-Euonimus sp.container H 40-60 cm (poz.23)

-Forsithya sp. Balot/container H 25-40 cm (poz.24)

-Kerria sp. Balot/ container H 40-60 cm (poz.25)

-Physocarphus sp. Balot/container H 40-60 cm (poz.27)

-Plante acoperitoare de sol sp. Balot/container H 25-40 cm (poz.29)

-Plante aromatice sp Balot/container H 40-60 cm (poz.33)

-Spiraea sp. Balot/container H 40-60 cm (poz.35)

-Yucca sp.Balot/container H 25-40 cm (poz.37)

-Yucca sp.Balot/container H 40-60 cm (poz.38)

-Abies sp. Balot/ container H 100-150 cm (poz.39)

-Abies sp. Balot/ container H 150-200 cm (poz.40)

-Cedrus sp.Balot/container H 250-300 cm (poz.41)

-Picea sp. Balot/container H 40-60 cm (poz.44)

-Pinus sp. Balot/container H 100-150 cm (poz.45)

-Alte specii de rasinoase cu H 100-150 cm (poz.48)

-Alte specii rasinoase cu H 150-200 cm (poz.49)

-Gard viu radacina nuda H 60-80 cm (poz.53)

-Gard viu radacina nuda H 80-100 cm (poz.54)

-Bulbi diferite specii Ø3-5 cm (poz.58)

-Crizantema in ghiveci diametrul tufa 20-40 cm (poz.61)

-Crizantema in ghiveci diametrul tufa 40-60 cm (poz.62)

LUCRARI EXECUTIE

-Transport pamant / moloz cu autobasculantadist 20 km (poz.1)
-Sapat gropi 60x60x50 cm (poz.8)
              -Sapat gropi 100x100x80 cm (poz.9)

              -Sapat sant pentru plantat gard viu (poz.10)

              -Plantare arbori foiosi / rasinosi cu balot 41-60 cm diverse specii (poz.21)

              -Plantare gard viu de foioase pe 2 randuri (poz.24)

              -Plantare flori bianuale rasad diverse specii (poz.26)

              -Plantare flori anuale rasad diverse specii (poz.27)

              -Plantare bulbi de flori (poz.28)

              -Taxa acces la centrul de colectare deseuri autorizat (poz.30)

              -Amenajare teren cu spartura de marmura (poz.33)

              -Amenajare teren cu scoarta decorative (poz.34)

              -Evacuare mecanica depozite deseuri (poz.36)

b) Suplimentarea cantitatilor operatiunilor prevazute in Acordul-Cadru nr. 15067/05.09.2018, in valoare totala de 2.542.742,55 lei fara T.V.A., la care se adauga T.V.A. (19 %) in valoare de 483.121,08 lei, respectiv 3.025.863,63 lei inclusiv TVA:

ÎNTRETINERE

-Taxa de Mediu parcuri, scuaruri / platbande / ansambluri de locuinte (poz.32)

AMENAJĂRI

-Acer sp. balot/container H 2,5-3m , circumferinta 14-16 cm (poz.1)

-Fraxinus sp. Balot/container  H 2,5-3m , circumferinta 14-16 cm (poz.5)

-Quercus sp. Balot/container  H 2,5-3m , circumferinta 14-16 cm (poz.7)


-Tillia sp. Balot/container  H 2,5-3m , circumferinta 14-16 cm (poz.11)


-Alte specii de foioase cu H 2,5-3 m , cu circumferinta 14-16 cm (poz.12)

-Juniperus sp. Balot/container H 40-60 cm (poz.43)

-Flori perene sp. In ghiveci Ø 16-20 cm (poz.56)

LUCRĂRI EXECUȚIE

-Sapat gropi 40x40x30 cm (poz.7)

-Mobilizarea mecanizata a solului cu utilaj (poz.12)

-Maruntit mecanizat solul (poz.15)


-Nivelat manual solul
(poz.16)

-Mobilizat terenul pentru plantatii (poz.17)

-Amenajare cu gazon rulou (poz.19)

-Plantare arbusti foiosi/ rasinosi diverse specii (poz.22)

-Montat elemente de sustinere la arbori ( 2 tutori/ arbore) (poz.29)

-Amenajare sistem irigat (poz.37)

conform Anexa nr. 1, ce devine parte integranta la prezentul Act aditional.

Art. 2. Se modifica Art. 4.2 din Acordul-Cadru nr. 15067/05.09.2018, care va avea urmatorul continut: „Valoarea maxima a Acordului-Cadru este de 24.282.160,92 lei fara T.V.A., la care se adauga T.V.A. (19 %)  in valoare de 4.614.610,57 lei, respectiv 28.895.771,49 lei inclusiv TVA”.
Art. 3. Celelalte clauze ale Acordului-cadru de servicii nr. 15067/05.09.2018 ,,Intretinere si amenajare spatii verzi – 5 Loturi: LOT 1 – Zona1 ” raman nemodificate.

Prezentul Act adiţional s-a încheiat  în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.
PROMITENT - ACHIZITOR, 

                            PROMITENT - PRESTATOR, 

ADMINISTRATIA DOMENIULUI    
                               S.C. CRIS GARDEN S.R.L.,
PUBLIC SECTOR 2                                                        S.C. RO-VERDE LANDSCAPING  S.R.L.-  

MUNICIPIUL  BUCUREȘTI


CONSILIUL  LOCAL  AL  SECTORULUI  2


ADMINISTRAȚIA  DOMENIULUI  PUBLIC  SECTOR 2








