MUNICIPIUL  BUCURESTI

CONSILIUL  LOCAL  AL  SECTORULUI  2

ADMINISTRATIA  DOMENIULUI  PUBLIC  SECTOR 2

Sos.  Electronicii nr. 44  Tel    021 252 77 12 / 021 252 77 89    Fax  021 252 79 77   www.adp2.ro  e-mail:  office@adp2.ro

Nr. înreg. ADP S2 …..…..…...….. / …..…….…. 2021

ACT ADIȚIONAL NR. 1 la

Contractul subsecvent de lucrari nr 7

la Acordul-cadru nr. 11448/04.06.2020

,,Reparatii alei parcuri, scuaruri si zone verzi din sectorul 2 al Municipiului Bucuresti”

Între ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2 BUCUREŞTI, cu sediul în Bucureşti, şos. Electronicii nr. 44, Sector 2, reprezentată prin Director General, în calitate de Achizitor, pe de o parte,

şi

Asocierea S.C. CRIS GARDEN S.R.L., S.C. GARDEN CENTER GRUP S.R.L. si S.C. GECA IMPEX PM S.R.L., prin lider asociere S.C. CRIS GARDEN S.R.L., cu sediul in Bucuresti, str. General Berthelot, nr. 57, Sector 1, reprezentata prin Administrator, în calitate de Executant, pe de altă parte, a intervenit  prezentul  Act adiţional.

Art. 1. Având în vedere Referatul de necesitate nr. 32629/08.12.2021, intocmit de Sectia Spatii Verzi, Sere si Urmarire Investitii, părțile, de comun acord, au hotărât următoarele:

a) Renunțarea la urmatoarele operatiuni:

- Montat bordură mica;

-  Montat bordură mare;

- Pavaj Apia Antica  (div. modele) - pentru parcuri,

în valoare totală de 104.942,63 lei fara TVA, la care se adaugă TVA (19%) în valoare de 19.939,10 lei, respectiv 124.881,73 lei inclusiv TVA (Anexa nr. 1, parte integrantă la prezentul Act adițional);

b) Suplimentarea cantitatii contractului subsecvent mai sus mentionat cu operatiunea de montare bordura medie (50 x 15 x 25), în valoare totală de 90.304,00 lei fara TVA, la care se adaugă TVA (19%) în valoare de 17.157,76 lei, respectiv 107.461,76 lei inclusiv TVA (Anexa nr. 1, parte integrantă la prezentul Act adițional).

# Art. 2. Se modifica Art. 5.1. si Art. 5.2. ale Contractului subsecvent de lucrari nr. 7 la Acordul-cadru nr. 11998/ 13.07.2018, care va avea urmatorul continut:

„5.1. Valoarea lucrărilor ce se vor executa în baza acestui contract subsecvent este de 738.754,92 lei fara TVA.

5.2. Prețul total pentru îndeplinirea contractului subsecvent, plătibil Executantului de către Achizitor, se stabilește folosind prețurile unitare și tarifele din propunerea financiară, document al prezentului contract subsecvent, aplicate la cantitățile comandate de Achizitor pentru îndeplinirea prezentului contract subsecvent și este de 879.118,35, din care 738.754,92 lei fără TVA, la care se adaugă TVA 19%, în valoare de 140.363,43 lei (Anexa nr. 1).”.

Art. 3. Celelalte clauze contractuale rămân neschimbate.

Prezentul Act adiţional s-a încheiat în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

| Achizitor, | Executant, |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

ADMINISTRATIA DOMENIULUI    	                S.C. CRIS GARDEN S.R.L.,

PUBLIC SECTOR 2                                      S.C. GARDEN CENTER GRUP S.R.L.,

S.C. GECA IMPEX PM S.R.L.

ANEXA nr. 1 la Contractul subsecvent de lucrari nr. 7 la Acordul-cadru de lucrari nr. 121448/04.06.2020

| Nr. crt. | Denumire Operație | U.M. | Cantitate contractata | Preț / U.M. | Valoare contractata |  | Cantitate renuntata | Valoare renuntata | Cantitate suplimentata | Valoare suplimentata | Cantitate finala contract | Valoare finala contract |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Demontat bordură mică | ml | 1.552,00 | 4,18 | 6.487,36 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.552,00 | 6.487,36 |
| 2 | Demontare și paletat pavaj | mp | 1.480,00 | 13,50 | 19.980,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.480,00 | 19.980,00 |
| 3 | Montat bordură mică | ml | 2.328,00 | 38,62 | 89.907,36 |  | 46,00 | 1.776,52 | 0,00 | 0,00 | 2.282,00 | 88.130,84 |
| 4 | Montat bordură mare | ml | 1.328,00 | 69,33 | 92.070,24 |  | 1.328,00 | 92.070,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Pavaj Apia Antica (div. modele) - pentru parcuri | mp | 2.462,00 | 165,61 | 407.731,82 |  | 67,00 | 11.095,87 | 0,00 | 0,00 | 2.395,00 | 396.635,95 |
| 6 | Evacuat betoane - (Transport + Taxă groapa + Taxă mediu + Taxă zona) | to | 343,59 | 192,29 | 66.068,92 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 343,59 | 66.068,92 |
| 7 | Spart și piconat beton | mc | 211,78 | 206,24 | 43.677,51 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211,78 | 43.677,51 |
| 8 | Transport moloz dist. 20 km + Taxă groapa + Taxă zonă + Taxă mediu | to | 167,40 | 164,10 | 27.470,34 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167,40 | 27.470,34 |
| 9 | Bordura medie | ml | 0,00 | 68,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 1.328,00 | 90.304,00 | 1.328,00 | 90.304,00 |
| Total Lei fara TVA |  |  |  |  |  | 753.393,55 |  | 104.942,63 |  | 90.304,00 |  | 738.754,92 |
| TVA (19,00 %) Lei |  |  |  |  |  | 143.144,77 |  | 19.939,10 |  | 17.157,76 |  | 140.363,43 |
| Total Lei cu TVA |  |  |  |  |  | 896.538,32 |  | 124.881,73 |  | 107.461,76 |  | 879.118,35 |

| Achizitor, | Executant, |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

ADMINISTRATIA DOMENIULUI    	                S.C. CRIS GARDEN S.R.L.,

PUBLIC SECTOR 2                                      S.C. GARDEN CENTER GRUP S.R.L.,

S.C. GECA IMPEX PM S.R.L.