MUNICIPIUL  BUCURESTI

CONSILIUL  LOCAL  AL  SECTORULUI  2

ADMINISTRATIA  DOMENIULUI  PUBLIC  SECTOR 2

Sos.  Electronicii   nr. 44   Tel    021 252 77 12 / 021 252 77 89    Fax  021 252 79 77  www.adp2.ro  e-mail:  office@adp2.ro

Act adițional nr. 2 la contractul nr. 25230/11.11.2020

,,Inlocuire scari rulante Pasaj pietonal Mosilor’’, 4 bucăți, Cod CPV: 42416400-9 / Scari rulante (Rev.2)

Intre Autoritatea contractantă ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2, cu sediul în Bucureşti, Sos. Electronicii nr. 44, Sector 2, cod poștal 023254, reprezentată prin  Director General  .................., în calitate de Achizitor, pe de o parte,

si

S.C. SCHINDLER ROMANIA S.R.L., cu  sediul  in Bucuresti, B-dul Preciziei nr. 6R, etaj 1, Sector 6, cod postal 062203,  în calitate de Furnizor, pe de altă parte, a intervenit prezentul act adiţional.

Art. 1. În baza adresei nr. 6132R/30.03.2021 si a referatului de necesitate nr. 7742/02.04.2021, întocmit de Serviciul Administrativ, părțile, de comun acord, au hotărât prelungirea termenului de furnizare a scarilor rulante cu 45 zile, pana la data de 24.05.2021.

Art. 2. Celelalte clauze contractuale rămân neschimbate.

Prezentul act adiţional s-a încheiat în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Achizitor                                                                                                                     Furnizor

ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC	                             S.C. SCHINDLER ROMANIA S.R.L.

SECTOR 2

Director  General                                                                                                   Director General