MUNICIPIUL  BUCURESTI

CONSILIUL  LOCAL  AL  SECTORULUI  2

ADMINISTRATIA  DOMENIULUI  PUBLIC  SECTOR 2

Sos.  Electronicii   nr. 44   Tel    021 252 77 12 / 021 252 77 89    Fax  021 252 79 77  www.adp2.ro  e-mail:  office@adp2.ro

Act adițional nr. 2 la contractul nr. 25230/11.11.2020

,,Inlocuire scari rulante Pasaj pietonal Mosilor’’, 4 bucăți, Cod CPV: 42416400-9 / Scari rulante (Rev.2)

Intre Autoritatea contractantă ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2, cu sediul în Bucureşti, Sos. Electronicii nr. 44, Sector 2, cod poștal 023254, telefon 021.252.77.89, fax  021.252.79.77, e-mail:  office@adp.ro, cod fiscal  4266260, reprezentată prin  Director General  .................., în calitate de Achizitor, pe de o parte,

si

S.C. SCHINDLER ROMANIA S.R.L., cu  sediul  in Bucuresti, B-dul Preciziei nr. 6R, etaj 1, Sector 6, cod postal 062203,  reprezentata  prin  Director General .................., în calitate de Furnizor, pe de altă parte, a intervenit prezentul act adiţional.

Art. 1. În baza adresei nr. 6132R/30.03.2021 si a referatului de necesitate nr. 7742/02.04.2021, întocmit de Serviciul Administrativ, părțile, de comun acord, au hotărât prelungirea termenului de furnizare a scarilor rulante cu 45 zile, pana la data de 24.05.2021.

Art. 2. Celelalte clauze contractuale rămân neschimbate.

Prezentul act adiţional s-a încheiat în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Achizitor                                                                                                                     Furnizor

ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC	                             S.C. SCHINDLER ROMANIA S.R.L.

SECTOR 2

Director  General                                                                                                   Director General