MUNICIPIUL  BUCURESTI

CONSILIUL  LOCAL  AL  SECTORULUI  2

ADMINISTRATIA  DOMENIULUI  PUBLIC  SECTOR 2

Șos. Electronicii nr. 44   Tel: 021.252.77.12 / 021.252.77.89   Fax: 021.252.79.77   www.adp2.ro   e-mail: office@adp2.ro

Nr. înreg. ADP S2 …………………/………………… 2021

ACT ADIȚIONAL NR. 3

la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 2/17.10.2019

la Acordul-Cadru de Lucrări nr. 8587/17.05.2019

„Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - Lot 1”

Între,

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2 BUCUREŞTI, cu sediul în Bucureşti, Șos. Electronicii nr. 44, Sector 2, telefon 021.252.77.12/021.252.77.89, fax 021.252.79.77, cod fiscal 4266260, cont RO36TREZ24G845000710300X, deschis la Trezoreria Sector 2, reprezentată prin Director General, în calitate de Achizitor, pe de o parte,

şi

a) S.C. DRUM CONCEPT S.R.L., cu sediul în Bucuresti, str. Chiciurei, nr. 39-45, Mezanin, biroul 2, Sector 3,  reprezentată prin ...................- Director General, în calitate de – Lider de asociere,

b) S.C. ALPENSIDE S.R.L., cu sediul în Bucureşti, Sector 1, str. Grigore Manolescu nr. 7A, et. 1, reprezentata de .................. având funcţia de Administrator, în calitate de asociat – Asociat 1,

c) S.C. DANUBE TOTAL GROUP S.R.L., cu sediul în Otopeni. jud. Ilfov, str. lon Mihalache, nr. 3, reprezentată de ..................., având funcţia de Administrator, in calitate de asociat - Asociat 2,

d) S.C. DOMARCONS S.R.L., cu sediul în Craiova, str. Inginerilor, nr. 22, reprezentata de .................... având funcţia de Administrator, în calitate de asociat - Asociat 3,

e) S.C. IRIMAT CONS S.R.L., cu sediul în Ploieşti, str. Sipote, bl. 151B, reprezentata de .........................., având funcţia de Administrator, în calitate de de asociat- Asociat 4,

în calitate de Executant, pe de altă parte, a intervenit prezentul act adițional.

Având în vedere referatul de necesitate nr. 6319/19.03.2020, întocmit de Secția Străzi și Urmărire Investiții, părțile, de comun acord, au hotărât modificarea Contractului Subsecvent de Lucrări nr. 2/17.10.2019, după cum urmează:

Art. 1. Se vor diminua cantitățile de la pozițiile prevăzute în Anexa nr. 4 la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 2/17.10.2019, astfel:

Anexa nr. 4 - cap. “Lucrari carosabil”: 1D5, 1T2, 1T3, 1S13, 1S1, 1S3, 1S5, 1I1, 1S10, 1S12, 1S8, 1E7, 2D10;

Anexa nr. 4 - cap. “Lucrari la trotuare”: 1D3, 1T2, 1D6, 1T3, 1I6, 2T1, 2T4, 2T2, 2D10;

Anexa nr. 4 - cap. “Lucrari pentru siguranta circulatiei”: 2D3, 2D4, 2D5, valoarea lor fiind de 409.355,69 lei fără T.V.A.;

Art. 2. Se modifică art. 5 din Contractul Subsecvent nr. 2/17.10.2019, care va avea următorul conținut:

„5. Prețul contractului subsecvent

5.1. Valoarea lucrărilor ce se vor executa în baza acestui contract subsecvent este de 1.898.544,78 lei fără T.V.A., la care se adaugă T.V.A. (19%), în valoare de 360.723,51 lei, respectiv 2.259.268,29 lei inclusiv TVA .

5.2. Prețul total, prevăzut la pct. 5.1 din prezentul contract, este alcătuit astfel:

| Nr. Anexa | Denumire | Proiectare | C+M | TOTAL -lei fără T.V.A.- | T.V.A. (19%) -lei- | TOTAL -lei cu T.V.A.- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Anexa 1 | Reabilitare Aleea Brasoveni | 16.060,91 | 535.918,43 | 551.979,34 | 104.876,07 | 656.855,42 |
| Anexa 2 | Reabilitare Strada Brațului | 23.803,04 | 793.765,08 | 817.568,12 | 155.337,94 | 972.906,06 |
| Anexa 3 | Reabilitare Strada Ocolului | 13.660,88 | 455.575,50 | 469.236,38 | 89.154,91 | 558.391,29 |
| Anexa 4 | Reabilitare Aleea Petre Antonescu | 1.738,90 | 58.022,04 | 59.760,94 | 11.354,58 | 71.115,52 |
| TOTAL |  | 55.263,73 | 1.843.281,05 | 1.898.544,78 | 360.723,51 | 2.259.268,29 |

5.3. Lucrările vor fi decontate pe baza verificării și certificării de către reprezentanții Achizitorului a prestațiilor realizate, avându-se în vedere prestațiile efectiv (real) îndeplinite, calitatea lucrărilor și alte elemente necesare.

5.4. Lucrările care fac obiectul prezentului contract subsecvent vor fi executate de catre Executant, pe baza de comanda scrisa transmisa de Achizitor, in functie de sursele financiare ale Achizitorului.”

Art. 3. Celelalte clauze contractuale rămân nemodificate.

Prezentul act adiţional s-a încheiat în 6 (șase) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

| ACHIZITOR, ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2 | EXECUTANT, S.C. DRUM CONCEPT S.R.L. (Lider de asociere) S.C. ALPENSIDE S.R.L. (Asociat 1) S.C. DANUBE TOTAL GROUP S.R.L. (Asociat 2) S.C. DOMARCONS S.R.L. (Asociat 3) S.C. IRIMAT CONS S.R.L. (Asociat 4) |
| --- | --- |

| ANEXA 4 la Actul Aditional nr. 3 la Contractul Subsecvent nr. 2/17.10.2019 la Acordul-Cadru de lucrari nr. 8587/17.05.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| REABILITARE ALEEA PETRE ANTONESCU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod pret | CATEGORII DE LUCRARI | U.M. | PREȚ UNITAR (lei fără T.V.A.) |  |  |  | Cantitate contractată |  | Valoare contractată |  | Cantitati renunțări |  | Valoare renunțări |  | Cantitate suplimentari |  | Valoare suplimentari |  | Cantitate actualizată |  | Valoare actualizată |  |
|  |  |  | Proiectare | C+M | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. LUCRĂRI CAROSABIL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1D2 | Decapare (frezare) mixturi asfaltice 9 cm | mp | 0,55 | 18,44 | 18,99 |  | 1.204,00 |  | 22.863,96 |  | -1.007,00 |  | -19.122,93 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 197,00 |  | 3.741,03 |  |
| 1D4 | Desfacere betoane degradate | mc | 6,62 | 220,62 | 227,24 |  | 258,00 |  | 58.627,92 |  | -208,75 |  | -47.436,35 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 49,25 |  | 11.191,57 |  |
| 1D5 | Demontare borduri mari | ml | 0,42 | 14,01 | 14,43 |  | 430,00 |  | 6.204,90 |  | -371,00 |  | -5.353,53 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 59,00 |  | 851,37 |  |
| 1T2 | Sapatura mecanica | mc | 0,58 | 19,39 | 19,97 |  | 322,50 |  | 6.440,33 |  | -281,13 |  | -5.614,17 |  | 0,00 |  |  |  | 41,37 |  | 826,16 |  |
| 1T3 | Pregatire pat drum (nivelare si compactare) | 100 mp | 6,25 | 208,41 | 214,66 |  | 12,90 |  | 2.769,11 |  | -10,93 |  | -2.346,23 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 1,97 |  | 422,88 |  |
| 1S13 | Asternere geotextil | mp | 0,43 | 14,36 | 14,79 |  | 1.290,00 |  | 19.079,10 |  | -1.093,00 |  | -16.165,47 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 197,00 |  | 2.913,63 |  |
| 1S1 | Asternere balast la carosabil | mc | 3,19 | 106,37 | 109,56 |  | 258,00 |  | 28.266,48 |  | -218,60 |  | -23.949,82 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 39,40 |  | 4.316,66 |  |
| 1S3 | Asternere piatra sparta la carosabil | mc | 5,91 | 197,02 | 202,93 |  | 193,50 |  | 39.266,96 |  | -163,95 |  | -33.270,37 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 29,55 |  | 5.996,58 |  |
| 1S5 | Strat din beton - C20/25 la carosabil | mc | 9,89 | 329,76 | 339,65 |  | 144,00 |  | 48.909,60 |  | -144,00 |  | -48.909,60 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 1I1 | Montare borduri mari noi beton | m | 1,67 | 55,69 | 57,36 |  | 430,00 |  | 24.664,80 |  | -371,00 |  | -21.280,56 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 59,00 |  | 3.384,24 |  |
| 1S10 | Asternere mixtura asfaltica BAD25 | to | 9,67 | 322,31 | 331,98 |  | 171,93 |  | 57.077,32 |  | -143,57 |  | -47.662,37 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 28,36 |  | 9.414,95 |  |
| 1S12 | Asternere geocompozit | mp | 0,48 | 16,16 | 16,64 |  | 1.204,00 |  | 20.034,56 |  | -1.007,00 |  | -16.756,48 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 197,00 |  | 3.278,08 |  |
| 1S8 | Asternere mixtura asfaltica BA16-5cm | mp | 1,54 | 51,32 | 52,86 |  | 1.204,00 |  | 63.643,44 |  | -1.007,00 |  | -53.230,02 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 197,00 |  | 10.413,42 |  |
| 1E7 | Ridicare la cota camine (capac nou) cu prefabricate si mortar cu intarire rapida | buc | 14,97 | 498,99 | 513,96 |  | 25,00 |  | 12.849,00 |  | -24,00 |  | -12.335,04 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 1,00 |  | 513,96 |  |
| 2D10 | Taxa groapa | to | 0,30 | 10,00 | 10,30 |  | 1.488,92 |  | 15.335,88 |  | -1.246,55 |  | -12.839,47 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 242,37 |  | 2.496,41 |  |
|  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |  | 426.033,35 |  |  |  | -366.272,41 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 59.760,94 |  |
|  | 2. LUCRĂRI LA TROTUARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1D3 | Decapare mixturi asfaltice la trotuare | mp | 0,53 | 17,64 | 18,17 |  | 29,40 |  | 534,20 |  | -29,40 |  | -534,20 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 1T2 | Sapatura mecanica | mc | 0,58 | 19,39 | 19,97 |  | 36,75 |  | 733,90 |  | -36,75 |  | -733,90 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 1D6 | Demontare borduri mici | ml | 0,38 | 12,68 | 13,06 |  | 215,00 |  | 2.807,90 |  | -215,00 |  | -2.807,90 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 1T3 | Pregatire pat drum (nivelare si compactare) | 100 mp | 6,25 | 208,41 | 214,66 |  | 2,45 |  | 525,92 |  | -2,45 |  | -525,92 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 1I6 | Montare borduri mici noi granit | ml | 3,10 | 103,37 | 106,47 |  | 215,00 |  | 22.891,05 |  | -215,00 |  | -22.891,05 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 2T1 | Asternere balast la trotuare | mc | 3,34 | 111,23 | 114,57 |  | 36,75 |  | 4.210,45 |  | -36,75 |  | -4.210,45 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 2T4 | Strat balast stabilizat 4% ciment la trotuare | mc | 6,67 | 222,20 | 228,87 |  | 29,40 |  | 6.728,78 |  | -29,40 |  | -6.728,78 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 2T2 | Asternere nisip la trotuare | mc | 3,33 | 111,01 | 114,34 |  | 9,80 |  | 1.120,53 |  | -9,80 |  | -1.120,53 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 2D10 | Taxa groapa | to | 0,30 | 10,00 | 10,30 |  | 145,19 |  | 1.495,46 |  | -145,19 |  | -1.495,46 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |  | 41.048,18 |  |  |  | -41.048,18 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |
|  | 3. LUCRĂRI PENTRU SIGURANȚA CIRCULAȚIEI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2D4 | semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere longitudinale | km | 58,57 | 1.952,49 | 2.011,06 |  | 0,22 |  | 442,43 |  | -0,22 |  | -442,43 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 2D5 | semnalizare rutiera orizontala-marcaje rutiere transversale | mp | 0,72 | 23,91 | 24,63 |  | 60,00 |  | 1.477,80 |  | -60,00 |  | -1.477,80 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 2D3 | semnalizare rutiera pe timpul executiei lucrarilor | km | 15,21 | 506,93 | 522,14 |  | 0,22 |  | 114,87 |  | -0,22 |  | -114,87 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |  | 2.035,10 |  |  |  | -2.035,10 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |
|  | TOTAL, LEI FĂRĂ T.V.A. |  |  |  |  |  |  |  | 469.116,63 |  |  |  | -409.355,69 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 59.760,94 |  |
|  | T.V.A. 19% |  |  |  |  |  |  |  | 89.132,16 |  |  |  | -77.777,58 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 11.354,58 |  |
|  | TOTAL, LEI INCLUSIV T.V.A. |  |  |  |  |  |  |  | 558.248,79 |  |  |  | -487.133,27 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 71.115,52 |  |

| ACHIZITOR, ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2 | EXECUTANT, S.C. DRUM CONCEPT S.R.L. (Lider de asociere) S.C. ALPENSIDE S.R.L. (Asociat 1) S.C. DANUBE TOTAL GROUP S.R.L. (Asociat 2) S.C. DOMARCONS S.R.L. (Asociat 3) S.C. IRIMAT CONS S.R.L. (Asociat 4) |
| --- | --- |