MUNICIPIUL  BUCURESTI

CONSILIUL  LOCAL  AL  SECTORULUI  2

ADMINISTRATIA  DOMENIULUI  PUBLIC  SECTOR 2

Sos.  Electronicii   nr. 44   Tel    021 252 77 12 / 021 252 77 89    Fax  021 252 79 77  www.adp2.ro  e-mail:  office@adp2.ro

ACT ADITIONAL NR. 2

la contractul de furnizare nr. 21001/22.09.2020

„Toaletă automată pentru persoane cu dizabilități”, 4 bucăți

Între,

ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2, cu sediul in Sos. Electronicii nr.44, sector 2, Bucuresti, reprezentata prin  Director General, in calitate de Achizitor, pe de o parte,

și

S.C. COMEX ROM S.R.L. cu sediul în București, str. Buzești nr.61, bl. A6, sc.A, apt.48, sector 1, cod poștal 011013, reprezentată prin Director General, în calitate de Furnizor, pe de alta parte, a intervenit prezentul act aditional,

Având în vedere adresa nr.9272/23.04.2021 transmisă de Achizitor către Furnizor, răspunsul transmis de Furnizor înregistrat cu nr.8813/R/29.04.2021 prin care acesta este de acord cu prelungirea duratei contractului de furnizare nr.21001/22.09.2020, respectiv a termenului de livrare cu 45 zile și a referatului de necesitate nr.10567/29.04.2021 întocmit de către Sectia Întreținere și Exploatare Domeniu Public, părțile au hotărât, de comun acord :

Art.1. Se modifică durata contractului, respectiv se prelungește termenul de livrare al produselor cu 45 zile, de la data de 05.05.2021 până la data de 18.06.2021.

Art. 2. Celelalte clauze contractuale rămân neschimbate.

Prezentul act adiţional s-a încheiat în 2 (două)  exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

ACHIZITOR,			                                            FURNIZOR,

ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI 	                                  S.C. COMEX ROM S.R.L.

PUBLIC SECTOR 2