MUNICIPIUL  BUCURESTI

CONSILIUL  LOCAL  AL  SECTORULUI  2

ADMINISTRATIA  DOMENIULUI  PUBLIC  SECTOR 2

Șos. Electronicii nr. 44   Tel.: 021.252.77.12 / 021.252.77.89   Fax: 021.252.79.77   www.adp2.ro   e-mail: office@adp2.ro

Nr. înreg. ADP S2 …………………/………………… 2021

ACT ADIȚIONAL NR. 1

la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 16/09.07.2020

la Acordul-Cadru de Lucrări nr. 8587/17.05.2019

„Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - Lot 1”

Între,

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2 BUCUREŞTI, cu sediul în Bucureşti, şos. Electronicii nr. 44, Sector 2, telefon 021.252.77.12/ 021.252.77.89, fax  021.252.79.77, cod fiscal  4266260, cont RO36TREZ24G845000710300X, deschis la Trezoreria Sector 2, reprezentată prin Director General în calitate de Achizitor, pe de o parte,

şi

Asocierea formata din:

S.C. TERZIN COMPANY S.R.L., cu sediul in Bucuresti, Strada Dambovita, nr 61, Etaj 3, Ap 11, Birou 4, Sectorul 6, cod postal 061047, reprezentată prin ........................., funcţia Administrator – Lider de asociere,

S.C. EAST WATER DRILLINGS S.R.L., cu sediul in Bucuresti, B-dul Chisinau, nr. 8, bloc M2, Scara B, Sector 2, cod postal 022142, reprezentată prin ......................., funcţia Administrator – Asociat,

în calitate de Executant, pe de altă parte, a intervenit prezentul act adițional.

Având în vedere referatul de necesitate nr. 16484/05.07.2021, întocmit de Secția Străzi și Urmărire Investiții, în conformitate cu prevederile art. 221 lit. f) din Legea nr. 98/2016 a achizițiilor publice, și în baza art. 23, pct. 23.4 si pct. 23.6 din contract, părțile, de comun acord, au hotărât modificarea Contractului Subsecvent de Lucrări nr. 16/09.07.2020, după cum urmează:

Art. 1.  Se vor diminua cantitățile de la pozițiile prevăzute în Anexele nr. 1, 2 și 3 la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 16/09.07.2020, astfel:

Anexa nr. 1: 1D1, 1D5, 1S1, 1S2, 1S3, 1S8, 1S10, 1T2, 1T3, 1I1, 1I2, 2D10;

Anexa nr. 2: 1D1, 1S1, 1S2, 1S3, 1S8, 1S10, 1T2, 1I2,

Anexa nr. 3: 1D1, 1S1, 1S2, 1S3, 1S8, 1S10, 1T2, 1T3, 2D10, valoarea lor fiind de 157.106,13 lei fără T.V.A.;

Art. 2. Se vor suplimenta cantitățile de la pozițiile prevăzute în Anexele nr. 1, 2, 3 și 4 la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 16/09.07.2020, astfel:

Anexa nr. 1: 1D3, 1D4, 2T1, 2T7, 2D3;

Anexa nr. 2: 1D3, 1D4, 1D5, 1T3, 1I1, 2T1, 2T2, 2D10;

Anexa nr. 3: 1D3, 1D4, 1D5, 1D6, 1I1, 1I3, 2T1, 2T2;

Anexa nr. 4: 1D1, 1D6, 1S1, 1S2, 1S3, 1T2, 1T3, 1I3, 2D10, valoarea lor fiind de 22.057,83 lei fără T.V.A..

Art. 3. Se modifică art. 5 din Contractul Subsecvent nr. 16/31.01.2020, care va avea următorul conținut:

„5. Prețul contractului subsecvent

5.1. Valoarea lucrărilor ce se vor executa în baza acestui contract subsecvent este de 4.752.650,77 lei fără T.V.A.

5.2. Prețul total pentru îndeplinirea contractului subsecvent, plătibil Executantului de către Achizitor se stabilește folosind prețurile unitare și tarifele din propunerea financiară, document al prezentului contract subsecvent, aplicate la cantitatile comandate de Achizitor pentru îndeplinirea prezentului contract subsecvent și este de 5.655.654,43 lei, din care 4.752.650,77 lei fără T.V.A., la care se adaugă T.V.A. 19%, în valoare de 903.003,65 lei, după cum urmează:

| Nr. Anexa | Denumire | Proiectare | C+M | Total lei fără T.V.A. | T.V.A. (19%) | Total lei cu T.V.A. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Anexa 1 | Reabilitare sistem rutier Strada Medianei | 6.903,25 | 230.108,28 | 237.011,53 | 45.032,19 | 282.043,72 |
| Anexa 2 | Reabilitare sistem rutier Strada Soldat Mihaila Radu | 5.513,00 | 183.766,66 | 189.279,66 | 35.963,14 | 225.242,80 |
| Anexa 3 | Reabilitare sistem rutier Strada Serghei Rahmaninov | 79.008,37 | 2.633.612,47 | 2.712.620,84 | 515.397,96 | 3.228.018,80 |
| Anexa 4 | Reabilitare sistem rutier Strada Gheorghe Țițeica | 56.623,90 | 1.887.463,44 | 1.944.087,34 | 369.376,59 | 2.313.463,93 |
| TOTAL |  | 148.048,52 | 4.934.950,85 | 5.082.999,37 | 965.769,88 | 6.048.769,26 |

5.3. Lucrările vor fi decontate pe baza verificării și certificării de către reprezentanții Achizitorului a prestațiilor realizate, avându-se în vedere prestațiile efectiv (real) îndeplinite, calitatea lucrărilor și alte elemente necesare.”

Art. 4. Celelalte clauze contractuale rămân nemodificate.

Prezentul act adiţional s-a încheiat în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

| ACHIZITOR, ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2 | EXECUTANT, S.C. TERZIN COMPANY S.R.L. (Lider asociere) |
| --- | --- |
|  | S.C. EAST WATER DRILLINGS S.R.L. (Asociat) |

| ANEXA 1 la Actul aditional nr. 1 la Contractul Subsecvent nr. 16 la Acordul Cadru nr. 8587/17.05.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări – LOT 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Reabilitare sistem rutier Str. MEDIANEI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod preţ | Denumire activitate | U.M. | Pret Unitar C+M |  | Cantitate contractata |  |  | Valoare contractata |  |  | Cantitate cf. P.T. |  |  | Diferenta cantitati |  |  | Valoare renuntari |  |  | Valoare suplim. |  | Valoare actualizata, cf. P.T. |  |
|  | DESFACERI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1D1 | decapare (frezare) mixturi asfaltice 5 cm | mp | 7,42 |  | 1.570,00 |  |  | 11.649,40 |  |  | 1.079,00 |  |  | -491,00 |  |  | -3.643,22 |  |  | 0,00 |  | 8.006,18 |  |
| 1D3 | decapare mixturi asfaltice la trotuare | mp | 10,58 |  | 353,00 |  |  | 3.734,74 |  |  | 384,00 |  |  | 31,00 |  |  | 0,00 |  |  | 327,98 |  | 4.062,72 |  |
| 1D4 | desfacere betoane degradate | mc | 130,52 |  | 35,30 |  |  | 4.607,36 |  |  | 38,40 |  |  | 3,10 |  |  | 0,00 |  |  | 404,61 |  | 5.011,97 |  |
| 1D5 | demontare borduri mari | m | 11,41 |  | 527,00 |  |  | 6.013,07 |  |  | 367,00 |  |  | -160,00 |  |  | -1.825,60 |  |  | 0,00 |  | 4.187,47 |  |
|  | TOTAL DESFACERI |  |  |  |  |  |  | 26.004,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21.268,34 |  |
|  | SISTEM RUTIER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1S1 | asternere balast la carosabil | mc | 90,40 |  | 235,50 |  |  | 21.289,20 |  |  | 113,30 |  |  | -122,20 |  |  | -11.046,88 |  |  | 0,00 |  | 10.242,32 |  |
| 1S2 | asternere nisip la carosabil | mc | 93,75 |  | 54,95 |  |  | 5.151,56 |  |  | 26,44 |  |  | -28,51 |  |  | -2.672,81 |  |  | 0,00 |  | 2.478,75 |  |
| 1S3 | asternere piatra sparta la carosabil | mc | 199,23 |  | 157,00 |  |  | 31.279,11 |  |  | 75,53 |  |  | -81,47 |  |  | -16.231,27 |  |  | 0,00 |  | 15.047,84 |  |
| 1S8 | asternere mixtura asfaltica BA16 - 5 cm | mp | 75,56 |  | 1.570,00 |  |  | 118.629,20 |  |  | 1.079,00 |  |  | -491,00 |  |  | -37.099,96 |  |  | 0,00 |  | 81.529,24 |  |
| 1S10 | asternere mixtura asfaltica BAD25 | t | 226,46 |  | 226,08 |  |  | 51.198,08 |  |  | 155,38 |  |  | -70,70 |  |  | -16.010,73 |  |  | 0,00 |  | 35.187,35 |  |
|  | TOTAL SISTEM RUTIER |  |  |  |  |  |  | 227.547,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 144.485,50 |  |
|  | TERASAMENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1T2 | săpătură mecanica | mc | 14,48 |  | 482,75 |  |  | 6.990,22 |  |  | 253,66 |  |  | -229,09 |  |  | -3.317,22 |  |  | 0,00 |  | 3.673,00 |  |
| 1T3 | pregătire pat drum (nivelare si compactare) | 100 mp | 300,60 |  | 11,38 |  |  | 3.420,83 |  |  | 7,62 |  |  | -3,76 |  |  | -1.130,26 |  |  | 0,00 |  | 2.290,57 |  |
|  | TOTAL TERASAMENTE |  |  |  |  |  |  | 10.411,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.963,57 |  |
|  | INCADRARI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1I1 | montare borduri mari noi beton | m | 40,04 |  | 263,50 |  |  | 10.550,54 |  |  | 128,45 |  |  | -135,05 |  |  | -5.407,40 |  |  | 0,00 |  | 5.143,14 |  |
| 1I2 | demontare si montare borduri mari vechi | m | 52,12 |  | 263,50 |  |  | 13.733,62 |  |  | 238,55 |  |  | -24,95 |  |  | -1.300,39 |  |  | 0,00 |  | 12.433,23 |  |
|  | TOTAL INCADRARI |  |  |  |  |  |  | 24.284,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17.576,37 |  |
|  | TROTUARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2T1 | asternere balast la trotuare | mc | 98,35 |  | 35,30 |  |  | 3.471,76 |  |  | 38,40 |  |  | 3,10 |  |  | 0,00 |  |  | 304,88 |  | 3.776,64 |  |
| 2T7 | strat de mixtura asfaltica BA8- 4 cm la trotuare | mp | 28,39 |  | 353,00 |  |  | 10.021,67 |  |  | 384,00 |  |  | 31,00 |  |  | 0,00 |  |  | 880,09 |  | 10.901,76 |  |
|  | TOTAL TROTUARE |  |  |  |  |  |  | 13.493,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14.678,40 |  |
|  | EDILITARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1E2 | ridicare la cota rasuflatori de gaze capace existente | buc | 122,72 |  | 6,00 |  |  | 736,32 |  |  | 6,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 736,32 |  |
| 1E6 | ridicare la cota cămine (capac nou) cu prefabricate si mortar de zidărie | buc | 1.073,78 |  | 10,00 |  |  | 10.737,80 |  |  | 10,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 10.737,80 |  |
| 1E10 | ridicare la cota guri de scurgere (gratar nou) | buc | 493,45 |  | 7,00 |  |  | 3.454,15 |  |  | 7,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 3.454,15 |  |
|  | TOTAL EDILITARE |  |  |  |  |  |  | 14.928,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14.928,27 |  |
|  | DIVERSE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2D3 | semnalizare rutiera pe timpul execuţiei lucrărilor | km | 6.819,00 |  | 0,15 |  |  | 1.022,85 |  |  | 0,16 |  |  | 0,01 |  |  | 0,00 |  |  | 68,19 |  | 1.091,04 |  |
| 2D4 | semnalizare rutiera orizontala marcaje rutiere longitudinale | km | 1.774,47 |  | 0,09 |  |  | 159,70 |  |  | 0,09 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 159,70 |  |
| 2D5 | semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere transversale | mp | 31,45 |  | 25,20 |  |  | 792,54 |  |  | 25,20 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 792,54 |  |
| 2D10 | taxa groapa | to | 16,85 |  | 1.296,00 |  |  | 21.837,60 |  |  | 543,89 |  |  | -752,11 |  |  | -12.673,05 |  |  | 0,00 |  | 9.164,55 |  |
|  | TOTAL DIVERSE |  |  |  |  |  |  | 23.812,69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.207,83 |  |
|  | TOTAL C+M, lei fără T.V.A. |  |  |  |  |  |  | 340.481,32 |  |  |  |  |  |  |  |  | -112.358,79 |  |  | 1.985,75 |  | 230.108,28 |  |
|  | Total Proiectare - 3% din C+M (lei fără T.V.A.) |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.214,44 |  |  |  |  |  |  |  |  | -3.370,76 |  | 59,57 |  | 6.903,25 |  |
|  | TOTAL, lei fără T.V.A. |  |  |  |  |  |  | 350.695,76 |  |  |  |  |  |  |  |  | -115.729,55 |  |  | 2.045,32 |  | 237.011,53 |  |
|  | T.V.A. 19% |  |  |  |  |  |  | 66.632,19 |  |  |  |  |  |  |  |  | -21.988,61 |  |  | 388,61 |  | 45.032,19 |  |
|  | TOTAL, lei cu T.V.A. |  |  |  |  |  |  | 417.327,95 |  |  |  |  |  |  |  |  | -137.718,16 |  |  | 2.433,93 |  | 282.043,72 |  |

| ACHIZITOR, ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2 | EXECUTANT, S.C. TERZIN COMPANY S.R.L. (Lider asociere) |
| --- | --- |
|  | S.C. EAST WATER DRILLINGS S.R.L. (Asociat) |

| ANEXA 2 la Actul adițional nr. 1 la Contractul Subsecvent nr. 16 la Acordul Cadru nr. 8587/17.05.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări – LOT 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Reabilitare sistem rutier Str. Soldat MIHĂILĂ RADU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod preţ | Denumire activitate | U.M. | Pret Unitar C+M | Cantitate contractata | Valoare contractata | Cantitate cf. P.T. | Diferenta cantitati | Valoare renuntari | Valoare suplim. | Valoare actualizata, cf. P.T. |
|  | DESFACERI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1D1 | decapare (frezare) mixturi asfaltice 5 cm | mp | 7,42 | 951,00 | 7.056,42 | 900,00 | -51,00 | -378,42 | 0,00 | 6.678,00 |
| 1D3 | decapare mixturi asfaltice la trotuare | mp | 10,58 | 396,00 | 4.189,68 | 445,00 | 49,00 | 0,00 | 518,42 | 4.708,10 |
| 1D4 | desfacere betoane degradate | mc | 130,52 | 39,60 | 5.168,59 | 44,50 | 4,90 | 0,00 | 639,55 | 5.808,14 |
| 1D5 | demontare borduri mari | m | 11,41 | 282,00 | 3.217,62 | 285,00 | 3,00 | 0,00 | 34,23 | 3.251,85 |
|  | TOTAL DESFACERI |  |  |  | 19.632,31 |  |  |  |  | 20.446,09 |
|  | SISTEM RUTIER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1S1 | asternere balast la carosabil | mc | 90,40 | 85,59 | 7.737,34 | 81,00 | -4,59 | -414,94 | 0,00 | 7.322,40 |
| 1S2 | asternere nisip la carosabil | mc | 93,75 | 19,97 | 1.872,19 | 18,90 | -1,07 | -100,31 | 0,00 | 1.771,88 |
| 1S3 | asternere piatra sparta la carosabil | mc | 199,23 | 57,06 | 11.368,06 | 54,00 | -3,06 | -609,64 | 0,00 | 10.758,42 |
| 1S8 | asternere mixtura asfaltica BA16 - 5 cm | mp | 75,56 | 951,00 | 71.857,56 | 900,00 | -51,00 | -3.853,56 | 0,00 | 68.004,00 |
| 1S10 | asternere mixtura asfaltica BAD25 | t | 226,46 | 136,94 | 31.011,43 | 129,60 | -7,34 | -1.662,22 | 0,00 | 29.349,22 |
|  | TOTAL SISTEM RUTIER |  |  |  | 123.846,58 |  |  |  |  | 117.205,92 |
|  | TERASAMENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1T2 | săpătură mecanica | mc | 14,48 | 202,22 | 2.928,15 | 198,40 | -3,82 | -55,31 | 0,00 | 2.872,83 |
| 1T3 | pregătire pat drum (nivelare si compactare) | 100 mp | 300,60 | 6,81 | 2.047,09 | 7,15 | 0,34 | 0,00 | 102,20 | 2.149,29 |
|  | TOTAL TERASAMENTE |  |  |  | 4.975,24 |  |  |  |  | 5.022,12 |
|  | INCADRARI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1I1 | montare borduri mari noi beton | m | 40,04 | 84,60 | 3.387,38 | 285,00 | 200,40 | 0,00 | 8.024,02 | 11.411,40 |
| 1I2 | demontare si montare borduri mari vechi | m | 52,12 | 197,40 | 10.288,49 | 0,00 | -197,40 | -10.288,49 | 0,00 | 0,00 |
|  | TOTAL INCADRARI |  |  |  | 13.675,87 |  |  |  |  | 11.411,40 |
|  | TROTUARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2T1 | asternere balast la trotuare | mc | 98,35 | 39,60 | 3.894,66 | 44,50 | 4,90 | 0,00 | 481,92 | 4.376,58 |
| 2T2 | asternere nisip la trotuare | mc | 101,70 | 15,84 | 1.610,93 | 17,80 | 1,96 | 0,00 | 199,33 | 1.810,26 |
|  | TOTAL TROTUARE |  |  |  | 5.505,59 |  |  |  |  | 6.186,84 |
|  | EDILITARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1E2 | ridicare la cota rasuflatori de gaze capace existente | buc | 122,72 | 28,00 | 3.436,16 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.436,16 |
| 1E6 | ridicare la cota cămine (capac nou) cu prefabricate si mortar de zidărie | buc | 1.073,78 | 5,00 | 5.368,90 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.368,90 |
| 1E10 | ridicare la cota guri de scurgere (gratar nou) | buc | 493,45 | 4,00 | 1.973,80 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.973,80 |
| 1E11 | guri de scurgere noi inclusiv racordul la cămin | buc | 1.025,82 | 3,00 | 3.077,46 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.077,46 |
|  | TOTAL EDILITARE |  |  |  | 13.856,32 |  |  |  |  | 13.856,32 |
|  | DIVERSE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2D3 | semnalizare rutiera pe timpul execuţiei lucrărilor | km | 6.819,00 | 0,14 | 954,66 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 954,66 |
| 2D4 | semnalizare rutiera orizontala marcaje rutiere longitudinale | km | 1.774,47 | 0,08 | 141,96 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141,96 |
| 2D5 | semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere transversale | mp | 31,45 | 25,20 | 792,54 | 25,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 792,54 |
| 2D10 | taxa groapa | to | 16,85 | 453,84 | 7.647,20 | 459,87 | 6,03 | 0,00 | 101,61 | 7.748,81 |
|  | TOTAL DIVERSE |  |  |  | 9.536,36 |  |  |  |  | 9.637,97 |
|  | TOTAL C+M, lei fără T.V.A. |  |  |  | 191.028,27 |  |  | -17.362,89 | 10.101,28 | 183.766,66 |
|  | Total Proiectare - 3% din C+M (lei fără T.V.A.) |  |  |  | 5.730,85 |  |  | -520,89 | 303,04 | 5.513,00 |
|  | TOTAL, lei fără T.V.A. |  |  |  | 196.759,12 |  |  | -17.883,78 | 10.404,32 | 189.279,66 |
|  | T.V.A. 19% |  |  |  | 37.384,23 |  |  | -3.397,92 | 1.976,82 | 35.963,14 |
|  | TOTAL, lei cu T.V.A. |  |  |  | 234.143,35 |  |  | -21.281,70 | 12.381,14 | 225.242,80 |

| ACHIZITOR, ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2 | EXECUTANT, S.C. TERZIN COMPANY S.R.L. (Lider asociere) |
| --- | --- |
|  | S.C. EAST WATER DRILLINGS S.R.L. (Asociat) |

| ANEXA 3 la Contractul Subsecvent nr. 16 la Acordul Cadru nr. 8587/17.05.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări – LOT 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Reabilitare sistem rutier Str. SERGHEI RAHMANINOV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod preţ | Denumire activitate | U.M. | Pret Unitar C+M |  | Cantitate contractata |  | Valoare contractata |  |  | Cantitate cf. P.T. |  |  | Diferenta cantitati |  |  | Valoare renuntari |  |  | Valoare suplim. |  |  | Valoare actualizata, cf. P.T. |  |  |
|  | DESFACERI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1D1 | decapare (frezare) mixturi asfaltice 5 cm | mp | 7,42 |  | 10.147,00 |  | 75.290,74 |  |  | 10.038,00 |  |  | -109,00 |  |  | -808,78 |  |  | 0,00 |  |  | 74.481,96 |  |  |
| 1D3 | decapare mixturi asfaltice la trotuare | mp | 10,58 |  | 3.575,00 |  | 37.823,50 |  |  | 3.618,00 |  |  | 43,00 |  |  | 0,00 |  |  | 454,94 |  |  | 38.278,44 |  |  |
| 1D4 | desfacere betoane degradate | mc | 130,52 |  | 357,50 |  | 46.660,90 |  |  | 361,80 |  |  | 4,30 |  |  | 0,00 |  |  | 561,24 |  |  | 47.222,14 |  |  |
| 1D5 | demontare borduri mari | m | 11,41 |  | 1.833,00 |  | 20.914,53 |  |  | 1.900,60 |  |  | 67,60 |  |  | 0,00 |  |  | 771,32 |  |  | 21.685,85 |  |  |
| 1D6 | demontare borduri mici | m | 8,12 |  | 948,80 |  | 7.704,26 |  |  | 1.045,60 |  |  | 96,80 |  |  | 0,00 |  |  | 786,01 |  |  | 8.490,27 |  |  |
|  | TOTAL DESFACERI |  |  |  |  |  | 188.393,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 190.158,66 |  |  |
|  | SISTEM RUTIER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1S1 | asternere balast la carosabil | mc | 90,40 |  | 3.044,10 |  | 275.186,64 |  |  | 3.011,40 |  |  | -32,70 |  |  | -2.956,08 |  |  | 0,00 |  |  | 272.230,56 |  |  |
| 1S2 | asternere nisip la carosabil | mc | 93,75 |  | 710,29 |  | 66.589,69 |  |  | 702,66 |  |  | -7,63 |  |  | -715,31 |  |  | 0,00 |  |  | 65.874,38 |  |  |
| 1S3 | asternere piatra sparta la carosabil | mc | 199,23 |  | 2.029,40 |  | 404.317,36 |  |  | 2.007,60 |  |  | -21,80 |  |  | -4.343,21 |  |  | 0,00 |  |  | 399.974,15 |  |  |
| 1S8 | asternere mixtura asfaltica BA16 - 5 cm | mp | 75,56 |  | 10.147,00 |  | 766.707,32 |  |  | 10.038,00 |  |  | -109,00 |  |  | -8.236,04 |  |  | 0,00 |  |  | 758.471,28 |  |  |
| 1S10 | asternere mixtura asfaltica BAD25 | t | 226,46 |  | 1.461,17 |  | 330.896,56 |  |  | 1.445,47 |  |  | -15,70 |  |  | -3.555,42 |  |  | 0,00 |  |  | 327.341,14 |  |  |
|  | TOTAL SISTEM RUTIER |  |  |  |  |  | 1.843.697,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.823.891,51 |  |  |
|  | TERASAMENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1T2 | săpătură mecanica | mc | 14,48 |  | 6.141,29 |  | 88.925,88 |  |  | 6.083,46 |  |  | -57,83 |  |  | -837,38 |  |  | 0,00 |  |  | 88.088,51 |  |  |
| 1T3 | pregătire pat drum (nivelare si compactare) | 100 mp | 300,60 |  | 137,22 |  | 41.248,33 |  |  | 136,56 |  |  | -0,66 |  |  | -198,39 |  |  | 0,00 |  |  | 41.049,94 |  |  |
|  | TOTAL TERASAMENTE |  |  |  |  |  | 130.174,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 129.138,45 |  |  |
|  | INCADRARI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1I1 | montare borduri mari noi beton | m | 40,04 |  | 1.833,00 |  | 73.393,32 |  |  | 1.900,60 |  |  | 67,60 |  |  | 0,00 |  |  | 2.706,70 |  |  | 76.100,02 |  |  |
| 1I3 | montare borduri mici noi beton | m | 17,03 |  | 948,80 |  | 16.158,06 |  |  | 1.045,60 |  |  | 96,80 |  |  | 0,00 |  |  | 1.648,51 |  |  | 17.806,57 |  |  |
|  | TOTAL INCADRARI |  |  |  |  |  | 89.551,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 93.906,59 |  |  |
|  | TROTUARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2T1 | asternere balast la trotuare | mc | 98,35 |  | 357,50 |  | 35.160,13 |  |  | 361,80 |  |  | 4,30 |  |  | 0,00 |  |  | 422,90 |  |  | 35.583,03 |  |  |
| 2T2 | asternere nisip la trotuare | mc | 101,70 |  | 143,00 |  | 14.543,10 |  |  | 144,72 |  |  | 1,72 |  |  | 0,00 |  |  | 174,92 |  |  | 14.718,02 |  |  |
|  | TOTAL TROTUARE |  |  |  |  |  | 49.703,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50.301,05 |  |  |
|  | EDILITARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1E2 | ridicare la cota rasuflatori de gaze capace existente | buc | 122,72 |  | 70,00 |  | 8.590,40 |  |  | 70,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 8.590,40 |  |  |
| 1E6 | ridicare la cota cămine (capac nou) cu prefabricate si mortar de zidărie | buc | 1.073,78 |  | 90,00 |  | 96.640,20 |  |  | 90,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 96.640,20 |  |  |
| 1E10 | ridicare la cota guri de scurgere (gratar nou) | buc | 493,45 |  | 68,00 |  | 33.554,60 |  |  | 68,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 33.554,60 |  |  |
| 1E11 | guri de scurgere noi inclusiv racordul la cămin | buc | 1.025,82 |  | 10,00 |  | 10.258,20 |  |  | 10,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 10.258,20 |  |  |
|  | TOTAL EDILITARE |  |  |  |  |  | 149.043,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 149.043,40 |  |  |
|  | DIVERSE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2D3 | semnalizare rutiera pe timpul execuţiei lucrărilor | km | 6.819,00 |  | 1,32 |  | 9.001,08 |  |  | 1,32 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 9.001,08 |  |  |
| 2D4 | semnalizare rutiera orizontala marcaje rutiere longitudinale | km | 1.774,47 |  | 0,64 |  | 1.135,66 |  |  | 0,64 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 1.135,66 |  |  |
| 2D5 | semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere transversale | mp | 31,45 |  | 235,20 |  | 7.397,04 |  |  | 235,20 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 7.397,04 |  |  |
| 2D10 | taxa groapa | to | 16,85 |  | 10.729,79 |  | 180.796,96 |  |  | 10.661,07 |  |  | -68,72 |  |  | -1.157,93 |  |  | 0,00 |  |  | 179.639,03 |  |  |
|  | TOTAL DIVERSE |  |  |  |  |  | 198.330,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 197.172,81 |  |  |
|  | TOTAL C+M, lei fără T.V.A. |  |  |  |  |  |  | 2.648.894,46 |  |  |  |  |  |  |  |  | -22.808,54 |  |  | 7.526,54 |  |  | 2.633.612,47 |  |  |
|  | Total Proiectare - 3% din C+M (lei fără T.V.A.) |  |  |  |  |  |  |  | 79.466,83 |  |  |  |  |  |  |  |  | -684,26 |  |  | 225,80 |  |  | 79.008,37 |  |  |
|  | TOTAL, lei fără T.V.A. |  |  |  |  |  | 2.728.361,29 |  |  |  |  |  |  |  |  | -23.492,80 |  |  | 7.752,34 |  |  | 2.712.620,84 |  |  |
|  | T.V.A. 19% |  |  |  |  |  | 518.388,65 |  |  |  |  |  |  |  |  | -4.463,63 |  |  | 1.472,94 |  |  | 515.397,96 |  |  |
|  | TOTAL, lei cu T.V.A. |  |  |  |  |  | 3.246.749,94 |  |  |  |  |  |  |  |  | -27.956,43 |  |  | 9.225,28 |  |  | 3.228.018,80 |  |  |

| ACHIZITOR, ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2 | EXECUTANT, S.C. TERZIN COMPANY S.R.L. (Lider asociere) |
| --- | --- |
|  | S.C. EAST WATER DRILLINGS S.R.L. (Asociat) |

| ANEXA 4 la Contractul Subsecvent nr. 16 la Acordul Cadru nr. 8587/17.05.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări – LOT 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Reabilitare sistem rutier Str. GHEORGHE ȚIȚEICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod preţ | Denumire activitate | U.M. | Pret Unitar C+M |  | Cantitate contractata |  |  | Valoare contractata |  |  | Cantitate cf. P.T. |  |  | Diferenta cantitati |  |  | Valoare renuntari |  |  | Valoare suplim. |  |  | Valoare actualizata, cf. P.T. |  |  |
|  | DESFACERI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1D1 | decapare (frezare) mixturi asfaltice 5 cm | mp | 7,42 |  | 11.937,00 |  |  | 88.572,54 |  |  | 11.984,00 |  |  | 47,00 |  |  | 0,00 |  |  | 348,74 |  |  | 88.921,28 |  |  |
| 1D3 | decapare mixturi asfaltice la trotuare | mp | 10,58 |  | 5.566,00 |  |  | 58.888,28 |  |  | 5.566,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 58.888,28 |  |  |
| 1D4 | desfacere betoane degradate | mc | 130,52 |  | 556,60 |  |  | 72.647,43 |  |  | 556,60 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 72.647,43 |  |  |
| 1D5 | demontare borduri mari | m | 11,41 |  | 2.984,00 |  |  | 34.047,44 |  |  | 2.984,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 34.047,44 |  |  |
| 1D6 | demontare borduri mici | m | 8,12 |  | 916,00 |  |  | 7.437,92 |  |  | 934,00 |  |  | 18,00 |  |  | 0,00 |  |  | 146,16 |  |  | 7.584,08 |  |  |
|  | TOTAL DESFACERI |  |  |  |  |  |  | 261.593,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 262.088,51 |  |  |
|  | SISTEM RUTIER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1S1 | asternere balast la carosabil | mc | 90,40 |  | 680,41 |  |  | 61.509,06 |  |  | 683,09 |  |  | 2,68 |  |  | 0,00 |  |  | 242,27 |  |  | 61.751,33 |  |  |
| 1S2 | asternere nisip la carosabil | mc | 93,75 |  | 158,76 |  |  | 14.883,75 |  |  | 159,39 |  |  | 0,63 |  |  | 0,00 |  |  | 59,06 |  |  | 14.942,81 |  |  |
| 1S3 | asternere piatra sparta la carosabil | mc | 199,23 |  | 453,61 |  |  | 90.372,72 |  |  | 455,39 |  |  | 1,78 |  |  | 0,00 |  |  | 354,63 |  |  | 90.727,35 |  |  |
| 1S8 | asternere mixtura asfaltica BA16 - 5 cm | mp | 75,56 |  | 6.840,00 |  |  | 516.830,40 |  |  | 6.840,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 516.830,40 |  |  |
| 1S10 | asternere mixtura asfaltica BAD25 | t | 226,46 |  | 1.412,93 |  |  | 319.972,13 |  |  | 1.412,93 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 319.972,13 |  |  |
| 1S12 | asternere geocompozit | mp | 5,14 |  | 5.096,00 |  |  | 26.193,44 |  |  | 5.096,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 26.193,44 |  |  |
| 1S14 | mortar asfaltic gros, 2 cm | mp | 10,57 |  | 5.096,00 |  |  | 53.864,72 |  |  | 5.096,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 53.864,72 |  |  |
|  | TOTAL SISTEM RUTIER |  |  |  |  |  |  | 1.083.626,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.084.282,18 |  |  |
|  | TERASAMENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1T2 | săpătură mecanica | mc | 14,48 |  | 1.849,38 |  |  | 26.779,02 |  |  | 1.854,47 |  |  | 5,09 |  |  | 0,00 |  |  | 73,70 |  |  | 26.852,72 |  |  |
| 1T3 | pregătire pat drum (nivelare si compactare) | 100 mp | 300,60 |  | 78,34 |  |  | 23.549,00 |  |  | 78,43 |  |  | 0,09 |  |  | 0,00 |  |  | 27,05 |  |  | 23.576,05 |  |  |
|  | TOTAL TERASAMENTE |  |  |  |  |  |  | 50.328,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50.428,77 |  |  |
|  | INCADRARI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1I1 | montare borduri mari noi beton | m | 40,04 |  | 2.984,00 |  |  | 119.479,36 |  |  | 2.984,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 119.479,36 |  |  |
| 1I3 | montare borduri mici noi beton | m | 17,03 |  | 916,00 |  |  | 15.599,48 |  |  | 934,00 |  |  | 18,00 |  |  | 0,00 |  |  | 306,54 |  |  | 15.906,02 |  |  |
|  | TOTAL INCADRARI |  |  |  |  |  |  | 135.078,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 135.385,38 |  |  |
|  | TROTUARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2T1 | asternere balast la trotuare | mc | 98,35 |  | 556,60 |  |  | 54.741,61 |  |  | 556,60 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 54.741,61 |  |  |
| 2T2 | asternere nisip la trotuare | mc | 101,70 |  | 222,64 |  |  | 22.642,49 |  |  | 222,64 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 22.642,49 |  |  |
|  | TOTAL TROTUARE |  |  |  |  |  |  | 77.384,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 77.384,10 |  |  |
|  | EDILITARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1E2 | ridicare la cota rasuflatori de gaze capace existente | buc | 122,72 |  | 48,00 |  |  | 5.890,56 |  |  | 48,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 5.890,56 |  |  |
| 1E6 | ridicare la cota cămine (capac nou) cu prefabricate si mortar de zidărie | buc | 1.073,78 |  | 91,00 |  |  | 97.713,98 |  |  | 91,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 97.713,98 |  |  |
| 1E10 | ridicare la cota guri de scurgere (gratar nou) | buc | 493,45 |  | 57,00 |  |  | 28.126,65 |  |  | 57,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 28.126,65 |  |  |
| 1E11 | guri de scurgere noi inclusiv racordul la cămin | buc | 1.025,82 |  | 19,00 |  |  | 19.490,58 |  |  | 19,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 19.490,58 |  |  |
|  | TOTAL EDILITARE |  |  |  |  |  |  | 151.221,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 151.221,77 |  |  |
|  | DIVERSE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2D3 | semnalizare rutiera pe timpul execuţiei lucrărilor | km | 6.819,00 |  | 1,53 |  |  | 10.433,07 |  |  | 1,53 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 10.433,07 |  |  |
| 2D4 | semnalizare rutiera orizontala marcaje rutiere longitudinale | km | 1.774,47 |  | 0,64 |  |  | 1.135,66 |  |  | 0,64 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 1.135,66 |  |  |
| 2D5 | semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere transversale | mp | 31,45 |  | 365,40 |  |  | 11.491,83 |  |  | 365,40 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 11.491,83 |  |  |
| 2D10 | taxa groapa | to | 16,85 |  | 6.134,63 |  |  | 103.368,52 |  |  | 6.149,09 |  |  | 14,46 |  |  | 0,00 |  |  | 243,65 |  |  | 103.612,17 |  |  |
|  | TOTAL DIVERSE |  |  |  |  |  |  | 126.429,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 126.672,73 |  |  |
|  | TOTAL C+M, lei fără T.V.A. |  |  |  |  |  |  | 1.885.661,64 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 1.801,80 |  |  | 1.887.463,44 |  |  |
|  | Total Proiectare - 3% din C+M (lei fără T.V.A.) |  |  |  |  |  |  |  |  | 56.569,85 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 54,05 |  |  | 56.623,90 |  |  |
|  | TOTAL, lei fără T.V.A. |  |  |  |  |  |  | 1.942.231,49 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 1.855,85 |  |  | 1.944.087,34 |  |  |
|  | T.V.A. 19% |  |  |  |  |  |  | 369.023,98 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 352,61 |  |  | 369.376,59 |  |  |
|  | TOTAL, lei cu T.V.A. |  |  |  |  |  |  | 2.311.255,47 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 2.208,46 |  |  | 2.313.463,93 |  |  |

| ACHIZITOR, ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2 | EXECUTANT, S.C. TERZIN COMPANY S.R.L. (Lider asociere) |
| --- | --- |
|  | S.C. EAST WATER DRILLINGS S.R.L. (Asociat) |