MUNICIPIUL  BUCURESTI

CONSILIUL  LOCAL  AL  SECTORULUI  2

ADMINISTRATIA  DOMENIULUI  PUBLIC  SECTOR 2

Sos.  Electronicii   nr. 44   Tel    021 252 77 12 / 021 252 77 89    Fax  021 252 79 77  www.adp2.ro  e-mail:  office@adp2.ro

Act adițional nr. 1 la contractul nr.

13972/07.06.2021

,,Servicii de audit semnalizare rutiera orizontala/verticala, dispozitive pentru siguranta circulatiei si indicatoare pentru orientare urbana (denumire strazi)”, cod CPV 79311200-9 Servicii de realizare de studii  (Rev. 2)

Intre ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2, cu sediul în Bucureşti, Sos. Electronicii nr. 44, Sector 2, cod poștal 023254, telefon 021.252.77.96, fax  021.252.79.77, cod fiscal  4266260, cont RO15TREZ24G845000200109X, deschis la Trezoreria Sector 2, reprezentată prin  Director General  ..................., în calitate de Achizitor, pe de o parte,

şi

SMART TRAFFIC S.R.L. cu  sediul în Bucuresti, str. Mandresti, nr. 11, Sector 5, reprezentată  prin Administrator .............., în  calitate  de  Prestator, pe de altă parte, a intervenit prezentul act adiţional.

Art. 1. În baza adresei nr. 16546/06.07.2021 si a referatului de necesitate nr. 16547/06.07.2021, întocmit de Serviciul C.A.D.P., părțile, de comun acord, au hotărât prelungirea termenului de prestare a serviciilor cu 30 zile.

Art. 2. Celelalte clauze contractuale rămân neschimbate.

Prezentul act adiţional s-a încheiat în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

ACHIZITOR                                                             	                                PRESTATOR

ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC                           S.C. SMART TRAFFIC S.R.L.

SECTOR 2

Director  General                                                                                        Administrator