MUNICIPIUL  BUCURESTI

CONSILIUL  LOCAL  AL  SECTORULUI  2

ADMINISTRATIA  DOMENIULUI  PUBLIC  SECTOR 2

Sos. Electronicii nr. 44   Tel.: 021.252.77.12 / 021.252.77.89   Fax: 021.252.79.77   www.adp2.ro   e-mail: office@adp2.ro

Nr. înreg. ADP S2    .................../….…...........2021

ACT ADIȚIONAL NR. 4

la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 9/31.12.2019

la Acordul-Cadru de Lucrări nr. 8587/17.05.2019

„Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - Lot 1”

Între,

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2 BUCUREŞTI, cu sediul în Bucureşti, Șos. Electronicii nr. 44, Sector 2, telefon 021.252.77.12 / 021.252.77.89, fax 021.252.79.77, cod fiscal 4266260, cont RO36TREZ24G845000710300X, deschis la Trezoreria Sector 2, reprezentată prin Director General, în calitate de Achizitor, pe de o parte,

şi

Asocierea formata din:

a) S.C. DRUM CONCEPT S.R.L., cu sediul în Bucuresti, str. Chiciurei, nr. 39-45, Mezanin, biroul 2, Sector 3, reprezentată prin .................. - Director General, în calitate de Lider de asociere,

b) S.C. ALPENSIDE S.R.L., cu sediul în Bucureşti, Sector 1, str. Grigore Manolescu nr. 7A, et. 1, reprezentata de................, având funcţia de Administrator, în calitate de asociat – Asociat 1,

c) S.C. DANUBE TOTAL GROUP S.R.L., cu sediul în Otopeni. jud. Ilfov, str. lon Mihalache, nr.3,

reprezentata de ....................., având funcţia de Administrator, in calitate de asociat - Asociat 2,

d) S.C. DOMARCONS S.R.L., cu sediul în Craiova. str. Inginerilor, nr. 22, reprezentata de ......................, având funcţia de Administrator, în calitate de asociat - Asociat 3,

e) S.C. IRIMAT CONS S.R.L., cu sediul în Ploieşti, str. Sipote, bl. 151B, reprezentata de ..........................., având funcţia de Administrator, în calitate de asociat - Asociat 4,

în calitate de Executant, pe de altă parte, a intervenit prezentul act adițional.

Având în vedere referatul de necesitate nr. 16457/05.07.2021, întocmit de Secția Străzi și Urmărire Investiții, în conformitate cu prevederile art. 221 lit. f) din Legea 98/2016 a achizițiilor publice, și în baza art. 22, pct. 22.4 si pct. 22.7 (1) din contract, părțile, de comun acord, au hotărât modificarea Contractului Subsecvent de Lucrări nr. 9/31.12.2019, după cum urmează:

Art. 1. Se va diminua cantitatea de la poziția 1I3 "montare borduri mici noi beton", prevăzută în Anexa nr. 1 la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 9/31.12.2019, valoarea diminuării fiind de 3.706,89 lei fără T.V.A.;

Art. 2. Se modifică art. 5 din Contractul Subsecvent nr. 9/31.12.2019, care va avea următorul conținut:

„5. Prețul contractului subsecvent

5.1. Valoarea lucrărilor ce se vor executa în baza acestui contract subsecvent este de 1.574.812,71 lei fără T.V.A..

5.2. Prețul total pentru îndeplinirea contractului subsecvent, plătibil Executantului de către Achizitor se stabilește folosind prețurile unitare și tarifele din propunerea financiară, document al prezentului contract subsecvent, aplicate la cantitățile comandate de Achizitor pentru îndeplinirea prezentului contract subsecvent și este de 1.874.027,12 lei, din care 1.574.812,71 lei fără T.V.A., la   care se adaugă T.V.A. 19%, în valoare de 299.214,41 lei, după cum urmează:

| Nr. Anexa | Denumire | C+M | T.V.A. 19% | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | -lei fara T.V.A.- | -lei- | -lei cu T.V.A.- |
| Anexa 1 | Reabilitare Str. Cobiliței | 193.295,58 | 36.726,16 | 230.021,74 |
| Anexa 2 | Reabilitare Str. Oteșani față blocuri – parcare | 141.308,46 | 26.848,61 | 168.157,07 |
| Anexa 3 | Reabilitare Șos. Colentina nr. 4, bl. 3 – parcare – 43 locuri | 261.609,57 | 49.705,82 | 311.315,39 |
| Anexa 4 | Reabilitare Șos. Colentina nr. 1, bl. 3 – parcare – 27 locuri | 103.461,79 | 19.657,74 | 123.119,53 |
| Anexa 5 | Reabilitare Str. Teiul Doamnei nr. 1, bl. 19 – parcare – 50 locuri | 119.571,11 | 22.718,51 | 142.289,62 |
| Anexa 6 | Reabilitare Str. Banu Costache | 167.693,59 | 31.861,78 | 199.555,37 |
| Anexa 7 | Reabilitare Alee de legătură Al. Circului și Str. Dinu Vintilă | 587.872,61 | 111.695,80 | 699.568,41 |
| TOTAL |  | 1.574.812,71 | 299.214,41 | 1.874.027,12 |

5.3. Lucrările vor fi decontate pe baza verificării și certificării de către reprezentanții Achizitorului a prestațiilor realizate, avându-se în vedere prestațiile efectiv (real) îndeplinite, calitatea lucrărilor și alte elemente necesare.

Art. 4. Celelalte clauze contractuale rămân nemodificate.

Prezentul act adiţional s-a încheiat în 6 (șase) exemplare, câte unul pentru fiecare parte semnatară.

| ACHIZITOR, ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2 | EXECUTANT, S.C. DRUM CONCEPT S.R.L. (Lider de asociere) S.C. ALPENSIDE S.R.L. (Asociat 1) S.C. DANUBE TOTAL GROUP S.R.L. (Asociat 2) S.C. DOMARCONS S.R.L. (Asociat 3) S.C. IRIMAT CONS S.R.L. (Asociat 4) |
| --- | --- |

| ANEXA nr. 1 la Act aditional nr. 4 la Contractul Subsecvent nr. 9/31.12.2019 la Acordul-cadru de lucrari nr. 8587/17.05.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| „Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - Lot 1” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Strada COBILIȚEI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod pret | Denumirea lucrarii | U.M. | Pret Unitar C+M |  | Cantitate contractata |  | Valoare contractata |  | Cantitate finala |  | Diferenta cantitati |  | Valoare renuntari |  | Valoare suplimentari |  | Valoare finala |  |
|  | DESFACERI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1D2 | decapare (frezare) mixturi asfaltice 9 cm | mp | 18,44 |  | 467,00 |  | 8.611,48 |  | 467,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 8.611,48 |  |
| 1D3 | decapare mixturi asfaltice la trotuare | mp | 17,64 |  | 171,00 |  | 3.016,44 |  | 171,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 3.016,44 |  |
| 1D4 | desfacere betoane degradate | mc | 220,62 |  | 17,10 |  | 3.772,60 |  | 17,10 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 3.772,60 |  |
| 1D5 | demontare borduri mari | m | 14,01 |  | 144,00 |  | 2.017,44 |  | 144,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 2.017,44 |  |
| 1D6 | demontare borduri mici | m | 12,68 |  | 141,00 |  | 1.787,88 |  | 141,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 1.787,88 |  |
|  | SISTEM RUTIER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1S1 | asternere balast la carosabil | mc | 106,37 |  | 140,10 |  | 14.902,44 |  | 140,10 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 14.902,44 |  |
| 1S2 | asternere nisip la carosabil | mc | 106,15 |  | 32,69 |  | 3.470,04 |  | 32,69 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 3.470,04 |  |
| 1S3 | asternere piatra sparta la carosabil | mc | 197,02 |  | 93,40 |  | 18.401,67 |  | 93,40 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 18.401,67 |  |
| 1S8 | asternere mixtura asfaltica BA 16 - 5 cm (asim) | mp | 51,32 |  | 467,00 |  | 23.966,44 |  | 467,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 23.966,44 |  |
| 1S10 | asternere mixtura asfaltica BAD 25 (asim) | t | 322,31 |  | 67,25 |  | 21.675,35 |  | 67,25 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 21.675,35 |  |
|  | TERASAMENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1T1 | săpătură manuala | mc | 36,53 |  | 63,38 |  | 2.315,27 |  | 63,38 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 2.315,27 |  |
| 1T2 | săpătură mecanica | mc | 19,39 |  | 253,52 |  | 4.915,75 |  | 253,52 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 4.915,75 |  |
| 1T3 | pregătire pat drum (nivelare si compactare) | 100 mp | 208,41 |  | 6,38 |  | 1.329,66 |  | 6,38 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 1.329,66 |  |
|  | INCADRARI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1I1 | montare borduri mari noi beton | m | 55,69 |  | 144,00 |  | 8.019,36 |  | 144,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 8.019,36 |  |
| 1I3 | montare borduri mici noi beton | m | 26,29 |  | 141,00 |  | 3.706,89 |  | 0,00 |  | -141,00 |  | -3.706,89 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  | TROTUARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2T1 | asternere balast la trotuare | mc | 111,23 |  | 17,10 |  | 1.902,03 |  | 17,10 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 1.902,03 |  |
| 2T2 | asternere nisip la trotuare | mc | 111,01 |  | 6,84 |  | 759,31 |  | 6,84 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 759,31 |  |
| 2T6 | strat din beton C12/15 (B 200) la trotuare | mc | 291,16 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 2T6' | strat din beton C16/20 (B 250) la trotuare | mc | 306,05 |  | 17,10 |  | 5.233,46 |  | 17,10 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 5.233,46 |  |
| 1PX | lucrari de montare pavele prefabricate din beton 6 cm cu suprafata superioara finisata din beton de protectie rezistent la uzura si inghet/dezghet, antiderapante, montate pe nisip | mp | 193,03 |  | 171,00 |  | 33.008,13 |  | 171,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 33.008,13 |  |
|  | EDILITARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1E8 | Ridicare la cota camine (capac nou) cu prefabricare si mortar cu intarziere rapida si cu inlocuirea tubului de beton | m | 684,80 |  | 2,00 |  | 1.369,60 |  | 2,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 1.369,60 |  |
|  | DIVERSE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2D3 | semnalizare rutiera pe timpul execuţiei lucrărilor | km | 506,93 |  | 0,13 |  | 65,90 |  | 0,13 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 65,90 |  |
| 2D4 | semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere longitudinale | km | 1.952,49 |  | 0,18 |  | 351,45 |  | 0,18 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 351,45 |  |
| 2D5 | semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere transversale | mp | 23,91 |  | 13,00 |  | 310,83 |  | 13,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 310,83 |  |
| 2D10 | taxa groapa | to | 10,00 |  | 784,08 |  | 7.840,80 |  | 784,08 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 7.840,80 |  |
| 2DZ | stalpisori protectie pietonali | buc | 141,53 |  | 89,00 |  | 12.596,17 |  | 89,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 12.596,17 |  |
| 2DY | semnalizare rutiera verticala (indicatoare rutiere) | buc | 971,34 |  | 12,00 |  | 11.656,08 |  | 12,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 11.656,08 |  |
|  | TOTAL, LEI FARA T.V.A. |  |  |  |  |  | 197.002,47 |  |  |  |  |  | -3.706,89 |  | 0,00 |  | 193.295,58 |  |
|  | T.V.A. 19% |  |  |  |  |  | 37.430,47 |  |  |  |  |  | -704,31 |  | 0,00 |  | 36.726,16 |  |
|  | TOTAL, LEI INCLUSIV T.V.A. |  |  |  |  |  |  | 234.432,94 |  |  |  |  |  | -4.411,20 |  | 0,00 |  | 230.021,74 |  |

| ACHIZITOR, ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2 | EXECUTANT, S.C. DRUM CONCEPT S.R.L. (Lider de asociere) S.C. ALPENSIDE S.R.L. (Asociat 1) S.C. DANUBE TOTAL GROUP S.R.L. (Asociat 2) S.C. DOMARCONS S.R.L. (Asociat 3) S.C. IRIMAT CONS S.R.L. (Asociat 4) |
| --- | --- |