MUNICIPIUL  BUCURESTI

CONSILIUL  LOCAL  AL  SECTORULUI  2

ADMINISTRATIA  DOMENIULUI  PUBLIC  SECTOR 2

Șos. Electronicii nr. 44   Tel: 021.252.77.12 / 021.252.77.89   Fax: 021.252.79.77   www.adp2.ro   e-mail: office@adp2.ro

Nr. înreg. ADP S2 …………………/………………… 2021

ACT ADIȚIONAL NR. 1

la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 23/30.07.2020

la Acordul-Cadru de Lucrări nr. 15883/08.08.2019

„Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - Lot 2”

Între,

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2 BUCUREŞTI, cu sediul în Bucureşti, Șos. Electronicii nr. 44, Sector 2, telefon 021.252.77.12 / 021.252.77.89, fax 021.252.79.77, cod fiscal 4266260, cont RO36TREZ24G845000710300X, deschis la Trezoreria Sector 2, reprezentată prin Director General, în calitate de Achizitor, pe de o parte,

şi

Asocierea formata din:

a) S.C. DRUM CONCEPT S.R.L., cu sediul în Bucuresti, str. Chiciurei, nr. 39-45, Mezanin, biroul 2, Sector 3,   reprezentată prin ............. - Director General, în calitate de Lider de asociere,

b) S.C. ALPENSIDE S.R.L., cu sediul în Bucureşti, Sector 1, str. Grigore Manolescu nr. 7A, et. 1, reprezentata de............., având funcţia de Administrator, în calitate de Asociat 1,

c) S.C. DANUBE TOTAL GROUP S.R.L., cu sediul în Otopeni. jud. Ilfov, str. lon Mihalache, nr.3, reprezentata de ...................., având funcţia de Administrator, in calitate de Asociat 2,

d) S.C. DOMARCONS S.R.L., cu sediul în Craiova. str. Inginerilor, nr. 22, reprezentata de .............., având funcţia de Administrator, în calitate de Asociat 3,

e) S.C. IRIMAT CONS S.R.L., cu sediul în Ploieşti, str. Sipote, bl. 151B, reprezentata de ..............., având funcţia de Administrator,în calitate de Asociat 4,

în calitate de Executant, pe de altă parte, a intervenit prezentul act adițional.

Având în vedere referatul de necesitate nr. 17865/19.07.2021, întocmit de Secția Străzi și Urmărire Investiții, în conformitate cu prevederile art. 221 lit. f) din Legea nr. 98/2016 a achizițiilor publice, și în baza art. 23, pct. 23.4 si pct. 23.6 din contract, părțile, de comun acord, au hotărât modificarea Contractului Subsecvent de Lucrări nr. 23/30.07.2020, după cum urmează:

Art. 1. Se va diminua cantitatea de la poziția 2T2, prevăzută în Anexa nr. 2 la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 23/30.07.2020, valoarea diminuării fiind de 18.033,70 lei fără T.V.A.;

Art. 2.  Se vor suplimenta cantitățile de la pozițiile prevăzute în Anexele nr. 1 și 2 la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 23/30.07.2020, astfel:

Anexa nr. 1: 2T7;

Anexa nr. 2: 1D1, 1D2, 1D3, 1D4, 1D5, 1S8, 1S10, 1T3, 1I1, 1I3, valoarea suplimentărilor fiind de 88.761,59 lei fără T.V.A.;

Art. 3. Se modifică art. 5 din Contractul Subsecvent nr. 23/30.07.2020, care va avea următorul conținut:

“5. Prețul contractului subsecvent

5.1. Valoarea lucrărilor ce se vor executa în baza acestui contract subsecvent este de 2.650.624,46 lei fără T.V.A..

5.2. Prețul total pentru îndeplinirea contractului subsecvent, plătibil Executantului de către Achizitor, se stabilește folosind prețurile unitare și tarifele din propunerea financiară, document al prezentului contract subsecvent, aplicate la cantitățile comandate de Achizitor pentru îndeplinirea prezentului contract subsecvent și este de 3.154.243,11 lei, din care 2.650.624,46 lei fără T.V.A., la care se adaugă T.V.A. 19%, în valoare de 503.618,65 lei, după cum urmează:

| Nr. Anexa | Denumire | Proiectare | C+M -lei fără T.V.A.- | TOTAL -lei fara T.V.A.- | T.V.A. 19% -lei- | TOTAL -lei cu T.V.A.- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Anexa 1 | Reabilitare sistem rutier Strada Herța | 29.659,64 | 988.540,59 | 1.018.200,23 | 193.458,05 | 1.211.658,28 |  |
| Anexa 2 | Reabilitare sistem rutier Strada Cernăuți | 47.521,87 | 1.584.902,36 | 1.632.424,23 | 310.160,60 | 1.942.584,83 |  |
| TOTAL |  | 77.181,51 | 2.573.442,95 | 2.650.624,46 | 503.618,65 | 3.154.243,11 |  |

5.3. Lucrările vor fi decontate pe baza verificării și certificării de către reprezentanții Achizitorului a prestațiilor realizate, avându-se în vedere prestațiile efectiv (real) îndeplinite, calitatea lucrărilor și alte elemente necesare.”

Art. 4. Celelalte clauze contractuale rămân nemodificate.

Prezentul act adiţional s-a încheiat în 6 (șase) exemplare, câte unul pentru fiecare parte semnatară.

| ACHIZITOR, ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2 | EXECUTANT, S.C. DRUM CONCEPT S.R.L. (Lider de asociere) S.C. ALPENSIDE S.R.L. (Asociat 1) S.C. DANUBE TOTAL GROUP S.R.L. (Asociat 2) S.C. DOMARCONS S.R.L. (Asociat 3) S.C. IRIMAT CONS S.R.L. (Asociat 4) |
| --- | --- |

| ANEXA 1 la Actul aditional nr. 1 la Contractul Subsecvent nr. 23 la Acordul-Cadru nr. 15883/08.08.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări – LOT 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Reabilitare sistem rutier Strada HERȚA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod pret | Denumire activitate | U.M. | Pret Unitar |  |  |  |  |  | Cantitate contractata |  | Valoare contractata- C+M |  | Valoare contractata, inclusiv proiectare | Cantitate cf. P.T. |  | Diferenta cantitati |  | Valoare renuntari |  | Valoare suplim. |  | Valoare actualizata cf. P.T - C+M |  | Valoare actualizata cf. P.T - inclusiv proiectare |
|  |  |  | Proiectare |  | C+M |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DESFACERI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1D1 | decapare (frezare) mixturi asfaltice 5 cm | mp | 0,47 |  | 15,66 |  | 16,13 |  | 3.536,40 |  | 55.380,02 |  | 57.042,13 | 3.536,40 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 55.380,02 |  | 57.042,13 |
| 1D2 | decapare (frezare) mixturi asfaltice 9 cm | mp | 0,55 |  | 18,44 |  | 18,99 |  | 1.515,60 |  | 27.947,66 |  | 28.781,24 | 1.515,60 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 27.947,66 |  | 28.781,24 |
| 1D3 | decapare mixturi asfaltice la trotuare | mp | 0,53 |  | 17,64 |  | 18,17 |  | 1.622,00 |  | 28.612,08 |  | 29.471,74 | 1.622,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 28.612,08 |  | 29.471,74 |
| 1D4 | desfacere betoane degradate | mc | 6,62 |  | 220,62 |  | 227,24 |  | 162,20 |  | 35.784,56 |  | 36.858,33 | 162,20 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 35.784,56 |  | 36.858,33 |
| 1D5 | demontare borduri mari | m | 0,42 |  | 14,01 |  | 14,43 |  | 1.243,00 |  | 17.414,43 |  | 17.936,49 | 1.243,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 17.414,43 |  | 17.936,49 |
| 1D6 | demontare borduri mici | m | 0,38 |  | 12,68 |  | 13,06 |  | 1.078,00 |  | 13.669,04 |  | 14.078,68 | 1.078,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 13.669,04 |  | 14.078,68 |
|  | Total Desfaceri |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 178.807,79 |  | 184.168,61 |  |  |  |  |  |  |  |  | 178.807,79 |  | 184.168,61 |
|  | SISTEM RUTIER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1S1 | asternere balast la carosabil | mc | 3,19 |  | 106,37 |  | 109,56 |  | 606,24 |  | 64.485,75 |  | 66.419,65 | 606,24 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 64.485,75 |  | 66.419,65 |
| 1S3 | asternere piatra sparta la carosabil | mc | 5,91 |  | 197,02 |  | 202,93 |  | 303,12 |  | 59.720,70 |  | 61.512,14 | 303,12 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 59.720,70 |  | 61.512,14 |
| 1S7 | strat din beton – C16/20 carosabil | mc | 9,56 |  | 318,62 |  | 328,18 |  | 162,20 |  | 51.680,16 |  | 53.230,80 | 162,20 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 51.680,16 |  | 53.230,80 |
| 1S8 | asternere mixtura asfaltica BA16 - 5 cm | mp | 1,54 |  | 51,32 |  | 52,86 |  | 5.052,00 |  | 259.268,64 |  | 267.048,72 | 5.052,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 259.268,64 |  | 267.048,72 |
| 1S10 | asternere mixtura asfaltica BAD 25 | t | 9,67 |  | 322,31 |  | 331,98 |  | 218,25 |  | 70.344,16 |  | 72.454,64 | 218,25 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 70.344,16 |  | 72.454,64 |
|  | Total Sistem Rutier |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 505.499,41 |  | 520.665,95 |  |  |  |  |  |  |  |  | 505.499,41 |  | 520.665,95 |
|  | TERASAMENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1T1 | sapatura manuala | mc | 1,10 |  | 36,53 |  | 37,63 |  | 259,52 |  | 9.480,27 |  | 9.765,74 | 259,52 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 9.480,27 |  | 9.765,74 |
| 1T2 | sapatura mecanica | mc | 0,58 |  | 19,39 |  | 19,97 |  | 939,67 |  | 18.220,20 |  | 18.765,21 | 939,67 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 18.220,20 |  | 18.765,21 |
| 1T3 | pregatire pat drum (nivelare si compactare) | 100mp | 6,25 |  | 208,41 |  | 214,66 |  | 31,38 |  | 6.539,91 |  | 6.736,03 | 31,38 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 6.539,91 |  | 6.736,03 |
|  | Total Terasamente |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34.240,38 |  | 35.266,98 |  |  |  |  |  |  |  |  | 34.240,38 |  | 35.266,98 |
|  | INCADRARI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1I1 | montare borduri mari noi beton | m | 1,67 |  | 55,69 |  | 57,36 |  | 1.243,00 |  | 69.222,67 |  | 71.298,48 | 1.243,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 69.222,67 |  | 71.298,48 |
| 1I3 | montare borduri mici noi beton | m | 0,79 |  | 26,29 |  | 27,08 |  | 1.078,00 |  | 28.340,62 |  | 29.192,24 | 1.078,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 28.340,62 |  | 29.192,24 |
|  | Total Incadrari |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 97.563,29 |  | 100.490,72 |  |  |  |  |  |  |  |  | 97.563,29 |  | 100.490,72 |
|  | TROTUARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2T1 | asternere balast la trotuare | mc | 3,34 |  | 111,23 |  | 114,57 |  | 162,20 |  | 18.041,51 |  | 18.583,25 | 162,20 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 18.041,51 |  | 18.583,25 |
| 2T2 | asternere nisip la trotuare | mc | 3,33 |  | 111,01 |  | 114,34 |  | 64,88 |  | 7.202,33 |  | 7.418,38 | 64,88 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 7.202,33 |  | 7.418,38 |
| 2T7 | strat de mixtura asfaltica BA8 - 4 cm la trotuare | mp | 1,18 |  | 39,24 |  | 40,42 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 1.622,00 |  | 1.622,00 |  | 0,00 |  | 65.561,24 |  | 63.647,28 |  | 65.561,24 |
|  | Total Trotuare |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25.243,84 |  | 26.001,63 |  |  |  |  |  |  |  |  | 88.891,12 |  | 91.562,87 |
|  | EDILITARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1E1 | ridicare la cota rasuflatori de gaze - capace noi | buc | 3,56 |  | 118,76 |  | 122,32 |  | 3,00 |  | 356,28 |  | 366,96 | 3,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 356,28 |  | 366,96 |
| 1E6 | ridicare la cota camine (capac nou) cu prefabricate si mortar de zidarie | buc | 13,82 |  | 460,50 |  | 474,32 |  | 35,00 |  | 16.117,50 |  | 16.601,20 | 35,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 16.117,50 |  | 16.601,20 |
| 1E11 | guri de scurgere noi inclusiv racordul la camin | buc | 23,36 |  | 778,65 |  | 802,01 |  | 35,00 |  | 27.252,75 |  | 28.070,35 | 35,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 27.252,75 |  | 28.070,35 |
|  | Total Edilitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43.726,53 |  | 45.038,51 |  |  |  |  |  |  |  |  | 43.726,53 |  | 45.038,51 |
|  | DIVERSE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2D3 | semnalizare rutiera pe timpul executiei lucrarilor | km | 15,21 |  | 506,93 |  | 522,14 |  | 0,67 |  | 339,64 |  | 349,83 | 0,67 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 339,64 |  | 349,83 |
| 2D4 | semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere longitudinale | km | 58,57 |  | 1.952,49 |  | 2.011,06 |  | 0,81 |  | 1.581,52 |  | 1.628,96 | 0,81 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 1.581,52 |  | 1.628,96 |
| 2D5 | semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere transversale | mp | 0,72 |  | 23,91 |  | 24,63 |  | 61,00 |  | 1.458,51 |  | 1.502,43 | 61,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 1.458,51 |  | 1.502,43 |
| 2D10 | taxa groapa | to | 0,30 |  | 10,00 |  | 10,30 |  | 3.643,24 |  | 36.432,40 |  | 37.525,37 | 3.643,24 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 36.432,40 |  | 37.525,37 |
|  | Total Diverse |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39.812,07 |  | 41.006,59 |  |  |  |  |  |  |  |  | 39.812,07 |  | 41.006,59 |
|  | Valoare Proiectare - lei fără T.V.A. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27.745,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29.659,64 |  |  |
|  | TOTAL, LEI FĂRĂ T.V.A |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 924.893,31 |  | 952.638,99 |  |  |  |  | 0,00 |  | 65.561,24 |  | 988.540,59 |  | 1.018.200,23 |
|  | T.V.A. 19% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 175.729,73 |  | 181.001,41 |  |  |  |  | 0,00 |  | 12.456,64 |  | 187.822,71 |  | 193.458,05 |
|  | TOTAL, LEI INCLUSIV T.V.A. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.100.623,04 |  | 1.133.640,40 |  |  |  |  | 0,00 |  | 78.017,88 |  | 1.176.363,30 |  | 1.211.658,28 |

| ACHIZITOR, ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2 | EXECUTANT, S.C. DRUM CONCEPT S.R.L. (Lider de asociere) S.C. ALPENSIDE S.R.L. (Asociat 1) S.C. DANUBE TOTAL GROUP S.R.L. (Asociat 2) S.C. DOMARCONS S.R.L. (Asociat 3) S.C. IRIMAT CONS S.R.L. (Asociat 4) |
| --- | --- |

| ANEXA 2 la Actul aditional nr. 1 la Contractul Subsecvent nr. 23 la Acordul-Cadru nr. 15883/08.08.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări – LOT 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Reabilitare sistem rutier Strada CERNĂUȚI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod pret | Denumire activitate | U.M. | Pret Unitar |  |  | Cantitate contractata | Valoare contractata-C+M | Valoare contractata, inclusiv proiectare | Cantitate actualizata, cf. P.T. | Diferenta cantitati | Valoare renuntari | Valoare suplim. | Valoare actualizata cf. P.T-C+M | Valoare actualizata cf. P.T-inclusiv proiectare |
|  |  |  | Proiectare | C+M | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DESFACERI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1D1 | decapare (frezare) mixturi asfaltice 5 cm | mp | 0,47 | 15,66 | 16,13 | 4.088,00 | 64.018,08 | 65.939,44 | 4.203,22 | 115,22 | 0,00 | 1.858,50 | 65.822,43 | 67.797,94 |
| 1D2 | decapare (frezare) mixturi asfaltice 9 cm | mp | 0,55 | 18,44 | 18,99 | 1.752,00 | 32.306,88 | 33.270,48 | 1.867,22 | 115,22 | 0,00 | 2.188,03 | 34.431,54 | 35.458,51 |
| 1D3 | decapare mixturi asfaltice la trotuare | mp | 0,53 | 17,64 | 18,17 | 3.943,00 | 69.554,52 | 71.644,31 | 4.030,50 | 87,50 | 0,00 | 1.589,88 | 71.098,02 | 73.234,19 |
| 1D4 | desfacere betoane degradate | mc | 6,62 | 220,62 | 227,24 | 762,22 | 168.160,98 | 173.206,87 | 770,97 | 8,75 | 0,00 | 1.988,35 | 170.091,40 | 175.195,22 |
| 1D5 | demontare borduri mari | m | 0,42 | 14,01 | 14,43 | 1.577,00 | 22.093,77 | 22.756,11 | 1.641,50 | 64,50 | 0,00 | 930,74 | 22.997,42 | 23.686,85 |
| 1D6 | demontare borduri mici | m | 0,38 | 12,68 | 13,06 | 1.371,00 | 17.384,28 | 17.905,26 | 1.371,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.384,28 | 17.905,26 |
|  | Total Desfaceri |  |  |  |  |  | 373.518,51 | 384.722,47 |  |  |  |  | 381.825,09 | 393.277,97 |
|  | SISTEM RUTIER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1S1 | asternere balast la carosabil | mc | 3,19 | 106,37 | 109,56 | 525,60 | 55.908,07 | 57.584,74 | 525,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.908,07 | 57.584,74 |
| 1S4 | asternere balast stabilizat la carosabil 4% | mc | 6,61 | 220,35 | 226,96 | 262,80 | 57.907,98 | 59.645,09 | 262,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.907,98 | 59.645,09 |
| 1S6 | strat din beton – BcR 3,5 carosabil | mc | 12,19 | 406,45 | 418,64 | 350,40 | 142.420,08 | 146.691,46 | 350,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142.420,08 | 146.691,46 |
| 1S7 | strat din beton – C16/20 carosabil | mc | 9,56 | 318,62 | 328,18 | 394,30 | 125.631,87 | 129.401,37 | 394,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125.631,87 | 129.401,37 |
| 1S8 | asternere mixtura asfaltica BA16 - 5 cm | mp | 1,54 | 51,32 | 52,86 | 5.840,00 | 299.708,80 | 308.702,40 | 5.927,50 | 87,50 | 0,00 | 4.625,25 | 304.199,30 | 313.327,65 |
| 1S10 | asternere mixtura asfaltica BAD 25 | t | 9,67 | 322,31 | 331,98 | 252,29 | 81.315,59 | 83.755,23 | 264,89 | 12,60 | 0,00 | 4.182,95 | 85.376,70 | 87.938,18 |
| 1S12 | asternere geocompozit | mp | 0,48 | 16,16 | 16,64 | 5.840,00 | 94.374,40 | 97.177,60 | 5.840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94.374,40 | 97.177,60 |
|  | Total Sistem Rutier |  |  |  |  |  | 857.266,79 | 882.957,89 |  |  |  |  | 865.818,40 | 891.766,09 |
|  | TERASAMENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1T1 | sapatura manuala | mc | 1,10 | 36,53 | 37,63 | 630,88 | 23.046,05 | 23.740,01 | 630,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.046,05 | 23.740,01 |
| 1T2 | sapatura mecanica | mc | 0,58 | 19,39 | 19,97 | 805,92 | 15.626,79 | 16.094,22 | 805,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.626,79 | 16.094,22 |
| 1T3 | pregatire pat drum (nivelare si compactare) | 100mp | 6,25 | 208,41 | 214,66 | 56,95 | 11.868,95 | 12.224,89 | 57,83 | 0,88 | 0,00 | 188,90 | 12.052,35 | 12.413,79 |
|  | Total Terasamente |  |  |  |  |  | 50.541,79 | 52.059,12 |  |  |  |  | 50.725,19 | 52.248,02 |
|  | INCADRARI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1I1 | montare borduri mari noi beton | m | 1,67 | 55,69 | 57,36 | 1.577,00 | 87.823,13 | 90.456,72 | 1.671,00 | 94,00 | 0,00 | 5.391,84 | 93.057,99 | 95.848,56 |
| 1I3 | montare borduri mici noi beton | m | 0,79 | 26,29 | 27,08 | 1.371,00 | 36.043,59 | 37.126,68 | 1.380,45 | 9,45 | 0,00 | 255,91 | 36.292,03 | 37.382,59 |
|  | Total Incadrari |  |  |  |  |  | 123.866,72 | 127.583,40 |  |  |  |  | 129.350,02 | 133.231,15 |
|  | TROTUARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2T1 | asternere balast la trotuare | mc | 3,34 | 111,23 | 114,57 | 394,30 | 43.857,99 | 45.174,95 | 394,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.857,99 | 45.174,95 |
| 2T2 | asternere nisip la trotuare | mc | 3,33 | 111,01 | 114,34 | 157,72 | 17.508,50 | 18.033,70 | 0,00 | -157,72 | -18.033,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Total Trotuare |  |  |  |  |  | 61.366,49 | 63.208,65 |  |  |  |  | 43.857,99 | 45.174,95 |
|  | EDILITARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1E6 | ridicare la cota camine (capac nou) cu prefabricate si mortar de zidarie | buc | 13,82 | 460,50 | 474,32 | 75,00 | 34.537,50 | 35.574,00 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.537,50 | 35.574,00 |
| 1E11 | guri de scurgere noi inclusiv racordul la camin | buc | 23,36 | 778,65 | 802,01 | 21,00 | 16.351,65 | 16.842,21 | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.351,65 | 16.842,21 |
|  | Total Edilitare |  |  |  |  |  | 50.889,15 | 52.416,21 |  |  |  |  | 50.889,15 | 52.416,21 |
|  | DIVERSE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2D3 | semnalizare rutiera pe timpul executiei lucrarilor | km | 15,21 | 506,93 | 522,14 | 0,70 | 354,85 | 365,50 | 0,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 354,85 | 365,50 |
| 2D4 | semnalizare rutiera orizontala-marcaje rutiere longitudinale | km | 58,57 | 1.952,49 | 2.011,06 | 0,59 | 1.151,97 | 1.186,53 | 0,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.151,97 | 1.186,53 |
| 2D5 | semnalizare rutiera orizontala-marcaje rutiere transversale | mp | 0,72 | 23,91 | 24,63 | 80,00 | 1.912,80 | 1.970,40 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.912,80 | 1.970,40 |
| 2D10 | taxa groapa | to | 0,30 | 10,00 | 10,30 | 5.901,69 | 59.016,90 | 60.787,41 | 5.901,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.016,90 | 60.787,41 |
|  | Total Diverse |  |  |  |  |  | 62.436,52 | 64.309,84 |  |  |  |  | 62.436,52 | 64.309,84 |
|  | Valoare Proiectare - lei fără T.V.A. |  |  |  |  |  | 47.371,61 |  |  |  |  |  | 47.521,87 |  |
|  | TOTAL, LEI FĂRĂ T.V.A |  |  |  |  |  | 1.579.885,97 | 1.627.257,58 |  |  | -18.033,70 | 23.200,35 | 1.584.902,36 | 1.632.424,23 |
|  | T.V.A. 19% |  |  |  |  |  | 300.178,33 | 309.178,94 |  |  | -3.426,40 | 4.408,07 | 301.131,45 | 310.160,60 |
|  | TOTAL, LEI INCLUSIV T.V.A. |  |  |  |  |  | 1.880.064,30 | 1.936.436,52 |  |  | -21.460,10 | 27.608,42 | 1.886.033,81 | 1.942.584,83 |

| ACHIZITOR, ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2 | EXECUTANT, S.C. DRUM CONCEPT S.R.L. (Lider de asociere) S.C. ALPENSIDE S.R.L. (Asociat 1) S.C. DANUBE TOTAL GROUP S.R.L. (Asociat 2) S.C. DOMARCONS S.R.L. (Asociat 3) S.C. IRIMAT CONS S.R.L. (Asociat 4) |
| --- | --- |