MUNICIPIUL BUCURESTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  2

ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Șos. Electronicii nr. 44   Tel: 021.252.77.12 / 021.252.77.89   Fax: 021.252.79.77   www.adp2.ro   e-mail: office@adp2.ro

Nr. înreg. ADP S2 …………………/………………… 2021

ACT ADIȚIONAL NR. 3

la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 3/02.12.2019

la Acordul-Cadru de Lucrări nr. 15883/08.08.2019

„Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări – Lot 2”

Între,

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2 BUCUREŞTI, cu sediul în Bucureşti, Șos. Electronicii nr. 44, Sector 2, telefon 021.252.77.12 / 021.252.77.89, fax 021.252.79.77, cod fiscal 4266260, cont RO36TREZ24G845000710300X, deschis la Trezoreria Sector 2, reprezentată prin Director General ....................., în calitate de Achizitor, pe de o parte,

şi

Asocierea formata din:

a) S.C. DRUM CONCEPT S.R.L., cu sediul în Bucuresti, str. Chiciurei, nr. 39-45, Mezanin, biroul 2, Sector 3, reprezentată prin ........................... - Director General, în calitate de Lider de asociere,

b) S.C. ALPENSIDE S.R.L., cu sediul în Bucureşti, Sector 1, str. Grigore Manolescu nr. 7A, et. 1, reprezentata de ............................, având funcţia de Administrator, în calitate de asociat – Asociat 1,

c) S.C. DANUBE TOTAL GROUP S.R.L., cu sediul în Otopeni. jud. Ilfov, str. lon Mihalache, nr. 3, reprezentata de ........................., având funcţia de Administrator, in calitate de asociat - Asociat 2,

d) S.C. DOMARCONS S.R.L., cu sediul în Craiova. str. Inginerilor, nr. 22, reprezentata de ........................., având funcţia de Administrator, în calitate de asociat - Asociat 3,

e) S.C. IRIMAT CONS S.R.L., cu sediul în Ploieşti, str. Sipote, bl. 151B, reprezentata de .........................., având funcţia de Administrator, în calitate de asociat- Asociat 4,

în calitate de Executant, pe de altă parte, a intervenit prezentul act adițional.

Având în vedere referatul de necesitate nr. 23236/10.09.2021, întocmit de Secția Străzi și Urmărire Investiții, în conformitate cu prevederile art. 221 lit. f) din Legea 98/2016 a achizițiilor publice, și în baza art. 23, pct. 23.4 si pct. 23.7 (1) din contract, părțile, de comun acord, au hotărât modificarea Contractului Subsecvent de Lucrări nr. 3/02.12.2019, după cum urmează:

Art. 1. Se va diminua cantitatea de la poziția 2DX, prevăzută în Anexa nr. 2 la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 3/02.12.2019, valoarea diminuării fiind de 14.432,22 lei fără T.V.A.;

Art. 2.  Se vor suplimenta cantitățile de la pozițiile 2DY si 5PX, prevăzute în Anexa nr. 2 la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 3/02.12.2019, valoarea suplimentărilor fiind de 20.125,17 lei fără T.V.A.;

Art. 3. Se modifică art. 5 din Contractul Subsecvent nr. 3/02.12.2019, care va avea următorul conținut:

„5. Prețul contractului subsecvent

5.1. Valoarea lucrărilor ce se vor executa în baza acestui contract subsecvent este de 1.267.803,15 lei fără T.V.A..

5.2. Prețul total pentru îndeplinirea contractului subsecvent, plătibil Executantului de către Achizitor se stabilește folosind prețurile unitare și tarifele din propunerea financiară, document al prezentului contract subsecvent, aplicate la cantitățile comandate de Achizitor pentru îndeplinirea prezentului contract subsecvent și este de 1.508.685,75 lei, din care 1.267.803,15 lei fără T.V.A., la   care se adaugă T.V.A. 19%, în valoare de 240.882,60 lei, după cum urmează:

| Nr. Anexa | Denumire | Proiectare | C+M | TOTAL | T.V.A. 19% | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | -lei fara T.V.A.- | -lei fara T.V.A.- | -lei- | -lei cu T.V.A.- |
| Anexa 1 | Reabilitare Str. GELLU NAUM | 8.996,67 | 300.241,45 | 309.238,12 | 58.755,24 | 367.993,36 |
| Anexa 2 | Reabilitare Str. SAVU MARIN | 24.655,81 | 822.068,60 | 846.724,41 | 160.877,64 | 1.007.602,05 |
| Anexa 3 | Reabilitare Strada SACHELARIE VISARION nr. 8, bl. 111 B - parcare; Strada SACHELARIE VISARION nr. 16, bl. 118A – parcare 52 locuri | 3.252,36 | 108.588,26 | 111.840,62 | 21.249,72 | 133.090,34 |
| TOTAL |  | 36.904,84 | 1.230.898,31 | 1.267.803,15 | 240.882,60 | 1.508.685,75 |

5.3. Lucrările vor fi decontate pe baza verificării și certificării de către reprezentanții Achizitorului a prestațiilor realizate, avându-se în vedere prestațiile efectiv (real) îndeplinite, calitatea lucrărilor și alte elemente necesare.

Art. 4. Celelalte clauze contractuale rămân nemodificate.

Prezentul act adiţional s-a încheiat în 6 (șase) exemplare, câte unul pentru fiecare parte semnatară.

| ACHIZITOR, ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2 | EXECUTANT, S.C. DRUM CONCEPT S.R.L. (Lider de asociere) S.C. ALPENSIDE S.R.L. (Asociat 1) S.C. DANUBE TOTAL GROUP S.R.L. (Asociat 2) S.C. DOMARCONS S.R.L. (Asociat 3) S.C. IRIMAT CONS S.R.L. (Asociat 4) |
| --- | --- |

| ANEXA 2 la Actul Aditional nr. 3 la Contractul subsecvent nr. 3 la Acordul-cadru de lucrari nr. 15883/08.08.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| "Proiectarea si executia lucrarilor de reparatii si modernizari strazi, alei si parcari –Lot 2” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Reabilitare Str. SAVU MARIN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod pret | Categorii de lucrari | U.M. | Cantitate contractata |  | Pret Unitar lei fara T.V.A. |  |  |  |  |  |  |  | Valoare contractata- C+M |  |  | Valoare contractata - inclusiv proiectare |  |  | Cantitate actualizata |  |  | Diferenta cantitati |  |  | Valoare renuntari |  |  | Valoare suplimentari |  | Valoare actualizata - C+M |  | Valoare actualizata inclusiv proiectare |  |
|  |  |  |  |  | Proiectare |  | C+M |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. LUCRARI CAROSABIL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1D2 | decapare (frezare) mixturi asfaltice 9 cm | mp | 2.889,80 |  | 0,55 |  | 18,44 |  |  | 18,99 |  |  | 53.287,91 |  |  | 54.877,30 |  |  | 2.889,80 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 53.287,91 |  | 54.877,30 |  |
| 1D4 | desfacere betoane degradate | mc | 83,00 |  | 6,62 |  | 220,62 |  |  | 227,24 |  |  | 18.311,46 |  |  | 18.860,92 |  |  | 83,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 18.311,46 |  | 18.860,92 |  |
| 1D5 | demontare borduri mari | m | 669,30 |  | 0,42 |  | 14,01 |  |  | 14,43 |  |  | 9.376,89 |  |  | 9.658,00 |  |  | 669,30 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 9.376,89 |  | 9.658,00 |  |
| 1D6 | demontare borduri mici | m | 619,50 |  | 0,38 |  | 12,68 |  |  | 13,06 |  |  | 7.855,26 |  |  | 8.090,67 |  |  | 619,50 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 7.855,26 |  | 8.090,67 |  |
| 1T1 | sapatura manuala | mc | 34,86 |  | 1,10 |  | 36,53 |  |  | 37,63 |  |  | 1.273,44 |  |  | 1.311,78 |  |  | 34,86 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 1.273,44 |  | 1.311,78 |  |
| 1T2 | sapatura mecanica | mc | 139,44 |  | 0,58 |  | 19,39 |  |  | 19,97 |  |  | 2.703,74 |  |  | 2.784,62 |  |  | 139,44 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 2.703,74 |  | 2.784,62 |  |
| 1T3 | pregatire pat drum (nivelare si compactare) | 100 mp | 4,15 |  | 6,25 |  | 208,41 |  |  | 214,66 |  |  | 864,90 |  |  | 890,84 |  |  | 4,15 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 864,90 |  | 890,84 |  |
| 1S1 | asternere balast la carosabil | mc | 166,00 |  | 3,19 |  | 106,37 |  |  | 109,56 |  |  | 17.657,42 |  |  | 18.186,96 |  |  | 166,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 17.657,42 |  | 18.186,96 |  |
| 1S3 | asternere piatra sparta la carosabil | mc | 83,00 |  | 5,91 |  | 197,02 |  |  | 202,93 |  |  | 16.352,66 |  |  | 16.843,19 |  |  | 83,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 16.352,66 |  | 16.843,19 |  |
| 1I1 | montare borduri mari noi beton | m | 669,30 |  | 1,67 |  | 55,69 |  |  | 57,36 |  |  | 37.273,32 |  |  | 38.391,05 |  |  | 669,30 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 37.273,32 |  | 38.391,05 |  |
| 1I3 | montare borduri mici noi beton | m | 619,50 |  | 0,79 |  | 26,29 |  |  | 27,08 |  |  | 16.286,66 |  |  | 16.776,06 |  |  | 619,50 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 16.286,66 |  | 16.776,06 |  |
| 1S8 | asternere mixtura asfaltica BA 16 - 5 cm | mp | 2.889,80 |  | 1,54 |  | 51,32 |  |  | 52,86 |  |  | 148.304,54 |  |  | 152.754,83 |  |  | 2.889,80 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 148.304,54 |  | 152.754,83 |  |
| 1S10 | asternere mixtura asfaltica BAD25 | to | 416,13 |  | 9,67 |  | 322,31 |  |  | 331,98 |  |  | 134.122,86 |  |  | 138.146,84 |  |  | 416,13 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 134.122,86 |  | 138.146,84 |  |
| 1E8 | ridicare la cota camine (capac nou) cu prefabricate si mortar cu intarire rapida si cu inlocuirea tubului de beton | buc | 17,00 |  | 20,54 |  | 684,80 |  |  | 705,34 |  |  | 11.641,60 |  |  | 11.990,78 |  |  | 17,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 11.641,60 |  | 11.990,78 |  |
| 1E1 | ridicare la cota rasuflatori gaze capace noi | buc | 4,00 |  | 3,56 |  | 118,76 |  |  | 122,32 |  |  | 475,04 |  |  | 489,28 |  |  | 4,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 475,04 |  | 489,28 |  |
| 1E11 | guri de scurgere noi inclusiv racordul la camin | buc | 9,00 |  | 23,36 |  | 778,65 |  |  | 802,01 |  |  | 7.007,85 |  |  | 7.218,09 |  |  | 9,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 7.007,85 |  | 7.218,09 |  |
| 2D10 | taxa groapa | to | 1.317,23 |  | 0,30 |  | 10,00 |  |  | 10,30 |  |  | 13.172,30 |  |  | 13.567,47 |  |  | 1.317,23 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 13.172,30 |  | 13.567,47 |  |
|  | Total lucrari carosabil |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 495.967,85 |  |  | 510.838,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 495.967,85 |  | 510.838,68 |  |
|  | 2. LUCRARI TROTUARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1D3 | decapare mixturi asfaltice la trotuar | mp | 916,88 |  | 0,53 |  | 17,64 |  |  | 18,17 |  |  | 16.173,76 |  |  | 16.659,71 |  |  | 916,88 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 16.173,76 |  | 16.659,71 |  |
| 1D4 | desfacere betoane degradate | mc | 91,69 |  | 6,62 |  | 220,62 |  |  | 227,24 |  |  | 20.228,65 |  |  | 20.835,64 |  |  | 91,69 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 20.228,65 |  | 20.835,64 |  |
| 1T1 | sapatura manuala | mc | 238,39 |  | 1,10 |  | 36,53 |  |  | 37,63 |  |  | 8.708,39 |  |  | 8.970,62 |  |  | 238,39 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 8.708,39 |  | 8.970,62 |  |
| 1T3 | pregatire pat drum (nivelare si compactare) | 100 mp | 9,17 |  | 6,25 |  | 208,41 |  |  | 214,66 |  |  | 1.911,12 |  |  | 1.968,43 |  |  | 9,17 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 1.911,12 |  | 1.968,43 |  |
| 2T1 | asternere balast la trotuare | mc | 91,69 |  | 3,34 |  | 111,23 |  |  | 114,57 |  |  | 10.198,68 |  |  | 10.504,92 |  |  | 91,69 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 10.198,68 |  | 10.504,92 |  |
| 2T2 | asternere nisip la trotuare | mc | 0,00 |  | 3,33 |  | 111,01 |  |  | 114,34 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 2T6 | strat din beton C12/15 (B200) la trotuare | mc | 91,69 |  | 8,73 |  | 291,16 |  |  | 299,89 |  |  | 26.696,46 |  |  | 27.496,91 |  |  | 91,69 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 26.696,46 |  | 27.496,91 |  |
| 2T7 | strat de mixtura asfaltica BA 8 - 4 cm la trotuare | mp | 0,00 |  | 1,18 |  | 39,24 |  |  | 40,42 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 1PX | pavele prefabricate din beton 6 cm cu suprafata superioara finisata din beton, rezistente la uzura si inghet/dezghet, antiderapante, montate pe nisip | mp | 916,88 |  | 5,79 |  | 193,03 |  |  | 198,82 |  |  | 176.985,35 |  |  | 182.294,08 |  |  | 916,88 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 176.985,35 |  | 182.294,08 |  |
| 2DX | stalpisori protectie pietonali | buc | 350,00 |  | 4,25 |  | 141,53 |  |  | 145,78 |  |  | 49.535,50 |  |  | 51.023,00 |  |  | 251,00 |  |  | -99,00 |  |  | -14.432,22 |  |  | 0,00 |  | 35.524,03 |  | 36.590,78 |  |
| 2D10 | taxa groapa | to | 736,26 |  | 0,30 |  | 10,00 |  |  | 10,30 |  |  | 7.362,60 |  |  | 7.583,48 |  |  | 736,26 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 7.362,60 |  | 7.583,48 |  |
|  | Total lucrari trotuare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 317.800,51 |  |  | 327.336,79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 303.789,04 |  | 312.904,57 |  |
|  | 3. LUCRARI PENTRU SIGURANTA CIRCULATIEI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2D4 | semnalizare rutiera orizontala-marcaje rutiere longitudinale | km | 0,40 |  | 58,57 |  | 1.952,49 |  |  | 2.011,06 |  |  | 781,00 |  |  | 804,42 |  |  | 0,40 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 781,00 |  | 804,42 |  |
| 2D5 | semnalizare rutiera orizontala-marcaje rutiere transversale | mp | 71,00 |  | 0,72 |  | 23,91 |  |  | 24,63 |  |  | 1.697,61 |  |  | 1.748,73 |  |  | 71,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 1.697,61 |  | 1.748,73 |  |
| 2D3 | semnalizare rutiera pe timpul executiei lucrarilor | km | 0,58 |  | 15,21 |  | 506,93 |  |  | 522,14 |  |  | 294,02 |  |  | 302,84 |  |  | 0,58 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 294,02 |  | 302,84 |  |
| 2DY | Semnalizare rutieră verticală (indicatoare rutiere) | buc | 0,00 |  | 29,14 |  | 971,34 |  |  | 1.000,48 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 15,00 |  |  | 15,00 |  |  | 0,00 |  |  | 15.007,20 |  | 14.570,10 |  | 15.007,20 |  |
| 5PX | Lucrari de montare limitatoare viteza | m | 0,00 |  | 9,03 |  | 301,15 |  |  | 310,18 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 16,50 |  |  | 16,50 |  |  | 0,00 |  |  | 5.117,97 |  | 4.968,98 |  | 5.117,97 |  |
|  | Total lucrari pentru siguranta circulatiei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.772,63 |  |  | 2.855,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22.311,71 |  | 22.981,16 |  |
|  | Valoare Proiectare - lei fara T.V.A. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24.490,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24.655,81 |  |  |  |
|  | TOTAL, lei fara T.V.A. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 816.540,99 |  |  | 841.031,46 |  |  |  |  |  |  |  |  | -14.432,22 |  |  | 20.125,17 |  | 822.068,60 |  | 846.724,41 |  |
|  | T.V.A. 19% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 155.142,79 |  |  | 159.795,98 |  |  |  |  |  |  |  |  | -2.742,12 |  |  | 3.823,78 |  | 156.193,03 |  | 160.877,64 |  |
|  | TOTAL, lei inclusiv T.V.A. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 971.683,78 |  |  | 1.000.827,44 |  |  |  |  |  |  |  |  | -17.174,34 |  |  | 23.948,95 |  | 978.261,63 |  | 1.007.602,05 |  |

| ACHIZITOR, ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2 | EXECUTANT, S.C. DRUM CONCEPT S.R.L. (Lider de asociere) S.C. ALPENSIDE S.R.L. (Asociat 1) S.C. DANUBE TOTAL GROUP S.R.L. (Asociat 2) S.C. DOMARCONS S.R.L. (Asociat 3) S.C. IRIMAT CONS S.R.L. (Asociat 4) |
| --- | --- |