MUNICIPIUL BUCURESTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  2

ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Șos. Electronicii nr. 44   Tel: 021.252.77.12 / 021.252.77.89   Fax: 021.252.79.77   www.adp2.ro   e-mail: office@adp2.ro

Nr. înreg. ADP S2 …………………/………………… 2021

ACT ADIȚIONAL NR. 4

la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 2/17.10.2019

la Acordul-Cadru de Lucrări nr. 8587/17.05.2019

„Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări – Lot 1”

Între,

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2 BUCUREŞTI, cu sediul în Bucureşti, Șos. Electronicii nr. 44, Sector 2, telefon 021.252.77.12 / 021.252.77.89, fax 021.252.79.77, cod fiscal 4266260, cont RO36TREZ24G845000710300X, deschis la Trezoreria Sector 2, reprezentată prin Director General ....................., în calitate de Achizitor, pe de o parte,

şi

Asocierea formata din:

a) S.C. DRUM CONCEPT S.R.L., cu sediul în Bucuresti, str. Chiciurei, nr. 39-45, Mezanin, biroul 2, Sector 3, ,  reprezentată prin ....................... - .................., în calitate de Lider de asociere,

b) S.C. ALPENSIDE S.R.L., cu sediul în Bucureşti, Sector 1, str. Grigore Manolescu nr. 7A, et. 1, reprezentata de .........................., având funcţia de .................., în calitate de asociat – Asociat 1,

c) S.C. DANUBE TOTAL GROUP S.R.L., cu sediul în Otopeni. jud. Ilfov, str. lon Mihalache, nr.3, reprezentata de ........................., având funcţia de ..................., in calitate de asociat - Asociat 2,

d) S.C. DOMARCONS S.R.L., cu sediul în Craiova. str. Inginerilor, nr. 22, reprezentata de ................., având funcţia de .................., în calitate de asociat - Asociat 3,

e) S.C. IRIMAT CONS S.R.L., cu sediul în Ploieşti, str. Sipote, bl. 151B, reprezentata de ..................., având funcţia de ................, în calitate de asociat- Asociat 4,

în calitate de Executant, pe de altă parte, a intervenit prezentul act adițional.

Având în vedere referatul de necesitate nr. 23733/16.09.2021, întocmit de Secția Străzi și Urmărire Investiții, în conformitate cu prevederile art. 221 lit. f) din Legea 98/2016 a achizițiilor publice, și în baza art. 23, pct. 23.4 si pct. 23.7 (1) din contract, părțile, de comun acord, au hotărât modificarea Contractului Subsecvent de Lucrări nr. 2/17.10.2019, după cum urmează:

Art. 1.  Se va suplimenta cantitatea de la poziția 2DY “semnalizare rutieră verticală (indicatoare rutiere)”, prevăzută în Anexa nr. 1 la prezentul act aditional, care modifica si inlocuieste Anexa nr. 1 la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 2/17.10.2019, valoarea suplimentării fiind de 8.003,84 lei fără T.V.A.;

Art. 3. Se modifică art. 5 din Contractul Subsecvent nr. 2/17.10.2019, care va avea următorul conținut:

„5. Prețul contractului subsecvent

5.1. Valoarea lucrărilor ce se vor executa în baza acestui contract subsecvent este de 1.906.548,62 lei fără T.V.A..

5.2. Prețul total pentru îndeplinirea contractului subsecvent, plătibil Executantului de către Achizitor se stabilește folosind prețurile unitare și tarifele din propunerea financiară, document al prezentului contract subsecvent, aplicate la cantitățile comandate de Achizitor pentru îndeplinirea prezentului contract subsecvent și este de 2.268.792,86 lei, din care 1.906.548,62 lei fără T.V.A., la care se adaugă T.V.A. 19%, în valoare de 362.244,24 lei, după cum urmează:

| Nr. Anexa | Denumire | Proiectare | C+M | TOTAL | T.V.A. 19% | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | -lei fara T.V.A.- | -lei fara T.V.A.- | -lei- | -lei cu T.V.A.- |
| 1 | Reabilitare Aleea Brasoveni | 16.294,03 | 543.689,16 | 559.983,18 | 106.396,80 | 666.379,98 |
| 2 | Reabilitare Strada Brațului | 23.803,04 | 793.765,08 | 817.568,12 | 155.337,94 | 972.906,06 |
| 3 | Reabilitare Strada Ocolului | 13.660,88 | 455.575,50 | 469.236,38 | 89.154,91 | 558.391,29 |
| 4 | Reabilitare Aleea Petre Antonescu | 1.738,90 | 58.022,04 | 59.760,94 | 11.354,58 | 71.115,52 |
| TOTAL |  | 55.496,85 | 1.851.051,78 | 1.906.548,62 | 362.244,24 | 2.268.792,86 |

5.3. Lucrările vor fi decontate pe baza verificării și certificării de către reprezentanții Achizitorului a prestațiilor realizate, avându-se în vedere prestațiile efectiv (real) îndeplinite, calitatea lucrărilor și alte elemente necesare.

Art. 4. Celelalte clauze contractuale rămân nemodificate.

Prezentul act adiţional s-a încheiat în 6 (șase) exemplare, câte unul pentru fiecare parte semnatară.

| ACHIZITOR, ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2 | EXECUTANT, S.C. DRUM CONCEPT S.R.L. (Lider de asociere) S.C. ALPENSIDE S.R.L. (Asociat 1) S.C. DANUBE TOTAL GROUP S.R.L. (Asociat 2) S.C. DOMARCONS S.R.L. (Asociat 3) S.C. IRIMAT CONS S.R.L. (Asociat 4) |
| --- | --- |

| Anexa nr. 1 la Actul Aditional nr. 4 la Contractul Subsecvent nr. 2 la Acordul-Cadru de lucrari nr. 8587/17.05.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| „Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - Lot 1” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REABILITARE ALEEA BRAȘOVENI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod pret | CATEGORII DE LUCRARI | U.M. | Cantitate contractată | Pret Unitar (lei fara TVA) |  |  |  |  | Valoare contractata - C+M |  |  | Valoare contractată, inclusiv proiectare |  | Cantitati renuntari | Valoare renuntari | Cantitate suplim. | Valoare suplim. | Cantitate actualizată | Valoare actualizată - C+M | Valoare actualizată, inclusiv proiectare |
|  |  |  |  | Proiectare | C+M | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. LUCRARI CAROSABIL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1D2 | decapare (frezare) mixturi asfaltice 9 cm | mp | 1.581,00 | 0,55 | 18,44 | 18,99 |  | 29.153,64 |  |  | 30.023,19 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1581,00 | 29.153,64 | 30.023,19 |
| 1D4 | desfacere betoane degradate | mc | 59,28 | 6,62 | 220,62 | 227,24 |  | 13.078,35 |  |  | 13.470,79 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,28 | 13.078,35 | 13.470,79 |
| 1T2 | sapatura mecanica | mc | 55,33 | 0,58 | 19,39 | 19,97 |  | 1.072,85 |  |  | 1.104,94 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,33 | 1.072,85 | 1.104,94 |
| 1D5 | demontare borduri mari | m | 315,00 | 0,42 | 14,01 | 14,43 |  | 4.413,15 |  |  | 4.545,45 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 315,00 | 4.413,15 | 4.545,45 |
| 1T1 | sapatura manuala | mc | 23,71 | 1,10 | 36,53 | 37,63 |  | 866,13 |  |  | 892,21 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,71 | 866,13 | 892,21 |
| 1T3 | pregatire pat drum (nivelare si compactare) | 100 mp | 3,95 | 6,25 | 208,41 | 214,66 |  | 823,22 |  |  | 847,91 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,95 | 823,22 | 847,91 |
| 1S1 | asternere balast la carosabil | mc | 79,05 | 3,19 | 106,37 | 109,56 |  | 8.408,55 |  |  | 8.660,72 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,05 | 8.408,55 | 8.660,72 |
| 1S5 | strat din beton - C20/25 la carosabil | mc | 58,83 | 9,89 | 329,76 | 339,65 |  | 19.399,78 |  |  | 19.981,61 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,83 | 19.399,78 | 19.981,61 |
| 1S12 | asternere geocompozit | mp | 1.581,00 | 0,48 | 16,16 | 16,64 |  | 25.548,96 |  |  | 26.307,84 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1581,00 | 25.548,96 | 26.307,84 |
| 1S3 | asternere piatra sparta la carosabil | mc | 0,00 | 5,91 | 197,02 | 202,93 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1I1 | montare borduri mari noi beton | m | 315,00 | 1,67 | 55,69 | 57,36 |  | 17.542,35 |  |  | 18.068,40 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 315,00 | 17.542,35 | 18.068,40 |
| 1S10 | asternere mixtura asfaltica BAD 25 | t | 227,66 | 9,67 | 322,31 | 331,98 |  | 73.377,09 |  |  | 75.578,57 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227,66 | 73.377,09 | 75.578,57 |
| 1S8 | asternere mixtura asfaltica BA 16 - 5 cm | mp | 1.581,00 | 1,54 | 51,32 | 52,86 |  | 81.136,92 |  |  | 83.571,66 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1581,00 | 81.136,92 | 83.571,66 |
| 1R6 | reparatii suprafete betonate cu mortar acrilic | mp | 521,73 | 4,37 | 145,79 | 150,16 |  | 76.063,02 |  |  | 78.342,98 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 521,73 | 76.063,02 | 78.342,98 |
| 1E5 | ridicare la cota camine (capac existent) cu prefabricate si mortar cu intarire rapida si cu inlocuirea tubului de beton | buc | 13,00 | 10,15 | 338,19 | 348,34 |  | 4.396,47 |  |  | 4.528,42 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 | 4.396,47 | 4.528,42 |
| 1E9 | ridicare la cota guri de scurgere (gratar existent) | buc | 2,00 | 3,11 | 103,69 | 106,80 |  | 207,38 |  |  | 213,60 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 207,38 | 213,60 |
| 2D10 | taxa groapa | to | 685,85 | 0,30 | 10,00 | 10,30 |  | 6.858,50 |  |  | 7.064,26 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 685,85 | 6.858,50 | 7.064,26 |
|  | TOTAL LUCRARI CAROSABIL |  |  |  |  |  |  | 362.346,36 |  |  | 373.202,53 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 362.346,36 | 373.202,53 |
|  | 2. LUCRARI LA TROTUARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1D3 | decapare mixturi asfaltice la trotuar | mp | 1.118,00 | 0,53 | 17,64 | 18,17 |  | 19.721,52 |  |  | 20.314,06 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1118,00 | 19.721,52 | 20.314,06 |
| 1D4 | desfacere betoane degradate | mc | 41,64 | 6,62 | 220,62 | 227,24 |  | 9.186,62 |  |  | 9.462,27 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,64 | 9.186,62 | 9.462,27 |
| 1T2 | sapatura mecanica | mc | 18,74 | 0,58 | 19,39 | 19,97 |  | 363,37 |  |  | 374,24 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,74 | 363,37 | 374,24 |
| 1T1 | sapatura manuala | mc | 43,72 | 1,10 | 36,53 | 37,63 |  | 1.597,09 |  |  | 1.645,18 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,72 | 1.597,09 | 1.645,18 |
| 1T3 | pregatire pat drum (nivelare si compactare) | 100 mp | 4,16 | 6,25 | 208,41 | 214,66 |  | 866,99 |  |  | 892,99 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,16 | 866,99 | 892,99 |
| 2T1 | asternere balast la trotuare | mc | 62,40 | 3,34 | 111,23 | 114,57 |  | 6.940,75 |  |  | 7.149,17 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,40 | 6.940,75 | 7.149,17 |
| 2T4 | strat balast stabilizat - 4% ciment la trotuare | mc | 41,60 | 6,67 | 222,20 | 228,87 |  | 9.243,52 |  |  | 9.520,99 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,60 | 9.243,52 | 9.520,99 |
| 2T2 | asternere nisip la trotuare | mc | 0,00 | 3,33 | 111,01 | 114,34 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2T7 | strat de mixtura asfaltica BA 8 - 4 cm la trotuare | mp | 241,00 | 1,18 | 39,24 | 40,42 |  | 9.456,84 |  |  | 9.741,22 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 241,00 | 9.456,84 | 9.741,22 |
| 1S12 | asternere geocompozit | mp | 877,00 | 0,48 | 16,16 | 16,64 |  | 14.172,32 |  |  | 14.593,28 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 877,00 | 14.172,32 | 14.593,28 |
| 1S8 | asternere mixtura asfaltica BA 16 - 5 cm | mp | 877,00 | 1,54 | 51,32 | 52,86 |  | 45.007,64 |  |  | 46.358,22 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 877,00 | 45.007,64 | 46.358,22 |
| 1R6 | reparatii suprafete betonate cu mortar acrilic | mp | 289,41 | 4,37 | 145,79 | 150,16 |  | 42.193,08 |  |  | 43.457,81 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 289,41 | 42.193,08 | 43.457,81 |
| 1E5 | ridicare la cota camine (capac existent) cu prefabricate si mortar cu intarire rapida si cu inlocuirea tubului de beton | buc | 9,00 | 10,15 | 338,19 | 348,34 |  | 3.043,71 |  |  | 3.135,06 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 3.043,71 | 3.135,06 |
| 1D6 | demontare borduri mici | m | 160,00 | 0,38 | 12,68 | 13,06 |  | 2.028,80 |  |  | 2.089,60 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 | 2.028,80 | 2.089,60 |
| 1I3 | montare borduri mici beton | m | 160,00 | 0,79 | 26,29 | 27,08 |  | 4.206,40 |  |  | 4.332,80 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 | 4.206,40 | 4.332,80 |
| 2D10 | taxa groapa | to | 331,52 | 0,30 | 10,00 | 10,30 |  | 3.315,20 |  |  | 3.414,66 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 331,52 | 3.315,20 | 3.414,66 |
|  | TOTAL LUCRARI LA TROTUARE |  |  |  |  |  |  | 171.343,85 |  |  | 176.481,54 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 171.343,85 | 176.481,54 |
|  | 4. LUCRARI PENTRU SIGURANTA CIRCULATIEI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2D4 | semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere longitudinale | km | 0,20 | 58,57 | 1.952,49 | 2.011,06 |  | 390,50 |  |  | 402,21 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 390,50 | 402,21 |
| 2D5 | semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere transversale | mp | 72,62 | 0,72 | 23,91 | 24,63 |  | 1.736,34 |  |  | 1.788,63 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,62 | 1.736,34 | 1.788,63 |
| 2D3 | semnalizare rutiera pe timpul executiei lucrarilor | km | 0,20 | 15,21 | 506,93 | 522,14 |  | 101,39 |  |  | 104,43 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 101,39 | 104,43 |
| 2DY | semnalizare rutieră verticală (indicatoare rutiere) | buc | 0,00 | 29,14 | 971,34 | 1.000,48 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 8.003,84 | 8,00 | 7.770,72 | 8.003,84 |
|  | TOTAL LUCRARI PENTRU SIGURANTA CIRCULATIEI |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.228,23 |  |  | 2.295,27 |  | 0,00 |  | 8.003,84 |  | 9.998,95 | 10.299,11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 16.060,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16.294,03 |  |
|  | TOTAL, lei fara T.V.A. |  |  |  |  |  |  | 535.918,44 |  |  | 551.979,34 |  |  |  | 0,00 |  | 8.003,84 |  | 543.689,16 | 559.983,18 |
|  | T.V.A. 19% |  |  |  |  |  |  | 101.824,50 |  |  | 104.876,07 |  |  |  | 0,00 |  | 1.520,73 |  | 103.300,94 | 106.396,80 |
|  | TOTAL, lei inclusiv T.V.A. |  |  |  |  |  |  | 637.742,94 |  |  | 656.855,42 |  |  |  | 0,00 |  | 9.524,57 |  | 646.990,09 | 666.379,98 |

| ACHIZITOR, ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2 | EXECUTANT, S.C. DRUM CONCEPT S.R.L. (Lider de asociere) S.C. ALPENSIDE S.R.L. (Asociat 1) S.C. DANUBE TOTAL GROUP S.R.L. (Asociat 2) S.C. DOMARCONS S.R.L. (Asociat 3) S.C. IRIMAT CONS S.R.L. (Asociat 4) |
| --- | --- |