MUNICIPIUL  BUCURESTI

CONSILIUL  LOCAL  AL  SECTORULUI  2

ADMINISTRATIA  DOMENIULUI  PUBLIC  SECTOR 2

Sos.  Electronicii   nr. 44   Tel    021 252 77 12 / 021 252 77 89    Fax  021 252 79 77  www.adp2.ro  e-mail:  office@adp2.ro

Act adițional nr. 1 la contractul nr. 28675/30.12.2020

„Execuție fântână de apă potabilă B-dul Basarabia (elaborare PT, DDE, DTAC, servicii testare apă, autorizație sanitară, autorizație de funcționare Apele Române)”, Cod CPV 45262220-9 – Forare de puțuri de apă (Rev.2), 71322000-1 – Servicii de proiectare tehnică pentru construcția de lucrări publice (Rev.2), 76470000-8 – Servicii de testare a puțurilor (Rev.2)

Intre ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2, cu sediul în Bucureşti, Sos. Electronicii nr. 44, Sector 2, cod poștal 023254, telefon 021.252.77.96, fax  021.252.79.77, cod fiscal  4266260, cont RO14TREZ24G675000710101X, deschis la Trezoreria Sector 2, reprezentată prin  Director General  .............., în calitate de Achizitor, pe de o parte,

şi

S.C. GARDEN CENTER GRUP S.R.L., cu sediul în Ilfov, Oras Magurele, Loc. Magurele, Strada Atomistilor, nr. 127-135, reprezentată prin ........., funcţia Director, în calitate de Executant, pe de altă parte, a intervenit prezentul act adiţional.

În baza adresei nr. 18093R/14.09.2021 si a referatului de necesitate nr. 25355/29.09.2021, in conformitate cu prevederile O.G. nr. 15/2021, părțile, de comun acord, au hotărât urmatoarele:

Art. 1. – Valoarea lucrarilor ramase de executat in cadrul contractului nr. 28675/30.12.2020 se va ajusta prin aplicarea urmatoarei formule de calcul:

Va = C x Vo, in care:

Va – valoare ajustata a solicitarii de plata;

C – coeficient de ajustare;

Vo – valoare solicitare de plata conform preturilor prevazute in oferta care a stat la baza incheierii contractului.

Art. 2. – Coeficientul de ajustare prevazut la art. 1 se determina in baza urmatoarei formule:

C = (ICCM)n (ICCM)ian 2021   x P + (1-P),    unde:

P – pondere determinata in raport cu obiectul contractului;

ICCMn – indice de cost in constructii pentru costul materialelor aferent lunii anterioare solicitarii de plata;

ICCM ian 2021 – indice de cost in constructii pentru costul materialelor aferent lunii ianuarie 2021, respectiv 109,8.

Art. 3. – La data incheierii prezentului act aditional, restul ramas de executat in cadrul contractului nr. 28675/30.12.2020 este de 264.117,33 lei fara T.V.A.

Art. 4. Celelalte clauze contractuale rămân neschimbate.

Prezentul act adiţional s-a încheiat în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

ACHIZITOR                                                             	                                               EXECUTANT

ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC  SECTOR 2                S.C. GARDEN CENTER GRUP S.R.L.

Director  General                                                                                                           Director