MUNICIPIUL  BUCURESTI

CONSILIUL  LOCAL  AL  SECTORULUI  2

ADMINISTRATIA  DOMENIULUI  PUBLIC  SECTOR 2

Sos.  Electronicii   nr. 44   Tel    021 252 77 12 / 021 252 77 89    Fax  021 252 79 77  www.adp2.ro  e-mail:  office@adp2.ro

Act aditional nr. 1

la Contractul de lucrari nr. 26375/27.11.2020

„Amplasare copertine, inchidere pasaj, reparare pardoseli si socluri - Pasaj pietonal Obor”, 4 buc. (executie + proiectare inclusa)’’

Intre,

Autoritatea contractanta ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2, cu sediul în Bucureşti, Sos. Electronicii nr. 44, Sector 2, cod poștal 023254, telefon 021.252.77.12, fax  021.252.70.79, e-mail:  office@adp2.ro, cod fiscal 4266260, cont RO53TREZ24G845000710101X, deschis la Trezoreria Sector 2 reprezentată prin  Director General  ………………., în calitate de Achizitor, pe de o parte

şi

Asocierea S.C. GENERAL GLASS S.R.L. si S.C. TRANSPARENT WORKERS S.R.L. reprezentata prin lider de asociere S.C. GENERAL GLASS S.R.L., cu  sediul  in Bucuresti, Str. Rezonantei, nr. 6A, Sector 4, cod postal 041538, reprezentata  prin  Administrator ………………………, în calitate de Executant, pe de alta parte,

În baza referatului de necesitate nr. 25114/28.09.2021, a notei justificative nr. 25115/28.09.2021, in conformitate cu prevederile art. 221 lit. f) din Legea 98/2016 a achizitiilor publice,  părțile, de comun acord au hotărât:

Art. 1.

Renuntarea la urmatoarele cantitati:

Copertina acces

- demontarea constructiilor metalice fara recuperare in subansambluri – 5,10 to

- desfacere cu mare atentie in vederea recuperarii tamplariei la lucrarile de restaurare – 12,50 mp

- montarea grinzilor pline de otel complet asamblat – 3,9357 to

- grinda simpla inima plina l = 500 mm, G<0,1 – 3935 kg

- vopsirea cu vopsea ulei in 2 straturi a constructiilor metalice diverse – 5,6 to

- vopsirea constructiilor si a confectiilor metalice strat de vopsea profile cu grosime intre 8 si 12 mm – 5,6 mp

- vopsit strat grund bicomponent pentru structuri de protectie a suprafetelor din metal, beton si zidarie – 145 mp

- transport rutier materiale semifabricate cu remorci trailer sub 20 to pe distanta de 8 km – 6 to

2. Copertina mare

- demontarea constructiilor metalice fara recuperare in subansambluri refolosibile – 5,1 to

- desfacerea cu mare atentie in vederea recuperarii tamplariei la lucrarile de restaurare – 12,5 mp

- montarea grinzilor pline din otel complet asamblat – 3,9357 to

- grinda simpla inima plina l = 500 mm, G<0,1 – 3935,7 kg

- vopsirea cu vopsea ulei in 2 straturi a constructiilor metalice diverse – 5,6 to

- vopsirea constructiilor si a confectiilor metalice strat de vopsea profile cu grosime intre 8 si 12 mm – 5,6 mp

- vopsit 1 strat grund bicomponent pentru structuri de protectie a suprafetelor din metal, beton si zidarie – 145 mp

- transport rutier materiale semifabricate cu remorci trailer sub 20 to pe distanta de 8 km – 6 to

3. Copertina mica 1

- demontarea constructiilor metalice fara recuperare in subansambluri refolosibile – 3,2 to

- desfacerea cu mare atentie in vederea recuperarii tamplariei la lucrarile de restaurare – 12,5 mp

- montarea grinzilor pline din otel complet asamblat – 2,4626 to

- grinda simpla inima plina l = 500 mm, G<0,1 – 2462,6 kg

- vopsirea cu vopsea ulei in 2 straturi a constructiilor metalice diverse 3,5 to

- vopsirea constructiilor si a confectiilor metalice strat de vopsea profile cu grosime intre 8 si 12 mm – 3,5 mp

- vopsit 1 strat grund bicomponent pentru structuri de protectie  a suprafetelor din metal, beton si zidarie – 100 mp

- transport rutier materiale semifabricate cu remorci trailer sub 20 t pe distanta de 8 km – 4 to

4. Copertina mica 2

- demontarea constructiilor metalice fara recuperare in subansambluri refolosibile – 3,2 to

- desfacerea cu mare atentie in vederea recuperarii tamplariei la lucrarile de restaurare – 12,5 mp

- montarea grinzilor pline din otel asamblat – 2,4626 to

- grinda simpla inima plina l = 500 mm, G<0,1 – 2462,6 kg

- vopsirea cu vopsea ulei in 2 straturi a constructiilor metalice diverse – 3,5 to

- vopsirea constructiilor si a confectiilor metalice strat de vopsea profile cu grosime intre 8 si 12 mm – 3,5 mp

- vopsit 1 strat grund bicomponent pentru structuri de protectie a suprafetelor din metal, beton si zidarie – 100 mp

- transport rutier materiale semifabricate cu remorci trailer sub 20 to pe distanta de 8 km – 4 to

Suplimentarea cu urmatoarele activitati:

1. Copertina acces

- confectionare arcade din inox, debitare table pentru arce si platbanda sudata arce, polizare, finisare – 1664,3 to;

2. Copertina mare

- confectionare arcade din inox, debitare table pentru arce si platbanda sudata arce, polizare, finisare – 1664,3 to;

3. Copertina mica 1

- confectionare arcade din inox, debitare table pentru arce si platbanda sudata arce, polizare, finisare – 1037,4 to;

4. Copertina mica 2

- confectionare arcade din inox, debitare table pentru arce si platbanda sudata arce, polizare, finisare – 1037,4 to;

Art. 2. Valoarea lucrarilor pentru:

- Copertina acces, scade cu 0,01 lei fara TVA,  devenind  834.183,06 lei fara TVA la care se adauga T.V.A. (19%) in valoare de 158.494,78 lei, respectiv 992.677,84 lei inclusiv TVA.

- Copertina mare, scade cu 0,01 lei fara TVA, devenind  864.601,82 lei fara TVA la care se adauga T.V.A. (19%) in valoare de 164.274.35 lei, respectiv 1.028.876,17 lei inclusiv TVA.

- Copertina mica 1, scade cu 1.618,78 lei fara TVA, devenind  600.129,56 lei fara TVA la care se adauga T.V.A. (19%) in valoare de 114.024,62 lei, respectiv 714.154,18 lei inclusiv TVA.

- Copertina mica 2, scade cu 1.618,78 lei fara TVA, devenind  602.853,59 lei fara TVA la care se adauga T.V.A. (19%) in valoare de 114.542,18 lei, respectiv 717.395,77 lei inclusiv TVA.

| ## Nr. crt |  | ## Valoarea contract | ## NR | ## NCS | ## Valoare finala |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## 1 | ## Copertina acces | ## 834.183,07 | ## 266.460,36 | ## 266.460,35 | ## 834.183,06 |
| ## 2 | ## Copertina mare | ## 864.601,83 | ## 266.460,36 | ## 266.460,35 | ## 864.601,82 |
| ## 3 | ## Copertina mica 1 | ## 601.748,34 | ## 167.710,21 | ## 166.091,43 | ## 600.129,56 |
| ## 4 | ## Copertina mica 2 | ## 604.472,37 | ## 167.710,21 | ## 166.091,43 | ## 602.853,59 |
| ## Valoare totala lei (fara T.V.A.) |  | ## 2.905.005,61 | ## 868.341,14 | ## 865.103,56 | ## 2.901.768,03 |

Art. 3. Se modifica art. 5, pct. 5.1. din contractul 26375/27.11.2020, care va avea urmatorul continut:

,,5. Pretul contractului

5.1. Pretul total pentru indeplinirea contractului, platibil Executantului de catre Achizitor se stabileste folosind preturile unitare si tarifele din propunerea financiara, document al prezentului contract, aplicate la cantitatile comandate de Achizitor pentru indeplinirea prezentului contract si este de 3.501.893,96 lei, din care 2.942.768,03 lei fara T.V.A., la  care se adaugă T.V.A. 19%, in valoare de 559.125,93 lei., din care:

- proiectare (DTAC+PT+DE) – 29.350,00 lei fără T.V.A., la care se adaugă T.V.A. în valoare de 5.576,50 lei

- investiția (lucrarea) de bază – 2.913.418,03 lei fără T.V.A., la care se adaugă T.V.A. în valoare de 553.549,43 lei, conform anexelor la contract si la prezentul act aditional.

Art. 4. Se modifica Anexele 1 si 2 la contractul 26375/27.11.2020, in conformitate cu valoarea actualizata a contractului, rezultata din notele de renuntare si notele de comanda suplimentare la obiectivul ,,Amplasare copertine, inchidere pasaj, reparare pardoseli si socluri - Pasaj pietonal Obor’’, din Sectorul 2.

Art. 5. Celelalte clauze ale contractului raman neschimbate.

Prezentul act adiţional s-a încheiat în 2 (două)  exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

ACHIZITOR                                                             	                                         EXECUTANT

ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC	SECTOR 2                    Asocierea S.C. General Glass S.R.L. –

S.C. Transparent Workers S.R.L.

Director  General                                                                           S.C. General Glass S.R.L.  (lider de asociere)

Administrator,

| Anexa nr. 1 |  |
| --- | --- |
| SERVICII DE PROIECTARE | Valoare Lei fara T.V.A. |
| Documentație tehnică pentru obținere autorizație de construire (DTAC) | 6.050,00 |
| Proiect tehnic (PT) si Detalii de execuție (DE) | 21.200,00 |
| Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie | 2.100,00 |
| Valoare totala contract lei (fara T.V.A.) | 29.350,00 |
| Valoare T.V.A. 19% | 5.576,50 |
| Valoare totala contract lei (cu T.V.A.) | 34.926,50 |
| ACHIZITOR EXECUTANT ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2 Asocierea S.C. General Glass S.R.L. – S.C. Transparent Workers S.R.L. Director General S.C. General Glass S.R.L. (lider de asociere) Administrator, Anexa nr. 2 |  |
| EXECUTIE LUCRARI DE CONSTRUCTII SI ASISTENTA TEHNICA | Valoare Lei fara T.V.A. |
| Constructii si instalatii | 2.901.768,03 |
| Organizare de santier – Lucrari de costructii si instalatii aferente organizarii de santier | 4.400,00 |
| Cheltuieli pentru siguranta utilitatilor necesare obiectivului de investitii | 0,00 |
| Asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada de executie a lucrarilor | 7.250,00 |
| Valoare totala contract lei (fara T.V.A.) | 2.913.418,03 |
| Valoare T.V.A. 19% | 553.549,43 |
| Valoare totala contract lei (cu T.V.A.) | 3.466.967,46 |

ACHIZITOR                                                             	                                         EXECUTANT

ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2                    Asocierea S.C. General Glass S.R.L. –

S.C. Transparent Workers S.R.L.

Director  General                                                                           S.C. General Glass S.R.L.  (lider de asociere)

Administrator,