MUNICIPIUL  BUCURESTI

CONSILIUL  LOCAL  AL  SECTORULUI  2

ADMINISTRATIA  DOMENIULUI  PUBLIC  SECTOR 2

Sos. Electronicii nr. 44   Tel.: 021.252.77.12 / 021.252.77.89   Fax: 021.252.79.77   www.adp2.ro   e-mail: office@adp2.ro

Nr. înreg. ADP S2    ............................../…..….............2021

ACT ADIȚIONAL NR. 2

la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 22/10.06.2020

la Acordul-Cadru de Lucrări nr. 15883/08.08.2019

„Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - Lot 2”

Între,

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2 BUCUREŞTI, cu sediul în Bucureşti, Șos. Electronicii nr. 44, Sector 2, telefon 021.252.77.12 / 021.252.77.89, fax  021.252.79.77, cod fiscal  4266260, cont RO36TREZ24G845000710300X, deschis la Trezoreria Sector 2, reprezentată prin Director General, în calitate de Achizitor, pe de o parte,

şi

Asocierea S.C. SCADEC CONSTRUCT S.R.L., S.C. RESTRA CONSTRUCT S.R.L., S.C. DALEX UNIC CONSTRUCT S.R.L., S.C. PEGASUS ENGINEERING S.R.L., reprezentată prin lider de asociere S.C. SCADEC CONSTRUCT S.R.L., cu sediul în București, Strada Anastase Panu, nr. 2, bloc A1, sc. 3, et. 2, Sector 3, reprezentată prin Administrator, în calitate de Executant, pe de altă parte.

Având în vedere referatul de necesitate nr. 27900/21.10.2021, întocmit de Secția Străzi și Urmărire Investiții, în conformitate cu prevederile art. 221 lit. a) din Legea nr. 98/2016 a achizițiilor publice, și în baza art. 22, pct. 22.4 si pct. 22.6 (1) din contract, părțile, de comun acord, au hotărât modificarea Contractului Subsecvent de Lucrări nr. 22/10.06.2020, după cum urmează:

Art. 1.  Se modifică prețurile unitare ale contractului subsecvent nr. 22/10.06.2020, în conformitate cu prețurile unitare ajustate cuprinse în Actul adițional nr. 3 la Acordul-Cadru nr. 15883/08.08.2019, pentru restul rămas de executat în cadrul contractului;

Art. 2. Se modifică art. 5 din Contractul Subsecvent nr. 22/10.06.2020, care va avea următorul conținut:

„5. Prețul contractului subsecvent

5.1. Valoarea lucrărilor ce se vor executa în baza acestui contract subsecvent este de 2.970.974,51 lei fără T.V.A.

5.2. Prețul total pentru îndeplinirea contractului subsecvent, plătibil Executantului de către Achizitor, se stabilește folosind prețurile unitare și tarifele din propunerea financiară, document al prezentului contract subsecvent, aplicate la cantitatile comandate de Achizitor pentru îndeplinirea prezentului contract subsecvent și este de 3.535.459,66 lei, din care 2.970.974,51 lei fără T.V.A., la care se adaugă T.V.A.19%, în valoare de 564.485,16 lei, după cum urmează:

| Nr. anexa | Denumire | Proiectare | C+M | Total | T.V.A. (19%) | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | -lei fără T.V.A.- | -lei- | -lei cu T.V.A.- |
| 1 | Reabilitare sistem rutier Strada Fântânica | 82.111,20 | 2.888.863,31 | 2.970.974,51 | 564.485,16 | 3.535.459,66 |

5.3. Lucrările vor fi decontate pe baza verificării și certificării de către reprezentanții Achizitorului a prestațiilor realizate, avându-se în vedere prestațiile efectiv (real) îndeplinite, calitatea lucrărilor și alte elemente necesare.”

Art.3. Celelalte clauze contractuale rămân nemodificate.

Prezentul act adiţional s-a încheiat în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

| ACHIZITOR, ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2 | EXECUTANT, S.C. SCADEC CONSTRUCT S.R.L. (Lider asociere) |
| --- | --- |

| ANEXA NR. 1 la Act Aditional nr. 2 la Contractul Subsecvent nr. 22 la Acordul-Cadru de Lucrari nr. 15883/08.08.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| REABILITARE SISTEM RUTIER STRADA FÂNTÂNICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod pret | Denumirea lucrarii | U.M. | Cantitate contractata - P.T. | Pret Unitar cf. A.A. 1 la acordul-cadru |  |  | Valoare contractata P.T. - C+M | Valoare contractata - P.T., inclusiv proiectare | Cantitate executată | Valoare executata - C+M | Valoare executata inclusiv proiectare | Cantitate ramasa de executat | Pret Unitar ajustat cf. A.A. 3 la acordul-cadru |  |  |  | Valoare ramasa de executat revizuita - C+M |  | Valoare ramasa de executat revizuita, inclusiv proiectare |  |
|  |  |  |  | Proiectare | C+M | Total |  |  |  |  |  |  | Proiectare | C+M | Total |  |  |  |  |
|  | DESFACERI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1D2 | Decapare (frezare) mixturi asfaltice 9 cm | mp | 6.902,00 | 0,45 | 15,05 | 15,50 | 103.875,10 | 106.981,00 | 6.902,00 | 103.875,10 | 106.981,00 | 0,00 | 0,45 | 18,96 | 19,41 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 1D3 | Decapare mixturi asfaltice la trotuare | mp | 2.478,00 | 1,28 | 42,77 | 44,05 | 105.984,06 | 109.155,90 | 2.478,00 | 105.984,06 | 109.155,90 | 0,00 | 1,28 | 53,89 | 55,17 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 1D4 | Desfacere betoane degradate | mc | 1.490,10 | 4,21 | 140,36 | 144,57 | 209.150,44 | 215.423,76 | 1.490,10 | 209.150,44 | 215.423,76 | 0,00 | 4,21 | 176,85 | 181,06 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 1D5 | Demontare borduri mari | m | 1.434,30 | 0,62 | 20,68 | 21,30 | 29.661,32 | 30.550,59 | 1.434,30 | 29.661,32 | 30.550,59 | 0,00 | 0,62 | 26,06 | 26,68 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 1D6 | Demontare borduri mici | m | 210,00 | 0,40 | 13,40 | 13,80 | 2.814,00 | 2.898,00 | 210,00 | 2.814,00 | 2.898,00 | 0,00 | 0,40 | 16,88 | 17,28 | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  | SISTEM RUTIER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1S1 | Asternere balast la carosabil | mc | 2.082,50 | 3,40 | 113,44 | 116,84 | 236.238,80 | 243.319,30 | 2.082,50 | 236.238,80 | 243.319,30 | 0,00 | 3,40 | 142,93 | 146,33 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 1S3 | Asternere piatra sparta la carosabil | mc | 1.041,25 | 6,03 | 201,02 | 207,05 | 209.312,08 | 215.590,81 | 1.041,25 | 209.312,08 | 215.590,81 | 0,00 | 6,03 | 253,29 | 259,32 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 1S8 | Asternere mixt. asfaltica BA16-5cm | mp | 6.941,60 | 1,64 | 54,76 | 56,40 | 380.122,02 | 391.506,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.941,60 | 1,64 | 69,00 | 70,64 | 478.970,40 |  | 490.354,62 |  |
| 1S10 | Asternere mixt. asfaltica BAD 25 | t | 978,80 | 9,91 | 330,21 | 340,12 | 323.209,55 | 332.909,46 | 978,80 | 323.209,55 | 332.909,46 | 0,00 | 9,91 | 416,06 | 425,97 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 1S12 | Asternere geocompozit | mp | 6.941,60 | 0,41 | 13,71 | 14,12 | 95.169,34 | 98.015,39 | 6.941,60 | 95.169,34 | 98.015,39 | 0,00 | 0,41 | 17,27 | 17,68 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 1S13 | Asternere geotextil | mp | 6.941,60 | 0,39 | 12,92 | 13,31 | 89.685,47 | 92.392,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.941,60 | 0,39 | 16,28 | 16,67 | 113.009,25 |  | 115.716,47 |  |
|  | TERASAMENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1T1 | Sapatura manuala | mc | 1.144,70 | 1,46 | 48,76 | 50,22 | 55.815,57 | 57.486,83 | 1.144,70 | 55.815,57 | 57.486,83 | 0,00 | 1,46 | 61,44 | 62,90 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 1T2 | Sapatura mecanica | mc | 1.144,70 | 0,63 | 21,09 | 21,72 | 24.141,72 | 24.862,88 | 1.144,70 | 24.141,72 | 24.862,88 | 0,00 | 0,63 | 26,57 | 27,20 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 1T3 | Pregatire pat drum (nivelare si compactare) | 100mp | 90,49 | 7,50 | 249,99 | 257,49 | 22.621,60 | 23.300,27 | 90,49 | 22.621,60 | 23.300,27 | 0,00 | 7,50 | 314,99 | 322,49 | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  | INCADRARI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1I1 | Montare borduri mari noi beton | m | 1.747,00 | 1,62 | 54,15 | 55,77 | 94.600,05 | 97.430,19 | 1.747,00 | 94.600,05 | 97.430,19 | 0,00 | 1,62 | 68,23 | 69,85 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 1I3 | Montare borduri mici noi beton | m | 1.097,00 | 0,74 | 24,67 | 25,41 | 27.062,99 | 27.874,77 | 1.097,00 | 27.062,99 | 27.874,77 | 0,00 | 0,74 | 31,08 | 31,82 | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  | TROTUARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2T1 | Asternere balast la trotuare | mc | 316,10 | 3,75 | 125,13 | 128,88 | 39.553,59 | 40.738,97 | 316,10 | 39.553,59 | 40.738,97 | 0,00 | 3,75 | 157,66 | 161,41 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 2T2 | Asternere nisip la trotuare | mc | 84,28 | 3,75 | 124,90 | 128,65 | 10.526,57 | 10.842,62 | 84,28 | 10.526,57 | 10.842,62 | 0,00 | 3,75 | 157,37 | 161,12 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 2T4 | Strat balast stabilizat - 4% ciment la trotuare | mc | 252,84 | 8,58 | 286,15 | 294,73 | 72.350,17 | 74.519,53 | 252,84 | 72.350,17 | 74.519,53 | 0,00 | 8,58 | 360,55 | 369,13 | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  | PAVAJE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1PX | Lucrari de montare pavele prefabricate din beton 6cm cu suprafata superioara finisata din beton de protectie rezistent la uzura si inghet/dezghet, antiderapante, montate pe nisip | mp | 2.107,00 | 5,99 | 199,51 | 205,50 | 420.367,57 | 432.988,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.107,00 | 5,99 | 211,48 | 217,47 | 445.588,36 |  | 458.209,29 |  |
|  | EDILITARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1E6 | Ridicare la cota camine (capac nou) cu prefabricate si mortar de zidarie | buc | 34,00 | 13,59 | 453,12 | 466,71 | 15.406,08 | 15.868,14 | 34,00 | 15.406,08 | 15.868,14 | 0,00 | 13,59 | 570,93 | 584,52 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 1E10 | Ridicare la cota guri de scurgere (gratar nou) | buc | 14,00 | 14,91 | 496,88 | 511,79 | 6.956,32 | 7.165,06 | 14,00 | 6.956,32 | 7.165,06 | 0,00 | 14,91 | 626,07 | 640,98 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 1E11 | Guri de scurgere noi inclusiv racordul la camin | buc | 9,00 | 26,65 | 888,45 | 915,10 | 7.996,05 | 8.235,90 | 9,00 | 7.996,05 | 8.235,90 | 0,00 | 26,65 | 1.119,45 | 1.146,10 | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  | DIVERSE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2D3 | Semnalizare rutiera pe timpul executiei lucrarilor | km | 0,85 | 14,84 | 494,52 | 509,36 | 420,34 | 432,96 | 0,85 | 420,34 | 432,96 | 0,00 | 14,84 | 623,10 | 637,94 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 2D4 | Semnalizare rutiera orizontala-marcaje rutiere longitudinale | km | 1,02 | 67,62 | 2.253,89 | 2.321,51 | 2.298,97 | 2.367,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,02 | 67,62 | 2.839,90 | 2.907,52 | 2.896,70 |  | 2.965,67 |  |
| 2D5 | Semnalizare rutiera orizontala-marcaje rutiere transversale | mp | 126,00 | 1,26 | 41,95 | 43,21 | 5.285,70 | 5.444,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126,00 | 1,26 | 52,86 | 54,12 | 6.660,36 |  | 6.819,12 |  |
| 2D10 | Taxa groapa | t | 9.050,00 | 0,49 | 16,45 | 16,94 | 148.872,50 | 153.307,00 | 9.050,00 | 148.872,50 | 153.307,00 | 0,00 | 0,49 | 20,73 | 21,22 | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  | Valoare fără T.V.A. - Proiectare |  |  |  |  |  | 82.111,20 |  |  | 55.171,09 |  |  |  |  |  | 26.940,11 |  |  |  |
|  | TOTAL FĂRĂ T.V.A. |  |  |  |  |  | 2.739.497,97 | 2.821.609,17 |  | 1.841.738,24 | 1.896.909,33 |  |  |  |  | 1.047.125,07 |  | 1.074.065,18 |  |
|  | TVA 19% |  |  |  |  |  | 520.504,61 | 536.105,74 |  | 349.930,27 | 360.412,77 |  |  |  |  | 198.953,76 |  | 204.072,38 |  |
|  | TOTAL CU T.V.A. |  |  |  |  |  | 3.260.002,58 | 3.357.714,91 |  | 2.191.668,51 | 2.257.322,10 |  |  |  |  | 1.246.078,83 |  | 1.278.137,56 |  |