MUNICIPIUL BUCURESTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  2

ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Șos. Electronicii nr. 44   Tel: 021.252.77.12 / 021.252.77.89   Fax: 021.252.79.77   www.adp2.ro   e-mail: office@adp2.ro

Nr. înreg. ADP S2 …………………/………………… 2021

ACT ADIȚIONAL NR. 1

la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 22/24.09.2021

la Acordul-Cadru de Lucrări nr. 8587/17.05.2019

„Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - Lot 1”

Între,

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2 BUCUREŞTI, cu sediul în Bucureşti, şos. Electronicii nr. 44, Sector 2, telefon 021.252.77.12/ 021.252.77.89, fax  021.252.79.77, cod fiscal  4266260, cont RO36TREZ24G845000710300X, deschis la Trezoreria Sector 2, reprezentată prin Director General, în calitate de Achizitor, pe de o parte,

şi

Asocierea S.C. ACVATOT S.R.L., S.C. VIA STRADE INTERNATIONAL S.R.L., S.C. ABC EXPERT CONREP S.R.L. și S.C. SIRIUS PROIECTARE STUDII S.R.L prin  lider asociere S.C. ACVATOT S.R.L., cu sediul în București, str. Dinu Vintilă nr. 11, clădirea EURO TOWER, et. 5, birourile 1-12, Sector 2, cod poștal 021101, , în calitate de Executant, pe de altă parte, a intervenit prezentul act adițional.

Având în vedere referatul de necesitate nr. 30584/18.11.2021, întocmit de Secția Străzi și Urmărire Investiții, în conformitate cu prevederile art. 221 lit. a) din Legea 98/2016 a achizițiilor publice, și în baza art. 23, pct. 23.4 si pct. 23.6 din contract, părțile, de comun acord, au hotărât modificarea Contractului Subsecvent de Lucrări nr. 22/24.09.2021, după cum urmează:

Art. 1.  Se vor diminua cantitățile de la pozițiile prevăzute în Anexele nr. 1 și 2 la prezentul Act aditional, care modifica si inlocuiesc Anexele 1 si 2 la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 22/24.09.2021, astfel:

Anexa nr. 1: 1D2, 1D6, 1S1, 1S3, 1S8, 1S10, 1T1, 1T2, 1T3, 1I3, 1E1, 1E11, 2D4, 2D10;

Anexa nr. 2: 1T2, 1T3, 2T6, 1P4, 1E6, 2D3, 2D4, 2DX.

Art. 2. Se vor suplimenta cantitățile de la pozițiile prevăzute în Anexele nr. 1 și 2 la prezentul Act aditional, care modifica si inlocuiesc Anexele 1 si 2 la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 22/24.09.2021, astfel:

Anexa nr. 1: 1D1, 1D3, 1D4, 1D5, 1S7, 1I1, 2T1, 2T2, 1PX, 1E2, 1E6, 1E10, 2D5, 2DX, 2DY;

Anexa nr. 2: 1D2, 1D3, 1D4, 1D5, 1D6, 1S1, 1S3, 1S7, 1S8, 1S10, 1S12, 1I1, 1I3, 2T1, 2T2, 1PX, 1E2, 1E10, 1E11, 2D5, 2D10, 2DY, 5PX.

Art. 3. Se modifica preturile unitare ale contractului subsecvent nr. 22/24.09.2021, in conformitate cu preturile unitare din cadrul Anexei nr. 1 la Actul aditional nr. 5 la Acordul-cadru de lucrari nr. 8587/17.05.2019.

Art. 4. Se modifică art. 5 din Contractul Subsecvent nr. 22/24.09.2021, care va avea următorul conținut:

„5. Prețul contractului subsecvent

5.1. Valoarea lucrărilor ce se vor executa în baza acestui contract subsecvent este de 4.646.945,32 lei fără T.V.A.

5.2. Prețul total pentru îndeplinirea contractului subsecvent, plătibil Executantului de către Achizitor se stabilește folosind prețurile unitare și tarifele din propunerea financiară, document al prezentului contract subsecvent, aplicate la cantitățile comandate de Achizitor pentru îndeplinirea prezentului contract subsecvent și este de 5.529.864,93 lei cu T.V.A., din care 4.646.945,32 lei fără T.V.A., la care se adaugă T.V.A. 19%, în valoare de 882.919,61 lei, după cum urmează:

| Nr. Anexa | Denumire | Proiectare | C+M | TOTAL -lei fără T.V.A.- | T.V.A. (19%) -lei- | TOTAL -lei cu T.V.A.- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Reabilitare sistem rutier Strada Opanez | 31.720,36 | 1.294.043,87 | 1.325.764,23 | 251.895,20 | 1.577.659,43 |
| 2 | Reabilitare sistem rutier Strada Arh. Dumitru Hârjeu | 77.856,18 | 3.243.324,91 | 3.321.181,09 | 631.024,41 | 3.952.205,50 |
| TOTAL |  | 109.576,54 | 4.537.368,78 | 4.646.945,32 | 882.919,61 | 5.529.864,93 |

5.3. Lucrările vor fi decontate pe baza verificării și certificării de către reprezentanții Achizitorului a prestațiilor realizate, avându-se în vedere prestațiile efectiv (real) îndeplinite, calitatea lucrărilor și alte elemente necesare.”

Art. 5. Celelalte clauze contractuale rămân nemodificate.

Prezentul act adiţional s-a încheiat în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

| ACHIZITOR, ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2 | EXECUTANT, S.C. ACVATOT S.R.L. (Lider asociere) |
| --- | --- |

| ANEXA nr. 1 la Actul aditional nr. 1 la Contractul subsecvent de lucrări nr. 22 la Acordul-Cadru nr. 8587 din 17.05.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| „Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - Lot 1” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Reabilitare sistem rutier Strada OPANEZ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod preţ | Denumire activitate | U.M. | Cantitate contractata | Pret Unitar, cf. A.A. 3 la acord-cadru |  |  | Valoare contractata - C+M | Valoare contractata - inclusiv proiectare | Cantitate conform P.T. | Pret Unitar ajustat, cf. A.A nr. 5 la acord-cadru |  |  | Valoare ajustata, conform P.T. - C+M | Valoare ajustata conform P.T., inclusiv proiectare |
|  |  |  |  | Proiectare | C+M | Total |  |  |  | Proiectare | C+M | Total |  |  |
|  | DESFACERI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1D1 | decapare (frezare) mixturi asfaltice 5 cm | mp | 2.622,90 | 0,57 | 19,77 | 20,34 | 51.854,73 | 53.349,79 | 2.859,00 | 0,57 | 24,91 | 25,48 | 71.217,69 | 72.847,32 |
| 1D2 | decapare (frezare) mixturi asfaltice 9 cm | mp | 1.124,10 | 0,91 | 31,21 | 32,12 | 35.083,16 | 36.106,09 | 628,00 | 0,91 | 39,32 | 40,23 | 24.692,96 | 25.264,44 |
| 1D3 | decapare mixturi asfaltice la trotuare | mp | 1.287,00 | 0,24 | 9,74 | 9,98 | 12.535,38 | 12.844,26 | 1.472,00 | 0,24 | 12,27 | 12,51 | 18.061,44 | 18.414,72 |
| 1D4 | desfacere betoane degradate | mc | 128,70 | 1,37 | 52,57 | 53,94 | 6.765,76 | 6.942,08 | 147,20 | 1,37 | 66,24 | 67,61 | 9.750,53 | 9.952,19 |
| 1D5 | demontare borduri mari | m | 949,00 | 0,20 | 9,47 | 9,67 | 8.987,03 | 9.176,83 | 985,00 | 0,20 | 11,93 | 12,13 | 11.751,05 | 11.948,05 |
| 1D6 | demontare borduri mici | m | 965,00 | 0,15 | 7,52 | 7,67 | 7.256,80 | 7.401,55 | 964,00 | 0,15 | 9,48 | 9,63 | 9.138,72 | 9.283,32 |
|  | TOTAL DESFACERI |  |  |  |  |  | 122.482,86 | 125.820,60 |  |  |  |  | 144.612,39 | 147.710,04 |
|  | SISTEM RUTIER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1S1 | asternere balast la carosabil | mc | 449,64 | 2,22 | 75,46 | 77,68 | 33.929,83 | 34.928,04 | 251,20 | 2,22 | 95,08 | 97,30 | 23.884,10 | 24.441,76 |
| 1S3 | asternere piatra sparta la carosabil | mc | 224,82 | 5,37 | 181,82 | 187,19 | 40.876,77 | 42.084,06 | 125,60 | 5,37 | 229,09 | 234,46 | 28.773,70 | 29.448,18 |
| 1S7 | strat din beton - C16/20 carosabil (asim trotuare) | mc | 128,70 | 6,40 | 220,45 | 226,85 | 28.371,92 | 29.195,60 | 147,20 | 6,40 | 277,77 | 284,17 | 40.887,74 | 41.829,82 |
| 1S8 | asternere mixtura asfaltica BA16 - 5 cm (asim) | mp | 3.747,00 | 1,65 | 56,36 | 58,01 | 211.180,92 | 217.363,47 | 3.487,00 | 1,65 | 71,01 | 72,66 | 247.611,87 | 253.365,42 |
| 1S10 | asternere mixtura asfaltica BAD 25 (asim) | t | 161,87 | 12,47 | 420,25 | 432,72 | 68.025,87 | 70.044,39 | 90,43 | 12,47 | 529,52 | 541,99 | 47.884,49 | 49.012,16 |
|  | TOTAL SISTEM RUTIER |  |  |  |  |  | 382.385,31 | 393.615,56 |  |  |  |  | 389.041,90 | 398.097,34 |
|  | TERASAMENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1T1 | săpătură manuala | mc | 205,92 | 0,93 | 40,22 | 41,15 | 8.282,10 | 8.473,61 | 0,00 | 0,93 | 50,68 | 51,61 | 0,00 | 0,00 |
| 1T2 | săpătură mecanica | mc | 696,94 | 0,60 | 19,93 | 20,53 | 13.890,01 | 14.308,18 | 624,88 | 0,60 | 25,11 | 25,71 | 15.690,74 | 16.065,66 |
| 1T3 | pregătire pat drum (nivelare si compactare) | 100 mp | 24,11 | 2,92 | 125,68 | 128,60 | 3.030,14 | 3.100,55 | 21,00 | 2,92 | 158,36 | 161,28 | 3.325,56 | 3.386,88 |
|  | TOTAL TERASAMENTE |  |  |  |  |  | 25.202,25 | 25.882,34 |  |  |  |  | 19.016,30 | 19.452,54 |
|  | INCADRARI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1I1 | montare borduri mari noi beton | m | 949,00 | 1,27 | 50,94 | 52,21 | 48.342,06 | 49.547,29 | 985,00 | 1,27 | 64,18 | 65,45 | 63.217,30 | 64.468,25 |
| 1I3 | montare borduri mici noi beton | m | 965,00 | 0,67 | 28,80 | 29,47 | 27.792,00 | 28.438,55 | 964,00 | 0,67 | 36,29 | 36,96 | 34.983,56 | 35.629,44 |
|  | TOTAL INCADRARI |  |  |  |  |  | 76.134,06 | 77.985,84 |  |  |  |  | 98.200,86 | 100.097,69 |
|  | TROTUARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2T1 | asternere balast la trotuare | mc | 128,70 | 2,24 | 78,11 | 80,35 | 10.052,76 | 10.341,05 | 147,20 | 2,24 | 98,42 | 100,66 | 14.487,42 | 14.817,15 |
| 2T2 | asternere nisip la trotuare | mc | 51,48 | 2,31 | 81,01 | 83,32 | 4.170,39 | 4.289,31 | 58,88 | 2,31 | 102,07 | 104,38 | 6.009,88 | 6.145,89 |
|  | TOTAL TROTUARE |  |  |  |  |  | 14.223,15 | 14.630,36 |  |  |  |  | 20.497,30 | 20.963,04 |
|  | PAVAJE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1PX | lucrări de montare pavele prefabricate din beton 6 cm cu suprafață superioară finisată din beton de protecție rezistent la uzura și ingheț/dezghet, antiderapante, montat pe nisip | mp | 1.287,00 | 5,88 | 195,87 | 201,75 | 252.084,69 | 259.652,25 | 1.472,00 | 5,88 | 207,62 | 213,50 | 305.616,64 | 314.272,00 |
|  | TOTAL PAVAJE |  |  |  |  |  | 252.084,69 | 259.652,25 |  |  |  |  | 305.616,64 | 314.272,00 |
|  | EDILITARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1E1 | ridicare la cota rasuflatori de gaze capace - noi | buc | 27,00 | 1,80 | 62,70 | 64,50 | 1.692,90 | 1.741,50 | 0,00 | 1,80 | 79,00 | 80,80 | 0,00 | 0,00 |
| 1E2 | ridicare la cota rasuflatori de gaze capace existente | buc | 0,00 | 0,81 | 29,81 | 30,62 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,81 | 37,56 | 38,37 | 751,20 | 767,40 |
| 1E6 | ridicare la cota camine (capac nou) cu prefabricate si mortar de zidarie | buc | 24,00 | 14,27 | 490,25 | 504,52 | 11.766,00 | 12.108,48 | 50,00 | 14,27 | 617,72 | 631,99 | 30.886,00 | 31.599,50 |
| 1E10 | ridicare la cota guri de scurgere (gratar nou) | buc | 0,00 | 10,42 | 354,39 | 364,81 | 0,00 | 0,00 | 21,00 | 10,42 | 446,53 | 456,95 | 9.377,13 | 9.595,95 |
| 1E11 | guri de scurgere noi inclusiv racordul la camin | buc | 27,00 | 13,41 | 482,23 | 495,64 | 13.020,21 | 13.382,28 | 6,00 | 13,41 | 607,61 | 621,02 | 3.645,66 | 3.726,12 |
|  | TOTAL EDILITARE |  |  |  |  |  | 26.479,11 | 27.232,26 |  |  |  |  | 44.659,99 | 45.688,97 |
|  | DIVERSE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2D3 | semnalizare rutiera pe timpul execuţiei lucrărilor | km | 0,46 | 217,00 | 7.930,92 | 8.147,92 | 3.648,22 | 3.748,04 | 0,46 | 217,00 | 9.992,96 | 10.209,96 | 4.596,76 | 4.696,58 |
| 2D4 | semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere longitudinale | km | 0,64 | 411,85 | 13.802,66 | 14.214,51 | 8.833,70 | 9.097,29 | 0,00 | 411,85 | 17.391,35 | 17.803,20 | 0,00 | 0,00 |
| 2D5 | semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere transversale | mp | 49,00 | 3,04 | 101,99 | 105,03 | 4.997,51 | 5.146,47 | 210,00 | 3,04 | 128,51 | 131,55 | 26.987,10 | 27.625,50 |
| 2D10 | taxa groapa | to | 2.763,76 | 1,50 | 50,00 | 51,50 | 138.188,00 | 142.333,64 | 1.666,13 | 1,50 | 63,00 | 64,50 | 104.966,19 | 107.465,39 |
| 2DX | stalpisori protectie pietoni | buc | 0,00 | 5,09 | 169,53 | 174,62 | 0,00 | 0,00 | 442,00 | 5,09 | 179,70 | 184,79 | 79.427,40 | 81.677,18 |
| 2DY | semnalizare rutiera verticală (indicatoare rutiere) | buc | 33,00 | 30,71 | 1.023,60 | 1.054,31 | 33.778,80 | 34.792,23 | 52,00 | 30,71 | 1.085,02 | 1.115,73 | 56.421,04 | 58.017,96 |
|  | TOTAL DIVERSE |  |  |  |  |  | 189.446,23 | 195.117,67 |  |  |  |  | 272.398,49 | 279.482,61 |
|  | Valoare Proiectare - lei fără T.V.A. |  |  |  |  |  | 31.499,22 |  |  |  |  |  | 31.720,36 |  |
|  | TOTAL, LEI FĂRĂ T.V.A |  |  |  |  |  | 1.088.437,66 | 1.119.936,88 |  |  |  |  | 1.294.043,87 | 1.325.764,23 |
|  | T.V.A. 19% |  |  |  |  |  | 206.803,16 | 212.788,01 |  |  |  |  | 245.868,34 | 251.895,20 |
|  | TOTAL, LEI INCLUSIV T.V.A. |  |  |  |  |  | 1.295.240,82 | 1.332.724,89 |  |  |  |  | 1.539.912,21 | 1.577.659,43 |

| ACHIZITOR, ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2 | EXECUTANT, S.C. ACVATOT S.R.L. (Lider asociere) |
| --- | --- |

| ANEXA nr. 2 la Actul aditional nr. 1 la Contractul subsecvent de lucrări nr. 22 la Acordul-Cadru nr. 8587 din 17.05.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| „Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - Lot 1” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Reabilitare sistem rutier Strada Arhitect Dumitru Hârjeu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod preţ | Denumire activitate | U.M. | Cantitate contractata |  | Pret Unitar cf. A.A. 3 la acord-cadru |  |  |  |  |  | Valoare contractata - C+M |  | Valoare contractata - inclusiv proiectare |  | Cantitate conform P.T. |  | Pret Unitar ajustat, cf. A.A nr. 5 la acord-cadru |  |  |  |  |  | Valoare ajustata, conform P.T. - C+M |  | Valoare ajustata conform P.T., inclusiv proiectare |  |
|  |  |  |  |  | Proiectare |  | C+M |  | Total |  |  |  |  |  |  |  | Proiectare |  | C+M |  | Total |  |  |  |  |  |
|  | DESFACERI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1D2 | decapare (frezare) mixturi asfaltice 9 cm | mp | 7.297,00 |  | 0,91 |  | 31,21 |  | 32,12 |  | 227.739,37 |  | 234.379,64 |  | 7.574,00 |  | 0,91 |  | 39,32 |  | 40,23 |  | 297.809,68 |  | 304.702,02 |  |
| 1D3 | decapare mixturi asfaltice la trotuare | mp | 2.475,00 |  | 0,24 |  | 9,74 |  | 9,98 |  | 24.106,50 |  | 24.700,50 |  | 2.904,00 |  | 0,24 |  | 12,27 |  | 12,51 |  | 35.632,08 |  | 36.329,04 |  |
| 1D4 | desfacere betoane degradate | mc | 0,00 |  | 1,37 |  | 52,57 |  | 53,94 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 290,40 |  | 1,37 |  | 66,24 |  | 67,61 |  | 19.236,10 |  | 19.633,94 |  |
| 1D5 | demontare borduri mari | m | 1.650,00 |  | 0,20 |  | 9,47 |  | 9,67 |  | 15.625,50 |  | 15.955,50 |  | 1.794,00 |  | 0,20 |  | 11,93 |  | 12,13 |  | 21.402,42 |  | 21.761,22 |  |
| 1D6 | demontare borduri mici | m | 1.650,00 |  | 0,15 |  | 7,52 |  | 7,67 |  | 12.408,00 |  | 12.655,50 |  | 2.045,00 |  | 0,15 |  | 9,48 |  | 9,63 |  | 19.386,60 |  | 19.693,35 |  |
|  | TOTAL DESFACERI |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 279.879,37 |  | 287.691,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 393.466,88 |  | 402.119,57 |  |
|  | SISTEM RUTIER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1S1 | asternere balast la carosabil | mc | 638,49 |  | 2,22 |  | 75,46 |  | 77,68 |  | 48.180,46 |  | 49.597,90 |  | 662,75 |  | 2,22 |  | 95,08 |  | 97,30 |  | 63.014,27 |  | 64.485,58 |  |
| 1S3 | asternere piatra sparta la carosabil | mc | 510,79 |  | 5,37 |  | 181,82 |  | 187,19 |  | 92.871,84 |  | 95.614,78 |  | 530,20 |  | 5,37 |  | 229,09 |  | 234,46 |  | 121.463,52 |  | 124.310,69 |  |
| 1S7 | strat din beton – C16/20 carosabil | mc | 0,00 |  | 6,40 |  | 220,45 |  | 226,85 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 290,40 |  | 6,40 |  | 277,77 |  | 284,17 |  | 80.664,41 |  | 82.522,97 |  |
| 1S8 | asternere mixtura asfaltica BA16 - 5 cm | mp | 7.297,00 |  | 1,65 |  | 56,36 |  | 58,01 |  | 411.258,92 |  | 423.298,97 |  | 7.574,00 |  | 1,65 |  | 71,01 |  | 72,66 |  | 537.829,74 |  | 550.326,84 |  |
| 1S10 | asternere mixtura asfaltica BAD 25 | t | 1.055,15 |  | 12,47 |  | 420,25 |  | 432,72 |  | 443.426,79 |  | 456.584,51 |  | 1.090,66 |  | 12,47 |  | 529,52 |  | 541,99 |  | 577.526,28 |  | 591.126,81 |  |
| 1S12 | asternere geocompozit | t | 7.297,00 |  | 0,36 |  | 14,84 |  | 15,20 |  | 108.287,48 |  | 110.914,40 |  | 7.574,00 |  | 0,36 |  | 18,70 |  | 19,06 |  | 141.633,80 |  | 144.360,44 |  |
|  | TOTAL SISTEM RUTIER |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.104.025,49 |  | 1.136.010,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.522.132,02 |  | 1.557.133,33 |  |
|  | TERASAMENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1T2 | săpătură mecanică | mc | 4.391,00 |  | 0,60 |  | 19,93 |  | 20,53 |  | 87.512,63 |  | 90.147,23 |  | 1.710,61 |  | 0,60 |  | 25,11 |  | 25,71 |  | 42.953,42 |  | 43.979,78 |  |
| 1T3 | pregătire pat drum (nivelare si compactare) | 100 mp | 97,72 |  | 2,92 |  | 125,68 |  | 128,60 |  | 12.281,45 |  | 12.566,79 |  | 55,55 |  | 2,92 |  | 158,36 |  | 161,28 |  | 8.796,90 |  | 8.959,10 |  |
|  | TOTAL TERASAMENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 99.794,08 |  | 102.714,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51.750,32 |  | 52.938,88 |  |
|  | INCADRARI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1I1 | montare borduri mari noi beton | m | 1.650,00 |  | 1,27 |  | 50,94 |  | 52,21 |  | 84.051,00 |  | 86.146,50 |  | 1.794,00 |  | 1,27 |  | 64,18 |  | 65,45 |  | 115.138,92 |  | 117.417,30 |  |
| 1I3 | montare borduri mari noi beton | m | 1.650,00 |  | 0,67 |  | 28,80 |  | 29,47 |  | 47.520,00 |  | 48.625,50 |  | 2.045,00 |  | 0,67 |  | 36,29 |  | 36,96 |  | 74.213,05 |  | 75.583,20 |  |
|  | TOTAL INCADRARI |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 131.571,00 |  | 134.772,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 189.351,97 |  | 193.000,50 |  |
|  | TROTUARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2T1 | asternere balast la trotuare | mc | 247,50 |  | 2,24 |  | 78,11 |  | 80,35 |  | 19.332,23 |  | 19.886,63 |  | 290,40 |  | 2,24 |  | 98,42 |  | 100,66 |  | 28.581,17 |  | 29.231,66 |  |
| 2T2 | asternere nisip la trotuare | mc | 0,00 |  | 2,31 |  | 81,01 |  | 83,32 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 116,16 |  | 2,31 |  | 102,07 |  | 104,38 |  | 11.856,45 |  | 12.124,78 |  |
| 2T6 | strat din beton C12/15 (B 200) la trotuare | mc | 247,50 |  | 6,21 |  | 214,04 |  | 220,25 |  | 52.974,90 |  | 54.511,88 |  | 0,00 |  | 6,21 |  | 269,69 |  | 275,90 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  | TOTAL TROTUARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72.307,13 |  | 74.398,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40.437,62 |  | 41.356,44 |  |
|  | PAVAJE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1P4 | Lucrări de montare pavele prefabricate din beton 6 cm pe nisip | mc | 2.475,00 |  | 1,35 |  | 51,67 |  | 53,02 |  | 127.883,25 |  | 131.224,50 |  | 0,00 |  | 1,35 |  | 65,10 |  | 66,45 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 1PX | Lucrări de montare pavele prefabricate din beton 6 cm cu suprafața superioară finisată din beton de protecție rezistent la uzură și îngheț/dezgheț, antiderapante, montate pe nisip | mp | 0,00 |  | 5,88 |  | 195,87 |  | 201,75 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 2.904,00 |  | 5,88 |  | 207,62 |  | 213,50 |  | 602.928,48 |  | 620.004,00 |  |
|  | TOTAL PAVAJE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 127.883,25 |  | 131.224,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 602.928,48 |  | 620.004,00 |  |
|  | EDILITARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1E2 | ridicare la cota rasuflatori de gaze - capace existente | buc | 0,00 |  | 0,81 |  | 29,82 |  | 30,63 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 79,00 |  | 0,81 |  | 37,56 |  | 38,37 |  | 2.967,24 |  | 3.031,23 |  |
| 1E6 | Ridicare la cotă cămine (capac nou) cu prefabricate și mortar de zidărie | buc | 46,00 |  | 14,27 |  | 490,25 |  | 504,52 |  | 22.551,50 |  | 23.207,92 |  | 27,00 |  | 14,27 |  | 617,72 |  | 631,99 |  | 16.678,44 |  | 17.063,73 |  |
| 1E10 | ridicare la cota guri de scurgere (gratar nou) | buc | 0,00 |  | 10,42 |  | 354,39 |  | 364,81 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 35,00 |  | 10,42 |  | 446,53 |  | 456,95 |  | 15.628,55 |  | 15.993,25 |  |
| 1E11 | guri de scurgere noi inclusiv racordul la camin | buc | 0,00 |  | 13,41 |  | 482,23 |  | 495,64 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 10,00 |  | 13,41 |  | 607,61 |  | 621,02 |  | 6.076,10 |  | 6.210,20 |  |
|  | TOTAL EDILITARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22.551,50 |  | 23.207,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41.350,33 |  | 42.298,41 |  |
|  | DIVERSE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2D3 | Semnalizare rutiera pe timpul execuţiei lucrărilor | km | 0,83 |  | 217,00 |  | 7.930,92 |  | 8.147,92 |  | 6.582,66 |  | 6.762,77 |  | 0,76 |  | 217,00 |  | 9.992,96 |  | 10.209,96 |  | 7.594,65 |  | 7.759,57 |  |
| 2D4 | Semnalizare rutiera orizontală marcaje rutiere longitudinale | km | 0,83 |  | 411,85 |  | 13.802,66 |  | 14.214,51 |  | 11.456,21 |  | 11.798,04 |  | 0,76 |  | 411,85 |  | 17.391,35 |  | 17.803,20 |  | 13.217,43 |  | 13.530,43 |  |
| 2D5 | semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere transversale | mp | 0,00 |  | 3,04 |  | 101,99 |  | 105,03 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 245,00 |  | 3,04 |  | 128,51 |  | 131,55 |  | 31.484,95 |  | 32.229,75 |  |
| 2D10 | taxa groapa | to | 0,00 |  | 1,50 |  | 50,00 |  | 51,50 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 2.463,83 |  | 1,50 |  | 63,00 |  | 64,50 |  | 155.221,29 |  | 158.917,04 |  |
| 2DX | Stâlpișori protecție pietoni | buc | 1.155,00 |  | 5,09 |  | 169,53 |  | 174,62 |  | 195.807,15 |  | 201.686,10 |  | 598,00 |  | 5,09 |  | 179,70 |  | 184,79 |  | 107.460,60 |  | 110.504,42 |  |
| 2DY | Semnalizare rutiera verticală (indicatoare rutiere) | buc | 12,00 |  | 30,71 |  | 1.023,60 |  | 1.054,31 |  | 12.283,20 |  | 12.651,72 |  | 79,00 |  | 30,71 |  | 1.085,02 |  | 1.115,73 |  | 85.716,58 |  | 88.142,67 |  |
| 5PX | lucrari de montare limitatoare viteza | m | 0,00 |  | 11,43 |  | 381,07 |  | 392,50 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 3,00 |  | 11,43 |  | 403,93 |  | 415,36 |  | 1.211,79 |  | 1.246,08 |  |
|  | TOTAL DIVERSE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 226.129,22 |  | 232.898,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 401.907,29 |  | 412.329,96 |  |
|  | Valoare Proiectare - lei fără T.V.A. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58.776,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 77.856,18 |  |  |  |
|  | TOTAL, LEI FĂRĂ T.V.A |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.064.141,04 |  | 2.122.917,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.243.324,91 |  | 3.321.181,09 |  |
|  | T.V.A. 19% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 392.186,80 |  | 403.354,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 616.231,73 |  | 631.024,41 |  |
|  | TOTAL, LEI INCLUSIV T.V.A. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.456.327,84 |  | 2.526.271,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.859.556,64 |  | 3.952.205,50 |  |

| ACHIZITOR, ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2 | EXECUTANT, S.C. ACVATOT S.R.L. (Lider asociere) |
| --- | --- |