MUNICIPIUL BUCURESTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  2

ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Șos. Electronicii nr. 44   Tel: 021.252.77.12 / 021.252.77.89   Fax: 021.252.79.77   www.adp2.ro   e-mail: office@adp2.ro

Nr. înreg. ADP S2 …………………/………………… 2021

ACT ADIȚIONAL NR. 2

la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 18/14.08.2020

la Acordul-Cadru de Lucrări nr. 8587/17.05.2019

„Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - Lot 1”

Între,

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2 BUCUREŞTI, cu sediul în Bucureşti, şos. Electronicii nr. 44, Sector 2, telefon 021.252.77.12/ 021.252.77.89, fax  021.252.79.77, cod fiscal  4266260, cont RO36TREZ24G845000710300X, deschis la Trezoreria Sector 2, reprezentată prin Director General, în calitate de Achizitor, pe de o parte,

şi

Asocierea S.C. ACVATOT S.R.L., S.C. VIA STRADE INTERNATIONAL S.R.L., S.C. ABC EXPERT CONREP S.R.L. și S.C. SIRIUS PROIECTARE STUDII S.R.L prin  lider asociere S.C. ACVATOT S.R.L., cu sediul în București, str. Dinu Vintilă nr. 11, clădirea EURO TOWER, et. 5, birourile 1-12, Sector 2,  în calitate de Executant, pe de altă parte, a intervenit prezentul act adițional.

Având în vedere referatul de necesitate nr. 30487/18.11.2021, întocmit de Secția Străzi și Urmărire Investiții, în conformitate cu prevederile art. 221 lit. a) din Legea 98/2016 a achizițiilor publice, și în baza art. 23, pct. 23.4 si pct. 23.6 din contract, părțile, de comun acord, au hotărât modificarea Contractului Subsecvent de Lucrări nr. 18/14.08.2020, după cum urmează:

Art. 1. Se modifică prețurile unitare ale contractului subsecvent nr. 18/14.08.2020, în conformitate cu prețurile unitare din cadrul Anexei nr. 1 la Actul adițional nr. 5 la Acordul-cadru de lucrări nr. 8587/17.05.2019, pentru restul rămas de executat în cadrul contractului;

Art. 2. Se modifică art. 5 din Contractul Subsecvent nr. 18/14.08.2020, care va avea următorul conținut:

„5. Prețul contractului subsecvent

5.1. Valoarea lucrărilor ce se vor executa în baza acestui contract subsecvent este de 5.216.105,74 lei fără T.V.A.

5.2. Prețul total pentru îndeplinirea contractului subsecvent, plătibil Executantului de către Achizitor se stabilește folosind prețurile unitare și tarifele din propunerea financiară, document al prezentului contract subsecvent, aplicate la cantitățile comandate de Achizitor pentru îndeplinirea prezentului contract subsecvent și este de 6.207.165,83 lei cu T.V.A., din care 5.216.105,74 lei fără T.V.A., la care se adaugă T.V.A. 19%, în valoare de 991.060,09 lei, după cum urmează:

| Nr. Anexa | Denumire | Proiectare | C+M | TOTAL -lei fără T.V.A.- | T.V.A. (19%) -lei- | TOTAL -lei cu T.V.A.- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Reabilitare sistem rutier Str. Laviței | 27.943,96 | 1.205.909,40 | 1.233.853,36 | 234.432,14 | 1.468.285,50 |
| 2 | Reabilitare sistem rutier Str. Nicolae Apostol | 49.634,28 | 2.120.987,31 | 2.170.621,59 | 412.418,10 | 2.583.039,69 |
| 3 | Reabilitare sistem rutier Str. Nistor Răileanu | 42.069,29 | 1.769.561,50 | 1.811.630,79 | 344.209,85 | 2.155.840,64 |
| TOTAL |  | 119.647,53 | 5.096.458,21 | 5.216.105,74 | 991.060,09 | 6.207.165,83 |

5.3. Lucrările vor fi decontate pe baza verificării și certificării de către reprezentanții Achizitorului a prestațiilor realizate, avându-se în vedere prestațiile efectiv (real) îndeplinite, calitatea lucrărilor și alte elemente necesare.”

Art. 4. Celelalte clauze contractuale rămân nemodificate.

Prezentul act adiţional s-a încheiat în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

| ACHIZITOR, ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2 | EXECUTANT, S.C. ACVATOT S.R.L. (Lider asociere) |
| --- | --- |

| ANEXA nr. 1 la Act aditional nr. 2 la Contractul subsecvent de lucrări nr. 18 la Acordul-Cadru nr. 8587 din 17.05.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| „Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - Lot 1” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REABILITARE SISTEM RUTIER STRADA LAVIȚEI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod preţ | Denumire activitate | U.M. | Cantitate contractată | Pret Unitar, cf. A.A. 3 la acordul-cadru |  |  | Valoare contractată C+M | Valoare contractată, inclusiv proiectare | Cantitate executata | Cantitate ramasa de executat | Pret Unitar ajustat, cf. A.A. 5 la acordul-cadru |  |  | Valoare ajustata, ramasa de executat - C+M | Valoare ajustata, ramasa de executat - inclusiv proiectare |
|  |  |  |  | Proiectare | C + M | Total |  |  |  |  | Proiectare | C + M | Total |  |  |
|  | DESFACERI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1D2 | decapare (frezare) mixturi asfaltice 9 cm | mp | 3.060,00 | 0,91 | 31,21 | 32,12 | 95.502,60 | 98.287,20 | 0,00 | 3.060,00 | 0,91 | 39,32 | 40,23 | 120.319,20 | 123.103,80 |
| 1D3 | decapare mixturi asfaltice la trotuare | mp | 1.611,00 | 0,24 | 9,74 | 9,98 | 15.691,14 | 16.077,78 | 0,00 | 1.611,00 | 0,24 | 12,27 | 12,51 | 19.766,97 | 20.153,61 |
| 1D4 | desfacere betoane degradate | mc | 161,10 | 1,37 | 52,57 | 53,94 | 8.469,03 | 8.689,73 | 0,00 | 161,10 | 1,37 | 66,24 | 67,61 | 10.671,26 | 10.891,97 |
| 1D5 | demontare borduri mari | m | 861,00 | 0,20 | 9,47 | 9,67 | 8.153,67 | 8.325,87 | 0,00 | 861,00 | 0,20 | 11,93 | 12,13 | 10.271,73 | 10.443,93 |
| 1D6 | demontare borduri mici | m | 471,00 | 0,15 | 7,52 | 7,67 | 3.541,92 | 3.612,57 | 0,00 | 471,00 | 0,15 | 9,48 | 9,63 | 4.465,08 | 4.535,73 |
|  |  |  |  |  |  |  | 131.358,36 | 134.993,15 |  |  |  |  |  | 165.494,24 | 169.129,04 |
|  | SISTEM RUTIER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1S1 | asternere balast la carosabil | mc | 275,40 | 2,22 | 75,46 | 77,68 | 20.781,68 | 21.393,07 | 0,00 | 275,40 | 2,22 | 95,08 | 97,30 | 26.185,03 | 26.796,42 |
| 1S2 | asternere nisip la carosabil | mc | 64,26 | 2,30 | 78,36 | 80,66 | 5.035,41 | 5.183,21 | 0,00 | 64,26 | 2,30 | 98,73 | 101,03 | 6.344,39 | 6.492,18 |
| 1S3 | asternere piatra sparta la carosabil | mc | 183,60 | 5,37 | 181,82 | 187,19 | 33.382,15 | 34.368,08 | 0,00 | 183,60 | 5,37 | 229,09 | 234,46 | 42.060,92 | 43.046,85 |
| 1S7 | strat din beton - C16/20 carosabil | mc | 161,10 | 6,4 | 220,45 | 226,85 | 35.514,50 | 36.545,54 | 0,00 | 161,10 | 6,4 | 277,77 | 284,17 | 44.748,75 | 45.779,78 |
| 1S8 | asternere mixtura asfaltica BA16 - 5 cm (asim) | mp | 3.060,00 | 1,65 | 56,36 | 58,01 | 172.461,60 | 177.510,60 | 0,00 | 3.060,00 | 1,65 | 71,01 | 72,66 | 217.290,60 | 222.339,60 |
| 1S10 | asternere mixtura asfaltica BAD 25 (asim) | t | 440,64 | 12,47 | 420,25 | 432,72 | 185.178,96 | 190.673,74 | 0,00 | 440,64 | 12,47 | 529,52 | 541,99 | 233.327,69 | 238.822,47 |
|  |  |  |  |  |  |  | 452.354,30 | 465.674,24 |  |  |  |  |  | 569.957,38 | 583.277,30 |
|  | TERASAMENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1T2 | sapatura mecanica | mc | 702,72 | 0,6 | 19,93 | 20,53 | 14.005,21 | 14.426,84 | 0,00 | 702,72 | 0,6 | 25,11 | 25,71 | 17.645,30 | 18.066,93 |
| 1T3 | pregătire pat drum (nivelare si compactare) | 100 mp | 25,29 | 2,92 | 125,68 | 128,60 | 3.178,45 | 3.252,29 | 0,00 | 25,29 | 2,92 | 158,36 | 161,28 | 4.004,92 | 4.078,77 |
|  |  |  |  |  |  |  | 17.183,66 | 17.679,13 |  |  |  |  |  | 21.650,22 | 22.145,70 |
|  | INCADRARI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1I1 | montare borduri mari noi beton | m | 861,00 | 1,27 | 50,94 | 52,21 | 43.859,34 | 44.952,81 | 0,00 | 861,00 | 1,27 | 64,18 | 65,45 | 55.258,98 | 56.352,45 |
| 1I3 | montare borduri mici noi beton | m | 471,00 | 0,67 | 28,80 | 29,47 | 13.564,80 | 13.880,37 | 0,00 | 471,00 | 0,67 | 36,29 | 36,96 | 17.092,59 | 17.408,16 |
|  |  |  |  |  |  |  | 57.424,14 | 58.833,18 |  |  |  |  |  | 72.351,57 | 73.760,61 |
|  | TROTUARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2T1 | asternere balast la trotuare | mc | 161,10 | 2,24 | 78,11 | 80,35 | 12.583,52 | 12.944,39 | 0,00 | 161,10 | 2,24 | 98,42 | 100,66 | 15.855,46 | 16.216,32 |
| 2T7 | strat de mixtura asfaltica BA 8 - 4 cm la trotuare | mp | 1.611,00 | 1,39 | 49,41 | 50,80 | 79.599,51 | 81.838,80 | 0,00 | 1.611,00 | 1,39 | 62,26 | 63,65 | 100.300,86 | 102.540,15 |
|  |  |  |  |  |  |  | 92.183,03 | 94.783,19 |  |  |  |  |  | 116.156,32 | 118.756,47 |
|  | EDILITARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1E2 | ridicare la cota rasuflatori de gaze capace existente | buc | 20,00 | 0,81 | 29,81 | 30,62 | 596,20 | 612,40 | 0,00 | 20,00 | 0,81 | 37,56 | 38,37 | 751,20 | 767,40 |
| 1E6 | ridicare la cota camine (capac nou) cu prefabricate si mortar de zidarie | m | 13,00 | 14,27 | 490,25 | 504,52 | 6.373,25 | 6.558,76 | 0,00 | 13,00 | 14,27 | 617,72 | 631,99 | 8.030,36 | 8.215,87 |
| 1E10 | ridicare la cota guri de scurgere (gratar nou) | buc | 12,00 | 10,42 | 354,39 | 364,81 | 4.252,68 | 4.377,72 | 0,00 | 12,00 | 10,42 | 446,53 | 456,95 | 5.358,36 | 5.483,40 |
|  |  |  |  |  |  |  | 11.222,13 | 11.548,88 |  |  |  |  |  | 14.139,92 | 14.466,67 |
|  | DIVERSE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2D3 | semnalizare rutiera pe timpul execuţiei lucrărilor | km | 0,47 | 217,00 | 7.930,92 | 8.147,92 | 3.727,53 | 3.829,52 | 0,00 | 0,47 | 217,00 | 9.992,96 | 10.209,96 | 4.696,69 | 4.798,68 |
| 2D4 | semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere longitudinale | km | 0,47 | 411,85 | 13.802,66 | 14.214,51 | 6.487,25 | 6.680,82 | 0,00 | 0,47 | 411,85 | 17.391,35 | 17.803,20 | 8.173,93 | 8.367,50 |
| 2D5 | semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere transversale | mp | 79,40 | 3,04 | 101,99 | 105,03 | 8.098,01 | 8.339,38 | 0,00 | 79,40 | 3,04 | 128,51 | 131,55 | 10.203,69 | 10.445,07 |
| 2D10 | taxa groapa | to | 2.451,90 | 1,50 | 50,00 | 51,50 | 122.595,00 | 126.272,85 | 0,00 | 2.451,90 | 1,50 | 63,00 | 64,50 | 154.469,70 | 158.147,55 |
| 2DX | stalpisori protectie pietoni | buc | 249,00 | 5,09 | 169,53 | 174,62 | 42.212,97 | 43.480,38 | 0,00 | 249,00 | 5,09 | 179,70 | 184,79 | 44.745,30 | 46.012,71 |
| 2DY | semnalizare rutiera verticala (indicatoare rutiere) | buc | 22,00 | 30,71 | 1.023,60 | 1.054,31 | 22.519,20 | 23.194,82 | 0,00 | 22,00 | 30,71 | 1.085,02 | 1.115,73 | 23.870,44 | 24.546,06 |
|  |  |  |  |  |  |  | 205.639,96 | 211.797,77 |  |  |  |  |  | 246.159,75 | 252.317,57 |
|  | Valoare Proiectare - lei fără T.V.A. |  |  |  |  |  | 27.943,96 |  |  |  |  |  |  | 27.943,96 |  |
|  | TOTAL, lei fără T.V.A. |  |  |  |  |  | 967.365,58 | 995.309,54 |  |  |  |  |  | 1.205.909,40 | 1.233.853,36 |
|  | T.V.A. 19% |  |  |  |  |  | 183.799,46 | 189.108,81 |  |  |  |  |  | 229.122,79 | 234.432,14 |
|  | TOTAL, lei inclusiv T.V.A. |  |  |  |  |  | 1.151.165,04 | 1.184.418,35 |  |  |  |  |  | 1.435.032,19 | 1.468.285,50 |

| ACHIZITOR, ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2 | EXECUTANT, S.C. ACVATOT S.R.L. (Lider asociere) |
| --- | --- |

| ANEXA nr. 2 la Act aditional nr. 2 la Contractul subsecvent de lucrări nr. 18 la Acordul-Cadru nr. 8587 din 17.05.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| „Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - Lot 1” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REABILITARE SISTEM RUTIER STRADA NICOLAE APOSTOL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod preţ | Denumire activitate | U.M. | Cantitate contractată | Pret Unitar, cf. A.A. 3 la acordul-cadru |  |  | Valoare contractată C+M | Valoare contractată, inclusiv proiectare | Cantitate executata | Cantitate ramasa de executat | Pret Unitar ajustat, cf. A.A. 5 la acordul-cadru |  |  | Valoare ajustata, ramasa de executat - C+M | Valoare ajustata, ramasa de executat - inclusiv proiectare |
|  |  |  |  | Proiectare | C + M | Total |  |  |  |  | Proiectare | C + M | Total |  |  |
|  | DESFACERI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1D2 | decapare (frezare) mixturi asfaltice 9 cm | mp | 6.434,00 | 0,91 | 31,21 | 32,12 | 200.805,14 | 206.660,08 | 0,00 | 6.434,00 | 0,91 | 39,32 | 40,23 | 252.984,88 | 258.839,82 |
| 1D3 | decapare mixturi asfaltice la trotuare | mp | 2.342,00 | 0,24 | 9,74 | 9,98 | 22.811,08 | 23.373,16 | 0,00 | 2.342,00 | 0,24 | 12,27 | 12,51 | 28.736,34 | 29.298,42 |
| 1D4 | desfacere betoane degradate | mc | 234,20 | 1,37 | 52,57 | 53,94 | 12.311,89 | 12.632,75 | 0,00 | 234,20 | 1,37 | 66,24 | 67,61 | 15.513,40 | 15.834,26 |
| 1D5 | demontare borduri mari | m | 1.696,00 | 0,20 | 9,47 | 9,67 | 16.061,12 | 16.400,32 | 0,00 | 1.696,00 | 0,20 | 11,93 | 12,13 | 20.233,28 | 20.572,48 |
| 1D6 | demontare borduri mici | m | 67,00 | 0,15 | 7,52 | 7,67 | 503,84 | 513,89 | 0,00 | 67,00 | 0,15 | 9,48 | 9,63 | 635,16 | 645,21 |
|  |  |  |  |  |  |  | 252.493,07 | 259.580,20 |  |  |  |  |  | 318.103,06 | 325.190,19 |
|  | SISTEM RUTIER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1S1 | asternere balast la carosabil | mc | 579,06 | 2,22 | 75,46 | 77,68 | 43.695,87 | 44.981,38 | 0,00 | 579,06 | 2,22 | 95,08 | 97,30 | 55.057,02 | 56.342,53 |
| 1S2 | asternere nisip la carosabil | mc | 135,11 | 2,30 | 78,36 | 80,66 | 10.587,22 | 10.897,97 | 0,00 | 135,11 | 2,30 | 98,73 | 101,03 | 13.339,41 | 13.650,16 |
| 1S3 | asternere piatra sparta la carosabil | mc | 386,04 | 5,37 | 181,82 | 187,19 | 70.189,79 | 72.262,83 | 0,00 | 386,04 | 5,37 | 229,09 | 234,46 | 88.437,90 | 90.510,93 |
| 1S7 | strat din beton - C16/20 carosabil | mc | 234,20 | 6,4 | 220,45 | 226,85 | 51.629,39 | 53.128,27 | 0,00 | 234,20 | 6,4 | 277,77 | 284,17 | 65.053,73 | 66.552,61 |
| 1S8 | asternere mixtura asfaltica BA16 - 5 cm (asim) | mp | 6.434,00 | 1,65 | 56,36 | 58,01 | 362.620,24 | 373.236,34 | 0,00 | 6.434,00 | 1,65 | 71,01 | 72,66 | 456.878,34 | 467.494,44 |
| 1S10 | asternere mixtura asfaltica BAD 25 (asim) | t | 926,50 | 12,47 | 420,25 | 432,72 | 389.361,63 | 400.915,08 | 0,00 | 926,50 | 12,47 | 529,52 | 541,99 | 490.600,28 | 502.153,74 |
|  |  |  |  |  |  |  | 928.084,14 | 955.421,87 |  |  |  |  |  | 1.169.366,68 | 1.196.704,41 |
|  | TERASAMENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1T2 | sapatura mecanica | mc | 1.373,02 | 0,6 | 19,93 | 20,53 | 27.364,29 | 28.188,10 | 0,00 | 1.373,02 | 0,6 | 25,11 | 25,71 | 34.476,53 | 35.300,34 |
| 1T3 | pregătire pat drum (nivelare si compactare) | 100 mp | 42,72 | 2,92 | 125,68 | 128,60 | 5.369,05 | 5.493,79 | 0,00 | 42,72 | 2,92 | 158,36 | 161,28 | 6.765,14 | 6.889,88 |
|  |  |  |  |  |  |  | 32.733,34 | 33.681,89 |  |  |  |  |  | 41.241,67 | 42.190,22 |
|  | INCADRARI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1I1 | montare borduri mari noi beton | m | 1.696,00 | 1,27 | 50,94 | 52,21 | 86.394,24 | 88.548,16 | 0,00 | 1.696,00 | 1,27 | 64,18 | 65,45 | 108.849,28 | 111.003,20 |
| 1I2 | demontare si montare borduri mari vechi | m | 0,00 | 0,89 | 40,65 | 41,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,89 | 51,22 | 52,11 | 0,00 | 0,00 |
| 1I3 | montare borduri mici noi beton | m | 67,00 | 0,67 | 28,80 | 29,47 | 1.929,60 | 1.974,49 | 0,00 | 67,00 | 0,67 | 36,29 | 36,96 | 2.431,43 | 2.476,32 |
|  |  |  |  |  |  |  | 88.323,84 | 90.522,65 |  |  |  |  |  | 111.280,71 | 113.479,52 |
|  | TROTUARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2T1 | asternere balast la trotuare | mc | 234,20 | 2,24 | 78,11 | 80,35 | 18.293,36 | 18.817,97 | 0,00 | 234,20 | 2,24 | 98,42 | 100,66 | 23.049,96 | 23.574,57 |
| 2T7 | strat de mixtura asfaltica BA 8 - 4 cm la trotuare | mp | 2.342,00 | 1,39 | 49,41 | 50,80 | 115.718,22 | 118.973,60 | 0,00 | 2.342,00 | 1,39 | 62,26 | 63,65 | 145.812,92 | 149.068,30 |
|  |  |  |  |  |  |  | 134.011,58 | 137.791,57 |  |  |  |  |  | 168.862,88 | 172.642,87 |
|  | EDILITARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1E1 | ridicare la cota rasuflatori de gaze capace noi | buc | 28,00 | 1,8 | 62,7 | 64,50 | 1.755,60 | 1.806,00 | 0,00 | 28,00 | 1,8 | 79,00 | 80,80 | 2.212,00 | 2.262,40 |
| 1E2 | ridicare la cota rasuflatori de gaze capace existente | buc | 13,00 | 0,81 | 29,81 | 30,62 | 387,53 | 398,06 | 0,00 | 13,00 | 0,81 | 37,56 | 38,37 | 488,28 | 498,81 |
| 1E6 | ridicare la cota camine (capac nou) cu prefabricate si mortar de zidarie | m | 25,00 | 14,27 | 490,25 | 504,52 | 12.256,25 | 12.613,00 | 0,00 | 25,00 | 14,27 | 617,72 | 631,99 | 15.443,00 | 15.799,75 |
|  |  |  |  |  |  |  | 14.399,38 | 14.817,06 |  |  |  |  |  | 18.143,28 | 18.560,96 |
|  | DIVERSE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2D3 | semnalizare rutiera pe timpul execuţiei lucrărilor | km | 0,90 | 217,00 | 7.930,92 | 8.147,92 | 7.137,83 | 7.333,13 | 0,00 | 0,90 | 217,00 | 9.992,96 | 10.209,96 | 8.993,66 | 9.188,96 |
| 2D4 | semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere longitudinale | km | 0,90 | 411,85 | 13.802,66 | 14.214,51 | 12.422,39 | 12.793,06 | 0,00 | 0,90 | 411,85 | 17.391,35 | 17.803,20 | 15.652,21 | 16.022,88 |
| 2D5 | semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere transversale | mp | 127,00 | 3,04 | 101,99 | 105,03 | 12.952,73 | 13.338,81 | 0,00 | 127,00 | 3,04 | 128,51 | 131,55 | 16.320,77 | 16.706,85 |
| 2D10 | taxa groapa | to | 891,61 | 1,50 | 50,00 | 51,50 | 44.580,50 | 45.917,92 | 0,00 | 891,61 | 1,50 | 63,00 | 64,50 | 56.171,43 | 57.508,85 |
| 2DX | stalpisori protectie pietoni | buc | 866,00 | 5,09 | 169,53 | 174,62 | 146.812,98 | 151.220,92 | 0,00 | 866,00 | 5,09 | 179,70 | 184,79 | 155.620,20 | 160.028,14 |
| 2DY | semnalizare rutiera verticala (indicatoare rutiere) | buc | 38,00 | 30,71 | 1.023,60 | 1.054,31 | 38.896,80 | 40.063,78 | 0,00 | 38,00 | 30,71 | 1.085,02 | 1.115,73 | 41.230,76 | 42.397,74 |
|  |  |  |  |  |  |  | 262.803,23 | 270.667,62 |  |  |  |  |  | 293.989,03 | 301.853,42 |
|  | Valoare Proiectare - lei fără T.V.A. |  |  |  |  |  | 49.634,28 |  |  |  |  |  |  | 49.634,28 |  |
|  | TOTAL, lei fără T.V.A. |  |  |  |  |  | 1.712.848,58 | 1.762.482,86 |  |  |  |  |  | 2.120.987,31 | 2.170.621,59 |
|  | T.V.A. 19% |  |  |  |  |  | 325.441,23 | 334.871,74 |  |  |  |  |  | 402.987,59 | 412.418,10 |
|  | TOTAL, lei inclusiv T.V.A. |  |  |  |  |  | 2.038.289,81 | 2.097.354,60 |  |  |  |  |  | 2.523.974,90 | 2.583.039,69 |

| ACHIZITOR, ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2 | EXECUTANT, S.C. ACVATOT S.R.L. (Lider asociere) |
| --- | --- |

| ANEXA nr. 3 la Act aditional nr. 2 la Contractul subsecvent de lucrări nr. 18 la Acordul-Cadru nr. 8587 din 17.05.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| „Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - Lot 1” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REABILITARE SISTEM RUTIER STRADA NISTOR RĂILEANU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod preţ | Denumire activitate | U.M. | Cantitate contractată | Preț Unitar |  |  | Valoare contractată C+M | Valoare contractată, inclusiv proiectare | Cantitate executata | Cantitate ramasa de executat | Pret Unitar ajustat, cf. A.A. 5 la acordul-cadru |  |  | Valoare ajustata, ramasa de executat - C+M | Valoare ajustata, ramasa de executat - inclusiv proiectare |
|  |  |  |  | Proiectare | C + M | Total |  |  |  |  | Proiectare | C + M | Total |  |  |
|  | DESFACERI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1D2 | decapare (frezare) mixturi asfaltice 9 cm | mp | 4.833,00 | 0,91 | 31,21 | 32,12 | 150.837,93 | 155.235,96 | 0,00 | 4.833,00 | 0,91 | 39,32 | 40,23 | 190.033,56 | 194.431,59 |
| 1D3 | decapare mixturi asfaltice la trotuare | mp | 1.170,00 | 0,24 | 9,74 | 9,98 | 11.395,80 | 11.676,60 | 0,00 | 1.170,00 | 0,24 | 12,27 | 12,51 | 14.355,90 | 14.636,70 |
| 1D4 | desfacere betoane degradate | mc | 117,00 | 1,37 | 52,57 | 53,94 | 6.150,69 | 6.310,98 | 0,00 | 117,00 | 1,37 | 66,24 | 67,61 | 7.750,08 | 7.910,37 |
| 1D5 | demontare borduri mari | m | 1.401,00 | 0,20 | 9,47 | 9,67 | 13.267,47 | 13.547,67 | 0,00 | 1.401,00 | 0,20 | 11,93 | 12,13 | 16.713,93 | 16.994,13 |
| 1D6 | demontare borduri mici | m | 5,00 | 0,15 | 7,52 | 7,67 | 37,60 | 38,35 | 0,00 | 5,00 | 0,15 | 9,48 | 9,63 | 47,40 | 48,15 |
|  |  |  |  |  |  |  | 181.689,49 | 186.809,56 |  |  |  |  |  | 228.900,87 | 234.020,94 |
|  | SISTEM RUTIER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1S1 | asternere balast la carosabil | mc | 434,97 | 2,22 | 75,46 | 77,68 | 32.822,84 | 33.788,47 | 0,00 | 434,97 | 2,22 | 95,08 | 97,30 | 41.356,95 | 42.322,58 |
| 1S2 | asternere nisip la carosabil | mc | 101,49 | 2,30 | 78,36 | 80,66 | 7.952,76 | 8.186,18 | 0,00 | 101,49 | 2,30 | 98,73 | 101,03 | 10.020,11 | 10.253,53 |
| 1S3 | asternere piatra sparta la carosabil | mc | 289,98 | 5,37 | 181,82 | 187,19 | 52.724,16 | 54.281,36 | 0,00 | 289,98 | 5,37 | 229,09 | 234,46 | 66.431,52 | 67.988,71 |
| 1S7 | strat din beton - C16/20 carosabil | mc | 117,00 | 6,4 | 220,45 | 226,85 | 25.792,65 | 26.541,45 | 0,00 | 117,00 | 6,4 | 277,77 | 284,17 | 32.499,09 | 33.247,89 |
| 1S8 | asternere mixtura asfaltica BA16 - 5 cm (asim) | mp | 4.833,00 | 1,65 | 56,36 | 58,01 | 272.387,88 | 280.362,33 | 0,00 | 4.833,00 | 1,65 | 71,01 | 72,66 | 343.191,33 | 351.165,78 |
| 1S10 | asternere mixtura asfaltica BAD 25 (asim) | t | 695,95 | 12,47 | 420,25 | 432,72 | 292.472,99 | 301.151,48 | 0,00 | 695,95 | 12,47 | 529,52 | 541,99 | 368.519,44 | 377.197,94 |
|  |  |  |  |  |  |  | 684.153,28 | 704.311,27 |  |  |  |  |  | 862.018,44 | 882.176,43 |
|  | TERASAMENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1T2 | sapatura mecanica | mc | 972,44 | 0,6 | 19,93 | 20,53 | 19.380,73 | 19.964,19 | 0,00 | 972,44 | 0,6 | 25,11 | 25,71 | 24.417,97 | 25.001,43 |
| 1T3 | pregătire pat drum (nivelare si compactare) | 100 mp | 26,20 | 2,92 | 125,68 | 128,60 | 3.292,82 | 3.369,32 | 0,00 | 26,20 | 2,92 | 158,36 | 161,28 | 4.149,03 | 4.225,53 |
|  |  |  |  |  |  |  | 22.673,55 | 23.333,51 |  |  |  |  |  | 28.567,00 | 29.226,96 |
|  | INCADRARI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1I1 | montare borduri mari noi beton | m | 1.401,00 | 1,27 | 50,94 | 52,21 | 71.366,94 | 73.146,21 | 0,00 | 1.401,00 | 1,27 | 64,18 | 65,45 | 89.916,18 | 91.695,45 |
| 1I2 | demontare si montare borduri mari vechi | m | 0,00 | 0,89 | 40,65 | 41,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,89 | 51,22 | 52,11 | 0,00 | 0,00 |
| 1I3 | montare borduri mici noi beton | m | 5,00 | 0,67 | 28,80 | 29,47 | 144,00 | 147,35 | 0,00 | 5,00 | 0,67 | 36,29 | 36,96 | 181,45 | 184,80 |
|  |  |  |  |  |  |  | 71.510,94 | 73.293,56 |  |  |  |  |  | 90.097,63 | 91.880,25 |
|  | TROTUARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2T1 | asternere balast la trotuare | mc | 117,00 | 2,24 | 78,11 | 80,35 | 9.138,87 | 9.400,95 | 0,00 | 117,00 | 2,24 | 98,42 | 100,66 | 11.515,14 | 11.777,22 |
| 2T7 | strat de mixtura asfaltica BA 8 - 4 cm la trotuare | mp | 1.170,00 | 1,39 | 49,41 | 50,80 | 57.809,70 | 59.436,00 | 0,00 | 1.170,00 | 1,39 | 62,26 | 63,65 | 72.844,20 | 74.470,50 |
|  |  |  |  |  |  |  | 66.948,57 | 68.836,95 |  |  |  |  |  | 84.359,34 | 86.247,72 |
|  | EDILITARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1E2 | ridicare la cota rasuflatori de gaze capace existente | buc | 2,00 | 0,81 | 29,81 | 30,62 | 59,62 | 61,24 | 0,00 | 2,00 | 0,81 | 37,56 | 38,37 | 75,12 | 76,74 |
| 1E6 | ridicare la cota camine (capac nou) cu prefabricate si mortar de zidarie | m | 21,00 | 14,27 | 490,25 | 504,52 | 10.295,25 | 10.594,92 | 0,00 | 21,00 | 14,27 | 617,72 | 631,99 | 12.972,12 | 13.271,79 |
| 1E10 | ridicare la cota guri de scurgere (gratar nou) | buc | 49,00 | 10,42 | 354,39 | 364,81 | 17.365,11 | 17.875,69 | 0,00 | 49,00 | 10,42 | 446,53 | 456,95 | 21.879,97 | 22.390,55 |
| 1E11 | guri de scurgere noi inclusiv racordul la camin | buc | 8,00 | 13,41 | 482,23 | 495,64 | 3.857,84 | 3.965,12 | 0,00 | 8,00 | 13,41 | 607,61 | 621,02 | 4.860,88 | 4.968,16 |
|  |  |  |  |  |  |  | 31.577,82 | 32.496,97 |  |  |  |  |  | 39.788,09 | 40.707,24 |
|  | DIVERSE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2D3 | semnalizare rutiera pe timpul execuţiei lucrărilor | km | 0,77 | 217,00 | 7.930,92 | 8.147,92 | 6.106,81 | 6.273,90 | 0,00 | 0,77 | 217,00 | 9.992,96 | 10.209,96 | 7.694,58 | 7.861,67 |
| 2D4 | semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere longitudinale | km | 0,77 | 411,85 | 13.802,66 | 14.214,51 | 10.628,05 | 10.945,17 | 0,00 | 0,77 | 411,85 | 17.391,35 | 17.803,20 | 13.391,34 | 13.708,46 |
| 2D5 | semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere transversale | mp | 294,40 | 3,04 | 101,99 | 105,03 | 30.025,86 | 30.920,83 | 0,00 | 294,40 | 3,04 | 128,51 | 131,55 | 37.833,34 | 38.728,32 |
| 2D10 | taxa groapa | to | 1.799,07 | 1,50 | 50,00 | 51,50 | 89.953,50 | 92.652,11 | 0,00 | 1.799,07 | 1,50 | 63,00 | 64,50 | 113.341,41 | 116.040,01 |
| 2DX | stalpisori protectie pietoni | buc | 875,00 | 5,09 | 169,53 | 174,62 | 148.338,75 | 152.792,50 | 0,00 | 875,00 | 5,09 | 179,70 | 184,79 | 157.237,50 | 161.691,25 |
| 2DY | semnalizare rutiera verticala (indicatoare rutiere) | buc | 98,00 | 30,71 | 1.023,60 | 1.054,31 | 100.312,80 | 103.322,38 | 0,00 | 98,00 | 30,71 | 1.085,02 | 1.115,73 | 106.331,96 | 109.341,54 |
|  |  |  |  |  |  |  | 385.365,77 | 396.906,89 |  |  |  |  |  | 435.830,13 | 447.371,25 |
|  | Valoare Proiectare - lei fără T.V.A. |  |  |  |  |  | 42.069,29 |  |  |  |  |  |  | 42.069,29 |  |
|  | TOTAL, lei fără T.V.A. |  |  |  |  |  | 1.443.919,42 | 1.485.988,71 |  |  |  |  |  | 1.769.561,50 | 1.811.630,79 |
|  | T.V.A. 19% |  |  |  |  |  | 274.344,69 | 282.337,85 |  |  |  |  |  | 336.216,69 | 344.209,85 |
|  | TOTAL, lei inclusiv T.V.A. |  |  |  |  |  | 1.718.264,11 | 1.768.326,56 |  |  |  |  |  | 2.105.778,19 | 2.155.840,64 |

| ACHIZITOR, ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2 | EXECUTANT, S.C. ACVATOT S.R.L. (Lider asociere) |
| --- | --- |