MUNICIPIUL  BUCURESTI

CONSILIUL  LOCAL  AL  SECTORULUI  2

ADMINISTRATIA  DOMENIULUI  PUBLIC  SECTOR 2

Sos.  Electronicii   nr. 44   Tel    021 252 77 12 / 021 252 77 89    Fax  021 252 79 77  www.adp2.ro  e-mail:  office@adp2.ro

Act aditional nr. 2

la Contractul de lucrari nr. 26375/27.11.2020

„Amplasare copertine, inchidere pasaj, reparare pardoseli si socluri - Pasaj pietonal Obor”, 4 buc. (executie + proiectare inclusa)’’

Intre,

Autoritatea contractanta ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2, cu sediul în Bucureşti, Sos. Electronicii nr. 44, Sector 2, cod poștal 023254, telefon 021.252.77.12, fax  021.252.70.79, e-mail:  office@adp2.ro, cod fiscal 4266260, cont RO53TREZ24G845000710101X, deschis la Trezoreria Sector 2 reprezentată prin  Director General  ……………….., în calitate de Achizitor, pe de o parte

şi

Asocierea S.C. GENERAL GLASS S.R.L. si S.C. TRANSPARENT WORKERS S.R.L. reprezentata prin lider de asociere S.C. GENERAL GLASS S.R.L., cu  sediul  in Bucuresti, Str. Rezonantei, nr. 6A, Sector 4, cod postal 041538, reprezentata  prin  Administrator ……………….., în calitate de Executant, pe de alta parte,

În baza referatului de necesitate nr. 32215/06.12.2021, a notei justificative nr. 32366/07.12.2021, in conformitate cu prevederile art. 221 lit. f) din Legea 98/2016 a achizitiilor publice,  părțile, de comun acord au hotărât:

Art. 1.

Suplimentarea cu urmatoarele activitati:

1. Copertina acces

## - Realizare suprabetonare si indreptarea soclului existent de beton pentru pregatirea montajului arcelor aferente copertinei:

- plasa de armatura sudata tip STNB D=8 mm ochiurile 100 x 100 mm – 74,30 mp;

- plasa de armatura sudata tip STNB D=4 mm ochiurile 100 x 100 mm – 27,40 mp;

- ancore mecanice M 6 x 150 – 430,00 buc;

- armaturi - OB 37, D<8 mm, fasonate in at.-sant, mont. constr. exist : fasonare – pt fundatii, radiere – 46,30 kg;

- montare armaturi din otel beton D< 18 mm in fundatii izolate cu distantieri din mase plastice – 46,30 kg;

- armaturi - OB 37, D>8 mm, fasonate in at.-sant, mont. constr. exist : fasonare +montare – pt fundatii, radiere – 10,00 kg;

- cofraje pan refolos cu placaj 15 mm pt pereti si diafragme H=20 m inclusiv sprijinirile – 28,80 mp;

- cuie beton – 5,00 kg;

- sarma cofraj – 35,00 kg;

- distantieri beton din PVC – 300,00 buc.;

- beton C25/30 – 11 mp;

- transport rutier al betonului – mortarului cu autobetoniera de 5,5 mc dist. 25 km – 8.09 tone;

- transport rutier al materialelor, semifabricatelor cu autocamionul pe dist. 25 km – 1,15 tone;

- descarcarea materialelor, grupa A - grele si marunte prin trans. pana la 10 m vagon – teren categ. 3 – 1,15 to;

- incarcarea materialelor, grupa A – grele si marunte, prin tran. pana la 10 m rampa sau teren-auto categ. 2 – 1,15 to;

- decopertare soclu – 65,40 mp;

- incarcarea materialelor, grupa A – usoare in bulgari, prin aruncare teren-vagon categ. 3 – 24,00 to;

- transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist. = 15 km – 24,00 to;

- dezafectare structura metalica existenta – 120,00 kg;

2. Copertina mare

## - Realizare suprabetonare si indreptarea soclului existent de beton pentru pregatirea montajului arcelor aferente copertinei:

- plasa de armatura sudata tip STNB D=8 mm ochiurile 100 x 100 mm – 74,00 mp;

- plasa de armatura sudata tip STNB D=4 mm ochiurile 100 x 100 mm – 15,00 mp;

- ancore mecanice M 6 x 150 – 342,00 buc;

- armaturi - OB 37, D<8 mm, fasonate in at.-sant, mont. constr. exist : fasonare – pt fundatii, radiere – 43,00 kg;

- montare armaturi din otel beton D< 18 mm in fundatii izolate cu distantieri din mase plastice – 43,00 kg;

- armaturi - OB 37, D>8 mm, fasonate in at.-sant, mont. constr. exist : fasonare +montare – pt fundatii, radiere – 12,00 kg;

- cofraje pan refolos cu placaj 15 mm pt pereti si diafragme H=20 m inclusiv sprijinirile – 22,30 mp;

- cuie beton – 4,00 kg;

- sarma cofraj – 30,00 kg;

- distantieri beton din PVC – 285,00 buc.;

- beton C25/30 – 13 mp;

- transport rutier al betonului – mortarului cu autobetoniera de 5,5 mc dist. 25 km – 9,56 tone;

- transport rutier al materialelor, semifabricatelor cu autocamionul pe dist. 25 km – 0,90 tone;

- descarcarea materialelor, grupa A - grele si marunte prin trans. pana la 10 m vagon – teren categ. 3 – 0,90 to;

- incarcarea materialelor, grupa A – grele si marunte, prin tran. pana la 10 m rampa sau teren-auto categ. 2 – 0,90 to;

- decopertare soclu – 71,85 mp;

- incarcarea materialelor, grupa A – usoare in bulgari, prin aruncare teren-vagon categ. 3 – 26,40 to;

- transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist. = 15 km – 26,40 to;

- dezafectare structura metalica existenta – 120,00 kg;

3. Copertina mica 1

## - Realizare suprabetonare si indreptarea soclului existent de beton pentru pregatirea montajului arcelor aferente copertinei:

- plasa de armatura sudata tip STNB D=8 mm ochiurile 100 x 100 mm – 64,00 mp;

- plasa de armatura sudata tip STNB D=4 mm ochiurile 100 x 100 mm – 6,00 mp;

- ancore mecanice M 6 x 150 – 300,00 buc;

- armaturi - OB 37, D<8 mm, fasonate in at.-sant, mont. constr. exist : fasonare – pt fundatii, radiere – 51,00 kg;

- montare armaturi din otel beton D< 18 mm in fundatii izolate cu distantieri din mase plastice – 51,00 kg;

- armaturi - OB 37, D>8 mm, fasonate in at.-sant, mont. constr. exist : fasonare +montare – pt fundatii, radiere – 8,00 kg;

- cofraje pan refolos cu placaj 15 mm pt pereti si diafragme H=20 m inclusiv sprijinirile – 12,00 mp;

- cuie beton – 3,00 kg;

- sarma cofraj – 25,00 kg;

- distantieri beton din PVC – 200,00 buc.;

- beton C25/30 – 7 mp;

- transport rutier al betonului – mortarului cu autobetoniera de 5,5 mc dist. 25 km – 5,15 tone;

- transport rutier al materialelor, semifabricatelor cu autocamionul pe dist. 25 km – 0,65 tone;

- descarcarea materialelor, grupa A - grele si marunte prin trans. pana la 10 m vagon – teren categ. 3 – 0,65 to;

- incarcarea materialelor, grupa A – grele si marunte, prin tran. pana la 10 m rampa sau teren-auto categ. 2 – 0,65 to;

- decopertare soclu – 65,40 mp;

- incarcarea materialelor, grupa A – usoare in bulgari, prin aruncare teren-vagon categ. 3 – 11,76 to;

- transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist. = 15 km – 11,76 to;

- dezafectare structura metalica existenta – 120,00 kg;

4. Copertina mica 2

## - Realizare suprabetonare si indreptarea soclului existent de beton pentru pregatirea montajului arcelor aferente copertinei:

- plasa de armatura sudata tip STNB D=8 mm ochiurile 100 x 100 mm – 31,00 mp;

- plasa de armatura sudata tip STNB D=4 mm ochiurile 100 x 100 mm – 6,50 mp;

- ancore mecanice M 6 x 150 – 271,00 buc;

- armaturi - OB 37, D<8 mm, fasonate in at.-sant, mont. constr. exist : fasonare – pt fundatii, radiere – 57,00 kg;

- montare armaturi din otel beton D< 18 mm in fundatii izolate cu distantieri din mase plastice – 57,00 kg;

- armaturi - OB 37, D>8 mm, fasonate in at.-sant, mont. constr. exist : fasonare +montare – pt fundatii, radiere – 10,00 kg;

- cofraje pan refolos cu placaj 15 mm pt pereti si diafragme H=20 m inclusiv sprijinirile – 23,00 mp;

- cuie beton – 3,00 kg;

- sarma cofraj – 25,00 kg;

- distantieri beton din PVC – 200,00 buc.;

- beton C25/30 – 8 mp;

- transport rutier al betonului – mortarului cu autobetoniera de 5,5 mc dist. 25 km – 5,88 tone;

- transport rutier al materialelor, semifabricatelor cu autocamionul pe dist. 25 km – 0,75 tone;

- descarcarea materialelor, grupa A - grele si marunte prin trans. pana la 10 m vagon – teren categ. 3 – 0,75 to;

- incarcarea materialelor, grupa A – grele si marunte, prin tran. pana la 10 m rampa sau teren-auto categ. 2 – 0,75 to;

- decopertare soclu – 98,50 mp;

- incarcarea materialelor, grupa A – usoare in bulgari, prin aruncare teren-vagon categ. 3 – 13,73 to;

- transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist. = 15 km – 13,73 to;

- dezafectare structura metalica existenta – 120,00 kg;

Art. 2. Valoarea lucrarilor pentru:

## - Copertina acces, creste cu 22.675,28 lei fara TVA,  devenind  856.858,34 lei fara TVA la care se adauga T.V.A. (19%) in valoare de 162.803,08 lei, respectiv 1.019.661,42 lei inclusiv TVA.

## - Copertina mare, creste cu 22.302,01 lei fara TVA, devenind  886.903,83 lei fara TVA la care se adauga T.V.A. (19%) in valoare de 168.511,73 lei, respectiv 1.055.415,56 lei inclusiv TVA

## - Copertina mica 1, creste cu 17.489,58 lei fara TVA, devenind  617.619,14 lei fara TVA la care se adauga T.V.A. (19%) in valoare de 117.347,64 lei, respectiv 734.966,78 lei inclusiv TVA

## - Copertina mica 2, creste cu 20.830,97 lei fara TVA, devenind  623.684,56 lei fara TVA la care se adauga T.V.A. (19%) in valoare de 118.500,07 lei, respectiv 742.184,63 lei inclusiv TVA.

| ## Nr. crt | ## Denumire lucrare | ## Valoare contract ## (lei fara T.V.A.) | ## NCS | ## Valoare finala ## (lei fara T.V.A.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ## 1 | ## Copertina acces | ## 834.183,06 | ## 22.675,28 | ## 856.858,34 |
| ## 2 | ## Copertina mare | ## 864.601,82 | ## 22.302,01 | ## 886.903,83 |
| ## 3 | ## Copertina mica 1 | ## 600.129,56 | ## 17.489,58 | ## 617.619,14 |
| ## 4 | ## Copertina mica 2 | ## 602.853,59 | ## 20.830,97 | ## 623.684,56 |
| ## Valoare totala lei (fara T.V.A.) |  | ## 2.901.768,03 | ## 83.297,84 | ## 2.985.065,87 |

Art. 3. Se modifica art. 5, pct. 5.1. din contractul 26375/27.11.2020, care va avea urmatorul continut:

,,5. Pretul contractului

5.1. Pretul total pentru indeplinirea contractului, platibil Executantului de catre Achizitor se stabileste folosind preturile unitare si tarifele din propunerea financiara, document al prezentului contract, aplicate la cantitatile comandate de Achizitor pentru indeplinirea prezentului contract si este de 3.601.018,39 lei, din care 3.026.065,87 lei fara T.V.A., la  care se adaugă T.V.A. 19%, in valoare de 574.952,52 lei, din care:

- proiectare (DTAC+PT+DE) – 29.350,00 lei fără T.V.A., la care se adaugă T.V.A. în valoare de 5.576,50 lei

- investiția (lucrarea) de bază – 2.985.065,87 lei fără T.V.A., la care se adaugă T.V.A. în valoare de 567.162,52 lei, conform anexelor la contract si la prezentul act aditional.

Art. 4. Se modifica Anexa  2 la contractul 26375/27.11.2020, in conformitate cu valoarea actualizata a contractului, rezultata din notele de renuntare si notele de comanda suplimentare la obiectivul ,,Amplasare copertine, inchidere pasaj, reparare pardoseli si socluri - Pasaj pietonal Obor’’, din Sectorul 2.

Art. 5. Celelalte clauze ale contractului raman neschimbate.

Prezentul act adiţional s-a încheiat în 2 (două)  exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

ACHIZITOR                                                             	                                         EXECUTANT

ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC	SECTOR 2                    Asocierea S.C. General Glass S.R.L. –

S.C. Transparent Workers S.R.L.

Director  General                                                                           S.C. General Glass S.R.L.  (lider de asociere)

Administrator,

| Anexa nr. 1 |  |
| --- | --- |
| SERVICII DE PROIECTARE | Valoare Lei fara T.V.A. |
| Documentație tehnică pentru obținere autorizație de construire (DTAC) | 6.050,00 |
| Proiect tehnic (PT) si Detalii de execuție (DE) | 21.200,00 |
| Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie | 2.100,00 |
| Valoare totala contract lei (fara T.V.A.) | 29.350,00 |
| Valoare T.V.A. 19% | 5.576,50 |
| Valoare totala contract lei (cu T.V.A.) | 34.926,50 |
| ACHIZITOR EXECUTANT ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2 Asocierea S.C. General Glass S.R.L. – S.C. Transparent Workers S.R.L. Director General S.C. General Glass S.R.L. (lider de asociere) Administrator, Anexa nr. 2 |  |
| EXECUTIE LUCRARI DE CONSTRUCTII SI ASISTENTA TEHNICA | Valoare Lei fara T.V.A. |
| Constructii si instalatii | 2.985.065,87 |
| Organizare de santier – Lucrari de costructii si instalatii aferente organizarii de santier | 4.400,00 |
| Cheltuieli pentru siguranta utilitatilor necesare obiectivului de investitii | 0,00 |
| Asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada de executie a lucrarilor | 7.250,00 |
| Valoare totala contract lei (fara T.V.A.) | 2.996.715,87 |
| Valoare T.V.A. 19% | 569.376,02 |
| Valoare totala contract lei (cu T.V.A.) | 3.566.091,89 |

ACHIZITOR                                                             	                                         EXECUTANT

ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2                    Asocierea S.C. General Glass S.R.L. –

S.C. Transparent Workers S.R.L.

Director  General                                                                           S.C. General Glass S.R.L.  (lider de asociere)

Administrator,