MUNICIPIUL  BUCURESTI

CONSILIUL  LOCAL  AL  SECTORULUI  2

ADMINISTRATIA  DOMENIULUI  PUBLIC  SECTOR 2

Sos. Electronicii nr. 44   Tel.: 021.252.77.12 / 021.252.77.89   Fax: 021.252.79.77   www.adp2.ro   e-mail: office@adp2.ro

Nr. înreg. ADP S2    ............................../…..….............2021

ACT ADIȚIONAL NR. 1

la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 27/28.08.2020

la Acordul-Cadru de Lucrări nr. 15883/08.08.2019

„Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - Lot 2”

Între,

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2 BUCUREŞTI, cu sediul în Bucureşti, Șos. Electronicii nr. 44, Sector 2, telefon 021.252.77.12 / 021.252.77.89, fax  021.252.79.77, cod fiscal  4266260, cont RO36TREZ24G845000710300X, deschis la Trezoreria Sector 2, reprezentată prin Director General, în calitate de Achizitor, pe de o parte,

şi

Asocierea S.C. SCADEC CONSTRUCT S.R.L., S.C. RESTRA CONSTRUCT S.R.L., S.C. DALEX UNIC CONSTRUCT S.R.L., S.C. PEGASUS ENGINEERING S.R.L., reprezentată prin lider de asociere S.C. SCADEC CONSTRUCT S.R.L., cu sediul în București, Strada Anastase Panu, nr. 2, bloc A1, sc. 3, et. 2, ap. 72, Sector 3, reprezentată prin Administrator, în calitate de Executant, pe de altă parte.

Având în vedere referatul de necesitate nr. 32233/06.12.2021, întocmit de Secția Străzi și Urmărire Investiții, în conformitate cu prevederile art. 221 lit. a) din Legea nr. 98/2016 a achizițiilor publice, și în baza art. 22, pct. 22.4 si pct. 22.6 din contract, părțile, de comun acord, au hotărât modificarea Contractului Subsecvent de Lucrări nr. 27/28.08.2020, după cum urmează:

Art. 1.  Se vor diminua cantitățile de la pozițiile 1D2, 1D5, 1S1, 1S3, 1S8, 1S10, 1T2, 1T3, 1I1, 1E6, 2D3, 2D4, prevăzute în Anexa nr. 1 la prezentul Act aditional, care modifica si inlocuiește Anexa nr. 1 la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 27/28.08.2020.

Art. 2. Se vor suplimenta cantitățile de la pozițiile 1D4, 1S12, 1S13, 2D5, 2D10, 2DY, prevăzute în Anexa nr. 1 la prezentul Act aditional, care modifica si inlocuiește Anexa nr. 1 la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 27/28.08.2020.

Art. 3.  Se modifică prețurile unitare ale contractului subsecvent nr. 27/28.08.2020, în conformitate cu prețurile unitare ajustate cuprinse în Anexa nr. 1 la Actul adițional nr. 3 la Acordul-Cadru nr. 15883/08.08.2019.

Art. 4. Se modifică art. 5 din Contractul Subsecvent nr. 27/28.08.2020, care va avea următorul conținut:

„5. Prețul contractului subsecvent

5.1. Valoarea lucrărilor ce se vor executa în baza acestui contract subsecvent este de 1.641.727,15 lei fără T.V.A.

5.2. Prețul total pentru îndeplinirea contractului subsecvent, plătibil Executantului de către Achizitor, se stabilește folosind prețurile unitare și tarifele din propunerea financiară, document al prezentului contract subsecvent, aplicate la cantitatile comandate de Achizitor pentru îndeplinirea prezentului contract subsecvent și este de 1.953.655,31 lei, din care 1.641.727,15 lei fără T.V.A., la care se adaugă T.V.A.19%, în valoare de 311.928,16 lei, după cum urmează:

| Nr. anexa | Denumire | Proiectare | C+M | Total | T.V.A. (19%) | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | -lei fără T.V.A.- | -lei- | -lei cu T.V.A.- |
| 1 | Reabilitare sistem rutier Șos.Colentina nr. 63-65 | 38.156,27 | 1.603.570,88 | 1.641.727,15 | 311.928,16 | 1.953.655,31 |

5.3. Lucrările vor fi decontate pe baza verificării și certificării de către reprezentanții Achizitorului a prestațiilor realizate, avându-se în vedere prestațiile efectiv (real) îndeplinite, calitatea lucrărilor și alte elemente necesare.”

Art.3. Celelalte clauze contractuale rămân nemodificate.

Prezentul act adiţional s-a încheiat în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

| ACHIZITOR, ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2 | EXECUTANT, S.C. SCADEC CONSTRUCT S.R.L. (Lider asociere) |
| --- | --- |

| Anexa nr. 1 la Act Aditional nr. 1 la Contractul Subsecvent nr. 27 la Acordul-Cadru de Lucrari nr. 15883/08.08.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| REABILITARE SISTEM RUTIER ȘOS. COLENTINA NR. 63-65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod preţ | Denumire activitate | U.M. | Cantitate contractata |  | Preț Unitar, cf. A.A. 1 la acord-cadru |  |  |  |  |  | Valoare contractata - C+M |  | Valoare contractata, inclusiv proiectare |  | Cantitate cf. P.T. |  | Pret Unitar ajustat, cf. A.A. 3 la acord-cadru |  |  |  |  |  | Valoare ajustata conf. PT - C+M |  | Valoare totala ajustata conf. PT |  |
|  |  |  |  |  | Proiectare |  | C+M |  | Total |  |  |  |  |  |  |  | Proiectare |  | C+M |  | Total |  |  |  |  |  |
|  | DESFACERI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1D2 | decapare (frezare) mixturi asfaltice 9 cm | mp | 7.602,52 |  | 0,45 |  | 15,05 |  | 15,50 |  | 114.417,93 |  | 117.839,06 |  | 0,00 |  | 0,45 |  | 18,96 |  | 19,41 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 1D4 | desfacere betoane degradate | mc | 0,00 |  | 4,21 |  | 140,36 |  | 144,57 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 703,50 |  | 4,21 |  | 176,85 |  | 181,06 |  | 124.413,98 |  | 127.375,71 |  |
| 1D5 | demontare borduri mari | m | 2.793,28 |  | 0,62 |  | 20,68 |  | 21,30 |  | 57.765,03 |  | 59.496,86 |  | 140,00 |  | 0,62 |  | 26,06 |  | 26,68 |  | 3.648,40 |  | 3.735,20 |  |
|  | TOTAL DESFACERI |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 172.182,96 |  | 177.335,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 128.062,38 |  | 131.110,91 |  |
|  | SISTEM RUTIER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1S1 | asternere balast la carosabil | mc | 1.900,63 |  | 3,40 |  | 113,44 |  | 116,84 |  | 215.607,47 |  | 222.069,61 |  | 1.180,00 |  | 3,40 |  | 142,93 |  | 146,33 |  | 168.657,40 |  | 172.669,40 |  |
| 1S3 | asternere piatra sparta la carosabil | mc | 1.520,50 |  | 6,03 |  | 201,02 |  | 207,05 |  | 305.650,91 |  | 314.819,53 |  | 940,00 |  | 6,03 |  | 253,29 |  | 259,32 |  | 238.092,60 |  | 243.760,80 |  |
| 1S8 | asternere mixtura asfaltica BA16 - 5 cm | mp | 7.602,52 |  | 1,64 |  | 54,76 |  | 56,40 |  | 416.314,00 |  | 428.782,13 |  | 4.690,00 |  | 1,64 |  | 69,00 |  | 70,64 |  | 323.610,00 |  | 331.301,60 |  |
| 1S10 | asternere mixtura asfaltica BAD 25 | t | 1.099,32 |  | 9,91 |  | 330,21 |  | 340,12 |  | 363.006,46 |  | 373.900,72 |  | 680,00 |  | 9,91 |  | 416,06 |  | 425,97 |  | 282.920,80 |  | 289.659,60 |  |
| 1S12 | asternere geocompozit | mp | 0,00 |  | 0,41 |  | 13,71 |  | 14,12 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 4.337,00 |  | 0,41 |  | 17,27 |  | 17,68 |  | 74.899,99 |  | 76.678,16 |  |
| 1S13 | asternere geotextil | mp | 0,00 |  | 0,39 |  | 12,92 |  | 13,31 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 4.337,00 |  | 0,39 |  | 16,28 |  | 16,67 |  | 70.606,36 |  | 72.297,79 |  |
|  | TOTAL SISTEM RUTIER |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.300.578,84 |  | 1.339.571,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.158.787,15 |  | 1.186.367,35 |  |
|  | TERASAMENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1T2 | săpătură mecanica | mc | 3.801,26 |  | 0,63 |  | 21,09 |  | 21,72 |  | 80.168,57 |  | 82.563,37 |  | 2.345,00 |  | 0,63 |  | 26,57 |  | 27,20 |  | 62.306,65 |  | 63.784,00 |  |
| 1T3 | pregătire pat drum (nivelare si compactare) | 100 mp | 76,03 |  | 7,50 |  | 249,99 |  | 257,49 |  | 19.006,74 |  | 19.576,96 |  | 46,90 |  | 7,50 |  | 314,99 |  | 322,49 |  | 14.773,03 |  | 15.124,78 |  |
|  | TOTAL TERASAMENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 99.175,31 |  | 102.140,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 77.079,68 |  | 78.908,78 |  |
|  | INCADRARI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1I1 | montare borduri mari noi beton | m | 2.793,28 |  | 1,62 |  | 54,15 |  | 55,77 |  | 151.256,11 |  | 155.781,23 |  | 1.670,00 |  | 1,62 |  | 68,23 |  | 69,85 |  | 113.944,10 |  | 116.649,50 |  |
|  | TOTAL INCADRARI |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 151.256,11 |  | 155.781,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 113.944,10 |  | 116.649,50 |  |
|  | EDILITARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1E6 | ridicare la cota cămine (capac nou) cu prefabricate si mortar de zidărie | buc | 5,00 |  | 13,59 |  | 453,12 |  | 466,71 |  | 2.265,60 |  | 2.333,55 |  | 0,00 |  | 13,59 |  | 570,93 |  | 584,52 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  | TOTAL EDILITARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.265,60 |  | 2.333,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  | DIVERSE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2D3 | semnalizare rutiera pe timpul execuţiei lucrărilor | km | 1,38 |  | 14,84 |  | 494,52 |  | 509,36 |  | 682,44 |  | 702,92 |  | 0,83 |  | 14,84 |  | 623,10 |  | 637,94 |  | 517,17 |  | 529,49 |  |
| 2D4 | semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere longitudinale | km | 1,38 |  | 67,62 |  | 2.253,89 |  | 2.321,51 |  | 3.110,37 |  | 3.203,68 |  | 0,83 |  | 67,62 |  | 2.839,90 |  | 2.907,52 |  | 2.357,12 |  | 2.413,24 |  |
| 2D5 | semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere transversale | mp | 0,00 |  | 1,26 |  | 41,95 |  | 43,21 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 108,00 |  | 1,26 |  | 52,86 |  | 54,12 |  | 5.708,88 |  | 5.844,96 |  |
| 2D10 | taxa groapa | to | 0,00 |  | 0,49 |  | 16,45 |  | 16,94 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 5.440,00 |  | 0,49 |  | 20,73 |  | 21,22 |  | 112.771,20 |  | 115.436,80 |  |
| 2DY | Semnalizare rutieră verticală (indicatoare rutiere) | buc | 0,00 |  | 30,73 |  | 1.024,34 |  | 1.055,07 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 4,00 |  | 30,73 |  | 1.085,80 |  | 1.116,53 |  | 4.343,20 |  | 4.466,12 |  |
|  | TOTAL DIVERSE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.792,81 |  | 3.906,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 125.697,57 |  | 128.690,61 |  |
|  | Valoare Proiectare - lei fără T.V.A. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51.817,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38.156,27 |  |  |  |
|  | TOTAL, LEI FĂRĂ T.V.A |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.729.251,63 |  | 1.781.069,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.603.570,88 |  | 1.641.727,15 |  |
|  | T.V.A. 19% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 328.557,81 |  | 338.403,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 304.678,47 |  | 311.928,16 |  |
|  | TOTAL, LEI INCLUSIV T.V.A. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.057.809,44 |  | 2.119.472,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.908.249,34 |  | 1.953.655,31 |  |

| ACHIZITOR, ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2 | EXECUTANT, S.C. SCADEC CONSTRUCT S.R.L. (Lider asociere) |
| --- | --- |