[image: image1.png]



                                                                


Șos.  Electronicii   nr. 44   Tel: 021/252.77.12    021/252.77.89    Fax: 021/252.79.77     www.adp2.ro    e-mail:  office@adp2.ro
Nr. ____________ / ________________
 
ACT ADITIONAL NR. 7
la Acordul-cadru de servicii nr. 15067/05.09.2018
,,Intretinere si amenajare spatii verzi – 5 Loturi: LOT 1 – Zona 1”

Între ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2, cu sediul în Șos. Electronicii, nr. 44, Sector 2, cod postal: 023254, reprezentată prin Director General, în calitate de Achizitor, pe de o parte,

si 

Asocierea S.C. CRIS GARDEN S.R.L., S.C. RO-VERDE LANDSCAPING S.R.L. si S.C. GECA IMPEX PM S.R.L. prin lider asociere S.C. CRIS GARDEN S.R.L., cu sediul in Bucuresti, str. General Berthelot, nr. 57, Sector 1, , reprezentată prin prin Administrator, în calitate de Prestator, pe de alta parte, a  intervenit  prezentul  act adiţional.
Art.1. In baza referatului de necesitate nr. 8691/28.02.2022, întocmit de Sectia Spatii Verzi, Sere și Urmarire Investiții, părtile au hotarat, de comun acord, următoarele:

a) Renunțarea la o parte din cantitățile care nu mai pot fi efectuate până la finalizarea Acordului – Cadru nr.15067/05.09.2018, în valoare totală de 939.521,31 lei fără TVA, la care se adaugă T.V.A. (19%) în valoare de 178.509,05 lei, respectiv  1.118.030,36 lei inclusiv TVA, de la următoarele operațiuni :

ÎNTREȚINERE

· poz. 8. Greblat agrotehnic DGASPC, DGAPI, CCME si DEPSC;

· poz. 9, 10, 11, 12. Tunderea gazonului, iarba si buruieni  parcuri si scuaruri / platbande / ansambluri de locuințe / DGASPC, DGAPI, CCME si DEPSC ;


· poz. 18, 19. Rectificat margini de borduri si rabate parcuri, scuaruri / platbande;

· poz. 22. Udatul cu furtunul de la cisternă a arborilor si arbustilor platbande;

· poz. 23.24. Udatul cu furtunul de la cisternă a gardului viu parcuri, scuaruri / platbande;

· poz. 27, 28. Udatul cu furtunul de la cisternă a suprafetelor gazonate parcuri, scuaruri / platbande;

· poz. 41. Tuns gard viu borduri, chenare, forme platbande;

· poz. 43, 44, 45 Taierea aplicata trandafirilor parcuri, scuaruri / platbande / ansambluri de locuinte;

· poz. 48. Protejarea trandafirilor prin musuroire ansambluri de locuințe;

· poz. 49, 50, 51 Protejarea trandafirilor prin desmusuroire parcuri, scuaruri / platbande / ansambluri de locuinte;

· poz. 53 Tunderea arbustilor si trandafirilor platbande ;

· poz. 56. Copilitul si indepartatul florilor trecute din rabate parcuri, scuaruri; 

· poz. 61. Spalat alei si alte suprafete parcuri, scuaruri ;

· poz. 62. Întretinere prin curatarea suprafetelor acoperite cu nisip sau pietriș ;

· poz. 86, 87. Igienizare posturi igiena pentru caini platbande / ansambluri de locuinte; 

· poz. 92. Operatiuni de intretinere mobilier, jocuri, echipamente in perioada de timp friguros parcuri, scuaruri;

· poz. 93, 94. Operatiuni de intretinere garduri vii prin indepartarea manuala a zapezii parcuri, scuaruri / platbande;

· poz. 95, 96. Operatiuni de intretinere alei in parcuri, gradini publice, locuri de odihna si agrement in perioada de timp friguros, parcuri , scuaruri / asociatii de locatari;

· poz. 97, 98. Deszapezire locuri de joaca pentru copii parcuri, scuaruri / ansambluri de locuinte;

· poz. 99. Spart gheata de pe alei parcuri, scuaruri;

· poz.101. Spart gheata de pe scari parcuri, scuaruri;

· poz.102. Întretinerea arbustilor si coniferilor in perioada de timp friguros;

AMENAJĂRI

· Aesculus Hippocastanum Balot/container H 2,5-3m , circumferinta 14-16 cm (poz.6)

LUCRARI EXECUTIE

· Asternere pamant vegetal strat 15 cm (poz.5)

b) Suplimentarea cantitatilor operatiunilor prevazute in Acordul-Cadru nr. 15067/05.09.2018, în valoare totala de 936.632,20 lei fara T.V.A., la care se adauga T.V.A. (19 %) in valoare de 177.960,12 lei, respectiv 1.114.592,32 lei inclusiv TVA:

AMENAJĂRI

· Acer sp. balot/container H 2,5-3m , circumferinta 14-16 cm (poz.1)

· Fraxinus sp. Balot/container  H 2,5-3m , circumferinta 14-16 cm (poz.5)

· Quercus sp. Balot/container  H 2,5-3m , circumferinta 14-16 cm (poz.7)


· Tillia sp. Balot/container  H 2,5-3m , circumferinta 14-16 cm (poz.11)


· Flori perene sp. In ghiveci Ø 16-20 cm (poz.57)

LUCRĂRI EXECUȚIE

· Sapat gropi 60x60x50 cm (poz.8)

· Plantare arborifoiosi/ rasinosi cu balot 41-60 cm div specii (poz.21)

· Plantare plante ornamentale, decorative, perene (poz.25)

· Montat elemente de sustinere la arbori ( 2 tutori/ arbore) (poz.29)

· Amenajare sistem irigat (poz.37)

conform Anexa nr. 1, ce devine parte integranta la prezentul Act aditional.

Art. 2. Se modifica Art. 4.2 din Acordul-Cadru nr. 15067/05.09.2018, care va avea urmatorul continut: „Valoarea maxima a Acordului-Cadru este de 24.279.271,81 lei fara T.V.A., la care se adauga T.V.A. (19 %)  in valoare de 4.613.061,64 lei, respectiv 28.892.333,45 lei inclusiv T.V.A.”.
Art. 3. Celelalte clauze ale Acordului-cadru de servicii nr. 15067/05.09.2018 ,,Intretinere si amenajare spatii verzi – 5 Loturi: LOT 1 – Zona1 ” raman nemodificate.

Prezentul Act adiţional s-a încheiat  în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.
PROMITENT - ACHIZITOR, 

                  

           PROMITENT - PRESTATOR, 

ADMINISTRATIA DOMENIULUI    
                               
              S.C. CRIS GARDEN S.R.L.,
PUBLIC SECTOR 2                                                         

   S.C. RO-VERDE LANDSCAPING  S.R.L.-  



    


         S.C. GECA IMPEX PM S.R.L.
	Anexa 1
	
	Acord Cadru Intretinere si amenajare spatii verzi
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ACT ADITIONAL NR 7 LOT 1 ZONA 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	PERIOADA ACORD CADRU 2018-2022
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nr. Crt.
	Denumire operatie
	U.M.
	Pret unitar
	Cantitate existenta
	Cantitate maxima  Acord Cadru ad.6
	Valoarea 
	Cantitate consumata 
	Valoare consumata
	cantitate ramasa
	Cantitate la care se renunta
	Valoare la care se renunta
	Cantitate care se suplimenteaza 
	Valoare care se suplimenteaza
	Cantitate finala
	Valoare finala

	INTRETINERE
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Degajarea terenului de corpuri straine, parcuri, scuaruri 
	mp
	0,05
	132361
	21177760
	1058888
	17140749,5
	857037,475
	4037010,5
	 
	0
	 
	0
	21177760
	1058888

	2
	Degajarea terenului de corpuri straine, platbande
	 
	0,05
	20329
	2602112
	130105,6
	1992242
	99612,1
	609870
	 
	0
	 
	0
	2602112
	130105,6

	3
	Degajarea terenului de corpuri straine, ansambluri de locuinte 
	 
	0,05
	141916
	5676640
	283832
	5321850
	266092,5
	354790
	 
	0
	 
	0
	5676640
	283832

	4
	Degajarea terenului de corpuri straine DGASPC, DGAPI, Centrul Cultural Mihai Eminescu, Directia Evidenta Populatiei si Stare Civila
	 
	0,05
	26050,4
	78151,2
	3907,56
	78151,2
	3907,56
	0
	 
	0
	 
	0
	78151,2
	3907,56

	5
	Greblat agrotehnic, parcuri, scuaruri 
	mp
	0,07
	132361
	6312216
	441855,12
	5426801
	379876,07
	885415
	 
	0
	 
	0
	6312216
	441855,12

	6
	Greblat agrotehnic, platbande 
	 
	0,07
	20329
	713160
	49921,2
	599705,5
	41979,385
	113454,5
	 
	0
	 
	0
	713160
	49921,2

	7
	Greblat agrotehnic, ansambluri de locuinte 
	 
	0,07
	141916
	3041312
	212891,84
	2625446
	183781,22
	415866
	 
	0
	 
	0
	3041312
	212891,84

	8
	Greblat agrotehnic DGASPC, DGAPI, Centrul Cultural Mihai Eminescu, Directia Evidenta Populatiei si Stare Civila
	 
	0,07
	26050,4
	94151,2
	6590,584
	78151,2
	5470,584
	16000
	16000
	1120
	 
	0
	78151,2
	5470,584

	9
	Tundere gazon, cosit iarba si buruieni parcuri si scuaruri 
	mp
	0,15
	132361
	14486237
	2172935,55
	10230926,45
	1534638,968
	4255310,55
	1600000
	240000
	 
	0
	12886237
	1932935,55

	10
	Tundere gazon, cosit iarba si buruieni platbande 
	 
	0,15
	20329
	1526320
	228948
	1158753
	173812,95
	367567
	80000
	12000
	 
	0
	1446320
	216948

	 
	Tundere gazon, cosit iarba si buruieni ansambluri de locuinte
	 
	0,15
	141916
	2892808
	433921,2
	2070554,44
	310583,166
	822253,56
	250000
	37500
	 
	0
	2642808
	396421,2

	12
	Tunderea gazonului, iarba si buruieni DGASPC, DGAPI, Centrul Cultural Mihai Eminescu, Directia Evidenta Populatiei si Stare Civila
	 
	0,15
	15109
	68881,5
	10332,225
	52881,5
	7932,225
	16000
	16000
	2400
	 
	0
	52881,5
	7932,225

	13
	Executarea cuvetelor in jurul arborilor, arbuştilor şi coniferilor parcuri, scuaruri 
	buc
	0,98
	3000
	27000
	26460
	27000
	26460
	0
	 
	0
	 
	0
	27000
	26460

	14
	Executarea cuvetelor in jurul arborilor, arbuştilor şi coniferilor platbande 
	 
	0,98
	1200
	10800
	10584
	10800
	10584
	0
	 
	0
	 
	0
	10800
	10584

	15
	Executare cuvete in jurul arborilor si arbustilor DGASPC, DGAPI, Centrul Cultural Mihai Eminescu, Directia Evidenta Populatiei si Stare Civila
	 
	0,98
	970
	2910
	2851,8
	2910
	2851,8
	0
	 
	0
	 
	0
	2910
	2851,8

	16
	Eliminarea lastarilor aparuti din tulpina si radacina parcuri, scuaruri 
	buc
	0,78
	5000
	30000
	23400
	30000
	23400
	0
	 
	0
	 
	0
	30000
	23400

	17
	Eliminarea lastarilor aparuti din tulpina si radacina platbande 
	 
	0,78
	3000
	18000
	14040
	18000
	14040
	0
	 
	0
	 
	0
	18000
	14040

	18
	Rectificat margini de borduri si rabate parcuri, scuaruri 
	ml
	0,33
	1600
	19600
	6468
	11200
	3696
	8400
	8400
	2772
	 
	0
	11200
	3696

	19
	Rectificat margini de borduri si rabate platbande
	 
	0,33
	800
	6400
	2112
	4800
	1584
	1600
	1600
	528
	 
	0
	4800
	1584

	20
	Scos flori trecute dupa sezon parcuri, scuaruri 
	mp
	4,11
	512
	5192
	21339,12
	3584
	14730,24
	1608
	 
	0
	 
	0
	5192
	21339,12

	21
	Udatul cu furtunul de la cisternă a arborilor si arbustilor parcuri, scuaruri - 
	buc
	1,89
	500
	67500
	127575
	58500
	110565
	9000
	 
	0
	 
	0
	67500
	127575

	22
	Udatul cu furtunul de la cisternă a arborilor si arbustilor platbande - 
	 
	1,89
	750
	115000
	217350
	88500
	167265
	26500
	6750
	12757,5
	 
	0
	108250
	204592,5

	23
	Udatul cu furtunul de la cisternă a gardului viu parcuri, scuaruri 
	ml
	1,89
	500
	62500
	118125
	48500
	91665
	14000
	4000
	7560
	 
	0
	58500
	110565

	24
	Udatul cu furtunul de la cisternă a gardului viu platbande 
	 
	1,89
	1000
	120000
	226800
	90000
	170100
	30000
	10000
	18900
	 
	0
	110000
	207900

	25
	Udatul cu furtunul de la cisternă a gardului viu ansambluri de locuinte
	 
	1,89
	500
	2000
	3780
	2000
	3780
	0
	 
	0
	 
	0
	2000
	3780

	26
	Udatul cu furtunul de la cisternă a suprafetelor gazonate parcuri, scuaruri -
	mp
	0,41
	3000
	445000
	182450
	336000
	137760
	109000
	45000
	18450
	 
	0
	400000
	164000

	27
	Udatul cu furtunul de la cisternă a suprafetelor gazonate platbande - 
	 
	0,41
	1000
	150000
	61500
	115000
	47150
	35000
	15000
	6150
	 
	0
	135000
	55350

	28
	Udatul cu furtunul de la cisternă a suprafetelor gazonate ansambluri de locuinte
	 
	0,41
	2500
	35000
	14350
	35000
	14350
	0
	 
	0
	 
	0
	35000
	14350

	29
	Udat plantatii din spatii verzi  si scuaruri de la hidrant parcuri, scuaruri - 
	mp
	0,07
	4000
	580000
	40600
	514000
	35980
	66000
	 
	0
	 
	0
	580000
	40600

	30
	Aplicarea ingrasamintelor organice, chimice si foliare parcuri, scuaruri 
	to
	1112,97
	2
	8
	8903,76
	8
	8903,76
	0
	 
	0
	 
	0
	8
	8903,76

	31
	Aplicarea ingrasamintelor organice, chimice si foliare platbande
	 
	1112,97
	1
	3,33
	3706,1901
	3,33
	3706,1901
	0
	 
	0
	 
	0
	3,33
	3706,1901

	32
	Fertilizare arbori/arbusti si trandafiri parcuri,scuaruri
	buc
	1,13
	4000
	16000
	18080
	16000
	18080
	0
	 
	0
	 
	0
	16000
	18080

	33
	Fertilizare arbori/arbusti si trandafiri platbande
	 
	1,13
	500
	2000
	2260
	2000
	2260
	0
	 
	0
	 
	0
	2000
	2260

	34
	Sapalugit rabate de flori si trandafiri parcuri, scuaruri 
	mp
	0,63
	3318
	65632
	41348,16
	51429
	32400,27
	14203
	 
	0
	 
	0
	65632
	41348,16

	35
	Sapalugit rabate de flori si trandafiri platbande
	 
	0,63
	64
	832
	524,16
	832
	524,16
	0
	 
	0
	 
	0
	832
	524,16

	36
	Sapalugit rabate de flori si trandafiri ansambluri de locuinte
	 
	0,63
	136
	748
	471,24
	748
	471,24
	0
	 
	0
	 
	0
	748
	471,24

	37
	Plivit buruieni din rabate de flori si trandafiri, aliniamente de garduri vii,  etc. parcuri, scuaruri 
	mp
	0,31
	4751
	61016
	18914,96
	47510
	14728,1
	13506
	 
	0
	 
	0
	61016
	18914,96

	38
	Plivit buruieni din rabate de flori si trandafiri, aliniamente de garduri vii,  etc. platbande 
	 
	0,31
	64
	512
	158,72
	512
	158,72
	0
	 
	0
	 
	0
	512
	158,72

	39
	Plivit buruieni din rabate de flori si trandafiri, aliniamente de garduri vii,  etc. ansambluri de locuinte
	 
	0,31
	136
	544
	168,64
	544
	168,64
	0
	 
	0
	 
	0
	544
	168,64

	40
	Tundere gard viu, borduri, chenare, forme parcuri, scuaruri 
	ml
	0,54
	1449
	28980
	15649,2
	22459,5
	12128,13
	6520,5
	 
	0
	 
	0
	28980
	15649,2

	41
	Tundere gard viu, borduri, chenare, forme platbande 
	 
	0,54
	21
	420
	226,8
	262,5
	141,75
	157,5
	57,5
	31,05
	 
	0
	362,5
	195,75

	42
	Tundere gard viu, borduri, chenare, forme ansambluri de locuinte 
	 
	0,54
	23855
	417100
	225234
	328005
	177122,7
	89095
	 
	0
	 
	0
	417100
	225234

	43
	Taierea aplicata trandafirilor parcuri, scuaruri
	buc
	0,03
	13841
	55364
	1660,92
	27682
	830,46
	27682
	27682
	830,46
	 
	0
	27682
	830,46

	44
	Taierea aplicata trandafirilor platbande
	 
	0,03
	320
	1280
	38,4
	640
	19,2
	640
	640
	19,2
	 
	0
	640
	19,2

	45
	Taierea aplicata trandafirilor ansambluri de locuinte
	 
	0,03
	678
	2712
	81,36
	1356
	40,68
	1356
	1356
	40,68
	 
	0
	1356
	40,68

	46
	Protejarea trandafirilor prin musuroire  parcuri, scuaruri
	buc
	0,67
	13841
	55364
	37093,88
	54978
	36835,26
	386
	 
	0
	 
	0
	55364
	37093,88

	47
	Protejarea trandafirilor prin musuroire platbande
	 
	0,67
	320
	1280
	857,6
	1120
	750,4
	160
	 
	0
	 
	0
	1280
	857,6

	48
	Protejarea trandafirilor prin musuroire ansambluri de locuinte
	 
	0,67
	678
	2712
	1817,04
	1356
	908,52
	1356
	1356
	908,52
	 
	0
	1356
	908,52

	49
	Protejarea trandafirilor prin desmusuroire parcuri, scuaruri
	buc
	0,59
	13841
	55364
	32664,76
	53633
	31643,47
	1731
	1731
	1021,29
	 
	0
	53633
	31643,47

	50
	Protejarea trandafirilor prin  desmusuroire platbande
	 
	0,59
	320
	1280
	755,2
	882
	520,38
	398
	398
	234,82
	 
	0
	882
	520,38

	51
	Protejarea trandafirilor prin desmusuroire ansambluri de locuinte
	 
	0,59
	678
	2712
	1600,08
	2373
	1400,07
	339
	339
	200,01
	 
	0
	2373
	1400,07

	52
	Tunderea arbustilor şi a trandafirilor parcuri, scuaruri - 
	buc
	0,81
	2500
	45000
	36450
	32500
	26325
	12500
	 
	0
	 
	0
	45000
	36450

	53
	Tunderea arbustilor şi a trandafirilor platbande
	 
	0,81
	1500
	26000
	21060
	18750
	15187,5
	7250
	3000
	2430
	 
	0
	23000
	18630

	54
	Tunderea arbustilor şi a trandafirilor ansambluri de locuinte
	 
	0,81
	500
	7000
	5670
	5750
	4657,5
	1250
	 
	0
	 
	0
	7000
	5670

	55
	Tunderea arbustilor si trandafirilor DGASPC, DGAPI, Centrul Cultural Mihai Eminescu, Directia Evidenta Populatiei si Stare Civila
	 
	0,81
	318
	1113
	901,53
	1113
	901,53
	0
	 
	0
	 
	0
	1113
	901,53

	56
	Copilitul si indepartatul florilor trecute din rabate parcuri, scuaruri - 
	mp
	0,55
	512
	5240
	2882
	4096
	2252,8
	1144
	1144
	629,2
	 
	0
	4096
	2252,8

	57
	Aerisitul (scarificarea) gazonului parcuri, scuaruri
	mp
	0,19
	12000
	36000
	6840
	36000
	6840
	0
	 
	0
	 
	0
	36000
	6840

	58
	Aerisitul (scarificarea) gazonului platbande
	 
	0,19
	3000
	6852
	1301,88
	6852
	1301,88
	0
	 
	0
	 
	0
	6852
	1301,88

	59
	Intretinere alei in parcuri, gradini publice, locuri de odihna si agrement parcuri, scuaruri
	mp
	0,08
	29753
	26777700
	2142216
	23296599
	1863727,92
	3481101
	 
	0
	 
	0
	26777700
	2142216

	60
	Intretinere alei in gradini publice, locuri de odihna si agrement ansambluri de locuinte
	 
	0,08
	858
	772200
	61776
	654654
	52372,32
	117546
	 
	0
	 
	0
	772200
	61776

	61
	Spalat alei si alte suprafete parcuri, scuaruri
	mp
	0,71
	15000
	1650000
	1171500
	1282500
	910575
	367500
	180000
	127800
	 
	0
	1470000
	1043700

	62
	Întreţinere prin curatarea suprafetelor acoperite cu nisip sau pietris din locurile de joaca, nisipare, locurile pentru caini, etc parcuri, scuaruri
	mp
	0,12
	793
	328220
	39386,4
	280722
	33686,64
	47498
	47498
	5699,76
	 
	0
	280722
	33686,64

	63
	Completare cu nisip /asternere  nisip sau pietris pentru nisipare, locuri de joaca, locuri pentru caini etc, parcuri, scuaruri
	mc
	90,70
	149
	483
	43808,1
	483
	43808,1
	0
	 
	0
	 
	0
	483
	43808,1

	64
	Evacuare nisip/pietris din locurile de joaca/locuri pentru caini etc., parcuri/scuaruri
	to
	21,98
	298
	930
	20441,4
	930
	20441,4
	0
	 
	0
	 
	0
	930
	20441,4

	65
	Intretinerea suprafetelor antitrauma parcuri, scuaruri 
	mp
	0,14
	3480
	3132000
	438480
	2690040
	376605,6
	441960
	 
	0
	 
	0
	3132000
	438480

	66
	Intretinerea suprafetelor antitrauma ansambluri de locuinte
	 
	0,14
	2930
	2637000
	369180
	2235590
	312982,6
	401410
	 
	0
	 
	0
	2637000
	369180

	67
	Evacuarea resturilor vegetale şi a celor nebiodegradabile de pe spatiul verde (zona de taxare A) parcuri, scuaruri
	to
	70,15
	10
	660
	46299
	472,9
	33173,935
	187,1
	 
	0
	 
	0
	660
	46299

	68
	Evacuarea resturilor vegetale şi a celor nebiodegradabile de pe spatiul verde (zona de taxare A) platbande
	 
	70,15
	2
	132
	9259,8
	77,1
	5408,565
	54,9
	 
	0
	 
	0
	132
	9259,8

	69
	Evacuarea resturilor vegetale şi a celor nebiodegradabile de pe spatiul verde (zona de taxare A) ansambluri de locuinte
	 
	70,15
	5
	380
	26657
	202,1
	14177,315
	177,9
	 
	0
	 
	0
	380
	26657

	70
	Taxa acces zona A parcuri, scuaruri
	to
	24,80
	10
	660
	16368
	40
	992
	620
	 
	0
	 
	0
	660
	16368

	71
	Taxa acces zona A platbanda
	 
	24,80
	2
	132
	3273,6
	8
	198,4
	124
	 
	0
	 
	0
	132
	3273,6

	72
	Taxa acces zona A ansambluri de locuinte
	 
	24,80
	5
	380
	9424
	20
	496
	360
	 
	0
	 
	0
	380
	9424

	73
	Evacuarea resturilor vegetale şi a celor nebiodegradabile de pe spatiul verde (zona de taxare B) parcuri, scuaruri
	to
	70,15
	35
	3360
	235704
	2060,639999
	144553,8959
	1299,360001
	 
	0
	 
	0
	3360
	235704

	74
	Evacuarea resturilor vegetale şi a celor nebiodegradabile de pe spatiul verde (zona de taxare B) platbande
	 
	70,15
	10
	960
	67344
	516,56
	36236,684
	443,44
	 
	0
	 
	0
	960
	67344

	75
	Evacuarea resturilor vegetale şi a celor nebiodegradabile de pe spatiul verde (zona de taxare B) ansambluri de locuinte
	 
	70,15
	20
	1920
	134688
	1112,6
	78048,89
	807,4
	 
	0
	 
	0
	1920
	134688

	76
	Taxa acces zona B parcuri, scuaruri
	to
	4,13
	35
	3360
	13876,8
	140
	578,2
	3220
	 
	0
	 
	0
	3360
	13876,8

	77
	Taxa acces zona B platbande
	 
	4,13
	10
	960
	3964,8
	40
	165,2
	920
	 
	0
	 
	0
	960
	3964,8

	78
	Taxa acces zona B ansambluri de locuinte
	 
	4,13
	20
	1920
	7929,6
	80
	330,4
	1840
	 
	0
	 
	0
	1920
	7929,6

	79
	Tarif depozitare deseuri parcuri/scuaruri
	to
	81,60
	40
	3840
	313344
	2511,54
	204941,664
	1328,46
	 
	0
	 
	0
	3840
	313344

	80
	Tarif depozitare deseuri platbande
	 
	81,60
	11
	1056
	86169,6
	589,75
	48123,6
	466,25
	 
	0
	 
	0
	1056
	86169,6

	81
	Tarif depozitare deseuri asociatii de locatari
	 
	81,60
	23
	2208
	180172,8
	1306,84
	106638,144
	901,16
	 
	0
	 
	0
	2208
	180172,8

	82
	Taxa de Mediu parcuri/scuaruri
	to
	80,00
	40
	3130
	250400
	2169,54
	173563,2
	960,46
	 
	0
	 
	0
	3130
	250400

	83
	Taxa de Mediu platbande
	 
	80,00
	11
	842
	67360
	513,45
	41076
	328,55
	 
	0
	 
	0
	842
	67360

	84
	Taxa de Mediu ansambluri de locuinte
	 
	80,00
	23
	1856
	148480
	1151,84
	92147,2
	704,16
	 
	0
	 
	0
	1856
	148480

	85
	 Igienizare cosuri de gunoi din parcuri, gradini publice, locuri de odihna si agrement 
	buc
	2,00
	448
	403200
	806400
	350064
	700128
	53136
	 
	0
	 
	0
	403200
	806400

	86
	 Igienizare posturi de igiena pentru caini parcuri, gradini publice, locuri de odihna si agrement,scuaruri
	buc
	1,57
	5
	1400
	2198
	1184,5
	1859,665
	215,5
	215,5
	338,335
	 
	0
	1184,5
	1859,665

	87
	Igienizare posturi de igiena pentru caini asociatii de locatari
	 
	1,57
	1
	260
	408,2
	234,5
	368,165
	25,5
	25,5
	40,035
	 
	0
	234,5
	368,165

	88
	Operatiuni de protectie a arborilor prin varuire parcuri, scuaruri
	mp
	1,01
	10000
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	0
	 
	0
	0
	0

	89
	Operatiuni de protectie a arborilor prin varuire platbande
	 
	1,01
	10000
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	0
	 
	0
	0
	0

	90
	Intretinere jardiniere din beton parcuri, scuaruri
	mp
	2,76
	20
	240
	662,4
	240
	662,4
	0
	 
	0
	 
	0
	240
	662,4

	91
	Intretinere jardiniere din beton platbande
	 
	2,76
	10
	120
	331,2
	120
	331,2
	0
	 
	0
	 
	0
	120
	331,2

	92
	Operatiuni de intretinere mobilier, jocuri, echipamente in perioada de timp friguros parcuri, scuaruri
	mp
	0,49
	2500
	52500
	25725
	46250
	22662,5
	6250
	6250
	3062,5
	 
	0
	46250
	22662,5

	93
	Operatiuni de intretinere garduri vii prin indepartarea manuala a zapezii parcuri, scuaruri
	ml
	0,33
	4276
	87624
	28915,92
	71253,2
	23513,556
	16370,8
	16370,8
	5402,364
	 
	0
	71253,2
	23513,556

	94
	Operatiuni de intretinere garduri vii prin indepartarea manuala a zapezii platbande
	 
	0,33
	21
	324
	106,92
	252
	83,16
	72
	72
	23,76
	 
	0
	252
	83,16

	95
	Operatiuni de intretinere alei in parcuri, gradini publice, locuri de odihna si agrement in perioada de timp friguros parcuri, scuaruri
	mp
	0,86
	29753
	554319
	476714,34
	443340,8
	381273,088
	110978,2
	110978,2
	95441,252
	 
	0
	443340,8
	381273,088

	96
	Operatiuni de intretinere alei in gradini publice, locuri de odihna si agrement in perioada de timp friguros asociatii de locatari
	 
	0,86
	858
	15592
	13409,12
	12526,8
	10773,048
	3065,2
	3065,2
	2636,072
	 
	0
	12526,8
	10773,048

	97
	Deszapezire locuri de joaca ptr copii parcuri, scuaruri
	mp
	0,49
	3480
	76560
	37514,4
	64380
	31546,2
	12180
	12180
	5968,2
	 
	0
	64380
	31546,2

	98
	Deszapezire locuri de joaca ptr copii ansambluri de locuinte
	 
	0,49
	2930
	64460
	31585,4
	54205
	26560,45
	10255
	10255
	5024,95
	 
	0
	54205
	26560,45

	99
	Spart gheata de pe alei parcuri, scuaruri
	mp
	2,89
	8900
	124600
	360094
	84550
	244349,5
	40050
	40050
	115744,5
	 
	0
	84550
	244349,5

	100
	Spart gheata de pe alei ansambluri de locuinte
	 
	2,89
	300
	1650
	4768,5
	1650
	4768,5
	0
	0
	0
	 
	0
	1650
	4768,5

	101
	Spart gheata de pe scari parcuri/scuaruri
	mp
	3,05
	2900
	35600
	108580
	27550
	84027,5
	8050
	8050
	24552,5
	 
	0
	27550
	84027,5

	102
	Întreţinerea arbuştilor şi coniferilor în perioada de timp friguros parcuri, scuaruri
	buc
	0,49
	1510
	29240
	14327,6
	26425
	12948,25
	2815
	2815
	1379,35
	 
	0
	26425
	12948,25

	 
	VALOARE TOTALA INTRETINERE FARA TVA
	 
	 
	 
	 
	14.440.478,18 RON
	 
	11.282.797,61 RON
	 
	 
	759.596,31 RON
	 
	0,00 RON
	 
	13.680.881,87 RON

	 
	TVA (19 %)
	 
	 
	 
	 
	2.743.690,85 RON
	 
	2.143.731,55 RON
	 
	 
	144.323,30 RON
	 
	0,00 RON
	 
	2.599.367,56 RON

	 
	VALOARE TOTALA CU TVA
	 
	 
	 
	 
	17.184.169,03 RON
	 
	13.426.529,15 RON
	 
	 
	903.919,61 RON
	 
	0,00 RON
	 
	16.280.249,43 RON

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	AMENAJARI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1.  ARBORI CU BALOT/CONTAINER
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Acer sp. balot/container H 2,5-3m , circumferinta 14-16 cm
	buc
	420
	~
	100
	42000
	80
	33600
	20
	 
	0
	85
	35700
	185
	77700

	2
	Betula sp. Balot/container  H 2,5-3m , circumferinta 14-16 cm
	buc
	350
	~
	80
	28000
	80
	28000
	0
	 
	0
	 
	0
	80
	28000

	3
	Catalpa sp. Balot/container  H 2,5-3m , circumferinta 14-16 cm
	buc
	420
	~
	8
	3360
	8
	3360
	0
	 
	0
	 
	0
	8
	3360

	4
	Carpinus sp. Balot/container  H 2,5-3m , circumferinta 14-16 cm
	buc
	580
	~
	20
	11600
	0
	0
	20
	 
	0
	 
	0
	20
	11600

	5
	Fraxinus sp. Balot/container  H 2,5-3m , circumferinta 14-16 cm
	buc
	420
	~
	132
	55440
	102
	42840
	30
	 
	0
	85
	35700
	217
	91140

	6
	Aesculus Hippocastanum balot/ container H 2-2,5 m , circumferinta 10-12 cm
	buc
	480
	~
	40
	19200
	25
	12000
	15
	15
	7200
	 
	0
	25
	12000

	7
	Quercus sp. Balot/container  H 2,5-3m , circumferinta 14-16 cm
	buc
	480
	~
	100
	48000
	57
	27360
	43
	 
	0
	85
	40800
	185
	88800

	8
	Platanus sp. Balot/container  H 2,5-3m , circumferinta 14-16 cm
	buc
	420
	~
	60
	25200
	60
	25200
	0
	 
	0
	 
	0
	60
	25200

	9
	Prunus cerasifera  Balot/container  H 2,5-3m , circumferinta 14-16 cm
	buc
	480
	~
	20
	9600
	20
	9600
	0
	 
	0
	 
	0
	20
	9600

	10
	Robinia Umbraculifera  balot/ container H 2-2,5 m , circumferinta 10-12 cm
	buc
	420
	~
	8
	3360
	8
	3360
	0
	 
	0
	 
	0
	8
	3360

	11
	Tillia sp. Balot/container  H 2,5-3m , circumferinta 14-16 cm
	buc
	460
	~
	140
	64400
	140
	64400
	0
	 
	0
	85
	39100
	225
	103500

	12
	Alte specii de foioase cu H 2,5-3 m , cu circumferinta 14-16 cm
	buc
	480
	~
	660
	316800
	480
	230400
	180
	 
	0
	 
	0
	660
	316800

	13
	Alte specii de foioase cu H 4-6 m ,cu circumferinta 20-24 cm
	buc
	780
	~
	60
	46800
	30
	23400
	30
	 
	0
	 
	0
	60
	46800

	 
	2.  ARBUSTI CU BALOT/CONTAINER (INCLUSIV PLANTE ACOPERITOARE DE SOL, PLANTE DE APA, PLANTE AROMATICE)
	 
	 
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	0
	0

	14
	Berberis sp. Balot/container H 25-40 cm
	buc
	20
	~
	176
	3520
	176
	3520
	0
	 
	0
	 
	0
	176
	3520

	15
	Berberis sp. Balot/container H 40-60 cm
	buc
	30
	~
	120
	3600
	120
	3600
	0
	 
	0
	 
	0
	120
	3600

	16
	Buxus sp Balot/container H 25-40 cm
	buc
	8
	~
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	0
	 
	0
	0
	0

	17
	Buxus sp Balot/container H 40-60 cm
	buc
	16
	~
	96
	1536
	0
	0
	96
	 
	0
	 
	0
	96
	1536

	18
	Buxus sempervirens forme balot/container H 40-60 cm
	buc
	150
	~
	25
	3750
	25
	3750
	0
	 
	0
	 
	0
	25
	3750

	19
	Cornus sp. Balot/container H 40-60  cm
	buc
	22
	~
	10
	220
	10
	220
	0
	 
	0
	 
	0
	10
	220

	20
	Cotoneaster sp. Balot/container H 25-40 cm
	buc
	22
	~
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	0
	 
	0
	0
	0

	21
	Cotoneaster sp. Balot/container H 40-60 cm
	buc
	30
	~
	40
	1200
	0
	0
	40
	 
	0
	 
	0
	40
	1200

	22
	Cottinus sp. Balot/container H 25-40 cm
	buc
	30
	~
	40
	1200
	0
	0
	40
	 
	0
	 
	0
	40
	1200

	23
	Euonimus sp.container H 40-60 cm
	buc
	30
	~
	40
	1200
	0
	0
	40
	 
	0
	 
	0
	40
	1200

	24
	Forsithya sp. Balot/container H 25-40 cm
	buc
	22
	~
	60
	1320
	0
	0
	60
	 
	0
	 
	0
	60
	1320

	25
	Kerria sp. Balot/ container H 40-60 cm
	buc
	30
	~
	40
	1200
	0
	0
	40
	 
	0
	 
	0
	40
	1200

	26
	Mahonia sp  Balot/container H 40-60 cm
	buc
	30
	~
	80
	2400
	80
	2400
	0
	 
	0
	 
	0
	80
	2400

	27
	Physocarphus sp. Balot/container H 40-60 cm
	buc
	30
	~
	50
	1500
	14
	420
	36
	 
	0
	 
	0
	50
	1500

	28
	Piracanta sp  Balot/container H 40-60 cm
	buc
	30
	~
	160
	4800
	160
	4800
	0
	 
	0
	 
	0
	160
	4800

	29
	Plante acoperitoare de sol sp. Balot/container H 25-40 cm
	buc
	22
	~
	60
	1320
	0
	0
	60
	 
	0
	 
	0
	60
	1320

	30
	Plante acoperitoare de sol sp. Balot/container H 40-60 cm
	buc
	30
	~
	80
	2400
	80
	2400
	0
	 
	0
	 
	0
	80
	2400

	31
	Plante de apa sp. Balot/container H 25-40 cm
	buc
	30
	~
	80
	2400
	50
	1500
	30
	 
	0
	 
	0
	80
	2400

	32
	Plante de apa sp. Balot/container H 40-60 cm
	buc
	40
	~
	100
	4000
	50
	2000
	50
	 
	0
	 
	0
	100
	4000

	33
	Plante aromatice sp Balot/container H 40-60 cm
	buc
	40
	~
	60
	2400
	0
	0
	60
	 
	0
	 
	0
	60
	2400

	34
	Syringa sp. Balot/container H 40-60 cm
	buc
	30
	~
	40
	1200
	0
	0
	40
	 
	0
	 
	0
	40
	1200

	35
	Spiraea sp. Balot/container H 40-60 cm
	buc
	30
	~
	603
	18090
	363
	10890
	240
	 
	0
	 
	0
	603
	18090

	36
	Tamarix sp Balot/container H 40-60 cm
	buc
	30
	~
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	0
	 
	0
	0
	0

	37
	Yucca sp.Balot/container H 25-40 cm
	buc
	40
	~
	60
	2400
	20
	800
	40
	 
	0
	 
	0
	60
	2400

	38
	Yucca sp.Balot/container H 40-60 cm
	buc
	50
	~
	60
	3000
	16
	800
	44
	 
	0
	 
	0
	60
	3000

	 
	3. RASINOASE CU BALOT/CONTAINER
	 
	 
	 
	0
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0

	39
	Abies sp. Balot/ container H 100-150 cm
	buc
	300
	~
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	0
	 
	0
	0
	0

	40
	Abies sp. Balot/ container H 150-200 cm
	buc
	600
	~
	10
	6000
	0
	0
	10
	 
	0
	 
	0
	10
	6000

	41
	Cedrus sp.Balot/container H 250-300 cm
	buc
	600
	~
	31
	18600
	1
	600
	30
	 
	0
	 
	0
	31
	18600

	42
	Cupresucyparis sp. Balot/container H 175-200 cm
	buc
	200
	~
	100
	20000
	0
	0
	100
	 
	0
	 
	0
	100
	20000

	43
	Juniperus sp. Balot/container H 40-60 cm
	buc
	40
	~
	140
	5600
	80
	3200
	60
	 
	0
	0
	0
	140
	5600

	44
	Picea sp. Balot/container H 40-60 cm
	buc
	120
	~
	20
	2400
	0
	0
	20
	 
	0
	 
	0
	20
	2400

	45
	Pinus sp. Balot/container H 100-150 cm
	buc
	120
	~
	20
	2400
	0
	0
	20
	 
	0
	 
	0
	20
	2400

	46
	Thuya sp. Balot/container H 100-150 cm
	buc
	60
	~
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	0
	 
	0
	0
	0

	47
	Thuya sp. Balot/container H 150-200 cm
	buc
	120
	~
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	0
	 
	0
	0
	0

	48
	Alte specii de rasinoase cu H 100-150 cm 
	buc
	80
	~
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	0
	 
	0
	0
	0

	49
	Alte specii rasinoase cu H 150-200 cm
	buc
	140
	~
	150
	21000
	0
	0
	150
	 
	0
	 
	0
	150
	21000

	 
	4. TRANDAFIRI 
	 
	 
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	0
	0

	50
	Mini rossa sp. In ghiveci Ø12-14 cm
	buc
	20
	~
	80
	1600
	0
	0
	80
	 
	0
	 
	0
	80
	1600

	51
	Trandafiri sp. in container H 25-40 cm 
	buc
	30
	~
	2000
	60000
	1680
	50400
	320
	 
	0
	 
	0
	2000
	60000

	52
	Trandafiri sp. in container H 40-60 cm 
	buc
	40
	~
	400
	16000
	220
	8800
	180
	 
	0
	 
	0
	400
	16000

	 
	5.GARD VIU
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	53
	Gard viu radacina nuda H 60-80 cm
	buc
	3
	~
	11200
	33600
	0
	0
	11200
	 
	0
	 
	0
	11200
	33600

	53
	Gard viu radacina nuda H 80-100 cm
	buc
	4
	~
	1000
	4000
	1000
	4000
	0
	 
	0
	 
	0
	1000
	4000

	 
	6.  FLORI ANUALE, BIANUALE, PLANTE PERENE SI BULBI
	 
	 
	 
	0
	 
	0
	0
	0
	 
	0
	 
	0
	0
	0

	54
	Flori anuale sp in ghiveci Ø 7-8 cm 
	buc
	1,5
	~
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	0
	 
	0
	0
	0

	55
	Flori bianuale sp in ghiveci Ø 7-8 cm 
	buc
	1,5
	~
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	0
	 
	0
	0
	0

	56
	Flori perene sp. In ghiveci Ø 12-14 cm
	buc
	10
	~
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	0
	 
	0
	0
	0

	57
	Flori perene sp. In ghiveci Ø 16-20 cm
	buc
	20
	~
	55000
	1100000
	43892
	877840
	11108
	 
	0
	15000
	300000
	70000
	1400000

	58
	Bulbi diferite specii Ø3-5 cm
	buc
	1
	~
	40000
	40000
	40000
	40000
	0
	 
	0
	 
	0
	40000
	40000

	59
	Muscate pelargonium peltatum in ghiveci Ø 12 cm
	buc
	10
	~
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	0
	 
	0
	0
	0

	60
	Ipomea Batata 60-80 cm lungime
	buc
	15
	~
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	0
	 
	0
	0
	0

	61
	Crizantema in ghiveci diametrul tufa 20-40 cm
	buc
	10
	~
	1420
	14200
	1420
	14200
	0
	 
	0
	 
	0
	1420
	14200

	62
	Crizantema in ghiveci diametrul tufa 40-60 cm
	buc
	20
	~
	800
	16000
	800
	16000
	0
	 
	0
	 
	0
	800
	16000

	63
	Dichondra argentea Ø 10-15;  40-60 cm lungime
	buc
	15
	~
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	0
	 
	0
	0
	0

	 
	LUCRARI -EXECUTIE
	 
	 
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	0
	0

	1
	Transport pamant / moloz cu autobasculantadist 20 km
	to
	44,77
	~
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	0
	 
	0
	0
	0

	2
	Mobilizarea solului la arbori, arbusti, trandafiri si gard viu
	mp
	4,87
	~
	2500
	12175
	2500
	12175
	0
	 
	0
	 
	0
	2500
	12175

	3
	Transplantat arbori foiosi/ rasinosi cu circumferinta trunchiului pana in 10 cm
	buc
	13,57
	~
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	0
	 
	0
	0
	0

	4
	Transplantat arbusti foiosi / rasinosi cu H : 80-100 cm
	buc
	6,2
	~
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	0
	 
	0
	0
	0

	5
	Asternere pamant vegetal strat 15 cm
	mc
	82,25
	~
	25833
	2124764,25
	13217
	1087098,25
	12616
	2100
	172725
	 
	0
	23733
	1952039,25

	6
	Asternere turba speciala in jardiniere
	1000 litri
	383,12
	~
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	0
	 
	0
	0
	0

	7
	Sapat gropi 40x40x30 cm
	buc
	1,56
	~
	6670
	10405,2
	5094
	7946,64
	1576
	 
	0
	0
	0
	6670
	10405,2

	8
	Sapat gropi 60x60x50 cm
	buc
	6,22
	~
	2135
	13279,7
	1493
	9286,46
	642
	 
	0
	340
	2114,8
	2475
	15394,5

	9
	Sapat gropi 100x100x80 cm
	buc
	28
	~
	37
	1036
	7
	196
	30
	 
	0
	 
	0
	37
	1036

	10
	Sapat sant pentru plantat gard viu
	ml
	8,38
	~
	1657,2
	13887,336
	71,42
	598,4996
	1585,78
	 
	0
	 
	0
	1657,2
	13887,336

	11
	Mobilizarea manuala a solului la cazma
	mp
	2,53
	~
	11400
	28842
	4227,3
	10695,069
	7172,7
	 
	0
	 
	0
	11400
	28842

	12
	Mobilizarea mecanizata a solului cu utilaj
	mp
	1,79
	~
	47094
	84298,26
	24136
	43203,44
	22958
	 
	0
	0
	0
	47094
	84298,26

	13
	Extragerea mecanizata a pamantului impropriu
	mc
	3,31
	~
	1000
	3310
	36
	119,16
	964
	 
	0
	 
	0
	1000
	3310

	14
	Maruntit manual solul
	mp
	2,71
	~
	11400
	30894
	5375,3
	14567,063
	6024,7
	 
	0
	 
	0
	11400
	30894

	15
	Maruntit mecanizatl solul
	mp
	2,14
	~
	48939
	104729,46
	24548
	52532,72
	24391
	 
	0
	0
	0
	48939
	104729,46

	16
	Nivelat manual solul
	mp
	2,25
	~
	60339
	135762,75
	29923,3
	67327,425
	30415,7
	 
	0
	0
	0
	60339
	135762,75

	17
	Mobilizat terenul pentru plantatii
	mp
	4,93
	~
	3517,2
	17339,796
	2927,2
	14431,096
	590
	 
	0
	0
	0
	3517,2
	17339,796

	18
	Semanat gazon
	mp
	4,37
	~
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	0
	 
	0
	0
	0

	19
	Amenajare cu gazon rulou
	mp
	21,64
	~
	57086
	1235341,04
	26670,3
	577145,292
	30415,7
	 
	0
	0
	0
	57086
	1235341,04

	20
	Hidroinsamantare
	mp
	5,63
	~
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	0
	 
	0
	0
	0

	21
	Plantare arbori foiosi / rasinosi cu balot 41-60 cm diverse specii
	buc
	18,51
	~
	2057
	38075,07
	1385
	25636,35
	672
	 
	0
	340
	6293,4
	2397
	44368,47

	22
	Plantare arbusti foiosi/ rasinosi diverse specii
	buc
	6,36
	~
	4544
	28899,84
	3548
	22565,28
	996
	 
	0
	0
	0
	4544
	28899,84

	23
	Plantare trandafiri 
	buc
	1,73
	~
	2480
	4290,4
	1900
	3287
	580
	 
	0
	 
	0
	2480
	4290,4

	24
	Plantare gard viu de foioase pe 2 randuri
	ml
	9,83
	~
	1657,2
	16290,276
	71,42
	702,0586
	1585,78
	 
	0
	 
	0
	1657,2
	16290,276

	25
	Plantare plante ornamentale, decorative, perene etc
	buc
	1,44
	~
	76200
	109728
	45319
	65259,36
	30881
	 
	0
	15000
	21600
	91200
	131328

	26
	Plantare flori bianuale rasad diverse specii
	buc
	0,25
	~
	220000
	55000
	200000
	50000
	20000
	 
	0
	 
	0
	220000
	55000

	27
	Plantare flori anuale rasad diverse specii
	buc
	0,25
	~
	250000
	62500
	155000
	38750
	95000
	 
	0
	 
	0
	250000
	62500

	28
	Plantare bulbi de flori
	buc
	0,18
	~
	40000
	7200
	40000
	7200
	0
	 
	0
	 
	0
	40000
	7200

	29
	Montat elemente de sustinere la arbori ( 2 tutori/ arbore)
	buc
	41,62
	~
	1008
	41952,96
	699
	29092,38
	309
	 
	0
	200
	8324
	1208
	50276,96

	30
	Taxa acces la centrul de colectare deseuri autorizat
	to
	81,6
	~
	36
	2937,6
	36
	2937,6
	0
	 
	0
	 
	0
	36
	2937,6

	31
	Reparatii supraf tartan turnat
	mp
	222,98
	~
	800
	178384
	500
	111490
	300
	 
	0
	 
	0
	800
	178384

	32
	Reparatii supraf tartan placi/ inlocuire placi
	mp
	159,83
	~
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	0
	 
	0
	0
	0

	33
	Amenajare teren cu spartura de marmura
	mp
	72,63
	~
	580
	42125,4
	100
	7263
	480
	 
	0
	 
	0
	580
	42125,4

	34
	Amenajare teren cu scoarta decorativa
	mp
	24,35
	~
	672
	16363,2
	72
	1753,2
	600
	 
	0
	 
	0
	672
	16363,2

	35
	Reparatii zidarie de caramida
	mc
	1406,59
	~
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	0
	 
	0
	0
	0

	36
	Evacuare mecanica depozite deseuri
	to
	93,2
	~
	36
	3355,2
	36
	3355,2
	0
	 
	0
	 
	0
	36
	3355,2

	37
	Amenajare sistem irigat
	mp
	44,70
	~
	65000
	2905500
	33632,5
	1503372,75
	31367,5
	 
	0
	10000
	447000
	75000
	3352500

	38
	Executie Camin Bransament
	buc
	4500
	~
	48
	216000
	26
	117000
	22
	 
	0
	 
	0
	48
	216000

	39
	Subtraversare
	ml
	290
	~
	680
	197200
	460
	133400
	220
	 
	0
	 
	0
	680
	197200

	 
	VALOARE TOTALA AMENAJARI FARA TVA
	 
	 
	 
	 
	9.841.682,74 RON
	 
	5.576.046,29 RON
	 
	 
	179.925,00 RON
	 
	936.632,20 RON
	 
	10.598.389,94 RON

	 
	TVA (19 %)
	 
	
	
	 
	1.869.919,72 RON
	 
	1.059.448,80 RON
	 
	 
	34.185,75 RON
	 
	177.960,12 RON
	 
	2.013.694,09 RON

	 
	VALOARE TOTALA CU TVA
	 
	 
	 
	 
	11.711.602,46 RON
	 
	6.635.495,09 RON
	 
	 
	214.110,75 RON
	 
	1.114.592,32 RON
	 
	12.612.084,03 RON

	 
	VALOARE TOTALA ZONA 1 - LOTUL 1
	 
	 
	 
	 
	28.895.771,49 RON
	 
	20.062.024,24 RON
	 
	 
	1.118.030,36 RON
	 
	1.114.592,32 RON
	 
	28.892.333,45 RON

	 
	
	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	 
	 
	
	 
	
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ADMINISTRATIA DOMENIULUI
	
	
	
	
	
	
	
	
	S.C. CRIS GARDEN S.R.L.,
	
	

	
	
	PUBLIC SECTOR 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	S.C. RO-VERDE LANDSCAPING  S.R.L.
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	S.C. GECA IMPEX PM S.R.L.
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Prin lider asociere
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	S.C. CRIS GARDEN S.R.L.
	
	


MUNICIPIUL  BUCUREȘTI


CONSILIUL  LOCAL  AL  SECTORULUI  2


ADMINISTRAȚIA  DOMENIULUI  PUBLIC  SECTOR 2








