[image: image1.png]



                                                                


Șos.  Electronicii   nr. 44   Tel: 021/252.77.12    021/252.77.89    Fax: 021/252.79.77     www.adp2.ro    e-mail:  office@adp2.ro
Nr. ____________ / ________________

ACT ADITIONAL NR. 7
la Acordul-cadru de servicii nr. 15068/05.09.2018

,,Intretinere si amenajare spatii verzi – 5 Loturi: LOT 2 – Zona 2”

Între ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2, cu sediul în Șos. Electronicii, nr. 44, Sector 2, cod postal: 023254, reprezentată prin Director General, în calitate de Achizitor, pe de o parte,

si 

Asocierea S.C. CRIS GARDEN S.R.L., S.C. RO-VERDE LANDSCAPING S.R.L. si S.C. GECA IMPEX PM S.R.L. prin lider asociere S.C. CRIS GARDEN S.R.L., cu sediul in Bucuresti, str. General Berthelot, nr. 57, Sector 1, reprezentată prin prin Administrator, în calitate de Prestator, pe de alta parte, a  intervenit  prezentul  act adiţional.
Art.1. In baza referatului de necesitate nr. 8690/28.02.2022, întocmit de Sectia Spatii Verzi, Sere și Urmarire Investiții, părtile au hotarat, de comun acord, următoarele:

a) Renunțarea la o parte din cantitățile care nu mai pot fi efectuate până la finalizarea Acordului – Cadru nr.15068/05.09.2018, în valoare totală de 1.049.110,12 lei fără TVA, la care se adaugă T.V.A. (19%) în valoare de 199.330,92 lei, respectiv 1.248.441,04 lei inclusiv TVA, de la următoarele operațiuni :

ÎNTREȚINERE

· Greblat agrotehnic parcuri, scuaruri (poz.4)

· Tunderea gazonului, iarba si buruieni  parcuri si scuaruri (poz.8)

· Rectificat margini de borduri și rabate parcuri, scuaruri / platbande (poz.17, 18)

· Scos flori trecute dupa sezon (poz.19)


· Udatul cu furtunul de la cisternă a arborilor si arbustilor parcuri, scuaruri / platbande (poz.20, 21)

· Udatul cu furtunul de la cisternă a suprafetelor gazonate parcuri, scuaruri / platbande (poz.25, 26)

· Udat plantatii din spatii verzi  si scuaruri de la hidrant parcuri, scuaruri (poz.28)


· Taierea aplicata trandafirilor platbande (poz.41)

· Protejarea trandafirilor prin desmusuroire platbande (poz.45)

· Tunderea arbustilor si trandafirilor parcuri, scuaruri (poz.46)

· Copilitul si indepartatul florilor trecute din rabate parcuri si scuaruri (poz.48)

· Spalat alei si alte suprafete parcuri, scuaruri (poz.52)

· Intretinere prin curațarea suprafetelor acoperite cu nisip sau pietris (poz.53)

· Intreținerea suprafetelor antitrauma parcuri, scuaruri (poz.56)

· Igienizare posturi de igiena pentru caini din parcuri, scuaruri (poz.74)

· Operatiuni de intretinere mobilier, jocuri, echipamente in perioada de timp friguros parcuri, scuaruri (poz.78)

· Operatiuni de intretinere garduri vii prin indepartarea manuala a zapezii parcuri, scuaruri / platbande (poz.79)

· Operatiuni de intretinere alei in parcuri, gradini publice, locuri de odihna si agrement in perioada de timp friguros, parcuri , scuaruri (poz.80)

· Deszapezire locuri de joaca pentru copii parcuri, scuaruri (poz. 81)

· Spart gheata de pe alei parcuri, scuaruri (poz.82)

· Spart gheata de pe scari parcuri, scuaruru (poz.83)

· Întretinerea arbustilor si coniferilor in perioada de timp friguros (poz.84)

AMENAJĂRI

· Buxus sp balot/container H 40-60 cm (poz.17)

· Spiraea sp. Balot/container H 40-60 cm (poz.35)

· Abies sp. Balot/container H 100-150 cm (poz.39)

· Abies sp. Balot/container H 150-200 cm (poz.40)
· Thuya sp. Balot/container H 150-200 cm (poz.47)

· Alte specii rasinoase cu H 150-200 cm (poz.49)

· Minirosa sp in ghiveci 12-14 cm (poz.50)

· Trandafiri sp.în container H 25-40 cm (poz.51)

· Trandafiri sp.în container H 40-60 cm (poz.52)

· Gard viu radacina nuda H 60-80 cm (poz.53)

· Flori perene sp in ghiveci Ø 12-14 cm (poz.56)

LUCRARI EXECUTIE
· Sapat gropi 60x60x50 cm (poz.8)

· Sapat gropi 100x100x80 cm (poz.9)

· Sapat sant pentru plantat gard viu (poz.10)

· Plantare trandafiri (poz.23)

· Plantare gard viu foioase pe doua randuri  (poz.24)

· Plantare plante ornamentale, decorative, perene (poz.25)

· Amenajare teren cu spartura de marmura (poz.33)

· Amenajare teren cu scoarța decorativa (poz.34)

b) Suplimentarea cantitatilor operatiunilor prevazute in Acordul-Cadru nr. 15068/05.09.2018, in valoare totala de 1.031.580,00 lei fara T.V.A., la care se adauga T.V.A. (19 %) in valoare de 196.000,20 lei, respectiv 1.227.580,20 lei inclusiv T.V.A.:
ÎNTRETINERE

· Udat cu furtunul de la cisterna a gardului viu de la ansamblurile de locuințe (poz.24)

AMENAJĂRI

· Acer sp. balot/container H 2,5-3m , circumferinta 14-16 cm (poz.1)

· Fraxinus sp. Balot/container  H 2,5-3m , circumferinta 14-16 cm (poz.5)

· Quercus sp. Balot/container  H 2,5-3m , circumferinta 14-16 cm (poz.7)


· Tillia sp. Balot/container  H 2,5-3m , circumferinta 14-16 cm (poz.11)


· Flori perene sp. In ghiveci Ø 16-20 cm (poz.57)

LUCRĂRI EXECUȚIE

· Asternere pamant vegetal strat 15 cm (poz.5)
· Mobilizarea mecanizata a solului cu utilaj (poz.12)

· Maruntit mecanizat solul (poz.15)

· Nivelat manual solul (poz.16)


· Amenajare cu gazon rulou (poz.19)

· Plantare flori bianuale rasad diverse specii (poz.26)

· Amenajare sistem irigat (poz.37)

· Executie camin bransament (poz.38)

conform Anexa nr. 1, ce devine parte integranta la prezentul Act aditional.

Art. 2. Se modifica Art. 4.2 din Acordul-Cadru nr. 15068/05.09.2018, care va avea urmatorul continut: „Valoarea maxima a Acordului-Cadru este de 22.832.960,86 lei fara T.V.A., la care se adauga T.V.A. (19 %)  in valoare de 4.336.552,56 lei, respectiv 27.160.513,42 lei inclusiv TVA”.
Art. 3. Celelalte clauze ale Acordului-cadru de servicii nr. 15068/05.09.2018 ,,Intretinere si amenajare spatii verzi – 5 Loturi: LOT 2 – Zona 2” raman nemodificate.

Prezentul Act adiţional s-a încheiat  în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

PROMITENT - ACHIZITOR, 

             


PROMITENT - PRESTATOR, 

ADMINISTRATIA DOMENIULUI    
                            

  S.C. CRIS GARDEN S.R.L.,
PUBLIC SECTOR 2                                                          
S.C. RO-VERDE LANDSCAPING  S.R.L.-  

                                                                                                      
S.C. GECA IMPEX PM S.R.L.
	0
	
	Acord Cadru Intretinere si amenajare spatii verzi
	
	
	
	
	Anexa
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ACT ADITIONAL NR.7 LOTUL 2- ZONA 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	PERIOADA 2018-2022
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nr. Crt.
	Denumire operatie
	U.M.
	Pret unitar
	Cantitate existenta
	Cantitate maxima  Acord Cadru ad.6
	Valoarea 
	Cantitate consumata
	Valoare consumata
	Cantitate la care se renunta
	Valoare la care se renunta
	Cantitate care se suplimenteaza 
	Valoare care se suplimenteaza
	Cantitate finala
	Valoare finala

	INTRETINERE
	 
	 
	
	
	
	
	
	

	1
	Degajarea terenului de corpuri straine, parcuri, scuaruri 
	mp
	0,05
	95892
	15342720
	767136
	13035492
	651774,6
	 
	0
	 
	0
	15342720
	767136

	2
	Degajarea terenului de corpuri straine, platbande
	 
	0,05
	39753
	5088384
	254419,2
	4333077
	216653,85
	 
	0
	 
	0
	5088384
	254419,2

	3
	Degajarea terenului de corpuri straine, ansambluri de locuinte 
	 
	0,05
	226366
	9054640
	452732
	8488725
	424436,25
	 
	0
	 
	0
	9054640
	452732

	4
	Greblat agrotehnic, parcuri, scuaruri 
	mp
	0,07
	95892
	5069952
	354896,64
	4048380
	283386,6
	300000
	21000
	 
	0
	4769952
	333896,64

	5
	Greblat agrotehnic, platbande 
	 
	0,07
	39753
	1440120
	100808,4
	1291972,5
	90438,075
	 
	0
	 
	0
	1440120
	100808,4

	6
	Greblat agrotehnic, ansambluri de locuinte 
	 
	0,07
	226366
	6243712
	437059,84
	4980052
	348603,64
	 
	0
	 
	0
	6243712
	437059,84

	7
	Greblat agrotehnic DGASPC, DGAPI, Centrul Cultural Mihai Eminescu, Directia Evidenta Populatiei si Stare Civila
	 
	0,07
	44628
	178512
	12495,84
	178512
	12495,84
	 
	0
	 
	0
	178512
	12495,84

	8
	Tundere gazon, cosit iarba si buruieni parcuri si scuaruri 
	mp
	0,15
	95892
	9815256
	1472288,4
	7427100,4
	1114065,06
	300000
	45000
	 
	0
	9515256
	1427288,4

	9
	Tundere gazon, cosit iarba si buruieni platbande 
	 
	0,15
	39753
	3180240
	477036
	2505180
	375777
	 
	0
	 
	0
	3180240
	477036

	10
	Tundere gazon, cosit iarba si buruieni ansambluri de locuinte
	 
	0,15
	226366
	5828274
	874241,1
	4074588
	611188,2
	 
	0
	 
	0
	5828274
	874241,1

	11
	Tunderea gazonului, iarba si buruieni DGASPC, DGAPI, Centrul Cultural Mihai Eminescu, Directia Evidenta Populatiei si Stare Civila
	 
	0,15
	30100
	120400
	18060
	120400
	18060
	 
	0
	 
	0
	120400
	18060

	12
	Executarea cuvetelor in jurul arborilor, arbuştilor şi coniferilor parcuri, scuaruri 
	buc
	0,98
	3000
	25500
	24990
	25500
	24990
	 
	0
	 
	0
	25500
	24990

	13
	Executarea cuvetelor in jurul arborilor, arbuştilor şi coniferilor platbande 
	 
	0,98
	1200
	10800
	10584
	10800
	10584
	 
	0
	 
	0
	10800
	10584

	14
	Executare cuvete in jurul arborilor si arbustilor DGASPC, DGAPI, Centrul Cultural Mihai Eminescu, Directia Evidenta Populatiei si Stare Civila
	 
	0,98
	300
	1350
	1323
	1350
	1323
	 
	0
	 
	0
	1350
	1323

	15
	Eliminarea lastarilor aparuti din tulpina si radacina parcuri, scuaruri 
	buc
	0,78
	5000
	35000
	27300
	35000
	27300
	 
	0
	 
	0
	35000
	27300

	16
	Eliminarea lastarilor aparuti din tulpina si radacina platbande 
	 
	0,78
	3000
	18000
	14040
	18000
	14040
	 
	0
	 
	0
	18000
	14040

	17
	Rectificat margini de borduri si rabate parcuri, scuaruri 
	ml
	0,33
	1600
	25600
	8448
	14400
	4752
	11200
	3696
	 
	0
	14400
	4752

	18
	Rectificat margini de borduri si rabate platbande
	 
	0,33
	800
	6400
	2112
	4800
	1584
	1600
	528
	 
	0
	4800
	1584

	19
	Scos flori trecute dupa sezon parcuri, scuaruri 
	mp
	4,11
	513
	8208
	33734,88
	4745,25
	19502,9775
	2000
	8220
	 
	0
	6208
	25514,88

	20
	Udatul cu furtunul de la cisternă a arborilor si arbustilor parcuri, scuaruri - 
	buc
	1,89
	750
	141250
	266962,5
	101250
	191362,5
	23000
	43470
	 
	0
	118250
	223492,5

	21
	Udatul cu furtunul de la cisternă a arborilor si arbustilor platbande - 
	 
	1,89
	750
	145000
	274050
	102750
	194197,5
	27000
	51030
	 
	0
	118000
	223020

	22
	Udatul cu furtunul de la cisternă a gardului viu parcuri, scuaruri 
	ml
	1,89
	1000
	155000
	292950
	120000
	226800
	 
	0
	 
	0
	155000
	292950

	23
	Udatul cu furtunul de la cisternă a gardului viu platbande 
	 
	1,89
	3000
	440000
	831600
	360000
	680400
	 
	0
	 
	0
	440000
	831600

	24
	Udatul cu furtunul de la cisternă a gardului viu ansambluri de locuinte
	 
	1,89
	1000
	4000
	7560
	7000
	13230
	 
	0
	6000
	11340
	10000
	18900

	25
	Udatul cu furtunul de la cisternă a suprafetelor gazonate parcuri, scuaruri -
	mp
	0,41
	10000
	2130000
	873300
	1360000
	557600
	500000
	205000
	 
	0
	1630000
	668300

	26
	Udatul cu furtunul de la cisternă a suprafetelor gazonate platbande - 
	 
	0,41
	3000
	560000
	229600
	408000
	167280
	70000
	28700
	 
	0
	490000
	200900

	27
	Udatul cu furtunul de la cisternă a suprafetelor gazonate ansambluri de locuinte
	 
	0,41
	2500
	47500
	19475
	47500
	19475
	 
	0
	 
	0
	47500
	19475

	28
	Udat plantatii din spatii verzi  si scuaruri de la hidrant parcuri, scuaruri - 
	mp
	0,07
	20000
	3900000
	273000
	2920000
	204400
	400000
	28000
	 
	0
	3500000
	245000

	29
	Aplicarea ingrasamintelor organice, chimice si foliare parcuri, scuaruri 
	to
	1112,97
	2
	9
	10016,73
	9
	10016,73
	 
	0
	 
	0
	9
	10016,73

	30
	Aplicarea ingrasamintelor organice, chimice si foliare platbande
	 
	1112,97
	1
	4,5
	5008,365
	4,5
	5008,365
	 
	0
	 
	0
	4,5
	5008,365

	31
	Fertilizare arbori/arbusti si trandafiri parcuri,scuaruri
	buc
	1,13
	1000
	5000
	5650
	5000
	5650
	 
	0
	 
	0
	5000
	5650

	32
	Fertilizare arbori/arbusti si trandafiri platbande
	 
	1,13
	1000
	5000
	5650
	5000
	5650
	 
	0
	 
	0
	5000
	5650

	33
	Sapalugit rabate de flori si trandafiri parcuri, scuaruri 
	mp
	0,63
	2529
	55696
	35088,48
	42360,75
	26687,2725
	 
	0
	 
	0
	55696
	35088,48

	34
	Sapalugit rabate de flori si trandafiri platbande
	 
	0,63
	118
	2432
	1532,16
	1622,5
	1022,175
	 
	0
	 
	0
	2432
	1532,16

	35
	Plivit buruieni din rabate de flori si trandafiri, aliniamente de garduri vii,  etc. parcuri, scuaruri 
	mp
	0,31
	3936
	62976
	19522,56
	43296
	13421,76
	 
	0
	 
	0
	62976
	19522,56

	36
	Plivit buruieni din rabate de flori si trandafiri, aliniamente de garduri vii,  etc. platbande 
	 
	0,31
	993
	15888
	4925,28
	10923
	3386,13
	 
	0
	 
	0
	15888
	4925,28

	37
	Tundere gard viu, borduri, chenare, forme parcuri, scuaruri 
	ml
	0,54
	2671
	48420
	26146,8
	37394
	20192,76
	 
	0
	 
	0
	48420
	26146,8

	38
	Tundere gard viu, borduri, chenare, forme platbande 
	 
	0,54
	1740
	32800
	17712
	26100
	14094
	 
	0
	 
	0
	32800
	17712

	39
	Tundere gard viu, borduri, chenare, forme ansambluri de locuinte 
	 
	0,54
	39151
	733020
	395830,8
	587265
	317123,1
	 
	0
	 
	0
	733020
	395830,8

	40
	Taierea aplicata trandafirilor parcuri, scuaruri
	buc
	0,03
	4267
	17068
	512,04
	12801
	384,03
	 
	0
	 
	0
	17068
	512,04

	41
	Taierea aplicata trandafirilor platbande
	 
	0,03
	52
	208
	6,24
	156
	4,68
	52
	1,56
	 
	0
	156
	4,68

	42
	Protejarea trandafirilor prin musuroire  parcuri, scuaruri
	buc
	0,67
	4267
	17068
	11435,56
	14934,5
	10006,115
	 
	0
	 
	0
	17068
	11435,56

	43
	Protejarea trandafirilor prin musuroire  platbande
	 
	0,67
	52
	208
	139,36
	208
	139,36
	 
	0
	 
	0
	208
	139,36

	44
	Protejarea trandafirilor prin desmusuroire parcuri, scuaruri
	buc
	0,59
	4267
	17068
	10070,12
	17068
	10070,12
	 
	0
	 
	0
	17068
	10070,12

	45
	Protejarea trandafirilor prin  desmusuroire platbande
	 
	0,59
	52
	208
	122,72
	182
	107,38
	26
	15,34
	 
	0
	182
	107,38

	46
	Tunderea arbustilor şi a trandafirilor parcuri, scuaruri - 
	buc
	0,81
	1500
	27000
	21870
	18000
	14580
	4500
	3645
	 
	0
	22500
	18225

	47
	Tunderea arbustilor si trandafirilor DGASPC, DGAPI, Centrul Cultural Mihai Eminescu, Directia Evidenta Populatiei si Stare Civila
	 
	0,81
	380
	1330
	1077,3
	1330
	1077,3
	 
	0
	 
	0
	1330
	1077,3

	48
	Copilitul si indepartatul florilor trecute din rabate parcuri, scuaruri - 
	mp
	0,55
	513
	8260
	4543
	5643
	3103,65
	2617
	1439,35
	 
	0
	5643
	3103,65

	49
	Aerisitul (scarificarea) gazonului parcuri, scuaruri
	mp
	0,19
	5000
	25000
	4750
	25000
	4750
	 
	0
	 
	0
	25000
	4750

	50
	Aerisitul (scarificarea) gazonului platbande
	 
	0,19
	3000
	15000
	2850
	15000
	2850
	 
	0
	 
	0
	15000
	2850

	51
	Intretinere alei in parcuri, gradini publice, locuri de odihna si agrement parcuri, scuaruri
	mp
	0,08
	14406
	12965400
	1037232
	11611236
	928898,88
	 
	0
	 
	0
	12965400
	1037232

	52
	Spalat alei si alte suprafete parcuri, scuaruri
	mp
	0,71
	7000
	1070000
	759700
	812000
	576520
	100000
	71000
	 
	0
	970000
	688700

	53
	Întreţinere prin curatarea suprafetelor acoperite cu nisip sau pietris din locurile de joaca, nisipare, locurile pentru caini, etc parcuri, scuaruri
	mp
	0,12
	320
	172800
	20736
	115520
	13862,4
	57280
	6873,6
	 
	0
	115520
	13862,4

	54
	Completare cu nisip /asternere  nisip sau pietris pentru nisipare, locuri de joaca, locuri pentru caini etc, parcuri, scuaruri
	mc
	90,70
	32
	192
	17414,4
	192
	17414,4
	 
	0
	 
	0
	192
	17414,4

	55
	Evacuare nisip/pietris din locurile de joaca/locuri pentru caini etc., parcuri/scuaruri
	to
	21,98
	64
	384
	8440,32
	384
	8440,32
	 
	0
	 
	0
	384
	8440,32

	56
	Intretinerea suprafetelor antitrauma parcuri, scuaruri 
	mp
	0,14
	2558
	2302200
	322308
	1739312
	243503,68
	200000
	28000
	 
	0
	2102200
	294308

	57
	Evacuarea resturilor vegetale şi a celor nebiodegradabile de pe spatiul verde (zona de taxare A) parcuri, scuaruri
	to
	70,15
	5
	440
	30866
	328,75
	23061,8125
	 
	0
	 
	0
	440
	30866

	58
	Evacuarea resturilor vegetale şi a celor nebiodegradabile de pe spatiul verde (zona de taxare A) ansambluri de locuinte
	 
	70,15
	10
	880
	61732
	655,5
	45983,325
	 
	0
	 
	0
	880
	61732

	59
	Taxa acces zona A parcuri, scuaruri
	to
	24,80
	5
	440
	10912
	328,75
	8153
	 
	0
	 
	0
	440
	10912

	60
	Taxa acces zona A ansambluri de locuinte
	 
	24,80
	10
	880
	21824
	655,5
	16256,4
	 
	0
	 
	0
	880
	21824

	61
	Evacuarea resturilor vegetale şi a celor nebiodegradabile de pe spatiul verde (zona de taxare B) parcuri, scuaruri
	to
	70,15
	35
	3060
	214659
	2307
	161836,05
	 
	0
	 
	0
	3060
	214659

	62
	Evacuarea resturilor vegetale şi a celor nebiodegradabile de pe spatiul verde (zona de taxare B) platbande
	 
	70,15
	10
	900
	63135
	665,22
	46665,183
	 
	0
	 
	0
	900
	63135

	63
	Evacuarea resturilor vegetale şi a celor nebiodegradabile de pe spatiul verde (zona de taxare B) ansambluri de locuinte
	 
	70,15
	20
	1720
	120658
	1283,44
	90033,316
	 
	0
	 
	0
	1720
	120658

	64
	Taxa acces zona B parcuri, scuaruri
	to
	4,13
	35
	3060
	12637,8
	2307
	9527,91
	 
	0
	 
	0
	3060
	12637,8

	65
	Taxa acces zona B platbande
	 
	4,13
	10
	900
	3717
	665,22
	2747,3586
	 
	0
	 
	0
	900
	3717

	66
	Taxa acces zona B ansambluri de locuinte
	 
	4,13
	20
	1720
	7103,6
	1283,44
	5300,6072
	 
	0
	 
	0
	1720
	7103,6

	67
	Tarif depozitare deseuri parcuri/scuaruri
	to
	81,60
	40
	3640
	297024
	2654,5
	216607,2
	 
	0
	 
	0
	3640
	297024

	68
	Tarif depozitare deseuri platbande
	 
	81,60
	10
	910
	74256
	665,22
	54281,952
	 
	0
	 
	0
	910
	74256

	69
	Tarif depozitare deseuri asociatii de locatari
	 
	81,60
	30
	2680
	218688
	1961,44
	160053,504
	 
	0
	 
	0
	2680
	218688

	70
	Taxa de Mediu parcuri/scuaruri
	to
	80,00
	40
	3130
	250400
	2419
	193520
	 
	0
	 
	0
	3130
	250400

	71
	Taxa de Mediu platbande
	 
	80,00
	10
	820
	65600
	611,72
	48937,6
	 
	0
	 
	0
	820
	65600

	72
	Taxa de Mediu ansambluri de locuinte
	 
	80,00
	30
	2410
	192800
	1820,24
	145619,2
	 
	0
	 
	0
	2410
	192800

	73
	 Igienizare cosuri de gunoi din parcuri, gradini publice, locuri de odihna si agrement 
	buc
	2,00
	241
	216900
	433800
	196792
	393584
	 
	0
	 
	0
	216900
	433800

	74
	 Igienizare posturi de igiena pentru caini parcuri, gradini publice, locuri de odihna si agrement,scuaruri
	buc
	1,57
	4
	1440
	2260,8
	980
	1538,6
	460
	722,2
	 
	0
	980
	1538,6

	75
	Operatiuni de protectie a arborilor prin varuire parcuri, scuaruri
	mp
	1,01
	10000
	0
	0
	0
	0
	 
	0
	 
	0
	0
	0

	76
	Operatiuni de protectie a arborilor prin varuire platbande
	 
	1,01
	5000
	0
	0
	0
	0
	 
	0
	 
	0
	0
	0

	77
	Intretinere jardiniere din beton parcuri, scuaruri
	mp
	2,76
	26
	390
	1076,4
	390
	1076,4
	 
	0
	 
	0
	390
	1076,4

	78
	Operatiuni de intretinere mobilier, jocuri, echipamente in perioada de timp friguros parcuri, scuaruri
	mp
	0,49
	2500
	58000
	28420
	46250
	22662,5
	11750
	5757,5
	 
	0
	46250
	22662,5

	79
	Operatiuni de intretinere garduri vii prin indepartarea manuala a zapezii parcuri, scuaruri
	ml
	0,33
	2671
	56104
	18514,32
	41462,5
	13682,625
	14641,5
	4831,695
	 
	0
	41462,5
	13682,625

	80
	Operatiuni de intretinere alei in parcuri, gradini publice, locuri de odihna si agrement in perioada de timp friguros parcuri, scuaruri
	mp
	0,86
	14406
	311338
	267750,68
	259308
	223004,88
	52030
	44745,8
	 
	0
	259308
	223004,88

	81
	Deszapezire locuri de joaca ptr copii parcuri, scuaruri
	mp
	0,49
	2558
	56276
	27575,24
	47323
	23188,27
	8953
	4386,97
	 
	0
	47323
	23188,27

	82
	Spart gheata de pe alei parcuri, scuaruri
	mp
	2,89
	4300
	60200
	173978
	40850
	118056,5
	19350
	55921,5
	 
	0
	40850
	118056,5

	83
	Spart gheata de pe scari parcuri/scuaruri
	mp
	3,05
	1400
	19600
	59780
	13300
	40565
	6300
	19215
	 
	0
	13300
	40565

	84
	Întreţinerea arbuştilor şi coniferilor în perioada de timp friguros parcuri, scuaruri
	buc
	0,49
	1500
	32000
	15680
	26250
	12862,5
	5750
	2817,5
	 
	0
	26250
	12862,5

	 
	VALOARE TOTALA INTRETINERE FARA TVA
	 
	 
	 
	 
	13.837.340,88 RON
	 
	10.842.470,39 RON
	 
	684.017,02 RON
	 
	11.340,00 RON
	 
	13.164.663,86 RON

	 
	TVA (19 %)
	 
	 
	 
	 
	2.629.094,77 RON
	 
	2.060.069,37 RON
	 
	129.963,23 RON
	 
	2.154,60 RON
	 
	2.501.286,13 RON

	 
	VALOARE TOTALA CU TVA
	 
	 
	 
	 
	16.466.435,64 RON
	 
	12.902.539,77 RON
	 
	813.980,25 RON
	 
	13.494,60 RON
	 
	15.665.949,99 RON

	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	AMENAJARI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1.  ARBORI CU BALOT/CONTAINER
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Acer sp. balot/container H 2,5-3m , circumferinta 14-16 cm
	buc
	420
	~
	110
	46200
	110
	46200
	 
	0
	50
	21000
	160
	67200

	2
	Betula sp. Balot/container  H 2,5-3m , circumferinta 14-16 cm
	buc
	350
	~
	80
	28000
	80
	28000
	 
	0
	 
	0
	80
	28000

	3
	Catalpa sp. Balot/container  H 2,5-3m , circumferinta 14-16 cm
	buc
	420
	~
	18
	7560
	18
	7560
	 
	0
	 
	0
	18
	7560

	4
	Carpinus sp. Balot/container  H 2,5-3m , circumferinta 14-16 cm
	buc
	580
	~
	40
	23200
	40
	23200
	 
	0
	 
	0
	40
	23200

	5
	Fraxinus sp. Balot/container  H 2,5-3m , circumferinta 14-16 cm
	buc
	420
	~
	112
	47040
	112
	47040
	 
	0
	50
	21000
	162
	68040

	6
	Aesculus Hippocastanum balot/ container H 2-2,5 m , circumferinta 10-12 cm
	buc
	480
	~
	40
	19200
	40
	19200
	 
	0
	 
	0
	40
	19200

	7
	Quercus sp. Balot/container  H 2,5-3m , circumferinta 14-16 cm
	buc
	480
	~
	100
	48000
	100
	48000
	 
	0
	50
	24000
	150
	72000

	8
	Platanus sp. Balot/container  H 2,5-3m , circumferinta 14-16 cm
	buc
	420
	~
	60
	25200
	60
	25200
	 
	0
	 
	0
	60
	25200

	9
	Prunus cerasifera  Balot/container  H 2,5-3m , circumferinta 14-16 cm
	buc
	480
	~
	20
	9600
	20
	9600
	 
	0
	 
	0
	20
	9600

	10
	Robinia Umbraculifera  balot/ container H 2-2,5 m , circumferinta 10-12 cm
	buc
	420
	~
	8
	3360
	8
	3360
	 
	0
	 
	0
	8
	3360

	11
	Tillia sp. Balot/container  H 2,5-3m , circumferinta 14-16 cm
	buc
	460
	~
	210
	96600
	210
	96600
	 
	0
	50
	23000
	260
	119600

	12
	Alte specii de foioase cu H 2,5-3 m , cu circumferinta 14-16 cm
	buc
	480
	~
	240
	115200
	240
	115200
	 
	0
	 
	0
	240
	115200

	13
	Alte specii de foioase cu H 4-6 m ,cu circumferinta 20-24 cm
	buc
	780
	~
	160
	124800
	160
	124800
	 
	0
	 
	0
	160
	124800

	 
	2.  ARBUSTI CU BALOT/CONTAINER (INCLUSIV PLANTE ACOPERITOARE DE SOL, PLANTE DE APA, PLANTE AROMATICE)
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14
	Berberis sp. Balot/container H 25-40 cm
	buc
	20
	~
	176
	3520
	176
	3520
	 
	0
	 
	0
	176
	3520

	15
	Berberis sp. Balot/container H 40-60 cm
	buc
	30
	~
	119
	3570
	119
	3570
	 
	0
	 
	0
	119
	3570

	16
	Buxus sp Balot/container H 25-40 cm
	buc
	8
	~
	0
	0
	0
	0
	 
	0
	 
	0
	0
	0

	17
	Buxus sp Balot/container H 40-60 cm
	buc
	16
	~
	96
	1536
	0
	0
	96
	1536
	 
	0
	0
	0

	18
	Buxus sempervirens forme balot/container H 40-60 cm
	buc
	150
	~
	80
	12000
	80
	12000
	 
	0
	 
	0
	80
	12000

	19
	Cornus sp. Balot/container H 40-60  cm
	buc
	22
	~
	40
	880
	40
	880
	 
	0
	 
	0
	40
	880

	20
	Cotoneaster sp. Balot/container H 25-40 cm
	buc
	22
	~
	40
	880
	40
	880
	 
	0
	 
	0
	40
	880

	21
	Cotoneaster sp. Balot/container H 40-60 cm
	buc
	30
	~
	40
	1200
	40
	1200
	 
	0
	 
	0
	40
	1200

	22
	Cottinus sp. Balot/container H 25-40 cm
	buc
	30
	~
	40
	1200
	40
	1200
	 
	0
	 
	0
	40
	1200

	23
	Euonimus sp.container H 40-60 cm
	buc
	30
	~
	80
	2400
	80
	2400
	 
	0
	 
	0
	80
	2400

	24
	Forsithya sp. Balot/container H 25-40 cm
	buc
	22
	~
	160
	3520
	160
	3520
	 
	0
	 
	0
	160
	3520

	25
	Kerria sp. Balot/ container H 40-60 cm
	buc
	30
	~
	80
	2400
	80
	2400
	 
	0
	 
	0
	80
	2400

	26
	Mahonia sp  Balot/container H 40-60 cm
	buc
	30
	~
	80
	2400
	80
	2400
	 
	0
	 
	0
	80
	2400

	27
	Physocarphus sp. Balot/container H 40-60 cm
	buc
	30
	~
	80
	2400
	80
	2400
	 
	0
	 
	0
	80
	2400

	28
	Piracanta sp  Balot/container H 40-60 cm
	buc
	30
	~
	160
	4800
	160
	4800
	 
	0
	 
	0
	160
	4800

	29
	Plante acoperitoare de sol sp. Balot/container H 25-40 cm
	buc
	22
	~
	160
	3520
	160
	3520
	 
	0
	 
	0
	160
	3520

	30
	Plante acoperitoare de sol sp. Balot/container H 40-60 cm
	buc
	30
	~
	80
	2400
	80
	2400
	 
	0
	 
	0
	80
	2400

	31
	Plante de apa sp. Balot/container H 25-40 cm
	buc
	30
	~
	80
	2400
	80
	2400
	 
	0
	 
	0
	80
	2400

	32
	Plante de apa sp. Balot/container H 40-60 cm
	buc
	40
	~
	100
	4000
	100
	4000
	 
	0
	 
	0
	100
	4000

	33
	Plante aromatice sp Balot/container H 40-60 cm
	buc
	40
	~
	160
	6400
	160
	6400
	 
	0
	 
	0
	160
	6400

	34
	Syringa sp. Balot/container H 40-60 cm
	buc
	30
	~
	40
	1200
	40
	1200
	 
	0
	 
	0
	40
	1200

	35
	Spiraea sp. Balot/container H 40-60 cm
	buc
	30
	~
	700
	21000
	367
	11010
	200
	6000
	 
	0
	500
	15000

	36
	Tamarix sp Balot/container H 40-60 cm
	buc
	30
	~
	0
	0
	0
	0
	 
	0
	 
	0
	0
	0

	37
	Yucca sp.Balot/container H 25-40 cm
	buc
	40
	~
	100
	4000
	100
	4000
	 
	0
	 
	0
	100
	4000

	38
	Yucca sp.Balot/container H 40-60 cm
	buc
	50
	~
	100
	5000
	100
	5000
	 
	0
	 
	0
	100
	5000

	 
	3. PLANTARE RASINOASE CU BALOT/CONTAINER
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	39
	Abies sp. Balot/ container H 100-150 cm
	buc
	300
	~
	40
	12000
	20
	6000
	20
	6000
	 
	0
	20
	6000

	40
	Abies sp. Balot/ container H 150-200 cm
	buc
	600
	~
	24
	14400
	21
	12600
	3
	1800
	 
	0
	21
	12600

	41
	Cedrus sp.Balot/container H 250-300 cm
	buc
	600
	~
	80
	48000
	80
	48000
	 
	0
	 
	0
	80
	48000

	42
	Cupresucyparis sp. Balot/container H 175-200 cm
	buc
	200
	~
	100
	20000
	100
	20000
	 
	0
	 
	0
	100
	20000

	43
	Juniperus sp. Balot/container H 40-60 cm
	buc
	40
	~
	480
	19200
	150
	6000
	 
	0
	0
	0
	480
	19200

	44
	Picea sp. Balot/container H 40-60 cm
	buc
	120
	~
	40
	4800
	40
	4800
	 
	0
	 
	0
	40
	4800

	45
	Pinus sp. Balot/container H 100-150 cm
	buc
	120
	~
	40
	4800
	40
	4800
	 
	0
	 
	0
	40
	4800

	46
	Thuya sp. Balot/container H 100-150 cm
	buc
	60
	~
	0
	0
	0
	0
	 
	0
	 
	0
	0
	0

	47
	Thuya sp. Balot/container H 150-200 cm
	buc
	120
	~
	100
	12000
	0
	0
	100
	12000
	 
	0
	0
	0

	48
	Alte specii de rasinoase cu H 100-150 cm 
	buc
	80
	 
	0
	0
	0
	0
	 
	0
	 
	0
	0
	0

	49
	Alte specii rasinoase cu H 150-200 cm
	buc
	140
	 
	500
	70000
	20
	2800
	420
	58800
	 
	0
	80
	11200

	 
	4.PLANTARE TRANDAFIRI 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	50
	Mini rossa sp. In ghiveci Ø12-14 cm
	buc
	20
	~
	80
	1600
	40
	800
	40
	800
	 
	0
	40
	800

	51
	Trandafiri sp. in container H 25-40 cm 
	buc
	30
	~
	2000
	60000
	1100
	33000
	600
	18000
	 
	0
	1400
	42000

	52
	Trandafiri sp. in container H 40-60 cm 
	buc
	40
	~
	400
	16000
	200
	8000
	200
	8000
	 
	0
	200
	8000

	 
	5.PLANTARE GARD VIU
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	53
	Gard viu radacina nuda H 60-80 cm
	buc
	3
	~
	24000
	72000
	10120
	30360
	4080
	12240
	 
	0
	19920
	59760

	53
	Gard viu radacina nuda H 80-100 cm
	buc
	4
	~
	1000
	4000
	1000
	4000
	 
	0
	 
	0
	1000
	4000

	 
	6. PLANTAT FLORI ANUALE, BIANUALE, PLANTE PERENE SI BULBI
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	54
	Flori anuale sp in ghiveci Ø 7-8 cm 
	buc
	1,5
	~
	0
	0
	0
	0
	 
	0
	 
	0
	0
	0

	55
	Flori bianuale sp in ghiveci Ø 7-8 cm 
	buc
	1,5
	~
	0
	0
	0
	0
	 
	0
	 
	0
	0
	0

	56
	Flori perene sp. In ghiveci Ø 12-14 cm
	buc
	10
	~
	25000
	250000
	15598
	155980
	9402
	94020
	 
	0
	15598
	155980

	57
	Flori perene sp. In ghiveci Ø 16-20 cm
	buc
	20
	~
	30000
	600000
	30000
	600000
	 
	0
	10000
	200000
	40000
	800000

	58
	Bulbi diferite specii Ø3-5 cm
	buc
	1
	~
	38500
	38500
	38500
	38500
	 
	0
	 
	0
	38500
	38500

	59
	Muscate pelargonium peltatum in ghiveci Ø 12 cm
	buc
	10
	~
	0
	0
	0
	0
	 
	0
	 
	0
	0
	0

	60
	Ipomea Batata 60-80 cm lungime
	buc
	15
	~
	0
	0
	0
	0
	 
	0
	 
	0
	0
	0

	61
	Crizantema in ghiveci diametrul tufa 20-40 cm
	buc
	10
	~
	703
	7030
	703
	7030
	 
	0
	 
	0
	703
	7030

	62
	Crizantema in ghiveci diametrul tufa 40-60 cm
	buc
	20
	~
	1200
	24000
	1200
	24000
	 
	0
	 
	0
	1200
	24000

	63
	Dichondra argentea Ø 10-15;  40-60 cm lungime
	buc
	15
	~
	0
	0
	0
	0
	 
	0
	 
	0
	0
	0

	LUCRARI - EXECUTIE
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Transport pamant / moloz cu autobasculantadist 20 km
	to
	44,77
	~
	1250,5
	55984,885
	1250,5
	55984,885
	 
	0
	 
	0
	1250,5
	55984,885

	2
	Mobilizarea solului la arbori, arbusti, trandafiri si gard viu
	mp
	4,87
	~
	5500
	26785
	5500
	26785
	 
	0
	 
	0
	5500
	26785

	3
	Transplantat arbori foiosi/ rasinosi cu circumferinta trunchiului pana in 10 cm
	buc
	13,57
	~
	0
	0
	0
	0
	 
	0
	 
	0
	0
	0

	4
	Transplantat arbusti foiosi / rasinosi cu H : 80-100 cm
	buc
	6,2
	~
	0
	0
	0
	0
	 
	0
	 
	0
	0
	0

	5
	Asternere pamant vegetal strat 15 cm
	mc
	82,25
	~
	25887
	2129205,75
	23247
	1912065,75
	 
	0
	1500
	123375
	27387
	2252580,75

	6
	Asternere turba speciala in jardiniere
	1000 litri
	383,12
	~
	2
	766,24
	2
	766,24
	 
	0
	 
	0
	2
	766,24

	7
	Sapat gropi 40x40x30 cm
	buc
	1,56
	~
	5028
	7843,68
	4425
	6903
	 
	0
	 
	0
	5028
	7843,68

	8
	Sapat gropi 60x60x50 cm
	buc
	6,22
	~
	3172
	19729,84
	1315
	8179,3
	1000
	6220
	 
	0
	2172
	13509,84

	9
	Sapat gropi 100x100x80 cm
	buc
	28
	~
	105
	2940
	5
	140
	100
	2800
	 
	0
	5
	140

	10
	Sapat sant pentru plantat gard viu
	ml
	8,38
	~
	1807,2
	15144,336
	793
	6645,34
	314,2
	2632,996
	 
	0
	1493
	12511,34

	11
	Mobilizarea manuala a solului la cazma
	mp
	2,53
	~
	11400
	28842
	10451
	26441,03
	 
	0
	 
	0
	11400
	28842

	12
	Mobilizarea mecanizata a solului cu utilaj
	mp
	1,79
	~
	41600
	74464
	28697,8
	51369,062
	 
	0
	8000
	14320
	49600
	88784

	13
	Extragerea mecanizata a pamantului impropriu
	mc
	3,31
	~
	2850
	9433,5
	2680,5
	8872,455
	 
	0
	 
	0
	2850
	9433,5

	14
	Maruntit manual solul
	mp
	2,71
	~
	11400
	30894
	6400
	17344
	 
	0
	 
	0
	11400
	30894

	15
	Maruntit mecanizatl solul
	mp
	2,14
	~
	36600
	78324
	20783,8
	44477,332
	 
	0
	8000
	17120
	44600
	95444

	16
	Nivelat manual solul
	mp
	2,25
	~
	38000
	85500
	24740
	55665
	 
	0
	8000
	18000
	46000
	103500

	17
	Mobilizat terenul pentru plantatii
	mp
	4,93
	~
	2517,2
	12409,796
	2517,2
	12409,796
	 
	0
	 
	0
	2517,2
	12409,796

	18
	Semanat gazon
	mp
	4,37
	~
	0
	0
	0
	0
	 
	0
	 
	0
	0
	0

	19
	Amenajare cu gazon rulou
	mp
	21,64
	~
	47086
	1018941,04
	35740
	773413,6
	 
	0
	8000
	173120
	55086
	1192061,04

	20
	Hidroinsamantare
	mp
	5,63
	~
	0
	0
	0
	0
	 
	0
	 
	0
	0
	0

	21
	Plantare arbori foiosi / rasinosi cu balot 41-60 cm diverse specii
	buc
	18,51
	~
	3672
	67968,72
	1395
	25821,45
	 
	0
	 
	0
	3672
	67968,72

	22
	Plantare arbusti foiosi/ rasinosi diverse specii
	buc
	6,36
	~
	4048
	25745,28
	3754
	23875,44
	 
	0
	0
	0
	4048
	25745,28

	23
	Plantare trandafiri 
	buc
	1,73
	~
	2480
	4290,4
	1340
	2318,2
	840
	1453,2
	 
	0
	1640
	2837,2

	24
	Plantare gard viu de foioase pe 2 randuri
	ml
	9,83
	~
	1857,2
	18256,276
	793
	7795,19
	364,2
	3580,086
	 
	0
	1493
	14676,19

	25
	Plantare plante ornamentale, decorative, perene etc
	buc
	1,44
	~
	76200
	109728
	47501
	68401,44
	15000
	21600
	 
	0
	61200
	88128

	26
	Plantare flori bianuale rasad diverse specii
	buc
	0,25
	~
	310000
	77500
	304712
	76178
	 
	0
	30000
	7500
	340000
	85000

	27
	Plantare flori anuale rasad diverse specii
	buc
	0,25
	~
	240000
	60000
	179160
	44790
	 
	0
	0
	0
	240000
	60000

	28
	Plantare bulbi de flori
	buc
	0,18
	~
	40000
	7200
	38500
	6930
	 
	0
	 
	0
	40000
	7200

	29
	Montat elemente de sustinere la arbori ( 2 tutori/ arbore)
	buc
	41,62
	~
	1108
	46114,96
	937
	38997,94
	 
	0
	0
	0
	1108
	46114,96

	30
	Taxa acces la centrul de colectare deseuri autorizat
	to
	81,6
	~
	330,5
	26968,8
	330,5
	26968,8
	 
	0
	 
	0
	330,5
	26968,8

	31
	Reparatii supraf tartan turnat
	mp
	222,98
	~
	950
	211831
	830
	185073,4
	 
	0
	0
	0
	950
	211831

	32
	Reparatii supraf tartan placi/ inlocuire placi
	mp
	159,83
	~
	0
	0
	0
	0
	 
	0
	 
	0
	0
	0

	33
	Amenajare teren cu spartura de marmura
	mp
	72,63
	~
	2000
	145260
	686
	49824,18
	1314
	95435,82
	 
	0
	686
	49824,18

	34
	Amenajare teren cu scoarta decorativa
	mp
	24,35
	~
	3200
	77920
	2700
	65745
	500
	12175
	0
	0
	2700
	65745

	35
	Reparatii zidarie de caramida
	mc
	1406,59
	~
	0
	0
	0
	0
	 
	0
	 
	0
	0
	0

	36
	Evacuare mecanica depozite deseuri
	to
	93,2
	~
	780,5
	72742,6
	780,5
	72742,6
	 
	0
	 
	0
	780,5
	72742,6

	37
	Amenajare sistem irigat
	mp
	44,70
	~
	48000
	2145600
	43954
	1964743,8
	 
	0
	8150
	364305
	56150
	2509905

	38
	Executie Camin Bransament
	buc
	4500
	~
	47
	211500
	42
	189000
	 
	0
	3
	13500
	50
	225000

	39
	Subtraversare
	ml
	290
	~
	460
	133400
	417
	120930
	 
	0
	 
	0
	460
	133400

	 
	VALOARE TOTALA AMENAJARI FARA TVA
	 
	
	
	
	9.004.150,10 RON
	 
	7.659.327,23 RON
	 
	365.093,10 RON
	 
	1.020.240,00 RON
	 
	9.659.297,00 RON

	 
	TVA (19 %)
	 
	
	
	
	1.710.788,52 RON
	 
	1.455.272,17 RON
	 
	69.367,69 RON
	 
	193.845,60 RON
	 
	1.835.266,43 RON

	 
	VALOARE TOTALA CU TVA
	 
	
	
	
	10.714.938,62 RON
	 
	9.114.599,40 RON
	 
	434.460,79 RON
	 
	1.214.085,60 RON
	 
	11.494.563,43 RON

	 
	VALOARE TOTALA ZONA 2 - LOTUL 2
	 
	 
	 
	 
	27.181.374,26 RON
	 
	22.017.139,17 RON
	 
	1.248.441,04 RON
	 
	1.227.580,20 RON
	 
	27.160.513,42 RON

	 
	
	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ADMINISTRATIA DOMENIULUI
	
	
	
	
	
	
	
	S.C. CRIS GARDEN S.R.L.,
	
	

	
	
	PUBLIC SECTOR 2
	
	
	
	
	
	
	
	S.C. RO-VERDE LANDSCAPING  S.R.L.
	
	


S.C. GECA IMPEX PM S.R.L.
MUNICIPIUL  BUCUREȘTI


CONSILIUL  LOCAL  AL  SECTORULUI  2


ADMINISTRAȚIA  DOMENIULUI  PUBLIC  SECTOR 2








