[image: image1.png]



                                                                


Șos.  Electronicii   nr. 44   Tel: 021/252.77.12    021/252.77.89    Fax: 021/252.79.77     www.adp2.ro    e-mail:  office@adp2.ro
Nr. ____________ / ________________
 
ACT ADITIONAL NR. 6
la Acordul-cadru de servicii nr. 14472/27.08.2018
,,Intretinere si amenajare spatii verzi – 5 Loturi: LOT 5 – Zona 5”

Între ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2, cu sediul în Șos. Electronicii, nr. 44, Sector 2, cod postal: 023254, reprezentată prin Director General, în calitate de Achizitor, pe de o parte,

si 

Asocierea S.C. CRIS GARDEN S.R.L., S.C. RO-VERDE LANDSCAPING S.R.L. si S.C. GECA IMPEX PM S.R.L. prin lider asociere S.C. CRIS GARDEN S.R.L., cu sediul in Bucuresti, str. General Berthelot, nr. 57, Sector 1, reprezentată prin prin Administrator, în calitate de Prestator, pe de alta parte, a  intervenit  prezentul  act adiţional.
Art.1. In baza referatului de necesitate nr. 10949/14.03.2022, întocmit de Sectia Spatii Verzi, Sere și Urmarire Investiții, părtile au hotarat, de comun acord, următoarele:

a) Renunțarea și diminuarea la o parte din cantitățile care nu mai pot fi efectuate până la finalizarea Acordului – Cadru nr.14472/27.08.2018, în valoare totală de 2.741.826,66 lei fără TVA, la care se adaugă T.V.A. (19%) în valoare de 520.974,06 lei, respectiv  3.262.773,72 lei inclusiv TVA, de la următoarele operațiuni :

ÎNTREȚINERE

· Greblat agrotehnic ansambluri de locuinte (poz.7);

· Tunderea gazonului, iarba si buruieni  parcuri si scuaruri / platbande / ansambluri de locuințe (poz.9, 10, 11);

· Rectificat margini de borduri si rabate parcuri, scuaruri (poz.18);

· Scos flori trecute dupa sezon parcuri, scuaruri (poz.20);

· Udatul cu furtunul de la cisternă a arborilor si arbustilor parcuri, scuaruri / platbande (poz. 21 si 22);

· Udatul cu furtunul de la cisternă a gardului viu parcuri, scuaruri / platbande (poz. 23,24);

· Udatul cu furtunul de la cisternă a suprafetelor gazonate parcuri, scuaruri / platbande / ansambluri de locuinte (poz. 26,27 si 28);

· Udat plantatii din spatii verzi  si scuaruri de la hidrant parcuri, scuaruri (poz. 29);

· Aplicarea ingrasamintelor organice, chimice si foliare parcuri, scuaruri / platbande (poz. 30 si 31);

· Fertilizare arbori/arbusti si trandafiri parcuri,scuaruri / platbande (poz.32 si 33);

· Taierea aplicata trandafirilor parcuri, scuaruri (poz. 39);

· Protejarea trandafirilor prin desmusuroire parcuri, scuaruri (poz.41);

· Tunderea arbustilor si trandafirilor parcuri, scuaruri / platbande  (poz. 42, 43);

· Copilitul si indepartatul florilor trecute din rabate (poz. 45);

· Aerisitul (scarificarea) gazonului parcuri, scuaruri / platbande (poz.46 si 47);

· Întretinere prin curatarea suprafetelor acoperite cu nisip sau pietriș (poz. 50 si 51);

· Completare cu nisip /asternere  nisip sau pietris pentru nisipare, locuri de joaca, locuri pentru caini etc, (poz.53);

· Evacuare nisip/pietris din locurile de joaca/locuri pentru caini etc., (poz.55);

· Evacuarea resturilor vegetale şi a celor nebiodegradabile de pe spatiul verde (zona de taxare B) parcuri, scuaruri (poz.58);

· Evacuarea resturilor vegetale şi a celor nebiodegradabile de pe spatiul verde (zona de taxare B) platbande (poz.59);

· Evacuarea resturilor vegetale şi a celor nebiodegradabile de pe spatiul verde (zona de taxare B) ansambluri de locuinte (poz. 60);
· Taxa acces zona B parcuri, scuaruri / platbande / ansambluri de locuinte (poz. 61, 62 si 63);

· Tarif depozitare deseuri parcuri, scuaruri / platbande / ansambluri de locuinte (poz. 64, 65 si 66);

· Igienizare posturi de igiena pentru caini parcuri, gradini publice, locuri de odihna si agrement,scuaruri / asociatii de locatari (poz. 72 si 73);

· Intretinere jardiniere din beton parcuri, scuaruri / platbande (poz.76 si 77);

· Intretinere jardiniere din beton parcuri, scuaruri (poz.76);

· Operatiuni de intretinere mobilier, jocuri, echipamente in perioada de timp friguros parcuri, scuaruri / ansambluri(poz. 78 si 79);

· Operatiuni de intretinere garduri vii prin indepartarea manuala a zapezii parcuri, scuaruri / platbande (poz. 80 si 81);

· Operatiuni de intretinere alei in parcuri, gradini publice, locuri de odihna si agrement in perioada de timp friguros, parcuri , scuaruri (poz.82);

· Deszapezire locuri de joaca ptr copii parcuri, scuaruri / ansambluri de locuințe (poz.83 si 84);

· Spart gheata de pe alei parcuri, scuaruri (poz.85);

· Spart gheata de pe scari parcuri,scuaruri (poz.86);

· Întretinerea arbustilor si coniferilor in perioada de timp friguros (poz.87).

AMENAJĂRI
· Berberis sp. Balot/container H 25-40 cm (poz.14);

· Buxus sp Balot/container H 25-40 cm (poz.16) ;

· Buxus sp Balot/container H 40-60 cm (poz. 17) ;
· Buxus sempervirens forme balot/container H 40-60 cm (poz.18) ;

· Euonimus sp.container H 40-60 cm (poz.23) ;

· Mahonia sp  Balot/container H 40-60 cm (poz.26) ;

· Plante acoperitoare de sol sp. Balot/container H 25-40 cm (poz.29) ;

· Plante acoperitoare de sol sp. Balot/container H 40-60 cm (poz.30) ;

· Plante de apa sp. Balot/container H 25-40 cm (poz.31) ;

· Plante aromatice sp Balot/container H 40-60 cm (poz.33) ;

· Syringa sp. Balot/container H 40-60 cm (poz.34) ;

· Spiraea sp. Balot/container H 40-60 cm (poz.35) ;

· Abies sp. Balot/ container H 100-150 cm (poz.39) ;

· Abies sp. Balot/ container H 150-200 cm (poz.40) ;

· Cedrus sp.Balot/container H 250-300 cm (poz. 41) ;

· Picea sp. Balot/container H 40-60 cm (poz.44) ;

· Alte specii rasinoase cu H 100-150 cm (poz.48) ;

· Alte specii rasinoase cu H 150-200 cm (poz.49) ;

· Trandafiri sp. in container H 40-60 cm (poz.52) ;

· Gard viu radacina nuda H 60-80 cm (poz.53) ;

· Gard viu radacina nuda H 80-100 cm (poz 53A) ;

· Flori anuale sp in ghiveci Ø 7-8 cm (poz. 54) ;

· Flori perene sp. In ghiveci Ø 12-14 cm (poz.56) ;

· Muscate pelargonium peltatum in ghiveci Ø 12 cm (poz. 59) ;

· Crizantema in ghiveci diametrul tufa 20-40 cm (poz.61) ;

· Crizantema in ghiveci diametrul tufa 40-60 cm (poz.62).
LUCRARI EXECUTIE

· Transport pamant / moloz cu autobasculantadist 20 km (poz.1) ;

· Mobilizarea solului la arbori, arbusti, trandafiri si gard viu (poz.2) ;

· Asternere turba speciala in jardiniere (poz.6) ;

· Extragerea mecanizata a pamantului impropriu (poz.13) ;

· Amenajare teren cu spartura de marmura (poz.33) ;

· Amenajare teren cu scoarta decorativa (poz. 34).

b) Suplimentarea cantitatilor operatiunilor prevazute in Acordul-Cadru nr. 14472/27.08.2018, in valoare totala de 2.740.767,50 lei fara T.V.A., la care se adauga T.V.A. (19 %) in valoare de 520.745,83 lei, respectiv 3.261.513,33 lei inclusiv TVA:

ÎNTREȚINERE :

· Degajarea terenului de corpuri straine, parcuri, scuaruri / ansambluri de locuințe (poz. 1 si 3) ;

· Taxa de Mediu parcuri/scuaruri / platbande / ansambluri de locuințe (poz. 67,68 si 69).

AMENAJĂRI

· Acer sp. balot/container H 2,5-3m , circumferinta 14-16 cm (poz.1) ;

· Betula sp. Balot/container  H 2,5-3m , circumferinta 14-16 cm (poz. 2) ;

· Carpinus sp. Balot/container  H 2,5-3m , circumferinta 14-16 cm (poz.4 ) ;

· Fraxinus sp. Balot/container  H 2,5-3m , circumferinta 14-16 cm (poz.5) ;

· Prunus cerasifera sp. Balot/container  H 2,5-3m , circumferinta 14-16 cm (poz.9) ;


· Tillia sp. Balot/container  H 2,5-3m , circumferinta 14-16 cm (poz.11) ; 


· Alte specii de foioase cu H 2,5-3 m , cu circumferinta 14-16 cm (poz.12) ;

· Berberis sp Balot/container H 40-60 cm (poz.15) ;

· Cottinus sp. Balot/container H 25-40 cm (poz.22) ;

· Forsithya sp. Balot/container H 25-40 cm (poz.24) ;

· Physocarphus sp. Balot/container H 40-60 cm (poz.27) ;

· Piracanta sp  Balot/container H 40-60 cm (poz.28) ;

· Juniperus sp. Balot/container H 40-60 cm (poz.43) ;

· Pinus sp. Balot/container H 100-150 cm (poz.45) ;

· Flori perene sp. In ghiveci Ø 16-20 cm (poz.57).

LUCRĂRI EXECUȚIE

· Mobilizarea mecanizata a solului cu utilaj (poz.12) ;

· Maruntit mecanizat solul (poz.15) ;


· Nivelat manual solul (poz.16) ;

· Amenajare cu gazon rulou (poz.19) ;

· Montat elemente de sustinere la arbori ( 2 tutori/ arbore) (poz.29) ;

· Reparatii supraf tartan turnat (poz.31) ;

· Amenajare sistem irigat (poz.37) .

conform Anexa nr. 1, ce devine parte integranta la prezentul Act aditional.

Art. 2. Se modifica Art. 4.2 din Acordul-Cadru nr. 14472/27.08.2018, care va avea urmatorul continut: „Valoarea maxima a Acordului-Cadru este de 24.171.736,30 lei fara T.V.A., la care se adauga T.V.A. (19 %)  in valoare de 4.586.929,90 lei, respectiv 28.728.666,20 lei inclusiv TVA”.
Art. 3. Celelalte clauze ale Acordului-cadru de servicii nr. 14472/27.08.2018 ,,Intretinere si amenajare spatii verzi – 5 Loturi: LOT 5 – Zona 5” raman nemodificate.

Prezentul Act adiţional s-a încheiat  în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

PROMITENT - ACHIZITOR, 

                            PROMITENT - PRESTATOR, 

ADMINISTRATIA DOMENIULUI    
                                            S.C. CRIS GARDEN S.R.L.,
PUBLIC SECTOR 2                                                            S.C. RO-VERDE LANDSCAPING  S.R.L.-  






S.C. GECA IMPEX PM S.R.L.
	Anexa 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Acord Cadru Intretinere si amenajare spatii verzi
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ACT ADITIONAL NR 6 LOTUL 5- ZONA 5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Perioada 2018-2022
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nr. Crt.
	Denumire operatie
	U.M.
	 Nr. de treceri ESTIMATE 
	Pret unitar
	Cantitate existenta
	Cantitate maxima  Acord Cadru ad.5
	Valoarea 
	Cantitate Consumata
	Valoare consumata
	Cantitate ramasa
	Cantitate la care se renunta
	Valoare la care se renunta
	Cantitate care se suplimenteaza 
	Valoare care se suplimenteaza
	Cantitate finala
	Valoare finala

	INTRETINERE
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Degajarea terenului de corpuri straine, parcuri, scuaruri 
	mp
	40
	0,05
	168660
	26985600
	1349280
	23816211
	1190810,55
	3169389
	 
	0
	843300
	42165
	27828900
	1391445

	2
	Degajarea terenului de corpuri straine, platbande
	 
	32
	0,05
	6980
	893440
	44672
	760820
	38041
	132620
	 
	0
	 
	0
	893440
	44672

	3
	Degajarea terenului de corpuri straine, ansambluri de locuinte 
	 
	10
	0,05
	136318
	5452720
	272636
	5111925
	255596,25
	340795
	 
	0
	681590
	34079,5
	6134310
	306715,5

	4
	Degajarea terenului de corpuri straine DGASPC, DGAPI, Centrul Cultural Mihai Eminescu, Directia Evidenta Populatiei si Stare Civila
	 
	4
	0,05
	24163
	96652
	4832,6
	96652
	4832,6
	0
	 
	0
	 
	0
	96652
	4832,6

	5
	Greblat agrotehnic, parcuri, scuaruri 
	mp
	14
	0,07
	168660
	9444960
	661147,2
	7842690
	548988,3
	1602270
	 
	0
	 
	0
	9444960
	661147,2

	6
	Greblat agrotehnic, platbande 
	 
	10
	0,07
	6980
	279200
	19544
	237320
	16612,4
	41880
	 
	0
	 
	0
	279200
	19544

	7
	Greblat agrotehnic, ansambluri de locuinte 
	 
	8
	0,07
	136318
	4362176
	305352,32
	2998996
	209929,72
	1363180
	600000
	42000
	 
	0
	3762176
	263352,32

	8
	Greblat agrotehnic DGASPC, DGAPI, Centrul Cultural Mihai Eminescu, Directia Evidenta Populatiei si Stare Civila
	 
	4
	0,07
	24163
	96652
	6765,64
	96652
	6765,64
	0
	 
	0
	 
	0
	96652
	6765,64

	9
	Tundere gazon, cosit iarba si buruieni parcuri si scuaruri 
	mp
	30
	0,15
	168660
	20239200
	3035880
	13324140
	1998621
	6915060
	3500000
	525000
	 
	0
	16739200
	2510880

	10
	Tundere gazon, cosit iarba si buruieni platbande 
	 
	20
	0,15
	6980
	558400
	83760
	429270
	64390,5
	129130
	45000
	6750
	 
	0
	513400
	77010

	11
	Tundere gazon, cosit iarba si buruieni ansambluri de locuinte
	 
	10
	0,15
	136318
	5452720
	817908
	2596857,9
	389528,685
	2855862,1
	2000000
	300000
	 
	0
	3452720
	517908

	12
	Tunderea gazonului, iarba si buruieni DGASPC, DGAPI, Centrul Cultural Mihai Eminescu, Directia Evidenta Populatiei si Stare Civila
	 
	4
	0,15
	16500
	66000
	9900
	66000
	9900
	0
	 
	0
	 
	0
	66000
	9900

	13
	Executarea cuvetelor in jurul arborilor, arbuştilor şi coniferilor parcuri, scuaruri 
	buc
	6
	0,98
	3000
	28500
	27930
	28500
	27930
	0
	 
	0
	 
	0
	28500
	27930

	14
	Executarea cuvetelor in jurul arborilor, arbuştilor şi coniferilor platbande 
	 
	6
	0,98
	1200
	11400
	11172
	11400
	11172
	0
	 
	0
	 
	0
	11400
	11172

	15
	Executare cuvete in jurul arborilor si arbustilor DGASPC, DGAPI, Centrul Cultural Mihai Eminescu, Directia Evidenta Populatiei si Stare Civila
	 
	4
	0,98
	270
	1485
	1455,3
	1485
	1455,3
	0
	 
	0
	 
	0
	1485
	1455,3

	16
	Eliminarea lastarilor aparuti din tulpina si radacina parcuri, scuaruri 
	buc
	6
	0,78
	5000
	50000
	39000
	50000
	39000
	0
	 
	0
	 
	0
	50000
	39000

	17
	Eliminarea lastarilor aparuti din tulpina si radacina platbande 
	 
	4
	0,78
	3000
	24000
	18720
	24000
	18720
	0
	 
	0
	 
	0
	24000
	18720

	18
	Rectificat margini de borduri si rabate parcuri, scuaruri 
	ml
	4
	0,33
	1600
	25600
	8448
	14400
	4752
	11200
	6000
	1980
	 
	0
	19600
	6468

	19
	Rectificat margini de borduri si rabate platbande
	 
	2
	0,33
	800
	6400
	2112
	4800
	1584
	1600
	 
	0
	 
	0
	6400
	2112

	20
	Scos flori trecute dupa sezon parcuri, scuaruri 
	mp
	4
	4,11
	500
	8000
	32880
	5500
	22605
	2500
	1000
	4110
	 
	0
	7000
	28770

	21
	Udatul cu furtunul de la cisternă a arborilor si arbustilor parcuri, scuaruri - 
	buc
	60
	1,89
	500
	120000
	226800
	61750
	116707,5
	58250
	45000
	85050
	 
	0
	75000
	141750

	22
	Udatul cu furtunul de la cisternă a arborilor si arbustilor platbande - 
	 
	60
	1,89
	750
	165000
	311850
	96375
	182148,75
	68625
	50000
	94500
	 
	0
	115000
	217350

	23
	Udatul cu furtunul de la cisternă a gardului viu parcuri, scuaruri 
	ml
	50
	1,89
	500
	94000
	177660
	54000
	102060
	40000
	30000
	56700
	 
	0
	64000
	120960

	24
	Udatul cu furtunul de la cisternă a gardului viu platbande 
	 
	50
	1,89
	1000
	180000
	340200
	108000
	204120
	72000
	50000
	94500
	 
	0
	130000
	245700

	25
	Udatul cu furtunul de la cisternă a gardului viu ansambluri de locuinte
	 
	2
	1,89
	500
	1500
	2835
	1500
	2835
	0
	 
	0
	 
	0
	1500
	2835

	26
	Udatul cu furtunul de la cisternă a suprafetelor gazonate parcuri, scuaruri -
	mp
	60
	0,41
	3000
	645000
	264450
	370500
	151905
	274500
	200000
	82000
	 
	0
	445000
	182450

	27
	Udatul cu furtunul de la cisternă a suprafetelor gazonate platbande - 
	 
	60
	0,41
	1000
	220000
	90200
	128500
	52685
	91500
	60000
	24600
	 
	0
	160000
	65600

	28
	Udatul cu furtunul de la cisternă a suprafetelor gazonate ansambluri de locuinte
	 
	20
	0,41
	2500
	42500
	17425
	40000
	16400
	2500
	2500
	1025
	 
	0
	40000
	16400

	29
	Udat plantatii din spatii verzi  si scuaruri de la hidrant parcuri, scuaruri - 
	mp
	80
	0,07
	4000
	1180000
	82600
	574000
	40180
	606000
	500000
	35000
	 
	0
	680000
	47600

	30
	Aplicarea ingrasamintelor organice, chimice si foliare parcuri, scuaruri 
	to
	2
	1112,97
	2
	16
	17807,52
	8
	8903,76
	8
	8
	8903,76
	 
	0
	8
	8903,76

	31
	Aplicarea ingrasamintelor organice, chimice si foliare platbande
	 
	2
	1112,97
	1
	8
	8903,76
	3,5
	3895,395
	4,5
	4,5
	5008,365
	 
	0
	3,5
	3895,395

	32
	Fertilizare arbori/arbusti si trandafiri parcuri,scuaruri
	buc
	2
	1,13
	2900
	23200
	26216
	11600
	13108
	11600
	11600
	13108
	 
	0
	11600
	13108

	33
	Fertilizare arbori/arbusti si trandafiri platbande
	 
	2
	1,13
	1000
	8000
	9040
	3500
	3955
	4500
	4500
	5085
	 
	0
	3500
	3955

	34
	Sapalugit rabate de flori si trandafiri parcuri, scuaruri 
	mp
	6
	0,63
	1972
	47328
	29816,64
	31552
	19877,76
	15776
	 
	0
	 
	0
	47328
	29816,64

	35
	Plivit buruieni din rabate de flori si trandafiri, aliniamente de garduri vii,  etc. parcuri, scuaruri 
	mp
	4
	0,31
	2145
	34320
	10639,2
	23595
	7314,45
	10725
	 
	0
	 
	0
	34320
	10639,2

	36
	Tundere gard viu, borduri, chenare, forme parcuri, scuaruri 
	ml
	5
	0,54
	4104
	82080
	44323,2
	69768
	37674,72
	12312
	 
	0
	 
	0
	82080
	44323,2

	37
	Tundere gard viu, borduri, chenare, forme platbande 
	 
	5
	0,54
	139
	2780
	1501,2
	2085
	1125,9
	695
	 
	0
	 
	0
	2780
	1501,2

	38
	Tundere gard viu, borduri, chenare, forme ansambluri de locuinte 
	 
	5
	0,54
	14403
	288060
	155552,4
	241250,25
	130275,135
	46809,75
	 
	0
	 
	0
	288060
	155552,4

	39
	Taierea aplicata trandafirilor parcuri, scuaruri
	buc
	1
	0,03
	3526
	14104
	423,12
	10373
	311,19
	3731
	3731
	111,93
	 
	0
	10373
	311,19

	40
	Protejarea trandafirilor prin musuroire  parcuri, scuaruri
	buc
	1
	0,67
	3526
	14104
	9449,68
	12571
	8422,57
	1533
	 
	0
	 
	0
	14104
	9449,68

	41
	Protejarea trandafirilor prin desmusuroire parcuri, scuaruri
	buc
	1
	0,59
	3526
	14104
	8321,36
	13899
	8200,41
	205
	205
	120,95
	 
	0
	13899
	8200,41

	42
	Tunderea arbustilor şi a trandafirilor parcuri, scuaruri - 
	buc
	6
	0,81
	1000
	24000
	19440
	13000
	10530
	11000
	7500
	6075
	 
	0
	16500
	13365

	43
	Tunderea arbustilor şi a trandafirilor platbande
	 
	6
	0,81
	500
	12000
	9720
	6500
	5265
	5500
	3500
	2835
	 
	0
	8500
	6885

	44
	Tunderea arbustilor si trandafirilor DGASPC, DGAPI, Centrul Cultural Mihai Eminescu, Directia Evidenta Populatiei si Stare Civila
	 
	4
	0,81
	400
	1800
	1458
	1800
	1458
	0
	 
	0
	 
	0
	1800
	1458

	45
	Copilitul si indepartatul florilor trecute din rabate parcuri, scuaruri - 
	mp
	5
	0,55
	500
	10000
	5500
	4500
	2475
	5500
	5500
	3025
	 
	0
	4500
	2475

	46
	Aerisitul (scarificarea) gazonului parcuri, scuaruri
	mp
	2
	0,19
	12000
	96000
	18240
	48000
	9120
	48000
	48000
	9120
	 
	0
	48000
	9120

	47
	Aerisitul (scarificarea) gazonului platbande
	 
	2
	0,19
	3000
	24000
	4560
	12000
	2280
	12000
	1200
	228
	 
	0
	22800
	4332

	48
	Intretinere alei in parcuri, gradini publice, locuri de odihna si agrement parcuri, scuaruri
	mp
	225
	0,08
	36923
	33230700
	2658456
	29833784
	2386702,72
	3396916
	 
	0
	 
	0
	33230700
	2658456

	49
	Spalat alei si alte suprafete parcuri, scuaruri
	mp
	45
	0,71
	7500
	1125000
	798750
	757500
	537825
	367500
	 
	0
	 
	0
	1125000
	798750

	50
	Întreţinere prin curatarea suprafetelor acoperite cu nisip sau pietris din locurile de joaca, nisipare, locurile pentru caini, etc parcuri, scuaruri
	mp
	135
	0,12
	244
	131760
	15811,2
	85156
	10218,72
	46604
	46604
	5592,48
	 
	0
	85156
	10218,72

	51
	Întreţinere prin curatarea suprafetelor acoperite cu nisip sau pietris din locurile de joaca, nisipare, locurile pentru caini, etc ansambluri de locuinte
	 
	90
	0,00
	48
	17280
	0
	10656
	0
	6624
	6624
	0
	 
	0
	10656
	0

	52
	Completare cu nisip /asternere  nisip sau pietris pentru nisipare, locuri de joaca, locuri pentru caini etc, parcuri, scuaruri
	mc
	4
	90,70
	48
	272
	24670,4
	272
	24670,4
	0
	 
	0
	 
	0
	272
	24670,4

	53
	Completare cu nisip /asternere  nisip sau pietris pentru nisipare, locuri de joaca, locuri pentru caini etc, ansambluri de locuinte
	 
	2
	0,00
	9
	72
	0
	18
	0
	54
	54
	0
	 
	0
	18
	0

	54
	Evacuare nisip/pietris din locurile de joaca/locuri pentru caini etc., parcuri/scuaruri
	to
	4
	21,98
	96
	544
	11957,12
	544
	11957,12
	0
	 
	0
	 
	0
	544
	11957,12

	55
	Evacuare nisip/pietris din locurile de joaca/locuri pentru caini etc.,ansambluri de locuinte
	 
	2
	0,00
	18
	144
	0
	36
	0
	108
	108
	0
	 
	0
	36
	0

	56
	Intretinerea suprafetelor antitrauma parcuri, scuaruri 
	mp
	225
	0,14
	5755
	5179500
	725130
	4592490
	642948,6
	587010
	 
	0
	 
	0
	5179500
	725130

	57
	Intretinerea suprafetelor antitrauma ansambluri de locuinte
	 
	225
	0,14
	2598
	2338200
	327348
	2021244
	282974,16
	316956
	 
	0
	 
	0
	2338200
	327348

	58
	Evacuarea resturilor vegetale şi a celor nebiodegradabile de pe spatiul verde (zona de taxare B) parcuri, scuaruri
	to
	24
	70,15
	35
	3360
	235704
	2163,25
	151751,9875
	1196,75
	550
	38582,5
	 
	0
	2810
	197121,5

	59
	Evacuarea resturilor vegetale şi a celor nebiodegradabile de pe spatiul verde (zona de taxare B) platbande
	 
	24
	70,15
	10
	960
	67344
	621
	43563,15
	339
	100
	7015
	 
	0
	860
	60329

	60
	Evacuarea resturilor vegetale şi a celor nebiodegradabile de pe spatiul verde (zona de taxare B) ansambluri de locuinte
	 
	24
	70,15
	20
	1920
	134688
	1245
	87336,75
	675
	300
	21045
	 
	0
	1620
	113643

	61
	Taxa acces zona B parcuri, scuaruri
	to
	24
	4,13
	35
	3360
	13876,8
	210
	867,3
	3150
	3150
	13009,5
	 
	0
	210
	867,3

	62
	Taxa acces zona B platbande
	 
	24
	4,13
	10
	960
	3964,8
	60
	247,8
	900
	900
	3717
	 
	0
	60
	247,8

	63
	Taxa acces zona B ansambluri de locuinte
	 
	24
	4,13
	20
	1920
	7929,6
	120
	495,6
	1800
	1800
	7434
	 
	0
	120
	495,6

	64
	Tarif depozitare deseuri parcuri/scuaruri
	to
	24
	81,60
	35
	3360
	274176
	2152,75
	175664,4
	1207,25
	550
	44880
	 
	0
	2810
	229296

	65
	Tarif depozitare deseuri platbande
	 
	24
	81,60
	10
	960
	78336
	620
	50592
	340
	100
	8160
	 
	0
	860
	70176

	66
	Tarif depozitare deseuri asociatii de locatari
	 
	24
	81,60
	20
	1920
	156672
	1241
	101265,6
	679
	300
	24480
	 
	0
	1620
	132192

	67
	Taxa de Mediu parcuri/scuaruri
	to
	24
	80,00
	35
	2520
	201600
	2079,25
	166340
	440,75
	 
	0
	200
	16000
	2720
	217600

	68
	Taxa de Mediu platbande
	 
	24
	80,00
	10
	720
	57600
	595
	47600
	125
	 
	0
	60
	4800
	780
	62400

	69
	Taxa de Mediu ansambluri de locuinte
	 
	24
	80,00
	20
	1440
	115200
	1189
	95120
	251
	 
	0
	130
	10400
	1570
	125600

	70
	 Igienizare cosuri de gunoi din parcuri, gradini publice, locuri de odihna si agrement 
	buc
	225
	2,00
	399
	359100
	718200
	322392
	644784
	36708
	 
	0
	 
	0
	359100
	718200

	71
	 Igienizare cosuri de gunoi de la asociatiile de locatari
	 
	225
	0,00
	298
	268200
	0
	220520
	0
	47680
	 
	0
	 
	0
	268200
	0

	72
	 Igienizare posturi de igiena pentru caini parcuri, gradini publice, locuri de odihna si agrement,scuaruri
	buc
	90
	1,57
	5
	1800
	2826
	1215
	1907,55
	585
	585
	918,45
	 
	0
	1215
	1907,55

	73
	Igienizare posturi de igiena pentru caini asociatii de locatari
	 
	90
	1,57
	1
	360
	565,2
	243
	381,51
	117
	117
	183,69
	 
	0
	243
	381,51

	74
	Operatiuni de protectie a arborilor prin varuire parcuri, scuaruri
	mp
	1
	1,01
	10000
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	0
	 
	0
	0
	0

	75
	Operatiuni de protectie a arborilor prin varuire platbande
	 
	1
	1,01
	9340
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	0
	 
	0
	0
	0

	76
	Intretinere jardiniere din beton parcuri, scuaruri
	mp
	10
	2,76
	44
	1760
	4857,6
	660
	1821,6
	1100
	1100
	3036
	 
	0
	660
	1821,6

	77
	Intretinere jardiniere din beton platbande
	 
	10
	2,76
	6
	240
	662,4
	84
	231,84
	156
	156
	430,56
	 
	0
	84
	231,84

	78
	Operatiuni de intretinere mobilier, jocuri, echipamente in perioada de timp friguros parcuri, scuaruri
	mp
	6
	0,49
	1500
	36000
	17640
	27750
	13597,5
	8250
	8250
	4042,5
	 
	0
	27750
	13597,5

	79
	Operatiuni de intretinere mobilier, jocuri, echipamente in perioada de timp friguros ansambluri de locuinte
	 
	6
	0,00
	1000
	24000
	0
	17500
	0
	6500
	6500
	0
	 
	0
	17500
	0

	80
	Operatiuni de intretinere garduri vii prin indepartarea manuala a zapezii parcuri, scuaruri
	ml
	6
	0,33
	4014
	96336
	31790,88
	70245
	23180,85
	26091
	26091
	8610,03
	 
	0
	70245
	23180,85

	81
	Operatiuni de intretinere garduri vii prin indepartarea manuala a zapezii platbande
	 
	6
	0,33
	139
	3336
	1100,88
	2432,5
	802,725
	903,5
	903,5
	298,155
	 
	0
	2432,5
	802,725

	82
	Operatiuni de intretinere alei in parcuri, gradini publice, locuri de odihna si agrement in perioada de timp friguros parcuri, scuaruri
	mp
	6
	0,86
	36155
	831565
	715145,9
	650790
	559679,4
	180775
	180775
	155466,5
	 
	0
	650790
	559679,4

	83
	Deszapezire locuri de joaca ptr copii parcuri, scuaruri
	mp
	6
	0,49
	5755
	126610
	62038,9
	106467,5
	52169,075
	20142,5
	20142,5
	9869,825
	 
	0
	106467,5
	52169,075

	84
	Deszapezire locuri de joaca ptr copii ansambluri de locuinte
	 
	6
	0,49
	2598
	57156
	28006,44
	48063
	23550,87
	9093
	9093
	4455,57
	 
	0
	48063
	23550,87

	85
	Spart gheata de pe alei parcuri, scuaruri
	mp
	4
	2,89
	10847
	151858
	438869,62
	103046,5
	297804,385
	48811,5
	48811,5
	141065,235
	 
	0
	103046,5
	297804,385

	86
	Spart gheata de pe scari parcuri/scuaruri
	mp
	4
	3,05
	3600
	50400
	153720
	34200
	104310
	16200
	16200
	49410
	 
	0
	34200
	104310

	87
	Întreţinerea arbuştilor şi coniferilor în perioada de timp friguros parcuri, scuaruri
	buc
	6
	0,49
	1503
	36072
	17675,28
	26302,5
	12888,225
	9769,5
	9769,5
	4787,055
	 
	0
	26302,5
	12888,225

	 
	VALOARE TOTALA INTRETINERE FARA TVA
	 
	 
	 
	 
	 
	          16.750.640,16     
	 
	12559719,32
	 
	 
	             1.963.325,06     
	 
	                107.444,50     
	 
	     14.894.759,61     

	 
	TVA (19 %)
	 
	 
	 
	 
	 
	             3.182.621,63     
	 
	2386346,671
	 
	 
	                373.031,76     
	 
	                   20.414,46     
	 
	        2.830.004,32     

	 
	VALOARE TOTALA CU TVA
	 
	 
	 
	 
	 
	          19.933.261,79     
	 
	14946065,99
	 
	 
	             2.336.356,82     
	 
	                127.858,96     
	 
	     17.724.763,93     

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	 

	AMENAJARI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ARBORI CU BALOT/CONTAINER
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Acer sp. balot/container H 2,5-3m , circumferinta 14-16 cm
	buc
	~
	420
	~
	60
	25200
	60
	25200
	0
	 
	0
	80
	33600
	140
	58800

	2
	Betula sp. Balot/container  H 2,5-3m , circumferinta 14-16 cm
	buc
	~
	350
	~
	80
	28000
	80
	28000
	0
	 
	0
	30
	10500
	110
	38500

	3
	Catalpa sp. Balot/container  H 2,5-3m , circumferinta 14-16 cm
	buc
	~
	420
	~
	8
	3360
	8
	3360
	0
	 
	0
	 
	0
	8
	3360

	4
	Carpinus sp. Balot/container  H 2,5-3m , circumferinta 14-16 cm
	buc
	~
	580
	~
	40
	23200
	40
	23200
	0
	 
	0
	10
	5800
	50
	29000

	5
	Fraxinus sp. Balot/container  H 2,5-3m , circumferinta 14-16 cm
	buc
	~
	420
	~
	102
	42840
	102
	42840
	0
	 
	0
	50
	21000
	152
	63840

	6
	Aesculus Hippocastanum balot/ container H 2-2,5 m , circumferinta 10-12 cm
	buc
	~
	480
	~
	40
	19200
	40
	19200
	0
	 
	0
	0
	0
	40
	19200

	7
	Quercus sp. Balot/container  H 2,5-3m , circumferinta 14-16 cm
	buc
	~
	480
	~
	70
	33600
	70
	33600
	0
	 
	0
	0
	0
	70
	33600

	8
	Platanus sp. Balot/container  H 2,5-3m , circumferinta 14-16 cm
	buc
	~
	420
	~
	60
	25200
	60
	25200
	0
	 
	0
	0
	0
	60
	25200

	9
	Prunus cerasifera  Balot/container  H 2,5-3m , circumferinta 14-16 cm
	buc
	~
	480
	~
	20
	9600
	20
	9600
	0
	 
	0
	50
	24000
	70
	33600

	10
	Robinia Umbraculifera  balot/ container H 2-2,5 m , circumferinta 10-12 cm
	buc
	~
	420
	~
	18
	7560
	18
	7560
	0
	 
	0
	0
	0
	18
	7560

	11
	Tillia sp. Balot/container  H 2,5-3m , circumferinta 14-16 cm
	buc
	~
	460
	~
	110
	50600
	110
	50600
	0
	 
	0
	80
	36800
	190
	87400

	12
	Alte specii de foioase cu H 2,5-3 m , cu circumferinta 14-16 cm
	buc
	~
	480
	~
	210
	100800
	210
	100800
	0
	 
	0
	50
	24000
	260
	124800

	13
	Alte specii de foioase cu H 4-6 m ,cu circumferinta 20-24 cm
	buc
	~
	780
	~
	160
	124800
	160
	124800
	0
	 
	0
	0
	0
	160
	124800

	 
	 ARBUSTI CU BALOT/CONTAINER (INCLUSIV PLANTE ACOPERITOARE DE SOL, PLANTE DE APA, PLANTE AROMATICE)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0

	14
	Berberis sp. Balot/container H 25-40 cm
	buc
	~
	20
	~
	176
	3520
	111
	2220
	65
	65
	1300
	0
	0
	111
	2220

	15
	Berberis sp. Balot/container H 40-60 cm
	buc
	~
	30
	~
	120
	3600
	120
	3600
	0
	 
	0
	100
	3000
	220
	6600

	16
	Buxus sp Balot/container H 25-40 cm
	buc
	~
	8
	~
	176
	1408
	0
	0
	176
	176
	1408
	 
	0
	0
	0

	17
	Buxus sp Balot/container H 40-60 cm
	buc
	~
	16
	~
	96
	1536
	0
	0
	96
	96
	1536
	 
	0
	0
	0

	18
	Buxus sempervirens forme balot/container H 40-60 cm
	buc
	~
	150
	~
	80
	12000
	39
	5850
	41
	41
	6150
	 
	0
	39
	5850

	19
	Cornus sp. Balot/container H 40-60  cm
	buc
	~
	22
	~
	40
	880
	40
	880
	0
	 
	0
	 
	0
	40
	880

	20
	Cotoneaster sp. Balot/container H 25-40 cm
	buc
	~
	22
	~
	40
	880
	40
	880
	0
	 
	0
	 
	0
	40
	880

	21
	Cotoneaster sp. Balot/container H 40-60 cm
	buc
	~
	30
	~
	40
	1200
	40
	1200
	0
	 
	0
	 
	0
	40
	1200

	22
	Cottinus sp. Balot/container H 25-40 cm
	buc
	~
	30
	~
	40
	1200
	40
	1200
	0
	 
	0
	50
	1500
	90
	2700

	23
	Euonimus sp.container H 40-60 cm
	buc
	~
	30
	~
	80
	2400
	50
	1500
	30
	30
	900
	 
	0
	50
	1500

	24
	Forsithya sp. Balot/container H 25-40 cm
	buc
	~
	22
	~
	160
	3520
	160
	3520
	0
	 
	0
	50
	1100
	210
	4620

	25
	Kerria sp. Balot/ container H 40-60 cm
	buc
	~
	30
	~
	80
	2400
	43
	1290
	37
	 
	0
	 
	0
	80
	2400

	26
	Mahonia sp  Balot/container H 40-60 cm
	buc
	~
	30
	~
	80
	2400
	9
	270
	71
	71
	2130
	 
	0
	9
	270

	27
	Physocarphus sp. Balot/container H 40-60 cm
	buc
	~
	30
	~
	80
	2400
	80
	2400
	0
	 
	0
	100
	3000
	180
	5400

	28
	Piracanta sp  Balot/container H 40-60 cm
	buc
	~
	30
	~
	160
	4800
	160
	4800
	0
	 
	0
	100
	3000
	260
	7800

	29
	Plante acoperitoare de sol sp. Balot/container H 25-40 cm
	buc
	~
	22
	~
	160
	3520
	100
	2200
	60
	60
	1320
	 
	0
	100
	2200

	30
	Plante acoperitoare de sol sp. Balot/container H 40-60 cm
	buc
	~
	30
	~
	80
	2400
	45
	1350
	35
	35
	1050
	 
	0
	45
	1350

	31
	Plante de apa sp. Balot/container H 25-40 cm
	buc
	~
	30
	~
	80
	2400
	0
	0
	80
	80
	2400
	 
	0
	0
	0

	32
	Plante de apa sp. Balot/container H 40-60 cm
	buc
	~
	40
	~
	100
	4000
	100
	4000
	0
	 
	0
	 
	0
	100
	4000

	33
	Plante aromatice sp Balot/container H 40-60 cm
	buc
	~
	40
	~
	160
	6400
	6
	240
	154
	154
	6160
	 
	0
	6
	240

	34
	Syringa sp. Balot/container H 40-60 cm
	buc
	~
	30
	~
	40
	1200
	0
	0
	40
	40
	1200
	 
	0
	0
	0

	35
	Spiraea sp. Balot/container H 40-60 cm
	buc
	~
	30
	~
	1000
	30000
	678
	20340
	322
	150
	4500
	 
	0
	850
	25500

	36
	Tamarix sp Balot/container H 40-60 cm
	buc
	~
	30
	~
	9
	270
	9
	270
	0
	 
	0
	 
	0
	9
	270

	37
	Yucca sp.Balot/container H 25-40 cm
	buc
	~
	40
	~
	100
	4000
	100
	4000
	0
	 
	0
	 
	0
	100
	4000

	38
	Yucca sp.Balot/container H 40-60 cm
	buc
	~
	50
	~
	100
	5000
	100
	5000
	0
	 
	0
	 
	0
	100
	5000

	 
	  RASINOASE CU BALOT/CONTAINER
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	0
	0

	39
	Abies sp. Balot/ container H 100-150 cm
	buc
	~
	300
	~
	40
	12000
	0
	0
	40
	40
	12000
	 
	0
	0
	0

	40
	Abies sp. Balot/ container H 150-200 cm
	buc
	~
	600
	~
	24
	14400
	10
	6000
	14
	14
	8400
	 
	0
	10
	6000

	41
	Cedrus sp.Balot/container H 250-300 cm
	buc
	~
	600
	~
	80
	48000
	20
	12000
	60
	30
	18000
	 
	0
	50
	30000

	42
	Cupresucyparis sp. Balot/container H 175-200 cm
	buc
	~
	200
	~
	100
	20000
	100
	20000
	0
	 
	0
	 
	0
	100
	20000

	43
	Juniperus sp. Balot/container H 40-60 cm
	buc
	~
	40
	~
	80
	3200
	80
	3200
	0
	 
	0
	100
	4000
	180
	7200

	44
	Picea sp. Balot/container H 40-60 cm
	buc
	~
	120
	~
	40
	4800
	0
	0
	40
	40
	4800
	 
	0
	0
	0

	45
	Pinus sp. Balot/container H 100-150 cm
	buc
	~
	120
	~
	40
	4800
	40
	4800
	0
	 
	0
	30
	3600
	70
	8400

	46
	Thuya sp. Balot/container H 100-150 cm
	buc
	~
	60
	~
	48
	2880
	48
	2880
	0
	 
	0
	 
	0
	48
	2880

	47
	Thuya sp. Balot/container H 150-200 cm
	buc
	~
	120
	~
	160
	19200
	160
	19200
	0
	 
	0
	 
	0
	160
	19200

	48
	Alte specii de rasinoase cu H 100-150 cm 
	buc
	~
	80
	~
	200
	16000
	0
	0
	200
	200
	16000
	 
	0
	0
	0

	49
	Alte specii rasinoase cu H 150-200 cm
	buc
	~
	140
	~
	400
	56000
	86
	12040
	314
	284
	39760
	 
	0
	116
	16240

	 
	 TRANDAFIRI 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	0
	 
	0
	0
	0

	50
	Mini rossa sp. In ghiveci Ø12-14 cm
	buc
	~
	20
	~
	80
	1600
	80
	1600
	0
	 
	0
	 
	0
	80
	1600

	51
	Trandafiri sp. in container H 25-40 cm 
	buc
	~
	30
	~
	2000
	60000
	2000
	60000
	0
	 
	0
	 
	0
	2000
	60000

	52
	Trandafiri sp. in container H 40-60 cm 
	buc
	~
	40
	~
	400
	16000
	260
	10400
	140
	140
	5600
	 
	0
	260
	10400

	 
	GARD VIU
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	0
	0

	53
	Gard viu radacina nuda H 60-80 cm
	buc
	~
	3
	~
	20000
	60000
	0
	0
	20000
	20000
	60000
	 
	0
	0
	0

	53
	Gard viu radacina nuda H 80-100 cm
	buc
	~
	4
	~
	2000
	8000
	814
	3256
	1186
	1186
	4744
	 
	0
	814
	3256

	 
	 FLORI ANUALE, BIANUALE, PLANTE PERENE SI BULBI
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	0
	0

	54
	Flori anuale sp in ghiveci Ø 7-8 cm 
	buc
	~
	1,5
	~
	14000
	21000
	0
	0
	14000
	14000
	21000
	 
	0
	0
	0

	55
	Flori bianuale sp in ghiveci Ø 7-8 cm 
	buc
	~
	1,5
	~
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	0
	 
	0
	0
	0

	56
	Flori perene sp. In ghiveci Ø 12-14 cm
	buc
	~
	10
	~
	34000
	340000
	40
	400
	33960
	33960
	339600
	 
	0
	40
	400

	57
	Flori perene sp. In ghiveci Ø 16-20 cm
	buc
	~
	20
	~
	20000
	400000
	10594
	211880
	9406
	 
	0
	10000
	200000
	30000
	600000

	58
	Bulbi diferite specii Ø3-5 cm
	buc
	~
	1
	~
	40000
	40000
	40000
	40000
	0
	 
	0
	 
	0
	40000
	40000

	59
	Muscate pelargonium peltatum in ghiveci Ø 12 cm
	buc
	~
	10
	~
	2000
	20000
	0
	0
	2000
	2000
	20000
	 
	0
	0
	0

	60
	Ipomea Batata 60-80 cm lungime
	buc
	~
	15
	~
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	0
	 
	0
	0
	0

	61
	Crizantema in ghiveci diametrul tufa 20-40 cm
	buc
	~
	10
	~
	3000
	30000
	2500
	25000
	500
	500
	5000
	 
	0
	2500
	25000

	62
	Crizantema in ghiveci diametrul tufa 40-60 cm
	buc
	~
	20
	~
	1200
	24000
	500
	10000
	700
	700
	14000
	 
	0
	500
	10000

	63
	Dichondra argentea Ø 10-15;  40-60 cm lungime
	buc
	~
	15
	~
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	0
	 
	0
	0
	0

	LUCRARI - EXECUTIE
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	0
	0

	1
	Transport pamant / moloz cu autobasculantadist 20 km
	to
	~
	44,77
	~
	1250
	55962,5
	250
	11192,5
	1000
	1000
	44770
	 
	0
	250
	11192,5

	2
	Mobilizarea solului la arbori, arbusti, trandafiri si gard viu
	mp
	~
	4,87
	~
	8600
	41882
	3000
	14610
	5600
	5600
	27272
	 
	0
	3000
	14610

	3
	Transplantat arbori foiosi/ rasinosi cu circumferinta trunchiului pana in 10 cm
	buc
	~
	13,57
	~
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	0
	 
	0
	0
	0

	4
	Transplantat arbusti foiosi / rasinosi cu H : 80-100 cm
	buc
	~
	6,2
	~
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	0
	 
	0
	0
	0

	5
	Asternere pamant vegetal strat 15 cm
	mc
	~
	82,25
	~
	20085
	1651991,25
	8411
	691804,75
	11674
	 
	0
	 
	0
	20085
	1651991,25

	6
	Asternere turba speciala in jardiniere
	1000 litri
	~
	383,12
	~
	6
	2298,72
	1
	383,12
	5
	5
	1915,6
	 
	0
	1
	383,12

	7
	Sapat gropi 40x40x30 cm
	buc
	~
	1,56
	~
	6028
	9403,68
	3662
	5712,72
	2366
	 
	0
	 
	0
	6028
	9403,68

	8
	Sapat gropi 60x60x50 cm
	buc
	~
	6,22
	~
	3672
	22839,84
	1406
	8745,32
	2266
	 
	0
	 
	0
	3672
	22839,84

	9
	Sapat gropi 100x100x80 cm
	buc
	~
	28
	~
	160
	4480
	5
	140
	155
	 
	0
	 
	0
	160
	4480

	10
	Sapat sant pentru plantat gard viu
	ml
	~
	8,38
	~
	1857,2
	15563,336
	58
	486,04
	1799,2
	 
	0
	 
	0
	1857,2
	15563,336

	11
	Mobilizarea manuala a solului la cazma
	mp
	~
	2,53
	~
	11400
	28842
	7002
	17715,06
	4398
	 
	0
	 
	0
	11400
	28842

	12
	Mobilizarea mecanizata a solului cu utilaj
	mp
	~
	1,79
	~
	38600
	69094
	29377
	52584,83
	9223
	 
	0
	28000
	50120
	66600
	119214

	13
	Extragerea mecanizata a pamantului impropriu
	mc
	~
	3,31
	~
	2850
	9433,5
	250
	827,5
	2600
	2600
	8606
	 
	0
	250
	827,5

	14
	Maruntit manual solul
	mp
	~
	2,71
	~
	11400
	30894
	5400
	14634
	6000
	 
	0
	 
	0
	11400
	30894

	15
	Maruntit mecanizatl solul
	mp
	~
	2,14
	~
	39600
	84744
	30076
	64362,64
	9524
	 
	0
	28000
	59920
	67600
	144664

	16
	Nivelat manual solul
	mp
	~
	2,25
	~
	53000
	119250
	33626
	75658,5
	19374
	 
	0
	18000
	40500
	71000
	159750

	17
	Mobilizat terenul pentru plantatii
	mp
	~
	4,93
	~
	2517,2
	12409,796
	2517
	12408,81
	0,2
	 
	0
	 
	0
	2517,2
	12409,796

	18
	Semanat gazon
	mp
	~
	4,37
	~
	10000
	43700
	0
	0
	10000
	 
	0
	 
	0
	10000
	43700

	19
	Amenajare cu gazon rulou
	mp
	~
	21,64
	~
	42086
	910741,04
	34986
	757097,04
	7100
	 
	0
	30000
	649200
	72086
	1559941,04

	20
	Hidroinsamantare
	mp
	~
	5,63
	~
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	0
	 
	0
	0
	0

	21
	Plantare arbori foiosi / rasinosi cu balot 41-60 cm diverse specii
	buc
	~
	18,51
	~
	3672
	67968,72
	1364
	25247,64
	2308
	 
	0
	 
	0
	3672
	67968,72

	22
	Plantare arbusti foiosi/ rasinosi diverse specii
	buc
	~
	6,36
	~
	3548
	22565,28
	2232
	14195,52
	1316
	 
	0
	 
	0
	3548
	22565,28

	23
	Plantare trandafiri 
	buc
	~
	1,73
	~
	2480
	4290,4
	2060
	3563,8
	420
	 
	0
	 
	0
	2480
	4290,4

	24
	Plantare gard viu de foioase pe 2 randuri
	ml
	~
	9,83
	~
	1857,2
	18256,276
	58
	570,14
	1799,2
	 
	0
	 
	0
	1857,2
	18256,276

	25
	Plantare plante ornamentale, decorative, perene etc
	buc
	~
	1,44
	~
	76200
	109728
	15544
	22383,36
	60656
	 
	0
	 
	0
	76200
	109728

	26
	Plantare flori bianuale rasad diverse specii
	buc
	~
	0,25
	~
	250000
	62500
	227914
	56978,5
	22086
	 
	0
	 
	0
	250000
	62500

	27
	Plantare flori anuale rasad diverse specii
	buc
	~
	0,25
	~
	200000
	50000
	129000
	32250
	71000
	 
	0
	 
	0
	200000
	50000

	28
	Plantare bulbi de flori
	buc
	~
	0,18
	~
	40000
	7200
	40000
	7200
	0
	 
	0
	 
	0
	40000
	7200

	29
	Montat elemente de sustinere la arbori ( 2 tutori/ arbore)
	buc
	~
	41,62
	~
	808
	33628,96
	497
	20685,14
	311
	 
	0
	200
	8324
	1008
	41952,96

	30
	Taxa acces la centrul de colectare deseuri autorizat
	to
	~
	81,6
	~
	1200
	97920
	30
	2448
	1170
	 
	0
	 
	0
	1200
	97920

	31
	Reparatii supraf tartan turnat
	mp
	~
	222,98
	~
	800
	178384
	800
	178384
	0
	 
	0
	300
	66894
	1100
	245278

	32
	Reparatii supraf tartan placi/ inlocuire placi
	mp
	~
	159,83
	~
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	0
	 
	0
	0
	0

	33
	Amenajare teren cu spartura de marmura
	mp
	~
	72,63
	~
	2000
	145260
	616
	44740,08
	1384
	1000
	72630
	 
	0
	1000
	72630

	34
	Amenajare teren cu scoarta decorativa
	mp
	~
	24,35
	~
	2200
	53570
	676
	16460,6
	1524
	1000
	24350
	 
	0
	1200
	29220

	35
	Reparatii zidarie de caramida
	mc
	~
	1406,59
	~
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	0
	 
	0
	0
	0

	36
	Evacuare mecanica depozite deseuri
	to
	~
	93,2
	~
	650
	60580
	250
	23300
	400
	 
	0
	 
	0
	650
	60580

	37
	Amenajare sistem irigat
	mp
	~
	44,70
	~
	28000
	1251600
	15714,9
	702456,03
	12285,1
	 
	0
	30950
	1383465
	58950
	2635065

	38
	Executie Camin Bransament
	buc
	~
	4500
	~
	40
	180000
	12
	54000
	28
	 
	0
	 
	0
	40
	180000

	39
	Subtraversare
	ml
	~
	290
	~
	400
	116000
	92
	26680
	308
	 
	0
	0
	0
	400
	116000

	 
	VALOARE TOTALA FARA TVA
	 
	 
	 
	 
	 
	             7.392.155,30     
	 
	             3.963.531,64     
	 
	 
	                778.501,60     
	 
	             2.633.323,00     
	 
	        9.246.976,70     

	 
	TVA (19 %)
	 
	
	
	
	 
	             1.404.509,51     
	 
	                753.071,01     
	 
	 
	                147.915,30     
	 
	                500.331,37     
	 
	        1.756.925,57     

	 
	VALOARE TOTALA CU TVA
	 
	 
	 
	 
	 
	             8.796.664,80     
	 
	             4.716.602,65     
	 
	 
	                926.416,90     
	 
	             3.133.654,37     
	 
	     11.003.902,27     

	 
	VALOARE TOTALA ZONA 5-LOTUL 5 
	 
	 
	 
	 
	 
	          28.729.926,60     
	 
	          19.662.668,65     
	 
	 
	             3.262.773,72     
	 
	             3.261.513,33     
	 
	     28.728.666,20     

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	 
	 
	
	 
	
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ADMINISTRATIA DOMENIULUI
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	S.C. CRIS GARDEN S.R.L.,
	
	

	
	
	PUBLIC SECTOR 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	S.C. RO-VERDE LANDSCAPING  S.R.L.
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	S.C. GECA IMPEX PM S.R.L.
	
	


MUNICIPIUL  BUCUREȘTI


CONSILIUL  LOCAL  AL  SECTORULUI  2


ADMINISTRAȚIA  DOMENIULUI  PUBLIC  SECTOR 2








