MUNICIPIUL  BUCURESTI

CONSILIUL  LOCAL  AL  SECTORULUI  2

ADMINISTRATIA  DOMENIULUI  PUBLIC  SECTOR 2

Sos.  Electronicii   nr. 44   Tel    021 252 77 12 / 021 252 77 89    Fax  021 252 79 77  www.adp2.ro  e-mail:  office@adp2.ro

Nr. înreg. ADP S2 ………………/……………...2022

CONTRACT DE LUCRĂRI CU PROIECTARE INCLUSĂ

1.In conformitate cu Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice si Hotararea nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificările şi completările ulterioare, s-a încheiat prezentul contract de lucrări cu proiectare inclusa,

Între

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2 BUCUREŞTI, cu sediul în Bucureşti, şos. Electronicii nr. 44, Sector 2, reprezentată prin Director General, în calitate de Achizitor, pe de o parte,

și

Asocierea OMEGA STAR SISTEMS S.R.L. (Lider asociere) – DOMARCONS S.R.L. (Asociat) – MADI STAR REAL 2011 S.R.L. (Asociat), cu sediul in strada George Georgescu nr. 49, sector 4, reprezentată prin Administrator, în calitate de Executant, pe de altă parte.

2. DEFINIŢII

2.1 - În prezentul Contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:

a. contract - prezentul Contract şi toate anexele sale;

b. Achizitor şi Executant - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul Contract;

c. preţul Contractului - preţul plătibil Executantului de către Achizitor, în baza Contractului, pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor sale, asumate prin Contract;

d. reprezentantii Achizitorului – persoane juridice sau fizice desemnate de Achizitor pentru asigurarea verificarii executiei corecte a lucrarilor sau pentru a indeplini anumite indatoriri;

e. reprezentantul Executantului – persoana desemnata de Executant sa primeasca instructiuni in numele acestuia, aprobate de Achizitor;

f. lucrari – totalitatea lucrarilor de orice tip, necesare pe şantier pentru execuţia şi terminarea lucrărilor şi remedierea oricăror defecţiuni;

g. amplasamentul lucrarii - locul unde Executantul execută lucrarea;

h. graficul de executie – evaluarea fizica si valorica in timp a lucrarilor de executie contractate, cu respectarea fluxurilor tehnologice de executie si incadrarea in termenele de executie contractuale; intocmit de Executant si supus aprobarii Achizitorului, in conditiile contractului;

i. data de incepere a lucrarilor – data stabilita in ordinul de incepere al lucrarilor emis de Achizitor;

j. ordinul de incepere a lucrarilor – notificarea emisa de Achizitor catre Executant, care stabileste data începerii lucrarilor de executie, in corelare cu graficul de executie;

k. document scris – orice document intocmit de Achizitor sau Executant, datat, semnat si confirmat de primire, care are legatura cu orice problema intervenita in derularea contractului;

l. perioada de garantie – perioada de timp cuprinsa intre data receptiei la terminarea lucrarilor si data receptiei finale, a carei durata se stabileste prin contract si in cadrul careia Contractantul are obligatia inlaturarii, pe cheltuiala sa, a tuturor deficientelor aparute datorita nerespectarii clauzelor si specificatiilor contractuale, a prevederilor reglementarilor tehnice aplicabile sau a folosirii de materiale, instalatii, subansamble etc., necorespunzatoare;

m. servicii - activităţile a căror prestare fac obiectul Contractului;

n. forţa majoră - un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează greşelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii Contractului şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea Contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi;

o. act adiţional: document ce modifica termenii şi condiţiile contractului de lucrari;

p. zi - zi calendaristică; an - 365 de zile.

3. INTERPRETARE

3.1. În prezentul Contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma de singular vor include forma de plural şi viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2. Termenul "zi" ori "zile" sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice, dacă nu se specifică în mod diferit.

CLAUZE OBLIGATORII

4. OBIECTUL PRINCIPAL AL CONTRACTULUI

4.1 - Executantul se obligă să execute si sa finalizeze lucrarile de ,,Reabilitare pod pietonal peste Lacul Morarilor (executie + proiectare)", Cod CPV: 45112711-2/ Lucrari de arhitectura peisagistica a parcurilor (Rev.2); 71322000-1/ Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2)

4.2. Obiectul serviciului de proiectare:

a) Documentaţia tehnico-economică va fi elaborată în conformitate cu  reglementările H.G. nr. 907/2016, pentru următoarele faze:

- Documentatie Tehnica pentru obtinerea Autorizatiei de Construire  (DTAC)

- Proiect tehnic (PT) si detalii de execuţie (DE)

Documentaţia va fi predată către Achizitor în 4 exemplare şi pe suport electronic, pe bază de proces-verbal.

5. PREŢUL CONTRACTULUI

5.1. Preţul convenit pentru îndeplinirea Contractului, plătibil Executantului de către Achizitor, este de 2.501.793,36 lei fără TVA, la care se adaugă TVA 19% în valoare de 475.340,74 lei, respectiv 2.977.134,10 lei cu T.V.A., după cum urmează:

- proiectare – 129.025,00 lei fără TVA, la care se adaugă TVA 19% în valoare de 24.514,75 lei, respectiv 153.539,75 lei cu T.V.A.;

- investiția (lucrarea) de bază – 2.372.768,36 lei fără TVA, la care se adaugă TVA 19% în valoare de 450.825,99 lei, respectiv 2.823.594,35 lei cu T.V.A. (Anexa nr. 1).

| Nr. crt. | Activitate |  | Valoare Lei fara T.V.A. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Proiectare | Proiect tehnic si detalii de executie | 100.125,00 |
|  |  | Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie | 12.000,00 |
|  |  | Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/ acordurilor/autorizatiilor | 5.000,00 |
|  |  | Asistenta tehnica din partea proiectantului | 11.900,00 |
|  |  | Total proiectare | 129.025,00 |
| 2 | Executie | Amenajarea terenului | 35.714,80 |
|  |  | Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala | 17.520,50 |
|  |  | Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor | 8.347,35 |
|  |  | Reabilitare pod pietonal peste Lacul Morarilor | 2.282.975,68 |
|  |  | Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier | 28.210,03 |
|  |  | Total executie | 2.372.768,36 |
| TOTAL GENERAL FARA TVA |  |  | 2.501.793,36 |
| TVA |  |  | 475.340,74 |
| TOTAL GENERAL CU TVA |  |  | 2.977.134,10 |

6. DURATA CONTRACTULUI

6.1. Durata Contractului este după cum urmează:

a) durata maxima a serviciilor de proiectare (DTAC) - 1 (una) saptamana si servicii elaborare (PT+DE) - 3 (trei) saptamani de la data semnării Contractului; asistenta tehnica din partea proiectantului va fi acordata pe toata durata executiei contractului;

b) durata maxima de executie: 4 luni de la emiterea ordinului de începere a lucrărilor, în baza Autorizaţiei de Construire, dată în acest sens de către Achizitor.

6.2.  Prezentul Contract încetează să producă efecte la data încheierii procesului-verbal de recepţie finală.

7. STANDARDE

7.1. Executantul garantează că, la data recepţiei, lucrarea executată va avea calitatea solicitată de Achizitor prin Caietul de sarcini, va corespunde reglementărilor tehnice în vigoare şi nu va fi afectată de vicii care ar diminua sau ar anula valoarea ori posibilitatea de utilizare.

8. EXECUTAREA CONTRACTULUI

8.1 - Executarea contractului începe după constituirea garanției de bună execuție, conform art. 14.

8.2 - Executarea contractului se face în conformitate cu graficul de îndeplinire, anexat prezentului contract și care face parte integrantă din acesta.

9. DOCUMENTELE CONTRACTULUI

9.1. Documentele Contractului sunt:

a) caietul de sarcini si anexele acestuia, inclusiv clarificarile si/sau masurile de remediere aduse pana la depunerea ofertelor, ce privesc aspectele tehnice si financiare;

b) propunerea tehnica si propunerea financiara (inclusiv toate anexele acesteia, daca este cazul), inclusiv clarificarile din perioada de evaluare;

c) instrumentul de garantare, emis in conditiile legii, pentru constituirea garantiei de buna executie;

b) Acordul de asociere legalizat.

c) Anexa nr. 1.

10. PROTECŢIA PATRIMONIULUI CULTURAL NAŢIONAL

10.1. Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de interes arheologic descoperite pe amplasamentul lucrării sunt considerate, în relaţiile dintre părţi, ca fiind proprietatea absolută a Achizitorului şi vor fi încredinţate în grija şi sub autoritatea acesteia.

10.2. Executantul are obligaţia de a lua toate precauţiile necesare pentru ca muncitorii săi sau oricare alte persoane să nu îndepărteze sau să deterioreze obiectele prevăzute la clauza 10.1, iar imediat după descoperirea şi înainte de îndepărtarea lor, de a înştiinţa Achizitorul despre această descoperire şi de a îndeplini dispoziţiile primite de la Achizitor privind îndepărtarea acestora. Dacă din cauza unor astfel de dispoziţii Executantul suferă întârzieri şi/sau cheltuieli suplimentare, atunci, prin consultare, părţile vor stabili:

a) orice prelungire a duratei de execuţie la care Executantul are dreptul;

b) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adăuga la preţul contractului.

10.3. Autoritatea are obligaţia, de îndată ce a luat la cunoştinţă despre descoperirea obiectelor prevăzute la clauza 10.1, de a înştiinţa în acest sens organele de poliţie şi comisia monumentelor istorice.

11. OBLIGAŢIILE PRINCIPALE ALE EXECUTANTULUI:

*Pentru Proiectare:

11.1. Executantul se obligă să presteze serviciile la standardele şi/sau performanţele prezentate în propunerea tehnică.

11.2. Să presteze, în condiţiile demonstrării de către Executant a caracterului imprevizibil, la cererea Achizitorului şi alte servicii legate de proiect şi necuprinse în prezentul Contract, pe baza de acte adiţionale.

11.3. Să coreleze documentaţia (cote, solutie) pe care o elaborează cu reţelele ROMGAZ, APA NOVA, ELECTRICA, ROMTELECOM, RADET, RATB.

11.4. La elaborarea proiectului să ţină cont de Legea nr. 519/2002 pentru aprobarea O.U.G. nr.102/1999 privind protectia specială şi încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap.

11.5. Să participe pe şantier la toate fazele de execuţie menţionate in documentaţie: faze determinante, lucrări ascunse etc.

11.6. Să participe la avizarea documentaţiei.

11.7. Să participe la recepţia lucrărilor.

11.8. Să obţină, avize/acorduri/autorizaţii.

11.9. Prezentele obligaţii contactuale îşi menţin valabilitatea până la finalizarea lucrărilor de C+M.

*Pentru Execuţie Lucrări:

11.10. (1) Executantul are obligaţia de a executa şi finaliza lucrările la termenul stabilit, de a întreţine, de a remedia după caz, lucrările executate în perioada de garanţie, precum şi de a remedia viciile ascunse, cu atenţia şi promptitudinea cuvenită, în concordanţă cu obligaţiile asumate prin Contract.

(2) Executantul are obligaţia de a supraveghea lucrările, de a asigura forţa de muncă calificată pentru îndeplinirea Contractului la termenul contractat, materialele, instalaţiile, echipamentele şi toate celelalte obiecte, fie de natură provizorie, fie definitive, cerute de şi pentru contract, de a delimita şi semnaliza zonele de lucru, precum şi de a asigura personalul muncitor împotriva accidentelor şi de a asigura acestuia echipament de protecţie şi de semnalizare în perimetrul de lucru.

11.11. Executantul are obligaţia de a prezenta Achizitorului, înainte de începerea execuţiei lucrării, spre aprobare, graficul de execuţie a lucrărilor, în ordinea tehnologică de execuţie, precum si graficul de plati.

11.12. (1) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea şi siguranţa tuturor operaţiunilor executate pe şantier, precum şi pentru procedeele de execuţie utilizate, cu respectarea prevederilor şi a reglementărilor legii privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Un exemplar din documentaţie elaborată va fi ţinut de Executant  în vederea consultării de către Inspecţia de Stat în Construcţii, Lucrări Publice, Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, precum şi de către persoane autorizate de Achizitor, la cererea acestora.

(3) Executantul are obligaţia de a pune la dispoziţia Achizitorului, caietele de măsurători (ataşamentele) şi, după caz, în situaţiile convenite, desenele, calculele, verificările calculelor şi orice alte documente pe care Executantul trebuie să le întocmească sau care sunt cerute de Achizitor, inclusiv documentele de calitate pentru Cartea tehnică a construcţiei:

-procese-verbale de lucrări ascunse

-procese-verbale pe faze determinante

-buletine de analiză si încercări pentru materialele puse în operă

-certificate de calitate

11.13. (1) Executantul are obligaţia de a respecta şi executa dispoziţiile Achizitorului în orice problemă, menţionată sau nu în Contract, referitoare la lucrare. În cazul în care Executantul consideră că dispoziţiile

Achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiecţii, în scris, fără ca obiecţiile respective să îl absolve de obligaţia de a executa dispoziţiile primite, cu excepţia cazului în care acestea contravin prevederilor legale.

(2) În cazul în care respectarea şi executarea dispoziţiilor prevăzute la alin. (1) determină dificultăţi în execuţie care generează costuri suplimentare, atunci aceste costuri vor fi acoperite pe cheltuiala Achizitorului.

11.14. (1) Executantul este responsabil de trasarea corectă a lucrărilor faţă de reperele date de Achizitor, precum şi de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor şi resurselor umane necesare îndeplinirii responsabilităţii respective.

(2) În cazul în care, pe parcursul execuţiei lucrărilor, survine o eroare în poziţia, cotele, dimensiunile sau aliniamentul oricărei părţi a lucrărilor, Executantul are obligaţia de a rectifica eroarea constatată, pe cheltuiala sa. Pentru verificarea trasării, Executantul are obligaţia de a proteja şi păstra cu grijă toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

11.15. Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi remedierii viciilor ascunse, Executantul are obligaţia:

i) de a lua toate măsurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a căror prezenţă pe şantier este autorizată şi de a menţine şantierul (atât timp cât acesta este sub controlul său) şi lucrările (atât timp cât acestea nu sunt finalizate) în starea de ordine necesară evitării oricărui pericol pentru respectivele persoane;

ii) de a procura şi de a întreţine, pe cheltuiala sa, toate dispozitivele de iluminare, protecţie, îngrădire, alarmă şi pază, în scopul protejării lucrărilor sau al asigurării confortului riveranilor;

iii) de a lua toate măsurile rezonabil necesare pentru a proteja mediul pe şi în afara şantierului şi pentru a evita orice pagubă sau neajuns provocate persoanelor, proprietăţilor publice sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau alţi factori generaţi de metodele sale de lucru.

11.16. Executantul este responsabil pentru menţinerea în bună stare a lucrărilor, materialelor, echipamentelor şi instalaţiilor care urmează a fi puse în operă, de la data primirii ordinului de începere a lucrării până la data semnării procesului-verbal de recepţie finală a lucrării.

11.17. (1) Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi al remedierii viciilor ascunse, Executantul are obligaţia, în măsura permisă de respectarea prevederilor Contractului, de a nu stânjeni inutil sau în mod abuziv:

a) confortul riveranilor; sau

b) căile de acces, prin folosirea şi ocuparea drumurilor şi căilor publice sau private care deservesc proprietăţile aflate în posesia Achizitorului sau a oricărei alte persoane.

Executantul va despăgubi Achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor, acţiunilor în justiţie, daunelor-interese, costurilor, taxelor şi cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultând din sau în legătură cu obligatiile ce-i revin Executantului prin prezentul contract.

11.18. (1) Executantul are obligaţia de a utiliza în mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunică cu sau sunt pe traseul şantierului şi de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de către traficul propriu sau al oricăruia dintre subcontractanţii săi; Executantul va selecta traseele, va alege şi va folosi vehiculele, va limita şi repartiza încărcăturile, în aşa fel încât traficul suplimentar ce va rezulta în mod inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, de pe şi pe şantier, să fie limitat, în măsura în care este posibil, astfel încât să nu producă deteriorări sau distrugeri ale drumurilor şi podurilor respective.

(2) În cazul în care natura lucrărilor impune utilizarea de către Executant a transportului pe apă, atunci prevederile de la alin. (1) vor fi interpretate în maniera în care prin "drum" se înţelege inclusiv ecluză, doc, dig sau orice altă structură aferentă căii navigabile şi prin "vehicul" se înţelege orice ambarcaţiune, iar prevederile respective se vor aplica în consecinţă.

(3) În cazul în care se produc deteriorări sau distrugeri ale oricărui pod sau drum care comunică cu sau care se află pe traseul şantierului, datorită transportului materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, Executantul are obligaţia de a despăgubi Achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor privind avarierea respectivelor poduri sau drumuri.

(4) Executantul este responsabil şi va plăti consolidarea, modificarea sau îmbunătăţirea, în scopul facilitării transportului materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, a oricăror drumuri sau poduri care comunică cu sau care se află pe traseul şantierului.

11.19. (1) Pe parcursul execuţiei lucrării, executantul are obligaţia:

i) de a evita, pe cât posibil, acumularea de obstacole inutile pe şantier;

ii) de a nu depozita sau de a retrage orice utilaje, echipamente, instalaţii, surplus de materiale;

iii) de a aduna şi îndepărta de pe şantier dărâmăturile, molozul sau lucrările provizorii de orice fel, care nu mai sunt necesare.

11.20. Executantul se obligă de a despăgubi achizitorul împotriva oricăror:

i) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu execuţia lucrărilor sau încorporate în acestea; şi

ii) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente.

11.21. Executantul trebuie să verifice şi să instruiască personalul propriu asupra măsurilor de securitate şi sănătate în muncă, asupra tehnologiei de lucru ce trebuie respectate, înainte de începerea execuţiei şi pe fiecare etapă a lucrărilor.

11.22. In incinta sediului Achizitorului personalul Executantului este obligat să respecte prevederile aplicabile ale regulamentului intern al Achizitorului.

11.23. Pentru execuţia lucrărilor în condiţii de securitate, va verifica permanent starea echipamentelor tehnice (instalaţii, utilaje, scule si dispozitive) utilizate, ce trebuie să fie corespunzatoare din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă.

11.24. Pe durata execuţiei lucrărilor, Executantul va asigura curăţenia şi deblocarea căilor de acces şi circulaţie şi a locurilor de muncă, prin înlăturarea, colectarea şi transportul deşeurilor rezultate din activitatea proprie.

11.25. Personalului Executantului i se interzice să efectueze intervenţii sau manevre în instalaţiile Achizitorului sau să recurgă la improvizaţii în instalaţii.

11.26. Este interzis accesul personalului sau mijloacelor de transport ale Executantului în alte zone sau pe căi de acces şi de circulaţie care nu au fost nominalizate de către Achizitor.

11.27. Să remedieze toate deficienţele constatate cu ocazia efectuării probelor, precum şi cele constatate la recepţia lucrărilor.

11.28. Să desemneze un conducător al locului de muncă şi să comunice numele şi datele de contact ale acestuia Achizitorului la data semnarii prezentului Contract.

11.29. Să ia toate măsurile necesare pentru a proteja mediul şi pentru a evita orice pagubă sau neajuns provocat persoanelor, proprietăţilor publice sau altora, rezultat din poluare, zgomot sau alţi factori generate de metodele sale de lucru.

11.30. Să doteze personalul propriu cu echipament individual de protecţie adecvat factorilor de risc şi să urmărească folosirea acestuia.

11.31. Să folosească, la execuţia lucrărilor, numai proceduri inofensive care, dacă legislaţia prevede aceasta, trebuie sa fie certificate.

11.32. Accidentele de muncă ce se pot produce asupra personalului Achizitorului sau asupra personalului propriu din cauza neluării măsurilor necesare de către personalul ce aparţine Executantului, se înregistrează şi se raportează ca accident de muncă de către Executant.

12. OBLIGAŢIILE ACHIZITORULUI

12.1. La începerea lucrărilor Achizitorul are obligaţia de a se asigura că toate autorizaţiile necesare execuţiei lucrărilor sunt conforme cu legislaţia în vigoare.

12.2. (1) Achizitorul are obligaţia de a pune la dispoziţia Executantului, fără plată, dacă nu s-a convenit altfel, următoarele:

a) amplasamentul lucrării, liber de orice sarcină;

b) căile de acces rutier.

(2) Costurile pentru consumul de utilităţi, precum şi cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Executant.

12.3. Achizitorul va participa la trasarea axelor principale, bornelor de referinţă, căilor de circulaţie şi a limitelor terenului pus la dispoziţia Executantului, precum şi la materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului.

12.4. Achizitorul are obligaţia de a examina şi măsura lucrările pe tot parcursul derulării Contractului, precum şi pe cele care devin ascunse în cel mult 5 zile de la notificarea Executantului.

12.5. Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor şi a oricăror alte informaţii furnizate Executantului, precum şi pentru dispoziţiile sale.

13. SANCŢIUNI PENTRU NEÎNDEPLINIREA CULPABILĂ A OBLIGAŢIILOR. RASPUNDEREA EXECUTANTULUI

13.1. În cazul în care Executantul nu îşi îndeplineşte obligatiile, în conformitate cu prevederile prezentului Contract, Achizitorul este îndreptăţit să-i fixeze acestuia un termen până la care activitatea să intre în normal. În situaţia nerespectării termenului fixat, Contractul este reziliat de plin drept, fără a fi necesară punerea în întârziere sau orice formalitate prealabilă. În această situaţie, Executantul datorează Achizitorului daune - interese, în cuantum de 10% din preţul Contractului.

13.2. În cazul în care, din vina sa exclusivă, Executantul nu îşi execută obligaţiile asumate prin Contract, atunci Achizitorul are dreptul de a deduce din preţul Contractului, penalităţi 0,1 % pe zi de întârziere, din valoarea lucrării neefectuate la timp, până la îndeplinirea obligaţiilor.

13.3. În cazul în care Achizitorul nu onorează facturile în termen de 30 de zile de la expirarea perioadei prevăzute la art. 20.1., atunci acesta are obligaţia de a plăti ca penalităţi 0,1 % pe zi din plata neefectuată.

13.4. În cazul în care una din părţi nu respectă obligaţiile prevăzute de prezentul Contract, acesta va fi reziliat de plin drept, fără a fi nevoie de somaţia, notificarea sau punerea în întârziere a debitorului obligaţiei neexecutate. Această clauză nu înlătură dreptul Achizitorului de a cere executarea silită a obligaţiilor neîndeplinite de către Executant, în măsura în care consideră că este necesară şi dacă Achizitorul şi-a executat propriile obligaţii.

13.5. Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa oricând la Contract, printr-o notificare scrisă adresată Executantului, fără nicio alta compensaţie, dacă Executantul este declarat în stare de faliment, precum şi în caz de fuziune a Executantului cu o altă societate, fuziune în urma careia Executantul ca societate comercială urmează să nu mai existe sau în cazul reducerii fondurilor alocate pentru realizarea Contractului. În acest caz, Executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din Contract executată până la data denunţării unilaterale a Contractului.

13.6. Executantul are obligaţia de a-si indeplini obligatiile stabilite în acest Contract, cu diligenta, menţinând un înalt standard de profesionalism şi este responsabil pentru orice inacţiune legată de cerinţele scrise ale Achizitorului, precum şi pentru calitatea serviciilor care urmează a fi prestate de către acesta sau de către orice reprezentant desemnat conform prezentului Contract ori angajat al acestuia.

13.7. Toate activităţile, acţiunile şi inacţiunile efectuate sau neefectuate de către Executant şi/sau angajaţii acestuia şi/sau agenţii acestuia şi/sau oricine care acţionează pe seama şi/sau pentru Executant în cursul indeplinirii obligatiilor asumate prin Contract vor fi efectuate sau neefectuate în calitate de contractant independent, lucrând pe riscul şi răspunderea sa. Executantul renunţă expres la orice revendicare sau plângere împotriva Achizitorului în ceea ce priveşte orice daune aduse angajaţilor acestuia sau oricărei alte persoane care îşi desfăşoară activitatea în numele sau pe seama sa, sau care lucrează pentru el şi în legătură cu obligatiile ce fac obiectul prezentului Contract.

13.8. Executantul va fi, de asemenea, responsabil pentru plata despăgubirilor către Achizitor, rezultând în legătură cu acest Contract în cazul în care o încălcare a obligaţiilor sale este stabilită printr-o hotărâre emisă de către o instanţă de judecată. Cuantumul despăgubirilor la care se angajează Executantul este cel instituit prin hotărâre irevocabilă, chiar dacă data pronunţării şi rămânerii irevocabile a hotărârii este ulterioară încetării Contractului sau chiar a expirării perioadei de garanţie.

13.9. Executantul este răspunzător pentru pagubele directe aduse Achizitorului şi pentru orice pierdere sau cheltuială care poate fi cauzată acestuia şi/sau oricărei terţe părţi, ca urmare a indeplinirii neglijente sau a neindeplinirii obligatiilor ce fac obiectul prezentului Contract.

CLAUZE SPECIFICE

14. GARANŢIA DE BUNĂ EXECUŢIE A CONTRACTULUI

14.1. Garanţia de bună execuţie este în procent de 10 % din valoarea contractului fără TVA.

Până la recepţia finală a lucrării, Executantul va garanta lucrările executate şi, după caz, va suporta toate cheltuielile pentru intretinere, remediere sau înlocuire.

In perioada de garantie ofertantul va realiza toate reparatiile (lucrari pentru indepartarea degradarilor aparute) pe cheltuiala proprie (materiale si manopera). Nu vor fi incluse degradarile produse din cauze accidentale: calamitati naturale sau interventia omului. Achizitorul nu va fi obligat la nici o plata in vederea mentinerii nivelului calitativ al lucrarilor consemnat in Procesul Verbal de receptie la terminare.

14.2  Modul de constituire a garanţiei de bună execuţie

Garanţia de bună execuţie a contractului se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari. Garanţia de bună execuţie se poate constitui si prin reţineri succesive din sumele datorate pentru facturi parţiale. Contractantul are obligaţia de a deschide un cont la dispoziţia Achizitorului, la unităţile Trezoreriei Statului corespunzătoare organelor fiscale în a căror administrare se află Executantul. Suma iniţială care se depune de către contractant în contul astfel deschis nu trebuie să fie mai mică de 0,5 % din preţul Contractului.

14.3. Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în limita prejudiciului creat, dacă Executantul:

- nu îşi îndeplineşte obligaţiile de întreţinere sau remediere a defectelor apărute la lucrările executate, în perioada de garanţie,

- nu începe lucrările la termenele fixate prin Contract din culpa sa;

- nu finalizează lucrările la termenul stabilit şi nu are motive temeinice pentru prorogarea lor; prorogarea termenelor poate interveni numai în situaţiile prevăzute la art. 18.

Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, Achizitorul are obligaţia de a notifica acest lucru Executantului, precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate. In această situaţie, Achizitorul va reţine din contul bancar deschis cu titlu de garanţie bancară, fără a fi necesar acceptul Executantului, sumele pe care le consideră satisfacătoare în vederea acoperirii prejudiciului creat.

Achizitorul  are obligaţia de a restitui garanţia de bună execuţie, după cum urmează:

(1) În cazul contractelor de lucrări:

a) 70% din valoarea garanţiei, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenţii asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse este minim;

b) restul de 30% din valoarea garanţiei, la expirarea perioadei de garanţie a lucrărilor executate, pe baza procesului-verbal de recepţie finală.

Procesele-verbale de recepţie finală pot fi întocmite şi pentru părţi din lucrare, dacă acestea sunt distincte din punct de vedere fizic şi funcţional.

(2) Valoarea garanţiei de bună execuţie aferentă proiectului tehnic şi/sau detaliilor de execuţie, se restituie în termen de 14 zile de la data încheierii procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor executate în baza proiectului respectiv, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenţii asupra ei.

15. ALTE RESPONSABILITĂŢI ALE EXECUTANTULUI

15.1. (1) Executantul are obligaţia de a executa lucrările prevăzute în Contract cu profesionalismul şi promptitudinea cuvenite angajamentului asumat şi în conformitate cu propunerea sa tehnică, fiind responsabil pentru orice inactiune legata de cerintele scrise ale Achizitorului, precum si pentru calitatea lucrărilor care urmeaza a fi executate de catre acesta sau de catre orice reprezentant desemnat conform prezentului Contract ori angajat al acestuia.

(2) Executantul se obligă să supravegheze executarea lucrărilor, să asigure resursele umane, materialele, instalaţiile, echipamentele şi orice alte asemenea, fie de natură provizorie, fie definitivă, cerute de şi pentru Contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în Contract sau se poate deduce în mod rezonabil din Contract.

15.2. Executantul este pe deplin responsabil pentru execuţia lucrărilor în conformitate cu graficul de execuţie convenit. Totodată, este răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de execuţie utilizate, de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului, cât şi de calitatea materialelor puse în operă.

15.3. Executantul va avea intreaga responsabilitate pentru mentinerea si observarea indeplinirii securitatii si masurilor de protectie privind lucrarile si va fi singurul responsabil pentru pagubele cauzate domeniului public sau privat de catre oricare dintre angajatii sai.

16. ÎNCEPEREA ŞI EXECUŢIA LUCRĂRILOR

16.1. (1) Executantul are obligaţia de a începe lucrările după primirea Ordinului de incepere a lucrarilor, dar dupa obținerea Autorizației de Construire din partea Achizitorului.

(2) Executantul trebuie să notifice Achizitorului şi Inspecţiei de Stat în Construcţii, Lucrări Publice, Urbanism şi Amenajarea Teritoriului data începerii efective a lucrărilor.

(3) În cazul în care Executantul suferă întârzieri şi/sau suportă costuri suplimentare, datorate în exclusivitate Achizitorului, părţile vor stabili de comun acord:

a) prelungirea perioadei de execuţie a lucrărilor; şi

b) totalul cheltuielilor aferente, dacă este cazul, care se vor adăuga la preţul Contractului.

16.2. (1) Lucrările trebuie să se deruleze conform graficului general de execuţie şi să fie terminate la data stabilită. Datele intermediare, prevăzute în graficele de execuţie, se consideră date contractuale.

(2) Executantul va prezenta, după semnarea Contractului, graficul de execuţie de detaliu, alcătuit în ordinea tehnologică de execuţie. În cazul în care, după opinia Achizitorului, pe parcurs, desfăşurarea lucrărilor nu concordă cu graficul general de execuţie a lucrărilor, la cererea Achizitorului, Executantul va prezenta un grafic revizuit, în vederea terminării lucrărilor la data prevăzută în Contract. Graficul revizuit nu îl va scuti pe Executant de niciuna dintre îndatoririle asumate prin Contract.

(3) În cazul în care Executantul întârzie începerea lucrărilor, terminarea pregătirilor sau dacă nu îşi îndeplineşte îndatoririle prevăzute la art. 11.1 (1), Achizitorul este îndreptăţit să-i fixeze Executantului un termen până la care activitatea să intre în normal iar, în cazul neconformării, la expirarea termenului

stabilit, prezentul  Contract va fi reziliat de plin drept fara a fi nevoie de somatia, notificarea sau punerea in intarziere a acestuia.

16.3. (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfăşurarea execuţiei lucrărilor şi de a stabili conformitatea lor cu specificaţiile din anexele la Contract şi cu legislaţia în vigoare. Părţile contractante au obligaţia de a notifica, în scris, una celeilalte, identitatea reprezentanţilor lor atestaţi profesional pentru acest scop, şi anume responsabilul tehnic cu execuţia din partea Executantului şi dirigintele de şantier sau, dacă este cazul, altă persoană fizică sau juridică atestată potrivit legii, din partea Achizitorului.

(2) Executantul are obligaţia de a asigura accesul reprezentantului Achizitorului la locul de muncă, în ateliere, depozite şi oriunde îşi desfăşoară activităţile legate de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin Contract, inclusiv pentru verificarea lucrărilor ascunse.

16.4. (1) Materialele trebuie să fie de calitate, verificările şi testările materialelor folosite la execuţia lucrărilor, precum şi condiţiile de trecere a recepţiei provizorii şi a recepţiei finale (calitative) sunt conforme.

(2) Executantul are obligaţia de a asigura instrumentele, utilajele şi materialele necesare pentru verificarea, măsurarea şi testarea lucrărilor. Costul probelor şi încercărilor, inclusiv manopera aferentă acestora, revin Executantului.

(3) Probele neprevăzute şi comandate de Achizitor pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Executant dacă se dovedeşte că materialele nu sunt corespunzătoare calitativ sau că manopera nu este în conformitate cu prevederile Contractului. În caz contrar, Achizitorul va suporta aceste cheltuieli.

16.5. (1) Executantul are obligaţia de a nu acoperi lucrările care devin ascunse, fără aprobarea Achizitorului.

(2) Executantul are obligaţia de a notifica Achizitorului, ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundaţiile, sunt finalizate, pentru a fi examinate şi măsurate.

(3) Executantul are obligaţia de a dezveli orice parte sau părţi de lucrare, la dispoziţia Achizitorului, şi de a reface această parte sau părţi de lucrare, dacă este cazul.

(4) În cazul în care se constată că lucrările sunt de calitate corespunzătoare şi au fost executate conform documentaţiei de execuţie, atunci cheltuielile privind dezvelirea şi refacerea vor fi suportate de către Achizitor, iar în caz contrar, de către Executant.

17.  PRELUNGIREA TERMENULUI DE EXECUŢIE A LUCRĂRILOR

17.1. Prelungirea termenului de executie a lucrarilor poate interveni numai in cazul in care:

i) Achizitorul solicita efectuarea de lucrari suplimentare celor stabilite prin prezentul contract sau;

ii) intervin condiţii climaterice excepţional de nefavorabile; sau

iii) oricare alt motiv de întârziere care nu se datorează Executantului şi nu a survenit prin încălcarea contractului de către acesta îndreptăţesc Executantul de a solicita prelungirea termenului de execuţie a lucrărilor sau a oricărei părţi a acestora, atunci, de comun acord, părţile vor stabili:

(1) prelungirea duratei de execuţie la care Executantul are dreptul;

(2) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adăuga la preţul Contractului.

18. FINALIZAREA LUCRĂRILOR

18.1. Ansamblul lucrărilor sau, dacă este cazul, oricare parte a lor, prevăzut a fi finalizat într-un termen stabilit prin graficul de execuţie, trebuie finalizat în termenul convenit, termen care se calculează de la data începerii lucrărilor.

18.2. (1) La finalizarea lucrărilor, Executantul are obligaţia de a notifica, în scris, Achizitorului că sunt îndeplinite condiţiile de recepţie, solicitând acestuia convocarea comisiei de recepţie, precum şi de a preda Cartea tehnică a construcţiei.

(2) Pe baza situaţiilor de lucrări executate confirmate şi a constatărilor efectuate pe teren, Achizitorul va aprecia dacă sunt întrunite condiţiile pentru a convoca comisia de recepţie. În cazul în care se constată că sunt lipsuri sau deficienţe, acestea vor fi notificate Executantului, stabilindu-se şi termenele pentru remediere şi finalizare. După constatarea remedierii tuturor lipsurilor şi deficienţelor, la o nouă solicitare a Executantului, Achizitorul va convoca comisia de recepţie.

18.3. Comisia de recepţie are obligaţia de a constata stadiul îndeplinirii Contractului prin corelarea prevederilor acestuia cu documentaţia de execuţie şi cu reglementările în vigoare. În funcţie de constatările făcute, Achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge recepţia.

18.4. Recepţia se poate face şi pentru părţi ale lucrării, distincte din punct de vedere fizic şi funcţional.

19. PERIOADA DE GARANŢIE ACORDATĂ LUCRĂRILOR

19.1. Garanţia pentru lucrări, inclusiv serviciile de proiectare, este de 36 luni și curge de la data recepţiei la terminarea lucrărilor pe ansamblu sau pe părţi din lucrare distincte din punct de vedere fizic şi funcţional, până la recepţia finală.

19.2. (1) În perioada de garanţie, Executantul are obligaţia de a executa toate lucrările de modificare, reconstrucţie şi remediere a viciilor, deformaţiilor şi a altor defecte a căror cauză este nerespectarea clauzelor contractuale, a caietului de sarcini sau a proiectului.

(2) Executantul are obligaţia de a executa toate activităţile prevăzute la alin. (1), pe cheltuiala proprie, în cazul în care ele sunt necesare datorită:

i) utilizării de materiale, de instalaţii sau a unei manopere neconforme cu prevederile Contractului; sau

ii) unui viciu de concepţie (executantul fiind responsabil şi de proiectarea lucrărilor) sau a unui viciu de tehnologie de execuţie a lucrărilor

iii) neglijenţei sau neîndeplinirii de către Executant a oricăreia dintre obligaţiile explicite sau implicite care îi revin în baza Contractului.

(3) În cazul în care defecţiunile nu se datorează Executantului, lucrările fiind executate de către acesta conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat şi plătit ca lucrări suplimentare.

19.3. În cazul în care Executantul nu execută lucrările prevăzute la art. 19.2 alin. (1), Achizitorul este îndreptăţit să angajeze şi să plătească alte persoane care să le execute. Cheltuielile aferente acestor lucrări vor fi recuperate de către Achizitor de la Executant sau reţinute din sumele cuvenite acestuia.

20. MODALITĂŢI DE PLATĂ

20.1. (1)  Achizitorul are obligaţia de a efectua plata către Executant în termen de maxim 30 zile de la momentul primirii (inregistrarii) facturii emisa de către acesta insotita de proces-verbal de receptie si situatii de lucrari, confirmate de către reprezentanții Achizitorului, dar nu mai devreme de aprobarea creditelor bugetare cu aceeași destinație.

(2) In cazul in care, indiferent de motive, creditele bugetare necesare acoperirii contravalorii acestui contract nu vor fi alocate, autoritatea contractanta, după primirea notificării cu privire la neacordarea finanţării, in condiţiile in care nu exista o alta sursa de finanţare, isi rezerva dreptul de a înceta prezentul contract, fiind imposibila ducerea la îndeplinire a obligaţiilor prezentului contract.

Executantul acestui contract înţelege ca autoritatea contractanta nu poate fi considerata răspunzătoare pentru vreun prejudiciu, in cazul in care creditele bugetare nu vor fi aprobate si alocate, indiferent de motiv, asumandu-si întreaga răspundere in raport cu eventualele prejudicii pe care le-ar putea suferi in situaţia descrisa.

Totodată, autoritatea contractanta este obligata sa faca dovada efectuării tuturor diligentelor necesare pentru asigurarea finanţării prezentului contract.

20.2. Dacă Achizitorul nu onorează facturile în termen de 30 zile de la expirarea perioadei convenite la art. 20.1, atunci Executantul are dreptul de a sista executarea lucrărilor sau de a diminua ritmul execuţiei. Imediat ce Achizitorul îşi onorează restanţa, Executantul va relua executarea lucrărilor în cel mai scurt timp posibil, în acest caz va notifica, în scris, acest fapt Achizitorului.

20.3. (1) Plăţile parţiale trebuie să fie făcute, la cererea Executantului la valoarea lucrărilor executate conform Contractului, cu respectarea art. 20.1. Lucrările executate trebuie să fie dovedite ca atare printr-o situaţie de lucrări provizorii, întocmită astfel încât să asigure o rapidă şi sigură verificare a lor, în conformitate cu oferta prezentată, în baza devizelor pe categorii de cheltuieli prezentate. Din situaţiile de lucrări provizorii, Achizitorul va putea face scăzăminte pentru servicii făcute Executantului şi convenite cu acesta. Alte scăzăminte nu se pot face decât în cazurile în care ele sunt prevăzute în contract sau ca urmare a unor prevederi legale.

(2) Situaţiile de plată provizorii se confirmă în termenul de 7 zile.

(3) Plăţile parţiale se efectuează, de regulă, la intervale lunare, conform situaţiilor de lucrări real executate, dar nu influenţează responsabilitatea şi garanţia de bună execuţie a Executantului; ele nu se consideră, de către Achizitor, ca recepţie a lucrărilor executate.

20.4. Contractul nu va fi considerat terminat până când procesul-verbal de recepţie finală nu va fi semnat de comisia de recepţie, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului. Recepţia finală va fi efectuată conform prevederilor legale, după expirarea perioadei de garanţie. Plata ultimelor sume datorate Executantului pentru lucrările executate nu va fi condiţionată de eliberarea certificatului de recepţie finală.

21. AJUSTAREA PREŢULUI CONTRACTULUI

21.1. Prețurile unitare ale contractului vor putea fi ajustate, în conformitate cu prevederile art. 221 din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile Instrucțiunii presedintelui A.N.A.P. nr. 1/2021 privind modificarea contractului de achizitie publica / contractului de achizitie sectoriala / acordului cadru, prin următoarele modalități:

A)    Ajustarea prin revizuirea preţului contractului

Se realizează prin aplicarea la contravaloarea lucrarii efectuate de către contractant în conformitate cu obligaţiile contractuale, a unui coeficient de ajustare, în baza prevederilor art. 221 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare.

Revizuirea pretului contractului se va realiza in baza urmatoarei formule de calcul:

An = In/Io

in care:

- "An" este coeficientul de ajustare care urmează a fi aplicat valorii de contract pentru lucrarile realizate în luna "n";

- "In" este indicele de cost pentru lucrari - total publicat de Institutul Naţional de Statistică în Buletinul Statistic de Preţuri, aplicabil la data cu 60 de zile înainte de ultima zi a lunii "n".

- "Io" este indicele de cost pentru lucrari - total, aplicabil la Data de Referinţă.

B)    Ajustarea prin actualizarea preţului contractului

Se realizează prin aplicarea unui coeficient de actualizare a anumitor elemente constitutive ale preţului contractului, în baza prevederilor art. 221 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare.

Prețul se va ajusta prin actualizarea elementelor de cost/preț care au suferit modificări, ori de câte ori se constată apariția unei situații imprevizibile, apărute oricând pe perioada de îndeplinire a contractului, în cazul apariției unor împrejurări care lezează interesele comerciale legitime ale părților și care nu au putut fi prevăzute la data depunerii ofertei sau a încheierii contractului, astfel:

a)    Actualizarea fara revizuirea pretului contractului, in cazul modificarii salariului minim aplicabil (valoarea manoperei va fi actualizată doar pentru acoperirea creșterii salariului minim) se va realiza in baza urmatoarei formule de calcul:

Ta = To [Tmino/To(Is - 1) + 1]

in care:

Ta - tarif manopera actualizat

To - tarif manopera ofertat

Tmino - tarif salariu minim la nivel ofertare

Is - indice de crestere manopera conform CNSP

b)    Actualizare cu revizuirea pretului contractului, in cazul modificarii salariului minim aplicabil (valoarea manoperei va fi actualizată doar pentru acoperirea creșterii salariului minim) se va realiza in baza urmatoarei formule de calcul:

Ta = To x Iins [Tmino/To(Is - 1) + 1 - (Iins - 1)]

in care:

Ta - tarif manopera actualizat

To - tarif manopera ofertat

Tmino - tarif salariu minim la nivel ofertare

Is - indice de crestere manopera conform CNSP

Iins - indicele de la INS

In acest caz, actualizarea manoperei se aplica dupa revizuirea pretului contractului.

22. ASIGURĂRI

22.1. (1) Executantul are obligaţia de a încheia, înainte de începerea lucrărilor, o asigurare ce va cuprinde toate riscurile ce ar putea apărea privind lucrările executate, utilajele, instalaţiile de lucru, echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu şi reprezentanţii împuterniciţi să verifice, să testeze sau să recepţioneze lucrările, precum şi daunele sau prejudiciile aduse către terţe persoane fizice sau juridice. Executantul are obligaţia de a menţine asigurarea valabilă pe toată perioada contractului, inclusiv în perioada de garanţie a lucrărilor.

(2) Asigurarea se va încheia cu o societate de asigurare. Contravaloarea primelor de asigurare va fi suportată de către executant din capitolul "Cheltuieli indirecte".

(3) Executantul are obligaţia de a prezenta Achizitorului, ori de câte ori i se va cere, poliţa sau poliţele de asigurare şi recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).

(4) Executantul are obligaţia de a se asigura că subantreprenorii au încheiat asigurări pentru toate persoanele angajate de ei. El va solicita subantreprenorilor să prezinte Achizitorului, la cerere, poliţele de asigurare şi recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).

22.2 - Achizitorul nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune-interese, compensaţii plătibile prin lege, în privinţa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de executant, cu excepţia unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Achizitorului, a agenţilor sau a angajaţilor acestuia.

23. AMENDAMENTE

23.1. Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii Contractului, de a conveni modificarea clauzelor Contractului şi a condiţiilor de ajustare a preţului Contractului, prin Act Adiţional, numai în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează interesele legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii Contractului.

24. SUBCONTRACTANŢI

24.1. Executantul va putea subcontracta parte sau părți din obligațiile asumate în prezentul contract numai cu acordul achizitorului.

24.2. Executantul are obligaţia de a încheia contracte cu orice subcontractant, în aceleaşi condiţii în care el a semnat Contractul cu Achizitorul.

24.3. (1) Executantul are obligaţia de a prezenta Achizitorului în termen de 3 zile de la încheierea prezentului Contract toate contractele încheiate cu subcontractanţii desemnaţi.

(2) Lista subcontractanţilor, cu datele de recunoaştere ale acestora, cât şi contractele încheiate cu aceştia se constituie în anexe la Contract.

24.4. (1) Executantul este pe deplin răspunzător faţă de Achizitor de modul în care îndeplineşte Contractul.

(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de Executant de modul în care îşi îndeplineşte partea sa din Contract.

(3) Executantul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanţilor, dacă aceştia nu îşi îndeplinesc partea lor din Contract.

24.5. Executantul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu şi-a îndeplinit partea sa din Contract. Schimbarea subcontractantului nu va modifica preţul Contractului şi va fi notificată Achizitorului.

25. CESIUNEA

25.1. Într-un Contract de achiziţie publică este permisă doar cesiunea creanţelor născute din acel Contract, obligaţiile născute rămânând în sarcina părţilor contractante, astfel cum au fost stipulate şi asumate iniţial.

25.2. Cedentul are obligaţia de a obţine, în prealabil, acordul scris al Autoritatii contractante.

25.3. Cesiunea nu va exonera Concesionarul de nicio responsabilitate privind garanţia sau orice alte obligaţii asumate prin Contract.

26. FORŢA MAJORĂ

26.1. Forţa majoră este constatată prin documente emise de o autoritate competenta (cu indicarea naturii şi duratei cazului de forţă majoră invocat) şi într-un termen de 5 zile calendaristice de la apariţia acestuia.

26.2. Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul Contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.

26.3. Îndeplinirea Contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.

26.4. Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.

26.5. Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 2 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului Contract, fără ca vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.

27. DENUNȚAREA UNILATERALĂ, ÎNCETAREA, SUSPENDAREA ȘI REZILIEREA / REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI

27.1. Dreptul la denunţarea unilaterală a contractului se exercita in conformitate cu prevederile prezentului contract.

27.2. In cazul în care faţă de prestator a fost deschisă procedura insolvenţei, achizitorul îşi rezervă dreptul de a solicita denunţarea contractului, în condiţiile art. 123 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă. Această denunţare nu afectează dreptul la acţiune sau despăgubire al prestatorului, în ceea ce priveşte partea de contract deja executată, iar prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunţării contractului.

27.3. Părţile au posibilitatea de a denunţa contractul, în termen de 30 de zile, atunci când în cursul executării sale intră în vigoare reglementări legale a preţului sau mecanismului de determinare ce au incidenţă directă asupra acestuia.

27.4. Achizitorul are dreptul de denunţa unilateral contractul, cu o notificare prealabilă de 5 zile, în următoarele situaţii:

- în cazul în care, în termenul de valabilitate al prezentului contract, intervin modificări substanţiale ale acestuia, astfel cum sunt acestea stabilite de Legea nr. 98/2016.

- în cazul în care prestatorul se afla, la momentul atribuirii contractului, în una dintre situaţiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 164-167 din Legea nr. 98/2016.

- în cazul în care acesta nu ar fi trebuit să fie atribuit prestatorului, având în vedere o încălcare gravă, de către acesta din urmă, a obligaţiilor care rezultă din legislaţia europeană relevantă şi care a fost constatată printr-o decizie a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene.

27.5. În condiţiile în care, pe parcursul executării contractului, prestatorul solicită ajustarea preţului la o valoare pentru care achizitorul nu se poate angaja bugetar, achizitorul are dreptul de a denunţa unilateral contractul, printr-o notificare scrisă adresată prestatorului, fără nici o compensaţie. în acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului.

27.6. În condiţiile înregistrării imprevizibile a indisponibilităţii fondurilor bugetare destinate executării contractului, părţile contractante vor stabili de comun acord suspendarea executării contractului sau încetarea acestuia, pentru a evita afectarea intereselor legitime ale uneia sau ambelor părţi.

27.7. Partea îndreptăţită are dreptul la rezoluţiunea/ rezilierea contractului, precum şi la daune-interese, dacă i se cuvin, atunci când nu a cerut executarea obligaţiilor contractuale.

Atunci când, fără justificare, o parte (debitor) nu îşi execută obligaţia contractuală şi se află de drept în întârziere, cealaltă parte (creditor) poate, fără a pierde dreptul la daune- interese în măsura în care i se cuvin, să obţină rezoluţiunea sau rezilierea contractului ori, după caz, reducerea propriei obligaţii corelative. Debitorul se află de drept în întârziere în cauzele prevăzute de lege precum şi atunci când s-a împlinit termenul stabilit pentru executarea obligaţiei contractuale. Prin nejustificare se înţelege inexistenţa vreunei justificări ori prezentarea unei justificări neserioase/ nefondate/ neplauzibile.

27.8. Rezilierea contractului poate fi declarata unilateral de partea indreptatita fara notificarea scrisa a celeilalte parti, cand aceasta  din urmă se află de drept în întârziere.

27.9. Rezilierea operează de plin drept atunci când ambele părți înțeleg să nu își execute obligațiile principale corelative. Rezilierea își produce efectele, fără îndeplinirea vreunor formalități speciale, dacă se menține concomitența neexecutării unui interval de 7 zile.

27.10. Rezilierea prezentului contract nu are niciun efect asupra obligațiilor deja scadente între părți.

28. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR

28.1. Achizitorul şi Executantul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea Contractului.

28.2. Dacă, după 5 zile de la începerea acestor tratative, Achizitorul şi Executantul nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze de către instanţele judecătoreşti din Bucureşti.

29. LEGEA APLICABILA CONTRACTULUI

29.1. Contractul este guvernat şi interpretat după legea română.

30. COMUNICĂRI

30.1. (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului Contract, trebuie să fie transmisă în scris.

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul primirii.

(3) Orice modificare a adreselor menţionate în partea introductivă va fi comunicată de îndată celeilalte părţi, sub sanctiunea valabilităţii comunicărilor făcute la ultima adresa cunoscută.

30.2. Comunicările între părţi se pot face şi prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, fax sau e-mail, cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării.

31. CONFLICTUL DE INTERESE

31.1. Executantul nu va avea nici un interes şi nu va primi nicio plata în legătură cu obiectul Contractului, în afară de cea prevăzută în prezentul Contract.

31.2. Executantul nu se va implica în nicio activitate care ar putea intra în conflict cu interesele Achizitorului, aşa cum acestea reies din prezentul Contract.

32. ALTE CLAUZE

32.1. In cazul în care orice articol sau termen cuprins în prezentul Contract este nul, nu poate produce efecte sau contravine legii, atunci toate celelalte prevederi ale Contractului vor fi considerate ca având existenţa de sine stătătoare şi vor ramâne în vigoare şi pe deplin aplicabile.

32.2. In acest caz, părţile vor negocia de bună credinţă pentru a conveni într-un termen rezonabil cu privire la modificările sau amendamentele prezentului Contract, în vederea înlocuirii prevederii nule, inaplicabile sau contradictorie legii aplicabile, cu o prevedere în acelaşi sens care să fie valabilă, aplicabilă şi în conformitate cu legea română.

32.3. In cazul în care una dintre părţi nu îşi exercită oricare dintre drepturile acordate în baza prezentului Contract sau prin lege sau, în cazul în care nu îşi exercită aceste drepturi la timp, acest lucru nu va fi considerat o renunţare de către respectiva parte la drepturile respective.

32.4. Nici o modificare, amendare sau adaugire la acest Contract nu va avea efect sau forţa juridică în afara cazului în care este făcută în scris şi semnată de catre Părţi (sau de către reprezentanţii legali ai acestora), sub forma unui Act Adiţional la Contract.

32.5. Acest document, împreună cu toate Anexele sale constituie întreaga voinţă a Părţilor referitoare la cele exprimate în aceste clauze.

32.6. Toate prevederile acestui Contract, aşa cum acestea sunt aplicabile Părţilor vor produce efecte şi faţă de succesorii în drepturi ai acestuia sau cesionarilor acestora.

32.7. Executantul garantează că este o societate constituită în mod valabil şi este legal reprezentată la încheierea prezentului Contract.

32.8. Partile au cunostinta de dispozitiile Regulamentului European nr. 697/2016 privind protectia datelor cu caracter personal (GDPR) si prin semnarea prezentului contract isi exprima consimtamantul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal (nume, prenume, functie, telefon) in intervalul de timp in care contractul produce efecte juridice, cu scopul desfasurarii raporturilor contractuale.

Părţile au înţeles să încheie prezentul Contract în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

ACHIZITOR,                                                                                 EXECUTANT,

Asocierea

ADMINISTRATIA DOMENIULUI                                OMEGA STAR SISTEMS S.R.L.

PUBLIC SECTOR  2                                                                – DOMARCONS S.R.L.             -                                                                                              MADI STAR REAL 2011 S.R.L.

Prin lider asociere

OMEGA STAR SISTEMS S.R.L.

Anexa nr. 1 la Contractul de lucrari cu  proiectare inclusa nr. ……………….………

| Nr. crt. | Articol | Calculul cantitatii | U.M. | Cantitate | P.U. | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DEVIZ 1: AMENAJAREA TERENULUI |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Demontare suprastructura metalica | Estimat 18000kg | kg | 18.000 | 1,61 | 28.980,00 |
| 2 | Demolare cale | Estimat 20,00mc | mc | 20 | 336,74 | 6.734,80 |
| TOTAL DEVIZ |  |  |  |  |  | 35.714,80 |
| 01 LUCRARI LA POD MORARILOR |  |  |  |  |  |  |
| DEVIZ 1: INFRASTRUCTURA - CULEI |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Sapatura h<4.00m | (4,00mp sectiune x 5.00m) x 2 culei | mc | 40 | 51,54 | 2.061,60 |
| 2 | Umplutura de pamant |  | mc | 50 | 19,09 | 954,50 |
| 3 | Demolare beton in banchete | 1.50mp sectiune x5,00ml x 2culei | mc | 15 | 210,18 | 3.152,70 |
| 4 | Beton C12/15 de egalizare | (7.00m x 1,50m x 0,10m grosime) x 2culei | mc | 3 | 479,87 | 1.439,61 |
| 5 | Cofraje la elevatii, banchete, cuzineti, opritori, ziduri intoarse, zid de garda | (2,00mp x 2capete + 2,00m x 5,00m x 2fete + + 20,00mp) x 2culee | mp | 88 | 70,43 | 6.197,84 |
| 6 | Armatura B500S in culee | Conform procent de armare | kg | 9.000 | 8,23 | 74.070,00 |
| 7 | Beton C30/37 in elevatii, banchete, opritori, zid de garda | (2,00mp sectiune x 5,0ml + 10,00mc) x 2culee | mc | 40 | 498,09 | 19.923,60 |
| 8 | Hidroizolatie pentru suprafete in contact cu terenul | (2,00mp x 2capete + 2,00m x 5,00m x 1fata + + 21,00mp) x 2culee | mp | 70 | 8,49 | 594,30 |
| 9 | Umplutura drenanta in spate culei | 0,75m grosime x 2,50m x 5,00m latime x 2culei | mc | 19 | 204,35 | 3.882,65 |
| 10 | Reparatii cu mortare speciale | 25 mp x 2 culei | mp | 50 | 432,66 | 21.633,00 |
| 11 | Injectare fisuri | 15 ml x 2 culei | ml | 30 | 8,07 | 242,10 |
| 12 | Perforare barbacane | 2 perforari x 1.50m x 2 culei | ml | 6 | 58,33 | 349,98 |
| 13 | Neopren (aparate de reazem tip 3) la opritori | 2 opritori x 2 culee | buc. | 4 | 349,00 | 1.396,00 |
| 13 | Epuismente | 4 saptamani | ora | 160 | 32,19 | 5.150,40 |
| 14 | Aparate de reazem tip 3 si tip 4 | 2 buc. tip 3 + 2 buc. tip 4 | buc. | 4 | 494,41 | 1.977,64 |
| TOTAL DEVIZ |  |  |  |  |  | 143.025,92 |
| DEVIZ 02: SUPRASTRUCTURA |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Structura metalica | 50 000 kg | kg | 50.000 | 19,60 | 980.000,00 |
| 2 | Macara montare | 8 | ora | 8 | 149,44 | 1.195,52 |
| 3 | Amenajare platforma macara | 50 | mp | 50 | 143,72 | 7.186,00 |
| TOTAL DEVIZ |  |  |  |  |  | 988.381,52 |
| DEVIZ 03: CALE, PARAPET |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Hidroizolatie performanta tip membrana | 3.00mp / ml pod x 20,00m lungime | mp | 60 | 68,04 | 4.082,40 |
| 2 | Strat protectie hidroizolatie din 3cm BA8 | 3.00mp / ml pod x 20,00m lungime | mp | 60 | 37,94 | 2.276,40 |
| 3 | Cale pe pod din 3cm AT | 3,00mp / ml pod x 20,00m lungime | mp | 60 | 44,98 | 2.698,80 |
| 4 | Parapet metalic arhitectural | 20,00m lungime x 2parti + 4 parti x 2.5 | ml | 50 | 667,76 | 33.388,00 |
| 5 | Dispozitiv acoperire rost de dilatatie D=50mm | 3,00ml x 2rosturi | ml | 6 | 2.132,51 | 12.795,06 |
| TOTAL DEVIZ |  |  |  |  |  | 55.240,66 |
| DEVIZ 04: RAMPE DE ACCES |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Umplutura la rampe | 5,00mp sectiune medie x 20,00m lungime x 2 rampe | mc | 200 | 46,19 | 9.238,00 |
| 2 | Structura rutiera rampe de acces | 4,00mp x 20,00m lungime x 2 rampe | mp | 160 | 128,33 | 20.532,80 |
| TOTAL DEVIZ |  |  |  |  |  | 29.770,80 |
| DEVIZ 05: ZID DE SPRIJIN MAL LAC - 4 x 10 ml |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Sapatura h<4.00m | 4,00mp sectiune x 40,00m lungime | mc | 160 | 51,54 | 8.246,40 |
| 2 | Cofraje la zid de greutate | 4.00mp x 40,00m lungime | mp | 160 | 70,43 | 11.268,80 |
| 3 | Armatura B500S in zid | Conform procent de armare 40-80 kg/mc | kg | 9.200 | 7,65 | 70.380,00 |
| 4 | Beton C20/25 in fundatie | 2mp sectiune x 40,00m lungime | mc | 80 | 468,25 | 37.460,00 |
| 5 | Beton C30/37 in elevatie | 2,00mp sectiune x 40,00m lungime | mc | 80 | 458,26 | 36.660,80 |
| 6 | Umplutura drenanta | 0,75mp sectiune x 40,00m lungime | mc | 30 | 204,34 | 6.130,20 |
| 7 | Hidroizolatie pentru suprafete in contact cu terenul | 3,00m x 40,00m lungime | mp | 120 | 8,49 | 1.018,80 |
| 8 | Geotextil filtrant-drenant | 4,00m x 40,00m lungime | mp | 160 | 5,31 | 849,60 |
| 9 | Dop de argila | 0,30mp sectiune x 40,00m lungime | mc | 12 | 281,05 | 3.372,60 |
| 10 | Rosturi de dilatatie intre tronsoane zid | 5,00mp x 8rosturi | mp | 40 | 78,01 | 3.120,40 |
| 11 | Barbacane PVC 110mm | 2buc. x 8 tronsoane x 1,00m lungime | ml | 16 | 49,69 | 795,04 |
| 12 | Umplutura | 4,00mp sectiune x 40,00m lungime | mc | 160 | 20,37 | 3.259,20 |
| 12 | Platforma lucru | 4,00mp sectiune x 40,00m lungime | mc | 160 | 173,44 | 27.750,40 |
| 13 | Parapet pietonal pe ziduri | 4 ziduri x 10.00 m lungime | ml | 40 | 418,34 | 16.733,60 |
| 14 | Epuismente | 4 saptamani | ora | 160 | 32,19 | 5.150,40 |
| TOTAL DEVIZ |  |  |  |  |  | 232.196,24 |
| TOTAL DEVIZ 01 LUCRARI LA POD |  |  |  |  |  | 1.448.615,14 |
| 02 LUCRARI IN ALBIE |  |  |  |  |  |  |
| DEVIZ 01: CURATARE ALBIE IN ZONA PODULUI |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Curatare si defrisare albie | 70,00 x 20,00m latime medie | mp | 1.400,00 | 5,33 | 7.462,00 |
| 2 | Calibrare si reprofilare albie | 70,00m lungime x 10,00mc/ml | mc | 700 | 20,20 | 14.140,00 |
| TOTAL DEVIZ |  |  |  |  |  | 21.602,00 |
| TOTAL DEVIZ 02 LUCRARI IN ALBIE |  |  |  |  |  | 21.602,00 |
| 03 LUCRARI DE ILUMINAT |  |  |  |  |  |  |
| DEVIZ 01: ILUMINARE POD (ARHITECTURAL + STALPI LA CAPETELE PODULUI) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Stalpi de iluminat led | 2 | buc | 2 | 3.754,18 | 7.508,36 |
| 2 | Lapmi led lateral pod | 22 | buc | 22 | 742,82 | 16.342,04 |
| 3 | Cabluri | 200 | m | 200 | 137,76 | 27.552,00 |
| 4 | Bransament | 2 | buc | 2 | 1.273,53 | 2.547,06 |
| 5 | Tablou sigurante + sigurante | 2 | buc | 2 | 2.465,58 | 4.931,16 |
| 6 | Alte materiale | 27 | buc | 27 | 219,16 | 5.917,32 |
| 7 | Sapatura | 100 | mc | 100 | 51,55 | 5.155,00 |
| 8 | Umpluura | 100 | mc | 100 | 19,10 | 1.910,00 |
| TOTAL DEVIZ |  |  |  |  |  | 71.862,94 |
| TOTAL DEVIZ 03 LUCRARI DE ILUMINAT |  |  |  |  |  | 71.862,94 |
| 04 LUCRARI LA ALEI |  |  |  |  |  |  |
| DEVIZ 01: REFACERE ALEI PIETONALE |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Decapare alei | 3.000,00 | mp | 3.000,00 | 43,28 | 129.840,00 |
| 2 | Demolare beton | 3000 x 0.1 | mc | 300 | 210,18 | 63.054,00 |
| 2 | Desfacere borduri mici 10 x 15cm | 1.500,00 | ml | 1.500,00 | 17,84 | 26.760,00 |
| 2 | Sapatura | 3300 x 0.2 | mc | 600 | 100,90 | 60.540,00 |
| 3 | Borduri prefabricate 10x 15 xm - C40/50 | 1.500,00 | ml | 1.500,00 | 42,74 | 64.110,00 |
| 4 | Beton C16/20 | 3000 x 0.12 | mc | 360 | 515,71 | 185.655,60 |
| 5 | Balast | 3300 x 0.15 | mc | 450 | 210,88 | 94.896,00 |
| 3 | BA 8 - 3 cm | 3.000,00 | mp | 3.000,00 | 38,68 | 116.040,00 |
| TOTAL DEVIZ |  |  |  |  |  | 740.895,60 |
| TOTAL DEVIZ 04 LUCRARI LA ALEI |  |  |  |  |  | 740.895,60 |
| TOTAL FARA TVA |  |  |  |  |  | 2.318.690,48 |
| TVA |  |  |  |  |  | 440.551,19 |
| TOTAL CU TVA |  |  |  |  |  | 2.759.241,67 |

ACHIZITOR,                                                                             EXECUTANT,

Asocierea

ADMINISTRATIA DOMENIULUI                                OMEGA STAR SISTEMS S.R.L.

PUBLIC SECTOR  2                                                                – DOMARCONS S.R.L.                                                                                     -                                                                                                  MADI STAR REAL 2011 S.R.L.

Prin lider asociere

OMEGA STAR SISTEMS S.R.L.