MUNICIPIUL  BUCURESTI

CONSILIUL  LOCAL  AL  SECTORULUI  2

ADMINISTRATIA  DOMENIULUI  PUBLIC  SECTOR 2

Sos.  Electronicii   nr. 44   Tel    021 252 77 12 / 021 252 77 89    Fax  021 252 79 77  www.adp2.ro  e-mail:  office@adp2.ro

Nr. înreg. ADP S2 ………………/……………...2022

Act adițional nr. 1

la Contractul de lucrari nr. 16219/14.04.2022

„Lucrari pentru sisteme de iluminat public – 3 Loturi:

LOT 3 - Reparatie capitala si extindere sistem de iluminat public Parc Plumbuita II”

Intre

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2 BUCUREŞTI, cu sediul în Bucureşti, şos. Electronicii nr. 44, Sector 2, reprezentată prin domnul, functia Director General, în calitate de Achizitor, pe de o parte,

şi

S.C. ELECTRICA POWER CONECT S.R.L. , cu sediul în Bucuresti, Sector 2, strada Melodiei numarul 3, reprezentată prin domnul, functia Administrator, în calitate de  Executant, pe de altă parte,

a intervenit prezentul act adiţional.

Avand in vedere Referatul de necesitate nr. 25375/10.06.2022, intocmit de Sectia Intretinere si Dotare Domeniu Public, insotit de solicitarea nr. 80/29.04.2022, inregistrata la A.D.P. Sector 2 cu nr. 18954/02.05.2022 si in conformitate cu prevederile Art. 12, alin. (8) din Instructiunea Presedintelui Agentiei Nationale de Achizitii Publice nr. 1/2021 privind modificarea contractului de achiziție publică/contractului de achiziție sectorială/acordului-cadru, partile, de comun acord, au hotarat urmatoarele:

Art. 1.  Se ajusteaza pretul Contractului de lucrari nr. 16219/14.04.2022, în baza următoarei formule de calcul:

An = In/Io,

in care:

- An este coeficientul de ajustare care urmează a fi aplicat preturilor unitare ale materialelor;

- In este indicele de cost in constructii pentru costul materialelor aferent lunii februarie 2022 – 158,9;

- Io este indicele de cost in constructii pentru costul materialelor aferent lunii iulie 2019 – 116,5.

An = 158,9/116,5 = 1,36

Valoarea cresterii, respectiv valoarea prezentului act aditional este de 195.370,70 lei fara TVA (Anexa nr. 1 la prezentul act aditional).

Art. 2. Valoarea Contractului de lucrari nr. 16219/14.04.2022 devine 1.074.648,31 lei fără TVA, la care se adaugă TVA în valoare de 204.183,18 lei, respectiv 1.278.831,49 lei cu TVA (Anexa nr. 1 la prezentul act aditional).

Art. 3. Celelalte clauze din Contractul de lucrari nr. 16219/14.04.2022 „Lucrari pentru sisteme de iluminat public – 3 Loturi: LOT 3 - Reparatie capitala si extindere sistem de iluminat public Parc Plumbuita II” rămân neschimbate.

Prezentul act adiţional s-a încheiat în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

ACHIZITOR, 		                                                  	         PRESTATOR,

ADMINISTRATIA DOMENIULUI 	                  S.C. ELECTRICA POWER CONECT S.R.L.

PUBLIC SECTOR 2

Anexa nr. 1 la Actul aditional nr. 1 la Contractul de lucrari nr. 16219/14.04.2022                                                                                                                               LOT 3 - Reparatie capitala si extindere sistem de iluminat public Parc Plumbuita II”

| Nr. crt. | Denumire operatiune | UM | Cantitate | Pret unitar initial - Materiale (lei fara TVA) | Pret unitar ajustat - Materiale (lei fara TVA) |  | Pret unitar initial (lei fara TVA) cf. F3 | Pret unitar ajustat (lei fara TVA) cf. F3 | Valoare initiala contract (lei fara TVA) | Valoare totala ajustata contract (lei fara TVA) | Valoare AA1 (lei fara TVA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=1,36*4 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10=9-8 |
| 1 | Sapatura | mc | 653 | 0,00 | 0,00 |  | 38,34 | 38,34 | 25.036,02 | 25.036,02 | 0,00 |
| 2 | Subtraversare prin foraj Ø130 mm | ml | 147 | 11,93 | 16,22 |  | 351,94 | 356,58 | 51.735,18 | 52.417,26 | 682,08 |
| 3 | Pozat tub PEHD Ø63 mm | ml | 147 | 7,67 | 10,43 |  | 9,44 | 12,43 | 1.387,68 | 1.827,21 | 439,53 |
| 4 | Pozat cablu tip ACYABY 4x16 mmp | ml | 2398 | 22,72 | 30,90 |  | 40,23 | 49,09 | 96.471,54 | 117.717,82 | 21.246,28 |
| 5 | Montat cleme de conexiune | buc | 460 | 10,80 | 14,69 |  | 32,02 | 36,22 | 14.729,20 | 16.661,20 | 1.932,00 |
| 6 | Montat cordon alimentare | ml | 460 | 4,64 | 6,31 |  | 9,67 | 11,47 | 4.448,20 | 5.276,20 | 828,00 |
| 7 | Realizare fundatie stalp | buc | 68 | 136,53 | 185,68 |  | 425,76 | 478,92 | 28.951,68 | 32.566,56 | 3.614,88 |
| 8 | Montat confectie metalica de fixare a noului model de stalp (pe fundatii existente) | buc | 47 | 80,50 | 109,48 |  | 310,14 | 341,48 | 14.576,58 | 16.049,56 | 1.472,98 |
| 9 | Montat stalp de iluminat modern 3,5 - 4 ml (cu model), structura metalica izolata cu spuma poliuretanica si plastic | buc | 115 | 1.738,18 | 2.363,92 |  | 2.563,18 | 3.239,97 | 294.765,70 | 372.596,55 | 77.830,85 |
| 10 | Montat ALL modern cu leduri 40-65 W, 230 V, dimabil, destinat iluminatului pietonal - arhitectural din parcuri | buc | 115 | 1.949,33 | 2.651,09 |  | 2.484,74 | 3.243,76 | 285.745,10 | 373.032,40 | 87.287,30 |
| 11 | Umplutura compacta in strat de 0,2 m | mc | 459,92 | 0,20 | 0,27 |  | 35,92 | 36,00 | 16.520,33 | 16.557,12 | 36,79 |
| 12 | Evacuare reziduri | mc | 193,08 | 0,00 | 0,00 |  | 232,60 | 232,60 | 44.910,41 | 44.910,41 | 0,00 |
| Total valoare contract Lei fara TVA |  |  |  |  |  |  |  |  | 879.277,61 | 1.074.648,31 | 195.370,70 |
| Valoare TVA (19%) |  |  |  |  |  |  |  |  | 167.062,75 | 204.183,18 | 37.120,43 |
| Total valoare contract (Lei cu TVA) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.046.340,36 | 1.278.831,49 | 232.491,13 |

ACHIZITOR, 		                                                  	         PRESTATOR,

ADMINISTRATIA DOMENIULUI 	                  S.C. ELECTRICA POWER CONECT S.R.L.

PUBLIC SECTOR 2

Director General                                           	    	                     Administrator

Alin Vasilica Drugau                                                                          Constantin Geamanu

Director Economic

Marius Patruta

Director  Tehnic

Laurentiu Nanau

Şef  Serviciu A.P.C.F.S.

Daniela Adriana Prepelita

Vizat Juridic

Av. Ion Cucu

Întocmit

Inspector de specialitate

Paraschiva Paraschiv