[image: image1.png]



                                                               
Sos.  Electronicii   nr. 44   Tel    021 252 77 12 / 021 252 77 89    Fax  021 252 79 77  www.adp2.ro  e-mail:  office@adp2.ro
Nr. înreg. ADP S2   ……………/……….2022
ACT ADITIONAL NR. 1 la
Contractul de lucrări nr. 27246/27.06.2022
„Execuție zid sprijin din gabioane - Parc Sticlăriei”
Între, 

           ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2 BUCUREŞTI, cu sediul în Bucureşti, Sos. Electronicii nr. 44, Sector 2, cod poștal 023254, reprezentată prin  Director General, în calitate de Achizitor, pe de o parte

și

S.C. GECA IMPEX PM S.R.L., cu sediul in Bucuresti, Bd-ul Expozitiei, nr. 5, Sector 1, cod poștal 012101, reprezentata  prin Administrator, în calitate de Executant, pe de altă parte, pe de altă parte, a intervenit prezentul act aditional.
              În baza referatului de necesitate nr. 36260/25.08.2022, întocmit de către Secția Spații Verzi, Sere și Urmărire Investiții, părțile, de comun acord, au hotărat urmatoarele:

 Art.1. Se modifică durata contractului, respectiv se prelungește termenul de execuție al lucrărilor cu 30 zile calendaristice. 

            Art. 2. Se suplimentează cantitățile de execuție și valoarea aferenta a acestora, conform                     anexei 1, valoarea contractului devenind 476.137,47 lei fără TVA, la care se adaugă T.V.A. 19% în valoare de 90.466,12, respectiv 566.603,59 lei.
Art. 3. Celelalte clauze contractuale rămân neschimbate.

Prezentul Act Adiţional s-a încheiat în 2 (două)  exemplare, câte unul pentru fiecare parte.
ANEXA NR.1

„EXECUȚIE ZID SPRIJIN DIN GABIOANE - PARC STICLĂRIEI”  

	Nr. crt.
	Activitate
	U.M.
	Cantitate
	Pret unitar     (lei fara TVA)
	Valoare         (lei fără TVA) 
	Cantitate 

care se suplimenteaza
	Valoare suplimentare
	Cantitate totală contract
	Valoarea contractului devine

	1
	Decopertare teren suprafață 58,50 mp x 10 cm
	mc
	5,85
	147,94
	865,45
	0,58
	85,81
	6,43
	951,25

	2
	Săpătură în spații înguste
	mc
	94,25
	113,79
	10.724,71
	3,42
	389,16
	97,67
	11.113,87

	3
	Așternere și compactare strat pietriș
	mc
	19,50
	231,87
	4.521,47
	1,95
	452,15
	21,45
	4.973,62

	4
	Confecționat cadre metalice oțel d.12 mm
	kg
	650,00
	11,69
	7.598,50
	49,00
	572,81
	699,00
	8.171,31

	5
	Fasonat bare oțel beton Ꝋ 12 mm pentru cutii gabioane
	kg
	650,00
	28,75
	18.687,50
	49,00
	1.408,75
	699,00
	20.096,25

	6
	Strângere și legare etrieri pentru închideri gabioane
	kg
	650,00
	3,16
	2.054,00
	49,00
	154,84
	699,00
	2.208,84

	7
	Montare plase cu ochiuri 60 x 60 mm pentru cutii gabioane
	mp
	916,50
	205,60
	188.432,40
	123,50
	25.391,60
	1.040,00
	213.824,00

	8
	Protectie anticorozivă cu grund și vopsea elemente metalice
	kg
	747,50
	20,64
	15.428,40
	74,75
	1.542,84
	822,25
	16.971,24

	9
	Umplere gabioane cu piatră 
	mc
	167,00
	514,99
	86.003,33
	14,82
	7.632,15
	181,82
	93.635,48

	10
	Transport auto agregate 186 mc x 1,44 to / mc
	to
	266,50
	95,98
	25.578,67
	15,65
	1.502.09
	282,15
	27.080,76

	11
	Transport prin purtare directă materiale incomode
	to
	266,50
	253,10
	67.451,15
	15,65
	3.961,02
	282,15
	71.412,17

	12
	Transport rutier la groapă gunoi pământ / moloz rezultat
	to
	32,50
	170,11
	5.528,58
	1,00
	170,11
	33,50
	5.698,69

	Valoare totală fără TVA
	432.874,15
	
	43.263,32
	
	476.137,47

	TVA
	82.246,09
	
	8.220,03
	
	90.466,12

	Valoare totală cu TVA
	515.120,24
	
	51.483,35
	
	566.603,59


            
ACHIZITOR,


                                       




  EXECUTANT,

ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI 

                 




 S.C. GECA IMPEX PM S.R.L.     
           
       PUBLIC SECTOR 2

                                                                                          


               MUNICIPIUL  BUCURESTI


              CONSILIUL  LOCAL  AL  SECTORULUI  2


             ADMINISTRATIA  DOMENIULUI  PUBLIC  SECTOR 2








2

