MUNICIPIUL  BUCURESTI

CONSILIUL  LOCAL  AL  SECTORULUI  2

ADMINISTRATIA  DOMENIULUI  PUBLIC  SECTOR 2

Sos.  Electronicii   nr. 44   Tel    021 252 77 12 / 021 252 77 89    Fax  021 252 79 77  www.adp2.ro  e-mail:  office@adp2.ro

Nr.înreg. ADP S2   …….………/…..…….2022

ACT ADITIONAL NR. 1 la Contractul subsecvent nr. 1 la

Acordul – cadru nr.  35384/30.12.2021 ,,LOT 4 - Intretinere, reparatii si mentenanta                                         sisteme de irigat - parcuri, scuaruri, platbande si ansambluri de locuinte Zona 4ˮ

Între

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2 BUCUREŞTI, cu sediul în Bucureşti, şos. Electronicii nr. 44, Sector 2, în calitate de Achizitor

şi

Asocierea S.C. GARDEN CENTER GRUP S.R.L. (lider de asociere), S.C. CRIS GARDEN S.R.L. si S.C. GECA IMPEX PM S.R.L., cu sediul în Oraș Măgurele, str. Atomiștilor, nr. 127-135, județul Ilfov, în calitate de Executant, pe de altă parte, a intervenit prezentul act aditional.

In baza a referatului de necesitate nr. 38522/12.09.2022, întocmit de Secția S.V.S.U.I., a actului aditional nr. 2 la Acordul cadru nr. 35384/30.12.2021 si a art. 221 lit. a) din Legea 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare, partile, de comun acord, au hotarat urmatoarele:

Art. 1. Se actualizeaza preturile unitare ale contractului subsecvent incheiat in baza acordului cadru. Preturile unitare ale acordului – cadru s-au ajustat prin aplicarea unui coeficient de ajustare (An) conform formulei de calcul An = In/Io, in care: An - este coeficientul de ajustare care urmează a fi aplicat valorii de contract pentru lucrarile executate în luna n – 1,32;

In - este indicele de cost pentru lucrari - total publicat de Institutul Naţional de Statistică în Buletinul Statistic de Preţuri, aplicabil la data cu 60 de zile înainte de ultima zi a lunii "n", respectiv luna martie 2022 – 177,6.

Io - este indicele de cost pentru lucrari - total, aplicabil la Data de Referinţă, respectiv luna aprilie 2019 – 134,5.

Art. 2. Valoarea cresterii, respectiv valoarea prezentului act aditional este de 371.098,86 lei fara T.V.A. (Anexa nr. 1 + Anexa nr. 2 la prezentul act aditional).

Art. 3. Valoarea totala a contractului subsecvent de lucrari nr. 1 devine 1.522.920,75 lei fara T.V.A., la care se adauga T.V.A. 19 % in valoare de 289.354,94 lei, respectiv 1.812.275,69 lei cu T.V.A. (Anexa nr. 1 + Anexa nr. 2 la prezentul act aditional).

Art. 4. Celelalte clauze contractuale rămân neschimbate.

Prezentul act adiţional s-a încheiat în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Achizitor,                                                                                                   Executant,

ADMINISTRATIA DOMENIULUI                    Asocierea S.C. GARDEN CENTER GRUP S.R.L.

PUBLIC SECTOR  2                                        S.C. CRIS GARDEN si S.C. GECA IMPEX PM S.R.L.

Prin lider asociere

S.C. GARDEN CENTER GRUP S.R.L.

| ANEXA NR. 1 la ACTUL ADITIONAL NR. 1 la Contractul subsecvent nr. 1 la Acordul – cadru nr. 35384/30.12.2021 ,,LOT 4 - Intretinere, reparatii si mentenana sisteme de irigat - parcuri, scuaruri, platbande si ansambluri de locuinte Zona4ˮ la Acordul-cadru nr. 35384/30.12.2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Reparatii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. crt. | Denumire operaţiune | U.M. | Pret unitar | Pret unitar ajustat (lei fara TVA) | Parc Motodrom |  |  | Parc Lunca Florilor |  |  | Parc Dobroesti |  |  | Parc Cosmos |  |  | Scuar Dna Ghica |  |  | Parc Ion Creanga |  |  | Sos Colentina - Capat 21 |  |  | Parc Plumbuita II |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Cant. | Valoare totala initiala CS 1 (lei fara TVA) | Valoare totala ajustata (lei fara TVA) | Cant. | Valoare totala initiala CS 1 (lei fara TVA) | Valoare totala ajustata (lei fara TVA) | Cant. | Valoare totala initiala CS 1 (lei fara TVA) | Valoare totala ajustata (lei fara TVA) | Cant. | Valoare totala initiala CS 1 (lei fara TVA) | Valoare totala ajustata (lei fara TVA) | Cant. | Valoare totala initiala CS 1 (lei fara TVA) | Valoare totala ajustata (lei fara TVA) | Cant. | Valoare totala initiala CS 1 (lei fara TVA) | Valoare totala ajustata (lei fara TVA) | Cant. | Valoare totala initiala CS 1 (lei fara TVA) | Valoare totala ajustata (lei fara TVA) | Cant. | Valoare totala initiala CS 1 (lei fara TVA) | Valoare totala ajustata (lei fara TVA) | Cant. | Valoare totala initiala CS 1 (lei fara TVA) | Valoare totala ajustata (lei fara TVA) | Valoare act aditional (lei fara TVA) |  |  |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4=3*1,32 | 5 | 6=5x3 | 7=5*4 | 8 | 9=8*3 | 10=8*4 | 11 | 12=11*3 | 13=11*4 | 14 | 15=14*3 | 16=14*4 | 17 | 18=17*3 | 19=17*4 | 20 | 21=20*3 | 22=20*4 | 23 | 24=23*3 | 25=23*4 | 26 | 27=26*3 | 28=26*4 | 29 | 30=29*3 | 31=29*4 | 32=31-32 |  |  |
| 1 | Montare tubulatura polietilena Ø110 | ml | 32,23 | 42,54 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2 | Montare tubulatura polietilena Ø90 | ml | 26,78 | 35,35 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 3 | Montare tubulatura polietilena Ø75 | ml | 20,53 | 27,1 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 4 | Montare tubulatura polietilena Ø63 | ml | 14,3 | 18,88 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 5 | Montare tubulatura polietilena Ø50 | ml | 11,41 | 15,06 | 3.195,00 | 36.454,95 | 48.116,70 |  | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 2.852,50 | 3.765,00 | 100,00 | 1.141,00 | 1.506,00 | 450,00 | 5.134,50 | 6.777,00 | 150,00 | 1.711,50 | 2.259,00 | 100,00 | 1.141,00 | 1.506,00 | 200,00 | 2.282,00 | 3.012,00 | 4.445,00 | 50.717,45 | 66.941,70 | 16.224,25 |  |  |
| 6 | Montare tubulatura polietilena Ø40 | ml | 10,19 | 13,45 |  | 0,00 | 0,00 | 1.440,00 | 14.673,60 | 19.368,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 1.440,00 | 14.673,60 | 19.368,00 | 4.694,40 |  |  |
| 7 | Montare tubulatura polietilena Ø32 | ml | 9,16 | 12,09 | 8.600,00 | 78.776,00 | 103.974,00 | 5.200,00 | 47.632,00 | 62.868,00 | 400,00 | 3.664,00 | 4.836,00 | 250,00 | 2.290,00 | 3.022,50 | 300,00 | 2.748,00 | 3.627,00 | 200,00 | 1.832,00 | 2.418,00 | 200,00 | 1.832,00 | 2.418,00 | 300,00 | 2.748,00 | 3.627,00 | 15.450,00 | 141.522,00 | 186.790,50 | 45.268,50 |  |  |
| 8 | Montare tubulatura polietilena Ø25 | ml | 8,41 | 11,1 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 9 | Montare tubulatura polietilena Ø20 | ml | 8,25 | 10,89 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 10 | Montare tubulatura polietilena Ø16 | ml | 7,22 | 9,53 | 1.470,00 | 10.613,40 | 14.009,10 | 755,00 | 5.451,10 | 7.195,15 | 60,00 | 433,20 | 571,80 | 60,00 | 433,20 | 571,80 | 120,00 | 866,40 | 1.143,60 | 60,00 | 433,20 | 571,80 | 60,00 | 433,20 | 571,80 | 120,00 | 866,40 | 1.143,60 | 2.705,00 | 19.530,10 | 25.778,65 | 6.248,55 |  |  |
| 11 | Montare niplu 1/2 ” | buc | 3,92 | 5,17 | 10,00 | 39,20 | 51,70 | 10,00 | 39,20 | 51,70 | 10,00 | 39,20 | 51,70 | 5,00 | 19,60 | 25,85 | 5,00 | 19,60 | 25,85 | 11,00 | 43,12 | 56,87 | 4,00 | 15,68 | 20,68 | 12,00 | 47,04 | 62,04 | 67,00 | 262,64 | 346,39 | 83,75 |  |  |
| 12 | Montare niplu 3/4” | buc | 5,53 | 7,3 | 10,00 | 55,30 | 73,00 | 10,00 | 55,30 | 73,00 | 10,00 | 55,30 | 73,00 | 5,00 | 27,65 | 36,50 | 5,00 | 27,65 | 36,50 | 10,00 | 55,30 | 73,00 | 4,00 | 22,12 | 29,20 | 12,00 | 66,36 | 87,60 | 66,00 | 364,98 | 481,80 | 116,82 |  |  |
| 13 | Montare niplu 1” | buc | 5,65 | 7,46 | 40,00 | 226,00 | 298,40 | 16,00 | 90,40 | 119,36 | 20,00 | 113,00 | 149,20 | 20,00 | 113,00 | 149,20 | 25,00 | 141,25 | 186,50 | 17,00 | 96,05 | 126,82 | 10,00 | 56,50 | 74,60 | 10,00 | 56,50 | 74,60 | 158,00 | 892,70 | 1.178,68 | 285,98 |  |  |
| 14 | Montare niplu 1¼” | buc | 6,97 | 9,2 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 15 | Montare niplu 1½” | buc | 12,52 | 16,53 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 16 | Montare niplu 2” | buc | 12,72 | 16,79 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 17 | Montare niplu redus 3/4'' - ½” | buc | 4,01 | 5,29 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 18 | Montare niplu redus 1”- 3/4” | buc | 4,98 | 6,57 | 44,00 | 219,12 | 289,08 | 20,00 | 99,60 | 131,40 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 64,00 | 318,72 | 420,48 | 101,76 |  |  |
| 19 | Montare niplu redus 1¼"-1” | buc | 6,23 | 8,22 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 20 | Montare niplu redus 1½”-1 | buc | 9,53 | 12,58 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 21 | Montare niplu redus 2”- 1½” | buc | 9,66 | 12,75 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 22 | Montare reducţie m-f/f-m 3/4'' - ½” | buc | 6,66 | 8,79 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 23 | Montare reducţie m-f/f-m 1”-3/4” | buc | 6,09 | 8,04 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 24 | Montare reducţie m-f/f-m 1 ¼”- l” | buc | 11,53 | 15,22 | 51,00 | 588,03 | 776,22 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 51,00 | 588,03 | 776,22 | 188,19 |  |  |
| 25 | Montare reducţie m-f/f-m 1½”-1” | buc | 13,05 | 17,23 | 51,00 | 665,55 | 878,73 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 51,00 | 665,55 | 878,73 | 213,18 |  |  |
| 26 | Montare reducţie m-f/f-m 2”- 1½” | buc | 13,15 | 17,36 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 27 | Montare mufa ½” | buc | 4,4 | 5,81 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 28 | Montare mufa 3/4 ” | buc | 7,33 | 9,68 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 29 | Montare mufa 1” | buc | 7,42 | 9,79 | 31,00 | 230,02 | 303,49 | 26,00 | 192,92 | 254,54 | 15,00 | 111,30 | 146,85 | 20,00 | 148,40 | 195,80 | 17,00 | 126,14 | 166,43 | 15,00 | 111,30 | 146,85 | 10,00 | 74,20 | 97,90 | 10,00 | 74,20 | 97,90 | 144,00 | 1.068,48 | 1.409,76 | 341,28 |  |  |
| 30 | Montare mufa 1 ¼ ” | buc | 9,44 | 12,46 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 31 | Montare mufa 1 ½” | buc | 11,03 | 14,56 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 32 | Montare mufa 2” | buc | 12,35 | 16,3 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 33 | Montare mufa 16 mm | buc | 7,31 | 9,65 | 10,00 | 73,10 | 96,50 | 10,00 | 73,10 | 96,50 | 10,00 | 73,10 | 96,50 | 5,00 | 36,55 | 48,25 | 5,00 | 36,55 | 48,25 | 11,00 | 80,41 | 106,15 | 4,00 | 29,24 | 38,60 | 12,00 | 87,72 | 115,80 | 67,00 | 489,77 | 646,55 | 156,78 |  |  |
| 34 | Montare mufa 20 mm | buc | 7,33 | 9,68 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 35 | Montare mufa 25 mm | buc | 7,42 | 9,79 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 36 | Montare mufa 32 mm | buc | 9,44 | 12,46 | 67,00 | 632,48 | 834,82 | 42,00 | 396,48 | 523,32 | 40,00 | 377,60 | 498,40 | 25,00 | 236,00 | 311,50 | 30,00 | 283,20 | 373,80 | 25,00 | 236,00 | 311,50 | 26,00 | 245,44 | 323,96 | 25,00 | 236,00 | 311,50 | 280,00 | 2.643,20 | 3.488,80 | 845,60 |  |  |
| 37 | Montare mufa 40 mm | buc | 11,03 | 14,56 |  | 0,00 | 0,00 | 24,00 | 264,72 | 349,44 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 24,00 | 264,72 | 349,44 | 84,72 |  |  |
| 38 | Montare mufa 50 mm | buc | 12,35 | 16,3 | 43,00 | 531,05 | 700,90 |  | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 247,00 | 326,00 |  | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 308,75 | 407,50 | 20,00 | 247,00 | 326,00 | 20,00 | 247,00 | 326,00 | 20,00 | 247,00 | 326,00 | 148,00 | 1.827,80 | 2.412,40 | 584,60 |  |  |
| 39 | Montare mufa 63 mm | buc | 24,35 | 32,14 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 40 | Montare mufa 75 mm | buc | 42,73 | 56,4 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 41 | Montare mufa 90 mm | buc | 55,38 | 73,1 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 42 | Montare mufa 110 mm | buc | 65,04 | 85,85 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 43 | Montare cot la 90 ½” | buc | 4,31 | 5,69 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 44 | Montare cot la 90 3/4” | buc | 5,27 | 6,96 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 45 | Montare cot la 90 1” | buc | 6,42 | 8,47 | 12,00 | 77,04 | 101,64 | 32,00 | 205,44 | 271,04 | 10,00 | 64,20 | 84,70 | 15,00 | 96,30 | 127,05 | 10,00 | 64,20 | 84,70 | 16,00 | 102,72 | 135,52 |  | 0,00 | 0,00 | 16,00 | 102,72 | 135,52 | 111,00 | 712,62 | 940,17 | 227,55 |  |  |
| 46 | Montare cot la 90 1¼” | buc | 8,77 | 11,58 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 47 | Montare cot Ia 90 1½” | buc | 14,28 | 18,85 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 48 | Montare cot la 90 2” | buc | 17,88 | 23,6 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 49 | Montare cot la 90 20 mm | buc | 8,12 | 10,72 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 50 | Montare cot la 90 16 mm | buc | 8,12 | 10,72 | 88,00 | 714,56 | 943,36 | 56,00 | 454,72 | 600,32 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 144,00 | 1.169,28 | 1.543,68 | 374,40 |  |  |
| 51 | Montare cot la 90 25 mm | buc | 8,26 | 10,9 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 52 | Montare cot la 90 32 mm | buc | 11,62 | 15,34 | 76,00 | 883,12 | 1.165,84 | 37,00 | 429,94 | 567,58 | 25,00 | 290,50 | 383,50 | 20,00 | 232,40 | 306,80 | 25,00 | 290,50 | 383,50 |  | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 232,40 | 306,80 | 20,00 | 232,40 | 306,80 | 223,00 | 2.591,26 | 3.420,82 | 829,56 |  |  |
| 53 | Montare cot la 90 40 mm | buc | 17,22 | 22,73 |  | 0,00 | 0,00 | 35,00 | 602,70 | 795,55 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 35,00 | 602,70 | 795,55 | 192,85 |  |  |
| 54 | Montare cot la 90 50 mm. | buc | 24,24 | 32 | 68,00 | 1.648,32 | 2.176,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 242,40 | 320,00 |  | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 242,40 | 320,00 | 10,00 | 242,40 | 320,00 | 98,00 | 2.375,52 | 3.136,00 | 760,48 |  |  |
| 55 | Montare cot la 90 63 mm | buc | 30,14 | 39,78 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 56 | Montare cot la 90 75 mm | buc | 46,62 | 61,54 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 57 | Montare cot la 90 90 mm | buc | 54,97 | 72,56 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 58 | Montare cot la 90 110 mm | buc | 77,54 | 102,35 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 59 | Montare racord 16 mm | buc | 6,1 | 8,05 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 60 | Montare racord 20 mm | buc | 4,16 | 5,49 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 61 | Montare racord 32 mm | buc | 9,07 | 11,97 | 134,00 | 1.215,38 | 1.603,98 | 45,00 | 408,15 | 538,65 | 30,00 | 272,10 | 359,10 | 30,00 | 272,10 | 359,10 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 163,26 | 215,46 | 24,00 | 217,68 | 287,28 | 281,00 | 2.548,67 | 3.363,57 | 814,90 |  |  |
| 62 | Montare racord 40 mm | buc | 10,56 | 13,94 |  | 0,00 | 0,00 | 115,00 | 1.214,40 | 1.603,10 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 115,00 | 1.214,40 | 1.603,10 | 388,70 |  |  |
| 63 | Montare racord 50 mm | buc | 17,9 | 23,63 | 28,00 | 501,20 | 661,64 |  | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 179,00 | 236,30 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 214,80 | 283,56 | 8,00 | 143,20 | 189,04 | 58,00 | 1.038,20 | 1.370,54 | 332,34 |  |  |
| 64 | Montare racord 63 mm | buc | 21,49 | 28,37 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 65 | Montare racord 75 mm | buc | 33,58 | 44,33 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 66 | Montare racord 90 mm | buc | 63,71 | 84,1 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 67 | Montare racord 110 mm | buc | 72,99 | 96,35 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 68 | Montare dop 20 mm | buc | 6,37 | 8,41 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 69 | Montare dop 25 mm | buc | 7,29 | 9,62 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 70 | Montare dop 32 mm | buc | 9,4 | 12,41 | 381,00 | 3.581,40 | 4.728,21 | 67,00 | 629,80 | 831,47 | 10,00 | 94,00 | 124,10 | 10,00 | 94,00 | 124,10 | 15,00 | 141,00 | 186,15 |  | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 94,00 | 124,10 | 5,00 | 47,00 | 62,05 | 498,00 | 4.681,20 | 6.180,18 | 1.498,98 |  |  |
| 71 | Montare dop 40 mm | buc | 12 | 15,84 |  | 0,00 | 0,00 | 33,00 | 396,00 | 522,72 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 33,00 | 396,00 | 522,72 | 126,72 |  |  |
| 72 | Montare dop 50 mm | buc | 18,62 | 24,58 | 21,00 | 391,02 | 516,18 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 186,20 | 245,80 |  | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 74,48 | 98,32 | 4,00 | 74,48 | 98,32 | 39,00 | 726,18 | 958,62 | 232,44 |  |  |
| 73 | Montare dop 63 mm | buc | 22,79 | 30,08 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 74 | Montare dop 75 mm | buc | 27,71 | 36,58 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 75 | Montare dop 90 mm | buc | 44,15 | 58,28 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 76 | Montare dop 110 mm | buc | 52,77 | 69,66 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 77 | Montare teu ½” | buc | 5,11 | 6,75 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 78 | Montare teu 3/4” | buc | 5,11 | 6,75 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 79 | Montare teu 1” | buc | 6,52 | 8,61 | 167,00 | 1.088,84 | 1.437,87 | 31,00 | 202,12 | 266,91 | 10,00 | 65,20 | 86,10 | 5,00 | 32,60 | 43,05 | 10,00 | 65,20 | 86,10 |  | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 39,12 | 51,66 | 5,00 | 32,60 | 43,05 | 234,00 | 1.525,68 | 2.014,74 | 489,06 |  |  |
| 80 | Montare teu 1¼” | buc | 7,66 | 10,11 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 81 | Montare teu 1½'' | buc | 10,14 | 13,38 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 82 | Montare teu 2” | buc | 11,66 | 15,39 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 83 | Montare teu la 90,16 mm | buc | 11,24 | 14,84 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 84 | Montare teu la 90, 20 mm | buc | 11,56 | 15,26 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 85 | Montare teu la 90, 25 mm | buc | 11,73 | 15,48 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 86 | Montare teu la 90, 32 mm | buc | 14,57 | 19,23 | 177,00 | 2.578,89 | 3.403,71 | 85,00 | 1.238,45 | 1.634,55 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 145,70 | 192,30 |  | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 145,70 | 192,30 | 5,00 | 72,85 | 96,15 | 287,00 | 4.181,59 | 5.519,01 | 1.337,42 |  |  |
| 87 | Montare teu la 90,40 mm | buc | 21,88 | 28,88 |  | 0,00 | 0,00 | 31,00 | 678,28 | 895,28 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 31,00 | 678,28 | 895,28 | 217,00 |  |  |
| 88 | Montare teu la 90, 50 mm | buc | 28,71 | 37,9 | 27,00 | 775,17 | 1.023,30 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 287,10 | 379,00 |  | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 172,26 | 227,40 | 2,00 | 57,42 | 75,80 | 45,00 | 1.291,95 | 1.705,50 | 413,55 |  |  |
| 89 | Montare teu la 90, 63 mm | buc | 37,79 | 49,88 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 90 | Montare teu la 90, 75 mm | buc | 63,08 | 83,27 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 91 | Montare teu la 90,90 mm | buc | 79,7 | 105,2 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 92 | Montare teu la 90,110 mm | buc | 101,4 | 133,86 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 93 | Montare brida 32 mm | buc | 5,5 | 7,26 | 610,00 | 3.355,00 | 4.428,60 | 400,00 | 2.200,00 | 2.904,00 | 40,00 | 220,00 | 290,40 | 25,00 | 137,50 | 181,50 | 44,00 | 242,00 | 319,44 |  | 0,00 | 0,00 | 28,00 | 154,00 | 203,28 | 34,00 | 187,00 | 246,84 | 1.181,00 | 6.495,50 | 8.574,06 | 2.078,56 |  |  |
| 94 | Montare brida 40 mm | buc | 7,2 | 9,5 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 95 | Montare brida 50 mm | buc | 7,59 | 10,02 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 26,00 | 197,34 | 260,52 |  | 0,00 | 0,00 | 16,00 | 121,44 | 160,32 | 18,00 | 136,62 | 180,36 | 60,00 | 455,40 | 601,20 | 145,80 |  |  |
| 96 | Montare brida 63 mm | buc | 9 | 11,88 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 97 | Montare brida 75 mm | buc | 9,65 | 12,74 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 98 | Montare brida 90 mm | buc | 10,96 | 14,47 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 99 | Montare brida 110 mm | buc | 13,56 | 17,9 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 100 | Montare robinet diametru 1" | buc | 33,63 | 44,39 |  | 0,00 | 0,00 | 26,00 | 874,38 | 1.154,14 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 26,00 | 874,38 | 1.154,14 | 279,76 |  |  |
| 101 | Montare robinet diametru 1 ½” | buc | 87,02 | 114,87 | 2,00 | 174,04 | 229,74 | 2,00 | 174,04 | 229,74 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 348,08 | 459,48 | 111,40 |  |  |
| 102 | Montare robinet diametru 2" | buc | 134 | 176,92 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 103 | Montare programator automat cu acumulator 1 zona | buc | 416,1 | 549,24 | 26,00 | 10.818,34 | 14.280,24 | 12,00 | 4.993,08 | 6.590,88 | 41,00 | 17.059,69 | 22.518,84 | 18,00 | 7.489,62 | 9.886,32 | 42,00 | 17.475,78 | 23.068,08 | 32,00 | 13.314,88 | 17.575,68 | 22,00 | 9.153,98 | 12.083,28 | 20,00 | 8.321,80 | 10.984,80 | 213,00 | 88.627,17 | 116.988,12 | 28.360,95 |  |  |
| 104 | Montare programator automat cu acumulator 4 zone | buc | 572,6 | 755,81 | 16,00 | 9.161,28 | 12.092,96 | 15,00 | 8.588,70 | 11.337,15 | 6,00 | 3.435,48 | 4.534,86 | 15,00 | 8.588,70 | 11.337,15 | 24,00 | 13.741,92 | 18.139,44 | 18,00 | 10.306,44 | 13.604,58 | 10,00 | 5.725,80 | 7.558,10 | 16,00 | 9.161,28 | 12.092,96 | 120,00 | 68.709,60 | 90.697,20 | 21.987,60 |  |  |
| 105 | Montare programator electric 12 zone | buc | 902,6 | 1191,42 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 106 | Montare programator electric 18 zone | buc | 1133 | 1495,28 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 107 | Montare programator electric 24 zone | buc | 1959 | 2586,37 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 108 | Montare programator electric 36 zone | buc | 2531 | 3340,37 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 109 | Montare programator electric 48 zone | buc | 3682 | 4859,7 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 110 | Montare senzori de ploaie | buc | 124 | 163,71 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 111 | Montare cutie de protectie antivandalism | buc | 301,3 | 397,65 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 112 | Montare solenoid 9v | buc | 127,7 | 168,56 | 147,00 | 18.771,90 | 24.778,32 | 57,00 | 7.278,90 | 9.607,92 | 40,00 | 5.108,00 | 6.742,40 | 26,00 | 3.320,20 | 4.382,56 | 44,00 | 5.618,80 | 7.416,64 | 25,00 | 3.192,50 | 4.214,00 | 24,00 | 3.064,80 | 4.045,44 | 27,00 | 3.447,90 | 4.551,12 | 390,00 | 49.803,00 | 65.738,40 | 15.935,40 |  |  |
| 113 | Montare solenoid 24v | buc | 53,1 | 70,09 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 114 | Montare acumulator | buc | 15,02 | 19,83 | 104,00 | 1.562,08 | 2.062,32 | 54,00 | 811,08 | 1.070,82 | 50,00 | 751,00 | 991,50 | 40,00 | 600,80 | 793,20 | 80,00 | 1.201,60 | 1.586,40 |  | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 901,20 | 1.189,80 | 20,00 | 300,40 | 396,60 | 408,00 | 6.128,16 | 8.090,64 | 1.962,48 |  |  |
| 115 | Montare aspersor static | buc | 17,22 | 22,73 | 1.804,00 | 31.064,88 | 41.004,92 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 38,00 | 654,36 | 863,74 | 40,00 | 688,80 | 909,20 |  | 0,00 | 0,00 | 36,00 | 619,92 | 818,28 |  | 0,00 | 0,00 | 1.918,00 | 33.027,96 | 43.596,14 | 10.568,18 |  |  |
| 116 | Montare aspersor dinamic cu raza medie de acţiune | buc | 51,41 | 67,86 | 177,00 | 9.099,57 | 12.011,22 | 190,00 | 9.767,90 | 12.893,40 | 44,00 | 2.262,04 | 2.985,84 | 36,00 | 1.850,76 | 2.442,96 | 34,00 | 1.747,94 | 2.307,24 |  | 0,00 | 0,00 | 31,00 | 1.593,71 | 2.103,66 | 29,00 | 1.490,89 | 1.967,94 | 541,00 | 27.812,81 | 36.712,26 | 8.899,45 |  |  |
| 117 | Montare aspersor dinamic cu raza lunga de acţiune | buc | 53,6 | 70,75 | 297,00 | 15.919,20 | 21.012,75 | 32,00 | 1.715,20 | 2.264,00 | 56,00 | 3.001,60 | 3.962,00 | 26,00 | 1.393,60 | 1.839,50 | 38,00 | 2.036,80 | 2.688,50 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 31,00 | 1.661,60 | 2.193,25 | 480,00 | 25.728,00 | 33.960,00 | 8.232,00 |  |  |
| 118 | Montare electrovana electrica - 1" | buc | 140,3 | 185,24 | 59,00 | 8.279,47 | 10.929,16 | 57,00 | 7.998,81 | 10.558,68 | 22,00 | 3.087,26 | 4.075,28 | 16,00 | 2.245,28 | 2.963,84 | 34,00 | 4.771,22 | 6.298,16 | 20,00 | 2.806,60 | 3.704,80 | 17,00 | 2.385,61 | 3.149,08 | 18,00 | 2.525,94 | 3.334,32 | 243,00 | 34.100,19 | 45.013,32 | 10.913,13 |  |  |
| 119 | Montare electrovana electrica - 1 ½” | buc | 344,8 | 455,16 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 120 | Montare electrovana electrica - 2" | buc | 341,8 | 451,2 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 121 | Montare hidrant | buc | 177,8 | 234,66 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 122 | Montat cheie pentru hidrant | buc | 14,84 | 19,59 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 123 | Montare cămin de vizitare circular model 1 | buc | 38,96 | 51,43 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 467,52 | 617,16 | 7,00 | 272,72 | 360,01 | 15,00 | 584,40 | 771,45 |  | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 467,52 | 617,16 | 11,00 | 428,56 | 565,73 | 57,00 | 2.220,72 | 2.931,51 | 710,79 |  |  |
| 124 | Montare cămin de vizitare circular model 2 | buc | 62,15 | 82,04 | 2,00 | 124,30 | 164,08 | 1,00 | 62,15 | 82,04 | 8,00 | 497,20 | 656,32 | 7,00 | 435,05 | 574,28 | 15,00 | 932,25 | 1.230,60 |  | 0,00 | 0,00 | 16,00 | 994,40 | 1.312,64 | 18,00 | 1.118,70 | 1.476,72 | 67,00 | 4.164,05 | 5.496,68 | 1.332,63 |  |  |
| 125 | Montare camin de vizitare rectangular model 1 | buc | 267,4 | 352,95 | 30,00 | 8.021,70 | 10.588,50 | 26,00 | 6.952,14 | 9.176,70 | 10,00 | 2.673,90 | 3.529,50 |  | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 4.010,85 | 5.294,25 |  | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 4.010,85 | 5.294,25 | 17,00 | 4.545,63 | 6.000,15 | 113,00 | 30.215,07 | 39.883,35 | 9.668,28 |  |  |
| 126 | Montare camin de vizitare rectangular model 2 | buc | 375,7 | 495,92 | 2,00 | 751,40 | 991,84 |  | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 2.254,20 | 2.975,52 | 2,00 | 751,40 | 991,84 | 25,00 | 9.392,50 | 12.398,00 | 10,00 | 3.757,00 | 4.959,20 | 6,00 | 2.254,20 | 2.975,52 | 4,00 | 1.502,80 | 1.983,68 | 55,00 | 20.663,50 | 27.275,60 | 6.612,10 |  |  |
| 127 | Montare tub picurare 016 | ml | 8,26 | 10,9 | 160,00 | 1.321,60 | 1.744,00 | 640,00 | 5.286,40 | 6.976,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 6.608,00 | 8.720,00 | 2.112,00 |  |  |
| 128 | Montare tub picurare 020 | ml | 8,26 | 10,9 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 129 | Montare cablu unipolar 1x1,5 | ml | 4,2 | 5,54 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 130 | Montare cablu unipolar 1x2,5 | ml | 5,99 | 7,91 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 131 | Montare copex 40 mm | ml | 6,21 | 8,2 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 132 | Subtraversare | ml | 187,4 | 247,42 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 133 | Incarcare | to | 19,23 | 25,38 | 34,40 | 661,51 | 873,07 | 20,80 | 399,98 | 527,90 | 1,60 | 30,77 | 40,61 | 1,00 | 19,23 | 25,38 | 1,20 | 23,08 | 30,46 | 0,80 | 15,38 | 20,30 | 0,80 | 15,38 | 20,30 | 1,20 | 23,08 | 30,46 | 61,80 | 1.188,41 | 1.568,48 | 380,07 |  |  |
| 134 | Transport 20Km | to | 13,95 | 18,41 | 34,40 | 479,88 | 633,30 | 20,80 | 290,16 | 382,93 | 1,60 | 22,32 | 29,46 | 1,00 | 13,95 | 18,41 | 1,20 | 16,74 | 22,09 | 0,80 | 11,16 | 14,73 | 0,80 | 11,16 | 14,73 | 1,20 | 16,74 | 22,09 | 61,80 | 862,11 | 1.137,74 | 275,63 |  |  |
| 135 | Tarif depozitare deşeuri rampa ecologica | to | 95 | 125,4 | 34,40 | 3.268,00 | 4.313,76 | 20,80 | 1.976,00 | 2.608,32 | 1,60 | 152,00 | 200,64 | 1,00 | 95,00 | 125,40 | 1,20 | 114,00 | 150,48 | 0,80 | 76,00 | 100,32 | 0,80 | 76,00 | 100,32 | 1,20 | 114,00 | 150,48 | 61,80 | 5.871,00 | 7.749,72 | 1.878,72 |  |  |
| 136 | TAXA DE MEDIU | TO | 30 | 80,00 | 34,40 | 1.032,00 | 2.752,00 | 20,80 | 624,00 | 1.664,00 | 1,60 | 48,00 | 128,00 | 1,00 | 30,00 | 80,00 | 1,20 | 36,00 | 96,00 | 0,80 | 24,00 | 64,00 | 0,80 | 24,00 | 64,00 | 1,20 | 36,00 | 96,00 | 61,80 | 1.854,00 | 4.944,00 | 3.090,00 |  |  |
| 137 | Taiat alei din asfalt pe beton | ml | 17,44 | 23,02 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 138 | Decapat imbracaminte asfalt | mp | 54,23 | 71,58 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 139 | Spargere elemente din beton | mc | 254,8 | 336,31 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 140 | Strat Balast | mc | 126,8 | 167,36 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 141 | Refacere strat din beton | mc | 406,8 | 536,91 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 142 | Refacere strat din asfalt | mp | 80,85 | 106,72 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 143 | Turnat beton | mc | 418,6 | 552,51 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 144 | Desfacere alei din pavele | mp | 14,61 | 19,29 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 145 | Refacere alei din pavele | mp | 122,8 | 162,15 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 146 | Refacerea suprafeţelor gazonate | mp | 10,18 | 13,44 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 147 | Proba de funcţionare echipament | ora | 20,87 | 27,55 | 80,00 | 1.669,60 | 2.204,00 | 62,00 | 1.293,94 | 1.708,10 | 12,00 | 250,44 | 330,60 | 5,00 | 104,35 | 137,75 | 8,00 | 166,96 | 220,40 | 4,00 | 83,48 | 110,20 | 4,00 | 83,48 | 110,20 | 8,00 | 166,96 | 220,40 | 183,00 | 3.819,21 | 5.041,65 | 1.222,44 |  |  |
| 148 | Montare capac vizitare | buc | 346,9 | 457,91 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 149 | Execuţie camin branşament | buc | 5215 | 6883,36 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| TOTAL Reparatii - lei fara T.V.A. |  |  |  |  |  | 268.094,89 | 355.259,16 |  | 136.715,28 | 181.294,30 |  | 50.252,62 | 66.397,17 |  | 33.175,32 | 43.831,34 |  | 74.113,32 | 97.877,33 |  | 38.536,04 | 50.899,32 |  | 37.132,25 | 49.046,70 |  | 43.119,87 | 56.965,95 |  | 681.139,59 | 901.571,27 | 220.431,68 |  |  |
| T.V.A. 19% |  |  |  |  |  | 50.938,03 | 67.499,24 |  | 25.975,90 | 34.445,92 |  | 9.548,00 | 12.615,46 |  | 6.303,31 | 8.327,95 |  | 14.081,53 | 18.596,69 |  | 7.321,85 | 9.670,87 |  | 7.055,13 | 9.318,87 |  | 8.192,77 | 10.823,53 |  | 129.416,52 | 171.298,54 | 41.882,02 |  |  |
| TOTAL Reparatii - lei cu T.V.A. |  |  |  |  |  | 319.032,92 | 422.758,40 |  | 162.691,19 | 215.740,22 |  | 59.800,62 | 79.012,64 |  | 39.478,63 | 52.159,29 |  | 88.194,85 | 116.474,02 |  | 45.857,89 | 60.570,19 |  | 44.187,38 | 58.365,58 |  | 51.312,64 | 67.789,48 |  | 810.556,12 | 1.072.869,81 | 262.313,70 |  |  |
|  | Intretinere si mentenanta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. crt. | Denumire operaţiune | U.M. | Pret unitar | Pret unitar ajustat (lei fara TVA) | Parc Motodrom |  |  | Parc Lunca Florilor |  |  | Parc Dobroesti |  |  | Parc Cosmos |  |  | Scuar Dna Ghica |  |  | Parc Ion Creanga |  |  | Sos Colentina - Capat 21 |  |  | Parc Plumbuita II |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Cant. | Valoare totala initiala CS 1 (lei fara TVA) | Valoare totala ajustata (lei fara TVA) | Cant. | Valoare totala initiala CS 1 (lei fara TVA) | Valoare totala ajustata (lei fara TVA) | Cant. | Valoare totala initiala CS 1 (lei fara TVA) | Valoare totala ajustata (lei fara TVA) | Cant. | Valoare totala initiala CS 1 (lei fara TVA) | Valoare totala ajustata (lei fara TVA) | Cant. | Valoare totala initiala CS 1 (lei fara TVA) | Valoare totala ajustata (lei fara TVA) | Cant. | Valoare totala initiala CS 1 (lei fara TVA) | Valoare totala ajustata (lei fara TVA) | Cant. | Valoare totala initiala CS 1 (lei fara TVA) | Valoare totala ajustata (lei fara TVA) | Cant. | Valoare totala initiala CS 1 (lei fara TVA) | Valoare totala ajustata (lei fara TVA) | Cant. | Valoare totala initiala CS 1 (lei fara TVA) | Valoare totala ajustata (lei fara TVA) | Valoare act aditional (lei fara TVA) |  |  |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4=3*1,32 | 5,00 | 6=5x3 | 7=5*4 | 8 | 9=8*3 | 10=8*4 | 11 | 12=11*3 | 13=11*4 | 14 | 15=14*3 | 16=14*4 | 17 | 18=17*3 | 19=17*4 | 20 | 21=20*3 | 22=20*4 | 23 | 24=23*3 | 25=23*4 | 26 | 27=26*3 | 28=26*4 | 29 | 30=29*3 | 31=29*4 | 32=31-32 |  |  |
| 135 | Tarif deplasare avarie sistem de irigaţii | ora | 51,03 | 67,36 | 9,00 | 459,27 | 606,24 | 8,00 | 408,24 | 538,88 | 7,00 | 357,21 | 471,52 | 4,00 | 204,12 | 269,44 | 8,00 | 408,24 | 538,88 | 7,00 | 357,21 | 471,52 | 8,00 | 408,24 | 538,88 | 8,00 | 408,24 | 538,88 | 59,00 | 3.010,77 | 3.974,24 | 963,47 |  |  |
| 136 | Control aspersor si reglaj | ora | 20,64 | 27,24 | 9,00 | 185,76 | 245,16 | 8,00 | 165,12 | 217,92 | 7,00 | 144,48 | 190,68 | 4,00 | 82,56 | 108,96 | 8,00 | 165,12 | 217,92 | 7,00 | 144,48 | 190,68 | 8,00 | 165,12 | 217,92 | 8,00 | 165,12 | 217,92 | 59,00 | 1.217,76 | 1.607,16 | 389,40 |  |  |
| TOTAL Intretinere si mentenanta - lei fara T.V.A. |  |  |  |  |  | 645,03 | 851,40 |  | 573,36 | 756,80 |  | 501,69 | 662,20 |  | 286,68 | 378,40 |  | 573,36 | 756,80 |  | 501,69 | 662,20 |  | 573,36 | 756,80 |  | 573,36 | 756,80 |  | 4.228,53 | 5.581,40 | 1.352,87 |  |  |
| T.V.A. 19% |  |  |  |  |  | 122,56 | 161,77 |  | 108,94 | 143,79 |  | 95,32 | 125,82 |  | 54,47 | 71,90 |  | 108,94 | 143,79 |  | 95,32 | 125,82 |  | 108,94 | 143,79 |  | 108,94 | 143,79 |  | 803,42 | 1.060,47 | 257,05 |  |  |
| TOTAL Intretinere si mentenanta - lei cu T.V.A. |  |  |  |  |  | 767,59 | 1.013,17 |  | 682,30 | 900,59 |  | 597,01 | 788,02 |  | 341,15 | 450,30 |  | 682,30 | 900,59 |  | 597,01 | 788,02 |  | 682,30 | 900,59 |  | 682,30 | 900,59 |  | 5.031,95 | 6.641,87 | 1.609,92 |  |  |
| Intretinere, reparatii si mentenanta sisteme de irigat |  |  |  |  | Parc Motodrom |  |  | Parc Lunca Florilor |  |  | Parc Dobroesti |  |  | Parc Cosmos |  |  | Scuar Dna Ghica |  |  | Parc Ion Creanga |  |  | Sos Colentina - Capat 21 |  |  | Parc Plumbuita II |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Valoare totala initiala CS 1 (lei fara TVA) |  | Valoare totala ajustata (lei fara TVA) | Valoare totala initiala CS 1 (lei fara TVA) |  | Valoare totala ajustata (lei fara TVA) | Valoare totala initiala CS 1 (lei fara TVA) |  | Valoare totala ajustata (lei fara TVA) | Valoare totala initiala CS 1 (lei fara TVA) |  | Valoare totala ajustata (lei fara TVA) | Valoare totala initiala CS 1 (lei fara TVA) |  | Valoare totala ajustata (lei fara TVA) | Valoare totala initiala CS 1 (lei fara TVA) |  | Valoare totala ajustata (lei fara TVA) | Valoare totala initiala CS 1 (lei fara TVA) |  | Valoare totala ajustata (lei fara TVA) | Valoare totala initiala CS 1 (lei fara TVA) |  | Valoare totala ajustata (lei fara TVA) | Valoare totala initiala CS 1 (lei fara TVA) |  | Valoare totala ajustata (lei fara TVA) | Valoare act aditional (lei fara TVA) |  |  |
| TOTAL - lei fără T.V.A. |  |  |  |  | 268.739,92 |  | 356.110,56 | 137.288,64 |  | 182.051,10 | 50.754,31 |  | 67.059,37 | 33.462,00 |  | 44.209,74 | 74.686,68 |  | 98.634,13 | 39.037,73 |  | 51.561,52 | 37.705,61 |  | 49.803,50 | 43.693,23 |  | 57.722,75 | 685.368,12 |  | 907.152,67 | 221.784,55 |  |  |
| T.V.A. 19% |  |  |  |  | 51.060,59 |  | 67.661,01 | 26.084,84 |  | 34.589,71 | 9.643,32 |  | 12.741,28 | 6.357,78 |  | 8.399,85 | 14.190,47 |  | 18.740,48 | 7.417,17 |  | 9.796,69 | 7.164,07 |  | 9.462,67 | 8.301,71 |  | 10.967,32 | 130.219,94 |  | 172.359,01 | 42.139,06 |  |  |
| TOTAL - lei cu T.V.A. |  |  |  |  | 319.800,51 |  | 423.771,56 | 163.373,49 |  | 216.640,81 | 60.397,63 |  | 79.800,66 | 39.819,78 |  | 52.609,59 | 88.877,14 |  | 117.374,61 | 46.454,90 |  | 61.358,21 | 44.869,68 |  | 59.266,17 | 51.994,94 |  | 68.690,07 | 815.588,07 |  | 1.079.511,68 | 263.923,61 |  |  |

Achizitor,                                                                                                   Executant,

ADMINISTRATIA DOMENIULUI                    Asocierea S.C. GARDEN CENTER GRUP S.R.L.

PUBLIC SECTOR  2                                        S.C. CRIS GARDEN si S.C. GECA IMPEX PM S.R.L.

| ANEXA NR. 2 la ACTUL ADITIONAL NR. 1 la Contractul subsecvent nr. 1 la Acordul – cadru nr. 35384/30.12.2021 ,,LOT 4 - Intretinere, reparatii si mentenana sisteme de irigat - parcuri, scuaruri, platbande si ansambluri de locuinte Zona4ˮ la Acordul-cadru nr. 35384/30.12.2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Reparatii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. crt. | Denumire operaţiune | U.M. | Pret unitar | Pret unitar ajustat (lei fara TVA) | Parc Fabrica de Gheata |  |  |  | Parc Raul Colentina |  |  |  | Colentina x Fundeni |  |  | Parc Rodica |  |  | Poiana cu Aluni |  |  | Baia de Arama |  |  | Andronache x Colentina |  |  |  | Scuar Aurului |  |  | Maior Bacila, Al. Piatra Mare + Rascoala (ans. Loc) * |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Cant. | Valoare totala initiala CS 1 (lei fara TVA) | Valoare totala ajustata (lei fara TVA) |  | Cant. |  | Valoare totala initiala CS 1 (lei fara TVA) | Valoare totala ajustata (lei fara TVA) | Cant. | Valoare totala initiala CS 1 (lei fara TVA) | Valoare totala ajustata (lei fara TVA) | Cant. | Valoare totala initiala CS 1 (lei fara TVA) | Valoare totala ajustata (lei fara TVA) | Cant. | Valoare totala initiala CS 1 (lei fara TVA) | Valoare totala ajustata (lei fara TVA) | Cant. | Valoare totala initiala CS 1 (lei fara TVA) | Valoare totala ajustata (lei fara TVA) | Cant. | Valoare totala initiala CS 1 (lei fara TVA) | Valoare totala ajustata (lei fara TVA) |  | Cant. | Valoare totala initiala CS 1 (lei fara TVA) | Valoare totala ajustata (lei fara TVA) | Cant. | Valoare totala initiala CS 1 (lei fara TVA) | Valoare totala ajustata (lei fara TVA) | Cant. | Valoare totala initiala CS 1 (lei fara TVA) | Valoare totala ajustata (lei fara TVA) |  | Valoare act aditional (lei fara TVA) |  |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4=3*1,32 | 5 | 6=5x3 | 7=5*4 |  | 8 |  | 9=8*3 | 10=8*4 | 11 | 12=11*3 | 13=11*4 | 14 | 15=14*3 | 16=14*4 | 17 | 18=17*3 | 19=17*4 | 20 | 21=20*3 | 22=20*4 | 23 | 24=23*3 | 25=23*4 |  | 26 | 27=26*3 | 28=26*4 | 29 | 30=29*3 | 31=29*4 | 32 | 33=32*3 | 34=32*4 |  | 35=34-33 |  |
| 1 | Montare tubulatura polietilena Ø110 | ml | 32,23 | 42,54 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 2 | Montare tubulatura polietilena Ø90 | ml | 26,78 | 35,35 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 3 | Montare tubulatura polietilena Ø75 | ml | 20,53 | 27,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 4 | Montare tubulatura polietilena Ø63 | ml | 14,3 | 18,88 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 5 | Montare tubulatura polietilena Ø50 | ml | 11,41 | 15,06 | 4.555,00 | 51.972,55 | 68.598,30 |  | 1.400,00 |  | 15.974,00 | 21.084,00 |  | 0,00 | 0,00 | 2.800,00 | 31.948,00 | 42.168,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 13.692,00 | 18.072,00 | 9.955,00 | 113.586,55 | 149.922,30 |  | 36.335,75 |  |
| 6 | Montare tubulatura polietilena Ø40 | ml | 10,19 | 13,45 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 7 | Montare tubulatura polietilena Ø32 | ml | 9,16 | 12,09 | 10.930,00 | 100.118,80 | 132.143,70 |  | 4.300,00 |  | 39.388,00 | 51.987,00 | 115,00 | 1.053,40 | 1.390,35 | 1.350,00 | 12.366,00 | 16.321,50 | 100,00 | 916,00 | 1.209,00 | 100,00 | 916,00 | 1.209,00 | 100,00 | 916,00 | 1.209,00 |  | 100,00 | 916,00 | 1.209,00 | 560,00 | 5.129,60 | 6.770,40 | 17.655,00 | 161.719,80 | 213.448,95 |  | 51.729,15 |  |
| 8 | Montare tubulatura polietilena Ø25 | ml | 8,41 | 11,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 9 | Montare tubulatura polietilena Ø20 | ml | 8,25 | 10,89 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 10 | Montare tubulatura polietilena Ø16 | ml | 7,22 | 9,53 | 995,00 | 7.183,90 | 9.482,35 |  | 120,00 |  | 866,40 | 1.143,60 | 60,00 | 433,20 | 571,80 | 250,00 | 1.805,00 | 2.382,50 |  | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 216,60 | 285,90 | 30,00 | 216,60 | 285,90 |  |  | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 1.083,00 | 1.429,50 | 1.635,00 | 11.804,70 | 15.581,55 |  | 3.776,85 |  |
| 11 | Montare niplu 1/2 ” | buc | 3,92 | 5,17 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 15,68 | 20,68 |  | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 15,68 | 20,68 | 3,00 | 11,76 | 15,51 | 8,00 | 31,36 | 41,36 |  | 10,00 | 39,20 | 51,70 |  | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 113,68 | 149,93 |  | 36,25 |  |
| 12 | Montare niplu 3/4” | buc | 5,53 | 7,3 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 22,12 | 29,20 |  | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 22,12 | 29,20 | 3,00 | 16,59 | 21,90 | 9,00 | 49,77 | 65,70 |  | 10,00 | 55,30 | 73,00 |  | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 165,90 | 219,00 |  | 53,10 |  |
| 13 | Montare niplu 1” | buc | 5,65 | 7,46 | 80,00 | 452,00 | 596,80 |  | 22,00 |  | 124,30 | 164,12 | 16,00 | 90,40 | 119,36 | 25,00 | 141,25 | 186,50 | 15,00 | 84,75 | 111,90 | 2,00 | 11,30 | 14,92 | 8,00 | 45,20 | 59,68 |  | 8,00 | 45,20 | 59,68 | 15,00 | 84,75 | 111,90 | 191,00 | 1.079,15 | 1.424,86 |  | 345,71 |  |
| 14 | Montare niplu 1¼” | buc | 6,97 | 9,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 15 | Montare niplu 1½” | buc | 12,52 | 16,53 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 16 | Montare niplu 2” | buc | 12,72 | 16,79 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 17 | Montare niplu redus 3/4'' - ½” | buc | 4,01 | 5,29 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 18 | Montare niplu redus 1”- 3/4” | buc | 4,98 | 6,57 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 19 | Montare niplu redus 1¼"-1” | buc | 6,23 | 8,22 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 20 | Montare niplu redus 1½”-1 | buc | 9,53 | 12,58 | 41,00 | 390,73 | 515,78 |  | 13,00 |  | 123,89 | 163,54 |  | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 238,25 | 314,50 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 114,36 | 150,96 | 91,00 | 867,23 | 1.144,78 |  | 277,55 |  |
| 21 | Montare niplu redus 2”- 1½” | buc | 9,66 | 12,75 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 22 | Montare reducţie m-f/f-m 3/4'' - ½” | buc | 6,66 | 8,79 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 23 | Montare reducţie m-f/f-m 1”-3/4” | buc | 6,09 | 8,04 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 24 | Montare reducţie m-f/f-m 1 ¼”- l” | buc | 11,53 | 15,22 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 25 | Montare reducţie m-f/f-m 1½”-1” | buc | 13,05 | 17,23 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 26 | Montare reducţie m-f/f-m 2”- 1½” | buc | 13,15 | 17,36 |  | 0,00 | 0,00 |  | 2,00 |  | 26,30 | 34,72 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 26,30 | 34,72 |  | 8,42 |  |
| 27 | Montare mufa ½” | buc | 4,4 | 5,81 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 28 | Montare mufa 3/4 ” | buc | 7,33 | 9,68 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 29 | Montare mufa 1” | buc | 7,42 | 9,79 | 110,00 | 816,20 | 1.076,90 |  | 10,00 |  | 74,20 | 97,90 | 18,00 | 133,56 | 176,22 | 25,00 | 185,50 | 244,75 | 15,00 | 111,30 | 146,85 | 5,00 | 37,10 | 48,95 | 4,00 | 29,68 | 39,16 |  | 4,00 | 29,68 | 39,16 | 12,00 | 89,04 | 117,48 | 203,00 | 1.506,26 | 1.987,37 |  | 481,11 |  |
| 30 | Montare mufa 1 ¼ ” | buc | 9,44 | 12,46 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 31 | Montare mufa 1 ½” | buc | 11,03 | 14,56 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 32 | Montare mufa 2” | buc | 12,35 | 16,3 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 33 | Montare mufa 16 mm | buc | 7,31 | 9,65 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 29,24 | 38,60 |  | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 29,24 | 38,60 | 3,00 | 21,93 | 28,95 | 8,00 | 58,48 | 77,20 |  | 10,00 | 73,10 | 96,50 |  | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 211,99 | 279,85 |  | 67,86 |  |
| 34 | Montare mufa 20 mm | buc | 7,33 | 9,68 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 35 | Montare mufa 25 mm | buc | 7,42 | 9,79 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 36 | Montare mufa 32 mm | buc | 9,44 | 12,46 | 102,00 | 962,88 | 1.270,92 |  | 16,00 |  | 151,04 | 199,36 | 20,00 | 188,80 | 249,20 | 25,00 | 236,00 | 311,50 | 20,00 | 188,80 | 249,20 | 20,00 | 188,80 | 249,20 | 20,00 | 188,80 | 249,20 |  | 10,00 | 94,40 | 124,60 | 15,00 | 141,60 | 186,90 | 248,00 | 2.341,12 | 3.090,08 |  | 748,96 |  |
| 37 | Montare mufa 40 mm | buc | 11,03 | 14,56 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 38 | Montare mufa 50 mm | buc | 12,35 | 16,3 | 36,00 | 444,60 | 586,80 |  | 7,00 |  | 86,45 | 114,10 | 8,00 | 98,80 | 130,40 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 12,35 | 16,30 | 52,00 | 642,20 | 847,60 |  | 205,40 |  |
| 39 | Montare mufa 63 mm | buc | 24,35 | 32,14 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 40 | Montare mufa 75 mm | buc | 42,73 | 56,4 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 41 | Montare mufa 90 mm | buc | 55,38 | 73,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 42 | Montare mufa 110 mm | buc | 65,04 | 85,85 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 43 | Montare cot la 90 ½” | buc | 4,31 | 5,69 | 100,00 | 431,00 | 569,00 |  | 20,00 |  | 86,20 | 113,80 |  | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 17,24 | 22,76 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 86,20 | 113,80 | 144,00 | 620,64 | 819,36 |  | 198,72 |  |
| 44 | Montare cot la 90 3/4” | buc | 5,27 | 6,96 | 100,00 | 527,00 | 696,00 |  | 18,00 |  | 94,86 | 125,28 |  | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 31,62 | 41,76 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 105,40 | 139,20 | 144,00 | 758,88 | 1.002,24 |  | 243,36 |  |
| 45 | Montare cot la 90 1” | buc | 6,42 | 8,47 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 96,30 | 127,05 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 77,04 | 101,64 |  | 6,00 | 38,52 | 50,82 |  | 0,00 | 0,00 | 33,00 | 211,86 | 279,51 |  | 67,65 |  |
| 46 | Montare cot la 90 1¼” | buc | 8,77 | 11,58 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 47 | Montare cot Ia 90 1½” | buc | 14,28 | 18,85 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 48 | Montare cot la 90 2” | buc | 17,88 | 23,6 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 49 | Montare cot la 90 20 mm | buc | 8,12 | 10,72 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 50 | Montare cot la 90 16 mm | buc | 8,12 | 10,72 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 51 | Montare cot la 90 25 mm | buc | 8,26 | 10,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 52 | Montare cot la 90 32 mm | buc | 11,62 | 15,34 | 63,00 | 732,06 | 966,42 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 139,44 | 184,08 | 32,00 | 371,84 | 490,88 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 139,44 | 184,08 |  | 8,00 | 92,96 | 122,72 | 15,00 | 174,30 | 230,10 | 142,00 | 1.650,04 | 2.178,28 |  | 528,24 |  |
| 53 | Montare cot la 90 40 mm | buc | 17,22 | 22,73 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 54 | Montare cot la 90 50 mm. | buc | 24,24 | 32 | 15,00 | 363,60 | 480,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 290,88 | 384,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 27,00 | 654,48 | 864,00 |  | 209,52 |  |
| 55 | Montare cot la 90 63 mm | buc | 30,14 | 39,78 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 56 | Montare cot la 90 75 mm | buc | 46,62 | 61,54 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 57 | Montare cot la 90 90 mm | buc | 54,97 | 72,56 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 58 | Montare cot la 90 110 mm | buc | 77,54 | 102,35 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 59 | Montare racord 16 mm | buc | 6,1 | 8,05 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 60 | Montare racord 20 mm | buc | 4,16 | 5,49 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 61 | Montare racord 32 mm | buc | 9,07 | 11,97 | 95,00 | 861,65 | 1.137,15 |  | 12,00 |  | 108,84 | 143,64 | 12,00 | 108,84 | 143,64 | 35,00 | 317,45 | 418,95 | 14,00 | 126,98 | 167,58 |  | 0,00 | 0,00 | 14,00 | 126,98 | 167,58 |  | 8,00 | 72,56 | 95,76 | 23,00 | 208,61 | 275,31 | 213,00 | 1.931,91 | 2.549,61 |  | 617,70 |  |
| 62 | Montare racord 40 mm | buc | 10,56 | 13,94 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 63 | Montare racord 50 mm | buc | 17,9 | 23,63 |  | 0,00 | 0,00 |  | 2,00 |  | 35,80 | 47,26 | 8,00 | 143,20 | 189,04 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 179,00 | 236,30 |  | 57,30 |  |
| 64 | Montare racord 63 mm | buc | 21,49 | 28,37 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 65 | Montare racord 75 mm | buc | 33,58 | 44,33 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 66 | Montare racord 90 mm | buc | 63,71 | 84,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 67 | Montare racord 110 mm | buc | 72,99 | 96,35 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 68 | Montare dop 20 mm | buc | 6,37 | 8,41 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 69 | Montare dop 25 mm | buc | 7,29 | 9,62 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 70 | Montare dop 32 mm | buc | 9,4 | 12,41 | 95,00 | 893,00 | 1.178,95 |  | 15,00 |  | 141,00 | 186,15 | 4,00 | 37,60 | 49,64 | 38,00 | 357,20 | 471,58 | 5,00 | 47,00 | 62,05 |  | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 56,40 | 74,46 |  | 2,00 | 18,80 | 24,82 | 15,00 | 141,00 | 186,15 | 180,00 | 1.692,00 | 2.233,80 |  | 541,80 |  |
| 71 | Montare dop 40 mm | buc | 12 | 15,84 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 36,00 | 47,52 | 3,00 | 36,00 | 47,52 |  | 11,52 |  |
| 72 | Montare dop 50 mm | buc | 18,62 | 24,58 | 9,00 | 167,58 | 221,22 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 74,48 | 98,32 | 9,00 | 167,58 | 221,22 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 22,00 | 409,64 | 540,76 |  | 131,12 |  |
| 73 | Montare dop 63 mm | buc | 22,79 | 30,08 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 74 | Montare dop 75 mm | buc | 27,71 | 36,58 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 75 | Montare dop 90 mm | buc | 44,15 | 58,28 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 76 | Montare dop 110 mm | buc | 52,77 | 69,66 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 77 | Montare teu ½” | buc | 5,11 | 6,75 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 78 | Montare teu 3/4” | buc | 5,11 | 6,75 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 79 | Montare teu 1” | buc | 6,52 | 8,61 | 78,00 | 508,56 | 671,58 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 13,04 | 17,22 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 13,04 | 17,22 |  | 2,00 | 13,04 | 17,22 |  | 0,00 | 0,00 | 84,00 | 547,68 | 723,24 |  | 175,56 |  |
| 80 | Montare teu 1¼” | buc | 7,66 | 10,11 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 81 | Montare teu 1½'' | buc | 10,14 | 13,38 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 82 | Montare teu 2” | buc | 11,66 | 15,39 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 83 | Montare teu la 90,16 mm | buc | 11,24 | 14,84 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 84 | Montare teu la 90, 20 mm | buc | 11,56 | 15,26 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 85 | Montare teu la 90, 25 mm | buc | 11,73 | 15,48 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 86 | Montare teu la 90, 32 mm | buc | 14,57 | 19,23 | 85,00 | 1.238,45 | 1.634,55 |  | 18,00 |  | 262,26 | 346,14 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 2,00 | 29,14 | 38,46 | 32,00 | 466,24 | 615,36 | 137,00 | 1.996,09 | 2.634,51 |  | 638,42 |  |
| 87 | Montare teu la 90,40 mm | buc | 21,88 | 28,88 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 131,28 | 173,28 | 6,00 | 131,28 | 173,28 |  | 42,00 |  |
| 88 | Montare teu la 90, 50 mm | buc | 28,71 | 37,9 | 65,00 | 1.866,15 | 2.463,50 |  | 3,00 |  | 86,13 | 113,70 |  | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 832,59 | 1.099,10 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 97,00 | 2.784,87 | 3.676,30 |  | 891,43 |  |
| 89 | Montare teu la 90, 63 mm | buc | 37,79 | 49,88 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 90 | Montare teu la 90, 75 mm | buc | 63,08 | 83,27 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 91 | Montare teu la 90,90 mm | buc | 79,7 | 105,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 92 | Montare teu la 90,110 mm | buc | 101,41 | 133,86 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 93 | Montare brida 32 mm | buc | 5,5 | 7,26 | 862,00 | 4.741,00 | 6.258,12 |  | 50,00 |  | 275,00 | 363,00 | 28,00 | 154,00 | 203,28 | 110,00 | 605,00 | 798,60 | 22,00 | 121,00 | 159,72 | 18,00 | 99,00 | 130,68 | 14,00 | 77,00 | 101,64 |  | 15,00 | 82,50 | 108,90 | 100,00 | 550,00 | 726,00 | 1.219,00 | 6.704,50 | 8.849,94 |  | 2.145,44 |  |
| 94 | Montare brida 40 mm | buc | 7,2 | 9,5 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 95 | Montare brida 50 mm | buc | 7,59 | 10,02 | 6,00 | 45,54 | 60,12 |  | 5,00 |  | 37,95 | 50,10 | 9,00 | 68,31 | 90,18 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 151,80 | 200,40 |  | 48,60 |  |
| 96 | Montare brida 63 mm | buc | 9 | 11,88 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 97 | Montare brida 75 mm | buc | 9,65 | 12,74 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 98 | Montare brida 90 mm | buc | 10,96 | 14,47 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 99 | Montare brida 110 mm | buc | 13,56 | 17,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 100 | Montare robinet diametru 1" | buc | 33,63 | 44,39 |  | 0,00 | 0,00 |  | 7,00 |  | 235,41 | 310,73 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 336,30 | 443,90 | 17,00 | 571,71 | 754,63 |  | 182,92 |  |
| 101 | Montare robinet diametru 1 ½” | buc | 87,02 | 114,87 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 102 | Montare robinet diametru 2" | buc | 134,03 | 176,92 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 103 | Montare programator automat cu acumulator 1 zona | buc | 416,09 | 549,24 | 19,00 | 7.905,71 | 10.435,56 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 4.993,08 | 6.590,88 |  | 0,00 | 0,00 | 16,00 | 6.657,44 | 8.787,84 | 6,00 | 2.496,54 | 3.295,44 | 8,00 | 3.328,72 | 4.393,92 |  | 6,00 | 2.496,54 | 3.295,44 |  | 0,00 | 0,00 | 67,00 | 27.878,03 | 36.799,08 |  | 8.921,05 |  |
| 104 | Montare programator automat cu acumulator 4 zone | buc | 572,58 | 755,81 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 3.435,48 | 4.534,86 |  | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 3.435,48 | 4.534,86 | 4,00 | 2.290,32 | 3.023,24 | 4,00 | 2.290,32 | 3.023,24 |  | 4,00 | 2.290,32 | 3.023,24 |  | 0,00 | 0,00 | 24,00 | 13.741,92 | 18.139,44 |  | 4.397,52 |  |
| 105 | Montare programator electric 12 zone | buc | 902,59 | 1191,42 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 106 | Montare programator electric 18 zone | buc | 1132,79 | 1495,28 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 107 | Montare programator electric 24 zone | buc | 1959,37 | 2586,37 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 108 | Montare programator electric 36 zone | buc | 2530,58 | 3340,37 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 109 | Montare programator electric 48 zone | buc | 3681,59 | 4859,7 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 110 | Montare senzori de ploaie | buc | 124,02 | 163,71 | 1,00 | 124,02 | 163,71 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 124,02 | 163,71 |  | 39,69 |  |
| 111 | Montare cutie de protectie antivandalism | buc | 301,25 | 397,65 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 112 | Montare solenoid 9v | buc | 127,7 | 168,56 | 51,00 | 6.512,70 | 8.596,56 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 16,00 | 2.043,20 | 2.696,96 |  | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 2.298,60 | 3.034,08 | 10,00 | 1.277,00 | 1.685,60 | 10,00 | 1.277,00 | 1.685,60 |  | 11,00 | 1.404,70 | 1.854,16 |  | 0,00 | 0,00 | 116,00 | 14.813,20 | 19.552,96 |  | 4.739,76 |  |
| 113 | Montare solenoid 24v | buc | 53,1 | 70,09 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 114 | Montare acumulator | buc | 15,02 | 19,83 | 38,00 | 570,76 | 753,54 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 150,20 | 198,30 |  | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 300,40 | 396,60 | 10,00 | 150,20 | 198,30 | 10,00 | 150,20 | 198,30 |  | 10,00 | 150,20 | 198,30 |  | 0,00 | 0,00 | 98,00 | 1.471,96 | 1.943,34 |  | 471,38 |  |
| 115 | Montare aspersor static | buc | 17,22 | 22,73 | 700,00 | 12.054,00 | 15.911,00 |  | 75,00 |  | 1.291,50 | 1.704,75 |  | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 861,00 | 1.136,50 | 36,00 | 619,92 | 818,28 | 15,00 | 258,30 | 340,95 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 1.722,00 | 2.273,00 | 976,00 | 16.806,72 | 22.184,48 |  | 5.377,76 |  |
| 116 | Montare aspersor dinamic cu raza medie de acţiune | buc | 51,41 | 67,86 | 70,00 | 3.598,70 | 4.750,20 |  | 40,00 |  | 2.056,40 | 2.714,40 |  | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 1.028,20 | 1.357,20 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 130,00 | 6.683,30 | 8.821,80 |  | 2.138,50 |  |
| 117 | Montare aspersor dinamic cu raza lunga de acţiune | buc | 53,6 | 70,75 | 92,00 | 4.931,20 | 6.509,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 804,00 | 1.061,25 | 60,00 | 3.216,00 | 4.245,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 536,00 | 707,50 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 177,00 | 9.487,20 | 12.522,75 |  | 3.035,55 |  |
| 118 | Montare electrovana electrica - 1" | buc | 140,33 | 185,24 | 51,00 | 7.156,83 | 9.447,24 |  | 13,00 |  | 1.824,29 | 2.408,12 | 8,00 | 1.122,64 | 1.481,92 | 15,00 | 2.104,95 | 2.778,60 | 18,00 | 2.525,94 | 3.334,32 | 12,00 | 1.683,96 | 2.222,88 | 10,00 | 1.403,30 | 1.852,40 |  | 7,00 | 982,31 | 1.296,68 | 7,00 | 982,31 | 1.296,68 | 141,00 | 19.786,53 | 26.118,84 |  | 6.332,31 |  |
| 119 | Montare electrovana electrica - 1 ½” | buc | 344,82 | 455,16 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 120 | Montare electrovana electrica - 2" | buc | 341,82 | 451,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 121 | Montare hidrant | buc | 177,77 | 234,66 | 6,00 | 1.066,62 | 1.407,96 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 1.066,62 | 1.407,96 |  | 341,34 |  |
| 122 | Montat cheie pentru hidrant | buc | 14,84 | 19,59 | 6,00 | 89,04 | 117,54 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 89,04 | 117,54 |  | 28,50 |  |
| 123 | Montare cămin de vizitare circular model 1 | buc | 38,96 | 51,43 | 6,00 | 233,76 | 308,58 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 779,20 | 1.028,60 | 2,00 | 77,92 | 102,86 | 4,00 | 155,84 | 205,72 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 32,00 | 1.246,72 | 1.645,76 |  | 399,04 |  |
| 124 | Montare cămin de vizitare circular model 2 | buc | 62,15 | 82,04 | 16,00 | 994,40 | 1.312,64 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 248,60 | 328,16 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 248,60 | 328,16 | 6,00 | 372,90 | 492,24 |  | 1,00 | 62,15 | 82,04 | 3,00 | 186,45 | 246,12 | 34,00 | 2.113,10 | 2.789,36 |  | 676,26 |  |
| 125 | Montare camin de vizitare rectangular model 1 | buc | 267,39 | 352,95 | 14,00 | 3.743,46 | 4.941,30 |  | 5,00 |  | 1.336,95 | 1.764,75 | 6,00 | 1.604,34 | 2.117,70 | 6,00 | 1.604,34 | 2.117,70 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 31,00 | 8.289,09 | 10.941,45 |  | 2.652,36 |  |
| 126 | Montare camin de vizitare rectangular model 2 | buc | 375,7 | 495,92 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 751,40 | 991,84 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 2.254,20 | 2.975,52 | 2,00 | 751,40 | 991,84 |  | 1,00 | 375,70 | 495,92 |  | 0,00 | 0,00 | 11,00 | 4.132,70 | 5.455,12 |  | 1.322,42 |  |
| 127 | Montare tub picurare 016 | ml | 8,26 | 10,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 128 | Montare tub picurare 020 | ml | 8,26 | 10,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 129 | Montare cablu unipolar 1x1,5 | ml | 4,2 | 5,54 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 130 | Montare cablu unipolar 1x2,5 | ml | 5,99 | 7,91 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 131 | Montare copex 40 mm | ml | 6,21 | 8,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 132 | Subtraversare | ml | 187,44 | 247,42 | 82,00 | 15.370,08 | 20.288,44 |  | 10,00 |  | 1.874,40 | 2.474,20 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 92,00 | 17.244,48 | 22.762,64 |  | 5.518,16 |  |
| 133 | Incarcare | to | 19,23 | 25,38 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,46 | 8,85 | 11,67 |  | 0,00 | 0,00 | 0,40 | 7,69 | 10,15 | 0,40 | 7,69 | 10,15 | 0,40 | 7,69 | 10,15 |  | 0,40 | 7,69 | 10,15 |  | 0,00 | 0,00 | 2,06 | 39,61 | 52,28 |  | 12,67 |  |
| 134 | Transport 20Km | to | 13,95 | 18,41 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,46 | 6,42 | 8,47 |  | 0,00 | 0,00 | 0,40 | 5,58 | 7,36 | 0,40 | 5,58 | 7,36 | 0,40 | 5,58 | 7,36 |  | 0,40 | 5,58 | 7,36 |  | 0,00 | 0,00 | 2,06 | 28,74 | 37,92 |  | 9,19 |  |
| 135 | Tarif depozitare deşeuri rampa ecologica | to | 95 | 125,4 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,46 | 43,70 | 57,68 |  | 0,00 | 0,00 | 0,40 | 38,00 | 50,16 | 0,40 | 38,00 | 50,16 | 0,40 | 38,00 | 50,16 |  | 0,40 | 38,00 | 50,16 |  | 0,00 | 0,00 | 2,06 | 195,70 | 258,32 |  | 62,62 |  |
| 136 | TAXA DE MEDIU | TO | 30 | 80 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,46 | 13,80 | 36,80 |  | 0,00 | 0,00 | 0,40 | 12,00 | 32,00 | 0,40 | 12,00 | 32,00 | 0,40 | 12,00 | 32,00 |  | 0,40 | 12,00 | 32,00 |  | 0,00 | 0,00 | 2,06 | 61,80 | 164,80 |  | 103,00 |  |
| 137 | Taiat alei din asfalt pe beton | ml | 17,44 | 23,02 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 138 | Decapat imbracaminte asfalt | mp | 54,23 | 71,58 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 139 | Spargere elemente din beton | mc | 254,78 | 336,31 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 140 | Strat Balast | mc | 126,79 | 167,36 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 141 | Refacere strat din beton | mc | 406,75 | 536,91 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 142 | Refacere strat din asfalt | mp | 80,85 | 106,72 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 143 | Turnat beton | mc | 418,57 | 552,51 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 144 | Desfacere alei din pavele | mp | 14,61 | 19,29 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 145 | Refacere alei din pavele | mp | 122,84 | 162,15 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 146 | Refacerea suprafeţelor gazonate | mp | 10,18 | 13,44 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 147 | Proba de funcţionare echipament | ora | 20,87 | 27,55 | 35,00 | 730,45 | 964,25 |  | 21,00 |  | 438,27 | 578,55 | 2,00 | 41,74 | 55,10 | 18,00 | 375,66 | 495,90 | 2,00 | 41,74 | 55,10 | 2,00 | 41,74 | 55,10 | 2,00 | 41,74 | 55,10 |  | 2,00 | 41,74 | 55,10 | 7,00 | 146,09 | 192,85 | 91,00 | 1.899,17 | 2.507,05 |  | 607,88 |  |
| 148 | Montare capac vizitare | buc | 346,9 | 457,91 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 149 | Execuţie camin branşament | buc | 5214,67 | 6883,36 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| TOTAL Reparatii - lei fara T.V.A. |  |  |  |  |  | 239.798,98 | 316.515,68 |  |  |  | 66.999,84 | 88.432,91 |  | 18.167,85 | 23.999,86 |  | 59.101,55 | 78.009,00 |  | 18.384,86 | 24.284,14 |  | 12.361,13 | 16.332,74 |  | 12.396,48 | 16.379,36 |  |  | 9.467,33 | 12.512,90 |  | 25.618,88 | 33.814,71 |  | 462.296,91 | 610.281,28 |  | 147.984,37 |  |
| T.V.A. 19% |  |  |  |  |  | 45.561,81 | 60.137,98 |  |  |  | 12.729,97 | 16.802,25 |  | 3.451,89 | 4.559,97 |  | 11.229,29 | 14.821,71 |  | 3.493,12 | 4.613,99 |  | 2.348,62 | 3.103,22 |  | 2.355,33 | 3.112,08 |  |  | 1.798,79 | 2.377,45 |  | 4.867,59 | 6.424,79 |  | 87.836,41 | 115.953,44 |  | 28.117,03 |  |
| TOTAL Reparatii - lei cu T.V.A. |  |  |  |  |  | 285.360,79 | 376.653,66 |  |  |  | 79.729,81 | 105.235,16 |  | 21.619,74 | 28.559,83 |  | 70.330,84 | 92.830,71 |  | 21.877,99 | 28.898,12 |  | 14.709,75 | 19.435,96 |  | 14.751,81 | 19.491,43 |  |  | 11.266,13 | 14.890,35 |  | 30.486,47 | 40.239,50 |  | 550.133,32 | 726.234,72 |  | 176.101,40 |  |
|  | Intretinere si mentenanta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. crt. | Denumire operaţiune | U.M. | Pret unitar |  | Parc Fabrica de Gheata |  |  |  | Parc Raul Colentina |  |  |  | Colentina x Fundeni |  |  | Parc Rodica |  |  | Poiana cu Aluni |  |  | Baia de Arama |  |  | Andro- nache x Colentina |  |  |  | Scuar Aurului |  |  | Maior Bacila, Al. Piatra Mare + Rascoala (ans. Loc) * |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Cant. | Valoare totala initiala CS 1 (lei fara TVA) | Valoare totala ajustata (lei fara TVA) |  | Cant. |  | Valoare totala initiala CS 1 (lei fara TVA) | Valoare totala ajustata (lei fara TVA) | Cant. | Valoare totala initiala CS 1 (lei fara TVA) | Valoare totala ajustata (lei fara TVA) | Cant. | Valoare totala initiala CS 1 (lei fara TVA) | Valoare totala ajustata (lei fara TVA) | Cant. | Valoare totala initiala CS 1 (lei fara TVA) | Valoare totala ajustata (lei fara TVA) | Cant. | Valoare totala initiala CS 1 (lei fara TVA) | Valoare totala ajustata (lei fara TVA) | Cant. | Valoare totala initiala CS 1 (lei fara TVA) | Valoare totala ajustata (lei fara TVA) |  | Cant. | Valoare totala initiala CS 1 (lei fara TVA) | Valoare totala ajustata (lei fara TVA) | Cant. | Valoare totala initiala CS 1 (lei fara TVA) | Valoare totala ajustata (lei fara TVA) | Cant. | Valoare totala initiala CS 1 (lei fara TVA) | Valoare totala ajustata (lei fara TVA) |  | Valoare act aditional (lei fara TVA) |  |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4=3*1,32 | 5 | 6=5x3 | 7=5*4 |  | 8 |  | 9=8*3 | 10=8*4 | 11 | 12=11*3 | 13=11*4 | 14 | 15=14*3 | 16=14*4 | 17 | 18=17*3 | 19=17*4 | 20 | 21=20*3 | 22=20*4 | 23 | 24=23*3 | 25=23*4 |  | 26 | 27=26*3 | 28=26*4 | 29 | 30=29*3 | 31=29*4 | 32 | 33=32*3 | 34=32*4 |  | 35=34-33 |  |
| 135 | Tarif deplasare avarie sistem de irigaţii | ora | 51,03 | 67,36 | 10,00 | 510,30 | 673,60 |  | 9,00 |  | 459,27 | 606,24 | 7,00 | 357,21 | 471,52 | 3,00 | 153,09 | 202,08 | 6,00 | 306,18 | 404,16 | 8,00 | 408,24 | 538,88 | 7,00 | 357,21 | 471,52 |  | 6,00 | 306,18 | 404,16 | 2,00 | 102,06 | 134,72 | 58,00 | 2.959,74 | 3.906,88 |  | 947,14 |  |
| 136 | Control aspersor si reglaj | ora | 20,64 | 27,24 | 10,00 | 206,40 | 272,40 |  | 9,00 |  | 185,76 | 245,16 | 7,00 | 144,48 | 190,68 | 3,00 | 61,92 | 81,72 | 6,00 | 123,84 | 163,44 | 8,00 | 165,12 | 217,92 | 7,00 | 144,48 | 190,68 |  | 6,00 | 123,84 | 163,44 | 2,00 | 41,28 | 54,48 | 58,00 | 1.197,12 | 1.579,92 |  | 382,80 |  |
| TOTAL Intretinere si mentenanta - lei fara T.V.A. |  |  |  |  |  | 716,70 | 946,00 |  |  |  | 645,03 | 851,40 |  | 501,69 | 662,20 |  | 215,01 | 283,80 |  | 430,02 | 567,60 |  | 573,36 | 756,80 |  | 501,69 | 662,20 |  |  | 430,02 | 567,60 |  | 143,34 | 189,20 |  | 4.156,86 | 5.486,80 |  | 1.329,94 |  |
| T.V.A. 19% |  |  |  |  |  | 136,17 | 179,74 |  |  |  | 122,56 | 161,77 |  | 95,32 | 125,82 |  | 40,85 | 53,92 |  | 81,70 | 107,84 |  | 108,94 | 143,79 |  | 95,32 | 125,82 |  |  | 81,70 | 107,84 |  | 27,23 | 35,95 |  | 789,80 | 1.042,49 |  | 252,69 |  |
| TOTAL Intretinere si mentenanta - lei cu T.V.A. |  |  |  |  |  | 852,87 | 1.125,74 |  |  |  | 767,59 | 1.013,17 |  | 597,01 | 788,02 |  | 255,86 | 337,72 |  | 511,72 | 675,44 |  | 682,30 | 900,59 |  | 597,01 | 788,02 |  |  | 511,72 | 675,44 |  | 170,57 | 225,15 |  | 4.946,66 | 6.529,29 |  | 1.582,63 |  |
| Intretinere, reparatii si mentenanta sisteme de irigat |  |  |  |  | Parc Fabrica de Gheata |  |  |  | Parc Raul Colentina |  |  |  | Colentina x Fundeni |  |  | Parc Rodica |  |  | Poiana cu Aluni |  |  | Baia de Arama |  |  | Andro- nache x Colentina |  |  |  | Scuar Aurului |  |  | Maior Bacila, Al. Piatra Mare + Rascoala (ans. Loc) * |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Valoare totala initiala CS 1 (lei fara TVA) |  | Valoare totala ajustata (lei fara TVA) |  | Valoare totala initiala CS 1 (lei fara TVA) |  |  | Valoare totala ajustata (lei fara TVA) | Valoare totala initiala CS 1 (lei fara TVA) |  | Valoare totala ajustata (lei fara TVA) | Valoare totala initiala CS 1 (lei fara TVA) |  | Valoare totala ajustata (lei fara TVA) | Valoare totala initiala CS 1 (lei fara TVA) |  | Valoare totala ajustata (lei fara TVA) | Valoare totala initiala CS 1 (lei fara TVA) |  | Valoare totala ajustata (lei fara TVA) | Valoare totala initiala CS 1 (lei fara TVA) |  | Valoare totala ajustata (lei fara TVA) |  | Valoare totala initiala CS 1 (lei fara TVA) |  | Valoare totala ajustata (lei fara TVA) | Valoare totala initiala CS 1 (lei fara TVA) |  | Valoare totala ajustata (lei fara TVA) | Valoare totala initiala CS 1 (lei fara TVA) |  |  | Valoare totala ajustata (lei fara TVA) |  | Valoare act aditional (lei fara TVA) |
| TOTAL - lei fără T.V.A. |  |  |  |  | 240.515,68 |  | 317.461,68 |  | 67.644,87 |  |  | 89.284,31 | 18.669,54 |  | 24.662,06 | 59.316,56 |  | 78.292,80 | 18.814,88 |  | 24.851,74 | 12.934,49 |  | 17.089,54 | 12.898,17 |  | 17.041,56 |  | 9.897,35 |  | 13.080,50 | 25.762,22 |  | 34.003,91 | 466.453,77 |  |  | 615.768,08 |  | 149.314,31 |
| T.V.A. 19% |  |  |  |  | 45.697,98 |  | 60.317,72 |  | 12.852,53 |  |  | 16.964,02 | 3.547,21 |  | 4.685,79 | 11.270,15 |  | 14.875,63 | 3.574,83 |  | 4.721,83 | 2.457,55 |  | 3.247,01 | 2.450,65 |  | 3.237,90 |  | 1.880,50 |  | 2.485,29 | 4.894,82 |  | 6.460,74 | 88.626,22 |  |  | 116.995,94 |  | 28.369,72 |
| TOTAL - lei cu T.V.A. |  |  |  |  | 286.213,66 |  | 377.779,40 |  | 80.497,40 |  |  | ####### | 22.216,76 |  | 29.347,85 | 70.586,71 |  | 93.168,43 | 22.389,71 |  | 29.573,57 | 15.392,05 |  | 20.336,55 | 15.348,82 |  | 20.279,45 |  | 11.777,85 |  | 15.565,79 | 30.657,04 |  | 40.464,65 | 555.079,99 |  |  | 732.764,02 |  | 177.684,03 |
|  | * Maior Bacila nr.29, bl.32, nr.27,bl.31A, Al. Piatra Mare nr.5, bl.6-11, Al. Piatra Mare nr.5, bl.6, nr.7, nr.1, bl.11 + Rascoala nr.15, bl.31,(ans. Loc) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Achizitor,                                                                                                   Executant,

ADMINISTRATIA DOMENIULUI                                                                              Asocierea S.C. GARDEN CENTER GRUP S.R.L.

PUBLIC SECTOR  2                                                                                   S.C. CRIS GARDEN si S.C. GECA IMPEX PM S.R.L.